NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

PRILOGA 2

KAZALO

I. DEL: UTEMELJITVE OCENJENIH VREDNOSTI UKREPOV	3

1.	Razvojno področje: ZELENI PREHOD	3

1.1.	KOMPONENTA 1: Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu (C1 K1)	3

1.2.	KOMPONENTA 2: Trajnostna prenova stavb (C1 K2)	12

1.3.	KOMPONENTA 3: Čisto in varno okolje (C1 K3)	19

1.4.	KOMPONENTA 4: Trajnostna mobilnost (C1 K4)	28

1.5.	KOMPONENTA 5: Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov (C1 K5)	40

2.	RAZVOJNO PODROČJE: DIGITALNA PREOBRAZBA	45

2.1.	KOMPONENTA 1: Digitalna preobrazba gospodarstva (C2 K1)	45

2.2.	KOMPONENTA 2: Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave (C2 K2)	49

3.	RAZVOJNO PODROČJE: PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST	144

3.1.	KOMPONENTA 1: RRI -  raziskave, razvoj in inovacije (C3 K1)	144

3.2.	KOMPONENTA 2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje (C3 K2)	174

3.3.	KOMPONENTA 3: Trg dela – ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov (C3 K3)	175

3.4.	KOMPONENTA 4: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino (C3 K4)	182

3.5.	KOMPONENTA 5: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5)	197

4.	Razvojno področje: ZDRAVSTVO IN SOCIALNA VARNOST	245

4.1.	KOMPONENTA 1: Zdravstvo (C4 K1)	245

4.2.	KOMPONENTA 2: Socialna varnost in dolgotrajna oskrba (C4 K2)	264

4.3.	KOMPONENTA 3: Stanovanjska politika (C4 K3)	267

# I. DEL: UTEMELJITVE OCENJENIH VREDNOSTI UKREPOV

- Razvojno področje: ZELENI PREHOD

  - KOMPONENTA 1: Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu (C1 K1)

| UKREP |  | CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR] | VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR] | VREDNOST DDV [EUR] | PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vir financiranja: NOO | Vir financiranja: državni proračun | Vir financiranja: |
|  |  |  |  |  | drugi viri |
| C1 K1 | Investicija: Spodbujanje prestrukturiranja DS na OVE, ki vključujejo uporabo novih tehnologij | 41.000.000,00 | 11.000.000,00 | 4.000.000,00 | 26.000.000,00 |
|  | Investicija: Izgradnja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije (povratna sredstva) | 202.000.000,00 | 50.000.000,00 | 36.000.000,00 | 116.000.000,00 |
|  | Investicija: Krepitev distribucijskega omrežja električne energije (nepovratna in povratna sredstva) | 324.000.000,00 | 80.000.000,00 | 58.000.000,00 | 186.000.000,00 |
|  | Investicija: Naložbe v povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |  |  |
| SKUPAJ |  | 572.000.000,00 | 146.000.000,00 | 98.000.000,00 |  |

Predvidena celotna vrednost investicij v okviru predmetne komponente je:

Za reformni del komponente 1 niso predvidena sredstva NOO. Skupaj je v okviru te komponente predvidena izvedba investicij v vrednosti 572 mio EUR z DDV (DDV 98 mio EUR, vrednost investicij brez DDV 474 mio EUR, od tega 46 mio EUR nepovratnih,100 mio EUR povratnih sredstev NOO in 328 mio EUR ostalih virov, ki jih bodo zagotovili investitorji sami. Investitorji pokrivajo tudi stroške DDV (v tabeli navedeni kot ostali viri).

Sklop 1: Obnovljivi viri energije:

Predvidena celotna vrednost investicij v okviru sklopa Obnovljivi viri energije:

Skupaj je v okviru sklopa Obnovljivi viri energije predvidena izvedba investicij v vrednosti 567 mio EUR z DDV (od tega znaša DDV 98 mio EUR, vrednost investicij brez DDV pa 469 mio EUR: 41 mio EUR nepovratnih in 100 mio EUR povratnih sredstev NOO in 426 mio EUR ostali viri, ki jih bodo zagotovili investitorji sami - gre za financiranje preostalih stroškov investicije, ki jih v celoti ne pokrijejo sredstva NOO. Investitorji pokrivajo tudi stroške DDV (v tabeli navedeni kot ostali viri).

Investicija: Spodbujanje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE, ki vključujejo uporabo novih tehnologij

Skupaj je v okviru ukrepa Spodbujanje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE, ki vključujejo uporabo novih tehnologij, za izvedbo predvidenih 41 mio EUR investicij z vključenim DDV. Na posvetu o možnosti povečanja OVE v daljinskih sistemih so investitorji v daljinske sisteme potrdili, da sami ocenjujejo potencialne naložbe na tem področju vsaj v tej višini, podrobnejši podatki so navedeni v študiji Primerjalna študija podjetij daljinskega ogrevanja, ki jo je izdelal IJS (ni javno dostopna, zato pripenjamo samo povzetek in  izsek – tabela 59: Načrtovanje investicije in ocenjene potrebne investicije za zgostitev odjema toplote ter povečanje deleža OVE v sistemih daljinskega ogrevanja).

Primerjalna študija podjetij daljinskega ogrevanja – podatki*:

*Podatki za študijo so bili zbrani že pred posvetom z deležniki. Naložbe so načrtovali brez investicijskih spodbud. Po predstavitvi načrtovanih ukrepov v okviru NOO za ta namen so upravljavci sistemov začeli z načrtovanjem dodatnih ambicioznejših investicijskih načrtov za povečanje OVE.

Ocena investicij v povečanje rabe OVE do leta 2030 po posameznih sistemih in predvidenih tehnologijah (Ocena investicij na omrežje je narejena ob upoštevanju metodologije in podatkov poročila Skupnega raziskovalnega središča (JRC):

Ocenjeno povečanje deleža OVE do leta 2030 in toplotna moč novih OVE naprav:

Glede na razpoložljiva finančna sredstva NOO bodo v začetni fazi predvidoma sofinancirane naložbe v skupni vrednosti 41 mio EUR (oziroma 37 mio EUR brez vključenega DDV) v prestrukturiranje daljinskih sistemov na OVE, ki vključujejo uporabo novih tehnologij. Sredstva se bodo končnim koristnikov dodeljevala v okviru javnega razpisa, ki pa še ni pripravljen za izvedbo, predvideno je 30-odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov, vezano na shemo državnih pomoči, kar predstavlja 11 mio EUR nepovratnih sredstev NOO. Glede na okvirno časovnico je realizacija načrtovana od vključno leta 2022 naprej. Ker gre za sofinanciranje zelo različnih ukrepov za povečanje izrabe OVE in odvečne toplote, spodbujanje soproizvodnje toplote in elektrike (SPTE) iz OVE (npr. lesna biomasa), proizvodnjo toplote iz OVE z rabo biomase, uporabo toplotnih črpalk, geotermalne energije, sončnih kolektorjev in povezovanje sektorjev (z izvedbo hranilnikov energije, uvajanje tehnologij »power2heat« idr.), izračun povprečnega stroška na investicijo ni smiseln.

Finančno bodo podprti tisti projekti, ki bodo glede na merila razpisa najvišje rangirani in bodo obenem izpolnjevali vse pogoje razpisa.

Ocena specifičnih stroškov za daljinske sisteme:

332 EUR/MWh proizvodnje toplote na leto iz OVE, 13 EUR/MWht v 25 letih

Ocena specifičnega stroška znižanja CO2:

1.042 EUR/tCO2 na leto, 42 EUR/tCO2 v 25 letih

Priloga: C1K1_Povzetek primerjalne študije podjetij daljinskega ogrevanja

Investicija: Izgradnja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije

Skupaj je na tem področju predvidenih 202 mio EUR investicij (oziroma 166 mio EUR brez vključenega DDV), od tega 50 mio EUR sredstev NOO, lastna sredstva investitorjev so ocenjena na 152 mio EUR in jih zagotavljajo sami. Gre za financiranje DDV (36 mio EUR) in preostalih stroškov investicije, ki jih ne pokrijejo povratna sredstva NOO. Stroški, ki so upravičeni do sofinanciranja:

- stroški storitev zunanjih izvajalcev,

- gradbena, obrtniška in instalacijska (izvedbena) dela,

- stroški za opremo,

- stroški drugih smiselnih ukrepov, če so nujni del za izvedbo projekta ter so bistveni za dosego ciljev projekta ter

- stroški informiranja in komuniciranja.

V NOO se eksplicitno ne opredeljuje projektov na tem področju – za sofinanciranje bodo izbrani na javnem razpisu.

Hidroelektrarne

Investicijska ocena za izvedbo hidroelektrarne moči nad 10 MW v Sloveniji znaša povprečno 3.000 EUR/kW električne moči; ocena vrednosti izhaja iz statističnih podatkov iz publikacije IRENA 2019, ki jih smatramo za zelo zanesljive in primerljive, hkrati pa smo upoštevali predvideno rast cen v obdobju izvajanja investicij NOO in značilnosti tovrstnih investicij, ki bistveno vplivajo na končno vednosti izvedbe del.

| Total installed cost (2019 USD/kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 5th percentile | 807 | 848 | 874 | 895 | 921 | 996 | 1084 | 911 | 1045 | 1037 |
| Weighted average | 1234 | 1210 | 1287 | 1517 | 1587 | 1452 | 1839 | 1787 | 1456 | 1709 |
| 95th percentile | 2882 | 2495 | 3208 | 3358 | 4005 | 4202 | 4719 | 6510 | 3465 | 3782 |

Geotermalne elektrarne

Investicijska ocena za izvedbo geotermalne elektrarne v Sloveniji znaša povprečno 5.000 EUR/kW električne moči; ocena vrednosti izhaja iz statističnih podatkov iz publikacije IRENA 2019, ki jih smatramo za zelo zanesljive in primerljive,  hkrati pa smo upoštevali predvideno rast cen v obdobju izvajanja investicij NOO in značilnosti tovrstnih investicij, ki bistveno vplivajo na končno vednosti izvedbe del.

| Total installed cost (2019 USD/kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 5th percentile | 1641 |  | 2988 | 2147 | 1958 | 2371 | 2346 | 1797 | 3196 | 2022 |
| Weighted average | 2588 |  | 5254 | 3782 | 3570 | 3496 | 3671 | 3829 | 4171 | 3916 |
| 95th percentile | 4574 |  | 13185 | 12278 | 8426 | 7163 | 7018 | 6737 | 8357 | 10265 |

Strošek je zelo odvisen od geoloških razmer v vrtini, kar pa se da preveriti le s predhodno izvedbo raziskovalne vrtine (oziroma dodatnega vrtanja obstoječe), ki predstavlja visok strošek. Strošek investicije zajema izvedbo in pripravo geotermalne vrtine in postavitev in priklop proizvodne naprave za električno energijo na geotermalni vir. Instalirana moč je odvisna od razpoložljivosti toplotnega toka v vrtini, ki se določi med testiranjem vrtine.

Primer stroškov izvedbe (vir: predstavitev Geotermalna energija v Sloveniji - izgradnja geotermalnih elektrarn, HSE, oktober 2020) je v prilogi.

V Sloveniji sta trenutno dve opuščeni vrtini, ki bi bili potencialno primerni za tako izrabo, izkazan je bil interes za izvedbo elektrarne v primeru ustrezne finančne spodbude s strani države. Za sofinanciranje je načrtovanih 25 mio EUR sredstev.

| Geotermalna elektrarna | vrednost v mio € |
| --- | --- |
| Ocenjen strošek/MW | 5.000.000 |
| Predvidena moč (MW) | 7,9 |
| Vrednost postavitve geotermalne elektrarne | 39.390.700 |
| DDV | 4.500.000 |
| Predvidena vrednost sofinanciranih investicij | 25.000.000 |

Priloga:

C1K1_Primer stroskov izvedbe geo energija (predstavitev Geotermalna energija v Sloveniji - izgradnja geotermalnih elektrarn, HSE, oktober 2020)

Sončne elektrarne

Investicijska ocena za izvedbo sončnih elektrarn v Sloveniji znaša povprečno 1.000 EUR/kW električne moči; ocena vrednosti izhaja iz statističnih podatkov iz publikacije IRENA 2019, ki jih smatramo za zelo zanesljive in primerljive, hkrati pa smo upoštevali predvideno rast cen v obdobju izvajanja investicij NOO in značilnosti tovrstnih investicij, ki bistveno vplivajo na končno vednosti izvedbe del.

| Total installed cost (2019 USD/kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 5th percentile | 3367 | 2576 | 2060 | 1679 | 1405 | 1191 | 1020 | 827 | 796 | 714 |
| Weighted average | 4702 | 3936 | 2985 | 2615 | 2364 | 1801 | 1637 | 1415 | 1208 | 995 |
| 95th percentile | 7906 | 7686 | 6575 | 5278 | 5174 | 4041 | 3229 | 2978 | 2748 | 2320 |

Investicija: Krepitev distribucijskega omrežja električne energije

Skupaj je na tem področju predvidenih 324 mio EUR investicij (oziroma 266 mio EUR brez vključenega DDV), od tega 80 mio EUR sredstev NOO ter 244 mio EUR ostalih virov, ki predstavljajo lastna sredstva investitorjev (izven sektorja države) in jih zagotavljajo sami. Gre za financiranje DDV in preostalih stroškov investicije, ki jih v celoti ne pokrijejo povratna in nepovratna sredstva NOO.

Na podlagi javnega razpisa in plasiranja povratnih sredstev je predvideno financiranje 980 novih transformatorskih postaj in 1.520  km novega nizkonapetostnega distribucijskega omrežja, predviden delež sofinanciranja znaša 80 %; gre za investicije v obvezno zagotavljanje razvoja sistema, ki upošteva tudi predvidene potrebe uporabnikov sistema ter zahteve varnega in zanesljivega sistema.

Povprečen strošek izvedbe nove transformatorske postaje 20/0,4 kV je ocenjen na 50.800 EUR brez DDV (vključuje zemeljska in gradbena dela, transformator, elektro opremo, montažo, projektiranje), povprečen strošek 1 km nizkonapetostnega distribucijskega omrežja (vključuje zemeljska in gradbena dela, nosilne stebre, kabliranje, elektro opremo, montažo, projektiranje) pa 33.000 EUR brez DDV (60 % kablov je v kanalih in 40 % v zemlji). Podatki so bili pridobljeni od IJS za namen priprave NEPN in Načrta razvoja distribucijskega sistema električne energije v Republiki Sloveniji od leta 2021 do leta 2030.

Projekte načrtujejo elektrodistributerji v sklopu svojih razvojnih načrtov. Razpis/poziv za dodelitev sredstev končnim koristnikom še ni v pripravi. Dokončno bo višina financiranja določena v razpisu in bo predhodno usklajena z Agencijo za energijo.

Glede na okvirno časovnico je realizacija načrtovana od vključno 2023 naprej.

Sklop 2: Naložbe za povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu

Investicija: Naložbe za povečanje energetske učinkovitosti v gospodarstvu

Vrednost investicij v tem delu znaša 5 mio EUR nepovratnih sredstev. Stroški v okviru tega dela  komponente se na investicijskem delu delijo na stroške izvedbe treh pilotnih rešitev in stroške  vzpostavitve in delovanja testnega laboratorija.

Stroški izvedbe treh pilotnih rešitev se nanašajo na dve fazi izvedbe, in sicer je pri vseh pilotnih rešitvah predvidena prva faza – priprava vsebinske oziroma arhitekturne zasnove pilotnih projektov - in druga faza – priprava aplikacije ali protokola (aktivnosti so opisane v nadaljevanju pod točkama 1 in 2).

Stroški vzpostavitve testnega laboratorija vključujejo stroške ekspertov, ki bodo sodelovali v laboratoriju z namenom ocene izvedljivosti, testiranja in validacije inovativne tehnološke rešitve, drugi del sredstev pa bo namenjen za podporo tehnološkim rešitvam, ki bodo razvite, testirane in validirane v okviru tega laboratorija (podrobnejši opis v okviru točke 3). Tehnološke rešitve bodo izbrane na podlagi predhodno opredeljenih kriterijev, ki bodo javno objavljeni v okviru testnega laboratorija po načelu inovativnega javnega naročanja.

Stroški v povezavi s posameznimi pilotnimi področji se nanašajo na naslednje vrste aktivnosti:

(1)	Priprava vsebinske oziroma arhitekturne zasnove pilotnih projektov (povprečna ocena stroškov bo  odvisna od zahtevnosti vsebine in kompleksnosti projekta in se bo gibala med 80.000 EUR in 120.000 EUR stroškov dela v skladu z metodologijo): 100.000 EUR (3-4 osebe, 25.000 na osebo za dva meseca, 12.500 na osebo na mesec oziroma ob upoštevanem povprečju 1.000 EUR na osebo po tarifniku GZS to pomeni strošek dela za 12,5 dni na mesec) v povprečju za pripravo vsebinske zasnove, pri čemer je skupna ocenjena vrednost 300.000 EUR.

(2)	Priprava pilotne tehnološke rešitve za podporo navedenemu pilotnemu področju s protokolom in aplikacijo (700.000 EUR – 1.100.000 EUR stroškov dela in opreme, kar je v povprečju na pilotni projekt 900.000 EUR, pri čemer se urne postavke vodje projektov in vključenih tehničnih ekspertov gibljejo med 100–150 EUR/uro oziroma 800–1.200 EUR/dan oziroma v povprečju 1.000 EUR/dan) oziroma za konzorcijske projektne time (4-5 oseb) za tri področja za 12 mesecev. Skupna ocenjena vrednost znaša 2.700.000 EUR, od tega 5 oseb X 12 mesecev (povprečje 20 delovnih dni na mesec) = 1.200.000 EUR za stroške dela projektnih timov, enaka višina stroškov storitev zunanjih izvajalcev (svetovanje) in preostanek za strošek opreme (HW/SW), kar je skupaj 1.200.000 EUR + 1.200.000 EUR + 300.000 EUR = 2.700.000 EUR.

(3)	Strošek vzpostavitve in delovanja testnega laboratorija: uveljavljajo se stroški strokovnjakov, ki jih angažirajo regulatorni organi za sodelovanje v regulatornem peskovniku, in sicer se uveljavljajo stroški svetovanj, spremljanja, poročanja in oblikovanja regulatornih rešitev: najmanj trije strokovnjaki na pilotno rešitev, skupaj 15-20 strokovnjakov za vse pilotne projekte, kar ob predpostavki šestmesečnega testnega obdobja za pilotno rešitev (priprava vstopnih pogojev, opredelitev dinamike preverjanja, poročanja, oblikovanje končne rešitve) pomeni mesečno po tri delovne dni/strokovnjaka ob povprečni vrednosti urne postavke za strokovnjaka 1.000 EUR/dan, kar pomeni, da je za delo strokovnjakov namenjenih 300.000 EUR–400.000 EUR. Za podporo pilotnim tehnološkim rešitvam (5-7) pa bi bilo namenjenih do največ 200.000 EUR za testno in predkomercialno fazo (po »de minimisu«). 7 x 200.000 EUR = 1.400.000 EUR za projekte, 400.000 EUR za strokovnjake, 200.000 EUR za regulatorje oziroma zaposlene (kot projektno delo oziroma povečan obseg dela za delo na projektu).

Metodologija:

- tarifnik GZS o poslovnem svetovanju,

- referenčni cenik storitev ZIT za storitve s področja IT,

- ARRS metodologija za RRI profile in tehnični in strokovni kader,

- historični podatki iz primerljivih preteklih razpisov (Demo Piloti I in II, SPS SK200).

Stroški v povezavi z investicijskim delom iz naslova povratnih sredstev, ki so osnova za pridobitev posojila, so najmanj:

- stroški izdelave strategije razogljičenja – zunanji izvajalci (za izvedbo t.i. screeninga: 2-3 strokovnjaki, dva meseca, skupaj 45.000 EUR–50.000 EUR),

- stroški izdelave energetske zasnove (en strokovnjak, en mesec, 1.000 EUR/dan, skupaj 20.000 EUR),

- stroški integracije na sistem OVE  (strošek opreme – scada: 10.000 EUR, dva strokovnjaka za obdobje najmanj treh do največ šestih mesecev, odvisno od velikosti podjetja in kompleksnosti sistema: za podjetja med 100 in 200 zaposlenimi za obdobje treh mesecev skupaj 120.000 EUR, za večje podjetje in bolj kompleksen sistem 240.000 EUR),

- stroški nakupa in vgradnje tehnološke opreme ali rešitve, ki bo prispevala k razogljičenju (ob predpostavki, da je OVE sončna energija: stroški prilagoditve procesa ali s prilagoditvijo toplotnih sistemov ali baterije za hranilnike. V primeru baterij je treba vgraditi tudi lastni proizvodni vir, pri čemer je pri podjetjih s 100–200 zaposlenimi izračun kot sledi: sončna energija z močjo 1 MW okoli 600.000 EUR in s kapaciteto 1MWh okoli 500.000 EUR, torej skupaj 1,1 mio EUR; pri večjih podjetjih, ki so največji porabniki energije, se kapaciteta nujno poveča tudi do štirikrat, kar poveča strošek kapacitete do 2 mio EUR in skupni strošek hrambe na 2,6 mio EUR.

Ocenjena višina odobrene finančne pomoči iz povratnih sredstev na podjetje s 100–200 zaposlenimi je okoli 1,3 mio EUR, za podjetje z več kot 200 zaposlenimi okoli 3 mio EUR. Število podprtih podjetij (ob predpostavki, da gre za dve tretjini podjetij s številom zaposlenih med 100 in 200 in tretjino podjetij z več kot 200 zaposlenimi) znaša od 6 do 7 podjetij z več kot 200 zaposlenimi in 30 podjetij s številom zaposlenih med 100 in 200.

Metodologija:

- historični podatki iz primerljivih preteklih razpisov,

- preverjanje primerljivih cen na trgu

Vrste upravičenih stroškov so lahko stroški storitev zunanjih izvajalcev, gradbena, obrtniška in instalacijska (izvedbena) dela, stroški za opremo, stroški drugih smiselnih ukrepov, če so nujni del za izvedbo projekta ter so bistveni za dosego ciljev projekta, stroški informiranja in komuniciranja.

- Časovni okvir, v katerem bodo stroški nastali: 2021-2023

- Informacija o morebitnem financiranju z drugimi EU viri/instrumenti: /

- Ocena finančnih sredstev za energetsko učinkovitost v gospodarstvu:

- 5 mio EUR nepovratnih sredstev, kritih iz NOO.

5.   Metodologija določitve ocene vrednosti projekta

Metodologija določitve vrednosti je odvisna od faze, v kateri se nahaja posamezen projekt:

- vrednosti projektov v zgodnjih fazah načrtovanja se določajo na podlagi historičnih podatkov že izvedenih primerljivih naložb ter projektantskih ocen v idejnih zasnovah (IDZ),

- vrednosti projektov v fazi pred izvedbo se določajo na podlagi projektantskih predračunov ali popisov del, ovrednotenih s tržnimi cenami materiala in izkustvenimi ocenami stroška dela,

- v primeru energetske učinkovitosti v gospodarstvu se metodologija določi na način iz primerljivih izvedenih razpisov za primerljive upravičene stroške.

  - KOMPONENTA 2: Trajnostna prenova stavb (C1 K2)

| UKREP |  | CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR] | VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR] | VREDNOST DDV [EUR] | PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vir financiranja: NOO | Vir financiranja: državni proračun | Vir financiranja: |
|  |  |  |  |  | drugi viri |
| C1 K2 | Investicija: Trajnostna prenova in upravljanje stavb | 126.900.000,00 | 86.050.000,00 | 21.630.000.,00 | 19.220.000,00 |
| SKUPAJ |  | 126.900.000,00 | 86.050.000,00 | 21.630.000,00 |  |

Predvidena celotna vrednost investicij v okviru komponente 2 je 126,90 mio EUR z vključenim DDV (oziroma 105,27 mio EUR brez DDV), od tega je znotraj sredstev NOO predvidenih 86,05 mio EUR nepovratnih sredstev. Razlika predstavlja lastna sredstva investitorjev (sektor država), ki jih bodo morali investitorji zagotoviti sami - gre za financiranje DDV in preostalih stroškov investicije, ki jih v celoti ne pokrijejo sredstva NOO (ostali viri).

Investicija: Stavbe izjemnega upravnega/družbenega pomena zaradi epidemije covid-19 – splošna primerjava z že izvedenimi projekti

Vrednosti prenov stavb izjemnega upravnega in družbenega pomena se razlikujejo glede na stanje in karakteristike posamezne stavbe in so medsebojno težko primerljive. Orientacijsko podajamo izračune za dva primera, ki se jih smiselno uporabi tudi pri opredeljevanju stroškov ukrepov: Stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbnih sistemov, Energetska prenova večstanovanjskih stavb in Vzpostavitev sistemskega finančnega vira za energetsko prenovo stavb OJS:

- V okviru implementacije React-EU, kjer se izvaja trajnostna energetska prenova, znaša cena prenove trenutno pripravljenih projektov na m2 545,51 EUR (vključuje energetsko prenovo – 391 EUR/m2, smiselne ostale ukrepe in ostale upravičene stroške brez vključenega DDV)

- OP EKP 14-20: primer projekt MIZŠ, CŠOD Bohinj (projekt je obsegal tudi ostala dela poleg energetske prenove)

Osnovni podatki:

Vrednost investicije (z DDV): 1.342.566,78 EUR

Skupni prihranek končne energije: 247.300 kWh/leto

Letno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov: 36,81 ton

Skupna neto tlorisna površina: 2.105 m2

Tehnično-tehnološki del izvedbe investicije je razdeljen na dva sklopa: • Projektni sklop 1: Izvedba del in ukrepov za energetsko sanacijo objekta • Projektni sklop 2: Izvedba ostalih nujnih del - nujna rekonstrukcijska in investicijsko vzdrževalna dela na objektu Sklop 1: energetska sanacija objekta

Ukrepi : - Sanacija oziroma dodatna izolacija fasade - Zamenjava dotrajanega stavbnega pohištva - Izolacija podstrešja - Zamenjava obstoječega kotla s kotlom na lesno biomaso - Izvedba prezračevalnega sistema - Vgradnja TČ za TSV - Vgradnja termostatskih ventilov in frekvenčna regulacija črpalk ogrevalnega sistema. - Centralni nadzorni sistem - Vgradnja varčne razsvetljave - Organizacijski ukrepi Objekt CŠOD Bohinj je bil obravnavan kot pilotni projekt v sklopu Akcijskega načrta za skoraj nič-energijske stavbe (AN sNES). Sklop 2: rekonstrukcijska in investicijsko vzdrževalna dela GO dela: - Demontaža in odstranitev dotrajanih delov objekta - Odbijanje odstopajočega preperelega ometa na posameznih konstrukcijskih delih objekta - Rušenje in odstranitev poškodovanih tlakov (npr. na balkonih) - Odstranjevanje dotrajanih in poškodovanih delov, ki jih zaradi dotrajanosti ni možno popraviti - Izvedba sanacije sten za podkletenimi stenami objekta (drenaža, hidroizolacija, izsuševanje, popravljanje stanja zunanjih sten ipd.) - Dela, povezana z izvedba hidroizolacije zidov v zemlji in temeljnih pet - Razna betonska in armirano betonska dela, ki so povezana z nujnimi vzdrževalnimi deli, kot npr. dobava in vgradnja zaščitnega betona nad obstoječo stropno ploščo kuhinje ter prostora diesel agregata na zahodni strani objekta ipd. - Razna zidarska dela na objektu, vzidave, zazidave in obdelave poškodovanih delov in delov, ki bodo porušeni in odstranjeni zaradi dotrajanosti - Razna obrtniška dela na objektu, ki so povezana z nujnimi vzdrževalnimi deli, za nadomeščanje delov, ki bodo porušeni in odstranjeni zaradi dotrajanosti - Dela, povezana z zunanjo ureditvijo, kot je dobava in vgrajevanje kamnitih plošč ob objektu Analiza cene na m2 prenovljene neto tlorisne površine izvedene energetske sanacije in rekonstrukcije z nujnimi vzdrževalnimi deli: Skupna neto tlorisna površina: 2.105 m2 Vrednost GOI del (brez DDV) v EUR; Cena/m2 neto tlorisne površine v EUR brez DDV. Sklop 1: energetska sanacija objekta; 755.543,87; 358,93. Sklop 2: rekonstrukcijska in investicijsko vzdrževalna dela; 424.000,00; 201,43. Skupaj; 560,36.

Priloge: C1K2U1 in U2 upravno in družbeno pomemebne stavbe, Referenčni projekti - C1K2_IP GS Hospital LJ - C1K2_IP GS Hospital LJ_izracuni - C1K2_Koncno porocilo_Bohinj_OPEKP1420 Po podatkih o doseganju kazalnika na zaključenih operacijah energetske prenove občinskih stavb v okviru izvajanja OP EKP 2014-2020, PN 4.1 za leto 2019 znaša prihranek končne energije 61 kWh/m2 (aktualni faktor pretvorbe v primarno energijo je 1,366, ki pa se bo v bližnji prihodnosti spremenil). Kazalnik zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (ton ekvivalenta CO2) je ocenjen glede na načrtovani letni prihranek končne energije, pri čemer je upoštevan povprečni emisijski faktor 0,27 kg CO2/kWh, ki je uporabljen tudi v okviru OP EKP 2014-2020, PN 4.1 in znaša 16,47 kg CO2/kWh. Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so neposredno povezani in potrebni za izvedbo trajnostne prenove: - stroški pripravljalnih storitev, inženirske storitve, - gradbena, obrtniška in instalacijska (izvedbena) dela za energetsko prenovo, - stroški drugih smiselnih ukrepov za izboljšanje stanja stavbe, - stroški informiranja in komuniciranja.

Investicija: Stavbe izjemnega upravnega in družbenega pomena zaradi epidemije covid-19

V primeru upravno in družbeno pomembnih stavb gre za stavbe, ki imajo zelo specifično namensko rabo in s tem povezane posebne funkcionalne in tehnične zahteve in opremo, ki bistveno povečajo stroške trajnostne prenove. Vključene so tudi stavbe, ki so pod kulturno zaščito, hkrati pa se v njih odvijajo aktivnosti, ki zahtevajo občutne finančne vložke za zagotavljanje trajne uporabnosti, funkcionalnosti in varnosti stavbe. V več primerih gre tudi za stavbe pod kulturnim varstvom, veliko jih  potrebuje statično sanacijo. V primeru, da stavba poleg energetske prenove potrebuje tudi statično prenovo, je celoten strošek nujno in nedeljivo povezan z izvedbo energetske prenove, saj je sicer energetska prenova negospodarno izvedena. Stroški so določeni na podlagi investicijske dokumentacije celovite prenove objektov v lasti Ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju: MNZ), Ministrstva za javno upravo (v nadaljevanju: MJU), Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) in Ministrstva za kulturo (v nadaljevanju: MK) za stavbe, ki so vključene v NOO.

Celoten strošek trajnostne prenove upravno in družbeno pomembnih stavb znaša 103 mio EUR z vključenim DDV oziroma 85 mio brez DDV, za kar je predvidenih 66 mio EUR iz sredstev NOO: od tega je 48 mio EUR namenjenih izključno za energetsko prenovo, preostali znesek v višini 18 mio EUR (od skupno 66 mio EUR) pa je namenjen obnovi in varnosti javnih prostorov, ki ne prispeva k zeleni dimenziji.

Povprečen specifičen strošek energetske prenove znaša 537 EUR/m2, kar je primerljivo s projekti v okviru React-EU in primerljivim demonstracijskim projektom v okviru OP EKP 2014-2020. Ostalo predstavljajo stroški, ki so neposredno povezani in nujno potrebni za vzpostavitev popolne namembnosti in funkcionalnosti glede na svoj specifični namen uporabe, saniranje statike, funkcionalne prenove, tehnične zahteve in opremo itd.

Od teh preostalih ukrepov se iz virov NOO sofinancira dodatno zgolj statična prenova, ker predstavlja nujen predpogoj za izvedbo energetske prenove. Statična prenova po ocenah znaša 196 EUR/m2, kar je primerljivo z referenčnim primerom št. 2 (projekt MIZŠ-ja, CŠOD Bohinj) iz OP EKP 2014-2020. Pričakuje se še dvig cen dela in materiala v obdobju izvajanja do konca leta 2026. Vir predvidene rasti cen izhaja iz podatkov Statističnega urada Republike Slovenije.

Priloge:

C1K2U1 in U2 upravno in družbeno pomembne stavbe, investicijske dokumentacije

Po podatkih o doseganju kazalnika na zaključenih operacijah energetske prenove občinskih stavb v okviru izvajanja OP EKP 2014-2020, PN 4.1 za leto 2019 znaša prihranek končne energije 61 kWh/m2 (aktualni faktor pretvorbe v primarno energijo je 1,366, ki pa se bo v bližnji prihodnosti spremenil).

Kazalnik zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (ton ekvivalenta CO2) je ocenjen glede na načrtovani letni prihranek končne energije, pri čemer je upoštevan povprečni emisijski faktor 0,27 kg CO2/kWh, ki je uporabljen tudi v okviru OP EKP 2014-2020, PN 4.1 in znaša 16,47 kg CO2/kWh.

Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so neposredno povezani in potrebni za izvedbo trajnostne prenove:

- stroški pripravljalnih storitev,

- gradbena, obrtniška in instalacijska (izvedbena) dela,

- stroški drugih smiselnih ukrepov za izboljšanje stanja stavbe,

- stroški informiranja in komuniciranja.

Investicija: Stavbe, ki potrebujejo posamezno nadgradnjo tehničnih stavbnih sistemov

Skupaj je na tem področju predvidenih investicij v skupni vrednosti 11,8 mio EUR z DDV (oziroma 10 mio EUR brez DDV), od tega 10 mio EUR nepovratnih sredstev in 1,8 mio EUR ostalih virov, ki predstavljajo lastna sredstva investitorjev in jih ti zagotavljajo sami za financiranje DDV.

Nadgradnja tehničnih stavbnih sistemov se predlaga za stavbe, ki so sicer že energetsko prenovljene, a potrebujejo ustrezno nadgradnjo posameznih tehničnih stavbnih sistemov. Pri teh se je v času epidemije covid-19 izkazalo, da so izredno problematične predvsem v izvedbi sistemov pohlajevanja/prezračevanja, klimatizacije in ločitve posameznih delov stavbe preko prezračevalnih con. Tako je v okviru zagotavljanja odpornosti proti širjenju epidemije v okviru energetske prenove, ali pa tudi samostojno, treba zagotoviti tudi ustrezne sisteme pohlajevanja/prezračevanja in ustrezno digitalno regulacijo oziroma upravljanje sistemov, kar se nanaša na sisteme za napredno upravljanje stavb. K nadgradnji tehničnih stavbnih sistemov sodi tudi namestitev sončne elektrarne na stavbo.

Vrednosti projektov v zgodnjih fazah načrtovanja se določajo na podlagi historičnih podatkov primerljivih naložb v okviru OP EKP 2014–2020 na prednostni naložbi 4.1, s povprečno vrednostjo stroška celovite energetske prenove v višini 293 EUR/m2 (vir: povprečna cena celovite energetske prenove na m2 je bila izračunana na podlagi projektov, ki so bili v okviru povabil za ožji in širši javni sektor ter javni razpis za občine v zadnjih dveh letih potrjeni kot primerni (zaradi dviga cen in realnejših podatkov so upoštevani podatki samo za zadnji dve leti izvajanja OP EKP 2014-2020). V prihodnosti pričakujemo rast stroškov zaradi dviga cen na trgu in višje cene zaradi uporabe sodobnih in naprednih tehničnih rešitev.

Vključeni so bili naslednji projekti:

OJS, ŠJS: Energetska sanacija stavb šolskega centra Nova Gorica, sklop A, Energetska sanacija in adaptacija objekta CŠOD OE Soča, Energetska prenova stavbe negovalne bolnišnice Ljubljana, Energetska sanacija stavb UKC Ljubljana po modelu javno-zasebnega partnerstva, Energetska sanacija Srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole Kranj – objekt b in objekt srednje šole Izola ter Energetska prenova stavbe Srednje zdravstvene šole Ljubljana.

JOB: OŠ Toneta Okrogarja-energetska sanacija telovadnice, Energetska sanacija javnih stavb v Občini Ormož, Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL - EOL 3, Energetska sanacija javnih objektov v lasti MOL – EOL 3 2021, Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Občine Šentjernej, Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Tržič, Občine Kamnik in Občine Preddvor, Energetska sanacija stavbe Osnovne šole Cerkvenjak-Vitomarci, Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Duplek in Občine Hajdina, Energetska sanacija stavb v lasti Občine Brezovica, Energetska prenova stavbe CIK Trebnje, Celovita energetska prenova javnih objektov v lasti Občine Ormož in Občine Središče ob Dravi in Celovita energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Novo mesto.

Priloge: C1K2U3_poročila komisije o pregledu in potrditvi vlog na povabila OJS in ŠJS 2020, 2021 ter vlog JR JOB 2020, 2021

Za investicije v skupni višini 10 mio EUR NOO se bo prenovilo 36.000 m2 tlorisne površine stavb javnega sektorja. Ocenjena vrednost izhaja na podlagi historičnih podatkov primerljivih naložb v okviru EKP 2014–2020 s povprečno vrednostjo stroška energetske prenove v višini 293 EUR/m2 brez DDV. Vrednost nadgradnje posameznih tehničnih stavbnih sistemov je načrtovana nižje od celovite energetske prenove, vendar je zaradi zahtevnosti izvedbe in pričakovanih zvišanj cen ocenjena na do 277 EUR brez DDV/m2.

Glede na okvirno časovnico je realizacija načrtovana od vključno leta 2022 naprej do leta 2026. Razpisi še niso v pripravi.

Investicija: Energetska prenova večstanovanjskih stavb

Skupaj je na tem področju predvidenih investicij v skupni vrednosti 5,9 mio EUR z DDV (oziroma 5 mio EUR brez DDV), od tega 5 mio EUR nepovratnih sredstev ter 0,9 mio EUR ostalih virov, ki predstavljajo lastna sredstva investitorjev za financiranje DDV.

Priloga: C1K2U4_IP projekt CTN MB: EP Engelsova ulica 42,44,46,48,50 in 52

Po podatkih OP EKP 2014-2020 - mehanizem CTN (izključno energetska prenova večstanovanskih stavb) je cena prenove na m2 za zadnji izveden projekt v 2020 znašala 211,60 EUR brez DDV. Pričakuje se še dvig cen dela in materiala v obdobju izvajanja do konca leta 2026, ocenjujemo, da bo povprečna cena za izvedbo energetske prenove znašala do 250 EUR /m2 brez DDV.

Na tem področju je predvidena izvedba demonstracijskih primerov energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti. V primeru, ko bi poleg energetske prenove vključevali tudi  statično/protipotresno sanacijo, morebitne zahteve kulturne zaščite stavbe ter funkcionalno nadgradnjo stavbe (prilagoditev dostopa za invalide, vgradnja dvigala ipd.) bi se ti ukrepi financirali iz drugih virov. Na ta način bi izvedli ciljno število obnov večstanovanjskih stavb, ki bi predstavljale primer dobre prakse pri nadaljnjih podobnih primerih obnov stavb.

Glede na okvirno časovnico je realizacija načrtovana od vključno leta 2022 naprej do leta 2026. Razpisi še niso v pripravi.

Investicija: Sistemski finančni vir za energetsko prenovo stavb ožjega javnega sektorja

Skupaj je na tem področju predvidenih za 5,9 mio EUR investicij z DDV (oziroma 5 mio EUR brez DDV), od tega 5 mio EUR nepovratnih sredstev ter 0,9 mio EUR ostalih virov, ki predstavljajo lastna sredstva investitorjev za financiranje DDV.

Ocenjena vrednost na m2 izhaja iz implementacije pobude React-EU, v okviru katere se izvaja trajnostna energetska prenova in trenutna cena na m2 za energetsko prenovo znaša 391 EUR brez DDV. Pričakuje se še dvig cen dela in materiala v obdobju izvajanja do konca leta 2026, ocenjujemo povprečno ceno izvedbe do 500 EUR/m2 brez DDV.

Sredstva iz NOO predstavljajo začetna zagonska sredstva, po zaključku demonstracijskega obdobja pa bomo proučili možnosti povečanja sredstev tudi z drugimi viri, npr. proračunska sredstva posameznih ministrstev v okviru sprejetega proračuna, kohezijska sredstva in druga nepovratna EU sredstva, uporaba sredstev, ustvarjenih s prihranki energije oziroma zaradi nižjih stroškov za energijo. V obstoječem osnutku programa EKP 2021-2027 ukrep vzpostavitve sistemskega finančnega vira še ni predviden in bo v luči uspešnosti demonstracijskega projekta in komplementarnosti predmet proučitve.

Namen tega ukrepa je zagotoviti obnovljivost sistemskega finančnega vira za energetske prenove s sredstvi, ustvarjenimi s prihranki energije oziroma na osnovi nižjih stroškov za energijo in lastnimi sredstvi deležnikov.

Po realizaciji reformnega dela se oblikuje sklad, iz katerega se financirajo obnove, ki s »svojimi prihranki« vračajo sredstva v sklad za izvedbo drugih prenov.

Glede na okvirno časovnico je realizacija načrtovana od vključno leta 2023 naprej vse do leta 2026.

  - KOMPONENTA 3: Čisto in varno okolje (C1 K3)

| UKREP |  | CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR] | VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR] | VREDNOST DDV [EUR] | PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vir financiranja: NOO | Vir financiranja: državni proračun | Vir financiranja: |
|  |  |  |  |  | drugi viri |
| C1 K3 | Investicija: Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v RS - SLO SERCID | 36.000.000,00 | 25.000.000,00 | 6.500.000,00 | 4.500.000,00 |
|  | Investicija: Zmanjševanje poplavne orgoženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče | 408.700.000,00 | 335.000.000,00 | 73.700.000,00 |  |
|  | Investicija: Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov ter krepitev biodiverzitete | 6.180.200,00 | 5.100.000,00 | 1.080.200,00 |  |
|  | Investicija: Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter njene ponovne uporabe | 65.880.000,00 | 54.000.000,00 | 11.880.000,00 |  |
|  | Investicija: Projekti oskrbe s pitno vodo in varčevanja le-te | 65.514.000,00 | 53.700.000,00 | 11.814.000,00 |  |
| SKUPAJ |  | 582.274.200,00 | 472.800.000,00 | 104.974.200,00 |  |

Investicija: Družbena in gospodarska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Republiki Sloveniji - SLO SERCID (Social and economic resilience to climate induced disasters)

Gre za investicijo, katere izvedba po naši oceni zahteva 36 mio EUR, pri čemer 6,5 mio EUR predstavlja DDV. Za izvedbo same investicije brez DDV je tako potrebnih 29,5 mio EUR, pri čemer je 25 mio EUR predvidenih v NOO in 4,5 mio EUR zagotovljenih iz nacionalnega proračuna.

Ocena sredstev, potrebnih za izvedbo investicije, je določena na podlagi primerljivih projektov javne uprave, ki v celoti ali parcialno posegajo na področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter pridobljenih ponudb:

- Stroški vzpostavitve Nacionalnega centra CZ (NCZ) vključujejo gradbeno dovoljenje, projektno in drugo dokumentacijo, gradbena in obrtniška dela, zunanjo ureditev, elektro in strojne instalacije, opremo, vključno z IKT, ter stroške krajinske arhitekture ter izvirajo iz preliminarne ocene izdelovalca idejne zasnove NCZ in predloga projekta za informacijsko-komunikacijsko nadgradnjo Centra za obveščanje RS in Regijskega centra za obveščanje (za del stroškov IKT opreme).

- Stroški vzpostavitve podcentra za velike požare v naravnem okolju vključujejo komunalni prispevek, gradbena in obrtniška dela, zunanjo ureditev, elektro in strojne instalacije ter stroške krajinske arhitekture (gradbeno dovoljenje in projektna dokumentacija sta že pridobljena v letu 2020 oziroma 2021 ter krita iz proračuna URSZR) ter izvirajo iz IP št. 2021-154, marec 2021.

- Stroški vzpostavitve podcentra za protipoplavno zaščito vključujejo komunalni prispevek, gradbena in obrtniška dela, zunanjo ureditev, elektro in strojne instalacije, stroške krajinske arhitekture ter izvirajo iz preliminarne ocene izdelovalca idejne zasnove podcentra.

- Stroški oblikovanja programov usposabljanj za poplave in velike požare v naravnem okolju izvirajo iz sorodnega projekt ICS (Oblikovanje celovitega modela vodenja odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči v Republiki Sloveniji - ICS URSZR)  upoštevajoč sorazmerni delež za oblikovanje modela odzivanja in programa usposabljanja.

- Stroški izvedbe usposabljanj za poplave in velike požare v naravnem okolju vključujejo stroške izvedbe (vrednost predavateljev in inštruktorjev na uro), materialne stroške (fizični materiali, pripomočki, orodje itn.), stroške zavarovanja udeležencev, stroške uporabe tehničnih učnih sredstev in opreme za usposabljanje ter izvirajo iz ocene stroškov izvedbe obstoječih, vsebinsko in časovno primerljivih usposabljanj št. 604-35/2015-8 z dne 22. 12. 2015 in št. 604-16/2019-3 z dne 14. 6. 2019 ter Cenika za obračunavanje honorarjev sodelujočim pri izvajanju usposabljanj ter vaj na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami št. 1000-10/2019-1 z dne 9. 5. 2019 (priloga 1).

Ocena stroškov za izvedbo investicije, ki vključuje različne elemente, izvira iz pridobljenih ponudb, pridobljene dokumentacije za izvedbo ter preteklih izkušenj pri izvajanju sorodnih projektov ter usposabljanj. Sredstva za uresničitev investicije so razdeljena na naslednje dele:

- vzpostavitev Nacionalnega centra civilne zaščite: 29 mio EUR (z DDV)

  - Gradbena in obrtniška dela, elektro in strojne instalacije ter pohištvo in notranja oprema (površine v skupni izmeri 11.965 m2): 16,52 mio EUR

  - IKT oprema: 1,07 mio EUR

  - Zunanja ureditev (parkirišča, pokrita parkirišča – nadstrešnice, tlakovane in utrjene površine): 3,93 mio EUR

  - Pristajališče za helikopterje (2.020 m2): 0,47 mio EUR

  - Ceste (5.020 m2): 0,59 mio EUR

  - DDV (nacionalni proračun): 6,38 mio EUR

  - Del, financiran iz NOO: 19,23 mio EUR

  - Del, financiran iz nacionalnega proračuna: 3,39 mio EUR

  - Vir podatkov za oceno stroškov: ocena pripravljavca idejne zasnove, Ljubljanski urbanistični zavod d.d. in predloga projekta za informacijsko-komunikacijsko nadgradnjo Centra za obveščanje RS in Regijskega centra za obveščanje (za del stroškov IKT opreme) ;

- vzpostavitev podcentra za velike požare v naravnem okolju: 2,56 mio EUR (z DDV)

  - Gradbena in obrtniška dela: 0,766 mio EUR

  - Zunanja ureditev: 0,893 mio EUR

  - Elektro instalacije: 0,147 mio EUR

  - Strojne instalacije: 0,162 mio EUR

  - Krajinska arhitektura: 0,039 mio EUR

  - Komunalni prispevek in druga potrebna dokumentacija: 0,097 mio EU

  - DDV: 0,456 mio EUR

  - Del, financiran iz NOO: 1,788 mio EUR

  - Del, financiran iz nacionalnega proračuna: 0,316 mio EUR

  - Vir podatkov za oceno stroškov: IP št. 2021-154, marec 2021, LG Inženiring d.o.o.;

-      oblikovanje programov usposabljanj za poplave in velike požare v naravnem okolju: 0,1 mio (z DDV)

  - Pogodba za oblikovanje programa usposabljanja za poplave: 0,039 mio EUR (z DDV)

  - Pogodba za oblikovanje programa usposabljanja za velike požare v naravnem okolju: 0,039 mio EUR (z DDV)

  - DDV: 0,022 mio EUR

  - Del, financiran iz NOO: 0,066 mio EUR

  - Del, financiran iz nacionalnega proračuna: 0,012 mio EUR

  - Vir podatkov za oceno stroškov: NIIP projekta ICS, ki je vključeval oblikovanje sistema odzivanja na izredne dogodke in oblikovanje programa usposabljanja z učnimi gradivi (pri čemer je bil za oblikovanje programov usposabljanja v okviru SLO SERCID upoštevan sorazmeren delež od vrednosti projekta ICS – 4. faza);

-        izvedba usposabljanj za poplave in velike požare v naravnem okolju: 0,97 mio EUR (z DDV)

  - Strošek izvedbe usposabljanj za poplave za skupno 1.000 udeležencev: 0,378 mio EUR (50 usposabljanj)

  - Strošek izvedbe usposabljanj za velike požare v naravnem okolju za skupno 1.000 udeležencev: 0,378 mio EUR (50 usposabljanj)

    - Strošek izvedbe usposabljanja na udeleženca izvira iz cene izvedbe usposabljanja za 20 oseb (omejitev na 20 oseb, ker gre za praktično in varnostno tvegano usposabljanje), ki znaša 9.700,00 EUR in obsega stroške organizacije in vodenja usposabljanja (2.977 EUR), materialne stroške (fizični materiali, pripomočki, orodje itn.) (6.622,00 EUR), stroške zavarovanja udeležencev (29,00 EUR), stroške uporabe tehničnih učnih sredstev in opreme za usposabljanje (65,00 EUR)

  - DDV: 0,214 mio EUR

  - Del, financiran iz NOO: 0,643 mio EUR

  - Del, financiran iz nacionalnega proračuna: 0,113 mio EUR

  - Vir podatkov za oceno stroškov: ocena stroškov za izvedbo obstoječega usposabljanja (strošek na udeleženca usposabljanja) v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje, ki se izvaja po programu usposabljanja št. 604-35/2015-8 z dne 22. 12. 2015,  št. 604-16/2019-3 z dne 14. 6. 2019 ter Cenika za obračunavanje honorarjev sodelujočim pri izvajanju usposabljanj ter vaj na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami št. 1000-10/2019-1 z dne 9. 5. 2019;

- vzpostavitev podcentra za protipoplavno zaščito: 3,37 mio EUR (z DDV)

  - DDV: 0,741 mio EUR

  - Del, financiran iz NOO: 2,235 mio EUR

  - Del, financiran iz nacionalnega proračuna: 0,394 mio EUR

  - Vir podatkov za oceno stroškov: ocena pripravljavca idejne zasnove, Projektivni Biro Lazar d.o.o.

Več aktivnosti v okviru investicije je že v teku, in sicer:

- pridobljeno je gradbeno dovoljenje in pripravljen IP št. št. 2021-154, marec 2021 za vzpostavitev podcentra za velike požare v naravnem okolju, izvajajo se postopki JN za izvedbo,

- izvajajo se postopki za spremembo OPN MOL in postopek izdelave idejne zasnove za vzpostavitev NCZ (zunanji izvajalec),

- izvajajo se postopki za spremembo OPN MS in postopek izdelave dokumentacije za vzpostavitev podcentra za poplave (zunanji izvajalec).

Ocene stroškov investicije SLO SERCID izhajajo iz naslednjih dokumentov oziroma preteklih izkušenj:

- za podcenter za velike požare v naravnem okolju: IP št. 2021-154, marec 2021, LG Inženiring d.o.o.

Ocena vrednosti podcentra izhaja iz izdelanega projekta za izvedbo PZI (ki predstavlja osnovo za pripravo investicijskega programa in v katerem so opredeljene podrobne prostorske potrebe in načrti za gradnjo) in primerljivih projektov izvajalca, pri čemer so bile upoštevane stalne tržne cene iz januarja 2019 za zazidalne površine v izmeri 454,5 m2, tlakovane in utrjene površine 1.091,60 m2 ter zelene površine v izmeri 1.449,90 m2 (površine, opredeljene v PZI).

- Za podcenter za protipoplavno zaščito: ocena pripravljavca idejne zasnove, Projektivni Biro Lazar d.o.o.

Ocena, pridobljena na podlagi predvidenih stroškov izvedbe na kvadratni meter tlorisne površine predvidenih objektov in površin zunanjih ureditev, ki izhaja iz preteklih izvedenih objektov in zunanjih ureditev ter trenutnih cen na trgu, pri čemer so bile upoštevane naslednje cene:

  - Poslovni, upravni objekti – 1.250,00 EUR/m2

  - Garažni objekti - 800,00 EUR/m2

  - Utrjene manipulativne površine – 110,00 EUR/m2

  - Parkirišča – 120,00 EUR/m2.

- Za Nacionalni center civilne zaščite (NCZ): ocena pripravljavca idejne zasnove, Ljubljanski urbanistični zavod d.d.

Ocena vrednosti NCZ je bila izdelana na podlagi predvidenih površin predvidenih objektov in ureditev v Urbanistični preveritvi.

Ocena vrednosti ureditve parkirišč in cest je povzeta po projektantskih ocenah podobnih projektov, ki za izvedbe utrditve povoznih površin z asfaltom znaša 150 EUR/m2. Pri tem pristajališče za helikopter v okviru NCZ zaradi posebne signalizacije in drugih ureditev predstavlja dvakratnik ureditve asfaltiranih povoznih površin in znaša 300 EUR/m2. Ocena vrednosti izvedbe utrjenih (tlakovanih) površin je povzeta po projektantski oceni tlakovanja, ki znaša približno 170 EUR/m2, za zunanjo ureditev pa je bila upoštevana projektantska ocena podobnih projektov (okoli 50 EUR/m2).

Enako je bilo merilo projektantskih ocen primerljivih projektov, uporabljeno za oceno stroškov  rekonstrukcije/preureditve objektov v pokrita parkirišča, in znaša 900,00 EUR/m2 ter vključuje delno rušitev s spremembo namembnosti. Podatkih projektantskih ocen izvirajo iz PEGonline (Gradbeni informacijski sistem v katerem so zbrane projektantske ocene investicij).

Cena novogradnje NCZ izvira iz zbirke podobnih investicij v PEGonlin, in sicer sta bili kot primerljivi investiciji za oceno uporabljeni investiciji izgradnje dveh policijskih postaj in motela:

  - Izvedba policijske postaje A 1.940 EUR/m2

  - Izvedba policijske postaje B 1.921 EUR/m2

  - Izvedba motela 1.439 EUR/m2

Za oceno vrednosti novogradnje NCZ je bilo izračunano povprečje vrednosti vseh treh investicij, ki znaša 1.770 EUR/m2.

- Za izvedbo usposabljanj so bili upoštevani stroški izvedbe obstoječih usposabljanj (strošek na udeleženca usposabljanja) v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ki se izvajajo po programu usposabljanja št. 604-35/2015-8 z dne 22. 12. 2015 in št. 604-16/2019-3 z dne 14. 6. 2019)

Stroški izvedbe usposabljanj za poplave in velike požare v naravi izključujejo:

  - stroške oblikovanja programov, po katerih se bodo usposabljanja izvajala (ti stroški obsegajo analizo stanja, preučitev potreb in normativnih podlag, pripravo in usklajevanje vsebine programa ipd.),

  - stroške organizacije usposabljanja (ti stroški obsegajo pripravo razpisa, zbiranje prijav, preverjanje izpolnjevanja pogojev udeležencev, svetovanje in obveščanje pošiljateljev ter udeležencev, pripravo urnika izvedbe, pridobitev predavateljev in inštruktorjev, pripravo avtorskih pogodb in učne dokumentacije, aktivno prisotnost na usposabljanju, spremljanje izvedbe), ki se bo zagotavljala v okviru rednih delovnih nalog Ministrstva za obrambo in Uprave RS za zaščito in reševanje,

  - zagotovitev prostorskih pogojev (najem prostorov), saj bodo prostorski pogoji zagotovljeni v okviru novo vzpostavljenih podcentrov (upoštevan bo strošek elektrike, vode itn. za izvedbo predvsem praktičnega dela usposabljanja).

Stroški vključujejo:

  - stroške intelektualne izvedbe usposabljanj, pri čemer je za izvedbo posameznega usposabljanja treba zagotoviti do pet predavateljev in do pet strokovno usposobljenih inštruktorjev (sklenjene avtorske in podjemne pogodbe po Ceniku za obračunavanje honorarjev sodelujočim pri izvajanju usposabljanj ter vaj na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami št. 1000-10/2019-1 z dne 9. 5. 2019 (priloga 1)). Strošek intelektualne izvedbe usposabljanja je ponavljajoči strošek, ki vključuje delo osmih do desetih predavateljev in inštruktorjev; tovrstni strošek na podlagi po obsegu in vsebini primerljivih preteklih usposabljanj (za gašenje notranjih požarov št. 604-35/2015-8 z dne 22. 12. 2015 in za prečrpavanje vode št. 604-16/2019-3 z dne 14. 6. 2019 (priloga 2)) znaša 3.000 EUR/usposabljanje. Dodatni strošek priprave materialov (enkratni strošek, ena avtorska pola in en komplet prosojnic na izvajalca) znaša med 5.000 in 6.000 EUR,

  - materialni stroški, ki vključujejo fizični material za izvedbo usposabljanja (les, voda itn.) ter druga sredstva, npr. vozila, izolirni dihalni aparati, varnostni pasovi, avto lestev, hidravlična in pnevmatska orodja, cevi, armature, viličar ipd., kar znaša okoli 5.500 EUR na usposabljanje,

  - stroški prehrane udeležencev v vrednosti približno 500 EUR na usposabljanje.

Izvedba usposabljanj za poplave in velike požare v naravnem okolju je po vsebini, obsegu in stroških najbolj primerljiva z usposabljanjem št. 604-35/2015-8 z dne 22. 12. 2015 in usposabljanjem št. 604-16/2019-3 z dne 14. 6. 2019 (priloga 2), ki potrjujeta ocenjeno višino stroškov. Ob tem so lahko določene postavke pri načrtovanih usposabljanjih nižje od postavk že izvedenih usposabljanj (npr. brez stroška najema prostorov, organizacije in podpore izvedbe usposabljanju); po drugi strani lahko naraste strošek intelektualne izvedbe usposabljanj, v kolikor v državi ne bo mogoče zagotoviti ustreznih predavateljev in inštruktorjev (sodelovanje tujih predavateljev in inštruktorjev lahko strošek intelektualne izvedbe usposabljanja dvigne na do 4.000 EUR/usposabljanje na podlagi ocene stroškov predavateljev in inštruktorjev/trenerjev digitalnega usposabljanja MBC, priloga 3).

- Za vzpostavitev informacijsko-komunikacijskega omrežja v okviru Nacionalnega centra civilne zaščite in nujne številke 112 na nacionalni ter regionalni ravni

Strošek izvira iz ocenjenih potreb po informacijsko-komunikacijski tehnologiji za zagotavljanje delovanja sil za zaščito, reševanje in pomoč ter storitev na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na novi lokaciji. Za zagotovitev slednjega je predviden nakup ustrezne strojne in programske opreme za delovanje zaposlenih na Upravi RS za zaščito in reševanje, situacijskega centra in nujne številke 112 na nacionalni in regijski ravni, kar vključuje nakup strojne, programske in mrežne opreme, prenos strežnikov, nakup telefonskih aparatov in kibernetska zaščita omrežja. Stroški so ocenjeni na podlagi preteklega projekta SMAZIR, s katerim je bila zagotovljena računalniška in druga strojna oprema ter programska oprema za vzpostavitev računalniške učilnice za izvedbo usposabljanj v okviru Izobraževalnega centra zaščite in reševanja (obseg digitalnega dela investicije SLO SERCID je sorazmerno višji od projekta SMAZIR, saj gre za opremo celotnega centra in ne zgolj ene učilnice).

Investicija: Center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov

Ocena vrednosti investicije je bila izdelana na podlagi izvedbe primerljivih investicijskih projektov in javno dostopnih podatkov na portalu javnih naročil; kazalnik EUR/m2 NTP ali EUR/m2 BTP.

Podlaga za pripravo izračunov je Investicijska dokumentacija DIIP in IP za prenovo in opremo laboratorijev v stavbi GIS (pritličje, desni trakt), programsko orodje Arhigram, portal javnih naročil - objava pogodb, natečajne naloge ZAPS, ponudbe, druge investicije:

-	primerjava stroškov izvedenih natečajev Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) in drugih, vsi podatki niso javno dostopni;

-	primerjava cen za izdelavo investicijske dokumentacije;

-	primerjava cen za izdelavo projektne dokumentacije,

-	programsko orodje Arhigram 4;

-	izračuni komunalnega prispevka za različne gradnje, odvisno od velikosti zemljišča in predvidenih BTP, lokacije ter obstoječih objektov za poračun komunalnega prispevka;

-	primerjava z izvedbo investicije prenove laboratorijev v pritličnem delu stavbe GIS, ocena IVP okoli 1,56 mio EUR za okoli 580 m2 NTP (za 3.000 m2 NTP okoli 4,68 mio EUR).

Investicijska ocena stroškov (EUR/m2 NTP = 1.800 EUR) temelji na primerljivih projektih in javno dostopnih podatkih na portalu javnih naročil, in tako realno predstavlja vrednost povprečnega stroška gradnje na m2.

Izračun: 1.800 EUR/m2 x 3.000 m2 = 5,4 mio EUR.

Kalkulacija stroškov za DGVG:

Primerjalni projekti:

- Investicija: Zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče (plazovi,…)

- Investicija: Projekti odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

- Investicija: Projekti oskrbe s pitno vodo

Predstavitev podatkov za Excel o ukrepih in posameznih investicijah, vključenih v NOO:

POPLAVE:

Na podlagi ocenjene vrednosti posamezne investicije, ki naj bi znašala 10 mio EUR neto oziroma 12.2 mio EUR bruto, se ocenjuje, da z dodeljenimi sredstvi v višini 310 mio EUR lahko izvedemo 25 projektov, in sicer pet z nepovratnimi viri in 20 s povratnimi. Referenčni projekt POPLAVNA VARNOST: Projekt Savinja.

Kalkulativne osnove so zgolj orientacijske, ker je treba upoštevati naslednje dejavnike:

- umeščanje v prostor (podeželje, urbanizirano okolje),

- vrsta vodotoka (hudourniški, nižinski,….),

- izbor predvidene protipoplavne zaščite z večjimi multiplikativnimi učinki (več poplavno varnih stavb ter prebivalcev),

- upoštevanje arheoloških, geoloških posebnosti,

- izvedbe morebitnih omilitvenih ukrepov zaradi upoštevanja OVS ali Nature 2000.

Upoštevamo, da strošek izgradnje za zaščito 2.000 prebivalcev znaša 10 mio EUR.

Za posamezno investicijo bo DRSV pripravil poročilo o izvedenih investicijah, ki bo podlaga za potrditev izvrševanja NOO.

Operativna časovnica

-	Q4 2021 		Oblikovanje Načrta potrebnih investicijskih ukrepov OPVP in podpis

sporazumov z občinami

-	Q2 2022–Q2 2023 	Investicijska in projektna dokumentacija posameznega projekta

poplavne ogroženosti in pridobitev dovoljenja za poseg v prostor

-	Q3 2022–Q1 2024 	Izvajanje javnih naročil za izbor izvajalcev

-	Q2 2026 		Izvedba in dokončanje posameznih projektov poplavne ogroženosti

Mejniki in cilji

Ocenjujemo, da bomo s sredstvi NOO izvedli 25 projektov manjše vrednosti, s katerimi se lokalno naslavlja posamezne investicije na OPVP.

Načrtujemo izvedbo petih projektov z nepovratnimi sredstvi in 20 projektov s povratnimi sredstvi.

Podrobneje je ocenjena vrednost opredeljena in obrazložena v prilogah.

KANALIZACIJA

Na podlagi ocenjene vrednosti projekta naj bi višina upravičenih stroškov projekta znašala do 5 mio EUR, od česar sta lahko do 2 mio EUR sofinancirana iz nepovratnih sredstev NOO. V kolikor se občina odloči, lahko dodatno pridobi do 2 mio EUR povratnih sredstev. Referenčna projekta: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine Braslovče, Polzela in Žalec in Kanalizacija Prevalje.

Upoštevamo, da se strošek izgradnje kanalizacije giblje med 2.000 EUR/PE in 3000 EUR/PE.

Podrobneje je ocenjena vrednost opredeljena in obrazložena v prilogah.

Kalkulativne osnove so zgolj orientacijske, ker je treba upoštevati naslednje dejavnike:

- velikost, zahtevnost in razvejanost kanalizacijskega sistema,

- lokacija in vrsta gradnje kanalizacije,

- število, zahtevnost in velikost pomožnih kanalizacijskih objektov,

- lokacija in velikost nakupa zemljišča,

- vrsta in kvaliteta materiala,

- velikost, kakovost in učinkovitost čistilne naprave,

- morebitne odškodnine in druge kazni,

- kakovost in zahtevnost strojne in električne opreme,

- usklajenost projekta z razvojnimi strategijami posamezne lokalne skupnosti,

- zahtevnost projektiranja,

- učinkovitost kanalizacijskega sistema.

Za posamezno investicijo bo občina pripravila poročilo o izvedeni investiciji, ki bo podlaga za poročilo MOP-a o izvedenih projektih in potrditev izvrševanja NOO.

Operativna časovnica

- Q2 2021–Q4 2022 	Izvedba javnega razpisa in izbor in potrditev investicij za obe področji

okoljske infrastrukture

- Q1 2024		Podpis pogodb z občinami

- Q2 2022–Q2 2023 	Izdelava investicijske in projektne dokumentacije posameznega

projekta

- Q3 2023–Q1 2024 	Izvedba javnih naročil posameznega projekta

- Q1 2024–Q2 2026 	Izvedba investicij na lokalni ravni

Mejniki in cilji

Ocenjujemo, da bomo s sredstvi NOO izvedli 15 projektov. Ker gre za kombinacijo povratnih in nepovratnih virov, kjer je občini omogočeno, da 50 % upravičenih stroškov financira iz povratnih virov, se ocenjuje, da bo do 10 projektov poleg nepovratnih virov pridobilo tudi povratne vire.

VODOVOD

Na podlagi ocenjene vrednosti projekta naj bi višina upravičenih stroškov projekta znašala do 5 mio EUR, od česar sta lahko do 2 mio EUR sofinancirana iz nepovratnih sredstev NOO. V kolikor se občina odloči, lahko dodatno pridobi do 2 mio EUR povratnih sredstev. Referenčni projekt: Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje.

Upoštevamo, da se strošek izgradnje vodovoda giblje med 200 EUR/m in 400 EUR/m.

Podrobneje je ocenjena vrednost opredeljena in obrazložena v prilogah.

Kalkulativne osnove so zgolj orientacijske, ker je treba upoštevati naslednje dejavnike:

- velikost, zahtevnost in razvejanost vodovodnega sistema,

- lokacija, zahtevnost in vrsta gradnje vodovoda,

- število  in zahtevnost ter velikost pomožnih vodovodnih objektov,

- lokacija in velikost nakupa zemljišča,

- vrsta materiala,

- morebitne odškodnine in druge kazni,

- kakovost in zahtevnost strojne in električne opreme,

- usklajenost projekta z razvojnimi strategijami posamezne lokalne skupnosti,

- zahtevnost projektiranja,

- učinkovitosti vodovodnega sistema.

Za posamezno investicijo bo občina pripravila poročilo o izvedeni investiciji, ki bo podlaga za poročilo MOP-a o izvedenih projektih in potrditev izvrševanja NOO.

Operativna časovnica

- Q2 2021–Q4 2022 	Izvedba javnega razpisa in izbor in potrditev investicij za obe področji

okoljske infrastrukture

- Q1 2024		Podpis pogodb z občinami

- Q2 2022–Q2 2023 	Izdelava investicijske in projektne dokumentacije posameznega

projekta

- Q3 2023–Q1 2024 	Izvedba javnih naročil posameznega projekta

- Q1 2024–Q2 2026 	Izvedba investicij na lokalni ravni

Mejniki in cilji

Ocenjujemo, da bomo s sredstvi NOO  izvedli 15 projektov. Ker gre za kombinacijo povratnih in nepovratnih virov, kjer je občini omogočeno, da 50 % upravičenih stroškov financira iz povratnih virov, se ocenjuje, da bo do 10 projektov poleg nepovratnih virov pridobilo tudi povratne vire.

Vir podatkov za ocene stroškov

Poplavna varnost:

Podatki so pridobljeni na podlagi

Referenčnega projekta Poplavna varnost – Projekt Savinja:

- Končno poročilo upravičenca z dne 20. 3. 2017

- Študija izvedljivosti, slovenska verzija z dne 27. 3. 2012

- Savinja - Kalkulacijske osnove

Odvajanje in čiščenje odpadne vode:

Referenčni projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine Braslovče, Polzela in Žalec

Podatki so pridobljeni na podlagi:

- Študije izvedljivosti z analizo stroškov in koristi, oktober 2020 (verzija 5), projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje – Občine Braslovče, Polzela in Žalec, pripravljavec  študije RCI – Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.,

- Analize - kanalizacija Braslovče, Polzela, Žalec

- Analize stroškov - kanalizacija v porečju Savinje

- Analize - Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje-Občine Braslovče, Polzela in Žalec_končna verzija.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode:

Referenčni projekt: Kanalizacija Prevalje

Podatki so pridobljeni na podlagi:

- Študije izvedljivosti: 2018 09 28 Prevalje_ŠI_ verzija_4 FINAL, pripravljavec študije SL CONSULT d.o.o.,

- dokumenta 12 Finančno ekonomska analiza 03. 10. 2018 - kanalizacija Prevalje,

- dokumenta Projektantski predračun_kanalizacija Prevalje (popis del s predizmerami in predračunom), pripravljavec projektantskega proračuna AquaData, Antončič Niko s.p.,

- Analize - kanalizacija Prevalje

Okrba s pitno vodo

Referenčni projekt: Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje

Podatki so pridobljeni na podlagi:

- Predračuna: Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica–Ribnica-Kočevje: Vodovodni sistem - 1. faza,

- Predračuna: Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica–Ribnica-Kočevje: Vodovodni sistem - 2. faza,

- Predračuna: Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica–Ribnica-Kočevje: Vodovodni sistem – skupno,

- dokumenta Pogodba št. 1068/2015 - Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje,

- dokumenta Pogodba št. 1071/2015 – Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje,

- dokumenta Pogodba št. 1067/2015 – Izvedba gradbenih del za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje,

- dokumenta Pogodba št. 1069/2015 – Obveščanje javnosti o izvajanju projekta Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje,

- dokumenta Pogodba št. 1066/2015 -  Projektiranje in izvedba gradbenih del za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje: Čistilne naprave,

- Analize za projekt Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica-Ribnica-Kočevje.

  - KOMPONENTA 4: Trajnostna mobilnost (C1 K4)

| UKREP |  | CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR] | VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR] | VREDNOST DDV [EUR] | PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vir financiranja: NOO | Vir financiranja: državni proračun | Vir financiranja: |
|  |  |  |  |  | drugi viri |
| C1 K4 | Investicija: Povečanje zmogljiivosti železniške infrastrukture | 574.490.000,00 | 284.100.000,00 | 88.220.000,00 | 202.170.000,00 |
|  | Investicija: Digitalizacija železniške in cestne infrastrukture | 33.430.000,00 | 20.050.000,00 | 6.030.000,00 | 7.350.000,00 |
|  | Investicija: Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu | 9.460.000,00 | 7.750.000,00 | 1.710.000,00 |  |
| SKUPAJ |  | 617.380.000,00 | 311.900.000,00 | 95.960.000,00 |  |

Predvidena celotna vrednost investicij v okviru te komponente:

|  | Vrednosti |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv steber/komponenta/reforma/področje/sklop/ukrep v mio EUR | Ocenjena vrednost (z DDV) | NEPOVRATNA SREDSTVA NOO | POVRATNA SREDSTVA NOO | OSTALI VIRI (DDV+ ostali stroški) | DDV | Ostali stroški |
| K 4 -Trajnostna mobilnost | 617,38 | 218,90 | 93,00 | 305,48 | 95,96 | 209,52 |
| R 1 - Reforma organiziranosti javnega potniškega prometa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| R 2 - Reforma na področju uvajanja infrastrukture za alternativna goriva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Sklop 1: Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture | 574,49 | 191,10 | 93,00 | 290,39 | 88,22 | 202,17 |
| Nadgradnja glavne žel. proge št. 20 LJ-Jesenice-d.m na odseku Kranj-Jesenice | 167,29 | 99,17 | 0,00 | 68,12 | 30,17 | 37,95 |
| gradbena dela | 155,04 | 89,13 | 0,00 | 65,91 | 27,96 | 37,95 |
| digitalizacija | 12,25 | 10,04 |  | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
| Nadgradnja železniške postaje Domžale | 9,51 | 7,26 | 0,00 | 2,25 | 1,72 | 0,53 |
| Nadgradnja železniške postaje Grosuplje | 23,87 | 12,40 | 0,00 | 11,47 | 4,30 | 7,17 |
| skupaj: železnice neelektrificirano | 33,38 | 19,66 | 0,00 | 13,72 | 6,02 | 7,70 |
| Nadgradnja proge Ljubljana-Divača: odsek Ljubljana-Brezovica- nepovr. | 67,61 | 37,87 | 0,00 | 29,74 | 12,19 | 17,55 |
| Nadgradnja proge Ljubljana-Divača: odsek Brezovica-Preserje-Borovnica - nepovr. | 189,00 | 34,40 | 0,00 | 154,60 | 18,70 | 135,90 |
| ŽOLP 1. faza: Nadgradnja železniške postaje Ljubljana 1. faza - nepovr. | 117,21 | 0,00 | 0,00 | 24,21 | 21,14 | 3,07 |
| ŽOLP 1. faza: Nadgradnja železniške postaje Ljubljana 1. faza - povratna sredstva |  |  | 93,00 |  |  |  |
| skupaj: železnice jedrno omrežje nepovratna | 256,61 | 72,27 | 0,00 | 184,34 | 30,89 | 153,45 |
| skupaj: železnice jedrno omrežje povratna | 117,21 | 0,00 | 93,00 | 24,21 | 21,14 | 3,07 |
| Sklop 2: Digitalizacija železniške in cestne infrastrukture | 33,43 | 20,05 | 0,00 | 13,38 | 6,03 | 7,35 |
| Digitalizacija železniškega prometa (ETSC) | 9,76 | 8,00 | 0,00 | 1,76 | 1,76 | 0,00 |
| Digitalizacija cestnega prometa (DARS) | 23,67 | 12,05 | 0,00 | 11,62 | 4,27 | 7,35 |
| Sklop 3: Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu | 9,46 | 7,75 | 0,00 | 1,71 | 1,71 | 0,00 |
| Infrastruktura za alternativna goriva | 7,02 | 5,75 | 0,00 | 1,27 | 1,27 | 0,00 |
| Infrastruktura za alternativna goriva - državna uprava | 2,44 | 2,00 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,00 |

Ocenjena višina sredstev NOO: 311,90 mio EUR, od tega 218,90 mio EUR nepovratnih in 93 mio EUR povratnih sredstev.

Investicija: Povečanje zmogljivosti železniške infrastrukture

Skupaj je na tem področju predvidenih 574,49 mio EUR investicij z DDV (oziroma 486,27 mio EUR brez DDV), od tega 191,10 mio EUR nepovratnih sredstev, 93 mio EUR povratnih sredstev za investicije v državno infrastrukturo. Sredstva investitorja (sektor država) predstavljajo 290,39 mio EUR ostalih virov. Gre za financiranje DDV in preostalih stroškov investicije, ki jih ne pokrijejo sredstva NOO.

Stroški gradnje pri večjih investicijah v nadgradnjo javne železniške infrastrukture so v zadnjih štirih letih v Sloveniji znašali od 5,4 do 9 mio EUR na km proge (brez DDV), odvisno predvsem od zahtevnosti terena, zahtevnosti in obsega izvedenih del (nadgradnja oziroma novogradnja predorov, viaduktov, železniških postaj itd.) ter pogojev za izvedbo del (dela pod prometom oziroma dela v polni zapori proge). Povprečni stroški gradnje (brez DDV) so v okviru primerljivih izvedenih projektov znašali:

- 5,4 mio EUR/km proge pri projektu nadgradnja železniške proge Zidani most-Celje. V obdobju 2016–2020 je bila izvedena nadgradnja odseka dvotirne proge v dolžini 26 km z eno večjo in dvema manjšima železniškima postajama;

- 9,02 mio EUR/km proge pri projektu nadgradnja železniške proge Maribor-Šentilj-d.m. V izvedbi je nadgradnja enotirne proge v dolžini 18,15 km. Po mnenju tehnične asistence Jaspers, ki je projekt presojal, so stroški gradnje nekoliko višji od povprečja v EU državah, kar je razumljivo, saj investicija obsega gradnjo novega predora in novega viadukta, ki sta projektirana za dvotirnost proge, in nadgradnjo dveh velikih in dveh manjših železniških postaj za blagovni in potniški promet;

- 8,96 mio EUR/km proge pri projektu nadgradnja železniškega vozlišča Pragersko. Po mnenju Jaspersa se stroški gradnje gibljejo v povprečju stroškov v primerjavi s podobnimi železniškimi investicijami v ostalih EU državah.

Priloge:  C1K4U1_REFERENCNI PROJEKTI:

- Sklep o potrditvi IP št. 411-16/2016/6-021111 z dne 30. 9. 2016 in IP za projekt Nadgradnja železniške proge Zidani most-Celje,

- Sklep o potrditvi IP št. 411-12-2018/3-021117 z dne 27. 7. 2018 in IP za projekt Maribor-Šentilj-d.m.,

- Sklep o potrditvi IP št. 411-1/2018/4-0211176 z dne 18. 4. 2018 in IP za projekt Nadgradnja železniškega vozlišča Pragersko.

Potrebna finančna sredstva za izvedbo posameznega železniškega projekta so določena na podlagi izdelane in potrjene investicijske dokumentacije v skladu z Uredbo o metodologiji priprave in obravnave investicijske dokumentacije na področju državnih cest in javne železniške infrastrukture in dokumentom EK iz decembra 2014 Guide to CBA of Investment Project. Ocenjena vrednost projekta je oblikovana glede na njegovo stopnjo pripravljenosti. Na MZI-ju je ustanovljena posebna komisija, ki je zadolžena za pregled in potrjevanje investicijske dokumentacije. Za vsak projekt se izdelajo tri ravni investicijske dokumentacije, in sicer: dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova ter investicijski program (oziroma  študija izvedljivosti), za vsak nivo investicijske dokumentacije pa je določen tudi višji nivo potrebne izdelane projektne dokumentacije. Na tej podlagi se do potrditve investicijskega programa za projekt ustrezno popravi in uskladi tudi ocenjena vrednost projekta.

Ocena stroškov v okviru projekta Nadgradnja enotirne železniške proge Kranj-Jesenice-d.m. znaša  4,33 mio EUR/km (brez DDV). Vrednost na kilometer je izračunana na podlagi projektantskih predračunov v okviru izdelanih Izvedbenih načrtov; za pododseka Kranj-Lesce Bled je INV-P izdelan in potrjen s strani MZI-ja,  za pododsek Lesce Bled-Jesenice pa je INV-P izdelan in v pregledu na MZI-ju.

Stroški so nekoliko nižji v primerjavi z zgornjim projekti, kar je razumljivo, saj gre pri tem projektu za enotirno progo, nadgradnja odseka prav tako ne vključuje nadgradnje železniških postaj, poleg tega se bodo dela izvajala v času polne zapore proge. V sklopu izvedbe tega projekta se bodo na sami progi izvedli tudi ukrepi (v skupni vrednosti 12,25 mio EUR z DDV oziroma 10,04 mio EUR brez DDV), ki bodo doprinesli k digitalizaciji proge, vendar ne gre za ločen projekt, saj je cilj celotnega projekta povečati zmogljivost proge. V excel tabeli je zaradi ustrezne razmejenosti prispevka za področje digitalnega projekt glede na vrednost teh del ustrezno razdeljen na dva dela. V okviru tega projekta bo v skladu s predpisi in zahtevami zakonodaje skupaj z lokalnimi skupnostmi izveden tudi poseg na cestni infrastrukturi, ampak le v nujnem obsegu zaradi zagotavljanja varnosti cestnega in železniškega prometa kot posledica ukinitve nivojskih prehodov. Skupna ocenjena vrednost izgradnje cestne infrastrukture znaša 3,7 mio EUR brez DDV, kar predstavlja 2,7 % skupne vrednosti projekta, vendar ne bo financirana s sredstvi NOO, saj ta predstavljajo zgolj 72 % vrednosti investicije brez DDV.

Ocena stroškov projekta nadgradnje dvotirne proge na odseku Ljubljana-Borovnica znaša 7,63 mio EUR/km (brez DDV), kar je v rangu stroškov na kilometer pri primerljivih projektih. Pri primerjavi ocenjenih stroškov nadgradnje proge Ljubljana-Borovnica in proge Kranj-Jesenice je treba upoštevati, da je proga Ljubljana-Borovnica dvotirna proga, proga Kranj-Jesenice pa enotirna in da so stroški na kolometer nadgradnje proge ustrezno nižji.

Izvedba nadgradenj železniških postaj je odvisna predvsem od velikosti postaje in potrebnega obsega del - od nadgradnje števila tirov/peronov ter potrebe po razširitvi obstoječih kapacitet (novogradnja), potrebe po nadgradnji tirnih naprav, gradnji izvennivojskih dostopov potnikov na peronsko infrastrukturo, potrebe po gradnji nadhodov/podhodov/nadvozov/podvozov, nadgradnji elektro-energetskih in signalno-varnostnih naprav, do izvedbe protihrupne zaščite itd. Na osnovi tega je projekte nadgradnje postaj zelo težko primerjati med seboj. Podlage za ocenjene vrednosti izvedbenih del, ki izhajajo iz posameznih investicijskih dokumentacij, imajo podlago za oceno teh del v projektni dokumentaciji in popisih del projektantov, ki so v zadnji stopnji pripravljenosti projekta za izvedbo tudi osnova za pripravo javnega razpisa za izbiro izvajalca. Tekom priprave projekta za izvedbo se končna vrednost projekta prilagaja glede na novo znana dejstva in dejavnike, kot npr. oddana izvedena dela projekta.

Primerljivost stroškov na kilometer nadgrajene proge/tira:

|  | Investicije | Ocenjena vrednost celotne investicije v mio EUR | Ocenjena vrednost (brez DDV) v mio EUR* | Nepovratna sredstva NOO v mio EUR |  | Povratna sredstva NOO v mio EUR |  | km nadgrajene proge | Stroški na km nadgrajene proge v mio EUR (brez DDV) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nadgradnja železniške proge Ljubljana-Brezovica-Preserje-Borovnica** | 256,61 | 131,95 | 72,27 |  | 0,00 |  | 17,30 | 7,63 |  |  |  |  |  |
|  | Pododsek Ljubljana-Brezovica | 67,61 | 55,42 | 37,87 |  | 0,00 |  | 6,90 | 8,03 |  |  |  |  |  |
|  | Pododsek Brezovica-Preserje in podosek Preserje - Borovnica *** | 189,00 | 76,53 | 34,40 |  | 0,00 |  | 10,40 | 7,36 |  |  |  |  |  |
| 2. | Nadgradnja železniškega odseka Kranj-Jesenice-d.m ** | 167,29 | 137,12 | 99,17 |  | 0,00 |  | 31,70 | 4,33 |  |  |  |  |  |
|  | 2. faza: pododsek Kranj-Podnart in Podnart-Lesce Bled | 99,96 | 81,93 | 69,16 |  | 0,00 |  | 20,10 | 4,08 |  |  |  |  |  |
|  | 3. faza: pododsek Lesce Bled-Žirovnica, pododsek Žirovnica-Slovenski Javornik in pododsek Slovenski Javornik-Jesenice | 67,34 | 55,19 | 30,01 |  | 0,00 |  | 11,60 | 4,76 |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ nadgradnja železniških prog | 423,90 | 269,07 | 171,44 |  | 0,00 |  | 49,00 |  |  |  |  |  |  |
| Primerljivi projekti - povprečni stroški nadgradnje železniških prog (brez DDV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nadgradnja železniške proge Zidani most-Celje |  |  |  |  |  |  |  | 5,40 |  |  |  |  |  |
|  | Nadgradnja železniške proge Maribor-Šentilj-d.m. |  |  |  |  |  |  |  | 9,02 |  |  |  |  |  |
|  | Investicije | Ocenjena vrednost celotne investicije v mio EUR | Ocenjena vrednost investicije (brez DDV) v mio EUR* | Ocenjena vrednost gradbenih del (brez DDV) v mio EUR***** |  | Nepovratna sredstva NOO v mio EUR |  | Povratna sredstva NOO v mio EUR | Število postaj | Dolžina tirov na postaji v km |  |  | Strošek na km tira (brez DDV) v mio EUR |  |
| 3. | Nadgradnja železniške postaje Domžale | 9,51 | 7,80 | 5,69 |  | 7,26 |  | 0,00 | 1 | 1,550 |  |  | 3,67 |  |
| 4. | Nadgradnja železniške postaje Grosuplje | 23,87 | 19,56 | 10,91 |  | 12,40 |  | 0,00 | 1 | 3,295 |  |  | 3,31 |  |
| 5. | Nadgradnje železniške postaje Ljubljana – 1. faza**** | 117,21 | 96,08 | 81,49 |  | 0,00 |  | 93,00 | 1 | 20,777 |  |  | 3,92 |  |
|  | SKUPAJ nadgradnja železniških postaj | 150,59 | 123,43 | 98,09 |  | 19,66 |  | 93,00 | 3 |  |  |  |  |  |
| Primerljivi projekti - povprečni stroški nagradnje železniških postaj (brez DDV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Investicije |  |  | Pogodbena vrednost gradbenih del (brez DDV) v mio EUR***** |  |  |  |  | Število postaj | Dolžina tirov na postaji v km |  |  | Strošek na km tira (brez DDV) v mio EUR |  |
|  | Nadgradnja železniške postaje Maribor |  |  | 29,81 |  |  |  |  | 1 | 7,351 |  |  | 4,06 |  |
|  | Nadgradnja železniške postaje Šentilj |  |  | 9,53 |  |  |  |  | 1 | 2,355 |  |  | 4,05 |  |
|  | Nadgradnja železniške postaje Rimske toplice |  |  | 14,57 |  |  |  |  | 1 | 3,840 |  |  | 3,79 |  |
|  | Skupaj vrednost investicij v okviru NOO brez DDV |  | 392,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nepovratni del NOO |  | 191,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Povratni del NOO |  | 93,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * V ocenjeno vrednost investicij, ki so del NOO, so vključeni stroški investicije brez DDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Pri primerjavi ocenjenih stroškov nadgradnje proge Ljubljana-Borovnica in proge Kranj-Jesenice je treba upoštevati, da je proga Ljubljana-Borovnica dvotirna proga, proga Kranj-Jesenice pa enotirna in so stroški na kilometer nadgradnje proge ustrezno nižji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** Del projekta - APB, ETCS, ENP - se bo financiral v okviru VFO 2021-2027 (76,53 mio EUR brez DDV za NOO, celotna vrednost projekta po IP 189 mio z DDV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **** Projekt je predviden za sofinanciranje v okviru povratnih sredstev NOO v višini 93 mio EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***** Vrednost vključuje ocenjeno oziroma pogodbeno vrednost gradbenih del NOO projektov in že izvedenih primerljivih projektov brez stroška izvedbe SV TK naprav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Priloge: C1K4U1_ PROJEKTI:

- Projekt Nadgradnja železniškega odseka Ljubljana-Brezovica-Borovnica: Sklep o potrditvi PIZ 411-21/2018/3-02111767 z dne 17. 4. 2019 in PIZ za projekt Nadgradnja železniškega odseka Ljubljana – Divača, IP za projekt Nadgradnja železniškega odseka Ljubljana-Brezovica (v potrjevanju).

- Projekt Nadgradnja železniškega odseka Kranj-Jesenice-d.m: Sklep o potrditvi IP št. 411-2/2020/7 z dne 29. 1. 2021 in IP za projekt Nadgradnja železniškega odseka Kranj-Podnart-Lesce Bled, IP za projekt Nadgradnja železniškega odsek Lesce Bled-Jesenice (v potrjevnaju).

- Projekt Nadgradnja železniške postaje Domžale: Sklep o potrditvi DIIP št. 37500-12/2019/6 z dne 28. 5. 2019 in DIIP za projekt Nadgradnja železniške postaje Domžale.

- Projekt Nadgradnja železniške postaje Grosuplje: Sklep o potrditvi IP št. 411-6/2021/7 z dne 18. 2. 2021 in IP za projekt Nadgradnja železniške postaje Grosuplje.

- Projekt Nadgradnja železniške postaje Ljubljana – 1. faza: Sklep o potrditvi DIIP št.37500-12/2017/25-1801 z dne 1 . 7.2020 in DIIP za projekt Nadgradnja železniške postaje Ljubljana – 1. faza.

Financiranje projektov: za preostali del zapiranja finančnih konstrukcij so predvidena namenska proračunska sredstva, sredstva podnebnega sklada, IPE (dokumentacija za železniško postajo Ljubljana) in delno sofinanciranje iz občinskih virov (postaja Grosuplje).

Pregled ocenjenih vrednosti posameznih investicij po predvidenih virih sofinanciranja:

|  |  |  |  |  | NOO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt | Vrednost investicij z DDV | Vrednost DDV | Vrednost investicij brez DDV | OSTALI VIRI financiranja izven proračuna RS | Maksimalno možno za NOO | NOO NEPOVRATNI | NOO POVRATNI |
| Nadgradnja železniške postaje Grosuplje | 23.866.250 | 4.303.750 | 19.562.500 | 243.164 | 19.319.336 | 12.395.184 |  |
| Nadgradnja železniškega odseka Ljubljana-Brezovica | 67.611.430 | 12.192.225 | 55.419.205 | 0 | 55.419.205 | 37.868.852 |  |
| Nadgradnja proge Ljubljana-Jesenice-d.m. - 3.faza | 67.335.715 | 12.142.506 | 55.193.209 | 10.500.196 | 55.193.209 | 30.008.963 |  |
| Nadgradnja proge Ljubljana-Jesenice-d.m. - 2.faza | 99.955.708 | 18.024.800 | 81.930.908 | 26.105.804 | 73.849.905 | 69.156.423 |  |
| Nadgradnja železniškega odseka Brezovica-Borovnica | 189.000.000 | 34.081.967 | 154.918.033 | 0 | 76.526.968 | 34.414.252 |  |
| 1. faza nadgradnje železniške postaje Ljubljana - izvedba | 117.211.997 | 21.136.590 | 96.075.407 | 1.870.000 | 94.205.407 | 0 | 93.000.000 |
| Rekonstrukcija železniške postaje Domžale | 9.512.295 | 1.715.332 | 7.796.963 | 0 | 7.796.963 | 7.259.480 |  |
|  | 574.493.395 | 103.597.170 | 470.896.225 | 38.719.164 | 382.310.992 | 191.103.154 | 93.000.000 |

Investicija: Digitalizacija železniške in cestne infrastrukture

Skupaj je na tem področju predvidenih 33,43 mio EUR investicij z vključenim DDV oziroma 27,4 mio EUR brez DDV, od tega bo iz NOO zagotovljenih 20,05 mio EUR nepovratnih sredstev, ostali viri predstavljajo sredstva investitorja. Gre za financiranje DDV in preostalih stroškov investicije, ki jih ne pokrijejo sredstva NOO.

a) Digitalizacija železniškega prometa (ECTS)

Način določanja ocene stroškov ukrepa temelji na razpoložljivih usmeritvah na področju železniške panoge.

V letu 2011 je International Union of Railways (UIC) objavil izsledke študije UIC ERTMS benchmark final report  avtorjev Carpinelli, V., De Cicco, P., Markovič-Chenais, S. in Mayer, M., kjer je za določitev investicijske vrednosti bila upoštevana povprečna vrednost 330.000 EUR za vgradnjo nove ETCS naprave (L2) v vozna sredstva (brez DDV). V navedeni ceni je vključeno projektiranje oziroma izdelava izvedbene dokumentacije, dobava in vgradnja opreme ter materialov s konfiguracijo, testi interoperabilnosti in certifikacije v skladu z direktivami interoperabilnosti in tehničnimi specifikacijami interoperabilnosti, pridobitev obratovalnih dovoljenj, rezervni deli, rehomologacije, nepredvidena dela in predaja naprav v obratovanje, vključno s šolanjem kadrov. Oprema, ki mora biti vgrajena na vozila za delovanje sistema ETCS:

- ETCS osnovni računalnik (EVC),

- registrirna naprava (JRU, DRU, SRU),

- vmesnik med strojevodjo in napravo (MMI, DMI),

- EURORADIO podsistema (GSM-R-data), vključno z antenami,

- vlakovna vmesniška enota (TIU),

- prenosni modul euroloop (LTM) vključno z antenami,

- prenosni modul eurobalize (BTM) vključno z antenami,

- merilni sistem (odometrije),

- STM-i.

Po tem je trg prešel iz faze testiranj in se razvil. Izvedenih je bilo več projektov opremljanja vozil z ERTMS/ETCS, ki so bili sofinancirani iz različnih virov (tudi EU).

V letu 2019 je EK (DG MOVE) izdala Odločbo Ares(2019)1025126 - 19/02/2019, v kateri določa podlage in smernice za uporabo prispevkov na enoto za podporo vzpostavitvi ERTMS v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope - prometni sektor. Za pripravo odločbe je EK izvedla temeljito analizo tako projektov, ki so bili od leta 2014 sofinancirani z nepovratnimi sredstvi iz Instrumenta za povezovanje Evrope, s katerimi upravlja CINEA, kot analize Evropske železniške agencije (angl. European Railway Agency) za projekte opremljanja vozil z drugimi viri.

Dokument EK je opredelil povprečne upravičene stroške za naloge za dejavnost opremljanja vozil z ERTMS/ETCS, ki so opisane v prejšnjem odstavku, in smiselne odstotke sofinanciranja in stroške na enoto. Sestavni deli opreme ETCS na vozilu so opredeljeni v Uredbi (EU) 2016/919 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemi vodenje-upravljanje in signalizacija železniškega sistema v Evropski uniji.

Prispevek za ukrepe, ki podpirajo uvajanje ETCS v okviru komponente, bo temeljil na povprečnih stroških naložbe (brez DDV) iz prej navedenih podlag in na podlagi sheme državne pomoči, ki bo skladna s Smernicami EK o državni pomoči za železniška podjetja (shema še ni odprta).

V costingu je upoštevana le vgradnja (angl. retrofitting) ne pa nadgradnja (angl. upgrading) že opremljenih vozil, in sicer za Baseline 3, Level 2. Ker so vozila različna, s tem pa tudi izhodišča za njihovo nadgradnjo, pride do različnih vrednosti naložbe nadgradnje vozil. Spodnja tabela prikazuje povprečne stroške na enoto brez DDV za lokomotivo, ki se jo opremi z ERTMS/ETCS, brez upoštevanja državnih pomoči oziroma drugače znižanih/prilagojenih cen na enoto glede na Odločbo EK (DG MOVE).

Tabela: Ocenjena cena na enoto za vgradnjo ETCS (Retrofitting of vehicle) na podlagi podatkov  poročila Evropske komisije Ref. Ares(2019)1025126 - 19/02/2019)

| Strošek na enoto (v 000 EUR) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prototip (1 za serijo): | mednarodni 2.509 | nacionalni 1.352 |
| Serijsko (več vozil na podlagi prototipa): | mednarodni 255 | nacionalni 273 |

Za serijsko nadgradnjo 32 vozil na podlagi prototipa po ceni 255.000 EUR/vozilo je vrednost ukrepa bila ocenjena na 8 mio EUR. Uporabili smo tudi izsledke investicijskih programov holdinga SŽ, ki jih je za vgradnjo ETCS naprav v vozna sredstva pripravil SŽ-Tovorni promet, d.o.o. in SŽ-Potniški promet, d.o.o.

b) Digitalizacija cestnega prometa (DARS)

Izvedba digitalizacije cestne infrastrukture je načrtovana na podlagi naslednjih aktivnosti:

| AKTIVNOST | Način določitve vrednosti | Ocenjena vrednost brez DDV v mio EUR | Ocenjena vrednost z DDV v mio EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Na podlagi že pripravljenih projektov iz katere izhaja vrednost projektantskih predračunov |  |  |  |
| Izvedba nadgradnje hrbteničnega optičnega omrežja | Projektantski predračun | 1,1 | 1,34 |
| Izvedba sistema za nadzor in vodenje prometa na vplivnem ljubljanskem območju | Projektantski predračun | 9,34 | 11,39 |
| Na podlagi idejnih projektov |  |  |  |
| Nadgradnja nadzornega centra Ljubljana | Idejna zasnova (delno povzeta po projektantskem predračunu za projekt vzpostavitve nadzornega centra Maribor, ki je bil pripravljen v letu 2019) | 6 | 7,32 |
| Na podlagi izvedbe primerljivih projektov |  |  |  |
| Implementacija cestnih detektorjev (video nadzorne kamere, cestno vremenske postaje, detektorji zasedenosti parkirišč) | Ocenjene vrednosti povzete po izvedenih projektih vzpostavitve cestno vremenskih postaj in termodetekcijskih kamer iz leta 2020 | 2,2 | 2,68 |
| Simulacijsko orodje za načrtovanje prometa | Ocenejna vrednost povzeta po projektih za izvedbo simulacij, ki so v teku v letu 2021 | 0,55 | 0,67 |
| Na podlagi vrednosti podpisane pogodbe |  |  |  |
| Aplikacija digitalizacije in spremljanja cestne infrastrukture (Izvedba mobilnega laserskega skeniranja in sferičnega fotografiranja AC) | Vrednosti povzete po vrednosti podpisane pogodbe DARS 1062/2020 | 0,21 | 0,26 |
| Skupaj investicijska vrednost z DDV |  | 19,4 | 23,67 |
| DDV |  |  | 4,27 |
| Skupaj investicijska vrednost brez DDV |  |  | 19,40 |
| Sofinanciranje NOO |  |  | 12,05 |
| Sofinanciranje DARS (DDV+ del stroškov) |  |  | 11,62 |

Ocenjena vrednost investicije (23,67 mio EUR z DDV) je bila pripravljena na podlagi:

- že pripravljenih projektov, iz katerih izhaja vrednost projektantskih predračunov:

- izvedba nadgradnje  hrbteničnega optičnega omrežja, kjer projektantski predračun oziroma. prejeta ponudba na podlagi izvedenega JN znaša 1,1 mio EUR (brez DDV), (Naslov dokumenta: Izvedba podatkovnega omrežja MPLS, Referenčna številka dokumenta: 000024/2020, javno naročilo v objavi JN003610/2020-B01),

- izvedba sistema za nadzor in vodenje prometa na vplivnem ljubljanskem območju, kjer projektantski predračun znaša 9,34 mio EUR (brez DDV), (Naslov dokumenta: Upravljanje s prometom na vpadnicah Ljubljane - periferna oprema, Referenčna številka dokumenta: 000271/2020, javno naročilo v objavi JN001031/2021-B01),

- idejnih projektov:

- vrednost projekta za nadgradnjo nadzornega centra Ljubljana po idejni zasnovi znaša 6 mio EUR (brez DDV) in je delno povzeta po projektantskem predračunu za projekt vzpostavitve nadzornega centra Maribor, ki je bil pripravljen v letu 2019 (Naslov dokumenta: Vzpostavitev regionalnega nadzornega centra Maribor, Referenčna številka dokumenta: 000098/2019, JN001902/2020-B01),

- izvedbe primerljivih projektov:

- izvedba cestnih detektorjev: ocenjene vrednosti 2,2 mio EUR (brez DDV) so povzete po izvedenih projektih vzpostavitve cestno-vremenskih postaj in termodetekcijskih kamer iz leta 2020 (ocenjena vrednost po postavkah v pogodbi DARS št. 1307/20: Dobava in postavitev cestno-vremenskih postaj in detekcijsko nadzornih kamer na primorskem kraku),

- simulacijsko orodje za načrtovanje prometa znaša 0,55 mio EUR (brez DDV), vrednost je povzeta po projektih za izvedbo simulacij, ki so v teku v letu 2021 (ocenjena vrednost po pogodbi DARS št. 1080/2020: Izvajanje simulacij prometne varnosti DARS),

- že sklenjenih pogodb:

- aplikacija digitalizacije in spremljanja cestne infrastrukture (Izvedba mobilnega laserskega skeniranja in sferičnega fotografiranja AC, pogodba DARS št. 1062/2020) znaša 0,21 mio EUR (brez DDV).

Preostalih 11,62 mio EUR sredstev (za DDV in ostale aktivnosti) od skupaj 23,67 mio EUR (z DDV) vrednega projekta bo zagotavljal DARS. Z njim bo sklenjena pogodba o sofinanciranju dela projekta iz sredstev NOO, preostali del sredstev za doseganje ciljev projekta pa bo zagotavljal investitor, tj. DARS, sam.

Priloge: C1K4U2:

- Izvedba podatkovnega omrežja MPLS, Referenčna številka dokumenta: 000024/2020, javno naročilo v objavi JN003610/2020-B01 – ponudbeni predračun (C1K4U2_Ponudbeni predračun-024-2020),

- Upravljanje s prometom na vpadnicah Ljubljane - periferna oprema, Referenčna številka dokumenta: 000271/2020, javno naročilo v objavi JN001031/2021-B01 - projektantski predračun za xRINGx5 IN xVPADx5, ocenjena vrednost (C1K4U2_PROJEKTANTSKI PREDRAČUN_XRINGX5, C1K4U2_PROJEKTANTSKI PREDRAČUN_XVPADX5, C1K4U2_Ocenjena vrednost),

- Vzpostavitev regionalnega nadzornega centra Maribor, Referenčna številka dokumenta: 000098/2019, JN001902/2020-B01 – projektantski predračun, groba ocena investicije RNC LJ (C1K4U2_Proj. predracun RNC MB – SKUPAJ, C1K4U2_Groba Ocena investicije - RNC LJ),

- pogodba DARS št. 1201/2020: Dobava in postavitev cestno-vremenskih postaj (CVP) na primorskem avtocestnem kraku (CIK4U2_Pogodba DARS 1201-2020),

- pogodba DARS št. 1307/20: Dobava in postavitev detekcijsko nadzornih kamer na primorskem kraku AC (CIK4U2_Pogodba DARS 1307-2020),

- pogodba DARS št.1080/2020: Izvajanje simulacij prometne varnosti DARS (C1K4U2_Pogodba DARS 1080-2020),

- pogodba DARS 1062/2020: Izvedba mobilnega laserskega skeniranja in sferičnega fotografiranja AC (C1K4U2_Pogodba DARS 1062-2020).

Investicija: Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu

Skupaj je na tem področju predvidenih 9,46 mio EUR investicij z DDV oziroma 7,75 mio EUR brez DDV, za katere se načrtuje 7,75 mio EUR nepovratnih sredstev, ostali viri predstavljajo sredstva investitorjev za financiranje DDV.

Stroški postavitve polnilne infrastrukture za polnjenje električnih vozil močno variirajo glede na mikrolokacijo polnilne postaje oziroma stopnjo izvedbe pripravljalnih aktivnosti za postavitev tovrstne infrastrukture. V Sloveniji so bile preko javnega poziva v letih 2019 in 2020 dodeljene spodbude Eko sklada (vir financiranja je Sklad za podnebne spremembe) za postavitev polnilne infrastrukture za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000. Do navedenih nepovratnih sredstev so bile upravičene občine, ki so lahko pridobile do 100 % vrednosti cene za posamezno polnilno postajo, ki ne vključuje DDV, vendar ne več kot 3.000,00 EUR za posamezno AC polnilno postajo oziroma ne več kot 5.000 EUR za posamezno DC polnilno postajo (Javni poziv 53SUB-EVPOL17, Eko sklad, objavljen v Uradnem listu RS št. 66/2017 z dne 24.11. 2017), pri čemer ima lahko posamezna polnilna postaja več priključnih oziroma polnilnih mest (eno polnilno mesto za polnjenje enega električnega vozila). Višina dodeljenih spodbud sicer ne odraža realne višine celotnih stroškov postavitve polnilne infrastrukture, saj te ne zajemajo spremljajočih stroškov pripravljalnih aktivnosti tovrstnih investicij, kot npr. odkup oziroma nadomestila za služnost zemljišč, stroški predpriprave lokacije postavitve (gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela), montaža komponent in meritve (testiranje), stroški priključitve na omrežje, integrirani brezstični plačilni terminal. Izkušnje kažejo, da lahko spremljajoči stroški v povprečju znašajo med 60 % in 75 % celotne vrednosti investicije v polnilno infrastrukturo, kar potrjujejo tudi v nadaljevanju opisani primeri realiziranih investicij v polnilno infrastrukturo na območju države.

V okviru EU projekta Central European Green Corridors, podprtega na podlagi Sklepa EK z dne 10. 11. 2014 o dodelitvi finančne pomoči Evropske unije projektu splošnega interesa Srednjeevropski zeleni koridorji – čezmejna infrastruktura za hitro polnjenje električnih vozil, sta Ministrstvo za infrastrukturo in družba SODO, d.o.o. sodelovala pri vzpostavitvi hitre e-polnilne infrastrukture na AC križu. Polnilna infrastruktura za električna vozila je bila vzpostavljena na 26 lokacijah, na katerih je bilo postavljenih 52 polnilnih mestih, ki omogočajo polnjenje električnih vozil z maksimalno močjo 43-50 kW, z izmeničnim ali enosmernim tokom (AC/DC). Spremljajoči stroški postavitve polnilne infrastrukture visoke moči so znašali v povprečju 57,8 % celotnih stroškov investicije, pri čemer se vse lokacije postavljene polnilne infrastrukture nahajajo na bencinskih črpalkah in počivališčih ob AC križu (že zagotovljen priključek do omrežja). Celotni stroški investicije v postavitev 26 polnilnih postaj ob AC križu z 52 polnilnimi mesti visoke moči so znašali približno 1,7 mio EUR brez DDV (uporabljen je bil prikaz nabavnih stroškov in stroškov amortizacije SODO e-polnilne infrastrukture, ki predstavlja interne podatke družbe SODO d.o.o.).

Navajamo tudi primer občine, ki je na dveh različnih lokacijah postavljala istovrstno polnilno infrastrukturo (samostoječa polnilna postaja z dvema AC priključkoma z močjo 22 kW – običajno polnilno mesto) z občutnimi razlikami v stroških postavitve polnilne infrastrukture na posamezni lokaciji. Spremljajoči stroški postavitve polnilne infrastrukture z običajnimi polnilnimi mesti so znašali med 50 % in 400 % stroškov samega polnilnega stebrička (stroški ne vključujejo odkupov in nadomestil za služnost zemljišč). Za vir smo uporabili primere predračuna za spremljajoče stroške postavitve polnilne infrastrukture z običajnimi polnilnimi mesti na dveh različnih lokacijah iste lokalne skupnosti.

Glede na zgoraj navedene podatke je ocenjeno, da se celotni stroški postavitve javno dostopne polnilne infrastrukture gibljejo med 10.000 EUR in 22.000 EUR za polnilno postajo z običajnimi polnilnimi mesti (v skladu z Direktivo 2014/94/EU z močjo, manjšo ali enako 22 kW, vendar večjo od 3,7 kW) in med 38.000 EUR in 84.000 EUR za polnilno postajo s polnilnimi mesti visoke moči (z močjo, večjo od 22 kW). V okviru NOO bo z javnim razpisom podprta vzpostavitev 42 polnilnih postaj oziroma 84 polnilnih mest visoke moči (z močjo nad 22 kW, upoštevan povprečni strošek ene polnilne postaje z dvema polnilnima mestoma znaša 61.000 EUR brez DDV) za zagotavljanje čezmejne mobilnosti z električnimi vozili, podprta pa bo tudi vzpostavitev 199 običajnih polnilnih postaj oziroma 398 polnilnih mest (z močjo, enako ali manjšo od 22 kW, a večjo od 3,7 kW, upoštevan povprečni strošek ene polnilne postaje z dvema polnilnima mestoma znaša 16.000 EUR brez DDV) za zagotavljanje e-mobilnosti v domačem prometu na območjih s pomanjkanjem tovrstne infrastrukture. Skupno bo na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje postavitve polnilne infrastrukture za brezemisijska ali nizkoemisijska vozila v okviru NOO namenjenih 5,75 mio EUR sredstev, kar ne zajema DDV in stroškov nakupa oziroma nadomestil za služnost zemljišč.

Okvirne vrednosti po tipih postaj/mest brez vključenega DDV:

42 hitrih polnilnih postaj (84 polnilnih mest) x 61.000 EUR = 2.562.000 EUR

199 običajnih polnilnih postaj (398 polnilnih mest) x 16.000 EUR = 3.184.000 EUR

Skupaj = 5.746.000 EUR brez DDV za 482 polnilnih mest.

| Tip polnilnih postaj/mest | Število postaj | Ocenjena vrednost brez DDV v mio EUR/ postajo | Vrednost v mio EUR | Število polnilnih mest |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Javno dostopna polnilna infrastruktura |  |  |  |  |
| Hitre polnilne postaje | 42 | 0,061 | 2,56 | 84 |
| Običajne polnilne postaje | 199 | 0,016 | 3,18 | 398 |
| Skupaj investicijska vrednost brez DDV |  |  | 5,75 |  |
| DDV |  |  | 1,26 |  |
| Skupaj investicijska vrednost z DDV |  |  | 7,01 |  |
| Sofinanciranje NOO |  |  | 5,75 |  |
| Sofinanciranje investitorjev (DDV) |  |  | 1,26 |  |
| Skupaj polnilnih mest: |  |  |  | 482 |
| Demonstracijski projekt državne uprave na področju uvajanja alternativnih goriv v prometu (naložba v polnilno infrastrukturo za polnjenje brezemisijskih ali nizkoemisijskih vozil za potrebe izvajanja upravnih nalog) |  |  |  |  |
| Hitre polnilne postaje | 26 | 0,061 | 1,59 | 52 |
| Običajne polnilne postaje | 26 | 0,016 | 0,42 | 52 |
| Skupaj investicijska vrednost brez DDV |  |  | 2,00 |  |
| DDV |  |  | 0,44 |  |
| Skupaj investicijska vrednost z DDV |  |  | 2,44 |  |
| Sofinanciranje NOO |  |  | 2,00 |  |
| Sofinanciranje investitorjev (DDV) |  |  | 0,44 |  |
| Skupaj polnilnih mest: |  |  |  | 104 |
| Skupaj "Spodbujanje vzpostavitve infrastrukture za alternativna goriva v prometu" |  |  |  |  |
| Hitre polnilne postaje | 68 | 0,061 | 4,15 | 136 |
| Običajne polnilne postaje | 225 | 0,016 | 3,60 | 450 |
| Skupaj investicijska vrednost brez DDV |  |  | 7,75 |  |
| DDV |  |  | 1,70 |  |
| Skupaj investicijska vrednost z DDV |  |  | 9,45 |  |
| Sofinanciranje NOO |  |  | 7,75 |  |
| Sofinanciranje investitorjev (DDV) |  |  | 1,70 |  |
| Skupaj polnilnih mest: |  |  |  | 586 |

V okviru demonstracijskega projekta državne uprave na področju uvajanja alternativnih goriv v prometu, ki vključuje naložbo v polnilno infrastrukturo za polnjenje brezemisijskih ali nizkoemisijskih vozil za potrebe izvajanja upravnih nalog, je za vzpostavitev 52 polnilnih postaj (104 polnilnih mest) predvidenih še 2 mio EUR nepovratnih sredstev, ostali viri pa predstavljajo sredstva za pokritje stroška DDV.

Okvirne vrednosti po tipih postaj/mest brez vključenega DDV znašajo:

26 hitrih polnilnih postaj (52 polnilnih mest) x 61.000 EUR = 1.586.000 EUR

26 običajnih polnilnih postaj (52 polnilnih mest) x 16.000 EUR = 416.000 EUR

Skupaj = 2.002.000 EUR brez DDV za 104 polnilna mesta

Skupna vrednost investicije znaša 7.748.000 EUR za vzpostavitev 293 polnilnih postaj oziroma 586 polnilnih mest.

Prilogi:

- Prikaz nabavnih stroškov in stroškov amortizacije SODO e-polnilne infrastrukture; interni podatki SODO d.o.o.),

- Prikaz primerov predračuna za spremljajoče stroške postavitve polnilne infrastrukture z običajnimi polnilnimi mesti na dveh različnih lokacijah iste lokalne skupnosti.

Izogib dvojnemu sofinanciranju:

Podatki o ukrepih bodo vodeni v že vzpostavljenem IS Ministrstva za finance (MFERAC), ki bo poleg finančnega toka zagotavljal tudi spremljanje in poročanje vseh projektov NOO. MFERAC omogoča spremljanje podatkov tudi na generalni ravni - v sistemu bodo vidni vsi viri posameznega ukrepa, kar zagotavlja izključitev možnosti dvojnega sofinanciranja za vse javne uporabnike sistema, ki bodo koristniki sredstev. V procesu izvajanja potrjevanja projektov in izvajanja kontrol nad izvajanjem se vsi projekti preverjajo tudi skozi finančno konstrukcijo in z izjavami upravičencem glede preprečevanja dvojnega sofinanciranja. Hkrati se bodo za komplementarne vsebine sredstva upravičencem tudi dodeljevala v okviru ministrstva, pristojnega za infrastrukturo, pri čemer bo posamezni projekt predmet kontrol in evidenc pri istem organu, kar predstavlja dodatno varovalko pred preprečevanjem dvojnega sofinanciranja.

Preprečevanje morebitnega dvojnega sofinanciranja javno dostopne polnilne infrastrukture bo zagotovljeno tudi z  dodatnimi vzvodi. Za vlagatelje, ki bodo tako v okviru NOO kot v okviru EKP 2021-2027 kandidirali za sredstva sofinanciranja na podlagi objavljenih javnih razpisov oziroma pozivov, bo eden izmed zavezujočih pogojev za dodelitev sredstev tudi obvezna registracija polnilne infrastrukture v nacionalnem repozitoriju oziroma registracijski pisarni za evidentiranje javno dostopne polnilne oziroma oskrbovalne infrastrukture v RS (nacionalna dostopna točka, angl. National Access Point - NAP, vzpostavljena v okviru EU projekta IPE IDACS). To pomeni, da bo vsako novo vzpostavljeno polnilno mesto pridobilo unikatno ID kodo, vezano na upravljavca predmetne infrastrukture, o čemer bo moral upravičenec poročati ter ob zadnjem izplačilu sredstev predložiti potrdilo o registraciji podprte polnilne infrastrukture, ki ga bo izdala registracijska pisarna. S tem bo morebitno dvojno sofinanciranje iste polnilne infrastrukture onemogočeno.

  - KOMPONENTA 5: Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov (C1 K5)

Predvidena vrednost investicij v okviru te komponente:

| UKREP |  | CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR] | VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR] | VREDNOST DDV [EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vir financiranja: NOO | Vir financiranja: državni proračun |
| C1 K5 | Investicija: Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo (CSP KG) | 22.200.000,00 | 20.000.000,00 | 2.200.000,00 |
|  | Investicija: Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 |  |
| SKUPAJ |  | 50.200.000,00 | 48.000.000,00 | 2.200.000,00 |

Investicija: Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo (CSP KG)

Za programe podpore gospodarstvu bo namenjenih 20 mio EUR nepovratnih sredstev. Ocenjeni stroški DDV znašajo 2,2 mio EUR in bodo kriti iz državnega proračuna. Ocena celotne vrednosti projekta sicer znaša 56,86 mio EUR sredstev, zato se bo financiranje dopolnjevalo z drugimi vsebinami v okviru NOO in z drugimi viri financiranja (npr. Podnebni sklad). V tem delu bo poudarek namenjen spodbujanju krožnih start-upov, krožnih inovacij v MSP-jih ter krepitvi verig vrednosti (spodbujanje eko inovacij, uvajanje trajnostnih nizkoogljičnih tehnologij itd.). Izračun višine sredstev izhaja iz ocene vrednosti posameznih programov v okviru CSP KG, ki ga je v prvi fazi pripravil Climate KiC, pri čemer so upoštevali metodologijo Obzorje 2020 (glede na njihovo prakso financiranja preko EIT (Evropski institut za tehnologijo).

Ocena stroškov

Oceno stroškov za pilotni projekt je pripravil Climate KIC na podlagi njihovih izkušenj in delovanja v okviru Evropskega instituta za inovacije (financirano s strani programa Obzorje).

Ocena stroškov po posameznih programih CSP KG:

- Krožno odkrivanje (zagonska podjetja): 5,3 mio EUR

- Krožne inovacije v MSP: 2,8 mio EUR

- Krožne sinergije (regije): 0,65 mio EUR

- Program – vse industrije: 2,25 mio EUR

- Program gozdno-lesna veriga: 3 mio EUR

- Program predelovalne industrije: 6 mio EUR

Ocena stroškov za šest programov je podrobneje podana v excel tabeli, ki se nahaja v prilogi t.i. costinga (dokument: CSP KG – Six programmes - costing).

Ocenjeni stroški po posameznih vrstah stroškov:

- Upravljanje programov: stroški osebja (osebje: 6 projektih zaposlitev x 5 let x 12 mesecev x 3.600 EUR/m = 1,3 mio EUR), najem prostora in najem oziroma nakup opreme, posredni stroški, povezani z upravljanjem programov (stroški materiala ipd.): 2,8 mio EUR

V tem primeru ne gre za stalne, pač pa za začasne stroške. Predvideva se šest začasnih zaposlitev za čas trajanja projekta in izvedba šestih predvidenih programov. Naloge skrbnika posameznih programov se nanašajo na upravljanje in koordiniranje posameznega programa, vodenje postopkov javnih razpisov/pozivov, skrbništvo pogodb, sodelovanje z zunanjimi izvajalci, poročanje, organizacija usposabljanj in dogodkov, sodelovanje pri evalvacijah, sodelovanje pri koordiniranju izvajanja komplementarnih naložb z NOO. Projektno vodenje je po izkušnjah EIT Climate KIC neobhodno za uspešno izvedbo; ta tudi ocenjuje, da je potreben skrbnik za upravljanje vsakega od predvidenih programov CSP KG.

Iz naštetih nalog je razvidno, da bodo angažirani kadri omogočili postavitev okvira, s katerim bomo dvignili usposobljenost in podprli opredeljene ciljne skupine in s tem izboljšali kapaciteto vseh deležnikov, ki so relevantnih za sistemski prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo. Te zaposlitve so tako »omogočevalec«, zato njihova začasna narava ne predstavlja tveganja za izgubo znanj in usposobljenosti po zaključku njihovih zaposlitev.

V priloženi tabeli (dokument CSP KG – Six programmes – costing) je okvirna ocena stroškov dela za šest zaposlitev, izračunana ob upoštevanju obstoječih zakonskih podlag za javni sektor ob predpostavkah, ki izhajajo iz izkušenj Climate KIC.

Dodatna utemeljitev:

- Brez predvidenih začasnih zaposlitev je izvedba šestih programov CSP KG lahko ogrožena, saj kadre nujno rabimo za upravljanje in koordiniranje posameznih programov projekta (podporni del aktivnosti) ter za izvedbo posameznih javnih razpisov za podporo podjetjem (skrbništvo nad pogodbami). Gre za dodatne naloge za čas trajanja projekta, za kar se potrebuje tudi dodatne kadrovske vire.

- Začasna kadrovska okrepitev pomeni tudi lažje povezovanje, usklajevanje in prispevek k drugim programom in ukrepom znotraj NOO, ki se povezujejo s krožnim gospodarstvom (npr. na področju raziskav, razvoja in inovacij, na področju investicij ipd.).

- Hkrati se bo z znanjem na področju krožnega gospodarstva in učinkovite rabe virov opolnomočilo tudi zaposlene na ministrstvih in izvajalskih institucijah, s čimer se bo okrepila njihova usposobljenost za učinkovito in uspešno izvajanje različnih instrumentov, da bodo bolje prispevali k prehodu v krožno gospodarstvo, kar bo zagotavljalo trajnost projekta tudi po njegovem zaključku.

- Velik del programov se nanaša na krepitev podpornega okolja na področju krožnega gospodarstva – mreženje in usposabljanje različnih deležnikov (start-upi, MSP-ji, strokovnjaki, regionalni akterji, nevladne organizacije in institucije znanja) z namenom prenosa znanja, tako da bo s tega vidika dodatno zagotovljena trajnost projekta.

- Stroški, povezani s komunikacijo in diseminacijo: 1,2 mio EUR

- Stroški, povezani z ocenjevanjem napredka pri izvajanju programov (Monitoring, Evaluation, Learning): 0,2 mio EUR

- Stroški zunanjih izvajalcev: stroški svetovanja in tehnične podpore (domači in tuji strokovnjaki), potni stroški domačih in tujih strokovnjakov in/ali upravičencev, stroški za izvedbo delavnic in dogodkov, stroški programov izobraževanja in usposabljanja, stroški študij in analiz, stroški drugih strokovnih nalog, ki so predvidene v okviru projekta (npr. ocena snovnih tokov, razvoj rešitev za oblikovanje trga sekundarnih surovin itd.): 5 mio EUR

- Stroški za izvedbo javnih razpisov/natečajev za podporo upravičencem v okviru posameznih programov (upravičeni stroški: zagonska podjetja: vnaprej določen pavšalni znesek do 100.000 EUR na osnovi izdelane metodologije SPS; stroški storitev zunanjih izvajalcev, investicije v opredmetena in neopredmetena sredstva, posredni stroški): 10,8 mio EUR. Skupno se predvideva podpora 200 podjetij, predvsem MSP-jev na področju krožnega gospodarstva.

Komplementarno financiranju iz NOO, kjer je poudarek na oblikovanju podpornega okolja za krožno gospodarstvo, so iz EKP 2021-2027 v CP2 predvideni ukrepi podpore trajnostnim oziroma krožnim in digitalnim poslovnim modelom ter v kasnejših fazah (po izteku NOO) verigam vrednosti preko javnih razpisov.

Projekt CSP KG so evropski partnerji pripravilin že junija 2019, vendar je programe treba prilagoditi potrebam, za kar se predvideva priprava načrta izvedbe do konca leta 2021.

Investicija: Večja predelava lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo

Celotna ocenjena vrednost investicije znaša 140 mio EUR investicij, od tega bo v okviru te komponente NOO zagotovljenih 28 mio EUR nepovratnih sredstev, preostali del sredstev pa bo moral zagotoviti investitor z lastnimi viri ali krediti komercialnih bank.

S sredstvi se bodo sofinancirali:

- stroški opredmetenih sredstev (nakup zemljišč, stroški gradnje, stroški opreme in naprav),

- stroški neopredmetenih sredstev (patenti, licence, programska oprema…) in

- stroški zunanjih izvajalcev.

Študija Ekonomski vidiki prestrukturiranja lesno-predelovalne panoge v Republiki Sloveniji je izpostavila vrzel, ki nakazuje da je za dosego srednjeročnih ciljev, vezanih na predelavo lesa in s tem hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo, treba izvesti investicije v višini 450 mio EUR. Višina dodeljene kvote razpoložljivih sredstev v okviru NOO, ki se bodo preko javnega razpisa namenila za ta namen, bo omogočala spodbuditev investicijskega potenciala v skupni višini približno 140 mio EUR ob upoštevanju predpostavke, da se bo z nepovratnimi sredstvi v povprečju sofinanciralo upravičene stroške v višini 20 % (glede na izkušnje s preteklimi podobnimi razvojnimi ukrepi je to stopnja, ki še sproža spodbudni učinek). V izvedbeni strukturi se bodo zadevna nepovratna sredstva nadgrajevala še s povratnimi sredstvi za zapiranje finančnih konstrukcij posameznih projektov. Dejanska višina sofinanciranja posameznega projekta bo odvisna od lokacije investicije in velikosti upravičenca, pri čemer se bo upoštevala dovoljena intenzivnost pomoči v skladu z relevantno shemo državne pomoči (vključno s kumulacijo nepovratnega in povratnega dela pomoči). Razpoložljiva vrednost sredstev sovpada tudi s skupno ocenjeno investicijsko vrednostjo identificiranih projektov, ki so prepoznani kot pomembni za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo s pomočjo večje uporabe lesa. Na osnovi historičnih podatkov o podobnih investicijskih projektih je možno zaključiti, da bodo sredstva omogočala realizacijo zastavljenih ciljev tega programa.

Priloga: študija Ekonomski vidiki prestrukturiranja lesno-predelovalne panoge v Republiki Sloveniji, ki za dosego zastavljenih ciljev izpostavlja potrebo po investicijah v višini 450 mio EUR. V študiji so prikazani tudi različni učinki zadevnih investicij.

Načrtovane so naslednje investicije (vse te investicije so na seznamu pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji in jih je Vlada RS na osnovi Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covid-19 potrdila 18. 6. 2020 (30.9. 2020 je bil seznam dopolnjen):

Zgoraj naštete investicije so v različnih fazah - za dve izmed njih so na razpolago podrobnejše informacije (izseki dokumentacij):

1. Žaga Otiški vrh – proizvodnja konstrukcijskega lesa za gradbeništvo

2. Lesno predelovalni center v Loški dolini:

Historični podatki: razpisi, ki so podpirali razvoj novih produktov iz lesa v okviru EKP 2014-2020 (tukaj gre predvsem za investicije manjšega obsega - sofinanciranje do 500.000 EUR), ter podatki o posameznih nekoliko večjih projektih, ki so se potrjevali na podlagi posameznih postopkov (npr. Projekt produktne diverzifikacije z izvedbo razvoja kompozitne modularne kombi plošče - 4,1 mio EUR, Izgradnja novega proizvodnega objekta s tehnološko in strojno opremo za proizvodnjo masivnega pohištva - 4,5 mio EUR, Izdelava lesenih lepljenih nosilcev - 5,8 mio EUR, Linija za barvane okenske lepljence - 1,1 mio EUR, Namenski gradniki za izdelavo zahtevnih polproizvodov iz lesa - 2,98 mio EUR).

Ker gre za instrument dodeljevanja sredstev preko javnih razpisov, ni rečeno, da bodo vsi zadevni projekti dejansko tudi uspešni pri kandidiranju za sredstva (izbor bo temeljil na merilih, ki bodo dajala prednost bolje ocenjenim projektom). Kalkulacija po posameznih vrstah stroškov v tej fazi ni možna, saj je ta dejansko odvisna od vsebine posameznega prijavljenega projekta na razpis. Osnovna izhodišča za javne razpise so narejena (upoštevajoč tudi vsebino vključeno v NOO), izvajalska inštitucija (SPS) je že v preteklosti izvajala razpise s področja lesarstva, tako da bo možno v relativno kratkem času izvesti preostale postopke za dokončanje in samo objavo javnega razpisa.

Izogib dvojnemu sofinanciranju

Podatki o ukrepih bodo vodeni v že vzpostavljenem IS Ministrstva za finance (MFERAC), ki bo poleg finančnega toka zagotavljal tudi spremljanje in poročanje vseh projektov NOO. MFERAC omogoča spremljanje podatkov na generalni ravni - v sistemu bodo vidni vsi viri posameznega ukrepa, kar izključuje možnosti dvojnega sofinanciranja za vse javne uporabnike sistema, ki bodo koristniki sredstev. V procesu izvajanja potrjevanja projektov in izvajanja kontrol nad izvajanjem se vsi projekti preverjajo tudi skozi finančno konstrukcijo in z izjavami upravičencem glede preprečevanja dvojnega sofinanciranja. Hkrati se bodo za komplementarne vsebine sredstva upravičencem dodeljevala tudi v okviru MGRT-ja, pri čemer bo posamezen projekt predmet kontrol in evidenc pri istem organu, kar predstavlja dodatno varovalko pred preprečevanjem dvojnega sofinanciranja.

- RAZVOJNO PODROČJE: DIGITALNA PREOBRAZBA

  - KOMPONENTA 1: Digitalna preobrazba gospodarstva (C2 K1)

| PROJEKT |  | CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR] | VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR] |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vir financiranja: NOO |
| C2 K1 | Investicija: Program digitalne transformacije industrije/podjetij - razpis | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 |
|  | Investicija: Program digitalne transformacije industrije/podjetij - čezmejni projekti | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
|  | Investicija: Vzpostavitev hibridnega oblaka na MGRT | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| SKUPAJ |  | 56.500.000,00 | 56.500.000,00 |

Investicija: Program digitalne transformacije industrije/podjetij

Predstavitev okvirne višine stroškov za posamezne aktivnosti v primeru javnega razpisa za digitalno transformacijo gospodarstva (vrednost nepovratnega dela na podjetje bo najmanj 1 mio EUR do največ 2,5 mio EUR, če želimo v okviru razpisa podpreti vsaj 30 podjetij):

- Stroški priprave digitalne strategije: digitalno strategijo izdela podjetje bodisi na podlagi samoocenitvene matrike, bodisi s pomočjo zunanjega svetovalca. Samoocenitvena matrika je javno dostopna na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije. V primeru zahtevnejše izvedbe digitalne ocene in priprave predloga digitalne strategije podjetje lahko angažira zunanjega izvajalca. Povprečni strošek zunanjega izvajalca je odvisen od velikosti podjetja in kompleksnosti poslovnih procesov; v skladu s cenikom svetovanj GZS povprečni strošek svetovalca na dan znaša 1.000 EUR. Ob predpostavkah, da gre za večje srednje veliko oziroma veliko podjetje, pri katerem se pripravlja digitalna strategija za 5-7 poslovnih funkcij (nabava, prodaja in trženje, logistika, proizvodni proces, finance in računovodstvo, upravljanje s kadri ipd.) in da sta za pripravo digitalne strategije angažirana vsaj dva zunanja strokovnjaka za obdobje 30 dni, je povprečni strošek zunanjih izvajalcev 60.000 EUR na podjetje. K temu strošku se doda strošek dela zaposlenih v podjetju, ki sodelujejo z zunanjimi izvajalci pri pripravi digitalne strategije, in sicer vsaj dva zaposlena s področja razvoja in vsaj en tehnični kader. Ob predpostavki, da se uporabi standardna lestvica stroškov na enoto po metodologiji ARRS (urna postavka razvojnika 21,96 EUR/h in strošek tehničnega kadra 14,64 EUR/h), povprečni stroški razvojnega dela dveh zaposlenih znašajo 10.560 EUR za posamezno poslovno funkcijo za 30 dni, strošek tehničnega dela enega zaposlenega pa 3.600 EUR za posamezno poslovno funkcijo za 30 dni. Skupni strošek zaposlenih v podjetju za 5 poslovnih funkcij za pripravo strategije znaša okoli 70.000 EUR. Ocenjeni skupni strošek za pripravo digitalne strategije je 130.000 EUR.

- Stroški nakupa opreme (opredmetena, neopredmetena sredstva): v strošek nakupa opreme uvrščamo stroške v povezavi s senzoriko in prilagoditvami obstoječe opreme ter nakup nove strojne in programske opreme in strojev za avtomatizacijo, robotizacijo, pripravo infrastrukture za implementacijo interneta stvari (IoT), integracijo rešitev umetne inteligence in strojnega učenja, integracijo v blockchain platformo; na podlagi historičnih podatkov iz primerljivih razpisov (Digitalna transformacija MSP, Demo/Piloti II) lahko sklepamo, da se stroški nakupa opreme gibljejo med 15 % in 30 % vrednosti projekta. V primeru, ko gre za digitalno transformacijo velikih in večjih srednje velikih podjetij se spričo večjega števila poslovnih funkcij in kompleksnejšega poslovanja ta strošek poveča na 45 % vrednosti projekta (kar v primeru investicije v višini 1 mio EUR pomeni 450.000 EUR, v primeru investicije v višini 2,5 mio EUR pa okoli 1.120.000 EUR). V kolikor obstajajo dodatne potrebe po sredstvih, se pokrivajo iz povratnega dela financiranja – finančnega instrumenta za digitalno transformacijo podjetij).

- Stroški razvoja in implementacije: aktivnosti razvoja in implementacije so povezane s stroški dela zaposlenih in stroški zunanjih izvajalcev, tj. strokovnjakov za digitalno transformacijo (identifikacija podatkov, vzpostavitev vhodnih točk in odčitalcev, vzpostavitev sistema za prenos podatkov, AI rešitve za strukturiranje podatkov, blockchain rešitve za sledljivost in hranjenje podatkov, prilagoditev informacijskih rešitev za trg). Med zunanje ponudnike lahko uvrščamo tudi inovativna podjetja, ki pripravijo digitalno rešitev po meri podjetja. V te stroške prav tako vključujemo stroške razvoja in dviga digitalnih kapacitet zaposlenih, pridobivanja digitalnih kompetenc in veščin. Ob upoštevanju zgoraj navedenih stroškov zunanjih strokovnjakov in stroškov dela zaposlenih, strošek, povezan z razvojem in implementacijo digitalne transformacije, po ocenah lahko predstavlja 40 % do 42 % celotne vrednosti projekta (ocenjena vrednost je opredeljena na osnovi historičnih podatkov iz preteklih razpisov (Digitalna transformacija MSP, Demo/Piloti II) in se deli med zunanjimi ponudniki in zaposlenim razvojnim in tehničnim kadrom v razmerju 50:50. V primeru najnižje vrednosti investicije ti stroški tako znašajo 420.000 EUR (210.000 EUR za zunanje izvajalce, 210.000 EUR za zaposlene v razvoju in tehnični kader, od tega se uveljavlja 15 % posrednih stroškov na strošek dela).

- Posredni stroški v v skladu s pravili za standardne lestvice upravičenih stroškov predstavljajo 15 % stroškov dela.

Stroški bodo opredeljeni v skladu z relevantno shemo državnih pomoči.

Predvidene vrste stroškov ter njihov prispevek k rasti in delovnim mestom:

- stroški investicij v opredmetena sredstva (investicije v opremo, informacijsko infrastrukturo), ki kot komplementarne investicije lahko vplivajo na povečanje produktivnosti in učinkovitosti.

- Stroški investicij v neopredmetena sredstva (med drugim tudi usposabljanje zaposlenih in managementa, izboljšave v organizacijskih strukturah, trženju in brandingu, oblikovanju baz podatkov) omogočajo prerazporeditev virov na področja, kjer je njihova uporaba bolj učinkovita, zato prispevajo k rasti produktivnosti in posledično (ob množični uporabi) tudi gospodarski rasti.

- Stroški dela, predvsem v smislu novih zaposlitev za novoustvarjena delovna mesta ali obstoječih delovnih mest (kar bo zmanjšalo morebitni negativni prirast k produktivnosti zaradi avtomatizacije in digitalizacije procesov v teh podjetjih).

- Stroški storitev zunanjih izvajalcev (predvsem v smislu inovativnih MSP-jev in start-up podjetij s področja naprednih tehnologij, ki prispevajo k intenzivnejši uporabi in širitvi uporabe naprednih digitalnih tehnologij v celotnih industrijskih verigah vrednosti).

Informacija o morebitnem financiranju z drugimi EU viri/instrumenti: financiranje iz drugih virov zaenkrat ni predvideno.

Stroški na čezmejnih projektih

Stroški so povzeti po primerljivih nacionalnih shemah, navedenih v okviru investicije Digitalna transformacija podjetij.

Projekt 1: IPCEI – CIS

Del tega financiranja bo namenjen sofinanciranju dejavnosti za IPCEI - načrtovano financiranje znaša 5 mio EUR nepovratnih sredstev.

Stroški za razvoj infrastrukture: RDI stroški za integracijo infrastrukture - pilotna faza (najmanj 2-3 infrastrukturne storitve = najmanj 2 strokovnjaka na storitev x 3 storitve = 6 strokovnjakov, za obdobje 6 mesecev (120 delovnih dni) = 720 delovnih dni x 1.000 EUR na strokovnjaka na delovni dan = 720.000 EUR).

Stroški za razvoj in integracijo storitev: RDI za 5-7 storitev: vsaj 2 strokovnjaka na storitev x 7 storitev x 240 delovnih dni = 3.360 delovnih dni x 1.000 EUR na strokovnjaka na delovni dan = 3.360.000 EUR.

Stroški opreme znašajo do 1 milijon EUR. Stroški nakupa opreme predvidevajo nakup zmogljivejše HW/SW/MW opreme, ki bo naslavljala izzive visokotehnološke zahtevnosti projekta.

Shema državnih pomoči se notificira za integriran projekt na ravni EU in priglasi na podlagi projektnega predloga. V primeru, da konkretni IPCEI ni ustrezna podlaga za odobritev pomoči za projekte na področju infrastrukture in storitev v oblaku v skladu z GBER (poglavje 4), se bodo projekti lahko odobrili po drugih shemah pomoči, da bodo na tak način zagotavljali skladnost in kompatibilnost s pravili pomoči (RRI okvir ali regionalna pomoč, kjer je to relevantno).

Projekt 2: EBSI

Del tega financiranja se bo uporabil za sofinanciranje dejavnosti EBSI, ki jih v obdobju 2021–2024 obravnava program Digitalna Evropa, pri čemer načrtovano financiranje znaša 2,5 mio EUR nepovratnih sredstev.

Stroški za aktivnost (1): nakup opreme (HW/SW) za odpiranje vozlišč, začetek obratovalne faze in dodatne obremenitve službe za pomoč uporabnikom (Helpdesk): 70.000 EUR na vozlišče za opremo in do 10.000 EUR na vozlišče (ocenjene vrednosti se primerljive z vrednostmi, odobrenimi v CEF-Telecom Call for Blockchain).

Stroški za aktivnost (2) PoC faza: integracijski stroški: prilagoditev obstoječe infrastrukture 50.000 EUR - 70.000 EUR (najmanj dva strokovnjaka v obdobju 30 delovnih dni, po javno dostopnih tarifah za strokovnjake, povprečno 1.000 EUR) = 2 strokovnjaka x 1.000 EUR na delovni dan x 30 dni = 60.000 EUR (povprečna ocena). Pilotna faza (vsaj tri podfaze: integracija nacionalne infrastrukture, integracija primerov uporabe, integracija v EBSI) = vsaj 2 strokovnjaka na podfazo x 3 podfaze = 6 strokovnjakov, za obdobje 6 mesecev (120 delovnih dni) = 720 delovnih dni x 1.000 EUR na delovni dan = 720.000 EUR.

Stroški za aktivnost (3): Program zgodnjih uporabnikov - na splošno je odvisen od pogojev, ki jih določi razpis ES za projekte v okviru programa Digital Europe. Najvišja pomoč mora biti v skladu s sistemom državne pomoči »de minimis«. Predvideni upravičeni stroški: načrtovanje in razvoj primera rešitve/uporabe, preizkušanje in izvajanje primera uporabe na EBSI in omrežnih čezmejnih infrastrukturah = 200.000 EUR na primer uporabe (100.000 financira SOO in 100.000 EUR financira program Digital Europe).

Stroški za aktivnost (4): ustanovitev in delovanje EU/nacionalnega kompetenčnega centra. Prispevek države v višini do 600.000 EUR za obdobje treh let bo namenjen izvajanju programov usposabljanja, preizkusnega okolja, delavnic in drugih izobraževalnih dejavnosti, dogodkov, promociji verige blokov za javne ustanove, podjetja, državljane.

Projekt 3: IPCEI - Mikroelektronika

Del tega financiranja bo uporabljen za sofinanciranje dejavnosti IPCEI; načrtovano financiranje znaša 2,5 milijona EUR nepovratnih sredstev.

Stroški razvoja infrastrukture: RDI za štiri glavne module vrednostne verige: 2 strokovnjaka na modul x 4 moduli = 8 strokovnjakov za obdobje 12 mesecev (240 delovnih dni) = 1.920 delovnih dni x 1.000 EUR na strokovnjaka na delovni dan = 1.920.000 EUR. Stroški so v prvi vrsti povezani z dvema moduloma verige vrednosti projekta, in sicer (1) proizvodne tehnologije in orodja, vrhunski procesorji, pospeševalniki, HPC, odprtokodna strojna oprema, sistemska integracija (zaznavanje, povezljivost, fotonika), nove arhitekture (vključno z nevromorfnimi, kvantnimi računalniki, AI, IoT in blockchain) in (2) jedra za uporabo (avtomobilska, robotska, vesoljska) za različne aplikacije na področju pametne mobilnosti, pametnih mest in skupnosti, pametnih tovarn.

Stroški opreme: do 580.000 EUR

Shema državnih pomoči se notificira za integriran projekt na ravni EU in priglasi na podlagi projektnega predloga. V primeru, da konkretni IPCEI ni ustrezna podlaga za odobritev pomoči za projekte na področju mikroelektronike v skladu z GBER (poglavje 4), se bodo projekti lahko odobrili po drugih shemah pomoči, da bodo na tak način zagotavljali skladnost in kompatibilnost s pravili pomoči (RRI okvir ali regionalna pomoč, kjer je to relevantno).

Investicija: Vzpostavitev hibridnega oblaka na MGRT-ju

Razvoj enotne digitalne identitete podjetij in hibridnega oblaka (osebne izkaznice za podjetja) predvideva naslednje stroške v zvezi aktivnostmi, ki se bodo izvedle v zvezi s tem.

- Strošek opredelitve IT arhitekture, ki je sestavljen iz opredelitve strojne in programske opreme, in sicer (1) strojna oprema za infrastrukturno raven (t.i. infrastructure layer, vključno s karakteristikami MW, kontejnerji, omrežjem, virtualnimi strežniki). Po metodologiji, uporabljeni v prijavi na CEF – Telekom za EBSI vozlišče, je tovrsten strošek za tri strežnike ocenjen med 70.000 EUR in 80.000 EUR, v primeru petih virtualnih strežnikov na ključnih registrih (davčni, poslovni ipd.) pa se ta strošek poveča na 100.000 EUR do 130.000 EUR, ki se financira v okviru nepovratnega dela, v primeru potreb po dodatni opremi na lokacijah; (2) programska oprema oziroma razvoj druge in tretje ravni (layer za izvedbo transakcij, »pametnih pogodb« in rešitve za hranjenje podatkov – storage in layer za ključne sistemske storitve – lokalne ali storitve v oblaku, upravljanje s podatki, storitve nosilcev podatkov ipd.) ter priprave identifikatorjev za integracijo aplikacij (storitev – API), katerega ocenjena vrednost je odvisna od števila uporabljenih tehnologij, integracije uporabljenih tehnologij na raven 3 (layer 3) in števila sistemskih storitev glede na zahtevnost teh tehnologij. V primeru integracije treh do štirih tehnologij v skupno infrastrukturo so potrebni vsaj štirje člani strokovnega tima na eno tehnologijo, in sicer za obdobje 6 mesecev: v povprečju stroški dela za enega strokovnjaka za obdobje 6 mesecev (po 1.000 EUR na dan v skladu s cenikom GZS) znesejo 120.000 EUR, kar za tehnološki tim pomeni 480.000 EUR za 6 mesecev, medtem ko za štiri tehnologije skupni strošek naraste na 1.920.000 EUR.

- Strošek vzpostavitve in vzdrževanja hibridnega oblaka (v primeru najema kapacitet): strošek je razdeljen na 15 področij, narava stroškov pa se razlikuje med t.i. enkratnimi stroški in letnimi in mesečnimi stroški dajatev (letni in mesečni stroški dajatev se iz naslova tega projekta krijejo v prvih dveh letih, v naslednjih letih delovanja se integrirajo v strošek prispevka na ravni uporabnika), in sicer: Področje A – digitalna potrdila SI-GENCA: letni najem za tri storitve za dve leti: 90 EUR, enkratni znesek 24 EUR, Področje A2 – Časovni žig izdajatelja (time-stamp): na kos 0,0111 EUR (pilotno 2 mio kosov = 22.210 EUR) in 56 EUR v enkratnem znesku, Področje B – uporaba tehnologije VPN: 70 EUR/mesec, kar za obdobje dveh let pomeni 1.680 EUR, Področje C – storitve registrarja: 164 EUR v enkratnem znesku, Področje D – Storitve mrežnih servisov: 305 EUR v enkratnem znesku, Področje E – storitve najema kolokacije: 450 EUR v enkratnem znesku in 40 EUR dajatve na mesec, kar za dvoletno obdobje pomeni 960 EUR, Področje F – storitev najema fizičnih strežnikov: 266 EUR/mesec oziroma 6.384 EUR za dve leti, Področje G – storitev virtualnega strežnika: 219 EUR/mesec, kar v dveh letih pomeni 5.256 EUR, Področje H – storitev gostovanja LAMP: 25 EUR/mesec ali 600.EUR za dve leti, Področje I: storitev namestitve informacijskih sistemov: 860 EUR v enkratnem znesku in 113 EUR/mesec, kar za obdobje dveh let pomeni 2.712 EUR, Področja od JI-J3 - vklop poslovnega subjekta, uporabnika in storitve za 2.800 EUR v enkratnem znesku, Področje J4: Vzdrževanje storitev: 12,8 EUR/leto, kar pomeni 25 EUR za dve leti, Področje K – Uporaba centralnega poštnega sistema: 0,5 EUR/mesec, kar pomeni 12 EUR za dve leti. Skupaj enkratni stroški znesejo 5.208 EUR, stroški mesečnega ali letnega najema za dve leti pa okoli 40.000 EUR. Skupni strošek vzpostavitve hibridnega oblaka tako znaša okoli 45.000 EUR. V kolikor gre za nakup strežnikov se obseg sredstev poveča za nakup strojne opreme, katere oceno stroškov navajamo v prvi alineji.

- Strošek razvoja in aplikacije storitve zajema strošek razvoja in strošek usposabljanja za uporabo aplikacije: po analogiji iz prve alineje ocenjena vrednost za integracijo štirih do petih registrarjev za obdobje 6 mesecev (po 1.000 EUR na dan v skladu s cenikom GZS)  znaša 120.000 EUR, kar za tehnološki tim pomeni 480.000 EUR za 6 mesecev.

Strošek investicije: 2,5 mio EUR

  - KOMPONENTA 2: Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave (C2 K2)

| UKREP |  | CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR] | OCENJENA VREDNOST PROJEKTA Z ŽE VKLJUČENIM DDV [EUR] | VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR] | VREDNOST DDV [EUR] | PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vir financiranja: NOO | Vir financiranja: državni proračun | Vir financiranja: |
|  |  |  |  |  |  | drugi viri |
| C2 K2 | Modernizacija digitalnega okolja javne uprave | 76.836.506 | 63.500.000 | 62.045.900 | 11.790.606 | 3.000.000 (DEP: 2 mio EUR, CEF-2: 1 mio EUR ) |
|  | Digitalizacija notranje varnosti | 28.831.600 | 23.630.000 | 23.630.000 | 5.201.600 |  |
|  | Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa | 85.105.238 | 73.000.000 | 66.728.388 | 12.676.850 | 5.700.000 (EKP 2021-2027) |
|  | Zeleni slovenski lokacijski okvir | 39.700.000 | 33.500.000 | 33.500.000 | 6.200.000 |  |
|  | Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva | 28.728.878 | 28.300.000 | 24.055.040 | 4.673.838 |  |
|  | Digitalizacija na področju kulture | 11.531.630 | 9.900.000 | 9.900.000 | 1.631.630 |  |
|  | Digitalizacija pravosodja | 12.505.029 | 12.200.000 | 10.313.962 | 2.191.067 |  |
|  | Gigabitna infrastruktura | 30.000.000 | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |  |
| SKUPAJ |  | 313.238.881 | 274.030.000 | 260.173.290 | 44.365.591 |  |

Indikativni prikaz ocene stroškov komponente

Ocena predvidenih stroškov ukrepov je bila pripravljena tako, da je:

- razumna (največkrat je bil uporabljen pristop »od zgoraj navzdol«, pri katerem smo oceno stroškov pripravili glede na pretekle izvedene primerljive projekte),

- verjetna (uporabili smo primerljive podatke že izvedenih projektov oziroma projektov v teku, pri oceni stroškov dela smo poleg historičnih podatkov izhajali tudi iz veljavnih predpisov, ki urejajo plače javnih uslužbencev, in kolektivnih pogodb),

- skladna z načelom učinkovitosti  in gospodarnosti,

- sorazmerna s pričakovanim ekonomskih in socialnim učinkom,

- zagotovljeno, da stroški reform in ukrepov ne bodo dvojno financirani iz drugih virov EU.

Pri oceni predvidenih stroškov ukrepov smo upoštevali naslednja načela:

- natančnost (menimo, da je ocena stroškov najbližji približek stroškom, ki bodo z izvedbo reform in ukrepov dejansko nastali),

- odgovornost in transparentnost (ocena stroškov je pripravljena tako, da je zagotovljena sledljivost do informacij, na podlagi katerih je bila ocena narejena),

- enostavnost (zagotovljen je enostaven dostop do virov, na podlagi katerih je bila ocena narejena) in

- konsistentnost (v veliki meri se pri oceni nanašamo na historične podatke že izvedenih projektov, financiranih iz sredstev evropske kohezijske politike, obenem pa smo upoštevali možnost komplementarnega financiranja posameznih ukrepov).

Stroški ukrepov oziroma posameznih projektov komponente so bili opredeljeni v stroškovne kategorije z računovodskega vidika in z namenom strukturiranega prikaza raznolikih vsebin ter zagotavljanja lažje sledljivosti. Stroškovne kategorije ne odražajo vidika izvajanja aktivnosti, zato ne gre sklepati, da so za uspešno izvedbo ukrepa oziroma projektov potrebni zgolj stroški kategorije »razvoja in implementacije«, ampak je za to treba zagotoviti vse potrebne elemente in njihove stroške, ne glede na opredelitev stroškov po strukturi stroškovnih kategorij.

Za razvoj digitalnih javnih storitev je nujno potrebna ustrezna licenčna sistemska programska oprema (angl. system software), ki nudi okolje za izvajanje aplikacij, njihov razvoj in zagotavljanje izvajanja storitev. Tovrstne licenčne sistemske programske opreme ne štejemo za aplikacijo, vendar je nujno potrebna za ustvarjanje in vzdrževanje aplikativne programske opreme (oziroma digitalnih javnih storitev). Politika licenčnih proizvajalcev zahteva, da kupec poleg nakupa licenc plača tudi njihovo vzdrževanje (angl. software maintenance), ki je praviloma večletno. To vzdrževanje omogoča:

- dostop do novih verzij programske opreme (oziroma do njenih posodobitev),

- nove verzije dokumentacije,

- popravke programske opreme in varnostnih opozoril,

- navodila, postopke in skripte za nadgradnjo programske opreme,

- dostop do podpore (spletni sistemi za podporo strankam, ki so na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu), vključno z možnostjo spletne prijave storitvenih zahtevkov,

- pomoč pri reševanju zahtevkov za podporo 24 ur na dan, 7 dni v tednu,

- sistem prijave napak in spremljanja odziva preko spleta 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

Če aplikacija (oziroma digitalne javne storitve) po poteku vzdrževanja še vedno deluje in se razvija, je treba z vzdrževanjem sistemske programske opreme nadaljevati. Če pride do prekinitve, proizvajalec za njeno nadaljnjo uporabo zahteva ureditev podpore za nazaj, v nekaterih primerih pa tudi ponovno aktivacijo oziroma t.i. reinstate. Zaradi narave licenciranja teh stroškov ne moremo šteti v kategorijo t.i. recurrent costs, saj s tem vzdrževanjem dejansko dobimo nadgradnje in zadnje funkcionalnosti (angl. upgrades, including very heavy or overdue maintenance). Primeri sistemske programske opreme so Oracle, Redhat, VmWare, Veeam, IBM.

Ukrepi NOO predstavljajo investicijo v nove tehnologije, nadgradnje in nove načine podpore procesom, ki bodo državi zagotavljale novo dodano vrednost na področju uvedbe novih digitalnih javnih storitev ter imele dolgoročni vpliv na življenje državljanov, delovanje poslovnih subjektov in delovanje celotne države tako interno kot čezmejno.

Referenčne vrednosti za oceno splošno prisotnih stroškov, pripravljene na podlagi historičnih podatkov in javno dostopnih cenikov:

| Predmet | Enota | Cena / enoto (osnovno) [EUR] | Cena / enoto (napredno) [EUR] | Cena / enoto (najzahtevnejše) [EUR] | Vir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razvoj in svetovanje | čl./dan | 500 (brez DDV) | 640 (brez DDV) | 900 (brez DDV) | GZS: Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja ikt (https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf) |
|  |  | (Enostavno programiranje, Srednje zahtevna dela na nivoju delovnih postaj in omrežij, Samostojno reševanje zahtevnejših problemov v znanih situacijah) | (Srednje zahtevno programiranje, Enostavno izobraževanje in uvajanje uporabnikov, Dokumentiranje programskih rešitev, Priprava in oblikovanje uporabniške dokumentacije, Spletno oblikovanje, Enostavno administriranje strežnikov, Samostojno reševanje zahtevnih problemov) | (Vodenje in koordinacija zahtevnih projektov, Zahtevno programiranje in izobraževanje, Konceptualno oblikovanje, Izdelava zahtevnih strokovnih gradiv) |  |
| Usposabljanje | dan | 2.000 (z DDV) (1.800 brez DDV) (npr. delavnica) | 4.000 (z DDV) (3.400 brez DDV) (npr. tuji izvajalci) | 5.750 (z DDV) (4.850 brez DDV) (npr. IT usposabljanja) | Upravna akademija, MJU |
| Stroški dela | čl./mesec | 2.600 | 3.100 | 4.000 | Povprečni stroški MJU (enotni plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/) |
|  |  | (Svetovalec) | (Višji svetovalec) | (Podsekretar) |  |
| Prenosnik | kos | 1.100 (z DDV) (900 brez DDV) | 1.500 (z DDV) (1.250 brez DDV) | 1.630 (z DDV) (1.350 brez DDV) | Povprečni stroški na podlagi javnih naročil (MJU) |
| (z docking postajo) |  | (Elitebook 840 G7) | (Lenovo Thinkpad T15) | (LENOVO ThinkPad X13 Yoga) |  |
| PC in zaslon (22ʺ / 24ʺ) | kos | 1.000 (z DDV) (850 brez DDV) | 1.600 (z DDV) (1.350 brez DDV) | 1.800 (z DDV) (1.500 brez DDV)) |  |
|  |  | (Lenovo ThinkCentre M920 Tower + Dell P2219H) | (PCplus T600-C246 + Philips 240B7QPTEB) | (PCplus T600-C246 + Dell U2719DC) |  |
| Tiskalnik | kos | 250 (z DDV) (210 brez DDV) | 770 (z DDV) (650 brez DDV) | 1.900 (z DDV) (1.600 brez DDV) |  |
|  |  | (standardni laserski, A4, ČB) | (standardni laserski, A4, barvni) | (multifunkcijska naprava A3) |  |
| LCD zaslon | kos | 140 (z DDV) (120 brez DDV) | 200 (z DDV) (170 brez DDV) | 400 (z DDV) (320 brez DDV) |  |
|  |  | (21,5ʺ Dell P2219H) | (24ʺ, Philips 240B7QPTEB) | (27ʺ, Dell U2719DC) |  |
| Tablica | kos | 600 (z DDV) (500 brez DDV) | 1.000 (z DDV) (850 brez DDV) | 1.650 (z DDV) (1.350 brez DDV) |  |
|  |  | (Galaxy Tab S6 Lite LTE SM-P615) | (Galaxy TAB S7 LTE, Apple iPad Air 10,5 Cellular) | (Apple Pad Pro 11 Cellular) |  |

Ocena stroškov – Ukrep: Modernizacija digitalnega okolja javne uprave Z ukrepom Modernizacija digitalnega okolja javne uprave bodo izvedene aktivnosti na področju nadgradnje informacijske infrastrukture državne uprave, oblikovan ekosistem za izgradnjo in izvajanje digitalnih storitev države, posodobljen sistem podpore uporabnikom, okrepljena in povečana kibernetska varnost, vzpostavljeno nacionalno QCI omrežje (omrežje za kvantni prenos šifrirnih ključev) ter povezava s sosednjimi QCI omrežji in sateliti, razviti in uvedeni mehanizmi poslovno informacijske arhitekture in standardov, vzpostavljen sistem portfelja projektov in investicij v IT ter sistem za celovito spremljanje kompleksnih infrastrukturnih projektov, vzpostavljen informacijski sistem za harmonizacijo obstoječih nacionalnih sistemov za pomorski sektor, vzpostavljen sistem za podajanje vizumskih vlog, platforma za lažje upravljanje sredstev in projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, vzpostavljen portal znanstvene diplomacije, register državnih predpisov, informacijski sistem za pripravo e-dokumentov v okviru priprave in sprejemanja predpisov, nadgrajen pravno-informacijski sistem za spremljanje normodajne dejavnosti v državi ter vzpostavljeni pogoji za vzpostavitev nadzora nad upravljanjem, stroški in energetsko učinkovitostjo stavb v državni lasti. Poleg navedenega bodo za krepitev digitalnih znanj in spretnosti javnih uslužbencev izvedene aktivnosti izobraževanja in usposabljanja javnih uslužbencev s področja digitalnih znanj in spretnosti ter specialnih znanj s področja IT, izdelana bodo digitalna učna gradiva za samostojno učenje ali kot podpora kombiniranem učenju, na voljo bodo spodbude za izobraževanje (štipendije) oziroma nadaljnje izobraževanje za zaposlene. V okviru javnih naročilih bomo upoštevali načela varnostnih zahtev glede na specifična priporočila in dobre prakse informacijske varnosti. V vseh javnih naročilih za strojno opremo že leta upoštevamo določila energijske učinkovitosti (Green Computing in EnergyStar.v3), s čimer zmanjšujemo ogljični odtis posamezne naprave. Ker bo obseg dela bistveno presegel redno delo zaposlenih na ministrstvu, so nujne tudi nove zaposlitve za čas trajanja izvedbe ukrepa (za določen čas), ki bodo izvedene namensko, torej izključno za namen izvedbe posameznih projektov (področij) znotraj pričujočega ukrepa. Ocene stroškov projektnih zaposlitev so podrobneje pojasnjene pri posameznih področjih oziroma projektih. Skupni ocenjeni stroški za izvedbo Ukrepa 36 Modernizacija digitalnega okolja javne uprave znašajo 76.836.506 EUR, pri čemer je črpanje iz NOO predvideno v višini 62.045.900 EUR. Dodatno bomo v okviru državnega proračuna zagotovili sredstva za plačilo DDV, ki je ocenjen v višini 11.790.606 EUR. Del ocenjenega DDV je bil že upoštevan pri izračunu stroškov ukrepov, in sicer v višini 1.454.100 EUR, znesek DDV, ki ob načrtovanju ukrepov ni bil upoštevan, pa znaša 10.336.506 EUR. Opredelitev ocenjenih vrednosti in virov financiranja ukrepov znotraj Ukrepa 36 je razvidna iz preglednice. PROJEKT; CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]; OCENJENA VREDNOST PROJEKTA v NOO [EUR]; VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]; VREDNOST ŽE VKLJUČENEGA DDV [EUR]; DODATNA VREDNOST DDV [EUR]; PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]. Vir financiranja: NOO; Vir financiranja: državni proračun; Vir financiranja: državni proračun; Vir financiranja:. drugi viri. Modernizacija digitalnega okolja javne uprave; Vzpostavitev informacijske infrastrukture nove generacije; 32.080.300; 26.500.000; 26.500.000; 5.580.300. Razvoj novih dinamičnih e-storitev; 10.151.750; 8.653.700; 8.653.700; 1.498.050. Modernizacija sistema podpore uporabnikom; 5.695.055; 4.909.573; 4.909.573; 785.482. Okrepitev in dvig kibernetske varnosti; 3.700.000; 3.700.000; 3.150.000; 550.000. EuroQCI Medn; 6.000.000; 3.000.000; 2.392.800; 607.200; 3.000.000 (DEP: 2 mio EUR, CEF-2: 1 mio EUR ). Razvoj in uvajanje mehanizmov poslovno informacijske arhitekture in standardov v državno in javno informatiko; 2.823.596; 2.455.800; 2.455.800; 367.796. Krepitev digitalnih znanj in spretnosti javnih uslužbencev; 3.360.500; 3.360.500; 3.075.000; 285.500. Vzpostavitev kompetenčnega centra; 1.554.740; 1.274.377; 1.274.377; 280.363. Vzpostavitev sistema portfelja projektov in investicij v IT; 1.897.265; 1.726.050; 1.714.650; 11.400; 171.215. Izboljšanje energetske učinkovitosti stavb v državni lasti s pomočjo energetskega vodenja – pilotni projekt, izvedba v omejenem obsegu; 1.159.000; 950.000; 950.000; 209.000. Digitalizacija na področju Ministrstva za infrastrukturo; 5.412.500; 4.450.000; 4.450.000; 962.500. e-Zakonodaja; 1.220.000; 1.000.000; 1.000.000; 220.000. Uradni register Republike Slovenije; 879.000; 780.000; 780.000; 99.000. Digitalizacija na področju Ministrstva za zunanje zadeve; 902.800; 740.000; 740.000; 162.800. SKUPAJ; 76.836.506; 63.500.000; 62.045.900; 1.454.100; 10.336.506. Ocena stroškov je nastala na podlagi: - vrednosti preteklih aktivnosti MJU-ja v okviru OP 2007-2013 in OP 2014-2020: - Povezljivost, odprtost, kakovost - 10,31 mio EUR, - Uprava 2020 - 7,23 mio EUR, - Enotna poslovna točka - 10,10 mio EUR, - Gospodar - 0,82 mio EUR, - Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka - DRO - 14,43 mio EUR, - Enotna kontaktna točka 1 - 1,01 mio EUR, - Enotna kontaktna točka 2 – vzpostavitev elektronskih postopkov poslovnega portala (EKT2) - 3,50 mio EUR, - Vzpostavitev nove elektronske podpore poslovanju javne uprave z občani in poslovnimi subjekti (e-UPRAVA 2) - 2,28 mio EUR, - Interoperobilnost in e-izmenjava podatkov - 9,85 mio EUR, - Učinkovito upravljanje zaposlenih - 5,47 mio EUR, - izkušenj implementacije primerljive Direktive 2010/65/EU (vsebina dokumenta Ex-post evaluation of Reporting Formalities Directive (RFD) and Directive on Vessel Traffic Monitoring and Information Systems (VTMIS)) (ocena učinka SWD(2018)182 navaja enkratne stroške v višini 340.000 EUR ter letne stroške vzdrževanja v višini 350.000 EUR), - spremljanja sorodnih projektov na portalu JN, - ocene stroškov dnevne postavke za razvoj in svetovanje - Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT in Smernice za javno naročanje informacijskih rešitev, - ocene stroškov dela za projektne zaposlitve, ki temeljijo na izračunu povprečnega mesečnega stroška dela ministrstva, ki je bil povzet na podlagi povprečnega letnega stroška ministrstva za DM podsekretar v znesku 4.000 EUR, za DM višji svetovalec v znesku 3.100 EUR in za DM svetovalec v znesku 2.600 EUR, - ocene stroškov potrebnih dodatnih izobraževanj zaposlenih v javnem sektorju, ki bodo neposredni uporabniki razvitih informacijskih rešitev, katere so bile vrednotene na podlagi preteklih podatkov (Učinkovito upravljanje zaposlenih, OP 2014-2020, obstoječih Pogojev in kriterijev za izbor izvajalcev usposabljanj, didaktične in tehnične pomoči ter višino honorarjev na pedagoško uro, ki se jih uporablja za redno dejavnost Upravne Akademije, MJU) in na podlagi primerljivih cen na trgu (ocena glede na cene tečajev za Vmware, EMC, Cisco, Microsoft Windows Server, Security, Project Management. MJU za uspešno implementacijo načrtovanih projektov v okviru ukrepa Modernizacija digitalnega okolja javne uprave predvideva 46 projektnih zaposlitev. Predvidene so nove zaposlitve do zaključka izvedbe posameznih ukrepov NOO. Nove zaposlitve so nujno potrebne za izvedbo projektov v okviru ukrepa, saj zaradi porasta aktivnosti na področju digitalizacije obseg dela in zahtevana znanja bistveno presegajo zmožnosti obstoječe kapacitete redno zaposlenih na ministrstvu. - Delo novih projektnih zaposlitev za določen čas v organizacijah, vključenih v NOO C2 K2, bo vezano predvsem na pripravo ter izvedbo projektov, pripravo in izvedbo javnih naročil v okviru posameznih projektov, usklajevanje z deležniki ter prenos znanja in izkušenj na obstoječe zaposlene, ki bodo po zaključku izvajanja ukrepa (projektov) iz NOO rezultate projektov ter vzpostavljene rešitve prevzeli v nadaljnje upravljanje. - S tem bo zagotovljena dolgoročna vzdržnost ukrepa Modernizacija digitalnega okolja javne uprave in nadaljnje optimalno upravljanje z vzpostavljenimi rešitvami brez teh dodatnih zaposlitev po zaključku ukrepov NOO. - Za uspešno implementacijo projektov v okviru komponente je predvideno tudi sodelovanje zunanjih izvajalcev, ki razpolagajo s specifično usposobljenim kadrom z ustreznim znanjem, kvalifikacijami, certifikati, izkušnjami in referencami. Delo zunanjih izvajalcev bo vezano na izvedbo strokovno-tehnično-specifičnih aktivnosti vzpostavitev in nadgradnje načrtovanih IKT rešitev, za katere so potrebna posebna znanja in izkušnje. - Razvijalci IKT rešitev se zaradi velikih razlik v plači med javnim in zasebnim sektorjem ne zaposljujejo v državni upravi. - Kombinacija novih projektnih zaposlitev za določen čas in zunanjih izvajalcev, izbranih v postopkih javnega naročanja, je optimalna rešitev, ker: - nove projektne zaposlitve za določen čas za čas izvajanja ukrepa predstavljajo nižje stroške kot če bi delo v celoti izvajali zunanji izvajalci, - nove projektne zaposlitve zagotavljajo konstantno izvajanje aktivnosti ter predstavljajo manjše tveganje z vidika človeških virov, - projektne zaposlitve zagotavljajo vodenje ter izvajanje aktivnosti projekta znotraj organov. Zagotavljajo vez med vsebino in tehnično rešitvijo ter usklajujejo dejavnosti med deležniki. Ilustrativen prikaz delitve (in-house stroški dela in stroški zunanjih storitev). Začasne zaposlitve do zaključka izvedbe projektov (in-house); Zunanje storitve (subcontracting). Priprava in izvedba NOO ukrepov; Priprava podporne dokumentacije, analiz in študij ter investicijske dokumentacije za izvedbo ukrepov. Vsebinska zasnova rešitev vezano na strokovno področje (specifično glede na resor, npr. šolstvo, šport, kmetijstvo); Priprava tehničnih specifikacij na podlagi uporabniških zahtev za uspešno javno naročilo. Vzpostavitev projektne skupine. Načrtovanje aktivnosti, usklajevanje časovnice ter spremljanje izvedbe; Razvoj IKT rešitev. Priprava uporabniških zahtev in izvedba javnih naročil, uporaba pripravljenih analiz; Svetovanje v zvezi s strokovno najzahtevnejšimi vprašanji (vrhunski strokovnjaki). Usklajevanje z deležniki; Oglaševanje in promocija rezultatov ukrepov. Podpora uporabnikom; Izvajanje izobraževanj in usposabljanj. Odgovarjanje nadrejenim v javni upravi (odgovornost za izvedbo). Druge relevantne aktivnosti po posameznih ukrepih; Druge relevantne storitve po posameznih ukrepih. - Področje IKT je vsebinsko specifično in organi državne uprave nimajo na voljo dovolj usposobljenega kadra s področja IKT in vpeljave novih naprednih tehnologij. Samostojno ne morejo izvesti novih investicij in razvijati novih sodobnih informacijskih rešitev in digitalnih javnih storitev za uporabnike. - Investicije, ki jih podpira NOO, so nujne za okrevanje in odpornost države in njeno pripravo na nadaljnje podobne situacije, vendar so te tehnološko napredne in zahtevajo določena specifična znanja, ki jih obstoječi zaposleni nimajo. - Investicija, ki bo podprta s sredstvi NOO, nujno potrebuje tudi kader, ki bo uspešno obvladoval vse izzive in zgradil nove napredne rešitve, ki jih bomo vpeljali v vsakodnevne procese tako v zaledju kot tudi v interakciji z organi in uporabniki. Rešitve bodo izoblikovane do te mere, da bo z njimi možno enostavno upravljati. - Razvoj novih digitalnih javnih storitev (aplikacij) zahteva človeške vire tako na strani njihovega razvoja z uporabniki kot tudi v fazi uporabe ter interakcije z zalednimi sistemi, kjer so aplikacije nameščene. - V zalednem okolju to vključuje predvsem naloge, kot npr. sodelovanje z zunanjimi izvajalci pri vzpostavitvi informacijske infrastrukture nove generacije, spremljanje in zagotavljanje operativnega delovanja novega okolja oblačne infrastrukture in sistemske programske opreme (system software), vzpostavitev ter konfiguracija varnostnih mehanizmov v okviru te investicije, nameščanje aplikativnih rešitev drugih investitorjev, ki gostujejo na infrastrukturi MJU-ja, zagotavljanje interoperabilnosti z gradniki in ostalo informacijsko opremo ter drugih investicij v novo oblačno infrastrukturo, konfiguracija DevSecOps mehanizmov za podporo življenjskemu toku aplikacijskih rešitev. - Zaostanek v razvoju digitalnih javnih storitev je razviden tudi iz DESI indeksa, saj Slovenija zaostaja na področju uporabe digitalnih javnih storitev. Razlog je predvsem v tem, da jih naši uporabniki nimajo na voljo, da te storitve ne sledijo življenjskim dogodkom in niso v celoti digitalno dostopne uporabnikom, njihovi lastniki (organi državne uprave) pa jih z obstoječo kadrovsko strukturo ne zmorejo ali ne znajo razviti, promovirati in vzdrževati. - Ukrepi NOO so za Slovenijo nujni in zaradi obsega nalog in specifičnosti znanj zahtevajo dodatno delo in nove zaposlitve za čas izvajanja ukrepov, saj trenutno v javnih institucijah nimamo dovolj usposobljenega kadra za te nove in dodatne naloge, še posebej z vidika uporabe novih tehnologij, ki omogočajo nove funkcionalnosti digitalnih javnih storitev. - Nove, začasne zaposlitve v državni upravi so tudi cenejše kot najem zunanjih izvajalcev, brez katerih pa vendarle ne bo šlo. Te zaposlitve so nujne za pridobitev uporabniških oziroma funkcionalnih zahtev in snovanje storitev, vzpostavitev operativnega delovanja nove oblačne infrastrukture, namestitev ter zagon vseh novih aplikacij in storitev, ki se načrtujejo v okviru NOO v državni upravi ter v podporo in promocijo njihovemu delovanju za uporabnike. - Podrobnejši opisi vsebine dela so po posameznih projektih podani v nadaljevanju. Obrazložitev stroškov po področjih Področje: Vzpostavitev informacijske infrastrukture nove generacije Ocena vzpostavitve informacijske infrastrukture nove generacije izhaja iz primerljivih projektov Vzpostavitev Državnega računalniškega oblaka in Prenova jedra. Stroški razvoja in implementacije: 2.474.000 EUR Izdelava študij primernosti HCI modela podatkovnega centra glede na trenutno stanje poslovnih aplikacij v DRO in predviden razvoj novih poslovnih aplikacij, svetovanje pri pripravi tehnične dokumentacije: 20.000 EUR. Stroški zunanjih izvajalcev (angl. subcontracting costs) pri vzpostavitvi storitev DRO.next: razvoj in nadgradnja informacijskega sistema, vzpostavitev produkcijskega delovanja storitev privatnega oblaka v skladu z načelom »software-defined data center«, razvoj samodejnih postopkov DevSecOps, vzpostavitev varnostnih mehanizmov v podatkovnem centru. Ocenjeno glede na raziskavo trga in izvedena dela pri postavitvi obstoječega DRO – ocena 190 ČD pri 11 izvajalcih z urno postavko 75 EUR = 1.254.000 EUR. Stroški zunanjih izvajalcev (angl. subcontracting costs) pri nadgradnji komunikacijskega omrežja HKOM, vzpostavitev produkcijskega delovanja storitev, vzpostavitev dodatnih varnostnih mehanizmov v HKOM omrežju. Ocenjeno glede na izvedena dela ob prenovi HKOM jedra (prenova_jedra_strosek_2014.xlsx) - ocena 150 ČD pri 12 izvajalcih z urno postavko 75 EUR = 1.080.000 EUR. Stroški zunanjih izvajalcev (angl. subcontracting costs) pri vzpostavitvi podpornih sistemskih storitev oblačne strežniške infrastrukture: vzpostavitev produkcijskega delovanja storitev, podpornih storitev (angl. network operations center, data center infrastructure management), vzpostavitev varnostnih mehanizmov v podatkovnem centru (angl. privileged account management). Ocenjeno glede na raziskavo trga – ocena 50 ČD pri 4 izvajalcih z urno postavko 75 EUR = 120.000 EUR. Ocena stroškov zunanjega izvajanja del je ocenjena v skladu z višino postavke človek/dan iz primerljivih projektov in trenutnih pogodb za podporo izvajanju storitev. Ocena stroškov zunanjega izvajanja del ne sme presegati uradnega cenika GZS. Ob izvedbi naročil se preveri, če rešitev že obstaja na trgu, v tem primeru se izvede investicija v nakup in prilagoditev, v nasprotnem primeru pa razvoj in vzpostavitev. Stroški nakupa opreme: 22.810.000 EUR Nakup strojne opreme in zahtevana podpora proizvajalca (angl. product support) za obdobje izvajanja NOO, ki je potrebna za vzpostavitev in delovanje strežniške infrastrukture (sistemsko upravljanje strojne opreme, operativna podpora, zagotavljanje delovanja). Gre za nakup strojne strežniške in mrežne opreme za oblačno infrastrukturo po modelu HCI (angl. hyper-converged infrastructre) in koncept »software-defined-everything« za zagotavljanje potreb zasebnega oblaka in storitev DevSecOps. Ocena stroškov je pripravljena na podlagi raziskave trga, pogovorov s ponudniki primerljivih rešitev na slovenskem trgu in izkušnje pri vzpostavitvi trenutnega Državnega računalniškega oblaka. brocade DS-6630B; 4; 59.750 €; 239.000 €. Cisco Nexus 9000; 20; 42.250 €; 845.000 €. Data domain 9900; 2; 830.100 €; 1.660.200 €. ECS EX300; 2; 83.500 €; 167.000 €. Isilon H400; 2; 216.500 €; 433.000 €. PowerStore 500 T; 2; 342.500 €; 685.000 €. R460 server; 40; 10.200 €; 408.000 €. vSan ready node; 88; 41.850 €; 3.682.800 €. 8.120.000 €. Nakup sistemskih licenc in zahtevana podpora proizvajalca sistemske programske opreme (angl. product support), potrebne za delovanje oblačne strežniške infrastrukture (nakup pravice do uporabe, podpora; sistemske licenčne programske opreme po konceptu »software-defined-data-center«. Ocena stroškov je pripravljena na podlagi raziskave trga, pogovorov s ponudniki primerljivih rešitev na slovenskem trgu, izkušnje pri vzpostavitvi trenutnega Državnega računalniškega oblaka: vCloudFoundation Enterprise; 166; 11.550 €; 1.917.300 €. vCloudFoundation Enterprise support; 166; 16.550 €; 2.747.300 €. vSphere Enterprise Plus; 80; 1.725 €; 138.000 €. vSphere Enterprise Plus support; 80; 2.160 €; 172.800 €. NSX DC Enterprise Plus; 80; 4.675 €; 374.000 €. NSX DC Enterprise Plus support; 80; 1.150 €; 92.000 €. Tanzu standard; 166; 4.500 €; 747.000 €. Veeam BR Enterprise Plus; 166; 1.140 €; 189.240 €. Veeam BR Enterprise Plus support; 166; 1.460 €; 242.360 €. 6.620.000 €. Strošek vzpostavitve infrastrukture nove generacije predvideva 35-odstotno povečanje stroška glede na izkušnje z vzpostavitvijo trenutnega Državnega računalniškega oblaka, saj pri investiciji gre za nadgradnjo osnovnih storitev in dodajanje novih (DevOps), pri čemer je tudi strojna oprema zdaj dvakrat zmogljivejša (DIIP DRO). V okviru nakupa komunikacijske strojne opreme in zahtevane podpora proizvajalca (angl. product support) za obdobje izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost (RRP), ki je potrebna za nadgradnjo in delovanje komunikacijske infrastrukture omrežja javne uprave HKOM (sistemsko upravljanje komunikacijske opreme, operativna podpora, zagotavljanje delovanja) je ocena stroškov pripravljena na podlagi raziskave trga, pogovorov s ponudniki primerljivih rešitev na slovenskem trgu in izkušnje pri vzpostavitvi, zagotavljanju delovanja in podpori HKOM omrežja: Jedrno stikalo »spine«; 12; 16.200,00 €; 194.400,00 €. Jedrna stikala »leaf«; 24; 42.500,00 €; 1.020.000,00 €. Kontroler v jedru omrežja; 8; 35.000,00 €; 280.000,00 €. Delilnik bremena (virtulaniziran); 24; 13.600,00 €; 326.400,00 €. Centralna požarna pregrada + treat defense NGFW požarne pregrade; 12; 141.600,00 €; 1.699.200,00 €. Oddaljen dostop do omrežja - VPN del, požarne pregrade; 8; 42.375,00 €; 339.000,00 €. Transportni del omrežja s potrebnimi licencami in vmesniki -100G stikala; 48; 27.000,00 €; 1.296.000,00 €. Internetna stikala; 12; 12.500,00 €; 150.000,00 €. Zamenjava starih usmerjevalnikov na končnih lokacijah v omrežju hkom; 540; 2.750,00 €; 1.485.000,00 €. Centralna usmerjevalnika za sd-wan; 6; 25.000,00 €; 150.000,00 €. 6.940.000,00 €. Pri nakupu licenc in podobnih pravic, potrebnih za delovanje podpornih sistemskih storitev oblačne strežniške infrastrukture (nakup pravice do uporabe, podpora) gre za licenčno programsko opremo za varnostne mehanizme v oblačni infrastrukturi (nadzor nad privilegiranimi računi, zagotavljanje visokega nivoja varnosti pri administraciji oblačne strežniške infrastrukture, nadzor nad delovanjem opreme). Ocena stroškov je pripravljena na podlagi raziskave trga, pogovorov s ponudniki primerljivih rešitev na slovenskem trgu, izkušnje pri vzpostavitvi trenutnega Državnega računalniškega oblaka: PAM; 465.000 €. NOC; 320.000 €. DCIM; 345.000 €. 1.130.000 €. Ocena stroškov nakupa opreme je pripravljena na osnovi znanja, pridobljenega v okviru projekta Vzpostavitev Državnega računalniškega oblaka in Prenova jedra. Iz izkušenj pri vzpostavitvi oblačnega okolja in zagotavljanju operativnega delovanja smo, glede na delovanje Državnega računalniškega oblaka v preteklih letih, ocenili količino potrebne opreme in licenc za sistemsko programsko opremo. Ocena količine potrebne opreme za zagotovitev primerne pasovne širine za prenos podatkov med vsemi uporabniki nove infrastrukture izhaja iz projekta Prenova jedra. Trenutna mrežna infrastruktura ne zagotavlja dovolj zmogljivega prenosa podatkov za pričakovane zahteve ukrepa digitalizacije državne uprave. Nakup opreme smo razdelili na tri področja, ki so smiselno ločena glede na naravo izvedbe vzpostavitve novega oblačnega okolja. Investicija v novo opremo za vzpostavitev informacijske infrastrukture nove generacije je osnova za uspešno izvedbo vseh drugih investicij v ukrepu Modernizacija digitalnega okolja javne uprave. Stroški usposabljanj in informiranja: 80.000 EUR Stroški izobraževanj in usposabljanj: tečaji za VMware, Redhat, Microsoft, udeležba na strokovnih konferencah (40 dni usposabljanj x 2.000 EUR/dan): 80.000 EUR Število oseb, vključenih v posamezna usposabljanja in izobraževanja, je ocenjeno na podlagi predvidenega števila obstoječih in novo zaposlenih inženirjev, ki bodo potrebovali dodatno izobraževanje za sistemsko programsko opremo, ki bo v uporabi v novem oblačnem okolju. Usposabljanje za sistemsko programsko opremo je primerljivo s klasičnimi izobraževanji proizvajalev sistemske programske opreme (VMware, Microsoft, Red, Cisco). Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek): 1.136.000 EUR Zaposlitev 6 x DM podsekretar (4 x 4.000 EUR/mesec x 54 mesecev in 2 x 4.000 EUR/mesec x 34 mesecev). Naloge novozaposlenih bodo vključevale sodelovanje z zunanjimi izvajalci pri vzpostavitvi informacijske infrastrukture nove generacije, spremljanje in zagotavljanje operativnega delovanja novega okolja oblačne infrastrukture in sistemske programske opreme, vzpostavitev ter konfiguracijo varnostnih mehanizmov v okviru te investicije, nameščanje aplikativnih rešitev drugih resorjev in drugih investicij v novo oblačno infrastrukturo, konfiguracijo DevOps mehanizmov za podporo življenskemu toku aplikacijskih rešitev. Nove začasne zaposlitve (6x podsekretar) bodo trajale le za čas izvedbe ukrepov, podprtih s sredstvi NOO. Nove projektne zaposlitve so nujno potrebne za pripravo analiz za izvedbo ukrepa in oblikovanje tehničnih specifikacij za javno naročilo. V času izvajanja ukrepov bodo ti zaposleni sodelovali z zunanjimi izvajalci pri vzpostavitvi informacijske infrastrukture nove generacije, zagotovili operativno delovanje novega okolja oblačne infrastrukture in sistemske programske opreme ter vzpostavili varnostne mehanizme. Izvedli bodo namestitev aplikativnih rešitev drugih investicij v novo oblačno okolje in vzpostavili DevSecOps okolje za podporo življenjskemu toku aplikacijskih rešitev. Novi zaposleni bodo prenašali znanje in izkušnje na obstoječe zaposlene, ki bodo po zaključku izvajanja ukrepa prevzeli naloge zagotavljanja operativnega delovanja novega oblačnega okolja. Zunanji izvajalci bodo (s svojimi usposobljenimi kadri, ki imajo ustrezna znanja, kvalifikacije, certifikate, izkušnje in reference) sodelovali z javnimi uslužbenci (obstoječimi, novimi) pri vzpostavitvi novega oblačnega okolja in storitev ter prenašali znanje na nove in obstoječe zaposlene. SKUPAJ: 26.500.000 EUR (v vrednost ni vključen DDV v višini 5.580.080 EUR) Področje: Razvoj novih dinamičnih e-storitev Za pripravo dokumentacije (študije, analize), svetovanje pri pripravi in uskladitvi specifikacij za razvoj novih digitalnih storitev, izvedbo pilotnih izvedb, razvoj novih e-storitev in vzdrževanje le-teh do konca financiranja, nakup programske opreme za vzpostavitev e-storitev s pripadajočimi zalednimi sistemi, vključno z nakupom, najemom in vzdrževanjem licenc za obdobje šestih let ter prilagoditev na naročnikove potrebe ter pilotne izvedbe, usposabljanja in informiranja in stroške dela so kot podlaga služile izkušnje z operacijami POK, EPT in Uprava2020 (odločitev o podpori št. 11-1/3/MJU/0 – operacija POK, št. 3-1-/2/MJU/0 - operacija EPT, št. 11-1/4/MJU/0 – operacija Uprava2020) iz finančne perspektive 2014-2020 ter Referenčne vrednosti za oceno stroškov in cenik GZS), Cenik za izvedbo na Upravni akademiji in Plačni sistem javnega sektorja. Stroški razvoja in implementacije: 5.644.000 EUR Stroški izvedbe investicije vključujejo stroške priprave dokumentacije (študije, analize), svetovanje pri pripravi in uskladitvi specifikacij za razvoj novih dinamičnih e-storitev, prilagojenih potrebam uporabnikov, iskanje tujih dobrih praks, ki bi jih Slovenija lahko posnemala. Skupni predviden strošek za vse sklope dokumentacije za tri leta znaša 265.660 EUR (skupaj okoli 295 človek dni dela strokovnjakov, cena dneva 900 EUR). Na podlagi izračuna stroškov razvoja e-storitev zaradi implementacije EU uredbe (skupno 23 e-storitev) s pripadajočimi zalednimi sistemi ter na podlagi izkušenj z nacionalnimi rešitvami (npr. Pladenj, eUprava, SPOT, JEP) ocenjujemo, da bo strošek pilotnih izvedb, razvoja novih e-storitev in podpore le-tem (angl. product support) za obdobje izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost (RRP) znašal 5,37 mio EUR (5.976 človek dni dela strokovnjakov, cena IT strokovnjaka 900 EUR) v skladu z referenčno vrednostjo za oceno stroškov in cenikom GZS. Deloitte je za EK pripravil študijo, kjer je za vsako državo članico oblikoval grobo oceno stroškov, ki bodo potrebni za izvedbo zahtev Uredbe SDG. Iz ocene izhaja, da mora ponudnik posamezne storitve računati z investicijo v višini 100.000 EUR-200.000 EUR, za prilagoditev posamezne temeljne evidence pa z investicijo v višini okoli 120.000 EUR. Stroški nakupa opreme: 600.000 EUR Stroški nakupa programske opreme za vzpostavitev e-storitev s pripadajočimi zalednimi sistemi, vključno z nakupom (nakupom pravice do uporabe in podpore (angl. product support)) licenc za izvajanje NOO (SOO) ter prilagoditev na naročnikove potrebe in pilotne izvedbe na podlagi preteklih izkušenj MJU-ja pri izvedbi sorodnih IT projektov znašajo 0,6 mio EUR. Gre za specifično licenčno opremo, ki jo bomo potrebovali za implementacijo mobilnih e-storitev. Stroški usposabljanj in informiranja: 763.700.000 EUR Za uspešno uporabo vzpostavljenih e-storitev je ključnega pomena delo z uporabniki - skupno sooblikovanje storitev, usposabljanje zaposlenih in uporabnikov ter promocija uporabe e-storitev na terenu; ocena stroškov promocije in dela z uporabniki skupaj znaša 0,36 mio EUR za obdobje šestih let (100 človek dni dela strokovnjakov, 3.400 EUR, cena za izvedbo na Upravni akademiji) po Referenčni vrednosti za oceno stroškov, specifična ekspertna usposabljanja pri zunanjih izvajalcih pa skupaj 0,4 mio EUR (okvirno 444 človek dni ekspertnega dela strokovnjakov, 900 EUR po Referenčni vrednosti za oceno stroškov in ceniku GZS). Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek): 1.646.000 EUR Zagotovitev potrebnih kadrovskih virov za izvedbo načrtovanih aktivnosti je eden izmed pomembnih dejavnikov uspeha za uvedbo . Nove začasne zaposlitve tako vključujejo 10 zaposlenih za obdobje 44 mesecev in enega zaposlenega za obdobje 54 mesecev v skupnem znesku 1,6 mio EUR (trije podsekretarji (3 x 4.000 EUR/mesec x 44 mesecev), trije višji svetovalci (3 x 3.100 EUR/mesec x 44 mesecev), dva svetovalca (2 x 2.600 EUR/mesec x 44 mesecev) in dva sistemska administratorja (2 x 3.100 EUR/mesec x 44 mesecev)) ter podsekretar za 54 mesecev (4.000 EUR/mesec x 54 mesecev). Izračun stroškov dela projektnih zaposlitev izhaja iz izračuna povprečnega mesečnega stroška delodajalca (Republika Slovenija, MJU) za leto 2020. Obstoječi zaposleni izvajajo redne operativne naloge na obstoječih informacijskih rešitvah, ki jih MJU zagotavlja za organe državne uprave. Brez načrtovanih dodatnih kadrovskih virov ne bo mogoče realizirati te investicije niti implementirati zahteve Uredbe SDG. Novi kadri bodo vodili projekte implementacije novih e-storitev, ki zahtevajo delo z vsemi deležniki (lastniki storitev – drugi državni organi, zunanji izvajalci, različne skupine uporabnikov), izvajali promocijo in usposabljanje tako za lastnike posameznih storitev kot za posamezne skupine uporabnikov in izvajali podporo in pomoč pri uporabi novih e-storitev. Glede na DESI indeks in zaostanek za povprečjem EU na področju uporabe digitalnih javnih storitev želimo razviti nove storitve v sodelovanju s končnimi uporabniki, zato potrebujemo kadre s specializiranimi znanji za zajem in analizo zahtev, uporabniško izkušnjo, nove tehnologije, načrtovanje in implementacijo novih storitev. Gre za nove projektne naloge in nova znanja, s katerimi trenutno ne razpolagamo v ustreznem obsegu ali pa jih sploh nimamo. Navedene naloge bodo izvajali novi zaposleni za določen čas vse do zaključka izvedbe projekta. Skupaj: 8.653.700 EUR (v vrednost ni vključen DDV v višini 1.498.050 EUR) Področje: Modernizacija sistema podpore uporabnikom Ocena stroškov izhaja iz že sklenjenih pogodb za nakup strojne opreme. Na podlagi analize trga je bila pridobljena ocena za vzpostavitev spremljanja licenčne skladnosti. Stroški razvoja in implementacije: 2.600.000 EUR Cilj je vzpostaviti sistem, ki bo odpornejši na vse spremembe, ki jih prinaša prihodnje obdobje. To pomeni pregled nad licenčno skladnostjo ter vzpostavitev enovitega sistema pri uporabnikih in informatikih (izvajalcih podpore), kar bomo dosegli z migracijami uporabniškega okolja na enotno okolje državne uprave in ažurnim obveščanjem ter izobraževanjem uporabnikov in informatikov preko vzpostavitve baze znanja in priprave video vsebin. Gre za vzpostavitev enotne platforme, sistema, na katerem bodo informatiki in uporabniki prišli do vseh potrebnih vsebin, vezanih na delo s programsko opremo njihovega delovnega mesta. Poleg tega bo vzpostavljen tudi ločen sistem za nadzor porabe licenc in njihovo skladnost glede na sklenjene pogodbe o nakupu licenc. To je osnova za optimizacijo nabave licenc v prihodnjih letih in bo predstvljalo bistven prihranek pri nakupu teh. Ocena je bila narejena na podlagi tržne raziskave. Stroški nakupa opreme: 770.373 EUR Za vzpostavitev enotnega delovnega okolja uporabnikov bomo vzpostavili sistem za nadzor licenčne skladnosti ter zamenjali stacionarne računalnike s prenosnimi, s katerimi bomo zagotovili neodvisnost dela od lokacije. Govorimo o standardnih prenosnih računalniki glede na specifikacije ODPREM-39/2019 in dodatnih zaslonih glede na specifikacije ODRZ-22/2019). Računalniška oprema bo kupljena na podlagi krovnih sporazumov. Stroški usposabljanj in informiranja: 200.000 EUR Izobraževanje informatikov z vsebinami, ki jih potrebujejo za uspešno upravljanje s sistemom za nadzor licenčne skladnosti, uspešno izvedbo migracij in kvalitetno podporo uporabnikom. Gre za izobraževanja s področja upravljanja delovnega okolja, sistemskega diagnosticiranja in odpravljanja težav ter usposabljanje posameznikov za upravljanje programske opreme za spremljanje porabe licenc. V osnovi torej gre za prilagojena, namenska izobraževanja, vezana na sistemski nadzor uporabnikov in uporabljanja programske opreme. Ocena stroškov temelji na raziskavi tržišča za tipično izobraževanje uporabnika za Microsoftovo programsko opremo. Izobraževali bomo vse informatike, ki so zaposleni za izvajanje podpore uporabnikom. Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek): 1.339.200 EUR Zaposlitev osmih inženirjev (3.100 EUR x 56 mesecev) za potrebe podpore uporabnikom, s katerimi bomo zagotovili kader za upravljanje s sistemom za licenčno skladnost ter hitrejši potek migracij in kvalitetnejšo podporo uporabnikom. Gre za tri dodatne zaposlene, ki bodo bedeli nad sistemom za spremljanje in porabo licenc - popolnoma nov segment, ki ga je treba vzpostaviti (tri zaradi pokrivanja različnih programskih okolij (večji ponudniki programske opreme) in medsebojno pokrivanje, pet dodatnih kadrov za potrebe podpore uporabnikom in hitrejšo izvedbo migracij (optimizacija dela, nadomeščanja, sistemsko upravljanje itd. – ocenjuje se, da s petimi dodatnimi kadri zadostimo dodatnim potrebam organov po kvalitetni podpori uporabnikom). Vzpostavitev nove storitve zahteva nov kader. Urad za podporo uporabnikom (UPU) nima kadra, ki bi prevzel vpeljavo te storitve. Nov kader bo izvedel analizo in pripravil javni razpis ter uvedel storitev v uporabo. En zaposlen bo prevzel podporo na EKC, ker bo vpeljana nova storitev in povečan obseg dela na EKC zaradi dodatnih migracij delovnih postaj. Navedene naloge bodo izvajali novi zaposleni za določen čas do zaključka izvedbe projekta. SKUPAJ: 4.909.573 EUR (v vrednost ni vključen DDV v višini 785.482 EUR) Področje: Digitalizacija na področju Ministrstva za infrastrukturo Digitalizacija na področju Ministrstva za infrastrukturo zajema projekt (podpodročje) Digitalna integrirana platforma za spremljanje investicij infrastrukturnih projektov - DIPSIIP ter Digitalni informacijski sistem za harmonizacijo obstoječih nacionalnih sistemov za pomorski sektor in je skupno ocenjena na 4.450.000 EUR. Podpodročje: Digitalna integrirana platforma za spremljanje investicij infrastrukturnih projektov - DIPSIIP Stroški razvoja in implementacije: 915.500 EUR Platforma bo omogočala sočasno spremljanje, celostno upravljanje in obvladovanje posamezne ali več kompleksnih investicij hkrati. Za učinkovito spremljanje napredovanja del in doseganje zastavljenih ciljev bo potreben razvoj funkcionalnosti platforme. Na podlagi raziskave trga in prejetih preliminarnih ponudb ocenjena vrednost portfeljskega spremljanja in projektne pisarne znaša 202.000 EUR. Za integracijo geografskih informacijskih sistemov (GIS) na platformo smo ocenjeno vrednost za razvoj funkcionalnosti pridobili iz primerljivih projektov s portala JN (spremljanje sorodnih projektov na portalu JN. Ocenjena vrednost je 140.000 EUR. Na platformi se bodo zbirale in obdelovale velike količine podatkov. Vse te podatke bo treba zbirati, obdelati in predstaviti končnim uporabnikom. Osnovni cilj je zagotavljanje enostavne razlage podatkov z namenom poslovnega obveščanja, ki omogoča preverjanje poslovnih odločitev in sprejemanje novih strateških odločitev poslovanja. Za razvoj funkcionalnosti, pripravo kompleksnih in številčnih periodičnih poslovnih in BIM poročil je vrednost ocenjena na podlagi storitev, ki smo jih izvedli v preteklosti in znaša 370.000 EUR. Z izvedbo spletnih portalov bomo omogočili dostop do projektov, dokumentacije in informacij za vse ključne naročnike in deležnike na projektu. Na podlagi preliminarne ponudbe ocenjena vrednost znaša 65.000 EUR (skupaj 130 dni, človek na dan 500 EUR). Na področju standardizacije popisov del je treba pripraviti baze podatkov, ki bodo vsebovale podatke o vrednosti posameznih objektov na cestnem in železniškem ter komunalnem področju, s katerimi bomo lahko hitro ocenili vrednosti posameznih investicij na nivoju idejnih projektov. Na podlagi raziskave trga smo vrednost ocenili na 40.000 EUR. Stroške zunanjih strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri razvoju platforme in posameznih modulov, smo ocenili na podlagi preliminarnih ponudb in ocenjenega časa na projektu: izvedenec (podsekretar) 8 mesecev, 4.000 EUR na mesec, ekspert (višji svetovalec) 18 mesecev, 3.000 EUR na mesec in svetovalec 5 mesecev, 2.500 EUR na mesec. Skupna ocenjena vrednost znaša 98.500 EUR. Stroški nakupa opreme: 3.009.500 EUR Ocena stroškov nakupa strojne opreme temelji na že izvedenih nabavah strojne opreme v družbi in pridobljenih preliminarnih ponudbah. Predvidevamo nakup dveh podatkovnih strežnikov (2 x 40.000 EUR), petih strežnikov za virtualizacijo (5 x 35.000 EUR), dveh visokozmogljivih diskovnih sistemov (2 x 400.000 EUR), dveh stikal (2 x 30.000 EUR) in LAN strežniško omrežje (70.000 EUR). Skupaj ocenjena vrednost nakupa strojne opreme znaša 1.185.000 EUR. Ocena stroškov nakupa sistemske programske opreme temelji na že izvedenih nabavah strojne opreme v družbi in pridobljenih preliminarnih ponudbah. Predvidevamo nakup 22 MS Win Server Datacentre licenc 16c (22 x 4.250 EUR), petih MS Win Server Datacentre licenc 4c (5 x 1.200 EUR), ene MS SQL Enterprise licence (95.000 EUR) in petih VMware licenc (5 x 3.500 EUR). Skupaj ocenjena vrednost nakupa sistemske programske opreme znaša 212.000 EUR. Ocena stroškov nakupa namenske aplikativne programske opreme temelji na pridobljenih preliminarnih ponudbah in spremljanju sorodnih projektov na portalu JN. Predvidevamo nakup programske opreme za spremljanje obvladovanja tveganj (52.000 EUR), 250 licenc za BIM (250 x 2.280 EUR), programske opreme za skupno podatkovno okolje CDE (250.000 EUR), 500 licenc za varno digitalno delovno mesto (500 x 195 EUR), programske opreme za spremljanje javnih naročil (55.000 EUR), programske opreme za dokumentni sistem (480.000 EUR) in programske opreme za obračun in spremljanje projektov (100.000 EUR). Skupaj ocenjena vrednost nakupa sistemske programske opreme znaša 1.612.500 EUR. Stroški usposabljanj in informiranja: 60.000 EUR Ob predaji platforme v uporabo bodo zagotovljena usposabljanja uporabnikov. Zaradi kompleksnosti modularne zasnove platforme predviden strošek usposabljanj znaša 60.000 EUR (skupaj 30 dni, cena usposabljanja na dan 2.000 EUR). Skupaj: 3.985.000 EUR (v vrednost ni vključen DDV v višini 876.700 EUR) Podpodročje: Digitalni informacijski sistem za harmonizacijo obstoječih nacionalnih sistemov za pomorski sektor Pri oceni stroškov so bili upoštevani: - stroški dnevne postavke na podlagi in v okvirih postavk Referenčnega cenika GZS na področju storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT, - izkušnje ob tehnični implementaciji primerljive Direktive 2010/65/EU na nacionalni ravni in ravni EU (dokument Ex-post evaluation of Reporting Formalities Directive (RFD) and Directive on Vessel Traffic Monitoring and Information Systems (VTMIS), ki je bil objavljen oktobra 2018. Dokument navaja enkratne stroške vzpostavitve primerljivega sistema v višini 340.000 EUR in stroške letnega vzdrževanja v višini 350.000 EUR), - spremljanja sorodnih projektov na portalu JN. Stroški razvoja in implementacije: 465.000 EUR Storitve analize, načrtovanja in izdelave tehnične dokumentacije javnega naročila (20.000 EUR) Stroški 20.000 EUR so namenjeni za analizo, načrtovanje in izdelavo tehnične dokumentacije javnega naročila. V okviru navedenih dejavnosti je treba opredeliti arhitekturo sistema, izbrati in zamejiti tehnološke platforme modulov vmesnika za izmenjavo podatkov poročanja v pomorskem prometu, tako da bodo hkrati zadostovale tehničnim zahtevam in standardom, ki jih določajo delegirani akti EU, in interoperabilnostnim produktom, ki jih na Državnem računalniškem oblaku zagotavlja MJU. Zaradi obsega sistema, ki se bo ob neprekinjenem delovanju nadgradil iz nacionalnega sistema v sistem, ki deluje na področju Skupnosti ter predvideva deležnike na področju EU, tako iz gospodarstva kot državnih organov, je treba zagotoviti zunanje strokovnjake s specifičnimi znanji za izdelavo analize stanja, variant prehoda in pripravo korakov izvedbe. Strošek se deli na stroške za izvedbo pripravljalnih delavnic v obsegu 10 dni (10 x 800 = 8.000 EUR) in stroške za izvedbo nalog in pripravo izdelkov v okviru področja v obsegu 16 dni (16 x 750 = 12.000 EUR). Vmesnik za izmenjavo formalnosti poročanja v pomorskem prometu (200.000 EUR) Izvedba razvoja programskih modulov grafičnega vmesnika se bo v večini sklopov področja oprla na interoperabilnostne produkte, ki bodo nastali v okviru dela ekspertnih skupin EU, in sicer podskupin HLSG for Governance of the Digital Maritime System and Services: - Single Window (EMSWe) Expert Group - Data Thematic Team - Interfaces Thematic Team Pri tem bo na področju ključna implementacija produktov (standardov) EMSWe Functional (and technical) specifications of the RIM_v0.5 in EMSWe Interfaces 8 – MIG v povezavi z podatkovnim modelom (EMSWe Dataset). Moduli, storitve in vmesniki bodo morali omogočati upravljanje, registracijo storitev, izdelavo dnevniških zapisov, orkestracijo, integracijo, upravljanje varnosti, zagotavljanje delovanja sporočilnega sistema, zagotavljanje nadzora in obvladovanja performančnih zahtev, skalabilnosti, prenosljivosti in zahtev za delovanje v režimu 24/7/365. Obseg standardov in izmenjav izstopa zaradi velikostnega razreda količine prenesenih podatkov, zahtevnosti standardov, prve vzpostavitve in soodvisnosti enotnega evropskega okolja za izmenjavo podatkov v pomorskem transportu: stroški so nižji na področju definiranja funkcionalnosti in izmenjav samih ter višji zaradi arhitekture, vrste in velikosti distribuiranih delov infrastrukture EU. Razčlenjeni in ocenjeni so kot sledi: - stroški delavnic z deležniki (20 dni x 740 = 14.800 EUR), - stroški analize in priprave modelov v skladu z izbrano metodologijo razvoja programske opreme (40 dni x 640 = 25.600 EUR in 20 dni x 900 = 18.000 EUR), - stroški razvoja modulov programske opreme (100 dni x 640 = 64.000 EUR in 40 dni x 900 = 36.000 EUR), - stroški vzpostavitve testnega (predprodukcijskega okolja (20 dni x 640 = 12.800 EUR), - stroški testiranja (30 dni x 640 = 19.200 EUR), - stroški produkcijskega zagona in prehoda na novo okolje (15 dni x 640 = 9.600 EUR). Grafični vmesnik (200.000 EUR) Izvedba razvoja programskih modulov grafičnega vmesnika se bo oprla na interoperabilnostne produkte, ki bodo nastali v okviru dela podskupine HLSG for Governance of the Digital Maritime System and Services, Interfaces Thematic Team, in sicer na dokumente, ki bodo določali standarde in zahteve za grafični vmesnik, tako da bodo deležniki – poročevalci formalnosti poročanja v pomorskem prometu - na področju celotne EU na voljo imeli enako strukturiran grafični vmesnik z enakimi funkcionalnostmi. Ključni in najzahtevnejši element bo tranzicija iz nacionalnih sistemov ob načrtovanem vzporednem delovanju na sistem, ki bo postopkovno in podatkovno integriran na nivoju EU in bo zagotavljal (s poudarkom na poenostavitvi in poenotenju storitve za deklarante iz gospodarstva, pomorske agencije in ladjarje) rabo skupnih šifrantov, najavo prihoda v katero koli pristanišče EU, poizvedovanje za vse najave obiskov ladij v EU, ponovno uporabo podatkov formalnosti poročanja ladij, uvoz podatkov, preklic najav in večjezično podporo ob poenoteni navigacijski logiki grafičnih vmesnikov. Stroški so razčlenjeni in ocenjeni kot sledi: - stroški delavnic z deležniki (20 dni x 740 = 14.800 EUR), - stroški analize in priprave modelov v skladu z izbrano metodologijo razvoja programske opreme (40 dni x 640 = 25.600 EUR in 20 dni 900 = 18.000 EUR), - stroški razvoja modulov programske opreme (50 dni x 640 = 32.000 EUR in 20 dni x 900 = 18.000 EUR), - stroški vzpostavitve testnega (predprodukcijskega okolja (20 dni x 640 = 12.800 EUR), - stroški testiranja (30 dni x 640 = 19.200 EUR), - stroški produkcijskega zagona in prehoda na novo okolje (15 dni x 640 = 9.600 EUR), - stroški vzporednega delovanja v produkcijskih okoljih v trajanju 30 dni in poprodukcijska dodelava in optimizacija funkcionalnosti (v okviru katerih bo potrebna odzivnost 24/7 v obdobju 30 dni na področjih vseh profilov kadra, ki bo sodeloval pri načrtovanju in razvoju programske opreme ne glede na dejansko potreben obseg dela v okviru odprave (ocenjeni obseg 10,75 % celotne vrednosti investicije, 50.000 EUR). Integracija registrov v upravljanju EU (45.000 EUR) V okviru področja se bodo integrirali in v Sloveniji vzpostavili skupni EU registri in storitve: - register uporabnikov in dostopa, - skupna storitev naslavljanja, - register ladij, - register lokacij, - register nevarnih snovi, - register ladijskih sanitarnih podatkov. Za registre in povezane storitve, ki se vzpostavljajo na nivoju EU prvič, za register uporabnikov in dostopa, za skupno storitev naslavljanja, za register sanitarnih podatkov in ki v fazah razvoja zahtevajo sodelovanje z upravljalci sistema na nivoju EU, je načrtovanih 30 človek dni, kar skupaj znaša 27.000 EUR (30 dni x 900 EUR = 27.000 EUR). Dodatnih 30 človek dni je namenjenih za integracijo preostalih registrov z nižjo stopnjo zahtevnosti (30 dni x 600 EUR = 18.000 EUR). Skupaj: 465.000 EUR (v vrednost ni vključen DDV v višini 85.800 EUR) Področje: Okrepitev in dvig kibernetske varnosti Stroški razvoja in implementacije: 300.000 EUR z DDV (za razlago stroškov glej tudi datoteko Ocena_stroškov_kibernetska_varnost - RRF.xlsx in dokazila v prilogah) Za izračun stroškov razvoja in implementacije je upoštevanih 333 človek dni po 900 EUR/dan (Vir: GZS Referenčni cenik storitev ZIT za storitve s področja IKT. Ocena stroškov obsega razvoj in implementacijo platforme za priglasitev incidentov (220.000 EUR) ter strošek implementacije platforme ISAC, strošek vzpostavitve omrežij, orodij in storitev za potrebe SIGOV-CERT in URSIV (80.000 EUR). Razvoj obsega analizo potreb, razvoj in izdelavo ter testiranje platforme za priglasitev incidentov. Implementacija obsega aktivnosti uvedbe v produkcijo, integracije z zunanjimi sistemi ter zagotavljanje usposobljenosti ključnih uporabnikov, vsebinskih skrbnikov in administratorjev z izvedbo delavnic in pripravo priročnikov in navodil. 333 človek/dni po 900 EUR/dan; 299.700,00 EUR. Skupaj zaokroženo na desetice; 300.000,00 EUR. Stroški nakupa opreme: 1.800.000 EUR Za izračun stroškov nakupa opreme je upoštevan strošek nakupa in podpore proizvajalca (angl. product support) za obdobje izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost za Security Operations Center (SOC) (orodja za penetracijsko testiranje, orodja za zaznavo in odzivanja na incidente, mrežna in strojna oprema za sisteme SOC), nakup pravic do uporabe globalnih varnostnih storitev v oblaku ter nakup pravic do uporabe specializirane programske opreme (ISAC platforma, specializirana orodja za analizo in varnostno preizkušanje), in sicer v obdobju od junija 2021 do avgusta 2026. Vrednosti so ocenjene na podlagi preteklih projektov, izvedenih na MJU-ju, in cenikov, pridobljenih od ponudnikov opreme in storitev. Ocena je narejena na podlagi javnega naročila št. 2020/SOC 01 - Oprema za področje informacijske varnosti v državni upravi, ki je bilo izvedeno kot naročilo zaupne narave v skladu z 11. členom ZJNPOV. V spodnji tabeli je navedena oprema, ki je bila v načrtu nabave v okviru tega javnega naročila, vendar je bila izločena zaradi omejitve razpoložljivih proračunskih sredstev: orodje za pen teste za spletne aplikacije; 82.400,00 €. orodje za podporo procesa pen testov; 12.444,00 €. orodje za pen teste za ranljivosti infrastrukture; 269.844,48 €. orodje za zaznavo in odzivanja na incidente (Threat Intelligence Filtering Tool); 100.000,00 €. orodje za zaznavo in odzivanja na incidente (Threat Detection Tool); 200.000,00 €. mrežna oprema za sisteme SOC (Application Intelligence Filtering); 40.000,00 €. orodje za zaznavo in odzivanja na incidente (Threat Emulation Tool); 322.716,52 €. orodje za zaznavo in odzivanja na incidente (Deep Discovery Inspector Tool); 326.680,60 €. mrežna oprema za sisteme SOC (Network Analitics); 344.000,00 €. strojna oprema za izvajanje nalog SOC (dedicated workstations); 102.000,00 €. Skupaj; 1.800.085,60 €. Skupaj zaokroženo na desetice; 1.800.000,00 €. Stroški usposabljanj in informiranja v višini: 400.000 EUR Za izračun stroškov usposabljanja in informiranja je pri usposabljanjih upoštevana cena naprednega šestdnevnega IT usposabljanja v višini 6.695 EUR x 30 usposabljanj v skupni vrednosti, zaokroženi na 200.000 EUR. Za oceno stroškov priprave izobraževalnih vsebin za izobraževalne programe na osnovnošolski in srednješolski ravni ter njihovo promocijo je upoštevana vsota povprečnih stroškov e-učbenikov za 8. razred osnovne šole in 1. letnik srednje šole iz projekta eŠolska torba (41.000 EUR + 49.000 EUR = 100.000 EUR). Enaka osnova, torej 100.000 EUR, je upoštevana tudi za pripravo vzorčne varnostne dokumentacije in varnostnih ukrepov za MSP-je in kritično infrastrukturo (zavezanci po ZInfV). 30 usposabljanj po 6.695 EUR (šestdnevno); 200.850,00 €. Skupaj zaokroženo na desetice; 200.000,00 €. Ocena stroškov priprave dveh izobraževalnih vsebin za OŠ in SŠ raven in vzorčne dokumentacije ter varnostnih ukrepov za MSP-je in kritično infrastrukturo je narejena na osnovi povprečja stroškov priprave e-učbenikov v okviru operacije e-Šolska torba:. Slovenski jezik; 80.000,00 €. Angleški jezik 8; 70.000,00 €. Nemščina 8; 70.000,00 €. Likovna vzgoja 8; 23.000,00 €. Glasbena vzgoja 8; 23.000,00 €. Geografija 8; 34.000,00 €. Zgodovina 8; 46.000,00 €. Državna in domovinska vzgoja ter etika 8; 23.000,00 €. Povprečje za osnovnošolsko raven; 46.125,00 €. Slovenski jezik 1. letnik; 90.000,00 €. Angleški jezik 1. letnik; 68.000,00 €. Nemščina 1. letnik; 68.000,00 €. Likovna vzgoja 1. letnik; 34.000,00 €. Glasbena vzgoja 1. letnik; 34.000,00 €. Geografija 1. letnik 2; 45.000,00 €. Zgodovina 1. letnik; 45.000,00 €. Povprečje za srednješolsko raven; 54.857,14 €. Skupaj zaokroženo na desetice; 100.000,00 €. Ocena stroškov priprave izobraževalnih vsebin na OŠ in SŠ ravni; 100.000,00 €. Ocena stroškov priprav vzorčne varnostne dokumentacije in varnostnih ukrepov za MSP-je in kritično infrastrukturo (zavezanci po ZInfV); 100.000,00 €. Skupaj; 200.000,00 €. Strošek zaposlitev. Pet zaposlitev po 4.000 EUR/mesec x 60 mesecev; 1.200.000,00 €. Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek): 1.200.000 EUR Za izračun stroškov dela je upoštevana mesečna bruto plača podsekretarja (4.000 EUR) za strokovnjake iz različnih področij kibernetske varnosti za pet dodatnih zaposlitev za obdobje 60 mesecev (4.000 EUR x 5 x 60 mesecev). Predvidene naloge pri štirih zaposlitvah obsegajo nadzor in spremljanje sistemov za upravljanje varnostnih informacij in dogodkov, sprejem ali samostojno zaznavo ter obravnavo incidentov v informacijskih sistemih, samostojno analizo incidentov informacijske varnosti, beleženje informacij o incidentih, izdelavo poročil o incidentih, obveščanje in ozaveščanje zaposlenih v državni upravi, vzdrževanje baze znanja za odzive na incidente informacijske varnosti, zaščito dokaznega materiala pred predajo ustreznim organom, zagotavljanje zgodnjega opozarjanja, obveščanja in razširjanja informacij o tveganjih in incidentih informacijske varnosti organom in povezanim subjektom, izmenjavo informacij o incidentih informacijske varnosti s skupinami za odzivanje na incidente v državi in tujini, izvajanje nalog upravljanja informacijske varnosti, izvajanje notranjih revizij in presoj, izvajanje aktivnosti za analizo in oceno varnostnih tveganj, zagotavljanje usposabljanja in ozaveščanja na področju informacijske varnosti, analizo sistemov, omrežij in aplikacij v realnem času, preventivni varnostni testi poskusa vdora v informacijske sisteme, pripravo ukrepov za odpravo varnostnih pomanjkljivosti ali izboljšanje varnosti informacijskih sistemov, nadzorovanje procesov avtomatiziranega pregleda izvorne kode in analizo rezultatov ter nadzor in spremljanje globalnih oblačnih varnostnih storitev. Pri eni zaposlitvi predvidene naloge obsegajo vzpostavitev sistema certificiranja kibernetske varnosti na nacionalni ravni, sodelovanje s Slovensko akreditacijo pri postopkih akreditiranja organov za preverjanje skladnosti ter kasnejše sodelovanje s tako akreditiranimi organi in nacionalnimi certifikacijskimi organi drugih držav članic in agencijo ENISA. Akt o kibernetski varnosti (angl. Cybersecurity Act) od držav članic zahteva vzpostavitev nacionalnega certifikacijskega organa za kibernetsko varnost. To vlogo bo v Republiki Sloveniji prevzel URSIV, zato je ena nova zaposlitev s specifičnimi znanji na področju standardov in certifikacije kibernetske varnosti minimum, potreben za vzpostavitev in delovanje sistema certificiranja kibernetske varnosti. Zaposleni bo moral pomagati nacionalnemu akreditacijskemu organu Slovenska akreditacija pri akreditiranju organov za preverjanje skladnosti, njihovem obdobnem preverjanju, preverjanju izdanih certifikatov in samoocen, sodeloval bo pri oblikovanju predlogov certifikacijskih shem, kot predstavnik nacionalnega certifikacijskega organa bo sodeloval z EK in ENISA, sodeloval bo pri vzajemnih pregledih nacionalnih certifikacijskih organov in reševanju pritožb v zvezi z izdanimi certifikati. Posedovati bo moral poglobljeno tehnično znanje s področja IKT proizvodov, storitev in procesov. URSIV takšnega profila zaposlenih nima, zato je zaposlitev ključna za izvedbo projekta. Okrepitev kibernetske varnosti ni odvisna le od nakupa in implementacije orodij za njeno izvajanje, temveč od uporabe teh orodij in izvajanja drugih postopkov, ukrepov in mehanizmov za zagotavljanje kibernetske varnosti. Glavna težava ekipe Sektorja za informacijsko varnost na MJU-ju, ki ima tako vlogo Security Operations Centra kot tudi vlogo vladnega CSIRT (SIGOV-CERT), je akutno in kritično pomanjkanje ustreznih kadrov. V skladu z načrtovano projekcijo bi moral sektor imeti najmanj 21 zaposlenih, trenutno pa je v njem zaposlenih zgolj pet ljudi. Samo za potrebe delovanja odzivnega centra za kibernetske incidente (SIGOV-CERT) bi morala vlada ob sprejemu Zakona o informacijski varnosti zagotoviti štiri dodatne strokovnjake, vendar tovrstne zaposlitve niso bile realizirane, saj ministrstvo za te namene ni imelo zagotovljenih dodatnih kadrovskih kvot. Glavni problem zagotavljanja kadrov v slovenski državni upravi so namreč tako imenovane »proste kadrovske kvote«, brez katerih ni moč zagotoviti novih kadrov, te kvote pa je zaradi omejitve zaposlovanja izredno težko pridobiti. Ministrstvo si mora na področju kibernetske varnosti zato v veliki meri pomagati z zunanjim izvajanjem teh storitev, kar pomeni nekajkrat večje finančne stroške kot v primeru lastnih zaposlenih, pri čemer zunanji kadri ne morejo izvajati vseh potrebnih nalog in aktivnosti tako kot redno zaposleni, razpoložljiva proračunska sredstva pa te storitve tudi močno omejujejo. V kolikor bodo z NOO potrjene zaposlitve dodatnih nujno potrebnih kadrov, bo vlada ministrstvu na tej podlagi dodelila dodatne nujno potrebne kadrovske kvote za zaposlitev za nedoločen čas; zaposlitve bi se obdržale tudi po zaključku SOO leta 2026, od takrat naprej pa se bodo kadri, financirani iz NOO, nadalje financirali iz integralnih proračunskih sredstev. Z zaposlitvijo nujno potrebnih kadrov iz NOO bomo tako lahko zmanjšali obseg zunanjega izvajanja storitev in prispevali k znižanju tudi sicer zelo omejenih finančnih sredstev za te potrebe. V primeru, da načrtovani kadri iz SOO ne bodo potrjeni, pa bo projekt okrepitve kibernetske varnosti pod velikim vprašajem oziroma se ne bo mogel uspešno izvajati. Navedene naloge bodo izvajali novi zaposleni za določen čas do zaključka izvedbe projekta. Skupaj: 3.700.000 EUR (v vrednost je vključen DDV v višini 550.000 EUR) Področje: EuroQCI Medn Projekt SI-EuroQCI, ki je del skupnega EU projekta EuroQCI, bo vodil nacionalni organ za kibernetsko varnost, Urad Vlade RS za informacijsko varnost (URSIV). Načrtuje se, da se bo projekt SI-EuroQCI financiral iz treh virov: NOO, DEP Topic 2 Call in CEF-2 Call. Investicija v okviru NOO bo predvidoma pokrila 50 % celotne vrednosti za izvedbo nacionalnega projekta SI-EuroQCI, kar ustreza vrednosti nacionalne udeležbe za zelo varen prenos šifrirnih ključev kot dela vseevropske iniciative EuroQCI, v kateri sodeluje Republika Slovenija. Vrednost celotnega projekta znaša 6 mio EUR. Republika Slovenija bo za izvedbo projekta SI-EuroQCI oblikovala državni konzorcij in kandidirala za sredstva na razpisih DEP Topic 2: Deploying advanced national QCI systems and networks in CEF-2 European Quantum Communication Infrastructure. Na prvi razpis bo prijavila projekt SI-EuroQCI – Vzpostavitev nacionalnega QCI omrežja v višini 4 mio EUR, na drugi razpis pa projekt SI-EuroQCI – Čezmejne povezave s sosednjimi nacionalnimi QCI omrežji in sateliti v višini 2 mio EUR. Za oba projekta mora država zagotoviti 50-odstotno nacionalno soudeležbo oziroma skupaj 3 mio EUR, ki bodo zagotovljeni iz sredstev NOO, kar priporoča tudi EK. EK pri razpisu DEP Topic 2 v višini 110 mio EUR (objavljen maja 2021, rok prijave v septembru 2021) vrednost projektov na državo ocenjuje na 8 do 14 mio EUR (sofinanciranje v višini 50 % oziroma 4 do 7 mio EUR). Razpis CEF-2 v višini 90 mio EUR bo objavljen v letu 2022. Financiranje iz vseh treh virov bo strogo nadzorovano, da se prepreči kakršna koli možnost dvojnega financiranja. Okvirna razčlenitev stroškov in virov financiranja je naslednja: Viri financiranja. Stroški; DEP Topic 2; CEF-2; RRF; Skupaj. Stroški razvoja in implementacije (vzpostavitev eksperimentalnega kvantnega okolja, raziskave in razvoj, testiranje); 1,000,000.00; 0.00; 600,000.00; 1,600,000.00. Stroški nakupa opreme (nakup optičnih povezav, komunikacijske opreme, namestitev optične zemeljske postaje); 1,000,000.00; 1,000,000.00; 2,000,000.00; 4,000,000.00. Stroški izobraževanja in promocije; 0.00; 0.00; 160,000.00; 160,000.00. Stroški novih zaposlitev; 0.00; 0.00; 240,000.00; 240,000.00. Skupaj glede na vir financiranja; 2,000,000.00; 1,000,000.00; 3,000,000.00; 6,000,000.00. Stroški so po postavkah in virih financiranja prikazani tudi v datoteki Stroski_QCI.xlsx in dokazilih v prilogi. Stroški razvoja in implementacije: 600.000 EUR Razvoj, integracija in nakup opreme za QCI/QKD Projekt SI-EuroQCI predvideva eksperimentalni razvoj in inovativno uporabo novih kvantnih tehnoloških dosežkov, zato je treba na začetku projekta vzpostaviti eksperimentalno kvantno okolje, ki bo članom državnega konzorcija omogočalo razvoj, inovativno uporabo in spoznavanje s tehnologijami QCI/QKD. V tem eksperimentalnem okolju, ki se ga vzpostavi med sodelujočimi raziskovalno-razvojnimi organizacijami in izbranimi javnimi organi (npr. UVTP in URSIV) se preveri delovanje QCI/QKD rešitev pred izgradnjo nacionalnega operativnega omrežja. Za oceno stroškov vzpostavitve eksperimentalnega okolja je upoštevana ocena stroškov najcenejšega paketa QKD in optične komunikacijske opreme s strani ESA (3-1-SHERPA MARCH prep v11.pdf, str.7) v višini 500.000 EUR. Za vzpostavitev nacionalnega SI-EuroQCI omrežja je treba razviti in/ali kupiti omrežne elemente za Quantum Communication Infrastructure – QCI/Quantum Key Distribution – QKD ter jih funkcionalno integrirati z obstoječimi omrežnimi napravami elektronskih komunikacij in naprav za šifriranje komunikacij. Projekt predvideva visoko zahteven eksperimentalni razvoj ter izkušnje sodelujočih s področja integracije kvantne opreme z opremo elektronskih komunikacij, šifriranja komunikacij, inovativne uporabe eksperimentalnih tehnologij in uporabe QCI/QKD infrastrukture za različne namene. Za razvoj bo namenjenih 956 človek/dni po 1.098 EUR/dan. V okviru projekta SI-EuroQCI razvite in uporabljene rešitve je treba testirati in preveriti z vidika usklajenih standardov in pravil v iniciativi EuroQCI. Posebej natančno je treba QCI infrastrukturo preizkusiti v različnih uporabniških primerih in scenarijih uporabe. Vzpostaviti je treba sistem upravljanja nacionalnega omrežja in ga vključiti v strukturo upravljanja vseevropske EuroQCI infrastrukture. Za testiranje bo namenjenih 64 človek/dni po 781 EUR/dan. Vzpostavitev eks. kvantnega okolja; 500.000,00 €; Najcenejši paket QKD in optične kom. opreme (Vir: Ocena ESA, 3-1-SHERPA MARCH prep v11.pdf, str.7). Razvoj; 1.050.000,00 €; 956 človek/dni po 1.098 EUR/dan (Vir: GZS Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja ikt (https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf). Testiranje; 50.000,00 €; 64 človek/dni po 781 EUR/dan (Vir: GZS Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja ikt (https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf). Skupaj razvoj in implementacija; 1.600.000,00 €; Vsota postavk. Stroški nakupa opreme: 2.000.000 EUR Za vzpostavitev nacionalnega SI-EuroQCI omrežja bo treba zagotoviti neosvetljena optična vlakna med sodelujočimi ministrstvi in drugimi državnimi in zunanjimi organizacijami znotraj države ter čezmejne optične povezave s QCI omrežji vseh štirih sosednjih držav. Pri oceni stroškov optičnih povezav je upoštevan nakup 460 km optičnega kabla z 12 vlakni po 5.000 EUR/km. Morebitna dodatna kanalizacija ni upoštevana. Nacionalno SI-EuroQCI omrežje je treba preko optične zemeljske postaje povezati s konstelacijo namenskih satelitov. Potreben bo nakup namenske opreme in njena integracija v omrežje. V največji možni meri se v ta del projekta vključi slovenske raziskovalno-razvojne organizacije in podjetja, sicer bo potreben nakup rešitve na ključ. Ocenjeni stroški postavitve optične zemeljske postaje in potrebne opreme znašajo 1.700.000 EUR. Postavitev optične zemeljske postaje; 1.200.000,00 €; Cena za teleskop fi 0,8m (Vir: Ocena ESA, 3-1-SHERPA MARCH prep v11.pdf, str.7), zagotovitev dodatne varnosti ni upoštevana.. Paket QKD in optične kom. opreme; 500.000,00 €; Najcenejši paket (Vir: Ocena ESA, 3-1-SHERPA MARCH prep v11.pdf, str.7). Skupaj zemeljska postaja; 1.700.000,00 €; Vsota postavk. Nakup optičnih povezav (km); Ocena stroškov optičnih povezav je narejena za predvideno potrebno dolžini optičnih povezav znotraj Slovenije in povezave s sosednjimi državami.. Ljubljana-Nova Gorica (Italija); 108. Ljubljana-Obrežje (Hrvaška); 84. Ljubljana-Maribor; 128. Maribor-Dolga vas (Madžarska); 77. Maribor-Šentilj (Avstrija); 18. Ljubljana; 45. Skupaj km; 460; Cena 5.000 EUR/km za kabel z 12 vlakni, morebitna potrebna dodatna kanalizacija ni upoštevana (Vir: DIIP IR optika, DIIP_v24_končni.doc, str.10).. Strošek optičnih povezav; 2.300.000,00 €; 460 km x 5.000 EUR/km = 2.300.000 EUR. Stroški usposabljanj in informiranja: 160.000 EUR Uporaba novih kvantnih tehnologij za potrebe komunikacij bo zahtevala izobraževanje sodelujočih razvijalcev na projektu in bodočih uporabnikov nacionalne SI-EuroQCI infrastrukture. Za prve je po podatkih Upravne akademije na MJU-ju predvidenih 32 dni izobraževanj po 4.000 EUR/dan, za druge pa 15 delavnic po 2.000 EUR/dan. Za informiranje in promocijo projekta je načrtovanih 2.000 EUR. Usposabljanje uporabnikov; 30.000,00 €; 15 delavnic za končne uporabnike po 2.000 EUR (Vir: Upravna akademija, MJU).. Usposabljanje razvijalcev; 128.000,00 €; 32 dni za razvijalce po 4.000 EUR (Vir: Upravna akademija, MJU).. Informiranje/promocija; 2.000,00 €. Strošek usposabljanj; 160.000,00 €; Vsota postavk. Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek): 240.000 EUR Stroški dela predstavljajo eno zaposlitev v rangu 4.000 EUR/mesec za 60 mesecev z naslednjimi delovnimi nalogami: - vzpostavitev in vodenje državnega konzorcija, - zastopanje države v inciativi EuroQCI, - priprava vlog za razpise DEP Topic 2 in CEF-2, - vodenje in nadzor projekta, - vzpostavitev sistema upravljanja nacionalnega omrežja. Ena zaposlitev; 240.000,00 €; Podsekretar 4.000 EUR/mesec x 60 mesecev (Vir: Povprečni stroški MJU.. Ena nova zaposlitev na projektu je minimum, potreben za vzpostavitev in vodenje državnega konzorcija sodelujočih deležnikov in kasnejšo vzpostavitev upravljanja omrežja QCI. Zaposlitev bo terjala izkušnje s projektnim vodenjem in sodelovanje s člani konzorcija, podobnimi nacionalnimi projekti v štirih sosednjih državah in EK. Poleg tega bodo za delovno mesto potrebne izkušnje s pripravo vlog za razpise na ravni EU (razpisa DEP Topic 2 in CEF-2), javnim naročanjem za potrebe projekta ter skrbništvom pogodb. Po vzpostavitvi nacionalnega omrežja bo treba tudi vzpostaviti sistem upravljanja in omrežje upravljati. URSIV takšnega profila zaposlenih nima, zato je zaposlitev ključna za izvedbo projekta. Navedene naloge bodo izvajali novi zaposleni za določen čas do zaključka izvedbe projekta. Skupaj: 3.000.000 EUR (v vrednost je vključen DDV v višini 607.200 EUR) Področje: Razvoj in uvajanje mehanizmov poslovno informacijske arhitekture in standardov v državno in javno informatiko Stroški razvoja in implementacije: 1.551.800 EUR Za razvoj in uvajanje mehanizmov poslovno informacijske arhitekture in standardov v državno in javno informatiko so načrtovane storitve za razvoj, svetovanje in vzpostavitev portala za diseminacijo dobrih praks, oblikovanje in vzpostavitev repozitorija artefaktov, izdelava referenčnih arhitektur in izvedba integracije podatkov iz postopkov DecSecOps z obstoječimi evidencami in vzpostavitev upravljavskega sistema v višini 1.551.800 EUR brez DDV (2.425 človek/dan x 640 EUR). Pozicija; Opis; Ocenjena vrednost; Vir. 1; Izdelava referenčnih arhitektur (standardna, mobilna in cloud native); 180.000,00 €; IP POK, cenik GZS. 2; Oblikovanje in vzpostavitev repozitorija artefaktov; 230.000,00 €; IP POK, cenik GZS. 3; Integracija podatkov iz postopkov DecSecOps z obstoječimi evidencami in vzpostavitev upravljavskega sistema (kot na primer IBM Urbancode ali XebiaLabs); 340.000,00 €; IP POK, cenik GZS. 4; Svetovanje na področju poslovno informacijske arhitekture in luščenje dobrih praks; 721.800,00 €; IP POK, cenik GZS. 5; Oblikovanje in vzopostavitev portala za diseminacijo dobrih praks; 80.000,00 €; IP POK, cenik GZS. Skupaj; 1.551.800,00 €. Ocena stroškov zunanjega izvajanja del je ocenjena po višini postavke človek/dan iz investicijske dokumentacije operacije POK in ne sme presegati uradnega cenika GZS. Ob izvedbi naročil se preveri, če rešitev že obstaja na trgu, v tem primeru se izvede investicija v nakup in prilagoditev, sicer pa se izvede razvoj in vzpostavitev. Povsem primerljive investicije s tega področja na podlagi preteklih izkušenj ni moč navesti, ker podobne ali sorodne rešitve v okviru preteklih investicij niso bile izvedene. Stroški usposabljanj in informiranja: 120.000 EUR Predvidena so usposabljanja v višini 120.000 EUR (60 oseb/dan x 4.000 EUR). Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek): 784.000 EUR V okviru projekta načrtujemo štiri dodatne začasne oziroma projektne zaposlitve (podsekretar) za obdobje trajanja projekta, in sicer načrtovalec informacijskih rešitev, ki bo odgovoren za oblikovanje specifikacij za naročila za zunanje izvajalce, skrbništvo pogodb, diseminacijo kompetenc in izvajanje delavnic za naročnike in projektne izvajalce; načrtovalec arhitekt poslovno informacijske arhitekture, ki bo odgovoren za upravljanje informacijskega portala, oblikovanje referenčnih arhitektur, diseminacijo kompetenc in izvajanje delavnic za naročnike in projektne izvajalce; namestitveni inženir za področje uvajanja novih tehnologij, ki bo odgovoren za oblikovanje novih tehnoloških specifikacij, skrbništvo pogodb, diseminacijo kompetenc in izvajanje delavnic za naročnike in projektne izvajalce; namestitveni inženir za področje avtomatizacije DevSecOps, ki bo odgovoren za uvajanje avtomatizacije v celotnem procesu gostovanja informacijskih rešitev, oblikovanje specifikacij za naročila za zunanje izvajalce, diseminacijo kompetenc in izvajanje delavnic za naročnike in projektne izvajalce (196 človek/mesec x 4.000 EUR). Nove projektne zaposlitve na področju e-poslovno informacijske arhitekture (Enterprise Architecture) so nujno potrebne za pripravo analiz za izvedbo ukrepa, oblikovanje tehničnih specifikacij za javno naročilo, upravljanje informacijskega portala za diseminacijo dobrih praks in objavo repozitorija artefaktov, oblikovanje referenčnih arhitektur na podlagi obstoječih informacijskih rešitev v sodelovanju z zunanjimi izvajalci, diseminacijo kompetenc in izvajanje DevSecOps delavnic za naročnike in projektne izvajalce. V času izvajanja ukrepov bodo ti zaposleni izvedli arhitekturno tehnični reinženiring digitalizacije v povezavi z centraliziranimi oblačnimi storitvami državnega računalniškega oblaka z uvajanjem višje stopnje avtomatizacije na področju upravljanja življenjskih ciklov informacijskih rešitev s pomočjo upravljavskih orodij, ki uvajajo avtomatizacijo in spremljajo procese DevSecOps, CI/CD in zagotavljajo skladnosti s standardi, hkrati pa prenašali znanje in izkušnje na obstoječe zaposlene, da bodo ti po zaključku izvajanja ukrepa (projekta) iz NOO lahko prevzeli izvajanje prenovljenega procesa gostovanja in izvajanje tehnoloških usposabljanj za ključne deležnike. Navedene naloge bodo izvajali novi zaposleni z zaposlitvijo za čas trajanja projekta. Zunanji izvajalec bo (s svojimi usposobljenimi kadri, ki imajo ustrezna znanja, kvalifikacije, certifikate, izkušnje in reference) oblikoval in vzpostavil portal za diseminacijo dobrih praks, oblikoval in vzpostavil repozitorij artefaktov, svetoval pri oblikovanje referenčnih arhitektur ter izvedel integracijo podatkov iz postopkov DecSecOps z obstoječimi evidencami in vzpostavitev upravljavskega sistema po zgledu IBM Urbancode ali XebiaLabs. V primeru, da projektnih zaposlitev ne bo možno realizirati, se načrtovane projektne zaposlitve nadomestijo z zunanjim izvajanjem del po modelu out-taskinga (naročanje zaokroženih nalog pri zunanjih izvajalcih). Višina stroškov za te naloge izhaja iz ekvivalenta mesečnih stroškov zaposlitev nezasedenega delovnega mesta. Ocena stroškov zunanjega izvajanja del se oceni po višini postavke človek/dan iz investicijske dokumentacije operacije POK in ne sme presegati uradnega cenika GZS. Skupaj: 2.455.800 EUR (v vrednost ni vključen DDV v višini 376.796 EUR) Področje: Krepitev digitalnih znanj in spretnosti javnih uslužbencev Stroški razvoja in implementacije: 156.100 EUR Za koordinacijo, administracijo, prijavo na usposabljanje in pregled e-usposabljanj bo uporabljen informacijski sistem eUA. Strošek razvoja in implementacije vključuje podporo ter nadgradnjo in razvoj novih funkcionalnosti IS eUA, s poudarkom na e-učnem okolju po meri uporabnika. Predviden ocenjen strošek za podporo in nadgradnje glede na pretekle izkušnje znaša 1.300 EUR na mesec. Glede na pretekle izkušnje in izdane račune se za podporo namenja 1.500 EUR na mesec; za nadgradnje pa okvirno 2.000 EUR na mesec. V letu 2020 smo izvedli okvirno 450 dogodkov; predvidenih dogodkov v okviru projekta SOO je 230 letno, kar predstavlja približno polovico dogodkov v preteklem letu, zato načrtujemo, da se za izvedbo dogodkov za krepitev digitalnih veščin upošteva polovica osnovne podpore, kar znaša 700 EUR; za nadgradnje pa se načrtuje okvirno 600 EUR mesečno, skupaj 1.300 EUR na mesec, kar v obdobju petih let nanese 95.100 EUR. Za razvoj novih funkcionalnosti, posebej za razvoj e-učnega okolja je predvidenih 12.200 EUR (z DDV) letno x 5 let = 61.000 EUR (z DDV). Skupaj torej predviden strošek za razvoj in implementacijo znaša 156.100 EUR. Stroški nakupa opreme: 45.000 EUR Predvideni so stroški za nakup 30 računalnikov x 1.500 EUR za računalnik (referenčni cenik MJU-ja) = 45.000 EUR. Stroški usposabljanj in informiranja: 2.309.400 EUR Skupaj načrtujemo 820 usposabljanj in 160 specialističnih usposabljanj za IT strokovnjake. V okviru projekta načrtujemo razvoj in izvedbo 33 e-gradiv in e-usposabljanj. Na 820 usposabljanjih je predvideno okvirno 22 udeležencev, skupaj torej 18.040 udeležencev. Na 160 specialističnih usposabljanjih je predvidenih okvirno sedem udeležencev, kar je skupaj 1.120 udeležencev. Na posameznem e-usposabljanju je predvidenih okvirno 650 udeležencev, kar je skupaj 21.450 udeležencev. Skupno je v okviru projekta načrtovanih več kot 40.000 udeležb na usposabljanjih. Med stroške usposabljanj in informiranja so vključeni stroški izvajalcev usposabljanj, stroški zagotovitve ustreznih prostorov (na podlagi preteklih izkušenj in pogodb z različnimi ponudniki prostorov) in stroški izvajalcev za pripravo scenarijev ter izdelavo interaktivnih in multimedijskih gradnikov ter na podlagi izkušenj z okvirnim sporazumom za izdelavo interaktivnih gradnikov in internega cenika Upravne akademije. Stroški (brez stroškov zaposlitve in investicij) enega usposabljanja znašajo okvirno 1.400 EUR; za specialistična usposabljanja so stroški 4.500 EUR. Za usposabljanja je skupni strošek izračunan za 820 dogodkov x 1.400 EUR = 1.148.000 EUR. Za specialistična usposabljanja predvidevamo 160 usposabljanj x 4.500 EUR = 720.000 EUR. Skupni strošek vseh usposabljanj znaša 1.868.000 EUR. Stroški priprave e-usposabljanj (brez stroškov zaposlitve in investicij) vključujejo stroške priprave scenarija, kar okvirno zajema 10 avtorskih pol (okvirno 5.300 EUR) in stroške za izdelavo nekaterih interaktivnih gradnikov (okvirno 8.000 EUR). Podlaga za izračun stroškov so Kriteriji za izdelavo gradiv Upravne akademije ter pretekle izkušnje in interni cenik za izdelavo interaktivnih gradnikov. Skupni stroški za razvoj e-usposabljanj znašajo 441.400 EUR. V oceno stroškov usposabljanj so vključeni: - stroški izvajalca, ki se obračunavajo po objavljenih Kriterijih za izbor izvajalcev na Upravni akademiji (oddana priloga za Krepitev digitalnih znanj, stran 106, šesta alineja); za specialistična usposabljanja je cena usposabljanj primerljiva s cenami izvajalcev, ki so izvajali usposabljanja v okviru projekta Predsedovanje RS Svetu EU (priloga za Krepitev digitalnih znanj, stran 106, sedma alineja), - strošek najema prostora, ki je ocenjen glede na pretekle izkušnje (priloga za Krepitev digitalnih znanj, stran 105, prva alineja in stran 106, tretja alineja), - strošek izdelave gradiv in e-usposabljanj, ki se obračunava po objavljenih Kriterijih za izdelavo gradiv na Upravni akademiji (priloga za Krepitev digitalnih znanj, stran 106, peta alineja) in na podlagi ocenjenih izkušenj z izdelavo interaktivnih gradnikov, - strošek investicij, ki je obračunan glede na pretekle izkušnje - predvidena je podpora in nadgradnje informacijskega sistema (priloga za Krepitev digitalnih znanj, stran 106, tretja alineja). Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek): 850.000 EUR (zaokroženo navzdol) V okviru projekta načrtujemo štiri zaposlitve (dva podsekretarja, dva višja svetovalca) za pripravo in izvedbo usposabljanj in e-usposabljanj. Dva višja svetovalca, ki bosta poleg same koordinacije priprave in izvedbe usposabljanj v živo in na daljavo izvajala še analizo potreb za usposabljanja, sodelovala pri razvoju vsebin usposabljanj, sodelovala pri izboru in usklajevanju z izvajalci, zagotavljala pedagoško in tehnično podporo za izvedbo usposabljanj, izvajala in analizirala evalvacije, komunicirala z udeleženci, uporabljala IS eUA, pripravljala finančne obračune, sodelovala pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih zahtevnejših gradiv in poročil ipd. Dva podsekretarja, ki bosta poleg koordinacije in izvedbe zahtevnejših usposabljanj v živo in na daljavo, opravljala še analizo potreb za usposabljanja in e-usposabljanja, sodelovala v različnih delovnih skupinah, sodelovala z avtorji za razvoj vsebin, sodelovanje pri pripravi multimedijskih in interaktivnih e-gradnikov, izvajala didaktično in pedagoško podporo pri načrtovanju učnih aktivnosti za doseganje ciljev, izvajala in analizirala evalvacije, komunicirala z udeleženci, uporabljala IS eUA, sodelovala pri oblikovanju sistemskih rešitev za izboljšanje uporabniške izkušnje, pripravljala zahtevnejših gradiva in poročila ipd. Nove projektne zaposlitve so nujno potrebne za pomoč pri vzpostavitvi projekta, pripravo analize potreb za usposabljanja in e-usposabljanja, sodelovanje v delovnih skupinah in pri razvoju vsebin programov, pomoč pri izboru in usklajevanju izvajalcev, koordinacijo vseh usposabljanj in e-usposabljanj, zagotavljanje pedagoške in tehnične podpore za izvedbo usposabljanj, sodelovanje pri pripravi multimedijskih in interaktivnih e-gradnikov, didaktično in pedagoško podporo pri načrtovanju učnih aktivnosti za doseganje ciljev, izvedbo in analizo evalvacij, informiranje udeležencev, finančne obračune, sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev glede izboljšav uporabniške izkušnje in drugih zahtevnejših gradiv, poročil,... Zaposleni na Upravni akademiji izvajajo ostala usposabljanja v skladu s programom Upravne akademije in strokovne izpite; novozaposleni iz projekta NOO bodo delali na področju digitalnih kompetenc. V času izvajanja ukrepov bodo ti zaposleni optimizirali procese dela in nadgradnje informacijskega sistema in hkrati prenašali znanje in izkušnje na obstoječe zaposlene. Navedene naloge bodo izvajali novozaposleni za določen čas, in sicer do zaključka izvedbe projekta. Zunanji izvajalci bodo izbrani za izvedbo usposabljanj (trainerji) in pripravo različnih gradiv ter interaktivnih gradnikov (designerji, programerji), ki spodbijajo aktivno vlogo učečega se (video, animacije...). Teh profilov trenutno ni med zaposlenimi na Upravni akademiji. Glede na dosedanje izkušnje ocenjujemo, da je izvedba začasnih projektnih zaposlitev ustrezna rešitev z vidika stroškovne učinkovitosti in časovne izvedbe projekta. Skupaj: 3.360.500 EUR (v vrednost je vključen DDV v višini 285.500 EUR) Področje: Vzpostavitev kompetenčnega centra Stroški razvoja in implementacije: 709.577 EUR Stroški v višini 435.200 EUR so namenjeni za stroške zunanjih storitev in zunanjih izvajalcev za implementacijo akcijskih rešitev za izvedbo reforme v praksi na področju ravnanja z zaposlenimi (nakup psiholoških testov, izvedba psiholoških testiranj, svetovanje pri vzpostavitvi sistema nasledstev in talentov). Dodatno je predvidenih 274.377 EUR za implementacijo vzpostavitve sistema mladih talentov. Za nakup in uporabo orodij za preverjanje kompetenc je namenjenih 385.700 EUR, za svetovanje na področju vzpostavitve novih orodij na področju ravnanja z zaposlenimi 55 človek dni x 900 EUR/dan = 49.500 EUR. Stroški svetovanja, razvoja in implementacije v največji meri temeljijo na analizi primerljivih cen na trgu. Metodološki pristop za izvedbo projekta in ocenjeni stroški temeljijo tudi na preteklih izkušnjah v okviru projekta Vzpostavitev kompetenčnega modela v državni upravi, operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih v Operativnem programu 2014-2020, ki so znašali 448.390,00 EUR (Priloga Pogodba za Vzpostavitev kompetenčnega modela v državni upravi, št. C 3130-17-283003 (Pogodba_C3130-17-283003.pdf)). Na podlagi prejetih ponudb in skladno z dodatnimi vsebinami in aktivnostmi projekta Vzpostavitev kompetenčnega modela (več sistemskih rešitev in implementacija – psihološka testiranja) glede na predvideno vsebino svetovanja/storitve ocenjujemo, da bo vrednost projekta višja, in sicer 1.274.377 EUR. Stroški usposabljanj in informiranja: 56.000 EUR Stroški za usposabljanje vodij, kadrovikov in končnih uporabnikov za uporabo novih orodij s področja ravnanja zaposlenih temeljijo na referenčnih vrednostih ministrstva za oceno splošno prisotnih stroškov storitev in izvedenih projektov v okviru operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih v Operativnem programu 2014-2020, izvedenih pod okriljem Upravne akademije, in sicer 31 delavnic x 1.800 EUR = 55.800 EUR, zaokroženo na 56.000 EUR. Število posameznih delavnic je ocenjeno na podlagi predvidenega števila obstoječih vodij kadrovskih služb in zaposlenih v kadrovskih službah v organih državne uprave, ki bodo sodelovali pri oblikovanju novih kadrovskih pristopov/orodij. Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek): 508.800 EUR Stroški so namenjeni kritju stroškov zaposlenih, ali če to ne bo možno, zunanjih sodelavcev, nujno potrebnih za izvedbo reforme. Dve zaposlitvi s specifičnim znanjem (podsekretar, mesečno 4.000 EUR x 48 mesecev = 192.000 EUR x 2 = 384.000 EUR), ena zaposlitev (svetovalec) na mesec 2.600 EUR x 48 mesecev = 124.800 EUR) za aktivnosti na področju svetovanja in akcijskih načrtov za implementacijo rešitev v praksi. Zaposleni bodo opravljali zahtevna strokovna dela na področju upravljanja s človeškimi viri; uvajanje novih orodij/pristopov z zaposlenimi, sodelovanje pri izvedbi delavnic za podporo uporabi novih orodij, organizacija psiholoških testiranj in drugih aktivnostih s področja ravnanja z zaposlenimi (razvoj talentov in nasledstev, sistem selekcijskega postopka); presoja izraženosti kompetenc (tudi psihološko testiranje) kot podpora v selekcijskih postopkih, premestitvah na zahtevnejša delovna mesta, zlasti vodstvena, pri razvoju kariere, razvoju talentov in načrtovanju nasledstev, sodelovanje pri pripravi javnega naročila oziroma potrebnih orodij za presojo kompetenc za različne namene. Stroški temeljijo na izvedenih projektih v okviru operacije Učinkovito upravljanje zaposlenih v Operativnem programu 2014-2020. Nove projektne zaposlitve (2x podsekretar, 1x svetovalec) so nujno potrebne za pomoč pri procesu vzpostavitve Kompetenčnega centra. Osebe bodo opravljale zahtevna strokovna dela na področju ravnanja z zaposlenimi, ki vključujejo sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih zahtevnejših gradiv in poročil, sodelovanje pri uvajanje novih orodij/pristopov z zaposlenimi, sodelovanje pri izvedbi delavnic za podporo uporabi novih orodij, organizacijo psiholoških testiranj in drugih aktivnostih s področja ravnanja z zaposlenimi (razvoj talentov in nasledstev, sistem selekcijskega postopka); presoja izraženosti kompetenc (tudi psihološko testiranje) kot podpora v selekcijskih postopkih, premestitvah na zahtevnejša delovna mesta, zlasti vodstvena, pri razvoju kariere, razvoju talentov in načrtovanju nasledstev, sodelovanje pri pripravi javnega naročila oziroma potrebnih orodij za presojo kompetenc za različne namene. Navedene naloge bodo izvajali novozaposleni z zaposlitvami za določen čas za čas trajanja projekta. Zaradi izrazite vsebinske in kadrovske podhranjenosti na področju ravnanja z zaposlenimi bodo zunanji izvajalci s pomočjo obstoječih in projektnih zaposlitev oblikovali sistemske rešitve na področju selekcije in razvoja kadrov (sistem načrtovanja nasledstev in prepoznavanja ter upravljanja talentov, sistem ključnih kadrov), uvajanja novih metod na področju selekcije in razvoja ter presoje izraženosti kompetenc s pomočjo obstoječih orodij ter psihološkega testiranja. Ocenjujemo, da je izvedba začasnih projektnih zaposlitev v kombinaciji z najemom strokovnega znanja in izkušenj s tovrstnimi vsebinami zunanjega izvajalca optimalna rešitev z vidika stroškovne učinkovitosti in časovne izvedbe projekta. SKUPAJ: 1.274.377 EUR (v vrednost ni vključen DDV v višini 280.354 EUR) Področje: Vzpostavitev sistema portfelja projektov in investicij v IT Stroški razvoja in implementacije: 254.500 EUR V oceno stroškov je vključena izdelava investicijske dokumentacije; pripravljena je na podlagi preteklih izkušenj v podobnih primerih in znaša 20.000 EUR (500 EUR/dan x 40 človek/dni). Ocena vzpostavitve in prilagoditve informacijskega sistema za podporo upravljanju portfelja projektov in investicij IT izhaja iz primerljivega projekta, ki se izvaja v okviru EKP 2014-2020 (projekt Skrinja 2.0, ki se izvaja v okviru operacije Povezljivost, odprtost, kakovost). Vrednost vzpostavitve sistema poslovne analitike Skrinja 2.0 (in polnjenje s podatkovnim virom ISPAP) znaša 235.762,56 EUR (priloga POGODBA št. C3130-18-282058). V okviru vzpostavitve sistema poslovne analitike se izvaja: - vzpostavitev štirih področnih podatkovnih skladišč in delujoče okolje MS Power BI ter polnjenje podatkov ISPAP, - vzpostavitev skupnih dimenzij, - izvedba izobraževanja, - zahtevana podpora izvajalca, - računalniške storitve za nadgradnje. V okviru vzpostavitve in prilagoditve informacijskega sistema za podporo upravljanju portfelja projektov in investicij IT bo izvedena: - vzpostavitev delujočega okolja MS Project Professional/Project Server, - prilagoditev okolja na naročnikove potrebe, - prenos podatkov iz obstoječih sistemov za podporo projektnemu vodenju in finančno-računovodskih sistemov, - izvedba izobraževanja za uporabo sistema, - zahtevana podpora izvajalca, - računalniške storitve za nadgradnje. V obeh primerih gre za prilagoditev obstoječih, t.i. off the shelf rešitev, ki se prilagodijo naročnikovim potrebam in zahtevam. Število bodočih uporabnikov sistema je primerljivo (uporabniki znotraj sistema državne uprave, za lastne potrebe), prav tako pa bo sistem deloval na obstoječi IT infrastrukturi državne uprave (DRO). Pri oceni stroškov smo uporabili referenčni cenik GZS z aktualnimi cenami ter na podlagi primerljivega projekta Skrinja 2.0 (operacija Povezljivost, odprtost, kakovost) ocenili potrebno število človek-dni za vzpostavitev in prilagoditev informacijskega sistema v ocenjeni skupni vrednosti 234.500 EUR (500 EUR na dan x 469 človek-dni). Stroški nakupa opreme: 484.500 EUR V oceno stroškov je všteta ocena nakupa 145 licenc programske opreme (nakup pravice do uporabe in podpora (angl. product support)) za obdobje izvajanja NOO in prilagoditev na naročnikove potrebe v višini 478.500 EUR (cena posamezne licence 3.300 EUR/6 let za 145 oseb). Stroški nakupa 145 licenc programske opreme so bili ocenjeni na podlagi preteklih cen za licenco Microsoft®ProjectProfessional Sngl License/SoftwareAssurancePack MVL 1License w/1ProjectSvrCAL, kjer je cena ene licence znašala 1.626 EUR za tri leta (cenik v prilogi 1 Vzpostavitev sistema portfelja projektov in investicij v IT - Podporna dokumentacija.doc) oziroma 3.252 EUR za šest let, kar smo zaokrožili na 3.300 EUR za šest let (145 licenc x 3.300 EUR = 478.500 EUR). Število licenc je bilo ocenjeno na podlagi predvidenega števila projektov in števila vključenih oseb, ki bodo imele dostop do sistema portfelja (projektni in vodstveni sodelavci). Vštet je tudi nakup štirih prenosnikov z docking postajo v višini 6.000 EUR. Stroški nakupa prenosnih računalnikov z docking postajo za predvidene štiri projektne zaposlitve za določen čas po referenčni vrednosti stroškov MJU (priloga C2 K2 Referenčne vrednosti.doc in Najugodnejse_ponudbe_po_koncanem_postopku_ODPREN-39_2019.pdf) znašajo kot sledi: 4 kos x 1.500 EUR na kos = 6.000 EUR (1 Vzpostavitev sistema portfelja projektov in investicij v IT - Podporna dokumentacija.doc). Stroški usposabljanj in informiranja: 149.250 EUR Za potrebe nujnega izobraževanja, usposabljanja in certificiranja s področja projektnega managementa načrtujemo usposabljanja za vodje projektov iz naslova procesa digitalizacije na MJU-ju ter uslužbence MJU-ja, ki bodo upravljali s portfeljem projektov in investicij v IT. Ocena stroškov zajema 52 dni oziroma usposabljanj za vodje projektov in člane projektih skupin v višini 104.000 EUR (2.000 EUR/dan oziroma izvedbo, pri čemer je bila ocena stroškov pridobljena na podlagi raziskave trga - cenika Upravne akademije), 25 certificiranj s področja projektnega managementa v višini 31.250 EUR (primerljivo z IPMA ravnjo C; strošek znaša 1.250 EUR/osebo) in 35 certificiranj s področja projektnega managementa v višini 14.000 EUR (primerljivo z IPMA ravnjo D; strošek znaša 400 EUR/osebo). Število vključenih oseb v posamezno usposabljanje in izobraževanje je ocenjeno na podlagi predvidenega števila vodij projektov oziroma članov projektnih skupin. Usposabljanje za projektno vodenje (primerljivo z ravnjo C po IPMA, na podlagi cenika: 25 vodij projektov oziroma članov projektnih skupin x 1.250 EUR = 31.250 EUR. Usposabljanje za projektno vodenje (primerljivo z ravnjo D po IPMA, na podlagi cenika: 25 vodij projektov oziroma članov projektnih skupin x 400 EUR = 14.000 EUR. Usposabljanje za projektno vodenje (Upravna akademija, po referenčni vrednosti za dan oziroma izvedbo usposabljanja pod okriljem Upravne akademije (priloga C2 K2 Referenčne vrednosti.doc)): 52 usposabljanj x 2.000 EUR/dan = 104.000 EUR. Podrobnejša obrazložitev je podana v prilogi 1 Vzpostavitev sistema portfelja projektov in investicij v IT - Podporna dokumentacija.doc. Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek): 837.800 EUR Predvidene projektne zaposlitve (za določen čas, neponavljajoči strošek) so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, in sicer za vzpostavitev enotne metodologije za pripravo, izvedbo in zaključevanje projektov v vseh fazah življenjskega cikla projektov, zagotavljanje pomoči vodjem projektov v primeru zastojev in/ali sprememb projektov, vzpostavitev sistema določanja prioritet, vzpostavitev informacijskega sistema za podporo projektnemu vodenju ter posledično upravljanju portfelja projektov in investicij IT z namenom optimalne rabe in upravljanja virov, pravočasne priprave in izvedbe javnih naročil za izvedbo projektov, časovne uskladitve izvajanja projektov ter priprave in izvedbe usposabljanj vodij projektov in portfelja s ciljem uspešne implementacije ukrepov v okviru NOO na MJU-ju. S projektom bomo omogočili uspešno izvajanje ukrepov v okviru komponente. Brez teh dodatnih in začasnih zaposlitev (s trajanjem zaposlitve do zaključka trajanja projekta) pa projekta ne bo mogoče izvajati. Ocenjeni stroški temeljijo na izračunu povprečnega mesečnega stroška dela MJU-ja za posamezna delovna mesta, ki je bil povzet na podlagi povprečnega letnega stroška ministrstva za delovno mesto podsekretar v znesku 4.000 EUR in delovno mesto višji svetovalec v znesku 3.100 EUR za predviden čas izvajanja aktivnosti ukrepa v okviru NOO. Med naloge navedenega delovnega mesta podsekretar sodi tudi vodenje projektnih skupin, pri delovnem mestu, ki je nižje zahtevnosti od navedenega, pa teh nalog v splošnem opisu ni predvidenih. Za projektne zaposlitve za določen čas veljajo enaka pravila plačnega sistema kot za uradnike, zaposlene za nedoločen čas. Stroški so načrtovani za dve zaposlitvi na delovnem mestu podsekretar (upoštevana je zaposlitev za čas izvajanja projekta - 59 mesecev; stroški projektnih zaposlitev bodo v povprečju znašali 4.000 EUR na mesec, skupaj 472.000 EUR) in dve zaposlitvi na delovnem mestu višji svetovalec (upoštevana je zaposlitev za čas izvajanja projekta - 59 mesecev, stroški projektnih zaposlitev bodo v povprečju znašali 3.100 EUR na mesec, skupaj 365.800 EUR). Navedeni povprečni vrednosti, ki sta izhodišče za izračun stroškov dela dveh oseb, zaposlenih za določen čas, izhajata iz izračuna povprečnega mesečnega stroška delodajalca (Republika Slovenija, MJU) za leto 2020 za navedeni delovni mesti. Za projektne zaposlitve za določen čas veljajo enaka pravila plačnega sistema kot za preostale javne uslužbence. Vse zaposlitve za čas trajanja projekta so predvidene zaradi povečanega obsega dela pri vzpostavitvi in izvedbi sistema portfelja projektov in investicij v IT. Nove projektne zaposlitve so nujno potrebne za pomoč pri procesu vzpostavitve in upravljanja IT sistema za podporo vodenju portfelja projektov in projektnemu vodenju, upravljanje portfelja projektov, pomoč vodjem projektov pri pripravi projektnih planov, usklajevanje časovnic in usklajevanje virov med vsemi organi, ki bodo izdelovali IT rešitve iz NOO sredstev, saj je MJU tisti organ, ki bo upravljal IT infrastrukturo iz NOO sredstev, sistemsko in metodološko pomoč vodjem projektov, spremljanje izvajanja projektov ter usklajevanje izvajanja, pomoč vodjem projektov v primeru zastojev, poročanje, razvoj metodologije sistema projektnega vodenja. V času izvajanja ukrepov bodo ti zaposleni optimizirali procese dela in hkrati prenašali znanje in izkušnje na obstoječe zaposlene, da bodo po zaključku izvajanja ukrepa (projekta) iz NOO le-ti lahko prevzeli nadaljnje upravljanje portfelja projektov in investicij v IT. S tem bo zagotovljeno dolgoročno vzdržno in optimalno upravljanje portfelja brez teh dodatnih zaposlitev po zaključku ukrepov NOO. Navedene naloge bodo izvajali novozaposlene osebe z zaposlitvijo za določen čas, in sicer do zaključka izvedbe projekta. Zunanji izvajalec bo (s svojimi usposobljenimi kadri, ki imajo ustrezna znanja, kvalifikacije, certifikate, izkušnje in reference) vključen v tehnične procese vzpostavitve IT sistema za podporo. Predvidene naloge zunanjega izvajalca: - vzpostavitev delujočega okolja MS Project Professional/Project Server, - prilagoditev okolja na naročnikove potrebe, - prenos podatkov iz obstoječih sistemov za podporo projektnemu vodenju in finančno-računovodskih sistemov, - izvedba izobraževanja za uporabo sistema, - zahtevana podpora izvajalca, - računalniške storitve za nadgradnje. Ocenjujemo, da je izvedba začasnih projektnih zaposlitev v kombinaciji z najemom zunanjega izvajalca optimalna rešitev z vidika stroškovne učinkovitosti in časovne izvedbe projekta. SKUPAJ: 1.726.050 EUR (v vrednost je vključen DDV v višini 11.400 EUR, dodatno je predviden DDV v višini 171.215 EUR) Področje: Izboljšanje energetske učinkovitosti stavb v državni lasti s pomočjo energetskega vodenja – pilotni projekt, izvedba v omejenem obsegu Stroški razvoja in implementacije: 240.000 EUR Sklop obsega naslednje stroške: Izdelava študij, analiz, svetovanje pri pripravi: izdelava investicijske dokumentacije in podlag zanjo, tj. analiz zatečenega stanja, študij izboljšav na podlagi predvidenih ukrepov, študij variant različnih ukrepov, strošek strokovnega svetovanja energetskega managerja, ki bo sodeloval pri pripravi; v postavki je zajet tudi strošek izdelave PZI, tj. projektne dokumentacije, ki je podlaga za izvedbo programa, aplikacije – ocena teh stroškov znaša 50.000 EUR. Pri projektu energetske sanacije objekta FURS v Novem mestu je strošek projektne in investicijske dokumentacije znašal 32.000 EUR. V tem primeru gre za dokumentacijo za eno stavbo v precej bolj podrobni in obsežni obliki. Za ta projekt smo predvideli okoli desetino te vrednosti na objekt. Ob predpostavki, da bo cena za naročilo večje količine hkrati nižja, ocenjena vrednost znaša 50.000 EUR. Razvoj in nadgradnja informacijskega sistema: gre za stroške razvoja, nadgradenj in podpore (angl. product support), ki vključuje svetovanje in analize v času razvoja, razvoj in programiranje IS, nadgradnje in podporo naročniku, vključno s podporo uporabnikom – ocena teh stroškov znaša 120.000 EUR in je podana na podlagi referenčnega cenika GZS; 2 človeka/dan x 500 EUR/dan = 1.000 EUR/dan, v povprečju za okoli 6 mesecev dela s 100-odstotno obremenjenostjo oziroma 10–12 mesecev ob začetni 100-odstotni obremenitvi in kasnejšim 30 % - 50 % delovnega časa za delo na projektu. Na podlagi preteklih izkušenj v okviru projekta Gospodar (Operativni program 2014-2020) je bilo ocenjeno, da bi bili za izvedbo razvoja in nadgradnje dovolj dve osebi, pri čemer bi osebi prva dva meseca 100 % svojega delovnega časa posvetili podpori in nadgradnji (skupaj 20 dni na mesec), naslednjih 10 mesecev pa v povprečju le še 40 % svojega delovnega časa (skupaj 8 dni na mesec). Stroški drugih zunanjih storitev: gre za oceno stroškov gradbenih del, obrtniških in inštalacijskih del ter zunanjo montažo opreme - ocena teh stroškov znaša 70.000 EUR in je podana na podlagi primerljivih naročil Sektorja za investicije, tj. postavk v gradbeni pogodbi za energetsko sanacijo objekta FURS v Novem mestu (namestitve 10–250 EUR/kos, skupaj okvirno 25.000 EUR, prilagoditve elektro inštalacij, manjša gradbena dela, skupaj okvirno 45.000 EUR). Angažiran bo zunanji strokovni svetovalec - energetski manager - za pomoč pri določitvi potrebnih ukrepov, vzpostavitvi delovanja vgrajenih sistemov in naprav ter analizi pridobljenih podatkov za spremljanje energetske potratnosti objektov oziroma energetske učinkovitosti le-teh. Prav tako bo angažirano zunanje podjetje za izdelavo ustrezne projektne dokumentacije za izdelavo, razvoj programa oziroma aplikacije in programiranje, saj tovrstnih znanj znotraj Sektorja za investicije ni. Zaposleni, ki bodo s strani Sektorja za investicije vodili oziroma sodelovali pri projektu, bodo imeli vlogo vodje projekta in bodo skrbeli za terminsko in finančno realizacijo projekta, tako da bodo vodili, koordinirali vse potrebne aktivnosti in vse sodelujoče (zunanje in notranje) na projektu, ki bodo pripravljali vso potrebno interno dokumentacijo, dokumentacijo za izvedbo vseh potrebnih javnih ali evidenčnih naročil ipd. Po zaključku projekta načrtujemo odprtje novega projekta v okviru nove finančne perspektive, ki bo predstavljal nadaljevanje začetega, nadaljevanje tega pilotnega projekta, katerega cilj bo apliciranje znanja, ugotovitev in aktivnosti za doseganje večje energetske učinkovitosti še na drugih objektih v lasti države. Stroški nakupa opreme: 680.000 EUR Predvideni stroški: Programska oprema: gre za programsko opremo za IS (nakup pravice do uporabe in podpora (angl. product support)) za obdobje izvajanja Načrta za okrevanje in odpornost - nakup licenc in prilagoditve na naročnikove potrebe ter za programsko opremo strežniške infrastrukture (nakup pravice do uporabe in podpora) - nakup sistemskih licenc, patentov in podobnih pravic, potrebnih za delovanje strežniške infrastrukture (nakup pravice do uporabe in podpora, vrednost je bila ocenjena na 150.000 EUR na podlagi ponudbe S&T Slovenija. Strojna oprema: gre za strežniško infrastrukturo, nakup strojne opreme in zahtevano podporo proizvajalca (angl. product support) - ocenjena vrednost znaša 200.000 EUR in je podana na podlagi ponudbe Telekom Slovenija d.d. Druga oprema: gre za oceno nakupa računalnikov, senzorjev, merilnikov in ostale opreme za delovanje sistema - ocenjena vrednost znaša 280.000 EUR (prenosniki 1.200 EUR/kos, senzorji IoT (temp., vlaga, okna,…) 35 EUR/kos, aktuatorji (krmiljeni ventili,…) 125 EUR/kos. Z dobavami na področju IoT senzorjev in pametnega upravljanja še nimamo veliko izkušenj, v preteklosti to področje ni bilo predmet nakupov, zato smo vrednosti posameznih elementov in namestite ocenili na podlagi internetnih virov. Raziskava trga je bila izdelana pred dvema letoma. Vrednosti pa so bile zaokrožene navzgor. Vsaka investicija SOO, ki za svoje delovanje potrebuje IKT, prispeva sredstva v potrebno širitev obstoječe oblačne infrastrukture. Ocenjena vrednost prispevka za širitev oblačnih kapacitet je ocenjena v višini 20 % stroškov razvoja investicije in znaša 50.000 EUR Stroški usposabljanj in informiranja: 30.000 EUR V tem sklopu so zajeti naslednji stroški: stroški izobraževanj in usposabljanj: gre za oceno stroškov izobraževanj naročnika, uporabnikov in vzdrževalcev naprav, stroške razvoja kompetenc zaposlenih, stroške kotizacij, stroške usposabljanja končnih uporabnikov, stroške usposabljanja izvajalcev ipd. – ocenjena vrednost znaša 14.000 EUR, kot osnova je uporabljena višina kotizacije 200 EUR/osebo. Stroški informiranja, obveščanja in promocije: gre za stroške oglaševalskih storitev in stroške objav, svetovanja na področju informiranja in komuniciranja; stroške oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv ipd. – ocenjena vrednost znaša 10.000 EUR, pri čemer je vrednost oblikovanja, priprave na tisk in tiska ocenjena na 5.000 EUR, stroški objav in oglasov pa na 5.000 EUR (ponudba Mediatis). Stroški prevodov in diseminacije: gre za prevode navodil in strokovne dokumentacije o vgrajenih sistemih in napravah – ocenjena vrednost znaša 5.000 EUR na podlagi pregleda cen na trgu. SKUPAJ: 950.000 EUR (v vrednost ni vključen DDV v višini 209.000 EUR) Področje: e-Zakonodaja Z investicijo e-Zakonodaja bo izvedena celovita digitalizacija procesa priprave, sprejemanja in objave predpisov, ki bo vključevala modularno platformo za načrtovanje in pripravo digitaliziranega gradiva na podlagi naslednjih korakov: od ideje in utemeljitve potrebe po normiranju (modul e-časovnica in e-načrt normativne dejavnosti), prek presoje posledic predlogov predpisov (modul e-RIA), priprave besedila (modul e-urejevalnik besedila z integriranimi pravili pisanja normativnih aktov in modul e-prostorski akti), izkazovanja skladnosti s pravom EU (modul e-korelacijska tabela in e-izjava o skladnosti), medresorskega usklajevanja (modul e-zagotovila), sodelovanja z javnostjo (modul e-demokracija), sprejemanja (modul e-dokumentni sistem znotraj izvršilne ter med izvršilno in zakonodajno vejo oblasti), do poročanja (modul e-notifikacija) po e-objavi v Uradnem listu in spremljanja uresničevanja ciljev (modul ex-post evalvacija). Rezultati platforme bodo javnosti dostopni skozi nadgrajeni Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije, ki bo postal vsestranski in brezplačno dostopen nacionalni portal za spremljanje normodajne dejavnosti v državi in za uspešno vključevanje javnosti v to dejavnost. Stroški razvoja in implementacije: 1.000.000 EUR Ukrep e-Zakonodaja je ukrep izgradnje hrbteničnega informacijskega sistema, ki obsega več različnih aplikacij oziroma modulov. Med pomembnejšimi moduli izpostavljamo: - modul za pripravo, izmenjavo in uradno objavo prostorskih aktov in drugih splošnih pravnih aktov o pravnih režimih prostora prostorskih aktov (e-PA) Pri izgradnji tega modula bodo potrebne naslednje aktivnosti: - analiza stanja in stanja to-be, - načrtovanje uporabniškega vmesnika, - priprava prototipne rešitve, - programska implementacija zahtevnejših modulov, - priprava integracijskih servisov. Primerljivi projekti za te aktivnosti so: - analiza spletne strani Pravno-informacijskega sistema RS (dokument Analiza_pog.pdf, gl. seznam prilog na str. 107), - oblikovanje uporabniškega vmesnika za pripravo elektronskih dokumentov (dokument Uporabniški vmesnik_pog.pdf, gl. seznam prilog na str. 107), - izdelava prototipa Informacijskega sistema MOPED (dokument Prototip_pog.pdf, gl. seznam prilog na str. 107), - programska implementacija zahtevnejših modulov in manj zahtevnih modulov (dokument Modul besedilo_sprejeta ponudba.pdf in dokument Progr_implementacija_pog.pdf - gl. seznam prilog na str. 107), - integracijske storitve (dokument Integracija_sprejeta pon.pdf - dodan dokument (še ni naveden v seznamu prilog). Skupna vrednost primerljivih projektov je 150.590 EUR (brez DDV). Ker bo modul e-Pa vseboval vsebinsko podobne aktivnosti, je ocenjena vrednost enaka. - Modul spremljanja uresničevanja ciljev, ki so bili zastavljeni s sprejetim predpisom (ex-post evalvacija) Primerljiv projekt je projekt Optimizacija zakonodajnega procesa v pravosodju (aplikacija ŽIVA) (dokument Optimizacija zak. proc_pog.pdf, gl. seznam prilog na str. 107) v vrednosti 67.200 EUR (brez DDV). Pri izgradnji modula bo treba razviti intuitiven vmesnik za spremljanje rokov in ciljev, komunikacijo med deležniki, obveščanje in obravnavo odzivov poročevalcev. Aplikacija mora omogočati pripravo izpisov in poročil ter vodenje statistike. Vse te funkcionalnosti so tudi predmet primerljivega projekta, zato se ocenjuje, da bo ta modul približno enake vrednosti. - Modul postopka sprejemanja (e-dokumentni sistem znotraj izvršilne ter med izvršilno in zakonodajno vejo oblasti) in modul medresorskega usklajevanja (e-zagotovila) Primerljivi projekt je projekt Vključitev prenovljenih procesov v prenovljeni informacijski sistem nepremičninskih evidenc (dokument Delovodnik_pog.pdf, gl. seznam prilog na str. 107) v vrednosti 507.500 EUR (brez DDV). Izgradnja tega modula pomeni izgradnjo procesno (delovodno) orientirane komponente, ki uporabniku omogoča, da e-dokumente pelje skozi postopek v skladu s pravili upravnega poslovanja. Gre za komponento, ki mora podpirati standarde rokovanja z dokumentarnim gradivom (npr. evidentiranje, usmerjanje, potrjevanje, podpisovanje, odprema, arhiviranje in hramba dokumentov in zadev). Namen komponente je omogočiti enostavno in celovito elektronsko poslovanje na področju priprave predpisov in drugih splošnih aktov, izvesti digitalno transformacijo delovnih procesov, povezati orodja, sisteme, procese in navodila v en sam sistem, poenotiti in standardizirati delovne procese, podatke in storitve, omogočiti dostop do podatkovnih virov in zagotoviti odprtost podatkov ter optimizirati, olajšati in pospešiti izvedbo procesov ter nadzor nad njimi. Izgradnja modula terja vsebinsko enake funkcionalnosti, zato je ocenjena vrednost enaka vrednosti primerljivega projekta. - Nadgradnja državnega portala PISRS Primerljiv projekt je prenova PISRS (dokument Portal_pog_signed.pdf, gl. seznam prilog na str. 107) v vrednosti 224.801 EUR (brez DDV). Pri nadgradnji, ki bo potrebna zaradi vzpostavitve sistema eZakonodaja, bo v portal vključenih več vsebin, nadgrajene bodo integracije z viri, v skladu s prihajajočimi trendi se bo posodobila tehnologija, potrebno bo testiranje uporabniške izkušnje in prilagoditev portala novim standardom in zahtevam uporabnikov. Gre za standardne aktivnosti pri nadgrajevanju spletišč, zato ocenjujemo, da bo vrednost nadgradnje približno enaka vrednosti primerljivega projekta. Kalkulacija ocene stroškov celotnega projekta, ki obsega več aktivnosti in izgradnjo posameznih modularnih podsistemov, temelji na primerljivih projektih in je razvidna iz dokumenta Costing_SVZ_28042021.xlsx, ki je naveden med prilogami k temu ukrepu. SKUPAJ: 1.000.000 EUR (v vrednost ni vključen DDV v višini 220.000 EUR) Področje: Uradni register Republike Slovenije Cilj projekta je pregledati in prečistiti pravni red, formalno razveljaviti tiste zakone in podzakonske predpise, ki se ne uporabljajo več ali pa so zastareli, ter izločiti pravne akte, ki nimajo značaja abstraktnih in splošnih pravnih norm z namenom, da se ustvari uradni register veljavnih državnih predpisov, ki bo po obsegu obvladljiv z vidika posameznikov, ki jih določbe predpisov zavezujejo v vsakdanjem življenju. Spletno aplikacijo uradnega registra bo upravljalo javno podjetje, administratorske pravice pa bodo imele strokovne službe, ki so pristojne za pripravo uradno prečiščenih besedil državnih predpisov. Stroški razvoja in implementacije: 240.000 EUR Stroški vključujejo stroške storitev enega programerja x 640 EUR dnevno x 375 dni. Stroški nakupa opreme: 150.000 EUR Predvidenih je 80.000 EUR za nakup strojne opreme za shranjevanje t.i. big data in 70.000 EUR za nakup licenc za programsko opremo. Stroški usposabljanj in informiranja: 60.000 EUR Stroški usposabljanj: 2.000 EUR na dan x 30 dni (6 sklopov po 5 dni). Stroški dela: 330.000 EUR Predvidena projektna zaposlitev podsekretarja: 4.000 EUR/mesec x 60 mesecev in projektna zaposlitev svetovalca: 2.500 EUR/mesec x 36 mesecev. Dve novi zaposlitvi sta nujno potrebni, saj obstoječa delovna mesta ne predvidevajo opravljanja nalog, ki bodo obsegale pregledovanje pravnega reda, vsebinski nadzor in usmerjanje informatikov pri razvijanju aplikacije, vnašanje vsebine, tj. predpisov, v Uradni register ter samo prvo testiranje uporabniške izkušnje z aplikacijo. Po koncu projekta bo Uradni register napolnjen z vsebino, nalogo nadaljnjega dopolnjevanja njegove vsebine pa bodo prevzeli obstoječi kadri, ki bodo v okviru projekta ustrezno usposobljeni. SKUPAJ: 780.000 EUR (v vrednost ni vključen DDV v višini 99.000 EUR) Področje: Digitalizacija na področju Ministrstva za zunanje zadeve Projekt digitalizacija na področju Ministrstva za zunanje zadeve združuje razvoj petih manjših aktivnosti razvoja novih digitalnih oblik, ki so pomembne za izboljšanje delovanja ministrstva: - Portal Znanstvena diplomacija Republike Slovenije science.si (110.000 EUR), - Digitalizacija obrazca eTurist (70.000 EUR), - Mobilna aplikacija za podajanje vizumskih vlog preko mobilnih naprav (250.000 EUR), - Digitalizacija procesov izvajanja projektov mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči (200.000 EUR), - Javni portal mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči-MRSHP (110.000 EUR). Zaradi optimizacije podajanja informacij je stroškovnik združen na ravni projekta (ne posameznih aktivnosti). Stroški razvoja in implementacije: 620.000 EUR Ocena obsega dela za razvoj digitalnih storitev v okviru petih aktivnosti znaša 1.240 človek/dan x 500 EUR = 620.000 EUR. Ocenjeni strošek vključuje razvoj, analizo stanja in pripravo tehničnih specifikacij, sistemskega okolja za možnost izvedbe digitalizacije javnih razpisov/pozivov, elektronskih/digitaliziranih dokumentov, svetovanje zunanjega svetovalca za pripravo javnih naročil, pri čemer mora biti dokument kvalitetno pripravljen pred objavo javnega naročila. Stroški nakupa opreme: 120.000 EUR Predviden je nakup programske in strojne opreme za strežniško infrastrukturo in za delovanje informacijskih rešitev. SKUPAJ: 740.000 EUR (v vrednost ni vključen DDV v višini 162.800 EUR)

Ocena stroškov – Ukrep: Gigabitna infrastruktura Z ukrepom Gigabitna infrastruktura bodo izvedene aktivnosti, ki bodo 8.500 gospodinjstvom do leta 2026 omogočile pridobitev širokopasovnega priključka (možnost komplementarnega vzpostavljanja pilotnega oziroma testnega 5G omrežja). Na podlagi predvidevanj je ocenjeno, da bo po zaključenem programskem obdobju ostalo še vedno približno 55.000 belih lis. Od tega jih delno načrtujemo pokriti tudi s sredstvi iz tega programa (SOO), in sicer okvirno 8.500 belih lis, še vedno pa bo okoli 46.500 lis nepokritih. Treba je poudariti, da še posebej v luči epidemije v Sloveniji to smatramo kot izjemno pomembno infrastrukturo, ki jo je treba zagotoviti vsem državljanom, da se bodo lahko ustrezno vključili v digitalno dnevno življenje. Ukrep je načrtovan za priključitve gospodinjstev (HH). Stališče države je, da se sofinancira do nekaj manj kot 50 % (op. več kot 50 % mora biti zasebnih sredstev). Preostanek potrebnih sredstev za zaprtje finančne konstrukcije ni zagotovljen. Ocenjene vrednosti ukrepa so pripravljene na podlagi vrednosti brez DDV. PROJEKT; CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]; OCENJENA VREDNOST PROJEKTA v NOO [EUR]; VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]; VREDNOST ŽE VKLJUČENEGA DDV [EUR]; DODATNA VREDNOST DDV [EUR]; PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]. Vir financiranja: NOO; Vir financiranja: državni proračun; Vir financiranja: državni proračun; Vir financiranja:. drugi viri. Gigabitna infrastruktura; 30.000.000; 30.000.000; 30.000.000; 0; 0. SKUPAJ; 30.000.000; 30.000.000; 30.000.000; 0; 0. Področje: Gigabitna infrastruktura (30,00 mio EUR) Ocena stroškov je nastala na podlagi izvedbe preteklih ukrepov: OP 2007 – 2013: najvišja višina sofinanciranja (GOŠO1 in 2) je znašala 3.000 EUR/priključek. Vsi izbrani projekti sofinanciranja so se v največji možni meri približali zgornji dopustni meji. Vsa razpoložljiva sredstva so bila v celoti razpisana. Interes prijaviteljev je presegal razpoložljiva sredstva; OP 2014 – 2020: najvišja višina sofinanciranja je znašala 1.200 EUR/priključek. Pri določitvi zneska sofinanciranja na belo liso je bila v pomoč tudi mednarodna študija Ekonomski vpliv fiksnih in mobilnih hitrih omrežij, ki na sliki 10 prikazuje stroške uvajanja optične širokopasovne infrastrukture na področju EU, in sicer na gospodinjstvo ob upoštevanju gostote prebivalstva: - javna razpisa GOŠO 3 in 3A sta bila neuspešna, kljub določenim izboljšavam izvedljivosti v GOŠO 3A, - javni razpis GOŠO 4 je bil ob nadaljnjih izboljšavah izvedljivosti delno uspešen, prijave smo prejeli za 5 od 17 razpisanih sklopov, - javni razpis GOŠO 5: pripravljen, v administrativni obravnavi odločevalcev, pričakujemo objavo do konca aprila 2021; korenito povečana višina sofinanciranja, segmentirana v štiri razrede, odvisno od gostote poseljenosti naselja, sofinanciranje v višini 1.700 – 2.300 – 2.900 - 3.500 EUR/priključek. Okvirna višina stroškov glede na podatke dveh primerljivih projektov iz GOŠO 4 znaša kot sledi (ocenjena vrednost nepovratnega dela investicije je 30,00 mio EUR): stroški nakupa in gradnje širokopasovne infrastrukture: 26,10 mio EUR stroški predstavljajo 83 % – 91 % celotnega javnega sofinanciranja projekta; stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev: 3,90 mio EUR stroški predstavljajo 9 % – 17 % celotnega javnega sofinanciranja projekta. Ocena stroškov: Ocena stroška na priključek je 3.500 EUR x 8571 belih lis = 30.000.000 EUR Pri tem je treba poudariti, da gre za povprečno oceno, saj je dejanski strošek na priključek odvisen od zahtevnosti terena, gostote poseljenosti in oddaljenosti od že zgrajenih omrežij (hrbtenično omrežje). Na kakšnem terenu bo potekala gradnja, je odvisno od investitorja, kar vpliva na stroške. - Ocena stroškov na posamezni priključek je razdeljena okvirno: - Stroški nakupa in gradnje: 3.150 EUR - Stroški nakupa opreme: 350 EUR SKUPAJ: 3.500 EUR/priključek Strošek na priključek je pripravljen na podlagi zgodovinskih podatkov MJU-ja, ki je podobne ukrepe v preteklosti že izvajal. Investicija se bo izvajala v redko poseljenem območju z gostoto prebivalcev pod 150 preb/km2 in/ali geografsko zahtevnem območju (težka dostopnost), kjer ustrezna in zmogljiva IKT infrastruktura še ni na voljo, zato je strošek sofinanciranja ocenjen v višini 3.500 EUR na gospodinjstvo. Državne pomoči Predvideni ukrepi javnega financiranja so predmet državnih pomoči. Trenutna shema za to področje, št. BE01-2482762-2017 in njene dopolnitve: BE01-2482762-2017/I, BE01-2482762-2017/II, BE01-2482762-2017/III z dne 24. 12. 2019 in BE01-2482762-2017/IV z dne 2. 2. 2021 št. pomoči: SA.49322 (2017/X) je že prijavljena in odobrena kot skladna s pravili Uredbe o splošnih skupinskih izjemah (651/2014/EU). V skladu s trenutnimi pravili je podaljšana do leta 2023. Po potrebi bo za izvedbo investicije shema nadgrajena ali prijavljena nova. Z namenom izpolnitve pogojev dokazovanja sorazmernosti ukrepa sofinanciranja na belih lisah bo Slovenija: - izvedla podrobno kartiranje in analizo pokritosti, - organizirala javno posvetovanje, - izpeljala konkurenčen izbirni postopek, - izbrala ekonomsko najugodnejšo ponudbo, - upoštevala tehnološko nevtralnost, - spodbujala uporabo obstoječe infrastrukture, - zagotovila, da operater omrežja nudi najširši možen aktiven in pasiven veleprodajni dostop. Vsi navedeni pogoji so predmet 11. člena Zakona o elektronskih komunikacijah.

Ocena stroškov – Ukrep: Digitalizacija notranje varnosti Skupni ocenjeni stroški za izvedbo Ukrepa Digitalizacija notranje varnosti znašajo 28.831.600 EUR, pri čemer je črpanje iz NOO predvideno v višini 23.630.000 EUR. Dodatno bomo v okviru državnega proračuna zagotovili sredstva za plačilo DDV, ki ga ocenjujemo v višini 5.201.600 EUR. Opredelitev ocenjenih vrednosti in virov financiranja ukrepov znotraj Ukrepa 37 je razvidna iz preglednice. PROJEKT; CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]; OCENJENA VREDNOST PROJEKTA v NOO [EUR]; VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]; VREDNOST ŽE VKLJUČENEGA DDV [EUR]; DODATNA VREDNOST DDV [EUR]; PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]. Vir financiranja: NOO; Vir financiranja: državni proračun; Vir financiranja: državni proračun; Vir financiranja:. drugi viri. Digitalizacija notranje varnosti; Tetra; 19.607.840; 16.072.000; 16.072.000; 0; 3.535.840,00. Cepis; 4.354.740; 3.567.000; 3.567.000; 0; 787.740,00. ePolicist; 1.428.620; 1.171.000; 1.171.000; 0; 257.620,00. ABIS; 1.500.600; 1.230.000; 1.230.000; 0; 270.600,00. Digitalizacija arhivskega gradiva MNZ; 1.939.800; 1.590.000; 1.590.000; 0; 349.800,00. SKUPAJ; 28.831.600; 23.630.000; 23.630.000; 0; 5.201.600,00. Obrazložitve stroškov po področjih: Področje: ePolicist Ocenjene vrednosti so med drugim pridobljene tudi na podlagi podatkov preteklih projektov, predvsem prvega projekta ePolicist iz leta 2015 v skupni vrednosti 532.557,72 EUR. Projekt je vseboval naslednje kategorije aktivnosti oziroma stroškov: stroški dela, razvoj aplikacij, licenčna programska oprema, študije, usposabljanje in promocija (izvedba konference na EU nivoju in promocijski material). Stroški razvoja in implementacije: 250.000 EUR brez DDV V to skupino spada razvoj mobilne aplikacije z vsemi funkcionalnostmi; razvoj mobilne aplikacije za državljane; razvoj zalednih storitev; razvoj mobilnega GIS; vzdrževanje rešitve. Stroški nakupa opreme: 868.000 EUR brez DDV Stroški vključujejo opremo za mobilna DM (HW, SW,...): naprave - tablice; porte za polnjenje tablic; mobilne termične tiskalnike; licence MDM. Ocena za naprave je bila pripravljena na podlagi izkušenj preteklih nabav, in sicer tablice: 640x600 EUR; porti:100x300 EUR; tiskalniki: 640x400 EUR; licence MDM: 640x200 EUR. Stroški usposabljanj in informiranja: 53.000 EUR brez DDV Stroški vključujejo sodobna razvojna orodja - napredno usposabljanje + delavnica; razvoj mobilnih aplikacij - napredno usposabljanje + delavnica; sistemsko upravljanje, vzdrževanje, zaščita - usposabljanje; promocija (konferenca ENLETS Mobile, promocijski material). Ocena stroškov usposabljanj temelji na veljavnih objavljenih cenah ponudnikov: prvo usposabljanje: 5 x 2.000 EUR; drugo usposabljanje: 5 x 2.000 EUR; tretje usposabljanje: 4 x 2.000 EUR; SKUPAJ: 1.171.000 EUR brez DDV Področje: CEPIS Ocena stroškov je pripravljena na podlagi preteklih vsebinsko primerljivih nabav (leta 2020 v višini 710.040,00, leta 2018 v višini 835.000,00 EUR), delne analize trga in preliminarno načrtovane arhitekture. Stroške smo ocenili na podlagi prejšnjih nakupov, saj nameravamo pridobiti/razširiti že kupljene izdelke, na primer strežnike, diskovna polja, omrežno opremo in programsko opremo. Večino teh izdelkov smo že pridobili v preteklosti, vendar moramo za uporabo v okviru predlaganega ukrepa razširiti infrastrukturo/licence, da jih prilagodimo rasti in ustrezni varnosti/arhitekturi ter stroškom posodobitve aplikacij. Stroški razvoja in implementacije: 909.000 EUR Vzpostavitev in implementacija sistema v DMZ, vzdrževanje sistema CEPIS in modernizacija aplikacij za izvajanje na CEPIS. Stroški nakupa opreme: 2.657.882,69 EUR Nakup strežniške infrastrukture za postavitev/dokončanje notranjega računalniškega oblaka policije, med katero sodi mrežna oprema, strežniki in diskovna polja, ter visokozmogljiva lokalna strojna oprema za razvojno delo. Dodatno sem spada programska oprema za postavitev/razširitev sistema, ki vključuje strežniški operacijski sistem, sistem za virtualizacijo ter middleware za izvajanje aplikacij, programska oprema za interpovezljivost ter hranjenje podatkov. SKUPAJ: 3.566.882,69 EUR Področje: ABIS Ocena stroškov temelji na stroških vzpostavitve primerljivega sistema AFIS. AFIS je trenutno v postopku nabave, kjer je ponudbo podal en proizvajalec. Ponudba je vredna približno 2.500.000 EUR skupaj z garancijo in triletno vzdrževalno pogodbo (Slovenija tri leta od nabave nima stroškov z AFIS sistemom). Pogajanja še niso zaključena, zato je cena zgolj informativne narave. Ker nakup sistema AFIS predvideva tudi večje število čitalcev prstov ipd., je nabava ABIS temu primerno nižje ocenjena. Stroški razvoja in implementacije: 8.200 EUR Stroški zajemajo obisk referenčnega laboratorija z obrazno primerjavo in pripravo tehničnih specifikacij in dokumentacije za nabavo. Stroški nakupa opreme: 1.181.000 EUR - Nakup in vzdrževanje strežniške infrastrukture (HW in SW) za delovanje sistema - Nakup in vzdrževanje opreme za izdelavo in vnos fotografij ter drugega slikovnega materiala na SKP PU in pri drugih uporabnikih v Policiji - Nakup in triletno vzdrževanje programske opreme za delovanje obrazne primerjave - Integracija sistema obrazne primerjave v obstoječi informacijski sistem in evidenco fotografiranih oseb, osumljenih kaznivega dejanja Stroški usposabljanj in informiranja: 41.000 EUR Stroški usposabljanja minimalno dveh strokovnjakov za vzdrževanje ABIS in usposabljanje končnih uporabnikov za delo z uporabniško rešitvijo obrazne primerjave. SKUPAJ: 1.230.200 EUR Področje: Digitalizacija arhivskega gradiva MNZ Ocena stroškov je pripravljena na podlagi ocene DIIP za e-Hrambo v MNZ-ju v okviru vzpostavitvenega dokumenta projekta izdelave Notranjih pravil za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki za MNZ, IRSNZ in Policijo. Pri oceni stroškov pretvorbe arhivskega gradiva smo upoštevali okvirne cene s strani akreditiranih ponudnikov na Arhivu RS. Stroški razvoja in implementacije: 510.000 EUR brez DDV V to skupino stroškov so vključeni: - Priprava študije, analize, projektna dokumentacija, svetovanje pri pripravi: 20.000 EUR - Vzdrževanje IS: 50.000 EUR - Razvoj in programiranje IS: 30.000 EUR - Nadgradnje IS: 20.000 EUR - Digitalizacija arhivskega gradiva MNZ (okoli 975 tm, v 1 tm je okoli 10.000 listov (strani) A4 format) = 0,04 x 975 x 10.000 = 390.000 EUR Stroški nakupa opreme: 1.050.000 EUR brez DDV - Programska oprema za razvoj in delovanje IS - nakup ali najem in vzdrževanje licenc, patentov ter podobnih potrebnih pravic: 330.000 EUR - Nakup sistemskih licenc, patentov in podobnih pravic, potrebnih za delovanje strežniške infrastrukture (nakup pravice do uporabe, podpore; nakup ali najem programske opreme; vzdrževanje licenčne programske opreme; vzdrževanje sistemske licenčne programske opreme; vzdrževanje nelicenčne programske opreme ipd.): 380.000 EUR - Nakup ali najem in vzdrževanje strojne opreme, potrebne za vzpostavitev in delovanje strežniške infrastrukture (sistemsko upravljanje strojne opreme; operativno vzdrževanje, zagotavljanje delovanja): 300.000 EUR - Nakup druge opreme: računalniki, skenerji, čitalci itd.: 40.000 EUR Stroški usposabljanj in informiranja v višini: 30.000 EUR brez DDV - Podpora naročniku (vključno s podporo uporabnikom): 20.000 EUR - Stroški razvoja kompetenc zaposlenih, stroški kotizacij, stroški usposabljanja končnih uporabnikov, stroški usposabljanja izvajalcev ipd.: 10.000 EUR SKUPAJ: 1.590.000 EUR brez DDV Področje: TETRA Pogodba za projekt nova TETRA je že podpisana in je razdeljena na investicijski del, vzdrževanje in opcije. Plačevanje je predvideno v več fazah. Iz ponudbe in pogodbe stroškov v taki strukturi kot je želena večinoma ni možno razbrati, zato podajamo nekoliko drugačno predstavitev projekta TETRA: za vzpostavitev digitalnega radijskega omrežja državnih organov po standardu TETRA je predvidena vzpostavitev radijske infrastrukture na podoben način kot javno GSM omrežje na področju celotne Slovenije (centralni del z baznimi postajami po celotni Sloveniji, s katerimi zagotavljamo radijsko pokrivanje terena, ter izgradnja dispečerske aplikacije). Pogodba št. C1714-20-460297 je bila podpisana 10. 12. 2020 in je stopila v veljavo 24. 12. 2020. Pogodba ima tri dele, in sicer: A) Investicijski del z garancijskem rokom ter usposabljanjem (zajeta je oprema centralnih stikal radijskega omrežja skupaj z vso konfiguracijsko in programsko opremo ter doživljenjske licence za predvideno število državnih uporabnikov, nadzorni sistem (strojni in aplikacijski del z licencami za upravljanje s sistemom), upravljavski sistem za upravljanje z uporabniki (strojni in aplikacijski del), snemalni in arhivski sistem, dispečerski sistemi (strojna in aplikacijska oprema), bazne postaje, antene in antenski sistemi z vsemi potrebnimi instalacijskimi materiali, usposabljanje itd. Rok za dobavo opreme, vzpostavitev celotnega sistema in izvedbo usposabljanja je 400 dni od podpisa pogodbe, in sicer do 28. 1. 2022. Eno leto po dokončanju celotnega sistema skladno z zahtevami začne teči garancijski rok ter garancijsko vzdrževanje sistema, kar je zajeto v ceni opreme in njene implementacije na terenu. B) Vzdrževalni del Po končanem garancijskem roku začne teči osemletno vzdrževanje celotnega sistema na terenu, vključno z investicijskem vzdrževanjem opreme, ki ji bo v tem času potekla življenjska doba (potek življenjske dobe je bil prikazan z uradnim potrdilom proizvajalcev posamezne strojne in programske opreme). C) Opcijski del Zajeta je strojna oprema, s katero po končanem projektu prilagodimo kapaciteto celotnega sistema glede na potrebe uporabnikov javne varnosti. Zajet je tudi strojni in aplikacijski vmesnik z licencami, s katerim digitalni radijski sistem TETRA povežemo v javno širokopasovno digitalno omrežje (4G, 5G....). Posebej sta v teku še dva nakupa, in sicer: - Nakup radijskih terminalov v vrednosti 800.000 EUR - Nakup IP linkov v vrednosti 40.000 EUR - Stroški razvoja, dobave in implementacije projekta Tetra (zajeti so tudi stroški usposabljanja, vendar je znesek prikazan posebej) - Osnovni sistem TETRA 7.065.198,81 EUR (cena brez DDV znaša 5.791.146,56 EUR) (v tej ceni so zajeti tudi stroški usposabljanja, ki znašajo 175.927,28 EUR, brez DDV pa 144.202,69 EUR) - Gradbeno-montažna dela na gorskih lokacijah baznih postaj v predvidoma 10 % vrednosti osnovnega sistema TETRA: 706.519,88 EUR (brez DDV 579.114,65 EUR) - Opcijski del pogodbe (samo LTE vmesnik in 1.000 licenc znaša 270.000,00 EUR, brez DDV 221.311,47 EUR) - Nakup radijskih terminalov TETRA 800.000,00 EUR (brez DDV 655.737,70 EUR) - Nakup IP radijskih linkov 40.000,00 EUR (brez DDV 32.786,89 EUR) ======================================== SKUPAJ predvideno: 8.900.000,00 EUR (brez DDV 7.295.081,97 EUR) Stroškov dela posebej ne izpostavljamo, ker imajo vsi izvajalci cene dela zajete v ceni opreme in njene implementacije. Naše stroške dela (stroški plač javnih uslužbencev) pa krije država iz proračuna RS. - Stroški vzdrževanja, ki zajemajo investicijsko vzdrževanje in stroške delovanja novega sistema, kot so lokacije baznih postaj in komunikacijske povezave med elementi TETRA. Stroški so nujno potrebni za delovanje in uporabo sistema in znašajo 10.707.914,75 EUR (brez DDV 8.776.979,30 EUR). - Roki izgradnje in posamezne faze: Roki izgradnje sistema so sledeči (navedeno v dnevih od začetka veljavnosti pogodbe): 1. Rok za izvedbo prve faze projekta (angl. SAT ali Site Acceptance Test): 120 dni od začetka veljavnosti pogodbe; - namestitev in zagon centralne opreme v geo-redundantni konfiguraciji v celoti, - vzpostavitev snemalno reprodukcijskega sistema z arhivskim sistemom, - namestitev petih baznih postaj na področju Ljubljane (Krim, Rožnik, Štefanova, Šmarna gora, Emona), vključno s potrebnimi antenskimi in napajalnimi sistemi, ter dveh prenosnih baznih postaj s pripadajočo opremo, - namestitev vsaj dveh dispečerjev v Ljubljani, ki imajo lahko grafični vmesnik proizvajalca sistema, - vzpostavitev vsaj dveh delovnih mest nadzornega sistema za upravljanje omrežja in sistema za upravljanje z uporabniki radijskega omrežja (v Ljubljani), - vzpostavitev vmesnika do telekomunikacijskega omrežja (PSTN oziroma PABX), - omogočeno delovanje vsaj 50 radijskih terminalov TETRA (28 izvajalčevih, ki so predmet tega razpisa, in 22 naročnikovih različnih proizvajalcev). 2. Rok za izvedbo druge faze projekta (produkcijsko delovanje prve od predvidenih policijskih uprav vključno s celotnim centralnim delom sistema, potrebnim številom dispečerskih sistemov in baznih postaj, definiranih v tehničnem delu razpisne dokumentacije, vključno z aplikacijskimi rešitvami): 280 dni od začetka veljavnosti pogodbe; - namestitev baznih postaj na področju PU NG, - vzpostavitev delovanja grafičnega vmesnika za dispečersko funkcijo po zahtevah naročnika, - vzpostavitev dispečerskega sistema na PU NG 3. Rok za zaključek projekta - tretja faza (končni prevzem celotnega sistema – Final Acceptance Test): 400 dni od začetka veljavnosti pogodbe. - delovanje celotnega osnovnega sistema TETRA z vso predvideno opremo, aplikativnimi rešitvami, zahtevanimi licencami SKUPAJ (področje TETRA): 16.072.061,27 EUR brez DDV

Ocena stroškov – Ukrep: Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa Z ukrepom Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa bo vzpostavljena informacijsko-komunikacijska tehnologija za podporo digitalizaciji pedagoškega procesa in vodenja in upravljanja izobraževalnih zavodov; vzpostavljene bodo ustrezne aplikacije in e-storitve, namenjene razvoju digitalnih veščin in kompetenc na vzgojno-izobraževalnih zavodih; vzpostavljena bo aplikacija za spremljanje zaposljivosti diplomantov poklicnega in strokovnega izobraževanja; vzpostavljen bo informacijski sistem v športu z namenom zbiranja, evidentiranja in priprave podatkov za analiziranje ter posredovanje informacij s področja športa zainteresiranim uporabnikom; 228 vzgojno-izobraževalnih zavodov na osnovnošolski in srednješolski ravni ter organizacij za izobraževanje odraslih bo povezanih z optično povezavo, ki zagotavlja hitrosti povezovanja 1Gb/s; zagotovljene bodo stabilne, odporne medkrajevne in optične povezave raziskovalno-izobraževalnega hrbteničnega omrežja na najmanj 75 % obstoječih medkrajevnih in optičnih povezavah raziskovalno-izobraževalnega omrežja v javni lasti ter na teh povezavah najmanj 100Gb/s prenosne hitrosti; vzpostavljeni bosta dve novi delujoči podatkovni središči za shranjevanje podatkov za potrebe dostopnosti ter ponovne uporabe raziskovalnih podatkov in rezultatov; izvedena bo prilagoditev vseh 20 javnih raziskovalnih organizacij v Sloveniji za delovanje po načelih odprte znanosti. Skupni ocenjeni stroški za izvedbo Ukrepa Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa znašajo 85.105.238 EUR, pri čemer je črpanje iz NOO predvideno v višini 66.728.388 EUR, in sicer bodo ta sredstva namenjena predvsem za kritje stroškov nabave IKT infrastrukture, aplikacij in e-storitev, razvoj in nadgradnjo informacijskih sistemov, nabavo strežniške infrastrukture, stroške drugih zunanjih storitev in stroške izobraževanj in usposabljanj. Aktivnosti se bodo večinoma izvajale pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter javnih zavodov (kot je denimo Arnes). Ker bo obseg dela bistveno presegel redno delo tako zaposlenih na ministrstvu kot zaposlenih na javnih zavodih, so nujne tudi dodatne zaposlitve za čas trajanja izvedbe ukrepa – ti posamezniki bodo zaposleni izključno namensko, torej za namen izvedbe posameznih ukrepov znotraj pričujočega ukrepa. Oceno stroškov podrobneje pojasnjujemo pri posameznih projektih. Dodatno bomo v okviru državnega proračuna zagotovili sredstva za plačilo DDV, ki ga ocenjujemo v višini 12.676.850 EUR. Del ocenjenega DDV je bil že upoštevan pri izračunu stroškov ukrepov, in sicer v višini 6.271.612 EUR, znesek DDV, ki ob načrtovanju ukrepov ni bil upoštevan, pa znaša 6.405.238 EUR. Opredelitev ocenjenih vrednosti in virov financiranja ukrepov znotraj Ukrepa 38 je razvidna iz preglednice. PROJEKT; CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]; OCENJENA VREDNOST PROJEKTA v NOO [EUR]; VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]; VREDNOST ŽE VKLJUČENEGA DDV [EUR]; DODATNA VREDNOST DDV [EUR]; PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]. Vir financiranja: NOO; Vir financiranja: državni proračun; Vir financiranja: državni proračun; Vir financiranja:. drugi viri. Digitalizacija izobraževanja, znanosti in športa; Digitalizacija izobraževanja na celotni izobraževalni ravni (oprema); 25.400.000; 25.400.000; 21.043.986; 4.356.014; 17.000.000 (REACT EU). Digitalizacija izobraževanja na ravni OŠ, SŠ in izobraževanja odraslih (aplikacije in storitve); 5.910.000; 5.910.000; 4.999.698; 910.302; 0. IR Optika 2; 11.600.000; 5.900.000; 4.894.704; 1.005.296; 5.700.000 EKP 2021-2027. Zagotavljanje IKT infrastrukture za digitalizacijo pedagoških in administrativno-upravnih procesov v podporo visokošolskemu študijskemu procesu; 11.660.000; 9.900.000; 9.900.000; 1.760.000; 0. Digitalizacija za odprto znanost; 25.627.720; 21.750.000; 21.750.000; 3.877.720; 0. Digitalizacija športa; 3.507.260; 2.950.000; 2.950.000; 557.260; 0. Vzpostavitev aplikacije za spremljanje zaposljivosti diplomantov; 1.400.258; 1.190.000; 1.190.000; 210.258 €; 0. SKUPAJ; 85.105.238; 73.000.000; 66.728.388; 6.271.612; 6.405.238. Obrazložitev stroškov po področjih: Področje: Digitalizacija izobraževanja na ravni OŠ, SŠ in izobraževanja odraslih (oprema) - Stroški razvoja in implementacije v višini 320.000 EUR - Stroški nakupa opreme v višini 23.990.000 EUR - Žična omrežja: 5.000.000 EUR - IKT oprema: 18.990.000 EUR - Stroški usposabljanj in informiranja v višini 60.000 EUR - Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini 1.030.000 EUR SKUPAJ: 25.400.000 EUR Stroške smo ovrednotili na podlagi izkušenj s podobnimi, že izvedenmi programi/projekti, in sicer program SIO-2020 in projekt COVID-19 - IKT za VIZ (omenjena podobna programa sta znašala okvirno 30 mio EUR) in pregleda stanja na trgu za trenutno aktualno opremo ob predpostavki, da v času izvedbe projekta ta ne bo bistveno odstopala o trenutnih. Vir primerjalnih podatkov je Akademska in raziskovalna mreža Slovenije – Arnes, ki v imenu MIZŠ-ja vzgoji in izobraževanju zagotavlja ustrezno IKT za lažje in nemoteno delo tako v primeru fizične prisotnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih kakor tudi v primeru izobraževanja na daljavo. Oprema; Cena; Kom; Vrednost; Podoben projekt/Tržne cene. Prenosnik; 800; 3300; 2.640.000,00 €; SIO 2020, COVID 19 - IKT za VIZ. Tablični računalnik; 400; 2000; 800.000,00 €; SIO 2020, COVID 19 - IKT za VIZ. Tiskalnik; 300; 1000; 300.000,00 €; Tržne cene, pregled konkurenčnih ponudnikov. Namizni računalnik; 650; 3000; 1.950.000,00 €; SIO 2020, COVID 19 - IKT za VIZ. Zaslon; 150; 3000; 450.000,00 €; SIO 2020, COVID 19 - IKT za VIZ. Projektorji; 800; 1000; 800.000,00 €; SIO 2020. Končna vrednost; 6.940.000,00 €. Oprema; Cena; Kom; Vrednost; Podoben projekt/Tržne cene. Interaktivni zasloni; 3.800; 1500; 5.700.000,00 €; Tržne cene, pregled konkurenčnih ponudnikov. FESTO postaje - demo projekt; 10.000; 30; 300.000,00 €; Tržne cene, pregled konkurenčnih ponudnikov. 3D tiskalniki; 1.500; 500; 750.000,00 €; Tržne cene, pregled konkurenčnih ponudnikov. Oprema za virtualno resničnost; 4.500; 500; 2.250.000,00 €; Tržne cene, pregled konkurenčnih ponudnikov. Grafične tablice; 200; 5000; 1.000.000,00 €; Tržne cene, pregled konkurenčnih ponudnikov. STEM kompleti; 500; 2000; 1.000.000,00 €; Tržne cene, pregled konkurenčnih ponudnikov. Robotika po celotni vertikali v izobraževalne namene; 30.000; 35; 1.050.000,00 €; Tržne cene, pregled konkurenčnih ponudnikov. SKUPAJ; 12.050.000,00 €. Vir: Arnes Ocena stroškov prenove žičnih omrežij izhaja iz stroškov projekta SIO-2020, v okviru katerega je bila kupljena sorodna oprema, kot je bila kupljena v tem projektu. Predviden nakup vključuje štiri stikala na zavod po ceni približno 850 EUR z DDV na kos x 950 zavodov = 3.230.000 EUR. Preostanek sredstev je namenjen prenovi pasivne opreme (žična infrastruktura, omarice,…). Pri oceni stroškov za prenovo pasivne opreme smo izhajali iz programa SIO-2020, kjer je povprečna dolžina kabla do aktivne opreme znašala 665 m, strošek le-tega pa je bil 1.200 EUR. Za povezljivost vseh uporabnikov (računalnikov) do stikal na VIZ potrebujemo okvirno 1.000 m kabla na VIZ, kar bo omogočilo povezljivost stacionarnih računalnikov, projektorjev, interaktivnih tabel in zaslonov ter mrežnih printerjev v omrežje. Za 1.030 m kabla bi v skladu s predpostavko, da strošek iz programa SIO-2020 ostane nespremenjen, cena napeljave le-tega prišla približno 1.858,6 EUR na VIZ x 950 = 1.765.670 EUR, kar zaokrožujemo na 1.770.000 EUR. Ocena stroškov razvoja in implementacije je sestavljena iz ocene stroškov zunanjih svetovalcev (pregled situacije omrežij na VIZ, usmerjanje zunanjih izvajalcev, ki bodo izvedli izgradnjo ali nadgradnjo brezžičnega omrežja) ter cene stroška investicijske dokumentacije, pri čemer smo za vir uporabili isti dokument kot zgoraj. Ocene stroškov informiranja izhajajo iz preteklih izkušenj s programom SIO-2020 in projektom COVID-19 - IKT za VIZ, kjer smo izvajali podobne aktivnosti. Načrtovanih je šest projektnih zaposlitev na javnem zavodu ARNES za namen izvedbe pričujočega projekta, in sicer trije tehnični strokovnjaki za razvoj in vzdrževanje ter tri zaposlitve za namen pravno-administrativnih vsebin projekta. Načrtovane projektne zaposlitve so ključne za izvedbo omenjenega projekta, pri čemer vključujejo načrtovane zaposlitve dveh tehničnih strokovnjakov za nadgradnjo ožičenja zavodov, dveh strokovnjakov za nakup in svetovanje ter podporo pri uporabi IKT opreme za VIZ ter dveh oseb za vodenje in koordinacijo projekta. Omenjene zaposlitve bodo trajale za čas projekta in bodo namenjene izključno izvedbi le-tega. Ocena stroškov za omenjene zaposlene v višini 1.032.000 EUR oziroma zaokroženo 1.030.000 EUR izhaja iz metodologije MJU: 6 zaposlitev x 4.000 EUR x 43 mesecev izvajanja projekta = 1.032.000 EUR oziroma zaokroženo na 1.030.000 EUR. Ministrstvo načrtuje, da bo projekt izvedel Arnes preko neposredne potrditve operacije, saj je Arnes na nacionalnem nivoju trenutno najbolj usposobljen za realizacijo takšne investicije v izobraževalnem prostoru. Arnes ima v svojem sklepu o ustanovitvi zapisano, da »razvija, organizira, vzpostavlja in opravlja storitve, ki so del informacijske infrastrukture za raziskovalno, izobraževalno in kulturno področje in druge upravičene organizacije, vključno z nabavo ali najemom za to potrebne programske, strojne in komunikacijske opreme, ter v skladu s strateškimi usmeritvami ministrstva, pristojnega za izobraževanje, o uvajanju informacijske tehnologije v vzgojno-izobraževalne zavode izvaja programe informatizacije (kot na primer nabava IKT-odjemalcev, vzpostavitev brezžičnih omrežij, razvoj e-storitev, e-vsebin) in z njimi povezane javne razpise.« Zaradi racionalizacije stroškov ima Arnes za izvedbo projektov zaposlenih le nekaj delavcev. Ti delavci so izkušnje in znanja o izvajanju projektov dobili pri izvedbi projektov SIO-2020 in COVID-19 - IKT za VIZ, izvajajo pa tudi projekte, ki so v teku (npr. projekt iz sredstev React-EU) in sodelujejo pri pripravi novih projektov (sredstva SOO, EKP 2021-2017, proračun RS), ki bodo skladno s sklepom o ustanovitvi potekali. Zaposleni v Arnesu bodo izkušnje in znanja o izvedbi projektov prenašati na nove sodelavce na projektu. Zaradi obsega dela v pričujoči investiciji (vključenih bo 1.066 matičnih vzgojno-izobraževalnih zavodov (VIZ) in 324 podružnic VIZ) bo Arnes za izvedbo projekta potreboval dodatne delavce z organizacijskimi in administrativnimi znanji (npr. pomoč pri vodenju projektov, komunikacija z VIZ, dobavitelji in izvajalci), pravnim znanjem (npr. izvedbe javnih razpisov, izvedbe javnih naročil, reševanje težav pri izvajanju pogodb z dobavitelji in izvajalci), tehničnim znanjem (npr. spremljanje dogajanja na trgu, priprava tehničnih specifikacij, sodelovanje pri izvajanju pogodb z dobavitelji in izvajalci). Dodatni sodelavci bodo zaposleni za izvedbo nalog v projektu za čas izvedbe projekta. S tem namenom je načrtovanih šest projektnih zaposlitev za namen izvedbe pričujočega projekta, in sicer trije tehnični strokovnjaki za razvoj in vzdrževanje ter tri zaposlitve za namen pravno-administrativnih vsebin projekta. Področje: Digitalizacija izobraževanja na ravni OŠ, SŠ in izobraževanja odraslih (aplikacije in storitve) - Stroški razvoja in implementacije v višini 5.010.000 EUR - Stroški usposabljanj in informiranja v višini 100.000 EUR - Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini 800.000 EUR SKUPAJ: 5.910.000 EUR Stroške smo ovrednotili na podlagi izkušenj s podobnimi programi/projekti, in sicer projekt e-šolska torba in program SIO-2020, ki sicer nista vključevala potrebe po podpori izobraževanju na daljavo in sta bila zato manj kompleksna kot bo izveden pričujoči projekt, znašala pa sta približno 3 mio EUR. Aplikacije in storitve bomo pripravljali in razvijali celostno z vidika digitalizacije pedagoškega procesa, kar pomeni: - Priprava učitelja na pouk (digitalizirani učni načrti) - Spremljanje učenca v inovativnem personaliziranem enovitem učnem okolju pri pouku prilagojen na različna vzgojno-izobraževalna obdobja - Izvajanje pouka - Digitalne aplikacije za aktivacijo/motivacijo učencev (igrifikacija, ..) - Sodobne oblike pouka - Sodelovalno učenje - Projektno učenje - Problemski pouk - Razvijanje transverzalnih kompetenc, računalniškega mišljenja in kreativnosti - Aplikacije za preverjanje in ocenjevanje znanja (formativno spremljanje, e-ocenjevanje, (npr. e-npz, e-matura, exam.net) - Aplikacije za podporo delovanju šolskih knjižnic (e-domače branje) - Spremljanje učenca po pouku (domača naloge, dodatne naloge) - Učna analitika spremljanja učenca za učitelje - Dodatni celoviti digitalni portfelj dokazil znanj in kompetenc učenca/učitelja/državljana (formalnih in neformalnih, mikro poverilnice, upskilling, voucherji). Dodatno bomo upoštevali aplikacije in storitve, ki jih uporabljamo, ko se pouk izvaja fizično na šoli ali na daljavo oziroma se izvaja hibridno. Pri vseh aplikacijah in storitvah se načrtuje smiselna vključitev umetne inteligence. Priprava učiteljev na pouk je v digitalni dobi zelo pomembna, saj pouk ni omejen samo na fizični učbenik, temveč je na voljo množico različnih virov, ki postajajo tudi vedno bolj dostopni. Pri pripravi ocene stroška razvoja in implementacije smo izhajali iz okvirnih vrednosti GZS: izhajali smo iz vrednosti 640 EUR za srednje zahtevno programiranje na posamezno implementacijo in pripravo aplikacij in e-storitev, ki smo jo pomnožili z načrtovanimi potrebami v obliki šestih izvajalcev, kar smo pomnožili še s številom delovnih dni in let izvajanja projekta: 640 x 255 x 6 x 5,1 = 4.993.920 EUR ter znesek zaokrožili zaradi dviga cen storitev kot posledic epidemije covid-19 na 5.010.000 EUR. Stroški informiranja znašajo 20.000 EUR/leto, skupaj 100.000 EUR in izhajajo iz primerljivih izkušenj informiranja in usposabljanja iz Programa SIO 2020. Strošek dela in drugi stroški, povezani z delom delovne skupine: Poleg zunanjih izvajalcev so načrtovane tudi štiri projektne zaposlitve na MIZŠ-ju za namen izvedbe pričujočega projekta. Izhajali smo iz podatkov MJU-ja za DM podsekretar: povprečni stroški MJU: 4 zaposlitve x 4.000 EUR x 50 mesecev dela na projektu = 800.000 EUR Za omenjeni ukrep načrtujemo štiri zaposlitve, saj je potrebno za vsako aplikacijo in storitev pred izvedbo pripraviti celotno dokumentacijo, med izvedbo pa spremljati zunanje izvajalce in sproti reševati odprta vprašanja. Prejšnje izkušnje (projekt e-šolska torba, 2015) so pokazale, da zunanja priprava in nadzor nista učinkovita in priporočljiva. Potrebno bo tudi pogosto usklajevanje z načrtovalci in izobraževalci digitalnih kompetenc, saj je tu ključna usklajenost aplikacij in usposabljanj učiteljev za te aplikacije. Ker nameravamo razvijati aplikacije in storitve, ki bodo v podporo digitalnemu izobraževanju in izobraževanju, ki se bogati z digitalnimi tehnologijami, ocenjujemo, da je treba te aplikacije načrtovati strateško z namenom, da se ustrezno prepletajo in dopolnjujejo z že obstoječimi. Takšnega strateškega načrtovanja in premisleka ne moremo narediti z zunanjimi svetovalci, saj neuspeh le-tega nakazujejo tudi pretekle izkušnje, poleg tega s tem le podaljšujemo verigo prenosa občutljivih informacij, saj z zunanjimi svetovalci povečamo verigo vsaj za en člen in s tem otežimo komunikacijo. Poleg tega za izvedbo teh nalog potrebujemo specifična znanja, ki jih zunanji svetovalci zaradi fokusiranosti vsebin na izobraževalni del ne premorejo, zato njihove podane rešitve ne bi bile optimalne. Ocenjujemo, da bodo potrebne naslednje zaposlitve: a) vodja skupine (vsebina, usklajevanja z ostalimi deležniki (fokusne skupine), vodenje), b) dva informatika (pisanje specifikacij, spremljanje razvoja), c) pravnik (priprava razpisov, usklajevanje licenc, ostala administracija). Vodja bo odgovoren za povezovanje, organiziranje fokusnih, strokovno usmerjenih delavnic z deležniki, povezovanje z drugimi skupinami znotraj sektorja in usmerjanje skupine. Želimo zaposliti tudi dva strokovnjaka informatika s področja izobraževalne informatike. Naš cilj je dobiti praktično usmerjen profil v šolah računalnikar - organizator informacijskih dejavnosti, t.i. Digital Education Officer (v nadaljevanju: ROID), ki mora biti po izobrazbi učitelj računalništva, saj s tem pridobimo strokovnjaka z izkušnjami s terena in računalniške stroke. Ker bomo razvili veliko število aplikacij in storitev, sta potrebni dve taki osebi, ki bosta najprej načrtovali aplikacije, jih spremljali pri razvoju in pomagali uvesti v izobraževalni sistem. Pravnik, za katerega je zaradi specifičnosti potrebnih znanj, prav tako zaželeno, da ima izkušnje s področja izobraževalnih vsebin, bo skrbel za pravno ustrezno izvedbo številnih razpisov in naročil za implementacijo aplikacij. Ob tem še dodajamo, da vse aplikacije načrtujemo kot odprtokodne rešitve, ki jih bomo na koncu projekta predali skupnosti, ki bo nadaljevala z razvojem. Področje: Zagotavljanje IKT infrastrukture za digitalizacijo pedagoških in administrativno-upravnih procesov v podporo visokošolskemu študijskemu procesu - Stroški razvoja in implementacije v višini 2.100.000 EUR - Stroški nakupa opreme v višini 6.100.000 EUR - Strošek zunanjih izvajalcev v višini 1.700.000 EUR SKUPAJ: 9.900.000 EUR Namen projekta je javnim visokošolskim zavodom, študentskim domovom in javnim visokošolskim knjižnicam (VŠZ) zagotoviti IKT infrastrukturo v podporo digitalizaciji procesov, vezanih na pedagoški in administrativno-upravni del izvajanja študijske dejavnosti (e-poslovanje). Strošek nakupa opreme v višini 6.100.000 EUR: Z zagotovitvijo IKT infrastrukture in opreme v visokošolskem prostoru bo poskrbljeno za digitalizacijo širših administrativno-podpornih aktivnosti delovanja visokošolskih zavodov. Glede na tržno ceno (pridobljena ponudba Univerze v Mariboru) je ocenjena vrednost IKT opreme 3.100.000,00 EUR (vrednost na podlagi pridobljene ponudbe Univerze v Mariboru za strežnike v višini 691.670,56 EUR in glede na razmerje javnih visokošolskih zavodov (UL ima 26 članic, UM 17, UP 6, FIŠ => V razmerju 52 (26/50; 1.057.849,09 EUR): 34 (17/50; 691.670,56 EUR): 12 (6/50; 244.119,02 EUR): 2 (1/50; 40.686,50 EUR)) ocenjena na 2.034.325,18 EUR in vrednost na podlagi pridobljene ponudbe Univerze v Mariboru za virtualizacijo platforme v višini 361.833,92 EUR in glede na razmerje javnih visokošolskih zavodov (UL ima 26 članic, UM 17, UP 6, FIŠ => V razmerju 52 (26/50; 553.393,05 EUR): 34 (17/50; 361.833,92 EUR): 12 (6/50; 127.706,09 EUR): 2 (1/50; 21.284,35 EUR)), ocenjuje strošek na 1.064.217,41 EUR; skupaj 3.098.542,59 EUR, zaokroženo na 3.100.000 EUR) in vzpostavitve multimedijskih predavalnic (3) na vsaki od članic javnih univerz (UL: 26, UM: 17, UP: 6) in javnega visokošolskega zavoda (FIŠ): 3.000.000 EUR (50 x 20.000 EUR x 3, skupaj 6.098.542,59 EUR, zaokroženo na 6.100.000 EUR). Podatki so bili povzeti iz pridobljenih ponudb Univerze v Mariboru. Strošek razvoja in implementacije je ocenjen v višini 2.100.000 EUR: Za vzpostavitev evidenc in podpornih IT sistemov v visokem šolstvu, ki bodo omogočali prenos podatkov, potrebnih za zagotavljanje tako internih VŠZ procesov kot tudi za javne e-storitve v realnem času v Sloveniji in čez mejo, se bo javnim visokošolskim zavodom prenovilo informacijski sistem za podporo administrativnih procesov za celovito digitalno poslovanje v ocenjeni vrednosti 800.000 EUR. V izračunu je upoštevana ocenjena vrednost v obsegu 15.253 delovnih ur po 50 EUR/uro, zaokroženo na 800.000 EUR; predvidenih je bilo 11.440 delovnih ur za tri leta, preračunano v 15.253 delovnih ur za štiri leta ob upoštevanju 50 EUR/delovno uro, ki je ob upoštevanju Referenčnega cenika storitev Združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT sestavljena ob oceni, da izvedba nalog zahteva 50 % zahtevnosti del 2. stopnje in 50 % zahtevnosti del 3. stopnje. Za zagotovitev izmenjave podatkov o študiju in diplomiranju za namene študentskih izmenjav, nadaljevanja študija oziroma zaposlitve, kar bo poenostavilo tudi postopke priznavanja izobraževanja, bo vzpostavljeno čezmejno posredovanja podatkov o študiju in diplomiranju z uporabo Europass. Deloitte je za Evropsko komisijo pripravil študijo, kjer je za vsako državo članico pripravil tudi grobo oceno stroškov, ki bodo potrebni za izvedbo zahtev Uredbe SDG. Iz ocene izhaja, da mora ponudnik posamezne storitve računati z investicijo v višini približno 200.000 EUR. Za dokumentarni sistem se glede na tržno ceno ocenjuje strošek v višini 900.000 EUR (ocena stroška temelji na pridobljeni ponudbi nakupa in uvedbe certificiranega elektronskega dokumentarnega sistema GovernmentConnect v višini 294.000 EUR Univerze v Mariboru in glede na razmerje javnih visokošolskih zavodov (UL ima 26 članic, UM 17, UP 6, FIŠ => V razmerju 52 (26/50; 449.647,06 EUR): 34 (17/50; 294.000,00 EUR): 12 (6/50; 103.764,71 EUR): 2 (1/50; 17.294,12 EUR)), ocenjuje strošek na 864.705,88 EUR, zaokroženo na 900.000 EUR. Za izdelavo evalvacije ukrepov in pripravo priporočil glede zagotavljanja IKT infrastrukture v podporo digitalizaciji pedagoških in administrativno-upravnih procesov na visokošolskih zavodih bodo izbrani zunanji strokovnjaki z raznolikih specifičnih področij, ki so nujni da se zagotovi izvirno raziskovanje z raznolikih specifičnih podočij , da bi pridobili novo znanje, usmerjma pa se predvse k praktični cilj ali namen. Strošek je ocenjen na osnovi cenovne kategorije višine cene ekvivalenta zaposlitve 3,5 FTE: 3,5 FTE x 56.729 EUR (raziskovalni projekt, kategorija B (plača, prispevki delodajalcev, blago in storitve) = 198.551,50 EUR, zaokroženo na 200.000 EUR. Izračun temelji na pravilih za izvajanje in financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov ) in Sklepu o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020 z dne 28. 4. 2020 – B, raziskovalni projekt. Izhajali smo iz podobnega projekta iz OP 2014-2020, in sicer Javni razpis Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov, kjer se uporablja navedena metodologija. Stroški zunanjih strokovnjakov so ocenjeni v višini 1.700.000 EUR: Za zagotovitev podpore visokošolskim zavodom, poglobljena strokovna znanja v okviru izobraževanj, podporo pri ureditvi poslovanja s podatki (vzpostavitev evidenc in podpornih IT sistemov na VŠZ, ki bodo omogočali prenos podatkov, potrebnih za zagotavljanje tako internih VŠZ procesov kot tudi za javne e-storitve v realnem času v Sloveniji in čez mejo, dokumentarni sistem), pomoč in usmeritev pri pripravi tehnične specifikacije in podrobne analize za nakup strojne in programske opreme za nadaljnjo realizacijo ukrepa bodo visokošolski zavodi najeli zunanje strokovnjake. Metodologija izračuna stroška zunanjih strokovnjakov temelji na podatkih GZS: predvidevamo, da bodo visokošolski zavodi po pripravi tehnične specifikacije v prvi polovici leta 2022 pričeli nakupovati opremo, torej bi bila podpora zunanjih strokovnjakov potrebna za 3,25 leta (v obdobju Q4 2021-2025, ko se nakup opreme zaključuje), kar je 780 delovnih dni, za 2,5 osebe (ena oseba previdena na UL, druga oseba in pol predvidena na UM, UP in FIŠ), pri čemer je ocena stroška 780 x 2,5x 900 (vodenje in koordinacija zahtevnih projektov, zahtevno programiranje in izobraževanje, konceptualno oblikovanje, izdelava zahtevnih strokovnih gradiv) = 1.755.000 EUR, zaokroženo na 1.700.000 EUR. Področje: Digitalizacija za odprto znanost - Stroški razvoja in implementacije v višini 98.000 EUR - Stroški nakupa opreme v višini 17.260.000 EUR - Stroški usposabljanj in informiranja v višini 268.000 EUR - Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini 4.124.000 EUR SKUPAJ: 21.750.000 EUR Stroški za projekt digitalizacije za odprto znanost zajemajo naslednje stroške: - nakup/zakup omrežja - nakup opreme za hrbtenico - nakup opreme (diskovna polja, strežniki, druga strojna oprema), - nakup ali najem prostorov, - adaptacija prostorov (priprava objekta, oprema, zagotovitev optičnih povezav ter prenosni sistem DWDM), - nakup programske opreme (za hrambo podatkov) - stroški dela in stroški, povezani z delom projektnih partnerjev - stroški storitev zunanjih izvajalcev za izobraževanja, usposabljanja in svetovanja - stroški dela in stroški, povezani z delom za vodenje projekta. Pri oceni stroška za investicijsko dokumentacijo smo izhajali iz zgodovinsko primerljivih podatkov (ponudb), pri oceni stroška nadgradnje opreme pa iz raziskave trga in doseženih cen rednih razpisov za enakovredno opremo. 1. Stroški razvoja in implementacije v višini 98.000 EUR Izračuni zunanjih storitev izhajajo iz primerljivih ponudb na trgu: Stroški zunanjih storitev za svetovanje za investicijsko dokumentacijo 40.000 EUR Stroški zunanjih storitev za svetovanje (prilagoditev za delovanje po načelih odprte znanosti) 58.000,00 EUR Svetovanje na področju podatkovnih repozitorijev: 5 svetovalnih dni po 2.500 EUR = 12.500 EUR Svetovanje glede vzpostavitve profila upravljalcev velikih podatkov: 1 svetovalni dan po 2.500 EUR = 2.500 EUR Svetovanje glede zahtev FAIR na izbranih znanstvenih disciplinah: 10 svetovalnih dni po 2.500 EUR = 25.000 EUR Svetovanje glede uvajanja vzpodbud za raziskovalce, ki prakticirajo odprto znanost (OS-CAM): 2 svetovalna dneva po 2.500 EUR = 7.500 EUR Svetovanje glede uvajanje izboljšav na področju ocenjevanja raziskav (matrike nove generacije, kot npr. DORA) 4 svetovalni dnevi po 2.500 EUR = 10.500 EUR 2. Stroški nakupa opreme v višini 17.260.000 EUR Nakup ali zakup optičnega hrbteničnega omrežja skupaj z omrežno opremo - 11.280.000 EUR Hrbtenica omrežja Arnes je zasnovana na optičnih vlaknih. Arnes ima pri operaterjih Telekom in Stelkom zakupljenih približno 2.200 km optičnih vlaken med mesti po Sloveniji ter med posameznimi vozlišči v Ljubljani in Mariboru. Možen bi bil nakup ali dolgoročni zakup - IRU pri obstoječih ali drugih ponudnikih za obdobje 25 let ter za ceno, ki bi bila primerljiva s stroški 6- do 10-letnega zakupa. Na ta način bi se zagotovilo bolj vzdržno, odpornejše financiranje osrednje podatkovne infrastrukture za raziskovalne in izobraževalne organizacije. Trenutno ima Arnes za povezavo medkrajevnih vozlišč v 51 krajih zakupljenih 81 medkrajevnih in 6 krajevnih povezav v skupni dolžini 2.185 km. Letni zakup stane 1.367.000 EUR z DDV. Cene posameznih vodov se razlikujejo glede na dolžino in obstoj konkurence. V povprečju zakup 1 km para optičnih vlaken stane 626 EUR na leto. Glede na razmere na trgu in opravljeno raziskavo trga ocenjujemo, da bi skupna cena nakupa ali 25-letnega dolgoročnega najema - IRU za obstoječe povezave lahko ustrezala od 6- do 10-letnim zakupninam, kar znese od 8.200.000 EUR do 13.700.000 EUR. V kolikor bodo na podlagi izvedenih postopkov JN doseženi prihranki, se bodo sredstva namenila za povečanje kapacitet za hrambo raziskovalnih podatkov. Stroški za trajno in odporno vzpostavitev hrbtenice so načrtovani na podlagi povprečnih cen iz preteklih razpisov, javnih naročil za omrežno opremo, cenikov, povpraševanj pri ponudnikih medkrajevnih povezav, preverjanj cen medkrajevnih vodov pri sorodnih organizacijah v tujini, projekta IR-Optika ter sodelovanja Arnesa v GÉANT pri projektu dolgoročnega zakupa podatkovnih vodov, ki so financirani s strani EK, ter v sklopu projekta tudi spremljanje stanja v drugih sorodnih omrežjih preko GÉANT, dodatno pa tudi na podlagi načrtovane cene mednarodnih povezav raziskovalnih in izobraževalnih omrežij, ki so sofinancirana s strani EK, izvedbe javnih naročil za komunikacijsko opremo v letu 2020, spremljanja cenikov pri ponudnikih komunikacijske opreme. Ocena stroška nakupa ali dolgoročnega zakupa je letni zakup medkrajevnih optičnih vodov ter omrežne opreme in znaša 11.280.000 EUR. Letni zakup medkrajevnih optičnih vodov ter omrežne opreme za 6 let; 1.367.000 z DDV x 6; 8.202.000 EUR. Letni zakup medkrajevnih optičnih vodov ter omrežne opreme za 10 let; 1.367.000 z DDV x 10; 13.700.000 EUR. Izhajali smo iz srednje vrednosti medkrajevnih optičnih vodov ter omrežne opreme za 6-10 let; 11.280.000 EUR. Izdelavo bolj natančne ocene stroškov nakupa/dolgoročnega zakupa medkrajevnih optičnih vodov otežuje nepopolni trg na področju ponudbe medkrajevnih optičnih vodov. Na trgu hrbteničnih zakupljenih vodov sta v Sloveniji dva ponudnika: Telekom Slovenije d.d. ter Stelkom, telekomunikacije in storitve, d.o.o. Noben izmed naštetih operaterjev ne objavlja cenikov najema hrbteničnih najetih vodov. Računalniška in komunikacijska oprema (diskovna polja, strežniki, licence, druga strojna oprema): 2.726.000 EUR Izhodiščna ciljna vrednost repozitorijev za odprt dostop do raziskovalnih podatkov predvideva vzpostavitev najmanj 5 PB bruto podatkovnih zmogljivosti. Ocenjujemo, da bo Slovenija zaradi vpeljave odprte znanosti ter sodelovanja v EU pobudah kot je EOSC potrebovala vsaj 60 PB prostora. S prihranki, ki bi jih potencialno pridobili z ugodnim naročilom pri omrežju, bi se približali cilju potrebnega podatkovnega prostora. Iz podatkov Arnesa smo pridobili natančno razdelitev in oceno stroškov. Drugo (adaptacija prostorov, nakup ali dolgoročni najem prostorov za dva podatkovna centra, ki bosta namenjena repozitoriju za raziskovalne rezultate): 3.254.000 EUR Za lokacijo 1 je predvidenih 200 m2 in 2 x 150 kW napajanja, za lokacijo 2 pa 400 m2 in 2 x 300 kW napajanja. Na obeh lokacijah je predvideno, da bo v primeru naraščanja potreb možno naknadno povečati moč napajanja in hlajenja ter zmogljivost povezav v hrbtenico omrežja Arnes. 4. Stroški usposabljanj in informiranja: 268.000,00 EUR Stroški zunanjih storitev za izobraževanja in usposabljanja za prilagoditev JRO za delovanje po načelih odprte znanosti: Enodnevno izobraževanje v obsegu 4 ure/10 udeležencev: - domači izvajalci: strošek za naročnika 2.000 EUR bruto - tuji izvajalci: strošek za naročnika 4.500 EUR bruto Pri izračunih smo upoštevali, da bodo izvedena usposabljanja na okvirno 9 tematskih področjih, na katerih se bo usposabljalo največkrat 70 udeležencev, v nekaterih primerih pa tudi manj (30 udeležencev) ali več (200 udeležencev). Izvedenih bo predvidoma 69 izobraževanj. 52 izobraževanj x 4.500 EUR = 234.000 EUR 17 izobraževanj x 2.000 EUR = 34.000 EUR Povprečen strošek naročnika za zunanje izvajalce izobraževanj (predavanj) in usposabljanj (delavnice): - domači izvajalci: strošek za naročnika 2.000 EUR bruto/izobraževanje - tuji izvajalci: strošek za naročnika 4500 EUR bruto/izobraževanje Stroški zunanjih storitev za svetovanje: - domači izvajalci: strošek za naročnika 1.000 EUR bruto (upoštevan DDV) - tuji izvajalci: strošek za naročnika 2.500 EUR bruto/dan 5. Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek): 4.124.000 EUR Oceno stroškov dela smo pripravili skladno s pravili ARRS, saj gre za izračun stroškov dela za zaposlene na javnih raziskovalnih zavodih, ki so plačani skladno s ceno ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto, kot jo določajo omenjena pravila. Predvidene so začasne zaposlitve v okviru javnega zavoda Arnes za vzpostavitev repozitorjev za hrambo raziskovalnih podatkov. Stroški dela na projektu za vzpostavitev repozitorijev za hrambo raziskovalnih podatkov znašajo 450.000 EUR 1 FTE/leto x 4 leta = 55.386 x 4 = 221.544 EUR Stroški izvajanja projekta: povprečen strošek dela na večjo organizacijsko enoto (javni raziskovani zavod ali fakulteto (skupaj 66 organizacij) znaša okvirno 53.498 EUR oziroma ¼ FTE letno. SKUPAJ: 3.530.856 EUR (skupaj vodenje in izvajanje projekta 3.674.000 EUR) Stroški dela pri repozitorijh Stroški izvajanja projekta Stroški dela in povračila stroškov v zvezi z delom Stroški vodenja projekta, delo inženirjev 1 FTE/leto x 4 leta = 55.386 x 4 = 221.544 EUR x 2 = 443.088,00 EUR (zaokroženo na 450.000 EUR) Stroški izvajanja projekta so bili ocenjeni na podlagi ocene stroškov iz izračuna povprečnega stroška dela na večjo organizacijsko enoto, določenega na podlagi: - Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije - Cene ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto, objavljena na spletni strani ARRS, kategorija A, 55.386 EUR Ukrep vzpostavitve repozitorjev za hrambo raziskovalnih podatkov bo preko direktne pogodbe o sofinanciranju projekta izvajal javni zavod Arnes, v okviru katerega se bo začasno za čas trajanja projektnih aktivnosti, zaposlilo dodatne inženirje, ki bodo ključni za uspešno vzpostavitev repozitorijev in izpeljavo ukrepa. Javni zavod Arnes ima zaradi racionalizacije stroškov ter velikega obsega različnih investicij za izvedbo projektov zaposlenih le malo sodelavcev, zato je za uspešno izpeljavo tega ukrepa treba začasno zaposliti dodatne projektne sodelavce. Gre za stroške dela, ki so integralni del investicije, saj so nujno potrebni za uspešno vzpostavitev repozitorijev. Vzpostavitev podatkovnih repozitorijev bo za javni zavod Arnes nova dejavnost, zato za čas vzpostavitve potrebujejo sodelavce z novimi znanji s področja vzpostavljanja podatkovnih centrov ter dolgoročne hrambe podatkov. Stroški dela za prilagoditev javnih raziskovalnih organizacij za delovanje po načelih odprte znanosti: 3.674.000 EUR Vključujejo naslednje stroške: - stroški dela in stroški, povezani z delom projektnih partnerjev - stroški dela in stroški, povezani z delom za vodenje projekta Na javnem razpisu bo izbran konzorcij JRO. Stroški dela in drugi z delom povezani stroški: - Stroški vodenja projekta 1 FTE/leto x 4 leta = 55.386 x 4 = 221.544 EUR Stroški izvajanja projekta: Povprečen strošek dela na večjo organizacijsko enoto (javni raziskovani zavod ali fakulteto (skupaj 66 organizacij) znaša okvirno 53.498 EUR oziroma ¼ FTE letno. Vir ocene stroškov: - Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti financirane iz Proračuna Republike Slovenije - Cena ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto, objavljena na spletni strani ARRS Znotraj ukrepa je predvidena izvedba javnega razpisa za sofinanciranje projekta, na katerega se bo predvidoma prijavil konzorcij javnih raziskovalnih organizacij ter druge organizacije, ki bodo izvedle projekt. Predvidene zaposlitve se bodo torej izvajale na javnih zavodih oziroma javnih raziskovalnih in drugih organizacijah (torej izven ministrstva). Javne raziskovalne organizacije so sicer javni zavodi, vendar pa financiranje njihove raziskovalne dejavnosti ni institucionalno financirano. Ustanoviteljske pravice se financirajo v povprečju v višini 10 %, predvsem za režijske stroške in investicijsko vzdrževanje, medtem ko financiranje raziskovalne dejavnosti temelji na uspešnih prijavah za raziskovalne programe in raziskovalne projekte v okviru javnih razpisov in pozivov Javne agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS), in sicer za določen čas. Gre za bistveno razliko glede na druge javne zavode, ki vpliva na definiranje stroškov dela kot ponavljajočih se stroškov (t.i. recurrent costs). V okviru projekta bodo poleg stroškov zunanjih storitev nastali tudi stroški dela za vodenje in izvajanje projekta, v katerega bodo vključeni kadri, ki so neposredno povezani s področjem odprte znanosti in ki morajo zaradi strokovnega znanja in kompetenc sodelovati pri izvedbi. Gre za dodatne, projektne naloge, ki ne spadajo med redne naloge ali druge programske ali projektno financirane naloge preko Javne agencije ARRS in bodo ključne za izpeljavo projektnih aktivnosti, krepitev usposobljenosti oziroma strukturnih sprememb (organizacijske, infrastrukturne, kadrovske, procesne in administrativne prilagoditve) v slovenskih JRO na področju odprte znanosti in s tem za njihovo prilagoditev za delovanje po smernicah EU na tem pomembnem področju. Ti zaposleni bodo začasno premeščeni (za določen čas in v določenem odstotku) za izvajanje projektnih aktivnosti. Področje: Digitalizacija športa - Stroški razvoja in implementacije v višini 2.306.000 EUR - Stroški nakupa opreme v višini 110.000 EUR - Stroški usposabljanj in informiranja v višini 150.000 EUR - Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini 384.000 EUR SKUPAJ: 2.950.000 EUR Zvrst stroška; Ocena stroška; Podlaga za izračun; Metodologija za obračun in viri; Ocena stroška v preteklih primerljivih projektih; Metodologija za dodaten obračun in viri. Strošek dela; 384.000 €; 12 mesecev x 4.000 EUR (na mesec) x 2 osebi x 4 leta; Za oceno stroškov izhajamo iz podatkov MJU: povprečni stroški MJU za DM podsekretar (enotni plačni sistem javnega sektorja; 614.661,00 € za obdobje 6 let; Investicijska dokumentacija projekta Pametna šola 1. Strošek ekspertne skupine; 35.040,00 €, kar smo zaokrožili na 35.000,00 €; 12 sejnin na leto za 10 oseb x 4 leta x 73 EUR.; Uredba Vlade RS o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih; /; /. Izdelava specifikacij za projekt; 109.800,00 €, kar smo zaokrožili na 110.000,00 €; Ocena tržne vrednosti naročila: 122 ur za zahtevno pripravo dokumentacije po 900 EUR/dan; Referenčni cenik GZS storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT; /; /. Nakup opreme (serverji, računalniki, modemi, preklopniki…); 110.200,00 €, kar smo zaokrožili na 110.000,00 €; Ocena tržne vrednosti naročila - 2 x delovna postaja (prenosnik z docking postajo + LCD zaslon = 4.060 EUR, - 3 x strežniki = 54.000 EUR, - 4 x usmerjevalnik = 4.000 EUR, - 4 x komplet opreme za testiranje: iPhone, Android telefon, iPad , Galaxy TAB S7 LTE , EliteBook, McBook = 29.000 EUR, - windows licence, oracle licence licence za virtualizacijo = 19.140 EUR (enkraten strošek vzpostavitve sistema in vzpostavitev pogojev delovanja osnovne infrastrukture za uspešno izpeljavo investicije - ne predstavlja ponavljajočega stroška); Metodologija MJU in ocena tržne vrednosti: Za telefon Samsung Galagy S10: - www.A1.si - www. bingbang.si - www. sgermobil.si Za telefon Apple Iphone 12: - www.A1.si - www.istyle.si/ - www.epl.si Za prenosnik Apple McBook Pro 13 - www.istyle.si/ - www.epl.si - www. bingbang.si Za usmerjevalnike: - www.senetica.si - www.techtrade.si - https://edigital.si Za strežnike: - www.strezniki.net - www.pcplus.si - www.zelinka.si Za licence: - www.oracle.com - www.strezniki.net - www.microsoft.com; 150.000,00 €; Investicijska dokumentacija projekta Pametna šola 1. Platforma Šport za vse; 240.000,00 €; Ocena tržne vrednosti naročila: 375 ur programiranja po 640 EUR/dan; Referenčni cenik GZS storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT; Primerljiv strošek razvoja Dnevnika in Redovalnice: 247.059,00 €; Investicijska dokumentacija projekta Pametna šola 1. Platforma Uveljavljanje pravic državljanov na področju športa; 240.000,00 €; Ocena tržne vrednosti naročila: 375 ur programiranja po 640 EUR/dan; Referenčni cenik GZS storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT; Primerljiv strošek razvoja Dnevnika in Redovalnice: 247.059,00 €; Investicijska dokumentacija projekta Pametna šola 1. Platforma Izvajanje javnoveljavnih programov usposabljanj na področju športa na daljavo; 198.400,00 €, kar smo zaokrožili na 200.000,00 €; Ocena tržne vrednosti naročila: 310 ur programiranja po 640 EUR/dan; Referenčni cenik GZS storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT; Primerljiv strošek razvoja Dnevnika in Redovalnice: 247.059,00 €; Investicijska dokumentacija projekta Pametna šola 1. Platforma Uporabnikom prijazna športna infrastruktura; 240.000,00 €; Ocena tržne vrednosti naročila: 375 ur programiranja po 640 EUR/dan; Referenčni cenik GZS storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT; Primerljiv strošek razvoja Dnevnika in Redovalnice: 247.059,00 €; Investicijska dokumentacija projekta Pametna šola 1. Platforma Satelitski računi za šport; 323.200,00 €, kar smo zaokrožili na 325.000,00 €; Ocena tržne vrednosti naročila: 505 ur programiranja po 640 EUR/dan; Referenčni cenik GZS storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT; Primerljiv strošek razvoja E-arhiviranje: 356.471,00 €; Investicijska dokumentacija projekta Pametna šola 1. Platforma Kulturna dediščina na področju športa; 299.520,00 €, kar smo zaokrožili na 300.000,00 €; Ocena tržne vrednosti naročila: 468 ur programiranja po 640 EUR/dan; Referenčni cenik GZS storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT; Primerljiv strošek razvoja E-arhiviranje: 356.471,00 €; Investicijska dokumentacija projekta Pametna šola 1. Platforma Športne baze podatkov; 334.720,00 €, kar smo zaokrožili na 335.000,00 €; Ocena tržne vrednosti naročila: 523 ur programiranja po 640 EUR/dan; Referenčni cenik GZS storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT; Primerljiv strošek razvoja E-arhiviranje: 356.471,00 €; Investicijska dokumentacija projekta Pametna šola 1. Platforma Interoperabilnost v športu; 280.320,00 €, kar smo zaokrožili na 281.000,00 €; Ocena tržne vrednosti naročila: 438 ur programiranja po 640 EUR/dan; Referenčni cenik GZS storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT; Primerljiv strošek razvoja E-arhiviranje: 356.471,00 €; Investicijska dokumentacija projekta Pametna šola 1. Informiranje in usposabljanje uporabnikov; 150.000,00 €; Ocena tržne vrednosti naročila (2.000 EUR na usposabljanje na dan x 75 dni 15 sklopov po 5 dni); MJU metodologija: Upravna akademija, MJU; 130.000,00 €; Investicijska dokumentacija projekta Pametna šola 1. Digitalizacija športa predstavlja enoten, celovit, kakovosten in analitičen informacijski sistem v športu, ki bo omogočal zbiranje, evidentiranje in pripravo podatkov za analiziranje ter posredovanje informacij s področja športa zainteresiranim uporabnikom. Pri izračunu ocene stroškov dela za potrebe namenskega začasnega projektnega zaposlovanja smo izhajali iz sistema plač v javnem sektorju ter potrebe po dveh delavcih na projektu za obdobje petih let (izhajali smo iz 44. plačnega razreda za oba sodelavca). Projektna sodelavca bosta skrbela za vodenje projekta oziroma koordiniranje deležnikov na projektu, izvajanje vseh postopkov na projektu ter usmerjanje in nadzor izvajalcev v vseh fazah projekta. Zaradi specifičnega znanja, potrebnega za izvedbo projekta ter zahtevnosti izvedbe le-tega, obstoječi kadri na MIZŠ-ju ob svojih rednih nalogah tega ne bi uspeli izvesti, zato so potrebne namenske projektne zaposlitve. Ocena stroška je narejena na podlagi podatkov MJU-ja: povprečni stroški MJU-ja za DM podsekretar. Predvideni strošek za člane projektne ekspertne skupine, v kateri bo sodelovalo 10 oseb, vključuje predvidena nadomestila za sodelovanje na 12 sejah letno v obdobju štirih let skladno z Uredbo Vlade RS o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih. Za oceno stroškov naročila projektne specifikacije, izdelave posameznih programskih rešitev ter informiranja in usposabljanja uporabnikov smo uporabili izhodišča iz strateškega načrta za razvoj e-športa Zavoda za šport RS Planica, oceno stroškov v okviru projekta Pametna šola 1 ter izvedbenega načrta razvoja slovenskega elektronskega arhiva (e-ARH.si) ter oceno stroškov investicij v potrebno programsko in strojno opremo, ocenjeno v podpornih dokumentacijah za razvoj informacijskih sistemov Olimpijskega komiteja Slovenje – Združenja športnih zvez in Zavoda za šport RS Planica. Ocena stroška nabave opreme je narejena na podlagi ocene potrebne opreme in tržnih cen ter zajema strošek nakupa delovnih postaj, strežnikov, modemov in priklopnikov, programskih licenc. Pri pripravi ocene stroškov zunanjih storitev smo izhajali iz okvirnih vrednosti GZS (Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT. Področje: IR Optika 2 - Stroški razvoja in implementacije v višini 220.000 EUR - Stroški nakupa opreme v višini 5.266.000 EUR - Nakup povezav 4.662.000 EUR - Nakup aktivne opreme 604.000EUR - Stroški usposabljanj in informiranja v višini 30.000 EUR - Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini 384.000 EUR SKUPAJ: 5.900.000 EUR Stroške smo ovrednotili na podlagi izkušenj iz podobnega, že izvedenega projekta IR Optika 1 (vrednost omenjenega projekta, ki je bil izveden v sicer širšem obsegu, je znašala okvirno 15 mio EUR). Primerjalne podatke je zagotovila Akademska in raziskovalna mreža Slovenije – Arnes, ki v imenu MIZŠ-ja vzgojno-izobraževalnim zavodom zagotavlja, da pridobijo ustrezno optično povezavo v internet. Z omenjenimi sredstvi bomo zagotovili nakup optičnih širokopasovnih povezav, ki omogočajo hitrost povezovanja 1 Gb/s, za 228 vzgojno-izobraževalnih zavodov (VIZ) na osnovnošolski in srednješolski ravni ter organizacij za izobraževanje odraslih (LU). Pri oceni stroška za nakup povezav smo izhajali iz tržnih cen, in sicer v vrednosti 20.447 EUR x 228 zavodov = 4.661.916, kar smo zaokrožili na 4.662.000 EUR. Pri oceni stroška aktivne opreme (ki vsebuje potrebno aktivno opremo na strani zavoda in potrebno aktivno opremo v vozlišču Arnes) smo izhajali iz primerjalnih izkušenj s programom SIO-2020, kjer je bila cena 850 EUR na lokacijo. Glede na trenutne tržne razmere pričakujemo dvig omenjene cene na 900 EUR na lokacijo x 228 VIZ + 2 povezovalna vmesnika (na strani VIZ in na strani Arnes vozlišča), kjer je bila cena v projektu SIO-2020 226 EUR z DDV, trenutno pa glede na tržne razmere pričakujemo dvig cene na 250 EUR z DDV na oba povezovalna vmesnika. K navedenemu je treba dodati še agregacijska stikala na vozliščih Arnesa, kamor se bodo povezovali VIZ. Ocenjena vrednost stikala je 16.700 EUR z DDV x 20 (eno stikalo naj bi povezalo do 12 VIZ, glede na to, da potrebujemo povezavo 228 VIZ, računamo, da bo potrebnih 20 stikal). Izračun ocene stroškov je sledeč: 16.700 x 20 = 334.000 EUR + (900x228) +(285x228) = 334.000 + 205.200 + 64.980 = 605.180 EUR, kar smo zaradi možnosti odstopanja v cenah zaokrožili na 604.000 EUR. Ocena stroškov usposabljanj in informiranja izhaja iz izkušenj s projektoma IR Optika 1 in SIO 2020, kjer se je izvajal podoben obseg usposabljanj in informiranja zavodov kot v pričujočem projektu. Načrtovane so štiri projektne zaposlitve na javnem zavodu Arnes za namen izvedbe pričujočega projekta, in sicer trije tehnični strokovnjaki za namen vzpostavitve optičnega omrežja ter ena zaposlitev za namen pravno-administrativnih vsebin projekta. Za oceno stroškov izhajamo iz podatkov MJU-ja za DM podsekretar: povprečni stroški MJU-ja: če upoštevamo štiri zaposlitve na DM podsekretar: 4 x 4.000 EUR x 24 mesecev (trajanje projekta), ocena stroška dela = 384.000 EUR. Ministrstvo načrtuje, da bo projekt z neposredno potrditvijo operacije izvedel Arnes, saj je na nacionalnem nivoju trenutno najbolj usposobljen za realizacijo takšne investicije v izobraževalnem prostoru. Arnes ima v svojem sklepu o ustanovitvi zapisano, da »razvija, organizira, vzpostavlja in opravlja storitve, ki so del informacijske infrastrukture za raziskovalno, izobraževalno in kulturno področje in druge upravičene organizacije, vključno z nabavo ali najemom za to potrebne programske, strojne in komunikacijske opreme, ter v skladu s strateškimi usmeritvami ministrstva, pristojnega za izobraževanje, o uvajanju informacijske tehnologije v vzgojno-izobraževalne zavode izvaja programe informatizacije (kot na primer nabava IKT-odjemalcev, vzpostavitev brezžičnih omrežij, razvoj e-storitev, e-vsebin) in z njimi povezane javne razpise...« Zaradi racionalizacije stroškov ima Arnes za izvedbo projektov zaposlenih le nekaj delavcev. Ti delavci so izkušnje in znanja o izvajanju projektov dobili z izvedbo projektov SIO-2020 in COVID-19 - IKT za VIZ, izvajajo pa tudi projekte, ki so v teku (npr. projekt iz sredstev React-EU) in sodelujejo pri pripravi novih projektov (sredstva RRF, EKP 2021-2017, proračun RS), ki bodo skladno s sklepom o ustanovitvi potekali. So tudi tisti, ki so sposobni izkušnje in znanja o izvedbi projektov prenašati na nove sodelavce na projektu. Zaradi obsega dela v projektu RRF IR Optika 2 (vključenih bo 228 vzgojno-izobraževalnih zavodov) bo Arnes za izvedbo projekta potreboval dodatne delavce z organizacijskimi in administrativnimi znanji (npr. pomoč pri vodenju projektov, komunikacija z VIZ, dobavitelji in izvajalci, obiski na lokacijah VIZ), pravnimi znanji (npr. izvedba javnih naročil, reševanje težav pri izvajanju pogodb z dobavitelji in izvajalci), tehničnimi znanji (npr. spremljanje dogajanja na trgu, priprava tehničnih specifikacij, sodelovanje pri izvajanju pogodb z dobavitelji in izvajalci). S tem namenom so načrtovane štiri projektne zaposlitve za namen izvedbe pričujočega projekta, in sicer triije tehnični strokovnjaki za namen vzpostavitve optičnega omrežja ter ena zaposlitev za namen pravno-administrativnih vsebin projekta. Prednost pri izboru VIZ za opremljanje za pridobitev optičnih povezav bodo imeli zavodi v manj razvitih (ruralnih) občinah ter zavodi, ki izobražujejo ranljive skupine (otroke s posebnimi potrebami, romske otroke itd.), ob tem pa bo treba upoštevati ekonomičnost pridobitve optičnih povezav za posamezni VIZ. Področje: Vzpostavitev aplikacije za spremljanje zaposljivosti diplomantov - Stroški razvoja in implementacije v višini 896.230 EUR - Stroški nakupa opreme v višini 2.570 EUR - Stroški usposabljanj in informiranja: 200 udeležencev x 8 EUR x 22 ur = 35.200 EUR - Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini 256.000 EUR SKUPAJ: 1.190.000 EUR Oprema; Enota; Cena/enoto; Količina; Vrednost; Opis opreme. PC in zaslon (22ʺ / 24ʺ); Kos; 1.600 EUR (PCplus T600-C246 + Philips 240B7QPTEB); 1; 1.600 EUR; Oprema, ki je nujno potrebna za zaposlenega na projektu.. Tiskalnik; Kos; 770 EUR(standardni laserski, A4, barvni; 1; 700 EUR; Oprema, ki je nujno potrebna za zaposlenega na projektu.. LCD zaslon; kos; 200 EUR (24ʺ, Philips 240B7QPTEB); 1; 200 EUR; Oprema, ki je nujno potrebna za zaposlenega na projektu.. Skupaj; 2.570 EUR. Namen projekta je na nacionalni ravni vzpostaviti sistem za spremljanje zaposljivosti diplomantov poklicnega in strokovnega izobraževanja. S spremljanjem zaposljivosti diplomantov bomo diplomantom omogočili ustrezno poklicno in karierno svetovanje ter podlago za napovedovanje potreb po kadrih na trgu dela na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Ocena stroškov izhaja iz zgodovinskih podatkov, v okviru OP 2014-2020 izvajanega projekta Vzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti visokošolskih diplomantov v Sloveniji in posodobitev eVŠ. Načrtujemo eno zaposlitev na MIZŠ-ju za obdobje 64 mesecev v višini 256.000 EUR. Novozaposlena oseba bo poglobljeno sodelovala s predstavniki srednjih in višjih strokovnih šol ter ostalimi identificiranimi deležniki projekta z namenom prilagoditve poročil njihovim specifičnim potrebam ter uvajala uporabnike v uporabo novega modula in sodelovala pri vzpostavitvi Evidence 2.0. Ocena stroškov dela izhaja iz podatkov MJU-ja: povprečni stroški MJU-ja: ena zaposlitev na DM podsekretar za 64 mesecev x 4.000 = 256.000 EUR Za izračun stroškov dela in povračil iz tega naslova so bili uporabljeni različni viri. Zaposlitev na aktivnosti Spremljanje zaposljivosti diplomantov poklicnega in strokovnega izobraževanja je nujno potrebna, saj bo zaposlena oseba sodelovala pri vsebinskem in tehničnem delu projekta. Povzetek nalog smo opredelili zgoraj. Obstoječi zaposleni na ministrstvu tega specifičnega znanja nimajo, zato je v okviru projekta treba zaposliti osebo, ki bo opravljala naslednje naloge izključno za ta projekt: - postavitev in vodenje projekta; - operativno usklajevanje aktivnosti v okviru projekta; - usmerjanje sklopov v zvezi s pripravo projektne dokumentacije; - sodelovanje pri odločanju o operativnih vprašanjih v okviru projekta; - priprava in usklajevanje terminskih načrtov za projekt; - priprava in vzdrževanje načrta virov in stroškov projekta; - koordinacija, sodelovanje in usmerjanje dela pogodbenih izvajalcev na projektu; - analiza tveganj projekta in načrtovanje primernih ukrepov za njihovo zmanjšanje; - reševanje v primeru konfliktov pri izvajanju, prioritetah in virih posameznih aktivnosti; - uvajanje uporabnikov v uporabo modula, vključno z evidenco 2.0 (srednje šole in višje strokovne šole); - redno poročanje vodstvu o napredku projekta; - spremljanje izvajanja aktivnosti projekta (primerjava dejanske izvedbe z načrti oziroma potrjenimi spremembami med izvajanjem projekta) in predlaganje potrebnih ukrepov; - poglobljeno delo z identificiranimi deležniki projekta z namenom prilagoditve poročil analize njihovim specifičnim potrebam. Glede na evropsko pobudo oziroma priporočila menimo, da je vzpostavitev mehanizma za spremljanje zaposljivosti poklicnega in strokovnega izobraževanja v Sloveniji nujno potrebna. Pri pripravi ocene stroška razvoja in implementacije in v sklopu le-tega ocene stroškov dela zunanjih izvajalcev smo izhajali iz dveh predpostavk, in sicer: - pregled izkušenj pri izvajanju NPO Vzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti visokošolskih diplomantov v Sloveniji in posodobitev eVŠ (zgodovinski podatki Operativnega programa 2014-2020). V navedenem projektu je bilo 53 % sredstev namenjenih za stroške zunanjih izvajalcev. Ker gre za vsebinsko primerljiv projekt, smo ob upoštevanju inflacije in dejstva, da gre za tri vsebinsko različna področja znotraj poklicnega in strokovnega izobraževanja, ocenili, da bo okoli 75 %, tj. 896.230 EUR sredstev, namenjenih za stroške zunanjih storitev. Omenjeni razkorak v izračunu potrebnih sredstev, namenjenih za stroške zunanjih storitev utemeljujemo z dejstvom, da gre za dve različni ravni izobraževanja, tj. raven srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja ter višjega strokovnega izobraževanja; - ocenjujemo, da bomo potrebovali pomoč pri izvedbi projekta v obliki dveh zunanjih strokovnjakov, ki bosta programirala omenjeno vsebino, zato smo izhajali iz okvirnih vrednosti GZS (Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT), kjer smo izhajali iz vrednosti 640 EUR za srednje zahtevno programiranje na posamezno implementacijo in pripravo podobnih aplikacij, ki smo jo pomnožili z načrtovanimi potrebami v obliki dveh izvajalcev, kar smo nato pomnožili še s številom delovnih dni v mesecu in številom mesecev izvajanja projekta, kar je razvidno iz spodnje tabele. Znesek je primerljiv z našo oceno stroškov in s prej navedenim izračunanim zneskom iz naslova izkušenj iz primerjalnega projekta. Referenčna vrednost GZS za srednje zahtevno programiranje; Št dni; Na mesec; Za 2 osebi; Meseci; Vrednost ocene stroška zunanjih izvajalcev. 640; 20; 12.800 €; 25.600 €; 35; 896.000 €. Poleg tega bomo za višje strokovno izobraževanje v sklopu tega projekta izvedli vzpostavitev Evidence 2.0, kjer se načrtuje: - prenova Evidence VSŠ kot oblačne storitve; - avtomatičen prenos podatkov med deležniki (vpisna službo VSŠ, CEUVIZ itd.); - anonimiziran dostop do podatkov (Skupnost VSŠ); - e-hramba dokumentov; - digitalni podpis dokumentov (referat, predavatelji); - integracija z LMS sistemom (Moodle, Office 365); - priprava urnikov; - vodenje in spremljanje praktičnega izobraževanja (integracija z obstoječimi rešitvami); - anketiranje deležnikov.

Ocena stroškov – Ukrep: Zeleni slovenski lokacijski okvir Z ukrepom Zeleni slovenski lokacijski okvir bo izvedena celovita reforma prostorske, okoljske in zemljiške politike za pospešitev razvojnih investicij z digitalnim in zelenim prehodom s ciljem izboljšanja poslovnega okolja in prispevka k administrativni razbremenitvi. Horizontalna digitalna povezanost prostora, okolja, nepremičnin, voda in narave bo omogočila pametno upravljanje prostora kot omejenega naravnega vira ter nižjo pozidanost novih zemljišč in s tem povečano odpornost na podnebne spremembe. Digitalne lokacijske storitve bodo javnim organom, podjetjem ter državljanom olajšale prehod na zeleno in ogljično nevtralno gospodarstvo ter zmanjšale upravno breme. Bistveno bodo pripomogle k obvladovanju okoljskih in zdravstvenih tveganj. Služile bodo za pripravo na poplavno varnost, odzive na podnebne spremembe ter monitoring stanja prostora in okolja, pritiskov na zemljišča in okoljskih tveganj. V primeru novih epidemij bodo omogočale hitro teritorialno lociranje bolezni, sledenje širjenja bolezni v realnem času in spremljanje učinkov sprejetih ukrepov. K zmanjševanju epidemioloških tveganj bo prispevalo tudi zmanjšano število neposrednih interakcij z upravnimi organi zaradi digitalizacije procesov. Enoten podatkovni prostor bo omogočal razvoj pametnih krožnih in drugih aplikacij vrednosti vzdolž dobavnih verig. V okviru ukrepa bodo izvedene aktivnosti za medsebojno povezavo ključne prostorske in okoljske digitalne podatkovne infrastrukture (povezava procesov, podatkov in storitev), omogočeni bodo dostopi do digitalnih podatkov in storitev na področju prostora, okolja, nepremičnin, voda in narave, aktivnosti za povečanje in izboljšanje načina uporabe digitalnih podatkov in storitev v okviru izobraževalnega središča, aktivnosti za vzpostavitev okolja za lokacijske in druge storitve, aktivnosti za vzpostavitev četrte komponente državnega koordinatnega sistema ter digitalizacija drugih podatkovnih zbirk. Ocenjene vrednosti ukrepa so pripravljene na podlagi vrednosti brez DDV. Vrednost DDV v višini 6,2 mio EUR, ki ni upoštevan v vrednosti ukrepa, se bo financiral iz drugega vira (državni proračun). Vrednost projekta oziroma ukrepa Zeleni slovenski lokacijski okvir PROJEKT; CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]; OCENJENA VREDNOST PROJEKTA v NOO [EUR]; VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]; VREDNOST ŽE VKLJUČENEGA DDV [EUR]; DODATNA VREDNOST DDV [EUR]; PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]. Vir financiranja: NOO; Vir financiranja: državni proračun; Vir financiranja: državni proračun; Vir financiranja:. drugi viri. Zeleni slovenski lokacijski okvir; 39.700.000; 33.500.000; 33.500.000; 6.200.000. SKUPAJ; 39.700.000; 33.500.000; 33.500.000; 0; 6.200.000. Obrazložitve stroškov: Stroški razvoja in implementacije: 24,8 mio EUR Aktivnosti razvoja in implementacije vključujejo razvoj in povezovanje informacijskih sistemov na področju prostora, okolja, voda, narave in nepremičnin ter razvoj e-storitev, digitalizacijo podatkovnih zbirk, razvojne naloge ter nadzor in kontrolo kakovosti informacijskih sistemov in podatkovnih zbirk ter naloge vsebinske, informacijske, pravne in administrativne koordinacije (projektna pisarna). Področje razvoja in povezave informacijskih sistemov ter razvoj e-storitev (7 mio EUR) V sklopu investicije bodo vzpostavljeni informacijski sistemi in povezani ključni procesi na področju prostora, okolja, nepremičnin (gospodarske javne infrastrukture), voda in narave ter monitoringa. Stroški razvoja in povezave informacijskih sistemov so ocenjeni na podlagi predhodnih javnih naročil (JN) in doseženih pogodbenih cen, in sicer JN Informacijska prenova nepremičninskih evidenc (sistem in digitalizacija enega procesa), JN Informacijska podpora na področju prostorskega planiranja in graditve objektov (sistem in digitalizacija dveh procesov), JN Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka, JN Distribucijsko okolje in JN Implementacija informacijske prenove nepremičninskih evidenc (usposabljanje 500 zaposlenih in dvakrat toliko zunanjih uporabnikov). Pri tem so stroški priprave Informacijskih načrtov IS (PZI) ocenjeni na 5 % stroškov IS, stroški razvoja 65 %, stroški implementacije sistemov 20 % in stroški prilagoditve drugim sistemom in vzdrževanje (2 leti) 10 %, pri čemer so stroški razvojne ure ocenjeni na 500 EUR/dan za enostavno programiranje, 640 EUR/dan za srednje zahtevno programiranje ter 900 EUR/dan za vodenje in koordinacijo zahtevnih projektov. Stroški razvoja IS znašajo kot sledi: področje okolja (dva obširna procesa) 1.8 mio EUR, IS narava 1.2 mio EUR, IS vode 0,5 mio EUR (dva procesa), IS JSVO 0,2 mio EUR, IS prostor (za lokalne evidence stavbnih zemljišč) 0,5 mio EUR, IS nepremičnine (GJI) 1 mio EUR (en obširen proces z zajemom). Stroški implementacije celotnega sistema povezanih procesov so ocenjeni na podlagi JN Implementacija informacijske prenove nepremičninskih evidenc in znašajo 1 mio EUR (gre za uvedbo sistema med 1.300 zaposlenih na MOP-u ter za vse zunanje akterje, ki vstopajo v sistem – projektanti, načrtovalci, geodeti ipd., skupaj več kot 10.000). Prehod na enovito distribucijsko okolje za uporabnike je ocenjen na podlagi JN Distribucijsko okolje in znaša 0,8 mio EUR. Celoten strošek razvoja in povezave informacijskih sistemov ter razvoj e-storitev predstavlja dobrih 20 % celotne investicije, kar je primerljivo z investicijo Program projektov eProstor. Področje digitalizacije in vizualizacije podatkovnih zbirk (15,8 mio EUR) Za podatkovno zbirko laserskega skeniranja so bili stroški ocenjeni na podlagi zaključenega projekta Lasersko skeniranje Slovenije (2015) in JN Zagotovljanje sistemskih podatkovnih podlag in informacijske infrastrukture za upravljanje z vodami, pog. št. 2330-13-830161. Izdelki laserskega skeniranja so poleg oblaka točk še georeferenciran klasificiran oblak točk, oblak točk terena (tal), digitalni model reliefa s celico 1 m x 1 m in podoba analitičnega senčenja. Ocenjena vrednost je dobrih 100 EUR/km2, kar za 20.273 km2 površine znaša 2.04 mio EUR. Stroški vzpostavitve sistema za monitoring in prehod v trirazsežnostni državni topografski sistem skupaj znašajo 3 mio EUR. Pri tem so Sentinelovi satelitski podatki brezplačni, potreben pa je razvoj in vzpostavitev algoritmov za avtomatski prevzem podatkov in obdelavo. Stroški trirazsežnostnega državnega topografskega sistema (prehod z 2,5-razsežnostnega v trirazsežnostno pridobivanje, zajem podatkov in dodaten zajem 3R stavb se prikazujejo v spletnih aplikacijah, kje je omogočen podrobnejši pregled prostora v 3R okolju, vključno z osnovnimi meritvami) so ocenjeni na podlagi javnih naročil v letu 2019 in 2021, pogodb št. 2552-19-000031 in 2552-21-000006 Pridobivanje topografskih podatkov in znašajo slabih 1000 EUR/list; celotna država je pokrita s 3.200 listi, zato ocenjeni strošek znaša 3,2 mio EUR. Stroški, povezani z vektorizacijo etažnih načrtov, so ocenjeni na podlagi izvedene študije (2018) Pilotna vektorizacija etažnih načrtov in analiza rezultatov po pogodbi št. 2552-18-000008. Pri vektorizaciji etažnih načrtov je potrebno delo (čas) ocenjen glede na število delov stavb v stavbi in glede na same etažne načrte, ki so se tekom časa spreminjali (prevzeti etažni načrti od zemljiške knjige, po ZENDMPE, po ZEN). Urna postavka glede na omenjeni cenik je 30 EUR/uro (cenik geodetskih storitev, objavljen na spletni strani Inženirske zbornice Slovenije, povprečen potreben čas 5 ur/etažni načrt. Skupna ocenjena vrednost za stavbe s tremi in več deli je 1,1 mio EUR, prevzem stavb od zemljiške knjige 1,15 mio EUR, skupaj 2,26 mio EUR. Poleg tega bo izveden digitalni zajem podatkov poplavne nevarnosti in z njimi povezane erozije, kjer je strošek na podlagi JN Celovita hidrološko-hidravlična študija na porečju Savinje ocenjen na 900EUR/km2 in skupaj znaša 2 mio EUR. Stroški razvoja četrte dimenzije državnega koordinatnega sistema so ocenjeni na 0,25 mio EUR (razvoj: 2 človeka/900 EUR/140 dni), stroški implementacije koordinatnega sistema so ocenjeni na podlagi JN Implementacija novega koordinatnega sistema in znašajo 0,05 mio EUR. Strošek razvoja podatkovnih zbirk predstavlja tudi strošek sofinanciranja lokalne prostorske podatkovne infrastrukture (evidenca stavbnih zemljišč), in sicer dobrih 30 % investicije lokalnih skupnosti v prostorsko podatkovno infrastrukturo (skupna ocena 18,3 mio EUR na podlagi atrokovne študije), dodatna sredstva za te naloge bodo zagotovljena v Podnebnem skladu in v integralnem proračunu. Stroški lokalne podatkovne infrastrukture so ocenjeni na 6 mio EUR. Področje izdelave študij ter nadzora in kontrole kakovosti (1 mio EUR) Stroški izdelave študij, analiz ter nadzora in kontrole kakovosti razvoja informacijskih sistemov in podatkovnih zbirk vključujejo stroške priprave metodologije za povezovanje procesov, priprave metodologij zajema in testni zajem podatkov, pomoč pri pripravi tehničnih dokumentacij, pripravo sistema za nadzor spremljanja stanja, kakovostni pregled in ureditev podatkov pred migracijo v nov sistem, kontrolo pozicijske in druge kakovosti podatkov, nadzor nad pripravo informacijskih sistemov ipd. Pri nalogah nadzora gre za neodvisni kakovostni pregled podatkov pred migracijo v nove sisteme, kontrolo pozicijske natančnosti, točnosti, skladnosti podatkov ter neodvisni končni pregled informacijskih sistemov pred dokončno implementacijo sistemov. Stroški so ocenjeni na podlagi razvojnih nalog na Programu projektov eProstor (0,7 mio EUR), ki so predstavljali slabe 3 % investicije. Stroški so ocenjeni na 1 mio EUR. Področje koordinacije sistemov in investicije (1 mio EUR) Med stroške razvoja in implementacije so uvrščeni tudi stroški projektne pisarne, ki skrbi za koordinacijo zelo obsežne investicije, vsebinsko usklajevanje, administrativno, informacijsko, pravno in strokovno pomoč. Projektna pisarna bo opravljala naloge administrativne, vsebinske in druge koordinacije vsebinsko, informacijsko in organizacijsko zelo obsežne investicije. V investicij namreč sodeluje več organizacijskih enot, in sicer Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Direktorat za vode in investicije, Direktorat za okolje, Geodetska uprava RS, Agencija za okolje RS, Direkcija za vode. Projektna pisarna bo skrbela za celotno administracijo, pripravo javnih naročil, izvajanje postopkov, skrbela bo za vsebinsko povezovanje informacijskih sistemov predvsem na procesni in podatkovni ravni, nudila dodatno specialno vsebinsko pomoč, spremljala mejnike ipd. Ocena stroškov je narejena na podlagi izvedenega JN Projektna pisarna in storitve promocije eProstora (pogodbena vrednost ure). Stroški so ocenjeni na podlagi ur za storitev podore pri administraciji (20 EUR/uro x 9.000 ur), storitev koordinacije (40 EUR/uro x 7.000 ur) in storitveno-svetovalne storitve (60 EUR/uro x 9.000 ur). Skupni stroški projektne pisarne znašajo 1 mio EUR. Stroški opreme: 2,7 mio EUR Med stroške opreme uvrščamo stroške nakupa in/ali najema programske ter strojne opreme za strežniške infrastrukture in informacijske sisteme (najem oblačnih kapacitet), ki na podlagi usmeritev Ministrstva za javno upravo znašajo 20 % stroška razvoja informacijskih sistemov, razen IS okolje in narava, ki jih ima ARSO na svoji infrastrukturi, in je ocenjen na 0,4 mio EUR. Stroški skupne infrastrukture vključujejo 10 % za HW, 8 % za licence, 2 % pa sta namenjena za nepredvidene stroške. Skupni stroški strojne opreme tako znašajo 1,2 mio EUR. Med stroške opreme so uvrščeni tudi stroški nakupa dodatne druge opreme (tablic, mobilnih naprav, geodetskih in drugih instrumentov), potrebne za visokokakovostno pozicioniranje podatkov v prostoru. Ocena stroškov je narejena na podlagi raziskave trga in vključuje nakup zmogljivih prenosnih računalnikov (2.000 EUR x 200 kom), kamer, slušalk (150 EUR/kom x 400), pametnih tabel (10.000 EUR x 18 kom), tablic (1.600 EUR x 200 kom), opremo za merjene pozicije (2 x GNSS - 60.000 EUR, robotske naprave za prepoznavanja položajev - 80.000 EUR, snemalnik - 20.000 EUR) in drugo opremo v vrednosti 223.000 EUR. Med stroške opreme se šteje tudi najem prostorov za zaposlene, ki bodo koordinirali delo z lokalnimi skupnostmi, kar znaša 0,13 mio EUR (8 m2/osebo x 14 EUR/m2 x 24 oseb x 48 mesecev). Stroški usposabljanja in informiranja: 0,5 EUR Aktivnosti vključujejo stroške izobraževanja in usposabljanja ter stroške informiranja in obveščanja. Stroški izobraževanja so ocenjeni na podlagi JN (Organizacija infrastrukture, spremljanje in poročanje; Implementacija informacijske prenove nepremičninskih evidenc, PNGO, Projektna pisarna in storitve promocije ter JN Organizacija infrastrukture, spremljanje in poročanje) na 0,2 mio EUR (5 vsebinskih področij, 10 izobraževalnih dni za vsako področje, 4.000EUR/dan). Stroški informiranja so ocenjeni na podlagi JN (Projektna pisarna in storitve promocije ter JN Organizacija infrastrukture, spremljanje in poročanje), kjer so aktivnosti obveščanja in komuniciranja znašale 213.000 EUR za petletno obdobje (vključujoč stroške dobave promocijskega materiala (zloženke, brošure, svinčniki ipd.), izvedbe vsebinskih konferenc oziroma dogodkov, priprave strokovnih publikacij, vizualnih predstavitev, objav ipd.) - v tem primeru se tematika razširja še na tri dodatne (okolje, narava vode) zelo zahtevne vsebine, zato so stroški ocenjeni na 0,3 mio EUR. Skupni stroški usposabljanja in informiranja so ocenjeni na 0,5 mio EUR. Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek): 5,5 mio EUR V tem primeru gre izključno za projektne zaposlitve za izvedbo projekta. S sredstvi NOO bodo financirane izključno projektne zaposlitve, potrebne za izvedbo projekta. Gre torej za projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti. Projektne zaposlitve v projektu so predvidene na dveh ravneh: a) Projektne zaposlitve za vzpostavitev mreže območnih (regijskih) centrov b) Projektne zaposlitve za delo na državni ravni na centralnih informacijskih sistemih države na področju okolja, prostora, narave, voda in nepremičnin a) Projektne zaposlitve za potrebe vzpostavitve regionalne infrastrukture oziroma mreže območnih (regijskih) centrov bodo služile za povezavo med državo in lokalnimi skupnostmi na področju urejanja prostora (evidence stavbnih zemljišč). Na tem področju je trenutno največja težava velik razkorak med državo in lokalnimi skupnostmi, kar posledično onemogoča skladen razvoj prostora in ne zagotavlja varnih investicij. S tem namenom želimo vzpostavitvi mrežo območnih (regijskih) centrov, ki bodo skrbeli za povezavo med državo in lokalnimi skupnostmi. Celotna organizacijska shema temelji na prenosu znanja in poenotenem načina izvajanja med državo in lokalom. Posamezne lokalne skupnosti (občine) se bodo združevale v takšnem centru in na organiziran (centraliziran) način izvajale projekte vzpostavitve prostorskih podatkov (evidence stavbnih zemljišč) in pogojev za pametno upravljanje prostora ter razvoj investicij. To bo omogočilo boljše sodelovanje države, občin in državljanov. Občine bodo dobile podatke za načrtovanje in izvajanje ukrepov zemljiške politike ter usklajevanje aktivnosti na regionalnem nivoju. Koristi bodo tako imeli lastniki, uporabniki, še posebej pa investitorji, ki bodo preko sodobnih informacijskih portalov zanesljivo, celovito in vnaprej informirani o možnostih gradnje na stavbnih zemljiščih. Tako bo povečana varnost investicij ob učinkovitejšem varovanju okolja, kar je osnovni predpogoj za trajnostni razvoj Slovenije. Zato sta predvideni po dve projektni zaposlitvi v 12 območnih (regijskih) centrih v državi, katerih glavna naloga bo koordinacija in pomoč pri vzpostavitvi lokalnih evidenc stavbnih zemljišč, ažuriranje podatkov o stavbnih zemljiščih, organizacija skupnih usposabljanj, nadziranje izvajanja nalog, prevzemanje in potrjevanje rezultatov, organizacija skupnih usposabljanj občin in državnih organov ipd. Ambicija projekta je, da se območni centri razvijejo v medobčinske uprave za prostor ali medobčinske podatkovne centre. V času izvajanja projekta bodo pripravljene ustrezne pravne podlage ter strateški in akcijski načrt za potrebe dolgoročnega zagotavljanja delovanja regionalne ravni na področju urejanja prostora. Delovanje mreže regionalnih (podatkovnih) centrov na področju urejanja prostora se bo po zaključku projekta, tj. po letu 2026, zagotovilo v okviru državnega proračuna v povezavi z lokalnimi skupnostmi, pri čemer so stroški ocenjeni na podlagi ocene povprečnega mesečnega stroška dela, in sicer 2.700 EUR x 24 oseb x 48 mesecev, kar skupno znaša 3,1 mio EUR. b) V okviru projekta so na področju razvoja centralnih državnih informacijskih sistemov (procesov in podatkovnih zbirk) prostora, okolja, voda, narave in nepremičnin predvidene projektne zaposlitve strokovnjakov s specialnimi znanji iz geoinformatike, informatike, poznavanja prostora, nepremičnin, okolja, voda in narave in drugimi znanji, ki bodo skrbeli za pripravo vsebine in spremljali razvoj posameznega informacijskega sistema ter skrbeli za razvoj zbirk podatkov in storitev nad njimi. Trenutno je največja težava ministrstva in organov v sestavi pomanjkanje kadra s tovrstnim geoinformacijskim znanjem in izkušnjami. Zato sta predvideni po dve projektni zaposlitvi za posamezno organizacijsko enoto (posamezno področje), pri čemer so stroški ocenjeni na podlagi ocene povprečnega mesečnega stroška dela 3.300 EUR/mesec x 12 oseb (za vsako od vsebinskih področij dve osebi in PP, dve osebi) x 60 mesecev, poleg tega so vključeni tudi drugi stroški dela (dnevnice, službena potovanja ipd.), kar skupaj znaša 2,4 mio EUR. Predvidena je tudi rezerva na stroških dela, ki znaša 13.600 EUR. Gre izključno za zaposlitve za izvedbo projekta, ki bodo aktivne do zaključka projekta (2026).

Ocena stroškov – Ukrep: Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva Z ukrepom Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva bomo vzpostavili podatkovno skladišče podatkov, ki jih upravlja resorno ministrstvo z organi v sestavi in deležniki, razvili in vzpostavili informacijski sistem za podporo izvajanju nalog uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, digitalizirali podatkovne zbirne v živinoreji, prenovili sisteme za izvajanje površinskih ukrepov skupne kmetijske politike, digitalizirali naloge javne službe kmetijskega svetovanja, vzpostavili orodje za trajnostno spremljanje kmetijskih aktivnosti na ravni kmetije. Razvili in vzpostavili bomo informacijski sistem, ki bo podpiral pameten in ciljno usmerjen inšpekcijski nadzor za zagotavljanje skladnosti, varnosti in urejenosti kmetijskega prostora ter razvili in vzpostavili informacijski sistem eGozdarstvo. Ukrep obsega sledeča področja: Področje ukrepa; Ocenjena vrednost (v mio €). e-gozdarstvo; 11,81. Vzpostavitev podatkovnega skladišča na MKGP; 1,77. Izgradnja celostnega in sodobnega informacijskega sistema na UVHVVR; 2,81. Digitalizacija podatkovnih zbirk v živinoreji; 3,14. Nadgradnja in prenova sistemov za izvajanje površinskih ukrepov SKP na AKTRP; 3,38. Digitalizacija javne službe kmetijskega svetovanja; 1,75. Vzpostavitev orodja za trajnostno spremljanje kmetijskih aktivnosti na ravni kmetije; 2,36. Zasnova in razvoj podpornega informacijskega sistema za učinkovit in transparenten inšpekcijski nadzor na terenu – eFOKUS, IRSKGLR; 1,28. Vsota:; 28,30. Skupni ocenjeni stroški za izvedbo Ukrepa 40 Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva znašajo 28.728.878 EUR, pri čemer je črpanje iz NOO predvideno v višini 24.055.040 EUR. Dodatno bomo v okviru državnega proračuna zagotovili sredstva za plačilo DDV, ki ga ocenjujemo v višini 4.673.838 EUR. Del ocenjenega DDV je bil že upoštevan pri izračunu stroškov ukrepov, in sicer v višini 4.244.960 EUR, znesek DDV, ki ob načrtovanju ukrepov ni bil upoštevan, pa znaša 428.878 EUR. Opredelitev ocenjenih vrednosti in virov financiranja ukrepov znotraj Ukrepa 40 je razvidna iz preglednice. PROJEKT; CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]; OCENJENA VREDNOST PROJEKTA v NOO [EUR]; VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]; VREDNOST ŽE VKLJUČENEGA DDV [EUR]; DODATNA VREDNOST DDV [EUR]; PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]. Vir financiranja: NOO; Vir financiranja: državni proračun; Vir financiranja: državni proračun; Vir financiranja:. drugi viri. Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva; e-gozdarstvo; 11.812.500; 11.812.500; 10.116.426; 1.696.074. Nadgradnja in prenova sistemov za izvajanje površinskih ukrepov SKP na AKTRP; 3.376.450; 3.376.450; 2.767.582; 608.868. Vzpostavitev orodja za trajnostno spremljanje kmetijskih aktivnosti na ravni kmetije; 2.356.455; 2.356.455; 1.838.035; 518.420. Digitalizacija javne službe kmetijskega svetovanja; 1.754.000; 1.754.000; 1.465.837; 288.163. Zasnova in razvoj podpornega informacijskega sistema za učinkovit in transparenten inšpekcijski nadzor na terenu – eFOKUS na IRSKGLR; 1.281.120; 1.281.120; 1.050.098; 231.022. Vzpostavitev podatkovnega skladišča na MKGP; 1.769.030; 1.769.030; 1.450.025; 319.005. Digitalizacija podatkovnih zbirk v živinoreji; 3.572.923; 3.144.045; 3.125.245; 18.800; 428.878. Izgradnja celostnega in sodobnega informacijskega sistema na UVHVVR; 2.806.400; 2.806.400; 2.241.792; 564.608. SKUPAJ; 28.728.878; 28.300.000; 24.055.040; 4.244.960; 428.878. Obrazložitev stroškov po področjih Področje: e-gozdarstvo Stroški priprave in uskladitve specifikacij za tehnično rešitev, priprave usklajenega predloga informacijskega modela in organizacije izvajanja informacijsko prenovljene JGS. Predvideni strošek za celotno pripravo skupaj znaša 200.000 EUR (120 dni informatik 640 EUR/dan, 40 dni informatik 900 EUR/dan, 175 dni informatik 500 EUR/dan). Digitalizacija obsega vse terenske podatke JGS, vzpostavitev modernih podatkovnih baz, ureditev šifrantov, polj in relacij znotraj e-modulov ter med e-moduli (14 e-modulov z modernimi aplikacijami okvirno 1 mio podatkov/leto (okoli 14 x 174.100 EUR = 1 x aplikacija = 85 dni 900 EUR/dan, 90 dni 600 EUR/dan, 80 dni 500 EUR/dan) z vključenimi stroški povezljivosti in nadgradnje centralnega skladišča na ZGS in GIS ter prenos podatkov v novo izdelano centralno podatkovno skladišče na MKGP-ju v skupnem znesku 2.437.400 EUR. Vzpostavitev gozdarskega web-informacijskega sistema na MKGP-ju z dostopom do podatkov na enem mestu v realnem času z gostovanjem na oblaku MJU-ja ali drugem oblaku znaša 1.480.000 EUR, vzpostavitev e-modula v centralnem informacijskem sistemu za lastnike gozdov e-gozd znaša 538.340 EUR (približno 2,5 EUR na lastnika gozda) in razvoja informacijskih rešitev za izmenjavo podatkov med sorodnimi informacijskimi sistemi 120.000 EUR (cena, pridobljena v primerjavi z vzpostavitvijo naravovarstvenega informacijskega sistema v okviru projekta LIFE NARCIS). PC grafična postaja s 27 inčnim monitorjem 87 x 1.800 EUR = 156.600 EUR, PC osnovni s 24 inčnim zaslonom 365 x 1.080 EUR = 384.480 EUR, prenosnik osnovni in 24 inčni zaslon 148 x 1.300 EUR = 192.400 EUR, prenosnik srednji in zaslon 24 inčni 115 x 1.700 EUR = 195.500 EUR, multifunkcijska naprava A3 84 X 1.900 EUR = 159.600 EUR, tablica 550 x 1.000 EUR = 550.000 EUR, GPS za gozdno inventuro 20 x 2.500 EUR = 50.000 EUR, e-premerka z aplikacijo 450 x 1.800 EUR = 810.000 EUR, strežniška infrastruktura 5 x strežnik, 2 x stikalo, 1 x omara 120.000 EUR, videokonferenčni sistem Cisco 20 x 5.000 EUR = 100.000 EUR, ročni tiskalnik za gozdarski nadzor 30 x 500 EUR = 15.000 EUR, MS SQL Server z več jedri 40.000 EUR, Windows server licence 32.000 EUR, Windows customer cal licence 30.000 EUR, MS Office Standard 2019 70 x 330 EUR = 23.100 EUR, 3 x ESRI ARC GIS = 135.180 EUR, 1 x sistem e-poslovanja, razvoja spletnih povezav in postopkov (sistem Krpan z razvojem spletnih rešitev in e-postopkov) = 120.000 EUR. 900.000 EUR je načrtovanih za oblačne storitve na MJU-ju (20 % vrednosti razvoja e-modulov s podatkovnim skladiščem in informacijskim sistemom ter e-gozd). Izvedena bodo gradbena in inštalacijska dela za izboljšanje povezljivosti in ureditve e-pisarn z napeljavo žične širokopasovne povezave in nove generacije wi-fi sistema na 40 enotah JGS v skupnem znesku 325.000 EUR. Gradnja in inštalacijska dela zajemajo nadgradnjo elektroinštalacij z UTP inštalacijo in predpripravo za brezžične povezave v vrednosti 28 EUR/m2 x 200 m2/enoto x 40 enot = 224.000 EUR. Wi-fi sistem z opremo in kontrolerji znaša 120 x 680 EUR/kos = 81.600 EUR. Zunanji strokovnjaki za usposabljanje 450 terenskih delavcev JGS in vzpostavitev 25 trenerjev JGS v obsegu 30 dni x 2.000 EUR/dan ter 10 dni x 4.000 EUR/dan, skupaj 120.000 EUR. Za usposabljanje stroke in analitikov je načrtovanih 150 zaposlenih in vzpostavitev 20 trenerjev JGS v obsegu 20 dni x 4.000 EUR/dan = 80.000 EUR. Informiranje in promocija projekta za deležnike znaša 100.000 EUR (15 nacionalnih objav in 10 prispevkov v specializiranih medijih lovstva in gozdarstva ter vzpostavitev internetne podstrani za objavo novic in rezultatov projekta na partnerskih straneh z objavo vsaj 100 novic). Doseg vsaj 750.000 oseb, kar predstavlja strošek 0,13 EUR/osebo. Stroški projektnih zaposlitev na partnerskih inštitucijah ZGS, MKGP in GIS za določen čas, nujno potrebnih za izvedbo aktivnosti investicije - 12 zaposlenih s specifičnimi znanji: ZGS 6 zaposlenih, od tega vodja oddelka II (4.000 EUR/mesec), dva analitika (3.700 EUR/mesec), trije samostojni svetovalci (3.000 EUR/mesec), kar v stroških dela in ostalih stroških pomeni 20.400 EUR na mesec x 58 mesecev (povprečje) v višini 1.183.200 EUR; MKGP pet zaposlenih: dva podsekretarja (vodja projekta in pravnik) (4.000 EUR/mesec), analitik (3.700 EUR/mesec), višji svetovalec-strokovnjak (3.100 EUR/mesec) in svetovalec-administrator (2.600 EUR/mesec) skupaj 17.400 EUR/mesec x 58 mesecev v višini 1.009.800 EUR; GIS: analitik (3.700 EUR/mesec) x 58 mesecev, skupaj 214.600 EUR. Stroški osebja temeljijo na oceni obsega, ki je primerljiv s projektom LIFE NARCIS (LIFE19 GIE/SI/000161-LIFE NarcIS) in drugih preteklih izkušnjah z digitalizacijo in informatizacijo v gozdarstvu, pri čemer je glede na višino zneska in raznolikost področij ter predvsem dejstva, da gre za področje, kjer bo treba za izredno veliko konkretnih izvedbenih aktivnosti pri izvajalcih javne gozdarske službe (ne samo centralnih dejavnosti) nujno načrtovati večjo projektno ekipo (12 oseb, polno zaposlenih izključno za izvajanje projekta) in vključevanje posameznih javnih uslužbencev - nosilcev nalog javne gozdarske in lovske službe - v projekt, ki bodo pokriti iz javnih sredstev letnih programov partnerskih oseb in ne iz projektnih sredstev. Projektne zaposlitve so na e-gozdarstvu potrebne zaradi obvladovanja digitalizacije procesov na MKGP-ju in v javni gozdarski službi (JGS, GIS) in dosedanje slabe stopnje digitaliziranosti sektorja. Obseg procesov na MKGP-ju in JGS je obsežen ter vključuje veliko nalog javne gozdarske službe (vključno z lovstvom), ki jih je treba s projektom e-gozdarstvo digitalizirati na način, da se razbremeni administrativne postopke, omogoči avtomatske vnose v baze, povezljivost med bazami (14 modulov/aplikacij) in izgradnjo centralnega skladišča z informacijskim sistemom (na MKGP-ju in Zavodu za gozdove Slovenije) ter e-gozdom (prilagojen vpogled v podatke o gozdovih in trgu lesnih sortimentov za lastnike gozdov). Projektne zaposlitve, ki predstavljajo le del celotne vključenosti zaposlenih strokovnjakov na MKGP-ju in JGS ter GIS v projektne aktivnosti (sodelovanje v delovnih skupinah po posameznih področjih), nujno potrebujemo za vodenje projekta, izvajanje JN, sodelovanje pri pripravi reformnih pravnih podlag, opravljanje administrativnih del, koordiniranje nalog med zunanjimi izvajalci in delovnimi skupinami itd. MKGP-ja in JGS brez projektnih zaposlitev nimata kapacitet za izpeljavo projekta e-gozdarstvo, saj je delo zastavljeno projektno, s posamezniki z izkušnjami s projektnim delom. Pri primerljivem EU LIFE projektu NARCIS (LIFE19 GIE/SI/000161-LIFE NarcIS) je zgolj za izgradnjo naravovarstvenega informacijskega sistema v vrednosti 3,7 mio EUR kar 56 % vrednosti na projektnih zaposlitvah. Na e-gozdarstvu, ki poleg informacijskega sistema zajema še celotno digitalizacijo procesov dela, je delež projektnih zaposlitev bistveno manjši, in sicer dobrih 20 % vrednosti projekta. Utemeljitev nalog projektnih zaposlitev za določen čas: MKGP - 1x podsekretar - vodja projekta za potrebe vodenja projekta e-Gozdarstvo; - 1x podsekretar - pravnik za pripravo vseh javnih naročil in koordinacijo reformnih pravnih aktov; - 1x analitik (poznavanje IT tehnologij) za koordinacijo priprave tehničnih vsebin za IT storitve, strokovno delo s partnerji in zunanjimi izvajalci. Nosilec nalog za izgradnjo centralnega informacijskega sistema, e-gozda in podatkovnega skladišča; - 1x višji svetovalec-gozdarski strokovnjak za strokovno pomoč izvajanja nalog, zapisanih pod delovnim mestom analitik (zgoraj), ter strokovno koordinacijo nalog z Zavodom za gozdove Slovenije (ZGS) in Gozdarskim inštitutom Slovenije (GIS); - 1x svetovalec-administrator za potrebe vodenja administrativno-finančnih vsebin, koordinacije poročanja na projektu, usmerjanje partnerjev; ZGS - 1x vodja oddelka II – izkušeni koordinator projekta na ZGS z nalogami usmerjanja nalog partnerja, sodelovanja z vodilnim partnerjem in vodstveno projektno strukturo na MKGP-ju, s poznavanjem vsebin digitalizacije in s preteklimi izkušnjami na primerljivih projektih, - 2x analitik (poznavanje IT tehnologij) za pripravo tehničnih vsebin za IT storitve, strokovno delo in vodenje strokovnih delovnih skupin za digitalizacijo posameznih modulov (12 modulov na ZGS), koordinacija dela zunanjih izvajalcev za teh 12 modulov, priprava tehnične dokumentacije za povezljivost in e-opremo ter e-pisarn. Sodelovanje z vodilnim partnerjem za izgradnjo centralnega informacijskega sistema, e-gozda in podatkovnega skladišča; - 2x samostojni svetovalec - gozdarski strokovnjak za strokovno pomoč izvajanja nalog, zapisanih pod delovnim mestom analitik (zgoraj) in delovanje v delovnih skupinah; - 1x samostojni svetovalec - administrator za potrebe vodenja administrativno finančnih vsebin na ZGS, koordinacije poročanja ZGS; GIS - 1x analitik (poznavanje IT tehnologij) za pripravo tehničnih vsebin za IT storitve, strokovno delo in vodenje strokovnih delovnih skupin za digitalizacijo posameznih modulov (2 modula na GIS), koordinacija dela zunanjih izvajalcev za ta dva modula. Področje: Vzpostavitev podatkovnega skladišča na MKGP Razvoj informacijskega sistema zajema ExtractTransformLoad programsko opremo, vizualizacijsko programsko opremo, analitično programsko opremo, delo strokovnjakov s področja in strojno opremo. Za strokovnjaka s področja razvoja umetne inteligence načrtujemo 450.000 EUR (500 človek dni x 900 EUR). Za pripravo potrebne dokumentacije, izvedbo potrebnih analiz in svetovanje načrtujemo 199.800 EUR (222 človek dni x 900 EUR). Za dela na ravni delovnih postaj in omrežij, samostojno reševanje zahtevnejših problemov ter 160 ur pomoči uporabnikom načrtujemo 10.000 EUR (20 človek dni x 500 EUR). Za enostavno izobraževanje in uvajanje uporabnikov, dokumentiranje programskih rešitev, pripravo in oblikovanje uporabniške dokumentacije, enostavno administriranje strežnikov ter samostojno reševanje zahtevnih problemov načrtujemo 640.000 EUR (1.000 človek dni x 640 EUR). Strošek strojne opreme in programske strežniške infrastrukture je ocenjen na 369.230 EUR (20 % stroškov projekta). Strošek licenčne programske opreme za delovanje strojne opreme znaša 100.000 EUR. Področje: Izgradnja celostnega in sodobnega informacijskega sistema na UVHVVR V okviru projekta se pripravi oziroma nadgradi celostna informacijska podpora delovnega mesta inšpektorja za hrano, uradnega veterinarja ter inšpektorja za zdravstveno varstvo rastlin. Poleg tega se nadgradi oziroma vzpostavi predpisane administrativne podatkovne zbirke s področja varnosti hrane (živilski obrati, monitoring živil), zdravja živali (epizootiološke evidence in podpora postopkom, veterinarska zdravila), identifikacije in registracije živali ter podpora evidencam in postopkom registracije FFS, rastlinskih sortnih list in varstva rastlin. V prvi fazi se izvede poslovna analiza s popisom procesov in optimizacijo procesov, načrt razvoja in vodenje projektov (okoli 200 procesov, 450 dni) ter podroben dizajn sistema (okoli 200 zaslonskih form 500 dni), izgradnja oziroma konsolidacija šifrantov (160 dni), kodiranje, testiranje in nameščanje spletnega sistema (1.000 dni), kodiranje, testiranje in nameščanje mobilnega sistema (720 dni), integracije (200 dni), implementacija (200 dni), skupaj 1.615.000 EUR (3.230 dni x 500 EUR). Za izobraževanja uporabnikov aplikacij, podatkovnih analitikov in administratorjev aplikacijskih rešitev načrtujemo 60.000 EUR (375 ur osnovnega izobraževanja za uporabnike informacijskih sistemov po 80 EUR na uro ter 15 dni naprednega vzdrževanja po 2.000 EUR na dan). Za vzpostavitev strežniške in komunikacijske infrastrukture (nakup strojne opreme, nameščanje, integracija, licence, vzdrževanje) se nameni 550.000 EUR. Nabavi se opremo, ki omogoča izvedbo in dokončanje postopkov (ali dela postopka) na kraju samem: 250 prenosnikov z docking postajo (1.100 EUR/kos, skupaj 275.000 EUR), 75 LCD zaslonov (200 EUR/kos, skupaj 15.000 EUR), 50 prenosnih tiskalnikov z baterijo (400 EUR kos, skupaj 20.000 EUR), 150 android tablic (600 EUR/kos, skupaj 90.000 EUR). Predvideni stroški za opremo skupaj znašajo 400.000 EUR. Za vodenje projekta, spremljanje in koordinacijo poslovnih analiz, kodiranja, prevzema in implementacije je načrtovana ena projektna zaposlitev za čas trajanja projekta za 60 mesecev (240.000 EUR). Utemeljitev nalog projektnih zaposlitev za določen čas: - 1x projektna zaposlitev (podsekretar). Pričakuje se znanja s področja IT, gre za izvedbo nalog poslovne analize, koordinacije, optimizacije procesov, spremljanja izvedbe, prevzema in implementacije namenske programske opreme ter koordinacijo pri nabavi strojne opreme. Pričakuje se, da bo zaposleni podrobno poznal procese, ki se bodo digitalizirali, in bo skrbel za usklajevanje in kontinuiteto opravil, ki se bodo sicer z javnim naročilom oddala zunanjim izvajalcem. Novi zaposleni bo sodeloval z ekipo obstoječih zaposlenih, ki bodo vključeni v projekt. Na UVHVVR smo v okviru projekta predvideli enega zaposlenega za obdobje 2021-2026. Gre za izvedbo nalog poslovne analize, koordinacije, optimizacije procesov, spremljanja izvedbe, prevzema in implementacije namenske programske opreme ter koordinacijo pri nabavi strojne opreme. Pričakuje se, da bo zaposleni podrobno poznal procese, ki se bodo digitalizirali, in skrbel za usklajevanje in kontinuiteto opravil, ki se bodo sicer z javnim naročilom oddala zunanjim izvajalcem. Če bi to opravilo oddali zunanjemu izvajalcu za ekvivalentno število ur, bi bil strošek približno trikrat višji, česar pa obseg sredstev iz projekta ne dopušča. Področje: Digitalizacija podatkovnih zbirk v živinoreji Stroški za izvedbo investicije vključujejo stroške analize obstoječih IS in podatkovnega skladišča, ki delujejo za potrebe rejskih programov in genske banke; izdelava načrta in tehnična rešitev platforme s posebnostmi za posamezne vrste in genske banke. Predvidena je pomoč najvišjega nivoja IT strokovnjakov pri iskanju optimalne rešitve po analizi stanja za izvedbo načrta platforme v obsegu 20 dni × 900 EUR = 18.000 EUR, pomoč s strani srednjega nivoja zahtevnosti IT strokovnjakov je računana v obsegu 300 dni × 640 EUR = 192.000 EUR za pomoč pri postavitvi platforme. Osnovni nivo IT strokovnjakov je ocenjen v obsegu 700 dni × 500 EUR = 350.000 EUR in bo zadolžen za pomoč pri izdelavi posebnosti za posamezen RP in GB. Stroški digitalizacije obstoječega arhiva kopitarjev v skladu s prejeto ponudbo znašajo 73.600 EUR. Nakup opreme je namenjen za dograditev/posodobitev obstoječe strojne opreme pri partnerjih (KIS, BF, VF, KL, KAS, KZS) za potrebe izvedbe in kasnejše uporabe platforme, v vrednosti približno 35 % predvidenega stroška za opremo oziroma 11,5 % vrednosti projekta, kar znese 362.264 EUR. 65 % stroška nakupa opreme oziroma 21,4 % vrednosti projekta, tj. 672.776 EUR, je namenjenih za nakup opreme, ki bo omogočala avtomatski zajem podatkov (kamere, senzorji, čitalci, elektronske merilne naprave, …). Za strojno opremo, programsko strežniško infrastrukturo, najem oblačnih kapacitet in pripadajočih licenčnin ocenjeni strošek znaša 314.405 EUR. Stroški izobraževanj in usposabljanj: za osnovni nivo usposabljanj kontrolorjev je predvidenih 50 dni x 1.700 EUR = 85.000 EUR. Za usposabljanje na nivoju RP in GB je načrtovanih 23 dni x 1.800 EUR = 41.400 EUR ter za nivo vrste oziroma rejske usmeritve znotraj vrste 7 dni x 3.400 EUR = 23.800 EUR. Skupaj je za usposabljanje načrtovanih 150.200 EUR. Za informiranje in promocijo projekta za deležnike je skupaj predvidenih 40.000 EUR, od tega 25.000 EUR za vzpostavitev skupne spletne strani in 15.000 EUR za objave v zvezi s promocijo projekta. Glavnino dela predstavlja delo povezane skupine programerjev med glavnimi partnerji (KIS, BF in VF), ki bodo zaposleni za izvajanje aktivnosti na projektu za čas trajanja projekta. Predviden obseg je 36 mesecev dela × 5,5 oseb na drugem nivoju zahtevnosti × 3.100 EUR, kar znese 613.800 EUR. Osnovni nivo zahtevnosti del za pomoč pri programiranju, kot je usklajevanje/ažuriranje šifrantov in ostalih tabel, je načrtovan v obsegu 50 % prej navedene glavnine del, in sicer v obsegu 99 mesecev × 2.600 EUR, kar znese 257.400 EUR. Dodatne stroške dela predstavlja še usmerjanje in nadzor dela na nivoju glavnih partnerjev, in sicer v obsegu 10 % časa navedene glavnine del, torej 20 mesecev × 4.000 EUR = 80.000 EUR ter v enakem obsegu strošek dela usklajevanja z zunanjimi partnerji, torej 20 mesecev × 3.100 EUR = 62.000 EUR. Za strošek dela usmerjanja na nivoju manjših partnerjev je predvideno delo v obsegu 2 % časa glavnih del oziroma 4 meseci × 3.100 EUR = 12.400 EUR, pri čemer cene ne vključujejo DDV. Utemeljitev nalog projektnih zaposlitev za določen čas: - 5,5 projektnih zaposlitev za obvladovanje specifičnih strokovnih vsebin, ki jih zunanji IT izvajalci ne poznajo in ne obvladajo Stroški osebja temeljijo na oceni obsega, ki je primerljiv s predhodno izvedenimi projekti in izgradnjo IT sistemov, ki jih te institucije izvajajo že desetletja. Na ministrstvu ne predvidevamo nobene dodatne zaposlitve, saj načrtujemo, da bomo dela izvedli z obstoječimi zaposlenimi (sprememba zakonodaje, koordinacija projekta, javni razpisi, nadzor). Vse zaposlitve so načrtovane v okviru strokovnih javnih služb (KIS, VF, BF), ki vodijo in vzdržujejo podatkovne zbirke v živinoreji. Projektne zaposlitve so na področju živinoreje potrebne zaradi specifičnih strokovnih vsebin, ki jih zunanji IT izvajalci ne poznajo in ne obvladajo. Glavnino dela predstavlja delo skupine programerjev med glavnimi partnerji (KIS, BF in VF, skupaj 5,5 nove zaposlitve), ki bodo zaposleni za izvajanje aktivnosti na projektu za čas trajanja projekta. Stroške dela predstavljajo še pomoč pri programiranju, usklajevanje tabel, šifrantov, ključev, … (50 % časa programiranja), usmerjanje in nadzor dela na nivoju glavnih partnerjev (10 % časa programiranja), strošek dela za usklajevanje z zunanjimi partnerji (10 % časa programiranja), strošek dela usmerjanja na nivoju manjših partnerjev (10 % časa programiranja) ipd. Brez projektnih zaposlitev ni mogoče izvesti digitalizacije podatkovnih zbirk v živinoreji, saj obstoječi kader v javnih službah dodatnih nalog ne more izvesti v celoti, medtem ko zunanjih strokovnjakov s specifičnimi znanji ni dovolj na razpolago. Projekt se bo tako izvajal v delovnih skupinah, kjer bodo sodelovali strokovnjaki z izkušnjami s projektnega dela, zunanji IT strokovnjaki in strokovne službe v živinoreji. Področje: Nadgradnja in prenova sistemov za izvajanje površinskih ukrepov SKP na AKTRP Prva faza obsega vzpostavitev projekta in razvoj temeljnih sistemov za potrebe spremljanja s pomočjo monitoringa, učenje sistemov s pomočjo strojnega učenja ter sistem obveščanja strank in ugotavljanje dejanskega stanja. V okviru izgradnje informacijskih sistemov so projekti zasnovani po metodologiji razvoja PRINCE2 project management. Na podlagi raziskave trga in potrebnih znanj s področij geoprostorskih podatkov, obdelave velikih količin podatkov, strojnega učenja in umetne inteligence je predvidenih 328.900 EUR za storitve zunanjih izvajalcev (506 človek/dni x 650 EUR) in 83.000 EUR za informacijsko infrastrukturo na kateri bodo nameščeni informacijski sistemi. Druga faza zajema nadgradnjo, prilagoditev in integracijo (s sistemi iz prve faze) informacijskih sistemov za potrebe vnosa vlog in zahtevkov, sisteme za administrativno obdelavo, izračunavanje, vzpostavitev sistema za geografsko locirane fotografije, sisteme za izplačevanje in poročanje ter sisteme za izvajanje ukrepov za razvoj podeželja. Izvedba nadgradenj in prilagoditev se prav tako izvaja po metodologiji razvoja PRINCE2 project management. Stroški nadgradnje prilagoditev in integracije informacijskih sistemov so ocenjeni na 1.592.500 EUR za storitve zunanjih izvajalcev (2.450 človek/dni x 650 EUR) in 399.000 EUR za informacijsko infrastrukturo na kateri bodo nameščeni informacijski sistemi. Tretja faza vključuje pridobivanje in obdelavo satelitskih posnetkov in ostalih podatkov, ki so potrebni za spremljanje izvajanja SKP in spremljanje rezultatov SKP glede na področja, ki so definirana v strateškem planu Slovenije. Pri tem bodo uporabljeni tako javni podatki kot namensko zbrani podatki, ki bodo zagotovili spremljanje izvajanja in rezultatov SKP tudi s pomočjo časovnih vrst podatkov. Za izvajanje tretje faze je ocenjenih 778.050 EUR za storitve zunanjih izvajalcev (1.197 človek/dni x 650 EUR) in preostalih 195.000 EUR za potrebe informacijske infrastrukture. Področje: Projekt digitalizacije javne službe kmetijskega svetovanja Stroški v višini 1.754.000 EUR so namenjeni razvoju varne in zmogljive skupne platforme v podporo vsakodnevnemu delu javne službe kmetijskega svetovanja. Strošek priprave projektne dokumentacije, vključno s specifikacijo potrebne strojne in programske opreme ter pripravo specifikacij za vzpostavitev platforme zahteva sodelovanje zunanjih strokovnjakov in je ocenjen na 25.600 EUR (40 človek dni x 640 EUR). Predpogoj za delovanje oziroma uporabo platforme je posodobitev in poenotenje računalniške opreme kmetijskih svetovalcev, za kar je predvidenih okoli 690.000 EUR (315 prenosnih računalnikov, priklopna postaja za delo v pisarni, miška, ekran, tipkovnica, podpisna enota, tiskalnik-skener). Za razvoj platforme ter modela za vzpostavitev dostopa do podatkovnih baz na MKGP-ju bo treba zagotoviti ustrezno strojno in programsko opremo ter njeno namestitev, sledi izgradnja platforme ter nadgradnje in izboljšave na podlagi uporabniške izkušnje (testiranja). Strošek za software znaša 722.834 EUR, od tega je za stroške dela zunanjih izvajalcev (programerjev) predvidenih 471.040 EUR (736 človek dni x 640 EUR), 251.794 EUR pa je namenjenih razvoju oziroma nakupu dodatnih digitalnih orodij v podporo odločanju za posamezne panoge kmetijstva, ki bodo vgrajena v osnovno platformo. Za najem DRO (državni računalniški oblak) je namenjenih 144.566 EUR. Projekt digitalizacije javne službe kmetijskega svetovanja v času trajanja projekta predvideva eno projektno zaposlitev za obdobje 5 let z namenom koordinacije in sodelovanja pri vseh aktivnostih, povezanih s projektom. Za projektno zaposlitev za čas trajanja projekta bo namenjenih 156.000 EUR (60 človek mesecev x 2.600 EUR). Glede na to, da gre za uvedbo novega načina dela kmetijske svetovalne službe, ki bo omogočil učinkovitejši pretok informacij ter podatkov do uporabnikov platforme in med njimi (svetovalci in kmetje), bo treba zagotoviti usposabljanje in dvig kompetenc kmetijskih svetovalcev kot uporabnikov z največjim obsegom uporabniških pravic. Stroške usposabljanja ocenjujemo na 10.000 EUR (materialni stroški izvedbe dvodnevnih usposabljanj na osmih kmetijsko gozdarskih zavodih ter stroški dela morebitnih zunanjih izvajalcev). Strošek informiranja kmetov in postopnega vpeljevanja v uporabo platforme bo predstavljal še dodatnih 5.000 EUR. Splošna utemeljitev projektnih zaposlitev: JSKS bo v izvedbo projekta vključil lastne strokovnjake s Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in z vseh osmih Kmetijsko gozdarskih zavodov, ki bodo sodelovali pri pripravi in izvedbi projektnih aktivnosti. Vključeni bodo v razvoj idejne zasnove, testiranje in usposabljanje z vidika uporabnika. Poleg navedenega bo treba izvesti tudi naloge vodenja projekta, priprave in izvedbe javnih naročil, koordiniranja aktivnosti med zunanjimi izvajalci in delovno skupino, organizacije in izvedbe usposabljanj ter ostalih administrativnih del. Za izvedbo navedenih aktivnosti JSKS nima zadosti lastnih kapacitet, zato smo v projektu predvideli dodatno zaposlitev, s katero bomo omogočili realizacijo vseh zastavljenih ciljev v predvidenih časovnih okvirih. Dodatna zaposlitev predstavlja majhen delež od predvidene vrednosti projekta. Utemeljitev nalog projektnih zaposlitev za določen čas: - 1x projektna zaposlitev za namen izvajanja naloge vodenja projekta, priprave in izvedbe javnih naročil, koordiniranja aktivnosti med zunanjimi izvajalci in delovno skupino, koordiniranja pri nabavi programske opreme, organizacije in izvedbe usposabljanj ter ostalih administrativnih del. Pričakuje se, da bo novo zaposlena oseba dobro poznala procese delovanja in potreb po digitalizaciji Javne službe kmetijskega svetovanja ter sodelovala z ekipo obstoječih zaposlenih, ki bodo vključeni v projekt. Področje: Vzpostavitev orodja za trajnostno spremljanje kmetijskih aktivnosti na ravni kmetije Za razvoj orodja Fast Tool je predviden strošek enostavnega izobraževanja in uvajanja uporabnikov v višini 1.900 EUR (1 človek/dan x 1.900 EUR). Za strojno opremo je predvidenih 472.195 EUR. Za izdelavo študij, analiz, svetovanje ter pripravo projektne in investicijske dokumentacije je predvideno 270.000 EUR (300 človek dni x 900 EUR) in obsega definicijo algoritma za Fast Tool, identifikacijo relevantnih podatkovnih baz in definicijo podatkovnih polj potrebnih za spremljanje bilance hranil na ravni kmetije, vključno s povezavo s podatkovnimi nizi s področja okolja in varstva narave. Stroški, predvideni za razvoj in implementacijo aplikacije e-TLA, izvedbo posodobitve in digitalizacije pedološke karte s posodobljenimi terenskimi podatki, izvedbo posodobitve karte potenciala sekvestracije ogljika na kmetijskih in gozdarskih tleh (LULUCF karta) in vzpostavitev karte vodnozadrževalnih lastnosti kmetijskih tal ter končni razvoj orodja Fast Tool, predvidoma znašajo 1.612.360 EUR (2.519 človek dni x 640 EUR). Področje: Zasnova in razvoj podpornega informacijskega sistema za učinkovit in transparenten inšpekcijski nadzor na terenu – eFOKUS, IRSKGLR V tem sklopu dejavnosti obsegajo nakup sistemske opreme obsega nakup zmogljivih strežnikov v vrednosti 92.000 EUR (4 x 23.000 EUR), hitro SSD diskovno polje v vrednosti 42.000 EUR in zmogljiva LAN stikala v vrednosti 36.000 EUR (2 x 18.000 EUR) za obdelavo velikih količin atributnih in prostorskih grafičnih podatkov; nakup licenčne opreme VMware za virtualizacijo v vrednosti 26.000 EUR in operacijskih sistemov Win SRV standard 2019 v vrednosti 4.000 EUR (4 x 1.000 EUR). Programska oprema ESRI ArcGIS Server Enterprise Standard stane 54.800 EUR in bo nameščena na dveh strežnikih. Za pripravo prostorskih podlag in za potrebe naprednih prostorskih analiz bomo kupili ARC GIS Desktop Advance v vrednosti 44.800 EUR z ekstenzijo za statistične in prostorske preračune v vrednosti 9.200 EUR. Za terensko delo zaposlenih bomo kupili 80 zmogljivih grafičnih prenosnikov z zasloni na dotik v skupni vrednosti 180.000 EUR (80 x 2.250 EUR), procesno in pomnilniško zmogljive telefone z GIS vmesniki v skupni vrednosti 56.000 EUR (80 x 700 EUR) in Android tablice v skupni vrednosti 30.000 EUR (50 x 600 EUR), namenjene za zahtevnejše terenske oglede, posnetke stanja na terenu in delo z natančnimi GGNS GPS sprejemniki. Za natančne GIS meritve bomo kupili korekcijske GGNS sprejemnike v skupni vrednosti 30.000 EUR (4 x 7.500 EUR). Za implementacijo in namestitev sistemske opreme v sistemski sobi MKGP-ja načrtujemo 15.000 EUR (30 dni sistemske podpore, vključujoč dokumentacijo in vse konfiguracije, vključno z backup in disaster recovery). Za vzpostavitev interoperabilnih podatkovnih kock prostorskih analitičnih slojev in atributnih podatkov več organov načrtujemo 105.000 EUR (205 sistemskih dni). Za namestitev naprednih analitičnih orodij na podatkovnih kockah, konfiguracijo in implementacijo analitičnih orodij z grafičnimi prikazi načrtujemo 93.000 EUR, za namestitev in konfiguracijo ARC GIS strežnika in GIS spletnega portala z razvojem mobilnih rešitev 83.300 EUR, za namestitev ARC GIS Pro in konfiguracijo portala pa 10.000 EUR. Za razvoj mobilnih rešitev, prilagojenih za inšpekcijske zapisnike - kombinirana uporaba GIS slojev, meritev in obrazcev zapisnikov v offline in online načinu, načrtujemo 191.000 EUR. Za pripravo geografskih servisov, preoblikovanje podatkov in postavitev nadzornih plošč v spletnih GIS aplikacijah z naprednimi analitičnimi orodji, vključujoč BIA in AI, načrtujemo 80.000 EUR. Za izdelavo spletnih grafičnih rešitev za izboljšano interakcijo s strankami in prijavitelji ter prikazom učinkovitosti in transparentnosti dela načrtujemo 49.020 EUR. Za izobraževanja uporabnikov aplikacij in administratorjev aplikacijskih rešitev za napredno sistemsko analitiko, pripravo in konfiguracijo geografskih slojev načrtujemo 50.000 EUR (625 ur).

Ocena stroškov – Ukrep: Digitalizacija na področju kulture Z ukrepom Digitalizacija na področju kulture bomo razvili infrastrukturo, dinamične e-storitve in aplikacije, ki bodo omogočile večjo dostopnost premične in nepremične kulturne dediščine, optimizacijo postopkov razglašanja kulturnih spomenikov, pridobivanje kulturnovarstvenih soglasij za posege v dediščino. Pospešili bomo razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo e-arhiviranju, dostop do umetniških stvaritev ter storitev za pridobivanje posameznih statusov, vključno s pridobivanjem in dodelitvijo javnih sredstev v digitalnem okolju. Ukrep vključuje sledeča področja: Področje ukrepa; Ocenjena vrednost (v mio EUR). e-Arhiv; 2,00. e-Dediščina; 4,90. Vzpostavitev, zagon in optimizacija upravljanja z enotno informacijsko platformo E-KULTURA; 3,00. Vsota:; 9,90. Ocenjene vrednosti ukrepa so pripravljene na podlagi vrednosti brez DDV. Vrednost DDV v višini 1,63 mio EUR, ki ni upoštevan v vrednosti ukrepa, se bo financiral iz drugega vira (državnega proračuna). Vrednosti posameznih projektov oziroma področij ukrepa Digitalizacija na področju kulture in obravnava vrednosti DDV so podane v spodnji preglednici. PROJEKT; CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]; OCENJENA VREDNOST PROJEKTA v NOO [EUR]; VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]; VREDNOST ŽE VKLJUČENEGA DDV [EUR]; DODATNA VREDNOST DDV [EUR]; PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]. Vir financiranja: NOO; Vir financiranja: državni proračun; Vir financiranja: državni proračun; Vir financiranja:. drugi viri. Digitalizacija na področju kulture; e-Kultura; 3.451.308; 3.000.000; 3.000.000; 451.308. e-Dediščina; 5.749.112; 4.900.000; 4.900.000; 849.112. e-Arhiv; 2.331.210; 2.000.000; 2.000.000; 331.210. 0; 0. SKUPAJ; 11.531.630; 9.900.000; 9.900.000; 0; 1.631.630. Ukrep je razdeljen na tri področja/projekte: e-Arhiv, e-Kultura in e-Dediščina. Vsi trije projekti predstavljajo nove in nadgrajene vsebine ter postopke digitalne transformacije kulture, kar bo izvajalo Ministrstvo za kulturo v sodelovanju z Arhivom RS ter javnimi zavodi in institucijami z javnimi pooblastili na področju kulture. Ministrstvo za kulturo je s partnerskimi izvajalci na področju digitalizacije tako vsebinsko kot kadrovsko izrazito podhranjeno, zato bodo nove vsebine in postopke razvijali in implementirali novi sodelavci v okviru projektnih zaposlitev za čas trajanja projekta, katerih ključne naloge bodo: koordinacija in nadzor projekta ter vodenje posameznih projektnih nalog, koordinacija dela z zunanjimi izvajalci in nadzor nad njihovim delom (npr. pri razvoju programske opreme, testiranju, organizaciji usposabljanj), usklajevanje dela projektnih skupin, načrtovanje posameznih faz izvedbe, usklajevanje (vključevanja) javnih zavodov, javnih agencij in skladov, nevladnih organizacij, organizacija izobraževanj, zajem podatkov, migracije in vzpostavitev začetne nastavitve podatkovnih baz ter druge s projektom povezane naloge. Za vse tri sklope (e-Kultura, e-Arhiv in e-Dediščina) so predvidene naslednje projektne zaposlitve: 13 višjih svetovalcev, 2 podsekretarja in 20-odstotna zaposlitev enega podsekretarja. Natančni izračuni so podani v nadaljevanju. Obrazložitev stroškov po področjih Področje: e-Arhiv Projekt e-Arhiv vključuje pet ključnih projektnih ciljev, ki so oblikovani v vsebinsko zaključene projektne naloge (PN): - PN1: Digitalna transformacija postopkov na področju arhivskega gradiva v fizični obliki - PN2: Razvoj novih predstavitvenih sistemov za različne vrste e-arhivskega gradiva z upoštevanjem predstavitvenih tveganj (vprašanja pravic intelektualne lastnine, zaupnosti podatkov) - PN3: Nadgradnja obstoječih in razvoj novih metod s pomočjo sodobnih tehnologij in umetne inteligence za pomoč pri vrednotenju in odbiranju e-arhivskega gradiva - PN4: Nadgradnja, racionalizacija in standardizacija postopkov za prevzem in hrambo posameznih novih tipov e-arhivskega gradiva - PN5: Razvoj programskih orodij, postopkov in metodologij za zagotovitev trajne celovitosti, avtentičnosti, dostopnosti in uporabnosti e-arhivskega gradiva za državljane in podjetja (zagotavljanje pravne varnosti) Stroški razvoja in implementacije v višini 295.500 EUR Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je treba za projekte, katerih ocenjena vrednost je nad 0,5 mio EUR, izdelati investicijsko dokumentacijo (dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program). Izkušnje iz projekta e-ARH.si: ESS 2016–2020 tudi kažejo, da je smiselno najprej vzpostaviti projektno organizacijo in kadrovsko strukturo, nato pa izdelati analizo potreb, raziskati tržišče in proučiti dobre prakse, izdelati specifikacijo ter pripadajočo dokumentacijo javnega naročila, nato pa z izbranim izvajalcem (ali več njih) izdelati projekt za izvedbo (PZI). Ocenjeni stroški izhajajo iz preteklih projektov. Za strošek človek/dan (č/d) smo vzeli povprečno ceno svetovalnega dne 500 EUR, kjer č/d pomeni 7 ur. Tako na 20.000 EUR ocenjujemo stroške izdelave investicijske dokumentacije za celoten projekt (40 č/d po 500 EUR č/d = 20.000 EUR), 70.000 EUR pa za izdelavo analize potreb, raziskavo tržišča, analizo dobrih praks, PZI za vsako projektno nalogo ter preostalo projektno dokumentacijo (za PN1–21.000 EUR za 42 č/d; za PN2, PN3 in PN5 po 11.000 EUR, kar predstavlja 33.000 EUR oziroma 66 č/d, PN4–16.000 EUR za 32 č/d). Preostalih 205.500 EUR je namenjenih za razvoj in implementacijo rešitev v okviru petih projektnih nalog, in sicer: - 89.800 EUR (179 č/d) za PN1: svetovanje, izvedba pilotnega projekta ustreznosti izbrane RDIF tehnologije in ustreznosti njene konfiguracije ter fizične namestitve 5.000 RDIF čipov na arhivske tehnične enote, izdelava načrta namestitve preostalih 245.000 RDIF čipov na dveh ločenih lokacijah (Zvezdarska 1, 100.000 čipov in Kapusova 4, 145.000 čipov) in sodelovanje pri njihovi namestitvi, namestitev in konfiguracija strežniške infrastrukture, programske opreme ter ostale RDIF opreme in njena integracija ter konsolidacija v obstoječi informacijski sistem Arhiva RS, testiranje RDIF infrastrukture, analiza rezultatov in odprava pomanjkljivosti; - 26.000 EUR (52 č/d) za PN2: izdelava načrta izvedbe dveh pilotov za dve izbrani vrsti e-arhivskega gradiva in izvedba, analiza rezultatov, odprava pomanjkljivosti, testiranje novo razvite programske opreme, analiza rezultatov in odprava pomanjkljivosti; - 20.000 EUR (40 č/d) za PN3: izvedba eksperimenta vrednotenja in odbiranja e-arhivskega gradiva (izdelava načrta, analiza poslovnih in tehnoloških zahtev, izbira in priprava e-arhivskega gradiva za eksperiment, izvedba eksperimenta, analiza rezultatov, priprava specifikacije za razvoj oziroma nabavo programske opreme za strojno vrednotenje in odbiranje e-arhivskega gradiva). Nadaljnjih 19.400 EUR (39 č/d) je namenjenih izvedbi dveh pilotnih preizkusov delovanja novo razvite programske opreme na dveh izbranih tipih e-arhivskega gradiva, analizi rezultatov, odpravi pomanjkljivosti, integraciji in konsolidaciji novo razvite programske opreme v celovit informacijski sistem Arhiva RS; - 15.500 EUR (31 č/d) za PN4: testiranje (priprava testnih načrtov, oblikovanje testnih primerov itd.), odprava napak in pomanjkljivosti nadgrajene programske opreme (Urejevalnik SIP, Virtualna arhivska čitalnica – VAČ, e-repozitorij, rešitve za obravnavo prostorskih podatkov) ter integracija in konsolidacija nadgrajenih programskih orodij v celovit informacijski sistem Arhiva RS; - 34.800 EUR (70 č/d) za PN5: sodelovanje ekspertov pri analizi dobrih praks, preizkušanje novih tehnologij in orodij umetne inteligence, razvoj postopkov in metodologij, ki se jih bo podprlo s programsko opremo, izvedba pilotnega projekta (analiza rezultatov, odprava morebitnih pomanjkljivosti). Stroški nakupa opreme v višini 1.150.000 EUR Stroške nakupa opreme (strojne in programske opreme ter ostale opreme) za pet projektnih nalog ocenjujemo skupno na 1,15 mio EUR, pri čemer ocena izhaja iz izkušenj s projektom e-ARH.si: ESS 2014–2020, raziskave tržišča in pridobitve nekaj neformalnih ponudb. Za izvedbo digitalne transformacije postopkov na področju arhivskega gradiva v fizični obliki (PN1) so stroški nabave opreme ocenjeni v vrednosti 434.900 EUR (80.000 EUR za nakup šestih strežnikov - trije na primarni in trije na sekundarni lokaciji ter vzpostavitev nove domene rdif.arhiv.si; 232.000 EUR za programsko opremo za podporo delovanju RDIF tehnologije; 10.000 EUR za ureditev ustreznih komunikacijskih povezav med lokacijami skladišč arhivskega gradiva do Arhiva RS; 15.000 EUR za 10 čitalcev RDIF značk; 24.400 EUR za RDIF dveh senzornih vrat, 11.000 EUR za specialni tiskalnik za tisk oznak na RFID nalepke, s čimer bomo po zaključku projekta lahko sami samostojno dotiskali vizualne oznake na RFID nalepke, 62.500 EUR za nabavo 250.000 RDIF čipov oziroma značk. Raziskava je pokazala, da so cene čipov različne, odvisno od zmogljivosti; katere so najbolj primerne, bo pokazal šele predhodno izvedeni pilot, zato smo pri oceni stroškov upoštevali povprečno ceno za en čip v višini 0,25 EUR. Ocenjeni stroški razvoja oziroma nadgradnje ostale programske opreme so izračunani na podlagi izkušenj pri razvoju programske opreme v projektu e-ARH.si: ESS 2014–2020 in cenika GZS (Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT. Pri nadaljnjih izračunih smo upoštevali strošek č/d za vodjo projekta 900 EUR, 640 EUR za projektanta/poslovnega analitika in 500 EUR za programerja 500. Ocenjeni stroški tako znašajo: - 86.000 EUR (149 č/d, od tega 10 č/d za vodjo projekta, 40 č/d za projektanta/poslovnega analitika in 103 č/d za programiranje) za razvoj programske opreme predstavitvenega sistema (PN2), - 229.100 EUR (408 človek dan, od tega 25 č/d za vodjo projekta, 107 č/d za projektanta/poslovnega analitika in 275 č/d za programiranje) za razvoj programske opreme za strojno vrednotenje in odbiranje e-arhivskega gradiva (PN3), - 300.000 EUR za izboljšanje in nadgradnjo z novimi funkcionalnostmi obstoječih programskih orodij, od tega : - 80.000 EUR (142 č/d, od tega 9 č/d za vodjo projekta, 38 č/d za projektanta/poslovnega analitika in 96 č/d za programiranje) za nadgradnjo Urejevalnika SIP 2.1.1, namenjenega za pripravo e-arhivskega gradiva za izročitev v arhiv; - 80.000 EUR (142 č/d, od tega 9 č/d za vodjo projekta, 38 č/d za projektanta/poslovnega analitika in 96 č/d za programiranje) za nadgradnjo VAČ 2.0 za omogočanje dostopa do arhivskega gradiva; - 80.000 EUR (142 č/d, od tega 9 č/d za vodjo projekta, 38 č/d za projektanta/poslovnega analitika in 96 č/d za programiranje) za nadgradnjo obstoječe infrastrukture za arhiviranje posebnih oblik prostorskih podatkov (npr. podatki daljinskega zaznavanja, podatki IoT, podatki BIM), zagotovitev možnosti vodenja in prikazovanja časovnih serij prostorskih podatkov, izdelava prilagojenih tematskih vpogledovalnikov v različne vsebinske sklope prostorskih podatkov (glede na potrebe); - 60.000 EUR za zamenjavo obstoječe programske opreme za e-repozitorij (PN4); - 100.000 EUR za nabavo programskih orodij za podporo zagotavljanju in preverjanju uporabnosti, celovitosti in avtentičnosti e-arhivskega gradiva (PN5). Stroški usposabljanj in informiranja v višini 60.000 EUR Glede na to, da je v projektu e-Arhiv načrtovana izdelava več informacijskih rešitev, ki vključujejo tako nove tehnologije kot programsko opremo, bo treba zagotoviti tudi ustrezna znanja, najprej za projektno skupino, nato za zaposlene v Arhivu RS (arhiviste, informatike) in končne uporabnike teh rešitev (ustvarjalci in končni uporabniki e-arhivskega gradiva). Ocenjeni stroški usposabljanj znašajo 35.000 EUR (10 internih izobraževanj, vrednost za posamezno izobraževanje je ocenjena na 500 EUR; 20 delavnic/seminarjev z ocenjeno vrednostjo 1.500 EUR za posamezen dogodek). Pri ocenjeni vrednosti smo upoštevali, da je mogoče določene dogodke izpeljati tudi preko spletnih orodij. Izkušnje na projektu e-ARH.si: ESS 2014–2020 so pokazale, da je treba veliko pozornost posvetiti tudi promociji izdelanih rešitev. Ocenjeni stroški informiranja, obveščanja in promocije znašajo 25.000 EUR oziroma 6.250 EUR na leto. V ta strošek je vključena izdelava promocijskega materiala (tudi v angleščini), npr. tutoriali, priročniki, brošure in ostali drobni promocijski materiali. Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini 494.500 EUR Arhiv RS je kadrovsko zelo podhranjen, še posebej na digitalnem področju. Da bo sposoben prevzemati, dolgoročno ohranjati in dajati na uporabo e-arhivsko gradivo, mora nujno pristopiti k digitalni transformaciji svojih procesov. Izkušnje iz projekta e-ARH.si: ESS 2016–2020 kažejo, da je razvojne projekte na področju arhivske stroke mogoče uspešno izvajati le s projektnimi zaposlitvami. Zato načrtujemo 100 % zaposlitev treh strokovnjakov na projektu e-Arhiv; ti bodo zaposleni v nazivu višji svetovalec (z digitalnimi znanji in izkušnjami), in sicer eden za 49 mesecev, ostala dva pa za 45 mesecev. Njihove ključne naloge bodo obsegale koordinacijo in vodenje posameznih projektnih nalog, koordinacijo dela z zunanjimi izvajalci in nadzor nad njihovim delom (npr. pri razvoju programskih oprem, testiranju, organizaciji usposabljanj), sodelovanje pri izvajanju posameznih nalog glede na strokovne kompetence itd. Ocenjene stroške njihovega dela smo povzeli po primeru RRF, ki ga je posredoval MJU, izračun pa temelji na povprečni bruto plači za obdobje 2021-2026 v višini 3.120 EUR za višjega svetovalca, v kar so vključeni tudi ostali stroški dela (dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust v višini minimalne plače za leto 2021, nadomestilo za prehrano s predvidenim letnim povišanjem, prevoz na delo itd.). Zaposlitev je za enega višjega svetovalca načrtovana za obdobje 55 mesecev (skupni strošek 171.600 EUR), za dva višja svetovalca pa za obdobje 45 mesecev (skupni strošek 280.800 EUR). Izkušnje s preteklim projektom so prav tako pokazale, da je treba vsaj enega redno zaposlenega delno zaposliti na projektu in ga na takšen način vsaj formalno razrešiti določenih rednih nalog. Zato smo planirali 20-odstotno projektno zaposlitev za enega redno zaposlenega v Arhivu RS (izračun je izdelan za podsekretarja z bruto plačo 3.960 EUR) z nalogo vodenja projekta e-Arhiv. Ta zaposlitev je načrtovana za obdobje 54 mesecev. SKUPAJ: 2.000.000 EUR Področje: e-Dediščina Področje eDediščina sestavljata dva projekta (v nadaljevanju: sklopa). - V okviru sklopa za nepremično dediščino je predvidena posodobitev in poenotenje storitev na področju varstva nepremične kulturne dediščine: - optimizacija razglašanja kulturnih spomenikov lokalnega pomena na ravni lokalnih skupnosti, - standardizacija in posodobitev smernic in mnenj s področja kulturne dediščine za prostorske akte, - standardizacija in posodobitev pridobivanja kulturnovarstvenih pogojev in soglasij/mnenj za posege v dediščino, - razvoj inovativnih rešitev za upravljanje e-vsebin nepremične kulturne dediščine v okviru predstavitvenih podatkov registra. - V okviru sklopa za premično dediščino je predviden razvoj dinamičnih e-storitev za upravljanje e-vsebin premične kulturne dediščine (predvsem v muzejih), ki podpirajo vse faze dela s premično dediščino - od evidentiranja in inventariziranja ter digitalizacije do predstavljanja dediščine javnosti in omogočanja ponovne uporabe e-vsebin, vključno z upoštevanjem predstavitvenih tveganj glede vprašanj pravic intelektualne lastnine. Stroški razvoja in implementacije v višini 2.131.100 EUR Ocena je bila narejena na podlagi izkušenj pri razvoju informacijske podpore ISeD v okviru projekta eDediščina in Referenčnega cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT. Za izdelavo študij je skupno predvidenih 120.000 EUR. Izkušnje iz preteklih projektov kažejo, da je smiselno najprej izdelati analizo potreb ter raziskati tržišče in dobre prakse, izdelati specifikacijo ter pripadajočo dokumentacijo javnega naročila, vzpostaviti projektno organizacijo in kadrovsko strukturo, nato pa z izbranim izvajalcem izdelati projekt za izvedbo (PZI). Ocenjeni stroški izhajajo iz izkušenj preteklih projektov. Za strošek človek/dan (č/d) smo vzeli povprečno ceno svetovalnega dne 500 EUR, kjer č/d pomeni 7 ur. Za vsakega od sklopov je predvidena izdelava investicijske dokumentacije (2 x 20.000 EUR = 40.000 EUR, skupaj 80 č/d x 500 EUR) in izdelava analize potreb ter raziskava tržišča in dobrih praks ter specifikacije javnega naročila (2 x 40.000 EUR = 80.000 EUR, tj. okoli 160 č/d x 500 EUR). Razvoj in implementacija programske opreme za nepremično dediščino sta ocenjena na 1.076.000 EUR (tj. 90 človek/mesecev, od tega 22 za projektiranje (22 x 18.000 EUR/mesec) in 68 za programiranje (68 x 10.000 EUR/mesec). Zaradi vsebinske povezanosti modulov je predviden skupen razvoj vseh štirih modulov (razglašanje spomenikov lokalnega pomena, predstavitveni podatki registra, smernice in mnenja, kulturnovarstvena soglasja), kar bo znižalo stroške razvoja. Razvoj in implementacija programske opreme za modul za premično dediščino sta ocenjena na 644.000 EUR (tj. 54 človek/mesecev, od tega 13 za projektiranje (13 x 18.000 EUR/mesec) in 41 za programiranje (41 x 10.000 EUR/mesec)). Upoštevana je tudi migracija obstoječih podatkov v nov sistem. Stroški zunanjih izvajalcev so predvideni v skupnem obsegu 291.100 EUR. Vključujejo izdelavo strokovnih mnenj in poročil, modelov, pilotnih preizkusov, testnih migracij, svetovanje pri izdelavi akcijskega načrta digitalizacije, vodenju projektne pisarne, stroške specifičnih ekspertnih znanj (varstvo kulturne dediščine, 3D digitalizacija, standardi dokumentiranja, trajna hramba, avtorske in sorodne pravice, varstvo osebnih podatkov ipd.) domačih in/ali tujih ekspertov (skupaj 442 č/d x 500 EUR = 221.000 EUR). Med stroške zunanjih izvajalcev je vključeno tudi študentsko delo v skupnem obsegu 70.000 EUR (na vsakem od sklopov po 10.000 EUR na leto (brez 2021 in 2026), tj. okoli 1.000 ur na leto za vsak sklop. Stroški so bili ocenjeni na podlagi preteklih izkušenj s sorodnimi projekti, vrednosti svetovalne ure in raziskovalne ure ter ure študentskega dela. Stroški nakupa opreme v višini 1.593.500 EUR Med stroške nakupa opreme so vključeni stroški najema oblačnih kapacitet DRO (DRO davek; nakup, najem in vzdrževanje strojne ter programske strežniške infrastrukture) v višini 381.000 EUR (tj. 22 % stroškov razvoja in implementacije programske opreme). Za premično dediščino in predstavitvene podatke so predvidena še dodatna sredstva za vzpostavitev kapacitet oziroma sistema za trajno hrambo digitalnih vsebin v višini 210.000 EUR (168.500 EUR za diskovne kapacitete 500 TB in 41.500 EUR za programsko opremo za upravljanje). Predvidena je vzpostavitev ali nadgradnja širokopasovnih povezav do državnih javnih zavodov na področju kulturne dediščine (35 lokacij) in pooblaščenih muzejev (46 lokacij) v skupni višini 658.500 EUR. Oceno stroškov je izdelal ARNES (javni zavod, ki v Sloveniji upravlja akademsko raziskovalno mrežo v Sloveniji). V sklopu nepremične dediščine je predvidena oprema za zaposlene na projektu in sodelujoče javne zavode v skupni višini 105.090 EUR. Od tega 44.700 EUR na MK-ju (4 x računalnik+ekran x 1.500 EUR = 6.000 EUR; 4 x prenosnik x 1.350 EUR = 5.400 EUR; 4 x tablica x 1.350 EUR = 5.400 EUR; 3 x LCD ekran x 320 EUR = 960 EUR; 1 x dron x 2.500 EUR = 2.500 EUR; 1 x tiskalnik x 1.600 EUR = 1.600 EUR; 1 x programska oprema za pripravo 3D modelov x 3.400 EUR = 3400 EUR; 1 x programska oprema ESRI x 19.510 EUR = 19.510 EUR in za javni zavod za varstvo kulturne dediščine skupaj 60.320 EUR, in sicer za vsako od 8 organizacijskih enot 7.540 EUR (2 x prenosnik x 1.350 EUR = 2.700 EUR; 2 x tablica x 850 EUR = 1.700 EUR; 2 x LCD ekran x 320 EUR = 640 EUR; 1 x dron x 2.500 EUR = 2.500 EUR). V sklopu premične dediščine je predvidena oprema za zaposlene na projektu in sodelujoče javne zavode v skupni višini 238.910 EUR. Od tega 109.000 EUR za SPDM (5 x računalnik+ekran x 1.500 EUR = 7.500 EUR; 5 x prenosnik x 1.350 EUR = 6.750 EUR; 5 x tablica x 1.350 EUR = 6.750 EUR; 1 x tablica x 850 EUR = 850 EUR; 5 x LCD ekran x 320 EUR = 1.600 EUR; 1 x tiskalnik x 1.600 EUR = 1.600 EUR; 4 x 3D skener x 18.650 EUR = 74.600 EUR; 1 x 3D tiskalnik x 5.250 EUR = 5.250 EUR;1 x licence Adobe (za 4 leta) x 4.100 EUR = 4.100 EUR). Za državne muzeje je skupaj predvidenih 129.910 EUR, in sicer za vsakega od 11 muzejev 11.810 EUR (1 x računalnik+ekran x 1.500 EUR = 1.500 EUR; 2 x prenosnik x 1.350 EUR = 2.700 EUR; 3 x tablica x 850 EUR = 2.550 EUR; 3 x LCD ekran x 320 EUR = 960 EUR; 1 x licence Adobe (za 4 leta) x 4.100 EUR = 4.100 EUR). Stroški usposabljanj in informiranja v višini 135.000 EUR Stroški, povezani s pripravo in izvedbo izobraževanja za zaposlene na MK-ju in v javnih zavodih. Izobraževanja bodo izvedena po posameznih modulih/sklopih projekta in v javnih zavodih. Načrtovana je izvedba okoli 40 izobraževanj v osmih organizacijskih enotah ZVKDS in v 11 državnih muzejih. Skupna vrednost za celoten projekt znaša 90.000 EUR (30 delavnic x 1.800 EUR in 10 IT izobraževanj za uporabnike x 3.600 EUR). Stroški informiranja, obveščanja in promocije vključujejo pripravo promocijskega materiala in stroške, povezane s širjenjem rezultatov projekta, kamor sodijo predvsem organiziranje predstavitvenih seminarjev in konferenc ter udeležba na njih; organizirani bodo ločeno po sklopih nepremične in premične dediščine. Na osnovi primerjave s preteklimi projekti (npr. projekt eDediščina) so stroški informiranja ocenjeni v skupni višini 45.000 EUR (tj. 5.000 EUR letno za vsak sklop; 5 x 5.000 EUR za sklop premične in 4 x 5.000 EUR za sklop nepremične dediščine). Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini 1.040.400 EUR Na obeh sklopih so predvidene projektne zaposlitve za koordinacijo in nadzor projekta, usklajevanje dela projektnih skupin, načrtovanje posameznih faz izvedbe, sodelovanje z izvajalci študij in razvoja, testiranje, usklajevanje (vključevanja) javnih zavodov, organizacija izobraževanj, zajem podatkov, migracije in vzpostavitev začetne nastavitve podatkovnih baz ter druge s projektom povezane naloge. Na sklopu premične dediščine so zaposlitve predvidene za 58 mesecev v SPDM pri Narodnem muzeju; ocena stroškov teh zaposlitev je 591.600 EUR (1 x podsekretar = 58 x 4.000 EUR; 2 x višji svetovalec = 2 x 58 x 3.100 EUR). Na sklopu nepremične dediščine so zaposlitve predvidene 44 mesecev; ocena stroškov teh zaposlitev je 448.800 EUR (1 x podsekretar = 44 x 4.000 EUR; 2 x višji svetovalec = 2 x 44 x 3.100 EUR). SKUPAJ: 4.900.000 EUR Področje: Vzpostavitev, zagon in optimizacija upravljanja z enotno informacijsko platformo E-KULTURA Stroški razvoja in implementacije v višini 1.641.940 EUR Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je treba za projekte, katerih ocenjena vrednost je nad 0,5 mio EUR, izdelati investicijsko dokumentacijo (dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program). Izkušnje iz podobnih projektov na MK-ju kažejo, da je smiselno najprej vzpostaviti projektno organizacijo in kadrovsko strukturo, nato pa izdelati analizo potreb, raziskati tržišče in proučiti dobre prakse, izdelati specifikacijo ter pripadajočo dokumentacijo javnega naročila, nato pa z izbranim izvajalcem (ali več njih) izdelati projekt za izvedbo (PZI). Ocenjeni stroški izhajajo iz preteklih projektov. Za strošek človek/dan (č/d) smo vzeli povprečno ceno svetovalnega dne 500 EUR, kjer č/d pomeni 7 ur. Tako na 15.000 EUR ocenjujemo stroške izdelave investicijske dokumentacije za celoten projekt (30 č/d po 500 EUR č/d = 15.000 EUR), 35.000 EUR pa za izdelavo analize potreb, raziskavo tržišča, analizo dobrih praks, PZI za vsako projektno nalogo ter preostalo projektno dokumentacijo (70 č/d po 500 EUR č/d = 35.000 EUR). Preostalih 1.458.000,00 EUR je namenjenih za razvoj in implementacijo rešitev ter za stroške zunanjih izvajalcev v okviru sedmih posameznih projektnih sklopov, ki vključujejo razvoj in nadgradnjo obstoječih in novih informacijskih sistemov z dostopom do umetniških in informacijskih vsebin ter storitev za pridobivanje posameznih statusov, vključno s pridobivanjem in alokacijo javnih sredstev v digitalnem okolju. Razvoj, nadgradnja ter implementacija programske opreme, informacijskega sistema za področje medijev in ustvarjalnosti sta ocenjena na 1.458.000,00 EUR (tj. 129 človek/mesecev, od tega 21 za projektiranje (21 x 18.000 EUR/mesec) in 108 za programiranje (108x 10.000 EUR/mesec) Zaradi vsebinske raznolikosti projektnih nalog (PN1-eJR, PN2-eKNJIGA, - PN3-eSCENSKE UMETNOSTI, PN4-ePROG, PN5-eFILM, PN6-eVIZUAL, PN7-eMEDIJ) je predviden sočasen, vendar ločen razvoj posameznih projektov, ki pa se bodo v posameznih sklopih dopolnjevali in združevali, kar bo deloma znižalo stroške razvoja. Razvoj in implementacija programske opreme za projektne naloge: - PN1-eJR - nadgradnja in implementacija IS za odpravo administrativnih ovir, učinkovitejše procesiranje razpisnih mehanizmov (javni razpisi, javni pozivi) ter poenostavitev postopkov znaša 136.000,00 EUR (2 človek/mesecev za projektiranje x 18.000,00 EUR, 10 človek/mesecev za programiranje x 10.000,00 EUR). Ocenjena vrednost izhaja iz izkušnje s projektom eJR za tri leta (2020-2022); - PN2-eKNJIGA - razvoj, nadgradnje, implementacija in vzdrževanje sistema Biblos vključno za podporo naročniku. Predvideni strošek znaša 304.000,00 EUR (8 človek/mesecev za projektiranje x 18.000,00 EUR in 16 človek/mesecev za programiranje x 16.000,00 EUR). Ocenjena vrednost izhaja iz izkušnje na dosedanjih razvojnih projektih. - PN3-eSCENSKE UMETNOSTI (glasba, gledališče, balet, sodobni ples, ples) - transformacija obstoječih (Si-GLED, SIGIC), razvoj, integracija, implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema vključno s podporo naročniku znaša okvirno 404.000,00 EUR (8 človek/mesecev za projektiranje x 18.000,00, 26 človek/mesecev za programiranje x 10.000,00), - PN4-ePROG - informacijski sistem za izvajanje programskega financiranja (neposredni poziv, javni poziv, javni razpisi, interventna sredstva) ključnih programskih upravičencev na področju ustvarjalnosti z namenom spremljanja finančnega in programskega poslovanja ter evalvacijo vseh deležnikov, ki vstopajo v sistem. Razvoj, implementacija in vzdrževanje informacijskega sistema ePROG vključno s podporo naročniku znaša okvirno 230.000,00 EUR (5 človek/mesecev za projektiranje x 18.000,00, 14 človek/mesecev za programiranje x 10.000,00). - PN5-eFILM - razvoj, nadgradnja in vzdrževanje platforme ter podpora naročniku, vključno s stroški zunanjih izvajalcev (stroški podjemnih in avtorskih pogodb, študentskega dela ipd.) znaša okvirno 276.000,00 EUR, - PN6-eVIZUAL - razvoj, nadgradnja in vzdrževanje platforme vizualnih umetnosti ter podpora naročniku, vključno stroški zunanjih izvajalcev (stroški podjemnih in avtorskih pogodb, študentskega dela ipd.) znaša okvirno 154.000,00 EUR (3 človek/mesecev za projektiranje x 18.000,00, 10 človek/mesecev za programiranje x 10.000,00), - PN7-eMEDIJI - razvoj, nadgradnja in vzdrževanje platforme ter podpora naročniku, vključno s stroški zunanjih izvajalcev. Predvideni strošek znaša okvirno 137.940 EUR. Nosilci posameznih projektov bodo poleg ministrstva tudi javni zavodi in institucije z javnimi pooblastili, od tega so zgoraj navedeni stroški zunanjih izvajalcev predvideni v višini 300.000,00 (PN1-PN7) in vključujejo izdelavo strokovnih mnenj in poročil, svetovanje pri izdelavi akcijskega načrta digitalizacije in vodenju projektne pisarne, stroške specifičnih ekspertnih znanj (varstvo osebnih podatkov, standardi poslovanja in dokumentiranja, obdelava podatkov, trajna hramba ipd.) domačih in/ali tujih ekspertov (skupaj 30 človek/mesec x 10.000 EUR = 300.000 EUR). Med stroške zunanjih izvajalcev je vključeno tudi študentsko delo v skupnem obsegu 35.000 EUR (na vsakem od sklopov po 5.000 EUR na leto (brez 2021 in 2026), tj. okoli 1.000 ur na leto za vsak sklop. Stroški so bili ocenjeni na podlagi preteklih izkušenj s sorodnimi projekti, vrednosti svetovalne ure in raziskovalne ure ter ure študentskega dela. Stroški nakupa opreme v višini 366.060,00 EUR Med stroške nakupa opreme so vključeni stroški najema oblačnih kapacitet DRO (DRO davek; nakup, najem in vzdrževanje strojne ter programske strežniške infrastrukture) v višini 100.000 EUR Za področje e-kulture se predvideva še programska oprema za IS - nakup, najem in vzdrževanje licenc, patentov ter podobnih pravic (programska oprema za lasten razvoj in delovanje IS - nakup, najem in vzdrževanje licenc ter podobnih pravic) v višini 200.000,00 EUR ter tudi oprema za zaposlene na projektu v višini 66.060 EUR, in sicer predvidoma za 18 x računalnik+ekran x 1.500 EUR = 27.000 EUR; 18 x prenosnik x 1.250 EUR = 22.500 EUR; 8 x tablica x 1.350 EUR = 10.800 EUR; 8 x LCD ekran x 320 EUR = 2.560 EUR; 2 x tiskalnik x 1.600 EUR = 3.200 EUR;). Stroški usposabljanj in informiranja v višini 43.400,00 EUR Stroški, povezani s pripravo in izvedbo izobraževanja za zaposlene na MK-ju, samozaposlene, nevladne organizacije, javne zavode in sklade ter agencije. Izobraževanja bodo izvedena po posameznih modulih/sklopih projekta (PN1-PN-8) za navedene uporabniške oziroma deležniške skupine. Vrednost posameznega izobraževanja variira med 1.800 in 3.400 EUR (glede na lokacijo in trajanje). Stroški informiranja, obveščanja in promocije vključujejo pripravo promocijskega materiala in stroške, povezane s širjenjem rezultatov projekta, kamor sodijo predvsem organiziranje predstavitvenih seminarjev in konferenc ter udeležba na njih; organizirani bodo ločeno po sklopih (PN1-PN7). Na osnovi primerjave s preteklimi podobnimi projekti (npr. projekt eDediščina) so stroški informiranja ocenjeni za vsak sklop na okoli 5.425 EUR letno. Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini 948.600,00 EUR Na obeh sklopih so predvidene projektne zaposlitve za koordinacijo in nadzor projekta, usklajevanje dela projektnih skupin, načrtovanje posameznih faz izvedbe, sodelovanje z izvajalci študij in razvoja, testiranje, usklajevanje (vključevanja) javnih zavodov, javnih agencij in skladov, nevladnih organizacij, organizacija izobraževanj, zajem podatkov, migracije in vzpostavitev začetne nastavitve podatkovnih baz ter druge s projektom povezane naloge. Na PN-1-PN-8 so zaposlitve predvidene za obdobje december 2021-december 2025 (tj. 51 mesecev) za 6 projektnih zaposlitev, ocena stroškov teh zaposlitev znaša 948.600,00 (6 x višji svetovalec = 6 x 51 x 3.100,00 EUR). SKUPAJ: 3.000.000 EUR

Ocena stroškov – Ukrep: Digitalizacija pravosodja Z ukrepom digitalizacije pravosodja bo vzpostavljena informacijska rešitev v podporo procesu overjanja listin na resornem ministrstvu, vzpostavljen bo centralni dokumentacijski digitalizacijski center, ki bo podpiral centralizirano digitalizacijo vseh vhodnih pisanj, ki jih prejmejo sodišča pri svojem poslovanju, digitalizacijo zemljiških knjig in zbirk listin ter ostalih listin, ki se redno uporabljajo v sodnih postopkih, vzpostavljena bodo orodja za zagotovitev prijaznega e-sodišča, vzpostavljena bodo nova orodja za podporo upravljanju sodišč, ki bodo omogočala pravočasno in sprotno podporo sprejemanju in izvajanju politik sodnega upravljanja za učinkovitejši in dostopnejši sodni postopek, državljanom in podjetjem pa nudila uporabne informacije o poteku postopkov, na podlagi katerih bodo lahko bolje ocenili časovno dinamiko svojih postopkov, vzpostavljen bo sistem za spletno alternativno reševanje sporov, dodane bodo nove funkcionalnosti baze znanja, izveden bo nakup in implementacija videokonferenčne opreme za sodišča, vzpostavljen bo sistem zelene sejne sobe v okviru poslovanja državnega tožilstva, vzpostavljen bo Virtualni pomočnik kot podpora delovnim procesom državnega tožilstva, nadgrajen bo sistem digitalnega poslovanja Ustavnega sodišča RS - E.USRS, zagotovljena bo digitalizacija in povezljivost poslovnih procesov Državnega odvetništva RS z izgradnjo portala z elektronskimi obrazci ter vzpostavljen sistem za izobraževanja na daljavo in sistem izvedbe digitalizacije izpitov v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju. Ukrep zajema sledeča področja: Področje investicije; Ocenjena vrednost brez DDV (v mio EUR); Ocenjena vrednost z DDV (v mio EUR). Zagotovitev informacijsko komunikacijske opreme za podporo digitalizaciji pravosodja (VDT, MP, CIP); 1.56; 1,88. Digitalizacija procesov pravosodnih organov (USRS, VDT, DODv, MP); 1,66; 2,00. Razvoj novih orodij/funkcionalnosti za podporo upravljanju sodišč (VSRS); 0,71; 0,87. Okolju, podjetjem in državljanom prijazno e-sodišče (VSRS); 3,20; 3,90. Vzpostavitev sistema za spletno alternativno reševanje sporov (Online dispute resolution) (VSRS); 0,48; 0,58. Centralni dokumentacijski digitalizacijski center (VSRS); 2,07; 2,50. Nove funkcionalnosti baze znanja (VSRS); 0,63; 0,77. Vsota:; 10,31; 12,5. Skupni ocenjeni stroški za izvedbo Ukrepa 42 Digitalizacija pravosodja znašajo 12.505.029 EUR, pri čemer je črpanje iz NOO predvideno v višini 10.313.962 EUR. Dodatno bomo v okviru državnega proračuna zagotovili sredstva za plačilo DDV, ki ga ocenjujemo v višini 2.191.067 EUR. Del ocenjenega DDV je bil že upoštevan pri izračunu stroškov ukrepov, in sicer v višini 1.886.038 EUR, znesek DDV, ki ob načrtovanju ukrepov ni bil upoštevan, pa znaša 305.029 EUR. Opredelitev ocenjenih vrednosti in virov financiranja ukrepov znotraj Ukrepa 42 je razvidna iz preglednice. PROJEKT; CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR]; OCENJENA VREDNOST PROJEKTA v NOO [EUR]; VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR]; VREDNOST ŽE VKLJUČENEGA DDV [EUR]; DODATNA VREDNOST DDV [EUR]; PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR]. Vir financiranja: NOO; Vir financiranja: državni proračun; Vir financiranja: državni proračun; Vir financiranja:. drugi viri*. Digitalizacija pravosodja; Zelena sejna soba (VDT) področje:Zagotovitev informacijsko komunikacijske opreme za podporo digitalizaciji pravosodja; 300.093; 300.000; 245.978; 54.022; 93. Nakup videokonferenčne opreme za sodišča področje:Zagotovitev informacijsko komunikacijske opreme za podporo digitalizaciji pravosodja; 1.375.000; 1.363.262; 1.139.312; 223.950; 11.738. Vzpostavitev sodobnega sistema za izobraževanja na daljavo in vzpostavitev sistema izvedbe digitalizacije izpitov v okviru CIP področje:Zagotovitev informacijsko komunikacijske opreme za podporo digitalizaciji pravosodja; 205.474; 200.000; 182.471; 17.529; 5.474. Virtualni pomočnik (VDT) področje: Digitalizacija procesov pravosodnih organov; 1.048.136; 890.000; 873.410; 16.590; 158.136. e.USRS - digitalno poslovanje področje: Digitalizacija procesov pravosodnih organov; 481.900; 420.918; 395.000; 25.918; 60.982. Informacijska rešitev v podporo procesu overjanja listin na MP - eOveritve področje: Digitalizacija procesov pravosodnih organov; 303.682; 250.820; 248.920; 1.900; 52.862. Digitalizacija in povezljivost Državnega odvetništva (Dodv) področje: Digitalizacija procesov pravosodnih organov; 165.744; 150.000; 142.474; 7.526; 15.744. Vzpostavitev sistema za spletno alternativno reševanje sporov (Online dispute resolution); 580.000; 580.000; 475.410; 104.590; 0. Razvoj novih orodij/funkcionalnosti za podporo upravljanju sodišč; 870.000; 870.000; 713.115; 156.885; 0. Okolju, podjetjem in državljanom prijazno e-sodišče; 3.905.000; 3.905.000; 3.200.820; 704.180; 0. Centralni dokumentacijski digitalizacijski center; 2.500.000; 2.500.000; 2.065.906; 434.094; 0. Nove funkcionalnosti baze znanja; 770.000; 770.000; 631.148; 138.852; 0. SKUPAJ; 12.505.029; 12.200.000; 10.313.962; 1.886.038; 305.029; 0. V okviru projektov so načrtovani nakupi programske opreme in licenc nujno potreben segment ukrepov na področju digitalizacije. Po zaključku načrtovanih projektov v okviru NOO bo breme proračuna še vedno obstajalo, ampak bo bistveno nižje, saj bo vključevalo samo še vzdrževanje, ki prestavlja le minoren del stroškov. To breme se ne more primerjati s koristmi, ki jih bodo izvedeni projekti ustvarili. Projektov namreč brez sredstev NOO ni moč izvesti, saj je stopnja sofinanciranja projektov (brez DDV) 100-odstotna. Obrazložitev stroškov po področjih Področje: Zagotovitev informacijsko komunikacijske opreme za podporo digitalizaciji pravosodja Stroški razvoja in implementacije v višini 21.120 EUR Strošek obsega izdelavo analiz stanja, GAP analize in PZI. Vir referenčnih informacij je javno naročilo, izvedeno za projekt Optimizacija poslovnih procesov, na podlagi katerega se je določilo tudi število svetovalnih dni. Ocenjena vrednost je izračunana na podlagi povprečne ocene za storitve razvoja in svetovanja v okviru enostavnega izobraževanja in uvajanja uporabnikov ter prilagojena na podlagi referenčne vrednosti za oceno stroškov MJU-ja 640 EUR človek/dni za ocenjenih 33 dni svetovalnih dni; (CIP) 640x33= 21.120 EUR Stroški nakupa opreme v višini 1.352.462,30 EUR Nakup 10 kosov videokonferenčnih kompletov z ekrani na stojalih (6.367 EUR x 10 za VDT). Nabava 19 kompletov videokonferenčne opreme za sodne dvorane (cena 1 kompleta VK opreme s pripadajočo opremo za zvočno snemanje znaša okoli 49.180,33 EUR/komplet, od tega je cena VK kompleta 32.786,89 EUR in cena kompleta za zvočno snemanje 16.393,44 EUR (MP). Referenčne cene so uporabljene na podlagi izvedenega JN za nakup VK opreme v okviru operacije Učinkovito pravosodje ter opravljene raziskava trga. (Skupaj za nakup VK opreme: 63.670 (VDT)+ 934.426,27 (MP) = 998.096,27 EUR). Programska oprema VDT za delo na projektu (15 uporabnikov x 146,71 EUR = 2.200,69 EUR) in za upravljanje z uporabniškimi podpisi (več kot 500 uporabnikov, cena za vse uporabnike v paketu 3.448,36 EUR brez DDV). Ocenjene vrednosti so bile ovrednotene s pomočjo raziskave trga. Programska oprema CIP: za osnovno ter dopolnilno vzdrževanje je predvidenih 61.967,21 EUR, za oceno smo uporabili referenčne informacije v zvezi z javnim naročilom za izgradnjo in vzdrževanje IS CIP, št. pogodbe C2030-18-153078 Agitavit Solutions. En modul bi bil namenjen e-izobraževanju ki bi vseboval različne tehnične in andragoške sodobne metode poučevanja s pomočjo interneta in računalnika in bi se lahko uporabljal kot komplementarni del klasičnega izobraževanja (t.i. blended learning) ali kot samostojno izobraževanje. Drug modul bi bil prirejen izvedbi izpitov s pomočjo računalnikov, pri čemer je treba zagotoviti ustrezen varnostni sistem, ki bi preprečeval zlorabe in vdore, izvedbo pisne naloge preko varnih internetnih povezav ter izvajanje ustnih delov izpitov na daljavo. Morebitni tretji modul bi predstavljal ustvarjanje platforme za objavo video in drugih vsebin, ki bi bile na voljo samo registriranim uporabnikom IS CIP. Pri tem bo treba upoštevati delovanje sedanjega IS CIP, tudi v povezavi z navezavo z IS Upravne akademije ter morebitno ločitvijo obeh sistemov. (Skupaj za nakup programske opreme: 2.200,69 EUR (VDT) + 3.448,36 EUR (VDT) + 61.967,21 EUR (CIP) = 67.616,26 EUR). Enkratni strošek nakupa VK licenc. Ocenjena vrednost je izračunana na podlagi izvedbe nakupa VK opreme v okviru operacije Učinkovito pravosodje ter raziskave trga (26 licenc (Polycom RealPresence Clarity) po ceni okoli 4.264,815 EUR/licenco). S pomočjo raziskave trga se ocenjuje in predvideva, da bi stal nakup licenc (premium paket) 14 USD na mesec - 50 uporabnikov x 14 USD = 700 USD/mesec, v enem letu bi stroški za licence stale 700 USD x 12 = 8.400 USD (6.872 EUR/leto z DDV kar v 5 letih znaša 28.163,93 EUR brez DDV). (Skupaj za licence 110.885,21 EUR (MP)+28.163,93 EUR (VDT) = 139.049,14 EUR). Nakup dodatnih 8 zmogljivih prenosnikov (VDT) (1.350 EUR x 8 = 10.800 EUR), nakup 60 prenosnikov (60 x 1.250 EUR = 75.000 EUR). Za nakup dodatnih prenosnih računalnikov (15 x 900 EUR = 13.500 EUR (CIP)) (Skupaj za prenosnike: 10.800 EUR (VDT) + 75.000 EUR (VDT) + 13.500 Eur (CIP) = 99.300 EUR). Nakup tiskalnikov za izvajanje izpitov ter same digitalizacije izpitov (2x barvni tiskalnik 650 (2x 650 EUR = 1.300 EUR), 4 x standardni laserski tiskalnik 210 EUR (4x210=840 EUR), 1 multifunkcijska naprava 1.700 00 EUR). (Skupaj za nakup tiskalnikov: 1.300 (CIP) + 840 (CIP) + 1.700 (CIP) = 3.840 EUR) Nakup dveh (2) dokumentnih kamer (2 x 1.057,37 EUR = 2.114,74 EUR), nakup 100 diktafonov (100 x 90 EUR = 9.000 EUR), nakup 100 spletnih kamer (100 x 30 EUR = 3.000 EUR), nakup (2) dodatnih spletnih kamer (183 EUR na kamero = 366 EUR), 300 slušalk (300 x 82,33 EUR = 24.699 EUR). (Skupaj za dodatno opremo: 2.114,74 EUR (VDT) + 9.000 EUR (VDT) + 3.000 EUR (VDT) + 366 EUR (CIP) + 24.699 EUR (VDT) = 39.179,74 EUR) Predvidene stroške smo izračunali s pomočjo raziskave trga (internet), kjer je bilo mogoče, se je upoštevalo predlagane in usklajene vrednosti MJU-ja (zmogljivi prenosniki in prenosniki). Pri nakupu opreme predvidevamo zlasti nakup dodatnih prenosnih računalnikov za izvajanje izpitov na računalnikih. Vključen je nakup kamere (ali druge opreme) za podajanje vsebin preko e-izobraževanja. Vir referenčnih vrednosti sta dve evidenčni naročili spletnih kamer in druge opreme N2030-20-0162 in N2030-20-0161. 5.380,89 EUR za stroške montaže videokonferenčne opreme in pomoči pri izvedbi dejavnosti (10 lokacij x 538,09 EUR (montaža in pomoč pri izvedbi, VDT) Stroški usposabljanj in informiranja v višini 48.264 EUR Usposabljanje za uporabo programske opreme (VDT) za 65 uporabnikov na 10 lokacijah in stroški usposabljanj in informiranja pri nakupu in implementaciji videokonferenčne in pripadajoče avdio-video opreme za sodišča (MP) ter usposabljanje (CIP) za uporabo novih modulov. Vir podatkov je izvedeno javno naročilo za projekt Optimizacija poslovnih procesov, ki je usklajeno s posredovanimi referenčnimi vrednostnimi za oceno stroškov usposabljanja in informiranja MJU-ja. (Skupaj za izobraževanje in usposabljanje (10 (VDT) + 5 (MP) + 2 (CIP) = 17 x 1.800 EUR = 30.600 EUR). Stroški izobraževanja in usposabljanja (zahtevnejše) 5 x 3.400 EUR = 17.000 EUR (MP) za rokovanje s sistemom. Predvidena je nabava promocijskega materiala v višini 164 EUR, v skladu z oceno na 100 kos po 1,64 EUR; vir referenčnih vrednosti je evidenčno naročilo N2030-20-0218. Nabava promocijskega materiala za operacijo Učinkovito pravosodje - MAGMA poslovna darila, d. o. o. (CIP) naročilo promocijskega materiala v višini 500 EUR. (VDT) Skupaj stroški informiranja in usposabljanja: (30.600 EUR + 17.000 EUR + 164 EUR + 500 EUR = 48.264 EUR). Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini 145.914 EUR Zaposlitev javnega uslužbenca na mestu svetovalec III za obdobje 42 mesecev (upoštevan strošek plače, letni regres in morebitna delovna uspešnost), kar znaša 1.855,10 EUR na mesec. Vir referenčnih podatkov je Kadrovska služba MP-ja. Projektna zaposlitev je potrebna za uspešno izvedbo projekta, koordinacijo posameznih aktivnosti in hitro implementacijo pridobljene opreme in informacijske podpore pri vzpostavitvi e-izobraževanj, nadgradnji izobraževanja na daljavo ter digitalizaciji izpitov (CIP) (42 x 1.855,09 EUR = 77.914 EUR). Stroški dela znašajo 68.000 EUR (4.000 EUR/mesec x 17 mesecev x 1 zaposlitev za izvedbo projekta pri nakupu in implementaciji videokonferenčne in pripadajoče avdio-video opreme za sodišča . Skupaj stroški dela: 77.914 EUR + 68.000 EUR = 145.914 EUR. Nova zaposlitev na delovnem mestu svetovalec III za projekt Vzpostavitev sodobnega sistema za izobraževanja na daljavo in vzpostavitev sistema izvedbe digitalizacije izpitov v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju je predvidena za obdobje 42 mesecev. Naloge novozaposlenega bodo obsegale: - organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanje z drugimi organi pri pripravi analize trga, projektne dokumentacije, izvedbi javnega naročila, pripravi in izvedbi naročene storitve za izvedbo projekta Vzpostavitev sodobnega sistema za izobraževanja na daljavo in vzpostavitev sistema izvedbe digitalizacije izpitov v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju; - oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv tako v fazi priprave projekta kot pri sami izvedbi; - vodenje projektne skupine za pripravo in izvedbo projekta Vzpostavitev sodobnega sistema za izobraževanja na daljavo in vzpostavitev sistema izvedbe digitalizacije izpitov v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju; - samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv; - samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog v zvezi z pripravo in izvedbo projekta; - dodatno zaposlitev Center za izobraževanje v pravosodju za realizacijo in implementacijo projekta potrebuje, ker trenutna kadrovska zasedba Centra ne zadostuje niti po zasedbi mest niti po zagotavljanju zahteve po specifičnih znanjih. Nova zaposlitev v okviru projekta Nakup videokonferenčne opreme za sodišča na MP-ju je predvidena za čas izvedbe ukrepov NOO in je nujna za pomoč pri procesu nabave in implementacije videokonferenčne opreme na sodiščih, ki so razporejeni po celotnem ozemlju Slovenije. Porast aktivnosti in nov obseg dela presega trenutne kapacitete redno zaposlenih na MP-ju in v projektni enoti. Strošek DDV: 312.806,17 EUR SKUPAJ: 1.880.566,47 EUR Za zagotovitev delovanja pravosodnega sistema, prilagojenega za izvajanje procesov tudi v izrednih razmerah, se predvideva nakup in implementacija videokonferenčne in ostale opreme. Hkrati pa se vključuje izgradnja informacijskih programov z vzpostavitvijo sodobnega sistema za e-izobraževanja v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju ter vzpostavitev izvedbe sistema opravljanja izpitov s pomočjo računalnikov. Vzpostavljen sistem bo omogočil elektronsko komunikacijo, delo in opravljanje izpitov na daljavo, projekt bo vključeval opremo sejnih sob, sodišč in učilnice z videokonferenčnimi sistemi, nakup in dodelitev ustreznih prenosnih delovnih postaj za uporabo ne glede na lokacijo, programsko orodje za spremljanje dela na daljavo; prispeval bo k dvigu digitalnih kompetenc sodnikov, državnih tožilcev in ostalih zaposlenih v pravosodju; Zelena sejna soba (VDT) v višini 300.092,68 EUR in Nakup videokonferenčne in pripadajoče avdio-video opreme za sodišča v višini 1.315.000 EUR in Vzpostavitev sodobnega sistema za e-izobraževanja in vzpostavitev sistema izvedbe digitalizacije izpitov v okviru CIP v višini 205.473,79 EUR. Področje: Digitalizacija procesov pravosodnih organov Stroški razvoja in implementacije v višini 1.159.259,67 EUR Za izdelavo vseh nadgradenj in novih funkcionalnosti bo treba opraviti 1.725 človek-dni po ceni 640 EUR/dan in 110 človek-dni po 500 EUR/dan. Strošek vključuje izdelavo različnih funkcionalnosti in nadgradenj. Virtualni pomočnik bo zagotovil tri nove funkcionalnosti, za kar bo potrebnih 718.800 EUR (VDT) in okoli1123 človek-dni. Projekt temelji na finančni oceni projekta JustAi, ki je bil posredovan na razpis EK za področje e-pravosodja. Ustavno sodišče bo za digitalno nadgradnjo skupno potrebovalo 139.480 EUR (USRS). Nadgradnja zajema uvedbe novih funkcionalnosti na informacijskih sistemih. Ocena vrednosti je izdelana na podlagi izkušenj in preteklih pogodb in izkušenj, pridobljenih z izvajanjem operacije Učinkovito pravosodje. Vrednost nadgradenj je ocenjena na 113.880 EUR, za izvedbo pa bo potrebnih 110 človek-dni po 500 EUR/dan in okoli 92 človek-dni po 640 EUR/dan ter nadalje za potrebe notranjih pravil in doseganje skladnosti z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih še 40 svetovalnih dni (640 EUR/dan, 640 EUR x 40 = 25.600 EUR). Za potrebe e-overitev se bo izvedel Projekt za izvedbo in razvoj informacijskega sistema. Za stroške razvoja in implementacije bo treba zagotoviti 240.819,67 EUR (MP), kar znaša 376 človek-dni po 640 EUR/dan. Ocenjena vrednost izhaja iz izkušenj z izvedbo finančno primerljivih projektov v okviru operacije e-pravosodje in Učinkovito pravosodje. Za digitalizacijo državnega odvetništva (DOdv) bo potrebna prilagoditev in delni razvoj programske opreme, vključno z razvojem uporabniškega vmesnik Dodv. Ocenjena vrednost sredstev, ki bodo potrebna je 60.160 EUR (DOdv), za kar se bo namenilo 94 človek-dni po 640 EUR/dan. Stroški nakupa opreme v višini 286.920 EUR Licenčna programska oprema (predvsem MS EA) v okviru e.USRS je bila ocenjena na podlagi preteklih projektov in predvidene cene programske opreme v skladu s pogodbo Microsoft Enterprise Agreement. Na podlagi predhodne pogodbe je letna cena znašala 20.456,96 EUR, kalkulacija pri pooblastilu za sklenitev nove pogodbe znaša nekaj čez 30.000 EUR. Nakup je predviden za štiri leta. Cene je določena na podlagi pretekle pogodbe MS Enterprise Agreement (SU-X-27/17) in nove kalkulacije (SU-X-31/20-5), ki smo jo poslali MJU-ju v okviru skupnega novega javnega naročila za MS programsko opremo (2021-2023), raziskave trga, obstoječe dosežene cene na skupnih javnih naročilih. Ocenjena okvirna vrednost znaša 103.000 EUR. Zmogljivejši podatkovni strežniški sistem (9.000 EUR x 4) ter manj zmogljivi strežniški sistem (3.000 EUR x 2): ocene za nakup strežniških sistemov so bile izvedene na podlagi doseženih cen v preteklem obdobju in skupnih javnih naročil (z Vrhovnim sodiščem). Skupna vrednost obeh strežniških sistemov je okoli 42.000 EUR. Diskovna Polja v okviru e.USRS: podlaga za oceno nakupa diskovnih polj na primarni in sekundarni lokaciji je raziskava trga in trenutnih priporočenih cen in doseženih popustov (okoli 40-50 %), pregled tržnih cen slovenskih ponudnikov (npr. HP. EMC). Ocena za nakup diskovnih polj znaša okoli 44.000 EUR. Posodobitev in digitalizacija snemalnih naprav v višini 32.770 EUR: ocene za zamenjavo in digitalizacijo snemalnih naprav so bile narejene na podlagi raziskave trga pri dobaviteljih tovrstnih naprav. Nakup prenosnikov: podlaga za oceno so referenčne cene MJU-ja. Načrtujemo 25 osnovnih prenosnikov v vrednosti 900 EUR (25 x 900 EUR = 22.500 EUR) in 9 standardnih prenosnikov v vrednosti 1.250 EUR (9 x 1.250 EUR = 11.250 EUR) in 9 robustnih zmogljivih računalnikov (9 x 1.350 EUR = 12.150 EUR), skupaj torej 45.900 EUR. Potrebna oprema nadalje vključuje eno napravo HSM (7.850 EUR na podlagi tržne raziskave), HSM za ločeno hranjenje digitalnih potrdil za šifriranje baze podatkov in dokumentov, vstopno točko z osebnim računalnikom na sedežu in vseh zunanjih oddelkih; 114 naprav (100 EUR na napravo letno), skupaj 11.400 EUR, varnostni mehanizem, ki preprečuje kibernetske napade na celotni sistem, ki bo povezan z »modulom« vhodne pošte. Stroški usposabljanj in informiranja v višini 97.724 EUR Predvidenih je 37,5 izobraževanj (delavnic) po strošku na enoto 1.800 EUR v skupni vrednosti 67.500 EUR, in sicer 20 usposabljanj in 6 delavnic za 200 tožilcev, 7 uporabniških delavnic za državne odvetnike in 4,5-dnevno napredno usposabljanje uporabnikov za uporabo sistema e-Overitve. Referenčne vrednosti smo pridobili v priloženi tabeli MJU-ja. Državo odvetništvo bo potrebovalo promocijski material (210 USB 32 GB x 4 EUR= 840 EUR) in 600 kemičnih svinčnikov po 1,3 (EUR/kos) (600 x 1,3 = 774 EUR). Državno tožilstvo bo za promocijski material namenilo 2.460 EUR, organiziralo bo konferenco (8.200 EUR) s tujimi predavatelji (6 x 900 EUR = 5.400 EUR), materiali in catering na sestankih (6 x 1.000 EUR/sestanek = 6.000 EUR), izdelava videa (6.550 EUR). Ocena stroškov je oblikovana na podlagi že izvedenih javnih naročil v sklopu VDT. Strošek novih zaposlitev za čas izvajanja ukrepa (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini 115.900 EUR Za izvedbo projektov bodo izvedene tri zaposlitve: svetovalec v pravosodju (33. plačni razred), polna zaposlitev za obdobje treh let (79.200 EUR), svetovalec v pravosodju (30. plačilni razred za 20 mesecev v višini 36.700 EUR). - Predvidena je ena zaposlitev na Vrhovnem državnem tožilstvu (VDT) v okviru projekta Virtualni pomočnik, ki bo s pomočjo umetne inteligence olajšalo delo državnih tožilcev in administrativnega osebja. Razvoj načrtovane programske rešitve predvideva integracijo metod umetne inteligence. Informatiki, ki so zaposleni na VDT, skrbijo za uporabnike na nacionalni ravni, statistiko, informacijski sistem ter baze podatkov. Ker nimajo izkušenj s programiranjem, zlasti z uporabo umetne inteligence, bo razvoj rešitve opravil zunanji izvajalec, ki razpolaga s specifično usposobljenim kadrom z ustreznim znanjem, kvalifikacijami, certifikati, izkušnjami in referencami na področju umetne inteligence. Poleg razvoja informacijske rešitve je na tako zahtevnem projektu, kot je projekt Virtualni pomočnik, treba opraviti veliko dodatnega dela, ki zagotavlja nenehno sprotno preverjanje razvoja rešitve ter kasnejšo uspešno uporabo razvite rešitve. Zaposlitev osebe za določen čas trajanja projekta (1x svetovalec v pravosodju) je nujna zaradi dodatnega dela na projektu, saj obseg dela bistveno presega obstoječe kapacitete redno zaposlenih. Dodatni zaposleni bo od pričetka izvajanja projekta pripravil tehnične zahteve za izbiro zunanjega izvajalca, koordiniral izvedbo analize poslovnega procesa in optimizacijo procesa glede na nove možnosti, sodeloval z uporabniki v času testiranj rešitev, beležil rezultate in pomanjkljivosti, usklajeval izvedbo z zunanjim izvajalcem, organiziral usposabljanja uporabnikov ter pomagal projektnemu vodji. - Digitalizacija in povezljivost poslovnih procesov na Državnem odvetništvu RS (Dodv): nova zaposlitev za čas trajanja projekta, ki je nujno potrebna za izvedbo projekta. Zaradi porasta aktivnosti na področju digitalizacije že sedaj obseg dela bistveno presega obstoječe kapacitete redno zaposlenih v Službi za informatiko in podporo uporabnikom, saj trenutno za 217 zaposlenih tehnično podporo poslovnemu procesu zagotavljata dva informatika. S tem namenom je bila previdena dodatna projektna zaposlitev, ki bo vezana predvsem na vsebinsko in tehnično vzpostavitev projektov in bo hkrati pokrivala tudi administrativna opravila. Dodv je do sedaj pri izvajanju projektov sodelovalo v okviru operacije e-Pravosodje in trenutno v operaciji Učinkovito pravosodje v vlogi kot uporabnik (podpora projektu s tehničnim in vsebinskim znanjem z vidika delovanja organa), zato veljavna organizacijska struktura in sistemizacija Državnega odvetništva ne vključuje nalog in delovnega mesta, ki bi opredeljevalo naloge, povezane z vodenjem projektov. Zaposleni, ki so vključeni v izvajanje (tehnično ali vsebinsko) posameznih projektov, to delo opravljajo dodatno poleg svojega dela in ga bodo opravljali tudi v bodoče pri izvajanju trenutnih in bodočih projektov. Pri izvajanju navedenega projekta bo Državno odvetništvo RS v vlogi upravičenca, kar pomeni, da bo moralo skrbeti tudi za administrativno izvajanje projekta, in sicer: spremljanje časovnice projekta, spremljanje porabe projektnih sredstev, potrjevanje računov, priprava notranjih in zunanjih poročil, organiziranje sestankov z izvajalcem, pisanje zapisnikov, vodenje evidence o rokih in izvedenih aktivnostih ter izvajanje ostalih aktivnosti, nujno potrebnih za izvedbo projekta. Gre za kompleksen in nujno potreben sklop nalog, ki jih ni mogoče zagotavljati v okviru obstoječe kadrovske zasedbe, zato načrtujemo, da bomo sistemizirali posebno »projektno« delovno mesto za določen čas (za čas trajanja projekta). Strošek DDV: 339.658,60 EUR SKUPAJ: 1.999.462,28 EUR Za izvedbo projekta bodo ključne investicije v razvoj informacijskega sistema. Cilj večje učinkovitosti delovanja pravosodnega sistema se bo doseglo s pomočjo razvoja novih funkcionalnosti in nadgradnjo obstoječih informacijskih sistemov. Nadgradnje in razvoj informacijskega sistema bodo komplementarno dopolnjevali nakupi nove računalniške opreme in izobraževanja vsakodnevnih uporabnikov. Vzpostavljen in digitaliziran sistem bo prispeval k dvigu digitalnih kompetenc zaposlenim v pravosodju. Virtualni pomočnik (VDT) 1.048.136 EUR, e.USRS - digitalno poslovanje 481.900 EUR, Informacijska rešitev v podporo procesu overjanja listin na MP-ju – eOveritve 363.682 EUR, Digitalizacija in povezljivost Državnega odvetništva (Dodv) 165.744,28 EUR. Področje: Razvoj novih orodij/funkcionalnosti za podporo upravljanju sodišč Stroški razvoja in implementacije v višini 614.754,10 EUR Nadgradnja skladišča podatkov z novimi vsebinami in novimi viri podatkov in/ali spremembami na virih ter nadgradnje sistema za poslovno obveščanje ter analiza zbranih podatkov zaradi izboljšanje upravljanja (Knowledge Discovery in Data) - zgled po CMS Intelligence - Using AI in Trial and Appellate (Izrael). Stroški nakupa opreme v višini 98.360,66 EUR Zagotovitev licenčne programske opreme - orodje za poslovno obveščanje MicroStrategy za obdobje 2024-2026 in licenčna izobraževanja. Reference glede ocene stroškov smo pridobili spogodbami za posodobitev sistema za poslovno obveščanje, izvajanje storitev podpore skladišču podatkov, Pogodbo o sodelovanju pri pripravi letnih statistik, Pogodbo o storitvah zagotavljanja kakovosti podatkov v skladišču, Nadgradnjo sistema za poslovno obveščanje - PSP III/1, Pogodbo o storitvah podpore sistemu za poslovno odločanje; Sofinanciranjem operacije Učinkovito pravosodje, Slovensko sodstvo 2020 v skupni višini 1 mio EUR. Referenčne pogodbe se nanašajo predvsem na nadaljnje posodobitve in vzdrževanje sistema, ki je predpogoj za delovanje informacijskega sistema za podporo upravljanju. V sklopu predlaganega projekta se predvideva tudi nadgradnja sistema zaradi zamenjave virov podatkov, ki predstavlja večjo nadgradnjo sistema zaradi vključitve novih virov podatkov. Dodatno se predvideva še analizo zbranih podatkov zaradi izboljšanje upravljanja (Knowledge Discovery in Data), za katero nimamo referenčnih pogodb. Zaradi dodatnih rešitev, predvsem vključitve novih virov, in dodatnih analiz ocenjujemo, da gre za kompleksnejšo rešitev in večji obseg (količino) del, kot jih obsegajo referenčne pogodbe. DDV: 156.885,24 EUR SKUPAJ: 870.000 EUR z DDV Področje: Okolju, podjetjem in državljanom prijazno e-sodišče Stroški razvoja in implementacije v višini 3.200.819,67 EUR Referenca za oceno stroškov za izdelavo študije in raziskav je Študija uporabnosti elektronskih storitev sodstva v višini 16.958 EUR, pogodba za izdelavo sistema komuniciranja med sodiščem in javnostmi v višini 82.655 EUR ter za razvoj in nadgradnje informacijskega sistema: Projekt COVL, Pogodba o digitalizaciji povratnic poštnih pošiljk, Pogodba za evidentiranje prejete pošte in digitalizacijo gradiva v vložiščih sodišč, pogodba Digitalizacija vhodne pošte in nadgradnja informacijskega sistema i-I, Pogodba za nadgradnjo sistema eINS, Pogodba o razvoju novih funkcionalnosti informacijskega sistema PUND, Pogodba o svetovanju pri razvoju novih funkcionalnosti PUND, Prenova spletnih strani slovenskih sodišč, Pogodba o razvoju novih funkcionalnosti informacijskega sistema eZK (podportal Splošna vloga) v skupni višini 1,3 mio EUR. Ocena stroškov se nanaša na vzpostavitev digitaliziranega e-sodišča, ki bo vključevalo bazo podatkov z načrtom sodišč in navodila glede dostopa, usmerjanja, uradnih ur in drugih posebnosti, z upoštevanjem vseh varnostnih vidikov in zahtev (e-sodna stavba, objavljanje vseh uradnih objav na e-oglasni deski v skladu z zakonom (ZIZ, ZS, ZNP, ZP-1, ZUP, ZDSS, ZKP, ZOPNI, ZSReg, ZPP, ZZK-1, ZPDI, ZD, PZ, ZVEtL, ZOSRL, ZNPPol) in Sodnim redom. V sklop sodne deske sodijo tudi objave obravnav in narokov. Predvidena rešitev je kompleksnejša kot rešitev po navedenih referenčnih pogodbah, saj se referenčne pogodbe nanašajo na posamezne nadgradnje posameznih informacijskih sistemov (ki se uporabljajo le v posameznih vrstah sodnih postopkov) ali funkcionalnosti, predlagani projekt pa predvideva razvoj novih funkcionalnosti z več skupinami različnih uporabnikov in več komunikacijskimi kanali ter njihovo povezavo v sistem. Pri predlaganem projektu gre za kompleksnejšo rešitev in večji obseg (količino) del, kot jih obsegajo referenčne pogodbe. Strošek DDV: 704.180,33 EUR SKUPAJ: 3.905.000 EUR Področje: Vzpostavitev sistema za spletno alternativno reševanje sporov (Online dispute resolution) Stroški razvoja in implementacije v višini 475.409,84 EUR Referenca za oceno stroškov zastoritve je sklenjena pogodba o zagotavljanju storitev eDražb v višini 828.380 EUR; za študije, analize in svetovanje pogodba za izdelavo sistema komuniciranja med sodiščem in javnostmi v višini 82.655 EUR; za razvoj informacijskega sistema pa vmesnik za PRIS (obdelava odločb, objava odločb) in storitve razvoja informacijskega sistema eSPIS (v skupni višini 1 mio EUR). Informacijske rešitve za podporo tovrstni izvedbi postopkov v Sloveniji trenutno ne obstajajo, zato se bo v okviru projekta izvedla predhodna študija izvedljivosti, na podlagi študije pa se bo razvilo ogrodje sistema, ki bo nadgrajeno z orodji za spletno reševanje sporov. Referenčne pogodbe se nanašajo predvsem na študije in analize, ki so predpogoj za vzpostavitev sistema in določitev nadaljnjih potreb ter razvoj informacijskega sistema z relevantnimi funkcionalnostmi (za katerega pa ocenjujemo, da je bistveno bolj obsežen kot so potrebe pri konkretnemu projektu). Za določene predvidene aktivnosti, predvsem programske in organizacijske rešitve za ogrodje sistema ter programske in oblikovne rešitve za spletne aplikacije, nimamo referenčnih pogodb. Ocena je nastala ob upoštevanju dejstva, da določenih referenčnih pogodb nimamo, da gre za večjo kompleksnost rešitev, hkrati pa za manjši obseg del, kot jih obsegajo referenčne pogodbe. Pri razvoju sistemov za reševanje sporov s pomočjo spletnih in digitalnih tehnologij, vključno z orodji umetne inteligence, gre za izrazito razvojne aktivnosti, ki bodo potekale čez nekaj let in ki temeljijo na uporabi naprednih tehnoloških možnosti na področju, ki se razvija z veliko hitrostjo. Posledično je treba upoštevati, da bosta končen obseg oziroma implementacija možnih funkcionalnosti v okviru projekta odvisna od opredelitve prioritet in specifikacij, ki bodo določene z neposredno predhodno analizo takrat aktualnih optimalnih možnosti ter na podlagi koriščenja razpoložljivih resursov, tudi glede na dosegljive cene storitev na trgu. Glede na to je ocenjeni znesek zavestno omejen na vrednost, za katero se smatra, da bo prinesla potreben rezultat za uspešno realizacijo mejnika ter prehod v naslednjo fazo, pri čemer je dodatno omejen s predhodno razdelitvijo razpoložljivih sredstev za omogočanje sorazmernega in minimalno zadostnega financiranja ter realizacije različnih projektov. Strošek DDV:104.590,16 EUR SKUPAJ: 580.000 EUR Področje: Centralni dokumentacijski digitalizacijski center Stroški razvoja in implementacije v višini 1.038.729,51 EUR Referenčne vrednosti za oceno stroškovza storitve razvoja smo iskali v pogodbi o razvoju informacijskega sistema eHramba v višini 48.800 EUR, za storitve izdelave študij, raziskav v Pogodbi za izdelavo študije za zeleno tiskanje v višini 46.852 EUR ter določili na podlagi drugih stroškov Institution building - Twinning projekt – Bavarska v višini 600.000 EUR. Referenca za oceno stroškov za razvoj in nadgradnje informacijskega sistema so sklenjene pogodbe v okviru Centra za izvršbo na podlagi verodostojne listine (COVL) – Pogodba za izdelavo sistema za elektronsko vlaganje, COVL – pogodba o nakupu licenčne programske opreme za zajem dokumentov in vsebin na COVL, Digitalizacija vročilnic – Pogodba o digitalizaciji povratnic poštnih pošiljk, Pogodba za evidentiranje prejete pošte in digitalizacijo gradiva v vložiščih sodišč, Pogodba Digitalizacija vhodne pošte in nadgradnja informacijskega sistema i-I, Pogodba za nadgradnjo sistema eINS v skupni višini 966.254 EUR. Stroški nakupa opreme v višini 934.426,23 EUR Referenca za oceno stroškov za nakup strojne opreme so okvirni sporazumi MJU-ja in gradivo za pripravo ocenjene vrednosti za projekt Zeleno tiskanje. Stroški usposabljanj in informiranja v višini 92.750,00 EUR Referenca: Odredba o plačilu za izvajanje usposabljanja na delovnem mestu za sodne osebe - posamezne podjemne pogodbe – predvidena cena za eno pogodbo znaša 492,67 EUR. Predvideno je, da bodo izobraževanja izvajali zaposleni na sodiščih (zlasti COVL) – le-ti niso zavezanci za DDV. Ocena stroškov se nanaša na digitalizacijo listin, ki so nastale oziroma nastajajo v okviru poslovanja sodstva in ostalih pravosodnih deležnikov. Predvsem gre tu za centralizirano digitalizacijo vseh vhodnih pisanj, ki jih prejmejo sodišča pri svojem poslovanju (prejem in obdelava na več kot 60 različnih lokacijah), digitalizacijo zemljiških knjig in zbirk listin (te se sedaj hranijo na 44 okrajnih sodiščih), ki imajo med drugim tudi značilnosti kulturne dediščine, ter ostalih listin, ki se redno uporabljajo v sodnih postopkih (npr. notarski zapisi). Skupno število evidentirane vhodne pošte za vsa sodišča se na letni ravni (od leta 2017 do danes) giblje okoli 1, 5 milijona, število povratnic pa okoli 3 milijonov. Digitalizacija vhodnih pisanj trenutno poteka razpršeno (na več kot 60 lokacijah digitalizirajo letno okoli 700.000 vhodnih pošiljk, na Centralnem oddelku za verodostojno listino pri Okrajnem sodišču v Ljubljani - COVL pa za ZK, INS in I postopke digitalizirajo na letni ravni okoli 1,5 milijona povratnic), nekatera sodišča vhodnih pisanj še ne digitalizirajo, zaradi česar (in ker informacijski sistemi – vpisniki tega še ne omogočajo) poslujejo papirno. Projekt po konceptu izhaja iz vzpostavitve COVL, z dodatno usmeritvijo v digitalizacijo in povezovanje z gradniki IT sistemov, pri čemer je predvidena rešitev kompleksnejša kot rešitve po referenčnih pogodbah, saj se te nanašajo (le) na posamezne nadgradnje posameznih informacijskih sistemov ali funkcionalnosti. Kompleksnost projekta se izkazuje z zagotavljanjem storitev za celotno državo (66 sodišč) in za vse IT sisteme sodstva za upravljanje sodnih zadev (7 sistemov). Strošek DDV: 434.094,26 EUR SKUPAJ: 2.500.000 EUR Področje: Nove funkcionalnosti baze znanja Stroški razvoja in implementacije v višini 631.147,54 EUR Reference za oceno stroškov storitve izdelave študij, raziskav in analize, študije in načrtov z informacijskega področja je Pogodba za izdelavo sistema komuniciranja med sodiščem in javnostmi v višini 82.655 EUR; za razvoj in nadgradnjo informacijskih sistemov pa pogodba o razvoju informacijskega sistema eHramba v višini 1.45 mio EUR, eSeja – orodje za deljenje dokumentov in komunikacijo, razvito znotraj VSRS na podlagi odprte kode in Vmesnik za PRIS (obdelava odločb, objava odločb) v višini 136.640 EUR. Ocena stroškov se nanaša na izvedbo analize povezljivosti obstoječih baz znanja z elementi AI ter razvoj ustrezne ontologije. Interne baze znanja se bodo nadgradile in integrirale z zunanjimi bazami znanja in drugimi viri za potrebe pametne klasifikacije in obdelave. Na dolgi rok se na ta način vzpostavi podpora življenjskemu ciklu dokumentov v sodnih postopkih ter zaokrožen ekosistem za upravljanje z znanjem. Referenčne pogodbe se nanašajo na obstoječi sistem za obdelavo in objavo sodne prakse, orodja za skupno delo na dokumentih ter razvoj informacijskega sistem z relevantnimi funkcionalnostmi (za katerega pa ocenjujemo, da je bistveno bolj obsežen, kot so potrebe pri konkretnemu projektu). V sklopu predlaganega projekta se predvideva povezava rešitev v enoten sistem, za kar nimamo referenčnih pogodb. Zaradi navedenega in ob upoštevanju dejstva, da določenih referenčnih pogodb nimamo, ocenjujemo, da gre za večjo kompleksnost rešitev, hkrati pa za manjši obseg del, kot jih obsegajo referenčne pogodbe. Pri razvoju novih funkcionalnosti baz znanja oziroma upravljanja s podatki in znanjem, zlasti s pomočjo orodij umetne inteligence, gre za izrazito razvojne aktivnosti, ki bodo potekale v prihodnjih letih, in ki temeljijo na uporabi naprednih tehnoloških možnosti na področju, ki se razvija z veliko hitrostjo. Posledično je treba upoštevati, da bosta končen obseg oziroma implementacija možnih funkcionalnosti v okviru projekta odvisna od opredelitve prioritet in specifikacij, ki bodo določene z neposredno predhodno analizo takrat aktualnih optimalnih možnosti, ter na podlagi koriščenja razpoložljivih resursov, tudi glede na dosegljive cene storitev na trgu. Glede na to je ocenjeni znesek zavestno omejen na vrednost, za katero se smatra, da bo prinesla potreben rezultat za uspešno realizacijo mejnika ter prehod v naslednjo fazo, pri čemer je dodatno omejen s predhodno razdelitvijo razpoložljivih sredstev za omogočanje sorazmernega in minimalno zadostnega financiranja ter realizacije različnih projektov. Strošek DDV: 138.852,46 EUR SKUPAJ: 770.000 EUR

Priloge za navedene ukrepe

Investicija: Modernizacija digitalnega okolja javne uprave:

Referenčne vrednosti

- Obrazložitev referenčnih vrednosti (dokument C2 K2 Referenčne vrednosti.doc)

- Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT (dokument GZS - referenčni cenik.pdf)

- Metodologija izračunov vrednosti za stroške projektnih zaposlitev (dokument RRF_Izračun stroškov projektnih zaposlitev.xlsx)

- Kalkulacije z obrazložitvijo referenčnih cen za usposabljanja (dokument cene usposabljanj.xlsx),

- Okvirni sporazum za izvajanje gostinskih storitev z najemom prostora za potrebe usposabljanj (dokument City Hotel.pdf)

- Pogodba za najem poslovnih prostorov (dokument Pogodba za najem_GZS_končna.docx)

- Pogoji in kriteriji za izbor izvajalcev za pripravo gradiv in scenarijev e-gradiv ter višino honorarjev

- Pogoji in kriteriji za izbor izvajalcev usposabljanj, didaktične in tehnične pomoči ter višino  honorarjev na pedagoško uro

- Pogoji in kriteriji za izbor tujih izvajalcev storitev usposabljanja ter višino honorarjev v okviru posebnega vladnega projekta Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021 (dokument Pogoji_in_kriteriji_izbor_izvajalce_PSEU.pdf)

- Cenik za prenosne računalnike in tablice (dokument Najugodnejse_ponudbe_po_koncanem_postopku_ODPREN-39_2019.pdf)

- Cenik računalnikov (PC) in zaslonov (dokument Računalniki in zasloni 2019- Aktualen seznam dobaviteljev po sklopih s pogodbami.doc)

- Cenik tiskalnikov (dokument Tiskalniki in MFN - Aktualen seznam dobaviteljev po sklopih.pdf)

Vzpostavitev informacijske infrastrukture nove generacije

- Cenik izobraževanj za Oracle (dokument cenik izobraževanj oracle.pdf)

- Cenik izobraževanj za VMware (dokument cenik izobraževanj vmware.pdf)

- Cenik tehničnih izobraževanj (dokument »enik tehničnih izobraževanj.pdf)

- Dokument identifikacije investicijskega projekta Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka - DRO (dokument DIIP DRO_final_podpisana.doc)

- Kalkulacija stroškov za DRO.next (dokument Dro_next_costs.xlsx)

- DRO.next investicijska ocena (dokument DRO_next_v3.pdf)

- Koncept izgradnje DRO.next (dokument Koncept DRO_next.doc)

- Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT (dokument GZS - referenčni cenik.pdf)

- Stroški prenove HKOM jedra (dokument prenova_jedra_strosek_2014.xlsx)

Razvoj novih dinamičnih e-storitev

- Cenik izobraževanj za Oracle (dokument »enik izobraževanj oracle.pdf)

- Cenik izobraževanj za VMware (dokument cenik izobraževanj vmware.pdf)

- Cenik tehničnih izobraževanj (dokument cenik tehničnih izobraževanj.pdf)

- Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT (dokument GZS - referenčni cenik.pdf)

- Investicijski program – Povezljivost, odprtost, kakovost (dokument IP – POK)

Modernizacija sistema podpore uporabnikom

- Cenik tehničnih izobraževanj (dokument cenik tehničnih izobraževanj.pdf)

- Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT (dokument GZS - referenčni cenik.pdf)

- Ponudba za prenosne računalnike (dokument ponudba_prenosnik.pdf)

- Povezave do cenika izobraževanj Housing (dokument Izobraževanja housing.docx)

Okrepitev in dvig kibernetske varnosti

- Cenik za Interactive Cyber Security Training (dokument Interactive Cyber Security Training _ SANS Live Online_ Courses.pdf)

- Ocena stroškov za SOC (SECURITY OPERATIONS CENTRE, dokument ocena SOC stroškov kibernetska varnost – RRF.xlsx)

- Pogodba e-Šolska torba (dokument Pogodba_NPO_eSolska_torba_v7.pdf)

EuroQCI Medn

- EuroQCI: state of play and next steps for 2021 (dokument 2-1-Sherpas 9 March 2021 summary slides - 2021 03 08.pdf)

- SHERPA Meeting 9. 3. 2021 (dokument 3-1-SHERPA MARCH prep v11.pdf)

- Dokument identifikacije investicijska projekta Vzpostavitev optične povezljivosti za zavode s področja raziskovanja in izobraževanja – IR optika (dokument DIIP_v24_končni.docx)

- Ocena stroškov - Ocena EK velikosti projektov na razpisu DEP Topic 2 za vzpostavitev naprednih nacionalnih QCI sistemov in omrežij v DČ (dokument Ocena_stroskov_QCI.docx)

- Ocena stroškov za projekt SI-EuroQCI (kalkulacija Stroski_QCI.xlsx)

Razvoj in uvajanje mehanizmov poslovno informacijske arhitekture in standardov v državno in javno informatiko

- Cenik izobraževanj za Oracle (dokument cenik izobraževanj oracle.pdf)

- Cenik izobraževanj za VMware (dokument cenik izobraževanj vmware.pdf)

- Cenik tehničnih izobraževanj (dokument cenik tehničnih izobraževanj.pdf)

- Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT (dokument GZS - referenčni cenik.pdf)

- Investicijski program – Povezljivost, odprtost, kakovost (dokument IP – POK)

- Ponudbeni predračun Mediatis (dokument Mediatis_ponudbeni predračun_pogodbaC3130-18-282036.pdf)

- Ponudba za sodelovanje na področju digitalizacije digital innovation HUB Slovenia (dokument PredlogDIH_Slovenija.pdf)

- Pogodba za razvoj in raziskave semantičnega analizatorja (REVELO, dokument REVELOPogodba.pdf)

Krepitev digitalnih znanj in spretnosti javnih uslužbencev

- Okvirni sporazum za izvajanje gostinskih storitev z najemom prostora za potrebe usposabljanj (dokument City Hotel.pdf)

- Interni cenik Upravne akademije (Ministrstvo za javno upravo) za gradnike (dokument interni cenik UA za gradnike.xlsx)

- Opredelitev stroškov projekta (dokument izracun usposabljanj dig komp.xlsx)

- Pogodba za najem poslovnih prostorov (dokument Pogodba za najem_GZS_končna.docx)

- Pogoji in kriteriji za izbor izvajalcev za pripravo gradiv in scenarijev e-gradiv ter višino honorarjev

- Pogoji in kriteriji za izbor izvajalcev usposabljanj, didaktične in tehnične pomoči ter višino  honorarjev na pedagoško uro

- Pogoji in kriteriji za izbor tujih izvajalcev storitev usposabljanja ter višino honorarjev v okviru posebnega vladnega projekta Predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije 2021 (dokument Pogoji_in_kriteriji_izbor_izvajalce_PSEU.pdf)

Vzpostavitev kompetenčnega centra

- Ponudba za psihološka testiranja Competo (dokument Competo_ponudba.pdf)

- Ponudbena cena Competo za psihološko testiranje vodstvenega potenciala (dokument JN_cenik_Competo.pdf)

- Ponudbena cena Skupina Primera za psihološko testiranje vodstvenega potenciala (dokument JN_O01_1252792-JN3_cenik_Primera.pdf)

- Ponudba za svetovanje Skupina Primera (dokument Ponudba Primera svetovanjeapril21.doc)

- Ponudbena cena Kragelj & Kragelj za psihološko testiranje vodstvenega potenciala (dokument JN_O01_1252796-javno naročilo2_cenik Kragelj.doc)

Vzpostavitev sistema portfelja projektov in investicij v IT

- Utemeljitev stroškov in podporna dokumentacija, iz katere izhaja ocena stroškov projekta (dokument 1 Vzpostavitev sistema portfelja projektov in investicij v IT - Podporna dokumentacija.doc)

- Dokazilo vrednosti investicijske dokumentacije (dokument 2 Vzpostavitev sistema portfelja projektov in investicij v IT - Podporna dokumentacija PRILOGA 1.pdf)

- Dokazilo vrednosti investicijske dokumentacije (dokument 3 Vzpostavitev sistema portfelja projektov in investicij v IT - Podporna dokumentacija PRILOGA 2.xlsx)

Izboljšanje energetske učinkovitosti stavb v državni lasti s pomočjo energetskega vodenja – pilotni projekt, izvedba v omejenem obsegu

- Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT (dokument GZS - referenčni cenik.pdf)

- Cenik tehničnih izobraževanj (dokument cenik tehničnih izobraževanj.pdf)

- Naročilnica za izdelavo predinvesticijske zasnove in investicijskega programa (dokument naročilnica za PIZ in IP FURS NM.pdf)

- Pogodba za izvajanje projektantskih rešitev (dokument pogodba projektant energ san FURS NM.pdf)

- Priloge k pogodbi za izvajanje projektantskih rešitev (dokument priloge k pogodbi GOI za energ san FURS NM.pdf)

- Ponudba za prenosne računalnike (dokument ponudba_prenosnik.pdf)

- Ponudbeni predračun za Hardware (dokument ponudbeni predračun_HW_pogodbaC3130-17-338070.pdf)

- Ponudbeni predračun za Software (dokument ponudbeni predračun_SW_pogodbaC3130-20-338019.pdf)

- Priloge k pogodbi GOI dela za energetsko sanacijo stavbe FU Novo mesto, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki (dokument priloge k pogodbi GOI za energ san FURS NM.pdf)

Digitalna integrirana platforma za spremljanje investicij infrastrukturnih projektov – DIPSIIP

- DIPSIIP1 - Seznam dokazil

- DIPSIIP2 - Cenik Asana

- DIPSIIP3 - Okvirni sporazum-JV ATR.SIS+ATR-Sklop9

- DIPSIIP4 - Aneks-JV ATR.SIS+ATR-Sklop9

- DIPSIIP5 - Ponudba ATR.SIS DRI 210118_1 VMware

- DIPSIIP6 - Pogodba ATR podpisana

- DIPSIIP7 - BIM_cenik

- DIPSIIP8 - E-flov_BlueBeam

- DIPSIIP9 - Cenik MJU-ja

Primerljive investicije / projekti

- EKP 2014-2020: Operacija Povezljivost, odprtost, kakovost

  - Odločitev o podpori za operacijo Povezljivost, odprtost, kakovost (dokument POK_Odločitev o podpori_POK)

  - Predinvesticijska zasnova - Povezljivost, odprtost, kakovost (dokument POK_PIZ – POK.pdf)

  - Investicijski program - Povezljivost, odprtost, kakovost (dokument POK_IP – POK.pdf)

- EKP 2014-2020: Operacija Uprava 2020

  - Odločitev o podpori za operacijo Uprava 2020 (dokument: Uprava2020_Priloga_1_Odločitev o podpori_Uprava 2020.pdf)

  - Predinvesticijska zasnova - Uprava 2020 (dokument: Uprava2020_PIZ Uprava 2020.pdf)

  - Investicijski program - Uprava 2020 (dokument: Uprava2020_IP Uprava 2020)

  - Dokument identifikacije investicijskega projekta Uprava 2020 (dokument: Uprava2020_DIIP Uprava 2020)

- EKP 2014-2020: Operacija Enotna poslovna točka

  - Odločitev o podpori za operacijo Enotna poslovna točka (dokument EPT_Priloga_1_Odločitev o podpori_EPT)

  - Spremenjena odločitev o podpori za operacijo Enotna poslovna točka (dokument EPT_Priloga_2_Spremenjena odločitev o podpori_EPT.pdf)

  - Predinvesticijska zasnova - Enotna poslovna točka (dokument EPT_PIZ - Enotna poslovna točka)

- EKP 2014-2020: Operacija Gospodar

  - Odločitev o podpori za operacijo Gospodar (dokument Gospodar_Odločitev o podpori_operacija Gospodar.pdf)

  - Spremenjena odločitev o podpori za operacijo Gospodar (dokument Gospodar_Sprememba odlPod Gospodar.pdf)

  - Investicijski program s študijo izvedbe CENTRALNA EVIDENCA NEPREMIČNIN Gospodar (dokument Gospodar_IP_CEN_05122016_končna verzija_podpisano.pdf)

  - Dokument identifikacije investicijskega projekta CENTRALNA EVIDENCA NEPREMIČNIN Gospodar (dokument Gospodar_DIIP _CEN_2016_koncˇna_v5_vs 2.pdf)

- EKP 2014-2020: Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka

  - Dokument identifikacije investicijskega projekta Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka - DRO (dokument DIIP DRO_final_podpisana.doc)

  - Vzpostavitev nove elektronske podpore poslovanju javne uprave z občani in poslovniki subjekti (e-UPRAVA 2): Dokument identifikacije investicijskega projekta e-Uprava2 (dokument E-Uprava2_DIIP MJU E-UPRAVA2 - verzija_končna 1.0.docx)

- EKP 2014-2020: Operacija Učinkovito upravljanje zaposlenih

  - Odločitev o podpori za operacijo Učinkovito upravljanje zaposlenih (dokument UUZ_ODLOCITEV_UUZ-podpisano.pdf)

  - Spremenjena odločitev o podpori za operacijo Učinkovito upravljanje zaposlenih (dokument UUZ_Sprememba odločitve o podpori_UUZ.pdf)

  - Predinvesticijska zasnova - Učinkovito upravljanje zaposlenih (dokument UUZ_PIZ UUZ.pdf)

e-Zakonodaja

- Pogodba za analizo spletne strani Pravno-informacijskega sistema republike Slovenije (dokument Analiza_pog.pdf)

- Kalkulacija ocene stroškov projekta (dokument Costing_SVZ_28042021.xlsx)

- Pogodba za vključitev prenovljenih procesov v prenovljen informacijski sistem nepremičninskih evidenc (dokument Delovodnik_pog.pdf)

- Ponudba za programsko implementacijo orodja za upravljanje z neuradnimi prečiščenimi besedili (dokument Modul besedilo_sprejeta ponudba.pdf)

- Pogodba za informacijsko orodje/aplikacijo za optimizacija zakonodajnega procesa v pravosodju (dokument Optimizacija zak. proc_pog.pdf)

- Pogodba za prenovo Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije (dokument Portal_pog_signed.pdf)

- Pogodba za programsko implementacijo postopkovno-podatkovnega modela za pripravo in notifikacijo predpisov ter urejevalnika besedil (dokument Progr_implementacija_pog.pdf)

- Pogodba o reviziji prototipa Informacijskega sistema MOPED (dokument Prototip_pog.pdf)

- Pogodba za uporabniški vmesnik za pripravo elektronskih dokumentov (MOPED, dokument Uporabniški vmesnik_pog.pdf)

Investicija: Digitalizacija notranje varnosti

Področje ePolicist:

- Gospodarska zbornica Slovenije: Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT;

- pogodbe iz prejšnjega projekta ePolicist

- Razvoj in vzdrževanje ePolicist C3130-15-340701, 16. 3. 2015

- MDM C3130-15-340702, 20. 3. 2015

- MDM licence C3130-15-340755, 21. 10. 2015

- Mobilne naprave C1714-15-460395, 20. 10. 2015

- Mobilne testne naprave C3130-15-340757, 28.10. 2015

- MS licence C3130-15-340736, 13. 10. 2015

- VPN licence C3407-15-340770, 21.10.2015

- Mejna kontrola Grabba razvoj C1714-17-460184, 13. 6. 2017

- Mejna kontrola Grabba naprave C1714-17-460176, 5. 6. 2017

- informativna ponudba za dobavo tabličnih računalnikov za nabavo iz proračuna 2021, ki je trenutno v teku

Področje CEPIS:

- nakup vsebinsko primerljive opreme v letu 2018 - pogodbe številka C1714-18-460330 (mrežna oprema), C1714-18-460331 (strojna oprema) in C1714-18-460332 (programska oprema in vzdrževanje)

- nakup vsebinsko primerljive opreme v letu 2020 - pogodbe številka C1714-20-460237 (strojna oprema (strežniki)), C1714-20-460238 (mrežna oprema) in C1714-20-460239 (diskovno polje ter programska oprema)

Področje ABIS:

- ocena temelji na javnem naročilu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo, integracijo in vzdrževanje sistema AFIS za potrebe NFL;

- naročilo št. 430-707/2020 je še v teku. 20. 4. 2021 je sklep o neuspelem drugem javnem naročilu, objavljenem na portalu, postal pravnomočen;

- predlog komisije za izvedbo naročila je, da naročnik izvede konkrurenčni postopek s pogajanji brez objave z edinim ponudnikom.

Področje Digitalizacija arhivskega gradiva MNZ:

- DIIP dokument identifikacije investicijskega projekta e-Hramba v MNZ z dne 29. 04. 2011

Področje TETRA:

- pogodba o izgradnji infrastrukture in vzdrževanju digitalnega radijskega sistema državnih organov Republike Slovenije po standardu TETRA št. C1714-20-460297. Cene so razvidne iz priloge k pogodbi Predračun izgradnje in vzdrževanja digitalnega radijskega sistema;

- najem Telekomunikacijskih povezav za TETRO je urejen z z aneksom št. 4 k pogodbi št. C1714-09-440022;

- najemi lokacij baznih postaj pri RTV Slovenija pogodba št. C1714-08-490049 in zadnji aneks št. 13;

- najemi lokacija baznih postaj pri Telekomu Slovenije pogodba št. C1714-13-390233 in aneksa št. 1 in št. 2;

- nakup radijskih terminalov po okvirnem sporazumu iz leta 2017 št. C1714-17-460278.

Investicija: Zeleni slovenski lokacijski okvir

Ocena stroškov je nastala na podlagi preteklih izkušenj (pogodbene vrednosti) v okviru OP 2014-2020 in drugih javnih naročil na Ministrstvu za okolje in prostor ter organov v sestavi ter na podlagi Strokovne študije glede stanja, možnosti in upravičenosti izboljšav podatkov in podatkovne infrastrukture (2020):

- Program projektov eProstor (OP 2014–2020, celoten projekt v vrednosti 22,4 mio EUR) s tem, da je projekt vključeval dve področji, zdaj pa se širi na pet področij:

  - JN Informacijska prenova nepremičninskih evidenc 1 mio EUR,

  - Informacijska podpora na področju prostorskega planiranja in graditve objektov (sistem in digitalizacija dveh procesov) 1,8 mio EUR,

  - JN Distribucijsko okolje – 0,6 mio EUR,

  - JN Implementacija informacijske prenove nepremičninskih evidenc – 1 mio EUR,

  - JN Zagotovilo sistemskih podatkovnih podlag in informacijske infrastrukture za upravljanje z vodami, pogodba št. 2330-13-830161 v vrednosti 1,7 mio EUR,

  - JN Pilotna vektorizacija etažnih načrtov in analiza rezultatov po pogodbi št. 2552-18-000008 – evidenčno JN, pogodbena vrednost 7.948,30 EUR,

  - JN Transformacija novega koordinatnega sistema 0,1 mio EUR,

  - JN Projektna pisarna in storitve promocije 1 mio EUR,

  - JN Organizacija infrastrukture, spremljanje in poročanje 0,4 mio EUR;

- Projekt SINICA (OP 2014–2020, celoten projekt v vrednosti 6,3 mio EUR);

  - JN Nadgradnja sistema za spremljanje onesnaženosti zraka v vrednosti 0,4 mio EUR;

- Strokovna študija glede stanja, možnosti in upravičenosti izboljšav podatkov in podatkovne infrastrukture (pogodba št. 45050-17/2020-2552-1, 2020). Ocena sofinanciranja lokalne podatkovne infrastrukture (Evidenca stavbnih zemljišč) v višini 30 % celotne investicije lokalnih skupnosti v prostorsko podatkovno infrastrukturo (skupna ocena 18,3 mio EUR), dodatna sredstva bodo zagotovljena v Podnebnem skladu in Integrali);

- druga javna naročila Ministrstva za okolje in prostor ter organov v sestavi:

  - JN Celovita hidrološko-hidravlična študija na porečju Savinje 1,5 mio EUR,

  - JN Vzdrževanja informacijskega sistema za okolje 0,5 mio EUR,

  - Strokovna študija (2021) v okviru projekta LIFE NarcIS ocene izgradnje informacijskega sistema za naravo 0,9 mio EUR;

- ocena stroškov dela, ki temelji na izračunu povprečnega mesečnega stroška dela 3.000 EUR in 2.700 EUR x število oseb x število mesecev;

- stroški izobraževanja na podlagi obstoječih Pogojev in kriterijev za izbor izvajalcev usposabljanj in tehnične pomoči ter višine honorarjev na pedagoško uro, ki se jih uporablja za redno dejavnost;

- stroški informiranja in obveščanja, ki temeljijo na javnem naročilu Projektna pisarna in storitve promocije ter Organizacija infrastrukture, spremljanje in poročanje, kjer so aktivnosti obveščanja in komuniciranja znašale 213.000 EUR, pri čemer se v tem primeru tematika razširja še na tri dodatne in hkrati zelo zahtevne vsebine;

- ocena stroškov opreme na podlagi usmeritev MJU-ja, ki  znašajo 20 % stroška razvoja informacijskih sistemov in prestavljajo 10 % za HW, 8 % za licence, 2 % pa za nepredvidene stroške;

- ocena stroškov druge opreme (računalniki, tablice, geodetska in druga oprema) ter najem prostorov na podlagi raziskave trga. Povprečna cena najema prostorov je ocenjena na podlagi analize trga nepremičnin in znaša 14EUR/m2, standard velikosti delovnega prostora na zaposlenega znaša 8m2/osebo.

Investicija: Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva

1) Referenčni cenik za RRF, ki smo ga pripravili skupaj z MJU-jem v sklopu komponente C2 K2: Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave.

Referenčni cenik.docx

Glede stroškov za DRO podajamo naslednje pojasnilo, ki se nanaša na prispevek sredstev za potrebno širitev obstoječe oblačne infrastrukture: ocenjena vrednost prispevka za širitev oblačnih kapacitet je v višini 20 % stroškov razvoja investicije.

2) Dodatna dokumentacija za posamezna področja/investicije, kjer so planirani stroški, ki niso zajeti v referenčnem ceniku v točki 1

- e-gozdarstvo, dokumentacija za referenčni projekt LIFE NARCIS

NARCIS_Izsek iz finančnega obrazca potrjene prijave projekta.pdf

20210428_E-GOZDARSTVO_stroškovnik_dokazila_ZGS.pdf

April 2021_Ponudba_Softergee_ZGS.pdf

April 2021_Povezljivost_VBN 1000_ZGS.pdf

Dec 2020_GPS_ponudba_ZGS.pdf

Marec 2021_ESRI_ponudba_ZGS.pdf

Marec 2021_Oprema_SGH IT_ZGS.pdf

Marec_Cisco_Webex_video_sistemi_ZGS.pdf

Pogodba_mob_aplikacija_Geodetski institut Slovenije_MBASE_ZGS.pdf

- Digitalizacija javne službe kmetijskega svetovanja (JSKS)

JSKS_dodatna pojasnila.docx

JSKS_ponudba za KGZS_racunalniska oprema.pdf

- Zasnova in razvoj podpornega informacijskega sistema za učinkovit in transparenten inšpekcijski nadzor na terenu – eFOKUS na IRSKGLR

IRSKGLR.docx

- Nadgradnja in prenova sistemov za izvajanje površinskih ukrepov SKP na AKTRP, dokumentacija referenčni projekt SKP 14-20

SKP_14-20_2331-13-000016_Maop.pdf

SKP_14-20_2331-16-000034_Ixtlan Team.pdf

SKP_14-20_2331-17-000023_Maop.pdf

SKP_14-20_SKP_14-20_Pogodba.pdf

Investicija: Digitalizacija pravosodja

| Projekt | Predvideni stroški | Primerljive pogodbe | št. pogodbe | komentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centralni dokumentacijski digitalizacijski center | Storitve izdelave študij, raziskav | Pogodba za izdelavo študije za zeleno tiskanje | 4111-18-800008 | Predvidena rešitev je kompleksnejša kot rešitev po referenčnih pogodbah, saj se referenčne pogodbe nanašajo na posamezne nadgradnje posameznih informacijskih sistemov ali funkcionalnosti. Določene referenčne pogodbe se nanašajo na COVL (gre za oddelek sodišča, ki se ukvarja z eno vrsto zadev), medtem ko se predlagani projekt nanaša na storitev za vsa sodišča in vse vrste postopkov. Pri predlaganem projektu gre za kompleksnejšo rešitev in večji obseg (količino) del, kot jih obsegajo referenčne pogodbe. |
| Centralni dokumentacijski digitalizacijski center | Nakup opreme in Nakup programske opreme | COVL – Pogodba za izdelavo sistema za elektronsko vlaganje | 4111-07-900064 |  |
| Centralni dokumentacijski digitalizacijski center | Nakup opreme in Nakup programske opreme | COVL – pogodba o nakupu licenčne programske opreme za zajem dokumentov in vsebin na COVL | 4111-07-900066 |  |
| Centralni dokumentacijski digitalizacijski center | Nakup opreme in Nakup programske opreme | Digitalizacija vročilnic – Pogodba o digitalizaciji povratnic poštnih pošiljk | 2030-12-923356 |  |
| Centralni dokumentacijski digitalizacijski center | Nakup opreme in Nakup programske opreme | Pogodba za evidentiranje prejete pošte in digitalizacijo gradiva v vložiščih sodišč | C2030-12-923355 |  |
| Centralni dokumentacijski digitalizacijski center | Nakup opreme in Nakup programske opreme | Pogodba Digitalizacija vhodne pošte in nadgradnja informacijskega sistema i-I | 2030-15-923359 |  |
| Centralni dokumentacijski digitalizacijski center | Nakup opreme in Nakup programske opreme | Pogodba za nadgradnjo sistema eINS | 2030-15-923345 |  |
| Centralni dokumentacijski digitalizacijski center | Usposabljanje in izobraževanje | Odredba o plačilu za izvajanje usposabljanja na delovnem mestu za sodne osebe - Posamezne podjemne pogodbe – cena predvidena za eno pogodbo. | Su 133/2016 |  |
| Centralni dokumentacijski digitalizacijski center | Storitve | Podgodba o razvoju informacijskega sistema eHramba | C4111-19-800013 |  |
| Centralni dokumentacijski digitalizacijski center | Drugo | Institution building - Twinning projekt – Bavarska | 4111-06-800002, 4111-06-800001 |  |
| Orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča | Storitve izdelave študij, raziskav / Storitve | Pogodba za izdelavo sistema komuniciranja med sodiščem in javnostmi | C4111-17-800004 | Predvidena rešitev je kompleksnejša kot rešitev po referenčnih pogodbah, saj se referenčne pogodbe nanašajo na posamezne nadgradnje posameznih informacijskih sistemov (ki se uporabljajo le v posameznih vrstah sodnih postopkov) ali funkcionalnosti, predlagani projekt pa predvideva razvoj novih funkcionalnosti z več skupinami različnih uporabnikov in več komunikacijskimi kanali ter njihovo povezavo v sistem. Pri predlaganem projektu gre za kompleksnejšo rešitev in večji obseg (količino) del, kot jih obsegajo referenčne pogodbe. |
| Orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča | Storitve in Nakup programske opreme | COVL – pogodba o nakupu licenčne programske opreme za zajem dokumentov in vsebin na COVL | 4111-07-900066 |  |
| Orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča | Storitve in Nakup programske opreme | Digitalizacija vročilnic – Pogodba o digitalizaciji povratnic poštnih pošiljk št. | 2030-12-923356 |  |
| Orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča | Storitve in Nakup programske opreme | Pogodba za evidentiranje prejete pošte in digitalizacijo gradiva v vložiščih sodišč | C2030-12-923355 |  |
| Orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča | Storitve in Nakup programske opreme | Pogodba Digitalizacija vhodne pošte in nadgradnja informacijskega sistema i-I | 2030-15-923359 |  |
| Orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča | Storitve in Nakup programske opreme | Pogodba za nadgradnjo sistema eINS | 2030-15-923345 |  |
| Orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča | Storitve in Nakup programske opreme | Pogodba o razvoju novih funkcionalnosti informacijskega sistema PUND | C4111-19-800014 |  |
| Orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča | Storitve in Nakup programske opreme | Pogodba o svetovanju pri razvoju novih funkcionalnosti PUND | C4111-19-800012 |  |
| Orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča | Storitve in Nakup programske opreme | Prenova spletnih strani slovenskih sodišč | 4111-08-600415 |  |
| Orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča | Storitve in Nakup programske opreme | Pogodba o razvoju novih funkcionalnosti informacijskega sistema eZK (podportal Splošna vloga) | C4111-18-800006 |  |
| Orodja za zagotovitev okolju, podjetjem in državljanom prijaznega e-sodišča | Storitve izdelave študij, raziskav in Analize, študije in načrti z informacijskega področja | Študija uporabnosti elektronskih storitev sodstva | 4111-21-800025 |  |
| Orodja za podporo upravljanju sodišč | Nakup programske opreme | Pogodba o storitvah razvoja novih funkcionalnosti informacijskega sistema e-Su vpisnik | C4111-20-800020 | Referenčne pogodbe se nanašajo predvsem na nadaljnje posodobitve in vzdrževanje sistema, ki je predpogoj za delovanje informacijskega sistema za podporo upravljanju. V sklopu predlaganega projekta se predvideva tudi nadgradnja sistema zaradi zamenjave virov podatkov, ki predstavlja večjo nadgradnjo sistema zaradi vključitve novih virov podatkov. Dodatno se predvideva še analiza zbranih podatkov zaradi izboljšanje upravljanja (Knowledge Discovery in Data) za katero nimamo referenčih pogodb. Zaradi dodatnih rešitev, predvsem vključitve novih virov in dodatnih analiz ocenjujemo, da gre za kompleksnejšo rešitev in večji obseg (količino) del, kot jih obsegajo referenčne pogodbe. |
| Orodja za podporo upravljanju sodišč | Nakup programske opreme in Storitve | Posodobitev sistema za poslovno obveščanje | C4111-20-800025 |  |
| Orodja za podporo upravljanju sodišč | Nakup programske opreme in Storitve | Izvajanje storitev podpore skladišču podatkov | C4111-17-800002 |  |
| Orodja za podporo upravljanju sodišč | Storitve | Posodobitev sistema za poslovno obveščanje | C4111-20-800025 |  |
| Orodja za podporo upravljanju sodišč | Nakup programske opreme in Storitve | Posodobitev sistema za poslovno obveščanje | C4111-20-800025 |  |
| Orodja za podporo upravljanju sodišč | Storitve | Pogodba o sodelovanju pri pripravi letnih statistik | C4111-08-600425 |  |
| Orodja za podporo upravljanju sodišč | Storitve | Sodelovanje v projektni skupini PSP | C4111-11-600587 |  |
| Orodja za podporo upravljanju sodišč | Storitve | Pogodba o storitvah zagotavljanja kakovosti podatkov v skladišču | C4111-12-600626 |  |
| Orodja za podporo upravljanju sodišč | Nakup programske opreme in Storitve | Nadgradnja sistema za poslovno obveščanje - PSP III/1 | C4111-14-600695 |  |
| Orodja za podporo upravljanju sodišč | Nakup programske opreme in Storitve | Pogodba o storitvah podpore sistemu za poslovno odločanje; Sofinanciranje Operacija učinkovito pravosodje, Slovensko sodstvo 2020"" | C4111-20-800025 |  |
| Orodja za podporo upravljanju sodišč | Nakup programske opreme in Storitve | Pogodba za posodobitev sistema za poslovno obveščanje; Sofinanciranje Operacija učinkovito pravosodje, Slovensko sodstvo 2020"" | C4111-17-800003 |  |
| Orodja za podporo upravljanju sodišč | Storitve | Pogodba o storitvah podpore skladišču podatkov. Sofinanciranje Operacija učinkovito pravosodje, Slovensko sodstvo 2020"" | C4111-17-800002 |  |
| Orodja za podporo upravljanju sodišč | Nakup programske opreme in Storitve | Izgradnja skladišča podatkov PSP II | C2011-09-923303 |  |
| Orodja za podporo upravljanju sodišč | Nakup programske opreme in Storitve | Pogodba o vzpostavitvi sistema za poslovno obveščanje PSP III | C2011-10-923302 |  |
| Orodja za podporo upravljanju sodišč | Storitve izdelave študij, raziskav in Analize, študije in načrti z informacijskega področja | zgled: CMS Intelligence- Using AI in Trial and Appellate (Izrael) |  |  |
| Sistem za spletno alternativno reševanje sporov | Storitve izdelave študij, raziskav in Storitve | Pogodba za izdelavo sistema komuniciranja med sodiščem in javnostmi | 4111-17-800004 | Referenčne pogodbe se nanašajo predvsem na študije in analize, ki so predpogoj za vzpostavitev sistema in določitev nadaljnih potreb ter razvoj informacijskega sistema z relevantnimi funkcionalnostmi (za katerega pa ocenjujemo, da je bistveno bolj obsežen kot so potrebe pri konkretnemu projektu). Za določene predvidene aktivnosti, predvsem programske in organizacijske rešitve za ogrodje sistema ter programske in oblikovne rešitve za spletne aplikacije, nimamo referenčnih pogodb. Zaradi navedenega, in ob upoštevanju dejstva, da določenih referenčnih pogodb nimamo, ocenjujemo, da gre za večjo kompleksnost rešitev, hkrati pa za manjši obseg del, kot jih obsegajo referenčne pogodbe. |
| Sistem za spletno alternativno reševanje sporov | Nakup programske opreme in Storitve | Vmesnik za PRIS (obdelava odločb, objava odločb) | 4111-17-800001 |  |
| Sistem za spletno alternativno reševanje sporov | Nakup programske opreme in Storitve | Storitve razvoja informacijskega sistema eSPIS | C4111-20-800024 |  |
| Sistem za spletno alternativno reševanje sporov | Storitve | Pogodba o zagotavljanju storitev eDražb | C4111-20-800019 |  |
| Sistem za spletno alternativno reševanje sporov | Nakup programske opreme in Storitve |  |  |  |
| Nove funkcionalnosti baze znanja | Storitve izdelave študij, raziskav in Analize, študije in načrti z informacijskega področja | Pogodba o razvoju informacijskega sistema eHramba | C4111-19-800013 | Referenčne pogodbe se nanašajo obstoječi sistem za obdelavo in objavo sodne prakse, orodja za skupno delo na deokumentih ter ter razvoj informacijskega sistem z relevantnimi funkcionalnostmi (za katerega pa ocenjujemo, da je bistveno bolj obsežen kot so potrebe pri konkretnemu projektu). V sklopu predlaganega projekta se predvideva povezavo rešitev v enoten sistem, za katero nimamo referenčih pogodb. Zaradi navedenega, in ob upoštevanju tega, da določenih referenčnih pogodb nimamo, ocenjujemo, da gre za večjo kompleksnost rešitev, hkrati pa za manjši obseg del, kot jih obsegajo referenčne pogodbe. |
| Nove funkcionalnosti baze znanja | Nakup programske opreme in Storitve | eSeja – orodje deljenje dokumentov in komunikacija, razvito znotraj VSRS na podlagi odprte kode |  |  |
| Nove funkcionalnosti baze znanja | Nakup programske opreme in Storitve | Vmesnik za PRIS (obdelava odločb, objava odločb) | 4111-17-800001 |  |
| Nove funkcionalnosti baze znanja | Nakup programske opreme in Storitve |  |  |  |
| eUSRS | Nakup programske opreme | Izvedeno JN | Pogodba Su-X-26/15-9 | Diskovna polja |
| eUSRS | Nakup programske opreme | Na podlagi raziskave trga pri dobaviteljih tovrstnih naprav | pojasnilo | Digitalizacija snemalnih naprav |
| eUSRS | Nakup programske opreme | Referenčne vrednosti MJU | Referenčne vrednosi MJU | Prenosniki |
| eUSRS | Nakup programske opreme | Izvedeno JN | Pogodba Su-X-6/20-8, Su-X-6/20-7 | Strežniki |
| eDODV | Nakup programske opreme | Raziskava trga (Crea Plus) | Predračun DO-01302MZ-2021-Državno odvetništvo -Utimaco-SecurityServer- Se12-LAN | HSM naprava |
| eDODV | Nakup programske opreme | Referenčne vrednosti MJU | referenčne vrednosti MJU | prenosniki |
| eDODV | Nakup programske opreme | Cynet (Raziskava trga) | https://www.cynet.com/about-us/. | Cynet |
| eDODV | Usposabljanje in izobraževanje | Referenčne vrednosti MJU | Referenčne vrednosi MJU | Delavnice |
| eDODV | Usposabljanje in izobraževanje | Tržna raziskava | https://www.promott.si/index.php?route=common/home | Promocijski material |
| Vzpostavitev sodobnega sistema za izobraževanja na daljavo in vzpostavitev sistema izvedbe digitalizacije izpitov v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju | Nakup opreme | Dve evidenčni naročili spletnih kamer in druge opreme | N2030-20-0162 in N2030-20-0161 | Nakup opreme |
| Vzpostavitev sodobnega sistema za izobraževanja na daljavo in vzpostavitev sistema izvedbe digitalizacije izpitov v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju | Nakup programske opreme | Agitavit Solutions | C2030-18-153078 | IS CIP |
| Vzpostavitev sodobnega sistema za izobraževanja na daljavo in vzpostavitev sistema izvedbe digitalizacije izpitov v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju | Usposabljanje in informiranje | JN izveden za projekt Optimizacija poslovnih procesov in usklajen z referenčno vrednostjo za oceno stroškov usposabljanja MJU | Usklajeno z referenčno vrednostjo MJU | Delavnice |
| Vzpostavitev sodobnega sistema za izobraževanja na daljavo in vzpostavitev sistema izvedbe digitalizacije izpitov v okviru Centra za izobraževanje v pravosodju | Usposabljanje in informiranje | Evidenčno naročilo nabava promocijskega materiala | N2030-20-0218 | Promocijski material |
| e-overitve | Nakup opreme | Referenčne vrednosti MJU | Osnovno povpraševanje | Razvoj |
| e-overitve | Usposabljanje in informiranje | Referenčne vrednosti MJU | Referenčne vrednosti MJU | Delavnice |
| Virtualni pomočnik | Usposabljanje in informiranje | Referenčne vrednosti MJU | Referenčne vrednoti MJU | Usposabljanje |
| Virtualni pomočnik | Nakup opreme in razvoj | Usklajeno z referenčnimi vrednostimi MJU | Usklajeni, priložena pogodba | Razvoj |
| Virtualni pomočnik | Usposabljanje in informiranje | Promocija |  | Promocija (konferenca, catering, promocija, meterijali) |
| IKT za sodišča | Nakup opreme | Ocenjena vrednost z izvedbo JN nakupa VK opreme v okviru operacije e-pravosodje in Učinkovito pravosodje ter opravljene raziskava trga. | EXCEL TABELA | Nakup AVK opreme |
| IKT za sodišča | Nakup opreme | Nakup VK opreme, licence | Posredovani dokumeti | AVK licence |
| IKT za sodišča | Usposabljanje in informiranje | Referenčne vrednosti MJU | Usklajeno z referenčno vrednostjo MJU | Delavnice |
| Zelena sejna soba | Nakup opreme | Nakup licenc (premium paket) | Ocenjene vrednosti so bile ovrednotene s pomočjo raziskave trga. | Licence |
| Zelena sejna soba | Nakup operme | 10 kompletov videokonferenčnih kompletov z ekrani na stojalih | V tabeli stroškov, posredovana s strani VDT | AVK |
| Zelena sejna soba | Nakup opreme | Programska oprema za upravljanje z uporabniškimi podpisi | Ocenjene vrednosti so bile ovrednotene s pomočjo raziskave trga. | Programska oprema |
| Zelena sejna soba | Nakup operme | Programska oprema za specialno delo na projektih ( | Ocenjene vrednosti so bile ovrednotene s pomočjo raziskave trga. | Programska oprema |
| Zelena sejna soba | Nakup operme | Nakup opreme (referenčne vrednosti MJU) | Referenčne vrednosti MJU |  |
| Zelena sejna soba | Usposabljanje in informiranje | Referenčne vrednosti MJU |  | Usposabljanje za uporabo programske opreme |
| Zelena sejna soba | Usposabljanje in informiranje | Referenčne vrednosti MJU |  | Promocija |

- RAZVOJNO PODROČJE: PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST

  - KOMPONENTA 1: RRI -  raziskave, razvoj in inovacije (C3 K1)

Povzetek vseh stroškov komponente

| PROJEKT |  | CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR] | OCENJENA VREDNOST PROJEKTA v NOO [EUR] | VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR] | VREDNOST ŽE VKLJUČENEGA DDV [EUR] | DODATNA VREDNOST DDV [EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Vir financiranja: NOO | Vir financiranja: državni proračun | Vir financiranja: državni proračun |
| C3 K1: RRI | Reforma: Delovanje in upravljanje RRI sistema | 15.298.727,00 | 15.298.727,00 | 14.699.677,82 | 599.049,18 | 0,00 |
|  | Naložba: Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji (TRL 3-6) | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Naložba: Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji (TRL 6-9) | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Naložba: Sofinanciranje investicij v RRI in pilotni programi mednarodnih RRI | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Naložba: Sofinanciranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev | 17.220.000,00 | 17.220.000,00 | 17.220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Naložba: Vzpostavitev Nacionalnega inštituta za hrano kot osrednjega stebra inovacijskega ekosistema v verigah preskrbe s hrano | 6.466.000,00 | 5.300.000,00 | 5.300.000,00 | 0,00 | 1.166.000,00 |
| SKUPAJ |  | 133.984.727,00 | 132.818.727,00 | 132.219.677,82 | 599.049,18 | 1.166.000,00 |

Vrste stroškov in utemeljitve izračunov: reforma RRI

| Investicije/reforma (opis) | Natančen opis stroškov |  | Metodološke informacije |  | Primerjalni podatki iz preteklih reform/investicij |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Strošek EUR | Opis stroška | Metodologija | Vir | Strošek EUR | Vir | Morebitna referenca na EU program |
| Okrepljena bosta izvajalski agenciji ARRS in SPIRIT za koordinirano in usklajeno izvajanje instrumentov RRI aktivnosti za usklajeno delovanje znanstveno –raziskovalnega in inovacijskega ekosistema. | Stroški dela, vključno s posrednimi stroški /leto na ARRS: 2022: 452.480 EUR 2023: 452.480 EUR 2024: 452.480 EUR 2025: 452.480 EUR 2026: 262.307 EUR Skupaj: 2.072.227 EUR Stroški dela, vključno s posrednimi stroški na SPIRIT: 2021: 100.000 EUR 2022: 690.350 EUR 2023: 690.350 EUR 2024: 690.350 EUR 2025: 690.350 EUR 2026: 383.650 EUR Skupaj: 3.245.050 EUR Skupaj stroški dela in posredni stroški ARRS in SPIRIT: Stroški usposabljanj 2022: 9.000 2023: 9.000 EUR 2024: 9.000 EUR 2025: 9.000 EUR 2026: 9.0000 EUR Skupaj: 45.000 EUR (od tega DDV v višini 8.115 EUR) Stroški mreženja in povezovanja ARRS in SPIRIT 2022: 50.000 EUR 2023: 50.000 EUR 2024: 50.000 EUR 2025: 50.000 EUR Skupaj: 200. 000 EUR (od tega DDV v višini 36.065 EUR) Skupaj vsi stroški za opolnomočenje izvajalskih agencij | Predvidenih je 10 novih zaposlitev na ARRS za določen čas za obdobje Q1 2022-Q3 2026. Stroški skupnih usposabljanj izvajalskih agencij so predvideni v obdobju 2022-2026 (v času izvedbe instrumentov). Planirana so tri skupna usposabljanja/leto. Skupaj bo izvedenih 15 usposabljanj. Stroški mreženja in izvajanja skupnega dogodka so predvideni v obdobju 2022-2025. Predviden je en večji skupni dogodek na letni ravni (primerljiv z R&I days, ki jih organizira EK, štirje dogodki). Skupaj bodo izvedeni štirje skupni dogodki mreženja in povezovanja med ARRS in SPIRIT. | Nove zaposlitve na ARRS se pričakujejo na dveh delovnih mestih, in sicer višji svetovalec področja I (4) in področni podsekretar (6). 1. Višji svetovalec področja I (plačni razred 39) = 2.775 EUR/osebo/mesec = 33.300 EUR/osebo/leto = 133.180 EUR/leto (4 osebe) 2. Področni podsekretar (46. plačni razred) = 3.615 EUR/osebo/mesec = 43.380 EUR/osebo/leto = 260.280 EUR/leto 6 oseb) Uporabil se je povprečni plačni razred (podsekretar- 46. plačni razred, višji svetovalec I 39. plačni razred). Pavšal za posredne stroške je bil uporabljen v višini 15 % neposrednih stroškov dela. Nove zaposlitve na SPIRIT: Predvidenih je 15 projektnih zaposlitev za obdobje Q3 2021-Q3 2026. Zaposlitve se predvidevajo na delovnih mestih višji svetovalec in podsekretar. Višji svetovalec področja I (39. plačni razred) znaša 2.775 EUR/osebo/mesec oziroma 33.300 EUR/osebo/leto oziroma 166.500 EUR/leto (5 oseb). Podsekretar (46. plačni razred) znaša 3.615 EUR/osebo/mesec oziroma 43.380 EUR/osebo/leto. Planirano 433.800 EUR/leto (10 oseb). Na letni ravni znaša strošek dela, vključno s posrednimi stroški 690.350 EUR (2022-2025), v letu 2021 100.000 EUR in v letu 2026 383.650 EUR. Skupaj: 3.245.050 EUR. Pavšal za posredne stroške je bil določen v višini 15 % na neposredne stroške dela. Stroški usposabljanj za krepitev izvajalske agencije za izvajanje instrumentov ter povezovanje za zagotavljanje učinkovitega upravljanja R&I sistema - stroški zunanjih storitev za izvedbo najmanj treh skupinskih usposabljanj na leto za najmanj 20 oseb = 2 x 2.000 EUR =1 x 5.000 EUR (tuji predavatelji, 20 oseb x 250 EUR) Izračuni za posamezno usposabljanje temeljijo na ocenjenih vrednostih za 8 ur usposabljanj (povprečna vrednost je 2.000 EUR za domača usposabljanja in 5.000 EUR za usposabljanja s tujimi predavatelji) Skupaj: 9.000/leto EUR Stroški mreženja in povezovanja ARRS in SPIRIT - stroški najema prostorov (7000 EUR) - stroški organizacije, prijave in promocija 20.000 EUR - digitalna orodja, priprava posnetih prispevkov, spletni prenos itd. (23.000 EUR) Skupaj: 50.000 EUR/leto (4 leta, 200.000 EUR) | Stroški dela in drugi z delom povezani stroški Uredba o razvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede, pri čemer se glede na naravo delovnih nalog, pričakuje zaposlitve na dveh različno zahtevnih delovnih mestih. Izračune se je pripravilo na podlagi konkretnih podatkov iz kadrovskega MFERAC ob upoštevanju plačilnih razredov in izračunov ostalih elementov v skladu z nacionalno zakonodajo (dodatki za prevoz, malico, regres, prispevki ipd..). Višina plačnih razredov (za izračun bruto plače) Pavšal za posredne stroške 68. člen Uredbe Sveta 1303/2013 Stroški usposabljanj za krepitev izvajalske agencije Ocena izračunov stroškov izhaja iz ocenjenih vrednosti za različne vrste usposabljanj, ki jih je organiziralo MIZŠ za sodelavce in so se financirala iz sredstev evropske kohezijske politike. Ocena vrednosti usposabljanj z mednarodnimi eksperti je bila pripravljena na podlagi izračuna stroškov usposabljanj za potrebe predsedovanja. Stroški mreženja in povezovanja ARRS in SPIRIT Primerljivi podatki izvedbe večjega dogodka Industrija Prihodnosti z dne, 21. 9. 2020: | Stroški dela in drugi stroški, povezani z delom, ki se financirajo iz integralnih sredstev proračuna so enaki Področni podsekretar 3.615 EUR 2672 EUR (39. plačni razred v okviru JR za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja Usposabljanje: 1.800 EUR - 2.500 EUR (domača usposabljanja) 190 EUR- 280 EUR po osebi na dan usposabljanja Stroški mreženja in povezovanja ARRS in SPIRIT z deležniki 45.000 EUR | Področni podsekretar Glej prilogo (izračun podatkov Višji svetovalec področja I Javni razpis EKP (39. plačni razred, strokovni delavec v izobraževanju odraslih) Primerljivi podatki MIZŠ oziroma izračuni ocenjenih vrednosti različnih vrst usposabljanj ter izračunov stroškov predsedovanja (glej prilogo) Izračun stroškov usposabljanj na podlagi izkušenj izobraževanja za predsedovanje PSEU 2021 Dogodki – priloga računi za izvedbo dogodka Industrija Prihodnosti, cene na trgu | Posredni stroški: 68. člen Uredbe Sveta 1303/2013: za izračun posrednih stroškov se neposredno na podlagi omenjene uredbe lahko uporabi pavšal v višini 15 % od vseh neposrednih stroškov dela |

| Vzpostavljen bo sistem rednega spremljanja izvajanja instrumentov in delovanja izvajalskih agencij ter evalvacije izvajanja RR instrumentov v podporo strukturnim spremembam | Stroški zunanjih storitev za izvedbo evalvacije 200.000 EUR 2025: 200.000 EUR (od tega DDV v višini 36.066 EUR) | Stroški zunanjih storitev za vmesno evalvacijo delovanja izvajalskih agencij in sprememb sistema upravljanja. Evalvacija bo obsežna in bo obsegala evalvacijo inštrumentarija, samega delovanja izvajalskih agencij in sprememb z vidika sistema upravljanja RRI. Evalvacija bo potekala najmanj 14 mesecev, zaključila se bo do Q1 2025 (predvidoma s strani OECD). | Ocenjena vrednost: 1.000 EUR/dan Število dni: 200 dni Metodologija: - desktop raziskava: 100 delovnih dni, • sestanki : 30 delovnih dni, •priprava ankete, intervjujev, drugih metod: 20 delovnih dni, •analiza anket, intervjujev in drugih metod: 30 delovnih dni, •končno usklajevanje rezultatov: 20 delovnih dni 200 dni x 1.000 EUR (povprečje) = 200.000 EUR Skupaj: 200.000 EUR | Ocena stroškov izhaja iz primerljivih ocen vrednosti pri pripravi tehničnih specifikacij za evalvacije projektov, ki so se financirali iz sredstev evropske kohezijske politike, pri čemer se bo v okviru RRF evalvacije delalo na letni ravni, zato je skupna vrednost nižja, saj bo obseg evalvacij manjši. Podobna ocenjena vrednost je razvidna iz cenika svetovalnih storitev GZS (visoko zahtevni projekti, svetovalec/vodja projektov, 850 EUR -1.500 EUR/dan) | 150.000- 240.000 EUR | Tehnične specifikacije za pripravo evalvacij in primerljive prakse OECD. | Analize in študije, ki jih izvaja OECD. Primer ocenjene vrednosti za študijo OECD (pri čemer je treba upoštevati, da bo predvidena študija bolj zahtevna) (vrednotenje pod zap.št.4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzpostavljen bo sistem skupnega spremljanja raziskovalno- razvojnih in inovacijskih politik | Stroški zunanjih storitev izvedbe evalvacij 100.000 EUR 2024: 100.000 EUR (od tega DDV v višini 18.032 EUR) | Stroški zunanjih storitev za vmesno evalvacijo izvajanja RISS v letu 2024. | Ocenjena vrednost: 1.000 EUR/dan Število dni: 100 dni Metodologija: •desktop raziskava: 50 delovnih dni, • sestanki : 10 delovnih dni, •priprava ankete, intervjujev, drugih metod: 10 delovnih dni, •analiza anket, intervjujev in drugih metod: 20 delovnih dni, •končno usklajevanje rezultatov: 10 delovnih dni Skupaj/evalvacijo: 100.000 EUR | Ocena stroškov izhaja iz primerljivih ocen vrednosti pri pripravi tehničnih specifikacij za evalvacije projektov, ki so se financirali iz sredstev evropske kohezijske politike, pri čemer se bo v okviru RRF evalvacije delalo na letni ravni, zato je skupna vrednost nižja, saj bo obseg evalvacij manjši. Prav tako ocena izhaja iz pogodbene vrednosti CRP projekta, ki je bil izbran na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje projektov ciljnih raziskovalnih programov (spremljanje in presoja učinkov strateških razvojno-inovacijskih partnerstev) Podobna ocenjena vrednost je razvidna iz cenika svetovalnih storitev GZS (visoko zahtevni projekti, svetovalec/vodja projektov, 850 EUR -1.500 EUR/dan) | 80.000 EUR za izvedbo evalvacije TRL 3-6 programov EKP 2014-2020 90.000 EUR (evalvacija v okviru CRP SRIP) | Tehnične specifikacije za pripravo evalvacije | Evalvacije, ki so se financirale iz sredstev tehnične pomoči (specifikacije za izvedbo evalvacije spodbujanja raziskovalno-razvojnih programov iz letnega načrta vrednotenj za leto 2020) Evalvacije, ki so se financirale iz sredstev tehnične pomoči (specifikacije) oziroma primerljivi podatki financiranja CRP projekta Spremljanje in presoja učinkovitosti razvojnih grozdov SRIP v VFO 2014-2020 (priloga.) |
| Okrepljen bo sistem podpornega okolja za vključevanje slovenskih prijaviteljev v mednarodni prostor. | Stroški dela in drugih stroškov povezanih z delom, vključno s posrednimi stroški: 2022: 498. 870 EUR 2023: 498. 870 EUR 2024: 498. 870 EUR 2025: 498. 870 EUR 2026: 332.580 EUR Skupaj: 2.328.060 EUR Stroški usposabljanj podpornega okolja NKO 2022: 62.000 EUR 2023: 25.000 EUR 2024: 15.000 EUR 2025: 15.000 EUR Skupaj: 117.000 EUR (od tega DDV v višini 21.098 EUR) | Podporno okolje za delovanje NKO Predvidenih je 10 novih zaposlitev za določen čas za čas od Q4 2021 do Q3 2026 NKO podporno okolje Stroški usposabljanj Predvidena so 4 usposabljanja v 2022, 1 usposabljanje v 2023 in 1 usposabljanje v 2024 ter 1 usposabljanje v 2025. Skupaj 7 usposabljanj. 2022 Prenos znanja – sodelovanje z drugimi mrežami podpornega okolja: obisk Avstrijske mreže (FFG – Austrian Research Promotion Agency) z namenom medsebojnega učenja in izmenjave dobrih praks (2) Masterclass pisanje projektnih predlogov za subjekte podpornega okolja – izvajalec: SeanMcCarthy (3) Masterclass pisanje projektnih predlogov za zunanje deležnike – izvajalec: SeanMcCarthy (4) Usposabljanje Meeting/ Workshop interaction design – izvajalec: MastersInModeration: osnove moderiranja, izvajanje intervjujev, panelne diskusije in tehnike, kako animirati poslušalce na konferencah in info dnevih, da z njih odnesejo čimveč 2023 – ponovitev Sean McCarthy: Modul: Art of writing Winning Proposal in morebitna ponovitev obiska še katere izmed mrež NKO (1 usposabljanje) 2024 – usposabljanje na temo, ki se izkaže za aktualno v tem času (kot npr. v 2020 ko je bil potreben preskok v online oblike dogodkov – usposabljanje na to temo: Humanizing Online events), (1 usposabljanje) 2025 Ponovitev Sean McCarthy: Modul: Art of writing winning proposal in morebitna ponovitev obiska še katere izmed mrež NKO (1 usposabljanje) | 10 novih zaposlitev na delovnem mestu podsekretar v okviru krepitve mreže NKT: = 3.615 EUR/osebo/mesec = 43.380 EUR/osebo/leto = 433.800 EUR/leto (10 oseb) Izračune se je pripravilo na podlagi konkretnih podatkov iz kadrovskega sistema MFERAC ob upoštevanju plačilnih razredov in izračunov ostalih elementov v skladu z nacionalno zakonodajo (dodatki za prevoz, malico, regres, prispevki ipd..). Uporabil se je povprečni plačni razred (podsekretar - 46. plačni razred, koordinator mednarodnih projektov VIII - 39. plačni razred, koordinator mednarodnih projektov IX - 46. plačni razred). Pavšal za posredne stroške je bil uporabljen v višini 15 % na neposredne stroške dela. Stroški usposabljanj za podporno okolje za NKO 2022 (1) - najem avtobusa (cena na km (2 x 400 km x 1,2), dnevni najem (300 EUR/dan), dnevnica za voznika (2 x 49 EUR ) = 2.000 EUR - dnevnice za udeležence; 2dneva x 49 EUR x 20 oseb = 4.000 EUR - nočitve Austrian Trend Hotel (15 minut peš do Austrian Research Promotion Agency); 125 EUR x 20 oseb = 2.500 EUR (2) Open Course Sean McCarthy s prihodom v Ljubljano – 475 EUR x 20 = 9.500 EUR + plačilo nastanitve (200 EUR ) in letalskega prevoza (600 EUR) ALI Online Open Course Sean McCarthy: cena 300 EUR x 20 udeležencev = 6.000 EUR (3) Open Course Sean McCarthy s prihodom v Ljubljano – 475 EUR x 50 = 23.750 EUR + plačilo nastanitve (200 EUR ) in letalskega prevoza (600 EUR ) Za namen izobraževanja končnih uporabnikov, potencialnih prijaviteljev. S tem se lahko poveča uspešnost slovenskih prijaviteljev. (4) Masters in Moderation: nimajo objavljenega cenika, a so cene okvirno 500 EUR /udeleženca. = 500x20 oseb = 10.000 EUR + plačilo nastanitve in prevoza do Ljubljane (2 osebi x 2 noči x 200 EUR + 2 x avion 600 EUR = 2.000 EUR) | Kolektivna pogodba za državno upravo (tarifni del) za delovna mesta, na katerih se pričakuje nove zaposlitve v okviru podpornega okolja za NKT točke. Višina plačnih razredov za izračun bruto plače Stroški usposabljanj (1) - prevozi - dnevnice - nočnine (2), (3) - izvedba usposabljanja - nočitev - prevoz (4) standardna cena take vrste izobraževanja | Stroški dela in drugi stroški dela v skladu z nacionalno zakonodajo, ki se uporablja tudi za integralna sredstva proračuna. Področni podsekretar 3.615 EUR 2.672 EUR (39. plačni razred v okviru JR za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja | Kadrovski MFERAC, nacionalna zakonodaja Področni podsekretar Glej prilogo (izračun podatkov Višji svetovalec področja I Javni razpis EKP (39. plačni razred, strokovni delavec v izobraževanju odraslih) | 68. člen Uredbe Sveta 1303/2013: za izračun posrednih stroškov se neposredno na podlagi omenjene uredbe lahko uporabi pavšal v višini 15 % od vseh neposrednih stroškov dela Stroški usposabljanj za podporno okolje NKO (4) se je izvajal v okviru NCP Academy (projekt CSA iz Obzorja 2020) a je bila omejitev na enega udeleženca na DČ |
| Okrepljen bo sistem podpornega okolja za vključevanje slovenskih prijaviteljev v mednarodni prostor. | Podporno okolje- krepitev projektnih pisarn na JRO Stroški dela in drugih stroškov povezanih z delom, vključno s posrednimi stroški: 2022: 928.155 EUR 2023: 928.155 EUR 2024: 928.155 EUR 2025: 928.155 EUR 2026: 618.770 EUR Skupaj: 4.331.390 EUR | Podporno okolje- krepitev projektnih pisarn na JRO Izvedel se bo javni razpis, izbralo se bo projekte (predvidoma med 7 do 10 projektov, samostojnih prijaviteljev ali v konzorciju). Vseh JRO je 20. Pogodbe o sofinanciranju se bodo podpisale najkasneje do Q1 2022, predvidenih je najmanj 20 zaposlitev za okrepitev podpornega okolja. | 20 novih zaposlitev na delovnih mestih v javnih raziskovalnih organizacijah in sicer: 6 zaposlitev na delovnem mestu višji svetovalec I (koordinator mednarodnih projektov VIII) in 14 zaposlitev na delovnem mestu podsekretar koordinator mednarodnih projektov IX) 1.Kooordinator mednarodnih projektov IX 3.615 EUR/osebo/mesec = 43.380 EUR/osebo/leto = 607.320 EUR/leto (14 oseb) 2.Koordinator mednarodnih projektov VIII) 2.775 EUR/osebo/mesec = 33.300 EUR/osebo/leto = 199.880 EUR/leto (6 oseb) Izračune se je pripravilo na podlagi konkretnih podatkov iz kadrovskega MFERAC ob upoštevanju plačilnih razredov in izračunov ostalih elementov v skladu z nacionalno zakonodajo (dodatki za prevoz, malico, regres, prispevki ipd..). Uporabil se je povprečni plačni razred, koordinator mednarodnih projektov VIII - 39 plačni razred, koordinator mednarodnih projektov IX - 46 plačni razred). Pavšal za posredne stroške je bil uporabljen v višini 15 % na neposredne stroške dela. | Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (priloga: opis tipskih delovnih mest), ki je na razpolago. Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 18/18) za delovna mesta ter Aneks h kolektivni pogodi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 18/18). Višina plačnih razredov za izračun bruto plače | Stroški dela in drugi stroški dela v skladu z nacionalno zakonodajo, ki se uporablja tudi za integralna sredstva proračuna. Področni podsekretar/Koordinator mednarodnih projektov iX) 3.615 EUR Višji svetovalec/ koordinator mednarodnih projektov VIII 2.672 EUR (39. plačni razred v okviru JR za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja | Kadrovski sistem MFERAC, nacionalna zakonodaja | 68. člen Uredbe Sveta 1303/2013: za izračun posrednih stroškov se neposredno na podlagi omenjene uredbe lahko uporabi pavšal v višini 15 % od vseh neposrednih stroškov dela |
| Vzpostavljen sistem spremljanja vključevanja slovenskih prijaviteljev v mednarodni prostor ter delovanja podpornega okolja | Stroški zunanjih storitev izvedbe dveh evalvacij 80.000 EUR 2022: 40.000 EUR 2024: 40.000 EUR (od tega DDV v višini 14.426 EUR) | Stroški zunanjih storitev izvedbe analize (Q1 2021) in evalvacije (Q4 2024) za vzpostavitev sistema spremljanja vključevanja slovenskih prijaviteljev v mednarodni prostor ter delovanje podpornega okolja. | Ocena števila potrebnih opravljenih ur: 266 (33 dni) Cena: 150 EUR Metodologija: •desktop raziskava: 10 delovnih dni, • sestanki : 5 delovnih dni, •priprava ankete, intervjujev, drugih metod:5 delovnih dni, •analiza anket, intervjujev in drugih metod: 10 delovne dni, •končno usklajevanje rezultatov: 3 delovne dni SKUPAJ: 40.000 EUR/evalvacijo | Pri definiranju stroškov zunanjih izvajalcev za izvedbo evalvacije smo izhajali iz javno objavljenih cenikov svetovalnih ur (povprečna zahtevnost, svetovalec senior/vodja projekta+, 85 EUR-200 EUR/uro) Prav tako | 90.000 EUR (CRP) 80.000 EUR (tehnične specifikacije za vrednotenje spodbujanja izvajanja raziskovalno- razvojnih programov in projektov) 30.000 EUR (tehnične specifikacije za vrednotenje uspešnosti učinkovitega svetovanja EURES) |  | Evalvacije, ki so se financirale iz sredstev tehnične pomoči (specifikacije) oziroma primerljivi podatki financiranja CRP projekta Spremljanje in presoja učinkovitosti razvojnih grozdov SRIP v VFO 2014-2020 (priloga), Tehnične specifikacije iz potrjenega Letnega načrta vrednotenj za leto 2020 (glej za vrednotenje spodbujanja raziskovalno-razvojnih programov (v manjšem obsegu, podobno EURES vrednotenju v okviru letnega načrta vrednotenj) |
| Okrepljeno mreženje, povezovanje, prenos znanj ter podpora prijaviteljem na program Obzorje Evropa. | Stroški izvedbe različnih dogodkov in mreženja Mreženje in dogodki NKO 2022: 24.000 EUR 2023: 24.000 EUR 2024: 24.000 EUR 2025: 24.000 EUR 2026: 8.000 EUR SKUPAJ: 104.000 (od tega DDV v višini 18.754 EUR) Mreženje in dogodki na JRO 2022: 180.000 EUR 2023: 180.000 EUR 2024: 180.000 EUR 2025: 180.000 EUR 2026: 66.000 EUR SKUPAJ MIZŠ: 786.000 EUR (od tega DDV v višini 141.737 EUR) | Mreženje in dogodki NKO mreže Predvideva se, da se bo na letni ravni (od 2022 do 2025) izvedlo najmanj 6 dogodkov v organizaciji podpornega okolja NKO, v letu 2026 pa 2 dogodka. Skupaj bo izvedenih 26 dogodkov. Mreženje in dogodki na JRO Pričakuje se, da se bo na letni ravni (od 2022 do 2025) izvedlo najmanj 30 dogodkov, v letu 2026 pa 11 dogodkov, v okviru izbranih projektov za krepitev pisarn ter podpornega okolja na javnih raziskovalnih organizacijah. Skupaj se bo izvedlo 131 dogodkov. Dogodki se bodo izvajali tako v fizični obliki kot v online oziroma v hibridni obliki. Skupaj se bo do 2026 v okviru mreže NKO in na izbranih projektih JRO izvedlo 157 dogodkov. Dogodki bodo vključevali različne vsebine od mreženja različnih partnerjev, delavnice in seminarje za pripravo projektov, izvajanje projektov, predstavitve projektov, prenos dobrih praks iz tujine, pomoč in svetovanje pri pripravi in pisanju projektov ipd., s ciljem, da se na ravni organizacij poveča število in/ali uspešnost prijav. Stroški so izračunani na način, da predstavljajo povprečne stroške dogodkov. Dogodki bodo zelo raznovrstni in lahko vključujejo različne stroške, kot npr: - najem prostorov, - pogostitve, - tehnično podporo in pripravo dogodkov (snemanje, web streaming, montaža posnetkov in gostovanje video posnetkov), -registracijsko platformo, -promocijski material, vključno z oblikovanjem, dizajnom, vzpostavitev spletne strani, -stroški zunanjih storitev svetovanja oziroma predavateljev Dogodki bodo morali biti pripravljeni in izvedeni v skladu s pripravljeno SWOT analizo vključenih organizacij za okrepitev podpornega okolja za vključevanje v Obzorje Evropa ter predstavljati celovito zaokroženo področje aktivnosti. Vključevati bodo morali tako fizične dogodke kot dogodke v online oziroma hibridni obliki. Pričakuje se, da bodo organizacije v okviru projektov izvedle vsaj: - aktivnosti za mreženje in iskanje partnerjev - aktivnosti prenosa znanj in izkušenj za pripravo in vodenje projektov Obzorja Evropa s pomočjo ekspertov - aktivnosti vsebinske in tehnične priprave projektnih predlogov, tudi s pomočjo zunanjih ekspertov | Mreženje in dogodki NKO mreže Za ta namen je načrtovanih 104.000 EUR, pričakuje se, da se bo izvedlo vsaj 26 dogodkov, kar pomeni, da je povprečni strošek enega dogodka 4.000 EUR. 104.000 EUR: 26 = 4000 EUR. Skupaj: 4.000 EUR x 6 dogodkov = 24.000 EUR/leto Leto 2026: 2 dogodka (4.000 EUR x 2 = 8.000 EUR) Vrste potrebnih stroškov za izvedbo dogodka in okvirna višina: 400 EUR (najem) 1.440 EUR (pogostitve) 2.000 EUR (online podpora) 115 EUR (registracijska platforma, del stroška) 200 EUR (promocijski material, oblikovanje in design, del stroška) 500 EUR (spletna stran) SKUPAJ: povprečno 4.625 EUR (v ta znesek niso všeti stroški svetovanja in stroški morebitnih predavateljev, potnih stroškov), zato se pričakuje, da je povprečna višina stroška na dogodek ustrezna. Povprečni strošek izvedbe dogodka v okviru JRO Za namene izvedbe dogodkov v okviru projektov JRO je načrtovanih 786.000 EUR (za vse sofinancirane projekte). Pričakuje se, da se bo izpeljalo najmanj 131 dogodkov, kar pomeni, da povprečni strošek na dogodek znaša 6.000 EUR. Vrste potrebnih stroškov za izvedbo dogodka in okvirna višina: 400 EUR (najem, promocijski material, pogostitev) 2.000 EUR (online podpora) 100 EUR (registracijska platforma, promocijski material, oblikovanje in design, del stroška je zelo nizek glede na število dogodkov) 1.000 EUR (potni stroški za mreženje, 1 oseba/dogodek) 1.000 EUR do 10.500 EUR (stroški predavateljev) 1000 EUR (stroški svetovanja) SKUPAJ: med 5.520 EUR in 14.100 EUR. Stroški posameznih dogodkov bodo različni, zato ni mogoče drugače izračunati kot povprečno višino/dogodek. Povprečna višina je primerna in racionalna. Prijavitelji bodo pripravili t.i. osnutek proračuna (draft budget), v katerem bodo morali utemeljiti aktivnosti in stroške, s čimer se bo zagotovilo, da bo ocena stroškov primerljiva z oceno stroškov enega dogodka. Na ta način bo zagotovljena gospodarnost in učinkovitost. | Povprečni strošek izvedbe dogodka v okviru mreže NKO: - Najem prostorov: od 250 do 750 EUR na dogodek (za povprečno 60 oseb, povprečje 400 EUR) NAJEM SEJNIH SOB IN KONGRESNE DVORANE - DSU Pogostitve: odvisno od števila udeležencev in obsega dogodka (okvirno 4 EUR/osebo za kavo in sok ter 20 EUR za kosilo) Za povprečno 60 udeležencev znese 24 EUR x 60= 1.440 EUR Uredba o stroških reprezentance (ki določa višje zneske za delovna kosila od 20 EUR) Primer cenika za EKP Promocijski material, oblikovanje in design (CGP max) Skupaj: 200 EUR/dogodek (5.000/26 dogodkov) Tehnična podporo pri izvedbi online dogodkov: - tehnična pripravo dogodka, snemanje, web streaming, montaža posnetkov in gostovanje video posnetkov, spletne strani). Skupaj 2.000 EUR/online dogodek (nezavezujoča ponudba Videolectures) Vzpostavitev in vzdrževanje spletne strani: Vzpostavitev spletne strani: 13.000 EUR Letno vzdrževanje: 200 EUR (1.000 EUR/5 let) Skupaj: 14.000 EUR (538 EUR/dogodek v okviru NKO podpornega okolja) Registracijska platforma: 3000 EUR (enkraten strošek, ponudbe). Na dogodek 115 EUR (26 dogodkov). Usposabljanja – primer stroškov predavateljev Stroški predavateljev: Primer: Open Course Sean McCarthy s prihodom v Ljubljano – 475 EUR x 20 = 9.500 EUR + plačilo nastanitve (200 EUR) in letalskega prevoza (600 EUR), skupaj/dogodek: 10.500 EUR Svetovalna ura: 200 EUR Skupaj/dogodek: 5 x 200 EUR = 1.000 EUR Cenik Gospodarske zbornice (vodja projekta+, srednje zahteven projekt, maksimalna višina) | Pogostitve (manjši prigrizki, pijača od 2 do 7 EUR) | Primer cenika za EKP | Projekti EKP na MIZŠ 2014-2020. |
| Mreženje, povezovanje preko dogodkov SPIRIT za sodelovanje deležnikov inovacijskega sistema | Stroški izvedbe različnih dogodkov in mreženja Mreženje in dogodki 2022: 340.000 EUR 2023: 340.000 EUR 2024: 340.000 EUR 2025: 340.000 EUR 2026: 330.000 EUR SKUPAJ MGRT: 1.690.000 EUR | Mreženje in dogodki SPIRIT za sodelovanje deležnikov inovacijskega sistema Predvideva se, da se bo na letni ravni (2022-2026) izvedlo najmanj 10 dogodkov v organizaciji ali sodelovanju pri organizaciji dogodkov za mreženje in spodbujanja sodelovanje deležnikov inovacijskega sistema. Dogodki se bodo izvajali tako v fizični obliki kot/ali v online oziroma v hibridni obliki. Dogodki bodo vključevali različne vsebine zelenega in digitalnega prehoda z namenom mreženja različnih partnerjev, delavnice in seminarje za spodbujanje sodelovanja na projektih RRI, prenos dobrih praks in predstavitev inovativnih dosežkov. Stroški so izračunani na način, da predstavljajo povprečne stroške dogodkov za večje število ljudi (cilj je vključevanje 50–100 udeležencev). Dogodki lahko vključujejo različne stroške, kot npr: - najem prostorov, - pogostitve, - tehnično podporo in pripravo dogodkov, - komunikacijski načrt in prijave, - stroški zunanjih storitev nastopajočih. | Mreženje in dogodki SPIRIT Za ta namen je načrtovanih 1.665.000 EUR, pričakuje se, da se bo izvedlo vsaj 50 dogodkov različnih formatov in oblik sodelovanja na dogodkih ali pri organizaciji dogodka. Ocenjeni strošek dogodka se giblje med 20.000 in 40.000 EUR. 1.690.000 EUR: 50 = 33.800 EUR. Skupaj do 340.000 EUR/leto Vrste potrebnih stroškov za izvedbo dogodka in okvirna višina: - stroški najema prostorov (0-7.000 EUR) - stroški organizacije, prijave in promocija 10.000 - 20.000 EUR - digitalna orodja, priprava posnetih prispevkov, spletni prenos itd. (23.000 EUR) Skupaj: 34.000 EUR/dogodek | Stroški mreženja in povezovanja ARRS in SPIRIT Primerljivi podatki izvedbe večjega dogodka Industrija Prihodnosti z dne 21. 9. 2020 | Stroški mreženja in povezovanja ARRS in SPIRIT z deležniki 45.000 EUR | Dogodki – priloga računi za izvedbo dogodka Industrija Prihodnosti, cene na trgu |  |

Vrste stroškov in utemeljitve izračunov: Naložbe RRI

| Investicije/reforma (opis) | Natančen opis stroškov |  | - Metodološke informacije |  | Primerjalni podatki iz preteklih reform/investicij |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Strošek EUR | Opis stroška | Metodologija | Vir | Strošek EUR | Vir | Morebitna referenca na EU program |
| Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih programov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji – TRL (3-6) | Višina sofinanciranja bo 5 mio EUR/program, sofinanciralo se bo 4 programe. Izvedenih bo okvirno 600 FTE, na 1 mio EUR vloženih sredstev bo izvedenih okvirno 30 FTE. 2023: 3.000.000 2024: 5.000.000 2025: 6.000.000 2026: 6.000.000 Skupaj: 20.000.000 EUR brez DDV | Upravičeni stroški: - stroški dela in povračila stroškov dela - pavšal posrednih stroškov v višini 25 % vseh neposrednih stroškov - stroški zunanjih izvajalcev v omejeni višini do 20 % upravičenih stroškov Sofinanciralo se bo 4 projekte, ki bodo trajali 4 leta. Vrednost 1 FTE znaša 33.000 EUR. Višina sofinanciranja bo 5 mio EUR/program. Izvedenih bo okvirno 600 FTE, na 1 mio EUR vloženih sredstev bo izvedenih okvirno 30 FTE. Strošek DDV ni upravičen strošek. | Izračun vrednosti standardnega stroška na enoto dela bo izhajal iz nacionalne metodologije Javne Agencije za raziskovalno dejavnost RS.. V izračun FTE so vključeni vsi stroški, poleg stroškov dela tudi pavšal posrednih stroškov (25 % vseh neposrednih stroškov, razen stroškov storitev in tretjih strank) ter stroški zunanjih izvajalcev (največ 20 %). Izračuni izhajajo iz ocene realizacije raziskovalno- razvojnih programov TRL 3-6 (povprečje števila FTE in vrednosti FTE), ki so v prilogi. Gre za podobne sodelovalne projekte med JRO in gospodarstvom, ki vključujejo istovrstne stroške, podobne konzorcijske strukture (število in vrsta konzorcijskih partnerjev) ter bodo morali izpolnjevati podobne pogoje in merila. | Cena ekvivalenta polne zaposlitve za posamezno leto, objavljena na spletni strani ARRS Odstotek za stroške zunanjih storitev je določen na podlagi predhodnega javnega razpisa (glej objava JR) | Posredni stroški v pavšalu (25 %) 6 mio EUR (5 let) so bili sofinancirani sorodni/podobni projekti TRL 3-6 programi iz sredstev EKP | Obzorje Evropa Povezava na javni razpis (trajanje do 5 let, maksimalna višina 6 mio EUR) | Povezava na predlog Uredbe Sveta, ki ustanavlja Obzorje Evropa (člen 31, posredni stroški) JR za sofinanciranje TRL 3-5 se je financiral iz sredstev evropske kohezijske politike (OP 2014-2020, PO1.1., ESRR) |
| Sofinanciranje raziskovalno inovacijskih projektov v podporo zelenemu prehodu in digitalizaciji – Sofinanciranje projektov za spodbujanje podjetniških RRI vlaganj na lestvici TRL 6-8 | Sofinanciralo se bo okvirno 95 raziskovalno razvojnih projektov v gospodarstvu, ki bodo trajali do tri leta (do 500.000 EUR/projekt). Javni razpis bo objavljen v 2022 in bo imel dve odpiranji, ki bodo v 2022 in 2023. Projekti se bodo izvajali v obdobju 2022-2026. 2023: 8.000.000 2024: 14.000.000 2025: 15.000.000 2026: 8.000.000 Skupaj: 45.000.000 EUR brez DDV | Sofinanciralo se bo upravičene stroške raziskovalno-razvojnih projektov v podjetjih, po analogiji EKP 2014-2020 in v okviru GBER potrjenih shem: - Stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci), kjer se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporablja Standardna lestvica stroška na enoto. - Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav, ki so bile kupljene od zunanjih izvajalcev po običajnih tržnih pogojih ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev za RRI projekt. - Investicije v neopredmetena sredstva: stroški znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih, uporabljenih izključno za RRI projekt. - Stroški investicije v opredmetena osnovna sredstva za postavitev demonstracije rešitev raziskav in razvoja. - Posredni stroški v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, v obliki pavšalnega financiranja s pavšalno stopnjo v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na RRI projektu. Strošek DDV ni upravičen strošek. | Standardna lestvica stroška na enoto predstavlja strošek dela na ravni ure (Smernice o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov za evropske strukturne in investicijske sklade (skladi ESI), Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15), izračun cene ekvivalenta polne zaposlitve Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Posredni stroški so v obliki pavšalnega financiranja s pavšalno stopnjo v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na RRI projektu. | Zakoni, predpisi, normativni akti ARRS – Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije | Pri načrtovanju števila sofinanciranih projektov smo izhajali iz dosedanjih izkušenj, ter zgodovinskih podatkov javnih razpisov Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 1 in 2, ki sta bila izvedena in sofinancirana iz sredstev evropske kohezijske politike 2014-2020. Sofinancirane vrednosti projektov so bile v povprečju 380.000 EUR na projekt | Vir | EKP 2014-2020 |
| Sofinanciranje investicij v RRI demonstracijske in pilotne projekte | Sofinanciralo se bo okvirno 30 RRI demonstracijskih in pilotnih projektov. (do 1.000.000 EUR/projekt). Razpis bo objavljen 2023, odpiranja bodo v 2023 in 2024. Projekti se bodo izvajali v obdobju 2023-2026. 2024: 8.000.000 2025: 14.000.000 2026: 8.000.000 Skupaj: 30.000.000 EUR brez DDV | Sofinanciralo se bo upravičene stroške raziskovalno-razvojnih projektov v podjetjih, po analogiji EKP 2014-2020 in v okviru GBER potrjenih shem: - Stroški osebja (raziskovalci, strokovni in tehnični sodelavci), kjer se za uveljavljanje upravičenih stroškov uporablja Standardna lestvica stroška na enoto. - Stroški storitev zunanjih izvajalcev: stroški pogodbenih raziskav, ki so bile kupljene od zunanjih izvajalcev po običajnih tržnih pogojih ter stroški svetovalnih in drugih ustreznih storitev za RRI projekt. - Investicije v neopredmetena sredstva: stroški znanja in patentov, ki so bili kupljeni ali je bilo zanje pridobljeno licenčno dovoljenje od zunanjih virov po običajnih tržnih pogojih, uporabljenih izključno za RRI projekt. - Stroški investicije v opredmetena osnovna sredstva za postavitev demonstracije rešitev raziskav in razvoja. - Posredni stroški v okviru dodatnih režijskih stroškov in drugih stroškov poslovanja, vključno s stroški materiala, zalog in podobnih izdelkov, v obliki pavšalnega financiranja s pavšalno stopnjo v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na RRI projektu. Strošek DDV ni upravičen strošek. | Standardna lestvica stroška na enoto predstavlja strošek dela na ravni ure (Smernice o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov za evropske strukturne in investicijske sklade (skladi ESI), Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14 in 103/15), izračun cene ekvivalenta polne zaposlitve Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Posredni stroški so v obliki pavšalnega financiranja s pavšalno stopnjo v višini do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil v zvezi z delom za osebje, ki dela na RRI projektu. | Zakoni, predpisi, normativni akti ARRS – Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije | Pri načrtovanju števila sofinanciranih projektov smo izhajali iz dosedanjih izkušenj, ter zgodovinskih podatkov dveh že izvedenih javnih razpisov, ki sta bila izvedena in sofinancirana iz sredstev evropske kohezijske politike 2014-2020. Sofinancirane vrednosti projektov so v povprečju znašale 820.000 EUR na projekt | Javni razpis Pilotni/demonstracijski projekti – 1. sklop: pretvorba, distribucija in upravljanje energije in Javni razpis DEMO PILOTI II 2018 | EKP 2014-2020 |
| Sofinanciranje projektov spodbujanja mobilnosti raziskovalcev preko zagotavljanja komplementarne sheme z MSCA Obzorje Evropa | Stroški na enoto za mobilnost in reintegracijo 2022: 1.470.000 EUR 2023: 3.486.000 EUR 2024: 5.460.000 EUR 2025: 4.704.000 EUR 2026: 2.100.000 EUR Skupaj: 17.220.000 EUR | Stroški vključujejo: - Stroški raziskovalca (dodatek za življenje, dodatek za mobilnost, dodatek za družino) - Strošek za institucijo (upravljanje in posredni stroški, stroški za raziskave, usposabljanje in mreženje) V aktivnosti spodbujanja mobilnosti in reintegracije se bo predvidoma vključilo 88 raziskovalcev. Vrednost FTE za posameznega raziskovalca na leto znaša 84.000 EUR in izhaja iz metodologije MSCA. Financiralo se bo: - mobilnost in reintegracijske aktivnosti za tiste raziskovalce, katerih projekti so bili sicer pozitivno ocenjeni, vendar niso bili izbrani zaradi pomanjkanja sredstev v okviru javnih razpisov Obzorje Evropa (MSCA) Okvirno 52 raziskovalcev, največ tri leta. - reintegracijske aktivnosti za tiste raziskovalce, katerih projekti so bili sicer izbrani in so prejeli sredstva za mobilnost v okviru javnih razpisov programa Obzorje Evropa. Okvirno 36 raziskovalcev, največ 2 leti. Mobilnost in reintegracijske aktivnosti: 52 x 3 x 84.000 EUR- zadnje leto (pol) (12.096.000 EUR) Reintegracijske aktivnosti: 36 x 2 x 84.000 EUR- zadnje leto (pol) (5.124.000 EUR). Skupaj: 17.220.000 EUR Izračuni po posameznih letih: 2022 10 novih vključitev MOB+ REIN (12 mesecev) 15 novih vključitev MOB + REIN (6 mesecev) (10 x 84.000 EUR+ 15 x 42.000 EUR) Skupaj: 1.470.000 EUR 2023: 25 obstoječih vključitev MOB+ REIN ali REIN (12 mesecev) in 15 novih vključitev MOB+ REIN (6 mesecev) ter 5 novih vključitev REIN (12 mesecev) 8 novih vključitev REIN (6 mesecev) (25 x 84.000 EUR+ 15 x 42.000 EUR+ 5 x 84.000 + 8 x 42.000 EUR) Skupaj: 3.486.000 EUR 2024: 13 obstoječih vključitev REIN (12 mesecev) 12 novih vključitev REIN (6 mesecev) 40 obstoječih vključitev MOB+REI (12 mesecev) 12 novih vključitev MOB+REIN (6 mesecev) (13 x 84.000 EUR+ 12 x 42.000 EUR + 40 x 84.000 EUR+ 12 x 42.000 EUR) Skupaj: 5.460.000 EUR 2025: 12 obstoječih vključitev REIN (12 mesecev) 19 novih vključitev REI (6 mesecev) 15 obstoječih vključitev MOB+ REIN (6 mesecev) 27 obstoječih vključitev MOB+ REIN (12 mesecev) (12 x 84.000 EUR+ 19 x 42.000 EUR+ 15 x 42.000 EUR + 27 x 84.000 EUR) Skupaj: 4.704.000 EUR 2026 23 obstoječih vključitev REIN (6 mesecev) 17 obstoječih vključitev MOB+ REIN (6 mesecev) (23 x 42.000 EUR + 17 x 42.000 EUR) Skupaj: 2.100.000 EUR | Izračun je pripravljen ob upoštevanju metodologije programa Obzorje 2020 (Marie Curie Skodlowska), v okviru katere so že izračunani standardni stroški na enoto. Maksimalno na mesečni ravni pripada (za raziskovalca in inštitucijo) okvirno 7.430 EUR, pri čemer se nekateri zneski prilagodijo glede na državo, nekateri pa izplačajo, če so izpolnjeni pogoji (dodatek za družino). Na letni ravni FTE znaša povprečno 84.000 EUR, vključitve bodo potekale na letni ravni (pri čemer se lahko nekatere mobilnosti začnejo v sredini leta, zato je vrednost FTE za te mobilnosti nižja). Podrobnejši izračuni so v prilogi. | Priročnik za prijavitelje | 89.160 EUR | Priročnik za prijavitelje Pri tem je treba upoštevati, da so pri izračunu nekateri stroški fleksibilni (family allowance), kar pomeni, da so nižji. Prav tako se uporabi korekcijski koeficient za države (za SI znaša 86,1 %). | Stroški (višina in struktura) so skladni s programom MSCA (Postdoctoral Fellowship) |
| Vzpostavitev Nacionalnega inštituta za hrano kot osrednjega stebra inovacijskega ekosistema v verigah preskrbe s hrano | - Stroški v opredmetena in neopredmetena sredstva v zvezi z ureditvijo objekta, v katerem bo deloval Nacionalni inštitut za hrano ter - strošek zunanje svetovalne (npr. pravne) storitve v zvezi s pripravo elaborata. Predvidena dinamika: 2023: 0,05 mio EUR 2024: 1 mio EUR 2025: 1,5 mio EUR 2026: 2,75 mio EUR Skupaj: 5,3 mio EUR (brez vključenega DDV) | Upravičeni stroški: - strošek ureditve objekta; - strošek nakupa pripadajoče opreme; - IKT oprema; - splošni stroški v zvezi s pridobitvijo gradbene dokumentacije, gradbenim nadzorom itd.; - strošek zunanje svetovalne (pravne) storitve v zvezi s pripravo ustanovitvenega elaborata. | Metodologija za oceno stroškov: - »market test«: opravljene so bile poizvedbe pri živilsko-predelovalnih podjetij; - referenčna primerjava z investicijo v Inštitut za biologijo; Ureditev objekta Biotehnološkega stičišča Inštituta za biologijo z neto tlorisno površino 6.560 m2 je trenutno ocenjena na 20,7 mio EUR (z DDV, v tekočih cenah). Glede na javno dostopno oceno znaša strošek ureditve objekta 3.167 EUR/ m2 z DDV (20.777.441 EUR/6.560 m2 = 3.167 EUR/ m2) oziroma 2.596 EUR/m2 brez DDV. - ocena stroškov predlaganega projekta, zagotovljena s strani Univerze v Ljubljani, ki jo je zanjo pripravil zunanji izvajalec – projektantski biro na podlagi trenutnih cen na trgu. = 6,3 mio EUR za izgradnjo objekta v velikosti 2.200 m2 novih tlorisnih površin (to je 2.351 EUR/m2 brez DDV oziroma 2.869 EUR/m2 z DDV). V oceni gradnje je upoštevana zahtevnost objekta (digestoriji, laminariji, keramični pulti, prezračevanje, centralni razvodi tehničnih plinov…) - strošek zunanje svetovalne (pravne) storitve v zvezi s pripravo ustanovitvenega elaborata. Glede na odvetniško tarifo smo opravili izračun: Cena storitve je vsota točk za vsako posamezno storitev, pomnožena z vrednostjo točke. Vrednost točke: 0,459 EUR Število točk za storitev: 300 točk Strošek storitve = vrednost točke x št. točk po odvetniški tarifi 0,459 EUR x 300 točk= 137,7 EUR Glede na število ur (320 ur) = 320h x 137,7 EUR/h = 44.064 EUR Zaokrožujemo ta znesek storitve na 50.000 EUR (zaradi potencialno večjega št. angažiranih svetovalnih ur). | Uporabljeni viri: - referenčna investicija v Inštitut za biologijo (ureditev Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo) Dokumentacija v zvezi z javnimi naročili, gradbena dokumentacija za ta projekt, popis stroškov (brez cene) - Projektantski predračun, Univerza v Ljubljani (glejte posebno prilogo) za projekt Inštituta za hrano - Glede storitve svetovanja (npr. pravne pomoči) smo za referenčno ceno storitve uporabili veljavno odvetniško tarifo za storitev priprave splošnih in statusnih zadev | / | / | / |

Priloga:

- Tabela Reforma RRI brez DDV

  - KOMPONENTA 2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje (C3 K2)

| UKREP |  | CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR] | VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR] | VREDNOST DDV [EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vir financiranja: NOO | Vir financiranja: državni proračun |
| C3 K2 | Investicija: Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest | 138.500.000,00 | 138.500.000,00 |  |
|  | Naložba: Zagotavljanje inovativnih ekosistemov ekonomsko-poslovne infrastrukture | 19.220.000,00 | 19.000.000,00 | 220.000,00 |
| SKUPAJ |  | 157.720.000,00 | 157.500.000,00 | 220.000,00 |

Prilogi:

- excel dokument SI RRP_C3 K2_costing_21.4.2021

- excel dokument SI RRP_C3 K2_costing 2_30.4.2021

  - KOMPONENTA 3: Trg dela – ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov (C3 K3)

| UKREP |  | CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR] | VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR] | VREDNOST DDV [EUR] | PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vir financiranja: NOO | Vir financiranja: državni proračun | Vir financiranja: drugi viri |
| C3 K3 | Reforma: Strukturni ukrepi za krepitev (odpornosti) trga dela | 439.200,00 | 360.000,00 | 79.200,00 |  |
|  | Investicija: Podpora prožnejšim načinom organizacije dela | 11.870.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 1.870.000,00 |
|  | Investicija: Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih | 4.398.860,00 | 4.000.000,00 | 398.860,00 |  |
|  | Investicija: Hitrejši vstop mladih na trg dela | 27.591.800,00 | 27.550.000,00 | 41.800,00 |  |
|  | Investicija: Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih | 15.446.100,08 | 14.370.000,00 | 44.300,08 | 1.031.800,00 |
| SKUPAJ |  | 59.745.960,08 | 56.280.000,00 | 564.160,08 | 2.901.800,00 |

| Reforma: Strukturni ukrepi za krepitev (odpornosti) trga dela | Stroški so ocenjeni na podlagi t.i. top-down načela v skladu s primerljivim projektom (Projekt Razvoj strategij reform na področju socialnih politik v Sloveniji). Predvidevajo se stroški storitev zunanjih izvajalcev, in sicer v skupni višini 360.000 EUR. Pri izračunu ocenjene vrednosti storitev je bil upoštevan projekt Razvoj strategij reform na področju socialnih politik v Sloveniji, ki sta ga v obdobju 2016-2017 izvajala Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in Univerza na Primorskem in predstavlja vsebinsko primerljiv projekt. Zunanji izvajalec bo pripravil: - analizo in nabor možnih predlogov sprememb zakonodaje na področju nadomestila za brezposelnost z vidika prezgodnjega odhajanja v neaktivnost (angl. bridge to retirement), - podlage za sistemsko vzpostavitev sheme skrajšanega delovnega časa, - evalvacijo ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki bo podlaga za prilagoditev izvedbenih dokumentov Smernice za izvajanje aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2021-2025, - analizo sistemov socialne varnosti z vidika »make work pay« in predloge za spremembe. Znesek vsebinsko primerljivega projekta je znašal 311.827 EUR in je obsegal evalvacijo obstoječih politik in izvedenih sprememb na področju trga dela in socialnih politik, s predlogi usmeritev za izvajanje politike na tem področju. Z upoštevanjem, da bodo v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost dodatno pripravljene še podlage za sistemsko vzpostavitev sheme skrajšanega delovnega časa in predlog sprememb zakona, ki ureja sistemsko ureditev za primer brezposelnosti, znaša ocenjena vrednost stroškov za izvedbo strukturnih ukrepov 360.000 EUR. Projekt Razvoj strategij reform na področju socialnih politik v Sloveniji je v sodelovanju z Univerzo na Primorskem izvajalo ministrstvo, zato je bil del stroškov namenjen tudi za zaposlene na ministrstvu. V okviru NOO bodo storitve priprave analiz in evalvacij v celoti izvedli zunanji izvajalci, izbrani v okviru javnega naročanja, saj želimo pridobiti neodvisna vrednotenja in širši nabor možnih predlogov za nadaljnje ukrepanje, zato so planirani stroški v celoti namenjeni za plačilo storitev zunanjih izvajalcev. |
| --- | --- |
| Investicija: Podpora prožnejšim načinom organizacije dela | Stroški investicije v obdobju 2021-2026 znašajo 10.000.000 EUR in so ocenjeni na podlagi t.i. top down načela v skladu s primerljivo operacijo Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu - e-VZD, ki se izvaja v okviru VFO 2014-2020 s sofinanciranjem Evropskega socialnega sklada. Načrtovana investicija Podpora prožnejšim načinom organizacije dela vsebuje enake aktivnosti (vzpostavitev spletne platforme s pripomočki za delavce in delodajalce, neposredna vključitev delodajalcev (svetovanje, usposabljanje), povrnitev stroškov za prilagoditev delovnih mest, informiranje in obveščanje in stroške dela ekspertov kot operacija Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu - e-VZD. Stroški operacije Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu - e-VZD znašajo 1.131.935 EUR. Ob predvidenem številu neposredno vključenih delodajalcev (15) znaša strošek vzpostavitve spletne platforme, dela ekspertov, neposredne vključitve delodajalcev in povrnitev stroškov delodajalcev za prilagoditev delovnih mest 75.462 EUR na neposredno vključenega delodajalca (1.131.935 EUR/15). Ob predpostavki, da gre za primerljive aktivnosti in neposredno vključitev 135 delodajalcev, bodo skupni stroški investicije Podpora prožnejšim načinom organizacije dela znašali nekaj več kot 10 mio EUR, tj. 10.187.370 EUR (75.462 EUR x 135). |
| Investicija: Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih | Investicija Uvajanje prožnejših načinov dela, prilagojenih potrebam invalidov, v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih vključuje sledeče aktivnosti: - Nacionalna raven: Vzpostavitev spletne platforme s svetovalno točko, priprava nabora orodij za podporo zaposlovalcem in zaposlenim, ki vključuje katalog ukrepov in kodeks ravnanja z invalidnostjo. Platforma bo omogočala izmenjavo dobrih praks. Namenjena bo obveščanju, ozaveščanju in promocijski dejavnosti. Svetovalna točka bo zagotavljala neposredno podporo (odgovori na vprašanja podjetij) vsem invalidskim podjetjem in zaposlitvenim centrom pri prilagajanju delovnih procesov invalidom glede ekonomskih, delovnopravnih in poklicno rehabilitacijskih vsebin (delo od doma, prožnejše oblike dela, organizacija dela, upravljanje s tveganji, kompetence zaposlenih, kompetence vodenja). - Raven vključene organizacije: Neposredna vključitev 53 organizacij (33 invalidskih podjetij; 20 zaposlitvenih centrov), za katere bo oblikovan in izveden individualen načrt razvoja novih poslovnih modelov (optimizacija poslovanja, posodobitev internih aktov, načrt za prilagoditev delovnih procesov) glede na spreminjajoče se poslovno okolje, uvajanje sprememb na področju novih tehnologij (digitalizacija) in uvajanje prožnejših načinov dela. - Raven posameznika: V okviru vključenih organizacij bo izdelan načrt kariernega razvoja zaposlenih invalidov in izvedeno ciljno usmerjeno izobraževanje in usposabljanje, kar bo prispevalo k njihovi dejavni, zavzeti in kompetentni delovni vključenosti ter aktivnosti, s posebnim poudarkom na dvigu kompetenc na področju digitalizacije in kompetenc za prožnejše oblike dela. Posebna pozornost bo namenjena nudenju ustrezne psihosocialne pomoči, spremljanju in podpori vključenim invalidom. Stroški investicije v obdobju 30 mesecev, in sicer 2021–2024, znašajo 4.000.000 EUR. Stroški investicije vključujejo: - Stroške novih zaposlitev za čas izvajanja investicije (projektne zaposlitve za določen čas, ki so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, neponavljajoči strošek) v višini 359.338,14 EUR. Izračun stroškov dela projektnih zaposlitev izhaja iz izračuna povprečnega mesečnega stroška delodajalca (Republika Slovenija, MJU) za leto 2020. Tri zaposlitve vključujejo plače strokovnega vodje (54. plačilni razred, 1 x 4.287,23 EUR/mesec x 30 mesecev), strokovnega sodelavca (48. plačilni razred, 1 x 3.430,20 EUR/mesec x 30 mesecev), strokovnega sodelavca (41. plačni razred, 1 x 2.654,69 EUR/mesec x 30 mesecev) ter stroške službenih poti (3 x 500 EUR; predvidevamo 1.351 km/zaposlenega v času trajanja projekta; 1.351 x 0,37 EUR/km x 3 = 1.500 EUR (zaokroženo)) in posredne stroške v višini 15 % od stroškov plač, kar znaša 46.674, 54 EUR. Pri oceni posrednih stroškov smo izhajali iz 68. člena Uredbe Sveta 1303/2013, na podlagi katere se za izračun posrednih stroškov uporabi stopnja 15 % od neposrednih stroškov dela, brez priprave posebne metodologije za izračun posrednih stroškov. Gre za uporabo poenostavljene oblike stroška, utemeljene na primerljivih projektih/programih, sofinanciranih z EU sredstvi, sredstvi evropske kohezijske politike. Predvidene projektne (začasne) zaposlitve so nujno potrebne za izvedbo načrtovanih aktivnosti, in sicer za izvedbo strokovnih vsebin in nalog. - Strošek zunanjih izvajalcev, ki bodo sodelovali pri razvoju projektnih aktivnosti na nacionalni ravni (stroški svetovanja) v višini 370.000 EUR. Izračun stroškov izhaja iz stroškov primerljivega projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD) in objave povprečnih cen za svetovalne storitve na spletni strani GZS (Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti: srednje zahtevni projekti). V projekt bodo vključeni zunanji izvajalci s področja upravljanja in vodenja poslovnih procesov (davčno, pravno svetovanje…), zaposlovanje (oblikovanje delovnih mest za invalide..), strokovnjaki s področja invalidskega varstva in izobraževanja odraslih. Naloge strokovnjakov: - Izvedba analiz in strategij (strokovnjaki z zgoraj navedenih področij): 5 strokovnjakov x 500 EUR/dan x 25 dni = 62.500 EUR. - Razvoj sistema izobraževanj, oblikovanje predlogov, nabor ukrepov (strokovnjaki z zgoraj navedenih področij): 5 strokovnjakov x 500 EUR/dan x 30 dni = 75.000,00 EUR. - Razvoj delovnopravnih vsebin (strokovnjaki iz zgoraj navedenih področij): 5 strokovnjakov x 500 EUR/dan x 31 dni = 77.500 EUR. - Razvoj in priprava vsebin, povezanih s fleksibilno organizacijo dela (strokovnjaki z zgoraj navedenih področij): 5 strokovnjakov x 500 EUR/dan x 30 dni = 75.000 EUR. - Priprava kataloga za učinkovito upravljanje z invalidnostjo na delovnem mestu in Kodeksa ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu (2 strokovnjaka s področja invalidskega varstva in 2 s področja zaposlovanja): 4 strokovnjaki x 500 EUR/dan x 40 dni = 80.000 EUR. - Stroški neposrednega svetovanja v podjetjih vključenih v projekt v višini 2.108.340 EUR. Izračun stroškov izhaja iz stroškov primerljivega projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD) in objave povprečnih cen za svetovalne storitve na spletni strani GZS (Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti: srednje zahtevni projekti). V okviru te aktivnosti bodo v projekt vključeni strokovnjaki s področja upravljanja in vodenja poslovnih procesov (davčno, pravno svetovanje…), zaposlovanja (oblikovanje delovnih mest za invalide..), invalidskega varstva in izobraževanja odraslih, ki bodo: - izdelali analizo nabora ukrepov, načrta za pripravo in podporo delovnemu okolju pri prilagajanju obstoječih in odpiranju novih delovnih mest za posamezno vključeno podjetje: 2 strokovnjaka x 500 EUR/dan x 5 dni x 53 podjetij = 265.000 EUR; - izvedli načrt za prilagoditve delovnih procesov, svetovali za posodobitev internih aktov in optimizacijo poslovanja na ravni nastopanja na trgu: 3 strokovnjaki x 500 EUR/dan x 7 dni x 53 podjetij = 556.500 EUR; - pripravili načrte kariernega razvoja zaposlenih invalidov in nabora ciljno usmerjenih izobraževanj: 1 strokovnjak x 500 EUR/dan x 7 dni x 53 podjetij = 185.500 EUR; - izvedli ciljno usmerjena izobraževanja in usposabljanja za invalide ter ostale zaposlene, tudi delodajalce: 3 strokovnjaki x 500 EUR/dan x 9 dni x 53 podjetij = 715.500 EUR; - zagotavljali psihosocialno podporo vključenim zaposlenim: največ 110 ur na podjetje x 40 EUR/uro x 53 podjetij = 233.200 EUR; - spremljali izvajanje projektnih aktivnosti v posameznem vključenem podjetju: 72 ur/podjetje x 40 EUR/uro x 53 podjetij = 152.640 EUR. - Stroški informiranja in komuniciranja v višini 43.752 EUR. Izračun stroškov izhaja iz stroškov primerljivega projekta Usposabljanje delodajalcev za promocijo varnosti in zdravja pri delu (e-VZD) in vključujejo izdelavo načrta in koordinacijo izvajanja komunikacijske strategije, izdelavo celostne grafične podobe, stroške priprave na tisk in tisk strokovno-informativnega ter promocijskega gradiva, stroške organizacije in izvedbe treh nacionalnih konferenc. - Stroški evalvacije projekta v višini 20.000 EUR. Izračun stroškov temelji na primerljivih stroških pri projektu European Disability Card and Associated Benefits. - Stroški vzpostavitve e-platforme s svetovalno točko v vrednosti 1.100.000,00 EUR. Ocena stroškov temelji na referenčnem ceniku storitev Združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT ter analizi trga. Izvedba te aktivnosti bo temeljila na upoštevanju Direktive o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja, kar pomeni, da morajo biti vse informacije prilagojene posameznim vrstam invalidov in je zato izvedba zahtevnejša. Aktivnost bo vključevala štiri faze, pri pripravi katerih bodo sodelovale invalidske organizacije, društva in združenja, in sicer: analiza potreb in načrtovanje aktivnosti, strukturiranje mobilnega spletišča (drevesna struktura), izvedba spletišča in implementacija. V okviru e-platforme so vključeni stroški vzpostavitve svetovalne točke in vzpostavitve spletne platforme, razvoj vsebinske zasnove spletne strani, razvoj in priprava vsebin za platformo (vsebine za svetovanje podjetjem in delavcem pri prožnejših oblikah dela), razvoj in izdelava načrta svetovalne točke, razvoj podpornih orodij, sodelovanje pri razvoju in vzpostavitvi platforme (izdelava testne verzije komunikacije in koordinacije), tehnični razvoj, podpora, izdelava ter nadgradnja podpornih orodij za svetovalno točko, stroški izdelave nadgradnje in tehnične podpore spletne platforma in svetovalne točke. Izračun: 5 strokovnjakov x 500 EUR/dan x 300 dni = 750.000 EUR. Izračun za svetovalno točko: 4 strokovnjaki x 500 EUR/na dan x 175 dni = 350.000 EUR. Skupni ocenjeni stroški investicije so zaokroženi na 4.000.000,00 EUR. |
| Investicija: Hitrejši vstop mladih na trg dela | Stroški investicije vključujejo stroške: - mesečne subvencije za zaposlitev za nedoločen čas v višini 6.600 EUR, ki so opredeljeni kot: - subvencija za zaposlitev, ki je določena s primerjavo stroškovne obremenitve obeh oblik dela (študentsko delo vs. delovno razmerje) pri 110 % minimalne plače, pri čemer je cilj zagotoviti 5 % višje neto plačilo delavcu v primerjavi s študentskim delom in hkrati 5 % nižji skupen strošek delodajalca (drugi bruto), - plačilo premije za dodatno pokojninsko zavarovanje s strani delodajalca v višini maksimalne mesečne olajšave (5,84 % bruto plače), - dodatek za mentorstvo v višini 120,75 EUR, izračunan iz povprečne plače ob 1/3 dodatne obremenitve in 20 % dodatku (kolektivna pogodba za javni sektor), - nadomestilo za čas odsotnosti z dela zaradi usposabljanja ali izobraževanja za mlado osebo in mentorja v višini 12 EUR/uro. Izračun temelji na povprečni ceni ure zaposlenega, izračunani na podlagi povprečne plače v RS (za mesec december 2020 je povprečna plača znašala 2.028,42 EUR (bruto II)) za opravljenih 174 delovnih ur). Novo zaposleni in njegov mentor imata obveznost usposabljanja vsaj 30 šolskih ur v času prejemanja subvencije /mentorskega dodatka - tj. 60 ur x 12 EUR = 720 EUR. Stroški subvencij: višina subvencije se poveča, če delodajalec zaposli mlado osebo iz ciljne skupine, ki ima nizko raven izobrazbe (pod ISCED 3) ali/in je dolgotrajno brezposelna, tj. 12 mesecev ali več v evidenci brezposelnih oseb. Višina dodatka k subvenciji (1.000 EUR dodatka za izpolnjevanje posameznega kriterija) je določena na podlagi podatkov iz primerljivega projekta, - skupni znesek subvencije se preračuna na mesečni znesek, ki ga ZRSZ izplačuje delodajalcu 18 mesecev (povprečna mesečna subvencija znaša 380 EUR/mesec/osebo). Ohranitev zaposlitve ZRSZ spremlja še 18 mesecev po izteku zadnjega izplačila subvencije. Skupni strošek za subvencije znaša 27.360.000 EUR. - zunanjega izvajalca za izvedbo promocijskih aktivnosti za osveščanje javnosti in promocijske aktivnosti za delodajalce in mlade s promocijo širšega konteksta jamstva za mlade, in sicer v višini 105.000 EUR. Določena je bila ob upoštevanju vsebinsko primerljivih aktivnosti, tj. izvedbe promocije operacije Trajno zaposlovanje mladih (TZM) in promocijske kampanje Aktivno staranje v okviru OP EKP 2014 – 2020. Program Trajno zaposlovanje mladih vključuje promocijske aktivnosti v višini 12.273,75 EUR (brez DDV) za promocijo v zahodni kohezijski regiji. Preračunano na celotno Slovenijo (x 2 za obe kohezijski regiji) bi torej na letnem nivoju za radijsko in spletno oglaševanje porabili 24.547,50 EUR (brez DDV). Ta znesek predstavlja zakup medijskega prostora na letni ravni oziroma 73.642,50 EUR za celotno triletno obdobje izvajanja. Dodatno k temu se predvideva še strošek zunanjega izvajalca za vodenje, načrtovanje, kreativno zasnovo in izdelavo komunikacijske strategije nacionalne medijske kampanje. Strošek zunanjega izvajalca je ocenjen v višini 30 % celotnih sredstev za promocijo v okviru investicije, kar znese 31.500 EUR za celotno obdobje. Višina 30 % je določena sorazmerno z drugimi primerljivimi projekti, npr. promocijska kampanja za projekt Aktivno staranje (izračun izbranega izvajalca Pristop Media). Ocenjena vrednost promocije na podlagi predstavljenih podatkov skupaj znaša 105.142,50 EUR, kar smo zaokrožili na 105.000 EUR za celotno obdobje izvajanja promocije oziroma 35.000 EUR letno za obdobje 2022-2024; - zunanjega izvajalca za izvedbo evalvacije učinkovitosti projekta v višini 85.000 EUR. Strošek je določen ob upoštevanju vsebinsko primerljivih aktivnosti, tj. izvedbe vrednotenja ukrepa aktivne politike zaposlovanja Spodbujanje samozaposlovanja v obdobju 2007–2013 (izvedeno 2017) v vrednosti 85.000 EUR. Skupni stroški investicije so ocenjeni na 27.550.000 EUR. |
| Investicija: Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih | Stroški investicije obsegajo: - stroške usposabljanja zaposlenih v okviru delodajalcev v višini 1.000 EUR po zaposleni osebi. Izračun: 6.500 vključenih oseb x 1.000 EUR = 6.500.000 EUR; - stroške usposabljanja in akontacije dohodnine za zaposlene osebe v višini 800 EUR. Izračun zajema stroške usposabljanja (600 EUR) in stroške akontacije dohodnine (200 EUR). V okviru stroškov povračil izvedenih usposabljanj oziroma izobraževanj zaposlenih/samozaposlenih oseb izhajamo iz predpostavke, da povprečno usposabljanje na trgu stane okvirno 600 EUR. Poleg stroška usposabljanja je zaposlena oseba dolžna plačati tudi akontacijo dohodnine, ki znaša 200,00 EUR in se izračuna po formuli, ki jo določi davčni organ RS (skupni upravičeni strošek usposabljanja X koeficient obrutenja X 0,25 = 600,00 X 1,3333333333 X 0,25 = 200 EUR). Koeficient obrutenja za »druge dohodke« znaša 1,33333. Izračun: 4.800 vključenih oseb X 800,00 EUR = 3.840.000 EUR. Metodologija je bila preizkušena in uporabljena že pri izvajanju operacije Neformalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih (2011–2015), ki se je izvajal v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. V okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 so se izvajali tudi drugi podobni projekti, kot so Znanje uresničuje sanje (2009–2011, namenjen usposabljanju zaposlenih oseb), Institucionalno usposabljanje in priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije (2009–2015, namenjen usposabljanju brezposelnih oseb) in projektov OP EKP 2014–2020: Neformalno izobraževanje in usposabljanje, Neformalno izobraževanje in usposabljanje za mlade in Praktični programi za spodbujanje zaposlovanja - MIC (vsi trije projekti so namenjeni usposabljanju brezposelnih oseb). Referenčne vrednosti so bile pridobljene tudi na podlagi dodatnega preverjanja na spletnih straneh različnih ponudnikov usposabljanj; - 6.500 vključitev pomeni vključitve, kjer bo zaposlene na usposabljanje prijavil delodajalec. Nadalje se predvideva 4.800 vključitev zaposlenih, ki se bodo v usposabljanje vključili samoiniciativno, v to kvoto pa so šteti tudi samozaposleni. Stroški, ki so predvideni v višini 1.000 EUR in, ki bi jih lahko uveljavljali delodajalci za svoje zaposlene, so ocenjeni višje, ker delodajalci (JR za delodajalce) načeloma svoje zaposlene napotujejo na specifična usposabljanja, ki so prilagojena potrebam podjetja in zato tudi dražja. Gre za omejitev zgornje meje sofinanciranja, saj je posamezno usposabljanje lahko tudi veliko dražje (pri tem smo izhajali iz izkušenj preteklih let). Cena usposabljanja za zaposlene, ki bi se v usposabljanja vključili samoiniciativno (mimo svojega delodajalca oziroma so samozaposlene osebe), je pa prav tako ocenjena na višino glede na pretekle izkušnje iz različnih javnih razpisov, tako da je skupna višina stroškov predvidena v višini 800 EUR, tudi v tem primeru gre za zgornjo omejitev sofinanciranja. Od 800 EUR 200 EUR predstavlja strošek akontacije, 600 EUR pa strošek sofinanciranja usposabljanja. V Sloveniji je v skladu z nacionalnimi pravili strošek akontacije dohodnine za prejeto sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za fizično osebo obvezen in ne predstavlja prihodka; stroški izpada delovnih ur za delodajalce in samostojne podjetnike znašajo 11,66 EUR (zaokroženo na 12 EUR). Ocena stroška temelji na izračunu povprečne cene ure zaposlenega na podlagi povprečne plače v RS, pri čemer le-ta znaša 2.028,42 (bruto II) za opravljenih 174 delovnih ur v mesecu (podatek za mesec januar 2021). Predvideva se povračilo 600 samostojnim podjetnikom v povprečju 40 ur po usposabljanju in povračilo delodajalcem za 6.500 zaposlenih Izračun stroška povračila izpada dohodka samozaposlene osebe: 12 EUR/uro X 40 ur usposabljanja = 480 EUR X 600 = 288.000,00 EUR in za delodajalce: 12 EUR/uro X 40 ur = 480 EUR X 6.500 = 3.120.000 EUR. Strošek izpada delovnih ur je bil določen na podlagi podatkov SURSa o povprečni mesečni plači v RS; - stroške promocije, ki so izračunani z upoštevanjem stroškov za vodenje in upravljanje medijske kampanje (v višini 30 % stroškov) in stroškov zakupa medijskega prostora (70 % celotnih stroškov). Strošek kampanje v okviru investicije bo znašal 201.364 EUR). Strošek promocije je bil določen z upoštevanjem izvedbe projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje (OP EKP 2014 2020) za izvedbo promocijske kampanje in oblikovanje celostne grafične podobe, ki se izvaja v programskem obdobju 2014–2020, in sicer s sredstvi Evropskega socialnega sklada; - pri stroških dela ekspertne skupine so bile glede na obseg dela upoštevane tri zaposlitve v nazivu podsekretar za obdobje 48 mesecev, tj. 2.921,08 EUR/mesec. Informativni izračun stroška izhaja za delovno mesto podsekretar in je izračunan v skladu s trenutno veljavno zakonodajo (ZSPJS), kjer je upoštevana vrednost plačilnega razreda, ocenjena delovna doba in dodatek za delovno dobo, prispevki, prehrana, prevoz, letni regres in drugi stroški, povezani s povračilom dela. Skupni stroški ekspertne skupine so ocenjeni na 420.636 EUR. V okviru stroškov NOO so predvidene zaposlitve treh oseb, tj. ekspertne skupine, ki bo izvajala naloge zagotavljanja kakovosti izbranih programov izobraževanj, pripravo internih in drugih analiz, ki bodo služile kot osnova za morebitno prilagoditev javnih razpisov. S tem se bo zagotavljala tudi konstantna nadgradnja in optimizacija izvajanja projekta. Gre za začasne, projektne zaposlitve, saj redno zaposlenih, ki bi navedene naloge opravljali na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu (JŠRIPS), ni. Za operativne naloge izvedbe investicije bodo zaposleni dodatni človeški viri, ki bodo izvajali administrativne naloge, katerih stroški dela pa ne bodo financirani iz NOO. S tem se zagotavlja ločnica med delom ekspertne skupine in drugih zaposlitev na projektu. Skupni stroški investicije so ocenjeni na 14.370.000 EUR. |

  - KOMPONENTA 4: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino (C3 K4)

| UKREP |  | CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR] | VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR] | VREDNOST DDV [EUR] | PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vir financiranja: NOO | Vir financiranja: državni proračun | Vir financiranja: drugi viri |
| C3 K4 | Reforma: Krepitev trajnostnega razvoja turizma | 1.280.000,00 | 1.000.000,00 |  | 280.000,00 |
|  | Investicija: Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma | 69.000.000,00 | 69.000.000,00 |  |  |
|  | Investicija: Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |  |  |
|  | Investicija: Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem | 57.340.000,00 | 47.000.000,00 | 10.340.000,00 |  |
| SKUPAJ |  | 137.620.000,00 | 127.000.000,00 | 10.340.000,00 | 280.000,00 |

Reforma: Krepitev trajnostnega razvoja turizma

Priloga: Obrazložitev_stroški_nadgradnja Zelene sheme_18.5.2021

Investicija: Trajnostni razvoj slovenske nastanitvene turistične ponudbe za dvig dodane vrednosti turizma ter Investicija: Trajnostni razvoj javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah

Priloga: excel dokument SI RRP_C3 K4_costing_18.5.2021, SI RRP_C3 K4_costing 2__30.4.2021

Investicija: Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem

Za ukrep bo namenjenih 47 mio EUR nepovratnih sredstev, od tega 32 mio EUR za kulturne spomenike v lasti države in 15 mio EUR za lokalne skupnosti. Izvedlo se bo investicije v šest državnih kulturnih spomenikov: Prešernova hiša v Vrbi, grad Negova, dvorec Dornava, grad Viltuš, grad Turjak, samostan Bistra.

Za kulturne spomenike v lasti občin se bo izvedel javni razpis.

Ocenjene vrednosti na podlagi historičnih podatkov za ukrep št. 62

|  | stroški brez DDV | DDV | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- |
| Državni kulturni spomeniki | 32.000.000,00 | 7.040.000,00 | 39.040.000,00 |
| Občinski kulturni spomeniki – Javni razpis | 15.000.000,00 | 3.300.000,00 | 18.300.000,00 |

- Povzetek investicijske dokumentacije: finančne tabele po kategorijah stroškov

Investicijske dokumentacije še nimamo. V aprilu in maju je predviden podpis pogodb z izvajalci za izdelavo idejnih zasnov, ki so podlaga za naročilo investicijske dokumentacije. Te bi lahko naročili konec poletja, tako da bi imeli podatke – finančne tabele po kategorijah stroškov - na voljo do jeseni 2021.

- Fizični opis investicije

Muzejski kompleks Prešernove hiše v Vrbi - kulturni spomenik državnega pomena na podlagi Odloka o razglasitvi spomenikov v vasi Vrba na Gorenjskem za kulturne spomenike državnega pomena (Uradni list RS, št. 3/11)

Prešernova rojstna hiša v Vrbi je prvi muzealiziran spomenik pri nas. Odkupljena je bila z nabirko in leta 1939 urejena kot muzej. Z muzejsko ureditvijo notranjih prostorov, ki vsebuje tudi nekaj originalnih predmetov iz Prešernovega časa, predstavlja značilno gorenjsko kmečko gruntarsko bivališče 19. stoletja. Muzejsko opremljena hiša je bila vzor za kasnejše ureditve spominskih hiš. Fran Saleški Finžgar jo imenuje »…predstavnica vseh naših kmečkih domov«. Z opremo interiera je želel Finžgar pričarati toplo domačnost pristnega starega slovenskega doma, ki nas še vedno sprejme ob obisku muzeja. Hiša je od leta 1939 pa do danes menjala upravljavce, potrebni so bili tudi konservatorsko-restavratorski posegi, svojo vsebinsko zasnovo in simbolni pomen pa je ohranila do danes.

Z odkupom gospodarskega poslopja v neposredni bližini Prešernove hiše in hiše Vrba 1 v začetku leta 2020 in investicijskimi deli bo predstavitev Prešernove hiše razširjena v muzejski kompleks z novimi dodanimi vsebinami. Prešernova hiša bo odslej skupaj z gospodarskim poslopjem lahko predstavljala zaokroženo celoto gorenjske kmečke domačije, ki jo sestavljajo vsi značilni elementi: bivalni objekt, gospodarsko poslopje z dvoriščem, vrt z vodnjakom in sadovnjak. Po skoraj stoletju se ponuja realna možnost, da se tudi okolica domačije, ki ji je v Prešernovem času sosedoval zgolj sv. Marko, ponovno odpre, da okolica domačije, ki predstavlja vzhodni del vasi Vrba, ponovno zavzame nekdanja razmerja in vlogo v prostoru. S celostno urbanistično ureditvijo, obnovo Prešernove hiše in gospodarskega poslopja bo kompleks ponujal nove vsebine, ki so ključne za njegovo delovanje: ureditev sprejemnega centra za obiskovalce s trgovino s spominki, večnamenski prostor za predavanja in vodenje obiskovalcev, sanitarije za obiskovalce in zaposlene, pisarna za zaposlene v Prešernovi rojstni hiši, zunanji prireditveni prostor, ureditev parkirišč za dostavo, ureditev poti do cerkve sv. Marka.

Velikost območja kompleksa, ki stoji na parcelah št. 515, 518, 517, 522, k. o. Vrba, je 1.194 m2.

Grad Negova – kulturni spomenik državnega pomena na podlagi Odloka o razglasitvi Gradu Negova za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99 in 55/02)

Grajske stavbe so izjemno pričevalne in kažejo razvoj srednjeveškega utrjenega bivališča 15. stoletja v rezidenco plemenitašev ter samostojno ekonomijo. Grad je izjemna prostorska dominanta nad dolino Krčovine in Ščavnice, oblikuje naselje Negova. Je pomembna utrjena točka ob vzhodnem robu slovenske meje. Del grajskega kompleksa (pristave in novi grad) je bil s pomočjo evropskih sredstev v letih 2007-2008 v celoti prenovljen za namene gostinske, nastanitvene, muzejske in knjižnične ter izobraževalne in znanstveno-raziskovalne dejavnosti. V mansardi so sobe s kopalnicami in dva apartmaja, v kleti je urejena restavracija. Znotraj kompleksa je treba temeljito obnoviti še stari grad. V njem je predvidena kulturna in izobraževalna dejavnost.

Bruto površina celotnega objekta: 4.166,48 m2.

Površina starega gradu - objekt A iz dokumentacije: 2.380 m2 (klet 440 m2, pritličje 970 m2, nadstropje 970 m2).

Neto tlorisna površina stavbe starega gradu – objekt A iz geodetskih evidenc: 1.384,4 m2

Dvorec Dornava s parkom - kulturni spomenik državnega pomena na podlagi Odloka o razglasitvi Dvorca in parka Dornava za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99 in 22/02)

Dornavski park je največja slovenska baročna parkovna zasnova iz 18. stoletja na Štajerskem in edina celota z ohranjenim, nadstropnim baročnim dvorcem, ki je izhodišče in glavni poudarek kompozicije. Enotno zasnovo poudarja skoraj 2 km dolga os, ki se začne v drevoredu pred dvorcem in zaključi ob reki. Pred vhodom v dvorec sta ob njej vrt z bogato okrašeno zidano ograjo ter 90 metrov dolg štiridelen parter s središčno postavljenim bazenom z Neptunovim kipom in vrtnimi skulpturami in pahljačastimi drevoredi v smeri reke. Celota je edinstvena za Štajersko in Slovenijo.

Baročni dvorec Dornava z vrtom je bil okoli leta 1700 postavljen za lastnike Sauerje. Pred tem je verjetno na istem mestu stal lovski gradič Herbersteinov. Starejši del dvorca obsega jedro sedanje celote s trikotnim zatrepom nad osrednjimi petimi osmi čelnega pročelja. Portal dodatno označuje balkon nad vhodom. Gosposko nadstropje so poslikali. Slike so datirane 1708, predstavljajo pa mitološke cikle, predvsem Herkulova junaška dela. Že leta 1730 so posest prevzeli Attemsi in dvorec dozidali. Dodali so robna dvoriščna trakta in jedro vrtnih ureditev s francoskim parkom. Grad je dolgo ostal v lasti iste družine. Po drugi svetovni vojni je bila oprema dvorca raznesena. Posamezni izbrani kosi (tapete H. Stadlerja, 1749) so shranjeni v muzeju na Ptuju. V dvorcu je do leta 2003 domoval Zavod Marjana Borštnarja Dornava.

Dvorec Dornava je skupaj s prvotno ambiciozno urejeno vrtno zasnovo eden najpomembnejših spomenikov poznobaročne arhitekture ne le v Sloveniji, temveč v vsej Srednji Evropi. Kljub ogroženosti spomeniške substance in sedaj le še skromnim ostankom vrtne zasnove, predstavlja ta spomenik državnega pomena dejansko velik potencial širše srednjevropske regije.

Dvorec Dornava s parkom skupaj z dvorci Novo Celje, Haasberg, Črnci, Štatenberg, Vipava in Betnava sodi med naše najpomembnejše profane baročne spomenike. Glede na obseg koncepta in njegovo celovitost in raznovrstnost, ki zajema vrtno oziroma parkovno ureditev, vanjo umeščeno arhitekturo, opremo, kiparsko in slikarsko umetnost, pa gre za daleč najbolj kakovostno in daleč najbolj celovito ohranjeno baročno profano arhitekturo na Slovenskem. Gre za neposredni odvod velikih cesarskih in kraljevih dvorcev, katerih iniciacijo predstavlja Versailles. Na območju nekdanje avstrijske monarhije je bil največji vzor cesarski dvorec Schönbrunn na Dunaju. Po velikosti in ambicioznosti zasnove, upoštevajoč hierarhijo plemstva, je mogoče kompleks dvorca Dornava uvrstiti takoj za Schönbrunn. Dvorec Dornava je ena redkih profanih plemiških arhitektur v Sloveniji, ki je bila deležna celovite strokovne obravnave, večinoma zastavljene na podlagi obsežnih raziskav arhivskih virov.

V okviru projekta obnove je načrtovana vzpostavitev multikulturnega centra, ki bi gostil številne kulturne prireditve, tako likovne kot glasbene (prostori za razstave, koncerte in izobraževalne delavnice). V dvorcu bi uredili tudi knjižnico, hotel višje kategorije, nastanitvene kapacitete za otroke in mladino ter restavracijo. V fazi razpisa za izvedbo prenove je ureditev grajske kapele, v izdelavi je projektna dokumentacija za oranžerijo.

Neto tlorisna površina stavbe: 8.412 m2

Grad Viltuš - kulturni spomenik državnega pomena na podlagi Odloka o razglasitvi parka in gradu Viltuš za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99 in 55/02).

Grad Viltuš stoji tik ob cesti Maribor-Ruše. Pozidal ga je Vid Žiga plemeniti Herberstein leta 1625. Skozi zgodovino je grad pogosto menjaval lastnike in manj pogosto obliko. Stavba, kot jo poznamo danes, ima vzdolžno, pravokotno tlorisno zasnovo z zalomom v obliki črke L. V sklopu zgradb so baročna kapela, klet s stanovanjskim nadstropjem, osrednja stanovanjska stavba ter štirinadstropen, masiven stolp. Fasade in strešine so bogato členjene v historicističnem slogu z začetka našega stoletja (1885-1905). Dvorec je najbolj celovita historicistična grajska stavba v Sloveniji. Posebej bogato opremljeni sta bili viteška dvorana z najrazkošnejšim neobaročnim rezljanim stropom pri nas ter grofičina soba, okrašena s štukaturami. Večina raznolike notranje opreme je odtujena, del je shranjen v Pokrajinskem muzeju v Mariboru.

Dvorec obroblja 2 hektara velik podolgovat park, ki je bil oblikovan v krajinskem slogu. V njem so številna stara in redka drevesa, med njimi tudi nekaj eksot, oranžerija, cvetlični vrt, ribnik z vodoljubnim rastlinjem in urejena travna površina. Park za dvorcem prehaja v gozd. Park je bil s cesto, ki povezuje Dravograd z Mariborom, presekan in omejen na precej ozek pas ob gradu.

V okviru projekta obnove je načrtovana gostinska, nastanitvena, muzejska, razstavna, izobraževalna in znanstveno-raziskovalna dejavnost. V gradu je predviden prostor za koncerte in druge kulturne prireditve, hotel višje kategorije, nastanitve za otroke in mladino in restavracija.

Neto tlorisna površina stavbe: 2.484,1 m2

Samostan Bistra - kulturni spomenik državnega pomena na podlagi Odloka o razglasitvi Samostana Bistra za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99 in 16/08).

Prvi znani podatki o kraju segajo v rimsko dobo, o čemer pričajo ohranjeni rimski kamni v Bistri. Prvi pravi razcvet pa je Bistra doživela kot kartuzijanski samostan. Njeni začetki so tesno povezani s koroškim vojvodo Bernardom Spanheimskim, ki je okoli leta 1220 na Kranjsko poklical prve kartuzijanske menihe. Njegov sin Ulrik Spanheimski je kartuziji z darilno listino dokončno zagotovil obstoj. Bistra (lat. Vallis iocosa), ki je bila poleg Žič (1160), Jurkloštra (1170) in Pleterij (1407) ena izmed štirih kartuzij na slovenskem ozemlju, je v 14. stoletju dosegla višek na kulturnem in gospodarskem področju. Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani hrani pomembne in dragocene iluminirane rokopise, ki so nastali v tem samostanu. Med njimi je tudi prepis Avguštinovega dela De civitate dei iz leta 1347.

Skozi stoletja so samostansko poslopje večkrat prizadeli požari in potresi, ki so Bistro malodane uničili. Čeprav se je od izvirne srednjeveške zasnove do današnjih dni ohranil le del malega gotskega križnega hodnika iz leta 1449, je še vedno slutiti veličino starodavnega samostana.

Jedro samostana je bila značilno kartuzijanska enoladijska cerkev iz 13. stoletja z malim križnim hodnikom, ob katerem so bili skupni prostori s kapiteljsko dvorano in jedilnico. Veliko površino na vzhodni strani je zavzemal veliki križni hodnik, ki je povezoval okrog njega nanizane meniške celice. Na sredini je bilo samostansko pokopališče. Cerkev, porušena leta 1808, je stala tam, kjer se danes dvorišče odpira proti parku.

Ob sedanjem baročnem prehodu na notranje dvorišče se nahaja kapela sv. Jožefa, okrašena z bogatimi štukaturami in freskami Antona Cebeja iz druge polovice 18. stoletja. Poleg nje posebno sakralno, zgodovinsko in umetnostno vrednost predstavlja nekdanja mala notranja kapela samostana, obogatena s stropnimi štukaturami, ki se je je oprijel naziv opatova soba. V 16. stoletju so bila ob potoku dograjena gospodarska poslopja, v 17. pa so samostan predelali in mu dodali baročne arkade.

Leta 1782 je habsburški cesar Jožef II. izdal odlok o razpustitvi samostanov. Menihi so zapustili Bistro, premoženje pa je prešlo v roke verskega sklada, s katerim je upravljala država, dokler poslopja in okoliških posesti leta 1826 ni kupil trgovec in tovarnar Franc Galle. Galle in njegovi nasledniki so Bistri vtisnili podobo graščine, kakršno ima še danes. Po drugi svetovni vojni je bila graščina s celotno posestjo nacionalizirana. V njej je muzej kmalu po ustanovitvi leta 1951 dobil svoje prostore.

Namen ustanovitve Tehniškega muzeja Slovenije je bil evidentiranje, zbiranje, urejanje, hranjenje, varovanje, posredovanje in zaščita tehniške dediščine, povezane z razvojem obrti in industrije na slovenskih tleh. Prve zbirke TMS v Bistri, ki so obravnavale gozdarstvo in lovstvo, so vrata javnosti odprle leta 1953. Danes so na okoli 6.000 m2 razstavnih površinah na ogled stalne zbirke s področja kmetijstva, prometa, gozdarstva, lesarstva, lovstva, ribištva, tekstila, tiskarstva in elektrotehnike.

Stavba ves čas, odkar je v njej muzej, ni bila obnovljena, izvedena so bila zgolj nujna vzdrževalna dela na strehi in posamezna krpanja najbolj perečih žarišč propadanja.

S celostno prenovo bi v stavbo umestili tudi dvigali (veliko predmetov tehniške dediščine je velikih in težkih, prav tako sta dvigali potrebni za postavljanje in demontiranje razstav), v prenovljenem kompleksu pa tudi predvidevamo moderno središče – hands-on center, katerega namen bo pojasnjevanje naravoslovno-tehničnih zakonitosti, ki bi še okrepil naša prizadevanja in intenzivno delovanje v okviru izobraževanja otrok in mladine na področju znanosti, tehnike, inovacij in raziskovanja. Predvidevamo tudi umestitev skriptorija, s katerim bi v edinstvenem prostoru, ki bi povezal preteklost s sedanjostjo, povrnili nekatere prvine samostanskega obdobja z virtualnimi pripomočki in rekonstrukcijo okolja, poudarek dodelili najstarejšim tehnikam, povezanim s pismenstvom in razvojem knjige, vitalnima za identiteto slovenskega naroda. Na podstrehi je predviden tudi planetarij. Prav tako se predvideva digitalizacija in virtualizacija vsebin ter poudarek na okrepljeni kulturni ponudbi za slovenski turizem.

Nujna je tudi sanacija gospodarskih poslopij okoli osrednjega samostansko-grajskega kompleksa, saj se v njih v precej neprimernih razmerah hranijo dragocene zbirke, kot je na primer izredno dragocena zbirka protokolarnih vozil (Titova vozila), ki ima edinstveno ne le materialno, temveč tudi zgodovinsko vrednost mednarodnih razsežnosti. Nujna bo tudi sanacija naprav na vodni pogon, ki so posebnost Tehniškega muzeja Slovenije in njegove lege in zgodovine, genius loci.

V okviru projekta prenove je načrtovana tudi prenovljena postavitev zbirk tehniške dediščine v povezavi z virtualnimi vsebinami. Načrtujemo okrepitev pedagoške dejavnosti s poudarkom na praktičnih prikazih, obnovi in moderni prilagoditvi pedagoške dvorane, opremljene s primernimi pripomočki za še boljšo in učinkovitejšo dejavnost na področju izobraževanja otrok, mladine, družin, odraslih, starostnikov in oseb s posebnimi potrebami s poudarkom na inkluziji, participaciji in dostopnosti muzeja za vse.

Poleg muzejske in izobraževalne dejavnosti bi muzej gostil številne prireditve s prej navedenih področij, delavnice, prikaze in tudi druge kulturne dogodke (koncerte, likovne dogodke ipd.), zlasti primeren za to je čudovit park v okviru muzejskega kompleksa. V kompleksu bi uredili tudi knjižnico (ki smo jo zdaj zasilno postavili v paviljon v parku) in kavarnico za pestrejšo ponudbo in prijetnejše doživetje muzeja za obiskovalce v okviru kulturne turistične ponudbe pri nas.

Neto tlorisna površina: 5.875 m2

Grad Turjak - kulturni spomenik državnega pomena na podlagi Odlok o razglasitvi območja gradu Turjak za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99 in 55/02).

Območje z gradom Turjak je krajinski poudarek na vzpetini nad Želimeljsko dolino na robu Ljubljanske kotline. Spomenik leži na dvignjenem robu nad Ljubljanskim barjem, na vrhu razglednega pobočja. Srednjeveško bivališče - grad - je bilo kasneje, po potresu 1511, preurejeno v rezidenco s parkom. V gradu je bivala edina večja visokofevdalna družina pri nas, rodbina Auersperg, ki je rod in posest v Sloveniji ohranila vse do druge svetovne vojne. Grad spada med najbolj pomembne gradove Dolenjske.

Med drugo svetovno vojno je bil grad zelo poškodovan, deloma je zgorel, zato ni mogel več služiti prvotnim strateškim namenom. Ves uporabni inventar je bil raznesen in grad se je začel spreminjati v razvalino. Kmalu po vojni je spomeniška služba začela z njegovo prenovo. Konec šestdesetih let so zidove dozidali in grad zaščitili s streho. Grad je delno obnovljen, leta 2002 je bila obnovljena viteška dvorana, v letih 2004-2005 pa južni in zahodni trakt. Obnoviti je treba še severni trakt in bastijo, grajske pristave (sedaj lovski dom) in gospodarsko poslopje pod gradom.

Od leta 2019 je obnovljeni del gradu oddan v najem. V njem je predstavljeno srednjeveško obdobje in dogodki iz življenja družine Auersperg, razstavljeno je srednjeveško orožje in prikazani načini srednjeveškega vojskovanja. V gradu deluje srednjeveška krčma. Izvajajo kulturni, vzgojni, izobraževalni, zabavni, družabni program (glasbeni dogodki, predstave, prireditve, predavanja, delavnice, ...), poroke ter gostijo tržnico lokalnih pridelkov in izdelkov.

V okviru projekta obnove je načrtovana ureditev hotela višje kategorije v severnem traktu gradu, razstavna dejavnost s predstavitvijo obrambnih tehnik v bastiji (največji obrambni stolp v Sloveniji), v pristavah (lovskem domu) pa nastanitvene kapacitete za otroke in mladino.

Neto površina obnovljenega dela gradu (J in Z trakt): 1.411,29 m2

Neto tlorisna površina neobnovljenega dela gradu (S trakt in bastija): 1.600 m2

Površina lovskega doma: 468 m2

- Opis izvedbene faze projekta (kaj je že pridobljeno/storjeno), ki dokazuje, da se bo projekt res lahko začel izvajati v letu 2023

Muzejski kompleks Prešernove hiše v Vrbi – izdelane so usmeritve Zavoda za varstvo kulturne dediščine za načrtovanje idejne zasnove prestavitve spomeniškega območja v Vrbi, izdelan je program vsebin v servisnih objektih. V izdelavi je arhitekturna prostorska preverba z umestitvijo novih vsebin v kompleks in projektna naloga, na podlagi katere bo naročena izdelava projektne dokumentacije za celovito prenovo kompleksa. Projektna dokumentacija (IZP, DGD in PZI) ter gradbeno dovoljenje naj bi bila pridobljena v letu 2022. Vsi projekti bodo pripravljeni za izvedbo v letu 2023.

Grad Negova – izdelan je konservatorski načrt, projektna dokumentacijo iz leta 2003 pa je treba novelirati zaradi poslabšanega stanja gradu, novih konservatorskih pristopov, nove tehnologije in spremenjene zakonodaje. V pripravi so projektna in programska naloga ter idejna zasnova. Nova projektna dokumentacija (IZP, DGD in PZI) ter gradbeno dovoljenje naj bi bila pridobljena v letu 2022. Vsi projekti bodo pripravljeni za izvedbo v letu 2023.

Grad Viltuš – DGD in PZI iz leta 2003 sta bila novelirana leta 2015, gradbeno dovoljenje je veljavno. Dokumentacijo je treba novelirati zaradi poslabšanega stanja gradu, novih konservatorskih pristopov, nove tehnologije, spremembe programa ter vsebin in spremenjene zakonodaje. V pripravi so projektna in programska naloga ter idejna zasnova. Nova projektna dokumentacija (IZP, DGD in PZI) ter gradbeno dovoljenje naj bi bila pridobljena v letu 2022. Vsi projekti bodo pripravljeni za izvedbo v letu 2023.

Dvorec Dornava – DGD in PZI sta iz leta 2008, gradbeno dovoljenje ni bilo pridobljeno. Dokumentacijo je treba novelirati zaradi slabšega stanja dvorca, novih konservatorskih pristopov, nove tehnologije, spremembe programa ter vsebin in spremenjene zakonodaje. V sklopu kompleksa dvorca Dornava je v pripravi projektna dokumentacija za obnovo oranžerije, gradbeno dovoljenje bo pridobljeno predvidoma avgusta, PZI pa izdelan septembra 2021. Začetek obnove je predviden konec leta 2021 ali v začetku leta 2022, odvisno od poteka izdelave projektne dokumentacije. V pripravi so projektna in programska naloga ter idejna zasnova. Nova projektna dokumentacija (IZP, DGD in PZI) ter gradbeno dovoljenje naj bi bila pridobljena v letu 2022. Vsi projekti bodo pripravljeni za izvedbo v letu 2023.

Samostan Bistra - izdelan je konservatorski načrt, opis stanja, idejna zasnova vsebinske prenove.

Pridobitev projektne dokumentacije (IZP, DGD in PZI) ter gradbeno dovoljenje sta načrtovana v letu 2022. Projekt bo pripravljen za izvedbo v letu 2023.

Grad Turjak – delno je pripravljena projektna dokumentacija iz leta 2003, ki jo je treba novelirati zaradi poslabšanega stanja gradu, novih konservatorskih pristopov, nove tehnologije, spremembe programa ter vsebin in spremenjene zakonodaje. V pripravi so projektna in programska naloga ter idejna zasnova. Projektna dokumentacija (IZP, DGD in PZI) ter gradbeno dovoljenje naj bi bila pridobljena v letu 2022. Vsi projekti bodo pripravljeni za izvedbo v letu 2023.

- Finančna tabela projekta in fizični opis projekta

Pri opredelitvi stroškov se sklicujemo na historične podatke. V spodnjih dveh tabelah so zbrani projekti, ki so bili sofinancirani iz OP EKP 2007-2013, OP EKP 2014-2020 in Norveškega finančnega mehanizma.

V prvi tabeli so občinski projekti, ki so bili izbrani na podlagi javnih razpisov. V drugi tabeli so navedeni projekti, ki jih je izvajal MK, zanje v nadaljevanju sledi opis in ustrezne finančne tabele.

Ocena stroškov za kulturne spomenike (in JKI) v lasti občin (primerljivi objekti iz preteklih obdobij financiranja):

| Finančni vir | PRIJAVITELJ - OBČINA | PROJEKT | VREDNOST PROJEKTA v EUR | Št. odločitve o podpori | Št. ISARR/EMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESRR 2007-2013: Prvi javni razpis za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture | Občina Jesenice | Obnova objekta Kolperna v muzejskem kompleksu Stara Sava na Jesenicah | 685.677,30 | OP RR/3/2/001-1-MK | OP13.1.3.3.01.0001 |
| Obdobje 2007-2013 iz ESRR: Drugi javni za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture | Mestna občina Kranj | Kranj – mestno jedro (trije stolpi) | 1.615.499,31 | OP RR/3/2/008-0-MK | OP13.1.3.3.04.0002 |
| ESRR 2007-2013: Drugi javni za sofinanciranje operacij javne kulturne infrastrukture | Občina Brežice | Celovita obnova gradu Brežice | 1.287.076,89 | OP RR/3/2/008-0-MK | OP13.1.3.3.04.0006 |
| ESRR 2007-2013: Prvi javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v lasti občin | Mestna občina Celje | Celovita prenova Knežjega dvorca Celje – 3. faza | 1.664.332,70 | OP RR/3/2/001-1-MK | OP13.1.3.3.05.0002 |
|  | Občina Krško | Celostna prenova gradu Rajhenburg | 2.978.625,61 | OP RR/3/2/001-1-MK | OP13.1.3.3.05.0003 |
|  | Občina Vipava | Obnova rezidenčnega poslopja Lanthierijeve graščine | 2.867.255,24 | OP RR/3/2/001-1-MK | OP13.1.3.3.05.0001 |
| ESRR 2007-2013: Drugi javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v lasti občin | Mestna občina Ljubjana | Plečnikova hiša | 1.318.557,73 | OP RR/3/2/008-0-MK | OP13.1.3.3.10.0002 |
|  | Občina Vipava | Obnova gospodarskega dvorca Lanthieri | 2.850.000,00 | OP RR/3/2/008-0-MK | OP13.1.3.3.10.0001 |
| ESRR 2007-2013: Tretji javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov v lasti občin | Mestna občina Ljubjana | Ljubljanski grad - Muzej in prezentacija lutk | 1.796.558,93 | OP RR/3/2/009-0-MK | OP13.1.3.3.09.0002 |
| Finančni mehanizem EGP 2009-2014: Javni razpis za projekte | Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija (v sodelovanju z Občino Idrija) | Območje topilnice rudnika živega srebra – 1. faza obnove in vzpostavitev doživljajskega muzeja | 2.000.000,00 | JR je vodil SVRK | JR je vodil SVRK |
| SKUPAJ za 9 projektov |  |  | 18.377.906,41 |  |  |

Ocena stroškov za kulturne spomenike (in JKI) v lasti države (primerljivi objekti iz preteklih obdobij financiranja):

| Vir financiranja | PROJEKT | VREDNOST PROJEKTA v EUR | Št. odločitve o podpori | Št. ISARR/EMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESRR 2007-2013 | Rekonstrukcija objekta Narodne galerije | 13.435.383,35 | ESRR OP RR/3/2/7-0 | OP13.1.3.3.07.0001 |
| ESRR 2007-2013 | Muzej sodobne umetnosti | 5.726.323,00 | ESRR OP RR/3/2/2-0 | OP13.1.3.3.02.0001 |
| aESRR 2007-2013 | Obnova gradu Strmol | 3.563.871,00 | ESRR OP RR/3/2/4-0 | OP13.1.3.3.03.0001 |
| ESRR 2007-2013 | Celostna obnova vile Vipolže | 12.710.130,00 | ESRR OP RR/3/2/6-0 | OP13.1.3.3.06.0001 |
| ESRR 2014-2020 | Nadaljevanje obnove kompleksa gradu Borl s pristavo | 2.000.000,00 | 6-2/11/MK/0 | OP20.04959 |
| ESRR 20214-2020 | Obnova in revitalizacija območja nekdanje Auerspergove železarne, Dvor pri Žužemberku | 2.100.000,00 | 6-2/7/MK/0 | OP20.03832 |
| SKUPAJ za 6 projektov |  | 39.535.707,35 - |  |  |

Izvedli smo prilagoditve zaradi različnih razmer na gradbenem trgu. Kot primere smo navedli projekte, za katere smo uspeli zagotovili EU sredstva za celovito obnovo kulturnih spomenikov in njihovo revitalizacijo. V obdobju 2014-2020 kulturna dediščina ni imela samostojne prednostne naložbe, zato je tovrstnih primerov malo. Izvedli smo tudi raziskavo aktualnih potreb države (Ministrstva za kulturo) in občin ter na tej osnovi in na osnovi preteklih projektov prišli do števila in velikosti projektov, ki jih želimo izvesti v okviru sredstev NOO.

OBRAZLOŽITEV STROŠKOV ŽE IZVEDENIH INVESTICIJ

  - OBNOVITVENA DELA NA TRAKTU A IN B NA GRADU BORL V OKVIRU PROJEKTA INTERPRETACIJSKO INFORMACIJSKI CENTER NATURA 2000

Opis investicije

Investicija predvideva obnovitvena - GOI dela na gradu Borl, in sicer v pritličju in nadstropju vzhodnega trakta (trakt A) ter pritličju in nadstropju srednjega trakta, kjer sta kapela in viteška dvorana (trakt B) s skupno bruto površino 1.841,30 m2 oziroma skupno neto površino 1.316,75 m2. Poleg obnovitvenih del gre za  ohranitev vseh kakovostnih karakteristik gradu z vidika varovanja kulturne dediščine in pomembnih stavbnih delov in postavitev trajne prirodoslovne razstave.

Opis izvedbe

Vsa dela so končana (razen položitve parketa, ki se bo začel polagati v naslednjih dneh). 20. 4. 2021 je razpisan tehnični pregled objekta.

Opomba: Ocena skupnih stroškov se razlikuje od ocene stroškov, prikazanih v IP, november 2017 (stran 41 – tabela 16).  Vrednost in dinamika financiranja investicije v IP je bila usklajena s Podrobnejšim prikazom izvedbenega načrta Operativnega programa - dopolnitev k 7. spremembi (17. 11. 2017) in je znašala 1.830.134,00 EUR. ZVKDS je izdal mnenje, da se Delovni sklop 1: model mokrišča/mrtvice ne izdela na lokaciji obstoječega bazena, ampak v neposredni bližini, obstoječi bazen pa bo treba porušiti in zasuti z zemljo. Ta sprememba pomeni dodatna dela in stroške na postavki GOI dela in zunanja ureditev.

- REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NARODNE GALERIJE S PRIPADAJOČO ZUNANJO IN KOMUNALNO UREDITVIJO

Opis investicije

Gre za rekonstrukcijo objekta Narodne galerije s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo, ki se nahaja med Prešernovo in Cankarjevo cesto ter Prežihovo ulico v Ljubljani. Objekt je z odloki razglašen za kulturni spomenik in je tudi del urbanističnih spomenikov Cankarjeve in Prešernove ceste. Predvideni posegi:

- v kletni etaži se uredijo dodatni prostori, namenjeni delavnicam in depojem, pod vhodno avlo se vzpostavi novi svetlo-temni razstavni prostor - kripta;

- na nivoju vhoda je na severni strani v sedanji telovadnici predvidena nova razstavna dvorana, ki bo nivojsko povezana z osrednjo stekleno avlo galerije;

- s spremembo obstoječih nivojev ob Prešernovi cesti se pridobijo novi razstavni prostori na nivoju nove razstavne dvorane ter nova amfiteatralna predavalnica;

- uredijo se ustrezni dostopi do obstoječih in novo pridobljenih prostorih in vertikalen transport za umetnine večjega formata;

- z ustrezno preureditvijo instalacij se bo zagotovil centralni nadzor nad delovanjem instalacij v vseh treh sklopih objekta;

- obnovi se zunanja ureditev ob Cankarjevi cesti, ohrani se centralni dostop do stavbe, istočasno pa se obiskovalce usmeri proti funkcionalnemu glavnemu vhodu, ki s Prešernove ceste vodi v osrednjo stekleno vhodno avlo.

Skupna kvadratura rekonstruiranih površin znaša 4.724 m2.

Opis izvedbe

Vsa dela so bila končana in v celoti zaključena.

Ocena skupnih investicijskih stroškov V STALNIH IN TEKOČIH CENAH

| IZDATKI | STALNE CENE MAJ 2011 EUR | TEKOČE CENE EUR | DELEŽ % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. GRADNJA |  |  |  |
| 1.1. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INSTALACIJSKA DELA | 8.890.862,12 | 9.493.803,27 | 83,28 |
| 1.2. ZUNANJA UREDITEV | 264.730,60 | 285.671,22 | 2,51 |
| 1. GRADNJA SKUPAJ | 9.155.592,72 | 9.779.474,49 | 85,79 |
| 2. OPREMA | 490.000 | 531.967,45 | 4,67 |
| 3. DRUGI INVESTICIJSKI STROŠKI: |  |  | 0,00 |
| 3.1. VAROVANJE | 112.600,00 | 122.654,67 | 1,08 |
| 3.2. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | 199.133,85 | 205.775,52 | 1,81 |
| 3.3. IDEJNA ZASNOVA | 38.860,00 | 38.860,00 | 0,34 |
| 3.4. ELABORAT OBSTOJEČEGA STANJA | 25.800,00 | 25.800,00 | 0,23 |
| 3.5. INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA | 9.100,00 | 9.100,00 | 0,08 |
| 3.6. INŽENIRING | 37.500,00 | 38.422,49 | 0,34 |
| 3.7. NADZOR | 95.000,00 | 101.154,07 | 0,89 |
| 3.8. REZERVA, NEPREDVIDENA DELA | 274.667,78 | 297.195,07 | 2,61 |
| 3.9. KOMUNALNI PRISPEVEK | 12.943,23 | 13.315,33 | 0,12 |
| 3.10. NAJEMNINA ZAČASNIH PROSTOROV ZA HRAMBO EKSPONATOV | 90.000,00 | 95.662,58 | 0,84 |
| 3.11. FOTOVOLTAIKA | 128.700,00 | 140.192,33 | 1,23 |
| 3. DRUGI INVESTICIJSKI STROŠKI SKUPAJ | 1.024.304,86 | 1.088.132,07 | 9,55 |
| 1.-3. SKUPAJ (BREZ DDV) | 10.669.897,58 | 11.399.574,00 | 100,00 |
| 4. DDV 20% | 2.133.979,52 | 2.279.914,80 | 20,00 |
| 5. SKUPAJ INVESTICIJA | 12.803.877,10 | 13.679.488,80 | 120,00 |

- MSUM - MUZEJ SODOBNE UMETNOSTI – CELOVITA PRENOVA OBJEKTA S PRIZIDKOM

Opis investicije

Investicija predvideva prenovo 3.500m2 obstoječih površin v okviru celostne revitalizacije mestne četrti ter z dodatnimi 2.500 m2 površin zagotavlja dodatne

prostorske in tehnične pogoje za izvajalce javnih kulturnih programov in kulturnih projektov za vadbene, logistične in prireditvene potrebe.

Investicija obsega obnovo starega dela objekta in prizidek etažnosti: K, P, 2N+M.

V kletni etaži so predvideni prostori za energetsko oskrbo in hišno tehniko, prostori za skladišča oziroma depojski prostori in hodnik ter vertikalne komunikacije s stopniščem in tovornim dvigalom.

V starem objektu so predvideni knjižnica s čitalnico in internet oddelkom, soba za otroške delavnice, predavalnica, oddelek dokumentacije in sanitarije za ženske in invalide ter stopnišče. V novem objektu so predvideni recepcija in blagajna, trgovina, prostor za občasne razstave in delavnice  ter osebno in tovorno dvigalo.

Etaže nad pritličjem so organizacijsko zasnovane kot etaže za razstavne prostore z vsemi potrebnimi spremljajočimi prostori. V teh etažah so predvideni razstavni prostori, hodniki, vertikalne komunikacije s stopnišči in dvigaloma ter prostori za hišno tehniko. Podstrešna etaža je organizacijsko zasnovana za pisarniške prostore, prostore za konzerviranje, restavriranje in retuširanje ter depo za gradivo in lakirnico. V tej etaži so poleg predvideni opisanih prostorov še hodniki, sanitarije, vertikalne komunikacije s stopnišči in tovornim dvigalom ter prostori za hišno tehniko.

Skupna površina rekonstruiranih površin in novogradnje znaša 6.023m2.

Opis izvedbe

Vsa dela so bila končana in v celoti zaključena.

|  | STALNE CENE | TEKOČE CENE | DELEŽ V CELOTNI |
| --- | --- | --- | --- |
| OPIS POSTAVKE |  |  | INVESTICIJI |
| 1. Zemljišče | 467.100,00 | 467.100,00 | 6,31% |
| 2. Komunalna oprema zemljišča | 85.141,39 | 85.141,39 | 1,15% |
| 3. Projektna in tehnična dokumentacija (IP, PGD, PZI, PID) | 231.387,08 | 233.301,97 | 3,15% |
| Izvedbena dela (4-6) | 4.575.463,00 | 4.731.185,60 | 63,93% |
| 4. Gradbeno-obrtniška dela in zunanja ureditev |  |  |  |
| 5. Strojne instalacije |  |  |  |
| 6. Elektro instalacije |  |  |  |
| 7. Strokovni nadzor nad gradnjo in inženiring v izvedbi | 65.491,69 | 67.723,91 | 0,92% |
| 8. Inženiring v pripravi | 51.331,32 | 51.392,32 | 0,69% |
| 9. Stroški opreme (oprema depojev, oprema stalne razstave, konservatorskih delavnic, splošna oprema objekta) | 1.411.445,68 | 1.478.806,64 | 19,98% |
| 10. Stroški inženiringa pri opremi | 15.856,60 | 16.158,49 | 0,22% |
| 11. Stroški nadzora pri opremi | 20.181,13 | 21.046,48 | 0,28% |
| 12. Ostali stroški: oglaševanja, soglasja, teh. pregl.) | 7.700,00 | 7.986,86 | 0,11% |
| 13. Rezerva za nepredvidena dela, ocenjeno 5 % vrednosti GOI del | 228.773,15 | 240.349,07 | 3,25% |
| SKUPAJ V EUR | 7.159.871,05 | 7.400.192,73 | 100,00% |
| DDV | 1.431.974,21 | 1.480.038,55 | 20,00% |
| SKUPAJ V EUR Z DDV | 8.591.845,26 | 8.880.231,27 | 120,00% |

- CELOSTNA OBNOVA VILE VIPOLŽE

Dopolnitev predloga za spremembo odločbe NPO št. ESRR OP RR/3/2/6-1 o dodelitvi sredstev za projekt Celostna obnova vile Vipolže (EŠD 820)

Opis investicije

Ministrstvo za kulturo je z obnovo objekta želelo prispevati k trajnostnemu ohranjanju in oživitvi slovenske in evropske kulturne dediščine, zato se je odločilo, da bo vilo Vipolže oživilo s programom multikulturnega in kongresnega centra.

Objekt obsega klet, pritličje in dve nadstropji. V kletnem delu starega dela objekta je obokana restavracija in v istem nivoju prizidan novi del (pod zemljo), v katerem so kuhinja, shrambe in strojnica.

V pritličju se nahajajo bife, sprejemna pisarna, prodajalna, razstavna soba. V 1. nadstropju je glavna dvorana in v drugem nadstropju pet apartmajev in strojnica.

Vila Vipolže ima v osrednjem objektu dobrih 2.000 m2 površine in 400 m2 prizidane površine v kleti, skupaj neto 2.400m2. Osrednjega objekta se držita še dva dodatna objekta, ki pa zaradi zasebnega lastništva nista zajeta v ta del.

Opis izvedbe

Vsa predvidena dela so bila izvedena.

| 2.1. | NASLOV OPERACIJE |
| --- | --- |
|  | Celostna obnova vile Vipolže (EŠD 820) |

| 15.a |  | 15.b | 16.b | 16.a | 16. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šifra stroška | Upravičenost | Vrsta stroška | Skupni stroški A | Neupravičeni stroški B | Upravičeni stroški C=A-B |
| 10.1 | Upravičeni stroški skupaj | DDV | 329.397,77 |  | 329.397,77 |
| 10.1 | Upravičeni stroški skupaj | DDV | 581.882,27 |  | 581.882,27 |
| 10.1 | Upravičeni stroški skupaj | DDV | 187.074,29 |  | 187.074,29 |
| 3.1.4 | Upravičeni stroški skupaj | Gradbena dela in instalacije | 366.491,06 |  | 366.491,06 |
| 3.1.4 | Upravičeni stroški skupaj | Gradbena dela in instalacije | 1.893.431,21 |  | 1.893.431,21 |
| 3.1.4 | Upravičeni stroški skupaj | Gradbena dela in instalacije | 2.673.250,74 |  | 2.673.250,74 |
| 3.1.4.5.1 | Upravičeni stroški skupaj | Stroški strokovnega nadzora nad gradnjo objektov in tehnični pregled | 69.903,94 |  | 69.903,94 |
| 3.1.4.5.1 | Upravičeni stroški skupaj | Stroški strokovnega nadzora nad gradnjo objektov in tehnični pregled | 50.766,06 |  | 50.766,06 |
| 3.2.1 | Upravičeni stroški skupaj | Oprema in druga osnovna sredstva | 18.144,00 |  | 18.144,00 |
| 3.2.1 | Upravičeni stroški skupaj | Oprema in druga osnovna sredstva | 836.068,17 |  | 836.068,17 |
| 4 | Upravičeni stroški skupaj | OBVEŠČANJE JAVNOSTI | 10.000,00 |  | 10.000,00 |
| 3.1.4 | Neupravičeni stroški | Gradbena dela in instalacije | 110.334,02 | 110.334,02 | 0,00 |
| 3.2.2 | Neupravičeni stroški | Materialni stroški | 203.328,00 | 203.328,00 | 0,00 |
|  |  | SKUPAJ | 7.330.071,53 | 313.662,02 | 7.016.409,51 |

Dodati je treba še strošek izvedbe konzervatorsko-restavratorskih del v višini 898.834 EUR.

- OBNOVA GRADU STRMOL IN PRIPADAJOČIH PRISTAV

Opis investicije

Obnova gradu Strmol in pripadajočih pristav zajema konstrukcijsko sanacijo gradu Strmol s pripadajočimi objekti (pristavami), zunanjo ureditev ter oblikovno ureditev njegove zunanje in notranje podobe. Obnovijo se tudi strojne in elektro inštalacije.V gradu so urejeni prostori za protokolarne sprejeme in sestanke, sobe in apartmaji za goste. Urejeni so tudi servisni prostori, shrambe, kurilnica. V kleti je osrednji prostor, namenjen pogostitvam, v enem delu je vinska klet, v drugem pa jedilnica.

Gospodarski objekt - hlev se preuredi v kongresni objekt z gostinsko in turistično ponudbo. V bivalnemu objektu (JV od hleva) se v kleti uredijo prostori za pomožne servisne dejavnosti, v višji etaži pa bodo prostori namenjeni gostinski dejavnosti.

Skupna površina obnovljenih prostorov znaša 1.868 m2.

Dostop do gradu ostane nespremenjen, na novo se izvede peščena pot do novega glavnega vhoda, dostop do pristav ostane nespremenjen.

Opis izvedbe

Vsa dela so bila izvedena, vključno z dodatnimi deli, potrebnimi za sanacijo hudournika.

| FINANČNI NAČRT OPERACIJE PO STROŠKIH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.a |  | 15.b | 16.b | 16.a | 16. |
| Šifra stroška | Upravičenost | Vrsta stroška | Skupni stroški A | Neupravičeni stroški B | Upravičeni stroški C=A-B |
| 10.1 | Upravičeni stroški skupaj | DDV | 808.674,86 |  | 808.674,86 |
| 3.1.4 | Upravičeni stroški skupaj | Gradbena dela in instalacije | 1.944.327,93 |  | 1.944.327,93 |
| 3.1.4.4 | Upravičeni stroški skupaj | Obrtniška dela | 1.280.849,73 |  | 1.280.849,73 |
| 3.1.4.5.1 | Upravičeni stroški skupaj | Stroški strokovnega nadzora nad gradnjo objektov in tehnični pregled | 46.569,22 |  | 46.569,22 |
| 3.1.4.6.3 | Upravičeni stroški skupaj | Stroški zunanjega urejanja objektov in parkovnih ureditev | 126.814,08 |  | 126.814,08 |
| 3.1.4.7 | Upravičeni stroški skupaj | Restavratorsko-konservatorska dela | 630.385,98 |  | 630.385,98 |
| 6.1 | Upravičeni stroški skupaj | Izdelava projektne dokumentacije | 6.396,88 |  | 6.396,88 |
| 6.2.1 | Upravičeni stroški skupaj | Stroški pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov za obratovanje objekta | 8.030,50 |  | 8.030,50 |
|  |  | SKUPAJ | 4.852.049,18 | 0,00 | 4.852.049,18 |

- OBNOVA IN REVITALIZACIJA OBMOČJA NEKDANJE AUERSPERGOVE ŽELEZARNE, DVOR PRI ŽUŽEMBERKU

Opis investicije:

V sklopu investicije je na območju nekdanje Auerspergove železarne na Dvoru predvidena obnova, rekonstrukcija in dograditev objektov Trajberk in Lončarija ter zunanja in komunalna ureditev.

Objekt Lončarija (neto površina 516,62 m2) med ohranjenimi objekti najbolj izstopa. Je pritlična stavba s številnimi okni, na katerih so še ohranjene litoželezne mreže z znakom domače železarne. Stavba stoji ob levem bregu reke Krke, na desni strani ceste, ki vodi iz Dvora proti Kočevju in je od ceste nekoliko odmaknjena.

Stavba Trajberk (neto površina 251,93 m2) je pritličen objekt pravokotnega tlorisa, ki stoji med lončarijo in ostanki dimnika talilne peči. Sedanjo podobo je dobil po drugi svetovni vojni, ko so njegov kamniti del, ki je bil ostanek prvotnega tovarniškega objekta, dogradili z opeko za potrebe delovanja kmetijske zadruge, ki je na Dvoru delovala v letih 1953–1964. V severozahodnem delu stavbe je bilo urejeno stanovanje za trgovca, ki je v sosednjih prostorih v isti stavbi vodil trgovino s kmetijskimi repromateriali in živinsko tehtnico.

Območje Auerspergove železarne je dokaj dobro urejeno in redno vzdrževano. Ostanki dimnika in zidov nekdanje železolivarne so obnovljeni in niso ogroženi. Stavba Trajberk je v dobrem stanju. Lončarija ima novo streho, problem pa so okna, ki jih dejansko ni. Okna so z zunanje strani zaščitena z litimi okenskimi mrežami, ki pa so v večini primerov poškodovane oziroma na njih manjkajo posamezni deli. Prazen in nezaščiten prostor ogrožajo vlomi, vandalizem in vremenski dejavniki.

Objekti trenutno nimajo ustrezne namembnosti. Dovozna pot za območje ribogojnice, ki pelje čez območje spomenika, je izrazito moteča in vpliva na sam spomenik. Območje služi tudi kot občasno parkirišče, objekti pa za skladišča krajevnim društvom. Ker območje nima določenega upravnika, prav to najbolj ogroža objekte, ki sestavljajo spomenik.

Z izvedbo predmetne investicije se ohranja kulturna dediščina ter njeno oživljanje z umestitvijo interpretacijsko-informacijskega centra kulturne dediščine v povezavi z biotsko raznovrstnostjo.

Opis izvedbe:

Projekt se izvaja in bo zaključen aprila 2022.

OBNOVA IN REVITALIZACIJA OBMOČJA NEKDANJE AUERSPERGOVE ŽELEZARNE

| Upravičenci |  | Vrsta stroškov | Skupaj v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| MK | 1.1.2. | Gradnja nepremičnin | 1.288.885,36 |
| MK | 1.3. | Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva | 227.868,86 |
| MK | 3.1.1 | Stroški plač-prispevki | 30.000,00 |
| ZAVOD | 3.1.1 | Stroški plač-prispevki | 36.878,14 |
| ZAVOD | 3.2.2 | Stroški prevoza | 390,00 |
| ZAVOD | 4.9 | Posredni stroški (stroški režije in administracija) | 5.531,72 |
| MK | 5.5 | Stroški informiranja in obveščanja | 4.098,36 |
| MK | 6. | DDV | 353.071,17 |
| MK | 7. | Stroški storitev zunanjih izvajalcev | 84.016,39 |
|  |  | SKUPAJ VREDNOST PROJEKTA | 2.030.740,00 |

  - KOMPONENTA 5: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5)

| UKREP |  | CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR] | VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR] | VREDNOST DDV [EUR] | PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vir financiranja: NOO | Vir financiranja: državni proračun | Vir financiranja: drugi viri |
| C3 K5 | Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zelen in digitalen prehod | 4.460.000,00 | 4.415.400,00 | 44.600,00 | 0 |
|  | Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0 (sistem, ki je odziven na potrebe iz okolja in ustvarja visokokvalificirano delovno silo za poklice prihodnosti) | 2.017.000,00 | 2.017.000,00 | 0 | 0 |
|  | Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, vključno z vajeništvom, prenova višješolskih študijskih programov ter vzpostavitev digitalno podprtih učnih mest | 3.644.000,00 | 3.344.000,00 | 300.000,00 | 0 |
|  | Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji - Strategija za ozelenitev izobraževalne in raziskovalne infrastrukture v Sloveniji | 200.000,00 | 164.624,00 | 35.376,00 | 0 |
|  | Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja | 42.540.000,00 | 42.114.600,00 | 425.400,00 | 0 |
|  | Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0 | 56.983.000,00 | 56.983.000,00 | 0 | 0 |
|  | Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela | 10.656.000,00 | 10.456.000,00 | 200.000,00 |  |
|  | Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji | 175.100.000,00 | 144.870.000,00 | 28.400.000,00 | 1.830.000,00 |
| SKUPAJ |  | 295.600.000,00 | 264.364.624,00 | 29.405.376,00 | 1.830.000,00 |

OCENA STROŠKOV IZVEDBE REFORM:

Reforma: Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zelen in digitalen prehod

Stroški NOO za to reformo v obdobju 2021-2026 znašajo 4.415.400 EUR (dodatno je treba upoštevati še DDV v višini 44.600 EUR, ki bo krit iz državnega proračuna, kar pomeni, da znaša celotna ocenjena vrednost reforme 4.460.000 EUR), pri čemer gre za dve ključni fazi, in sicer:

a) prenova kurikulov, učnih načrtov oziroma katalogov znanj ter

b) reforma finančne pismenosti na področju izobraževanja odraslih.

Navedeni stroški so nujni za pripravo prenovljenih oziroma nadgrajenih učnih načrtov in katalogov znanj z namenom doseganja zastavljenih ciljev in rezultatov, saj obseg načrtovanega dela presega redno delo javnih zavodov, poleg tega pa bo moralo biti v prenovo vključenih veliko strokovnjakov.

V nadaljevanju je opredeljen izračun ocenjene vrednosti obeh faz oziroma njihovih aktivnosti.

a) Ocena stroškov: stroški za to reformo v obdobju 2021-2026 znašajo 3.942.000 EUR; sredstva  bodo namenjena predvsem kritju stroškov strokovnjakov za razvoj, nadgradnjo in potrditev programskih dokumentov (gre za formalni postopek pred objavo novih oziroma prenovljenih kurikulov, učnih načrtov oziroma katalogov znanj). Aktivnosti se bodo večinoma izvajale pod okriljem oziroma vodstvom javnih zavodov (Zavod RS za šolstvo (v nadaljevanju: ZRSŠ), Center za poklicno izobraževanje, Andragoški center Slovenije), ki bodo vključevali ostale sodelujoče ustanove in strokovnjake, ki bodo sodelovali pri prenovi (delovne skupine za pripravo novih in nadgrajenih vsebin). Aktivnosti so nujne za pripravo vseh programskih dokumentov. Obseg načrtovanega dela ne spada v redno delo javnih zavodov, zato so nujne tudi nove zaposlitve za čas trajanja reforme.

Prenova učnih načrtov in katalogov znanj se bo izvajala v dveh fazah:

I. faza vključuje pripravo analize katalogov znanj, oblikovanje izhodišč za prenovo učnih načrtov in katalogov znanj in prenovo učnih načrtov za obvezni program in obvezni izbirni del v OŠ, obvezni program OŠ NIS, obvezne predmete v GIM in obvezni program OŠ za odrasle.

II. faza vključuje prenovo katalogov znanj SIP, neobveznih izbirnih predmetov OŠ, obveznih izbirnih predmetov v OŠ NIS, izbirnih predmetov v GIM.

Za izračun stroškov smo uporabili naslednjo metodologijo:

- predmeti so razdeljeni glede na to v kateri fazi se izvaja njihova prenova,

- predmete v I. fazi smo razdelili v 8 skupin glede na število ur v predmetniku. Temu smo prilagajali število članov skupine oziroma njihovo strukturo (OŠ, SŠ, fakulteta ali zunanji strokovnjak (F),

- predmete v II. fazi smo razdelili v 4 skupine glede na število ur v predmetniku (enotna struktura: 3 učitelji OŠ/SŠ in 2 F).

Izračun ocene stroškov temelji na:

| Strošek podjemnih pogodb (vključeni tudi potni stroški in posamezni zunanji strokovnjaki, ki bodo potrebni pri prenovi) | 3.143.201,36 EUR |
| --- | --- |
| 15% pavšal na stroške dela za najem, materialne stroške | 471.480,20 EUR |
| Javne razprave vključno z delom študijskih skupin v letih 2022 in 2023 | 120.000,00 EUR |
| Stroški nadgradnje platforme za učni načrt, stroški urednikovanja, ostali stroški ki bodo nastali s prenovo (nujna prenova gradiv,…) | 207.400,00 EUR |
| SKUPAJ | 3.942.081,56 EUR |
| ZAOKROŽENO | 3.942.000,00 EUR (z DDV) |

Pri izračunu ocene stroška podjemnih pogodb, potrebnih za izvedbo pričujoče reforme, smo izhajali iz okvirne ocene potreb po strokovnjakih, ki bodo sodelovali pri prenovi vzgojno-izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod, ki jih ima ZRSŠ pri pripravi učnih načrtov, in sicer ocenjujemo, da bo potrebnih:

- 74 učiteljev,

- 67 predstavnikov fakultet,

- število ur, ki jih bodo potrebovali za izvedbo le-tega znaša 2.856,

- vrednost bruto ure za učitelje, ki izhaja iz Internega cenika ZRSŠ, je 16,12 EUR ter

- vrednost bruto ure za predstavnika fakultet, ki izhaja iz Internega cenika ZRSŠ, je 24,19 EUR,

- izračun je odvisen tudi od števila skupin za prenovo vzgojno izobraževalnega sistema in od števila izvedenih ur, ki so povezane z obsegom učnega načrta. Izračun je obsežnejši in razviden iz Priloge 11.

- Pri oceni posrednih stroškov smo izhajali iz 15-odstotnega pavšala, kar je skladno s primerljivo EU metodologijo na področju evropske kohezijske politike (EKP). V skladu z 68. členom Uredbe Sveta 1303/2013 se lahko za izračun posrednih stroškov neposredno na podlagi omenjene uredbe uporabi pavšal v višini 15 % od vseh neposrednih stroškov dela, pri čemer ni treba pripraviti metodologije za izračun. Za izhodiščno vrednost smo zato vzeli sumarno vrednost ocene stroškov dela in stroškov zunanjih izvajalcev, kar znaša 3.143.201,36 EUR x 15 % = 471.480,20 EUR.

- Pri oceni stroška javnih razprav, vključno z delom študijskih skupin v letih 2022 in 2023, ki so ob prenovi vzgojno-izobraževalnega sistema izvedbeno nujne za izpeljavo z namenom pridobitve širšega mnenja in konsenza glede načrtovanih vsebin, smo izhajali iz povprečnih stroškov, ki nastanejo na letni ravni znotraj nacionalnega proračuna, namenjenemu strošku študijskih skupin znotraj PP 716910 Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje (leto 2020 = 70.000 EUR in leto 2019 = 50.000 EUR). Skupaj torej 120.000 EUR.

- Pri oceni stroškov nadgradnje platforme za učni načrt, stroškov urednikovanja ter ostalih stroškov, ki bodo nastali s prenovo (nujna prenova gradiv,…), smo izhajali iz ocene stroškov za izdelavo zahtevnih strokovnih gradiv, kot jo je določil GZS, in sicer:

900 EUR (na dan) x 20 (delovnih dni) = 18.000 x 14 mesecev = 252.000 EUR (z DDV), kar pomeni, da znaša strošek brez DDV, ki ga financira NOO, 207.400 EUR.

Prikaz podrobnejših razdelitev ocen stroškov se nahaja v dokumentu Okvir za izvedbo prenove_stroški ZRSŠ_13.4.2021 (Priloga 11) ter v dokumentu Izračun stroškov za investicijo v prenovo vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod (Priloga 12).

Primerljive ocene stroškov projekta: pri oceni stroškov smo izhajali tudi iz zgodovinskih in trenutno veljavnih podatkov priprave oziroma nadgradnje učnih načrtov. V okviru projekta Posodobitev kurikularnega procesa na OŠ in gimnazijah, v okviru katerega so bili med drugim pripravljeni prenovljeni ali novi učni načrti in je potekal od leta 2010 do leta 2014, v enem delu pa je bil financiran s sredstvi evropske kohezijske politike, je bilo za navedene aktivnosti namenjenih okvirno 780.000 EUR. Gre za v manjšem delu primerljiv projekt, vendar ni šlo za tako celovito in obsežno prenovo kot v tem primeru. Glede na strokovno oceno, da je obseg prenove kurikula za vrtce, učnih načrtov na OŠ in SŠ, katalogov znanj ter vseh v okviru reforme predvidenih aktivnosti zaradi izvedbe analiz posameznih področij ter umeščanja večjega obsega kompetenc v bistveno večje število programskih dokumentov za okvirno 5,11-krat večji, predvidevamo, da bi strošek znašal 3.985.800 EUR.

b) Ocena stroškov: ocenjena vrednost stroškov za strukturno reformo finančne pismenosti za obdobje 2021-2023 znaša zaokroženo 473.400 EUR.

- Pri izračunu ocenjene vrednosti stroška dela smo izhajali iz potrebe po zaposlitvi ene osebe na DM podsekretar za namen izvedbe strukturne reforme finančne pismenosti. Izhajali smo iz metodologije MJU-ja za oceno stroška dela za DM podsekretar:

4.000 EUR na mesec x 24 mesecev izvajanja projekta = 96.000 EUR

- Pri izračunu stroškov zunanjih izvajalcev smo izhajali iz GZS referenčnega cenika storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT, saj so bile izkazane potrebe po pripravi analize, kar ocenjujemo kot manj zahtevno pripravo gradiv, ter potrebe po samostojni pripravi zahtevnejših gradiv, saj bodo zunanji izvajalci pripravljali smernice, razvoj novih izobraževalnih programov in oblikovanje predlogov za posodobitev obstoječih izobraževalnih programov:

640 EUR/pripravljavca manj zahtevnih gradiv na dan x 20 (dni v mesecu) x 8 (mesecev izvajanja analize) = 102.400 EUR

900 EUR/pripravljavca zahtevnejših gradiv na dan x 20 (dni v mesecu) x 9 (mesecev izvajanja reforme v tem delu) = 162.000 EUR

Pri oceni izračuna za strošek reforme Prenova izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod smo izhajali iz primerljivega projekta Posodobitev kurikularnega procesa na OŠ in gimnazijah predvsem za preračun stroškov podjemnih pogodb strokovnjakov, ki bodo potrebni pri prenovi učnih načrtov in katalogov znanj. Vendarle pa tu gre za v manjšem delu primerljiv projekt, v okviru katerega so bili med drugim pripravljeni prenovljeni ali novi učni načrti. Za podrobnejše izračune smo pri izračunu ocene stroška podjemnih pogodb, potrebnih za izvedbo reforme prenove UN in katalogov znanj, izhajali iz okvirne ocene potreb po strokovnjakih, ki bodo sodelovali pri prenovi vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod, ki jih ima ZRSŠ pri pripravi učnih načrtov.

Pri izračunu stroškov nadgradnje platforme za učni načrt, stroškov urednikovanja ter ostalih stroškov, ki bodo nastali s prenovo (nujna prenova gradiv,…), smo izhajali iz ocene stroškov za izdelavo zahtevnih strokovnih gradiv, kot jo je zastavil GZS. Iz referenčnega cenika GZS smo izhajali z namenom, da zagotovimo, da imajo vsi pripravljalci ukrepov v komponenti C2 K2 poenoten pristop oziroma enako izhodišče pri pripravi ocene stroškov; veljavni nacionalni referenčni cenik GZS je primerno orodje za pripravo teh ocen, saj gre za relevantno orodje, ki določa realen strošek zunanjih strokovnjakov za namen začasnega izvajanja zahtevanih nalog. Zaposlitev teh oseb ne bi bila ustrezna niti izvedljiva, ker gre za najem zunanjih strokovnjakov, ki že delajo v IT podjetjih, pri čemer je treba upoštevati tudi pomanjkanje števila strokovnjakov s programerskih področij - ti zaradi plačnih omejitev v javni upravi za začasno (projektno) zaposlitev za namen izvedbe tega dela reforme po vsej verjetnosti ne bi bili zainteresirani.

Ker vsebina nadgradnje plaftorme predvideva zahtevno programiranje in izdelavo zahtevnih strokovnih gradiv, smo izhajali iz urne postavke 114 EUR na uro x 8 ur = 912 EUR, zaokroženo na 900 EUR (brez DDV) človek/dan.

- Pri oceni stroška izdelave ali nadgradnje spletnih strani smo izhajali iz GZS referenčnega cenika storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT:

640 EUR/izdelovalca spletni strani x 20 (dni v mesecu) x 2,9 (meseca) = 37.120 EUR

Skupaj stroški za zunanje izvajalce: 301.520 EUR

- Pri oceni stroškov oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv smo izhajali iz projekta Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016-2022 (Priloga 10), kjer so bili omenjeni stroški za daljše obdobje (tj. 6 let) načrtovani v višini 48.566,51 EUR, kar smo zaokrožili na 48.600 EUR. Glede na časovno krajši obseg reformnega dela, ki je načrtovan v obdobju prvih dveh let, nato pa sledi izvajanje reforme, smo ocenili, da bodo stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv znašali okvirno 16.180 EUR (metoda izračuna: 48.566,51 EUR/6 let izvajanja preteklega projekta x 2 leti izvajanja reforme).

- Pri oceni posrednih stroškov smo izhajali iz 15-odstotnega pavšala, kar je skladno s primerljivo metodologijo na ravni EKP, pri čemer smo za izhodiščno vrednost vzeli sumarno vrednosti ocene stroškov dela in stroškov zunanjih izvajalcev, kar znaša 397.520 EUR x 15 % = 59.628 EUR.

Potrebovali bi torej 473.328 EUR, kar zaokrožujemo na 473.400 EUR.

Izvajalec projekta finančna pismenost bo okvirno izvedel naslednje aktivnosti:

- izvedba analize potreb za oblikovanje programov za odrasle s področja finančne pismenosti;

- priprava smernic za oblikovanje teh programov;

- razvoj javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba;

- razvoj novih in posodobitev neformalnih izobraževalnih programov za odrasle;

- predstavitev razvitih programov potencialnim izvajalcem;

- pilotna izvedba javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba.

Naloge v okviru navedenih aktivnosti bodo izvedli strokovni delavci, ki bodo zaposleni pri izvajalcu projekta, v sodelovanju s timom zunanjih sodelavcev.

Pričakovani rezultati zaposlitve ene osebe v reformnem delu finančne pismenosti za odrasle so sledeči: koordinacija zunanjih deležnikov in sodelovanje pri izvedbi nalog; analiza potreb za oblikovanje izobraževalnih programov s področja finančne pismenosti; smernice za oblikovanje teh programov, razviti novi javnoveljavni izobraževalni programi s področja finančne pismenosti in predstavitev potencialnim izvajalcem. Andragoški center Slovenije nima možnosti, da bi zaposlene kadre prerazporedil na ta projekt, saj ti izvajajo javno službo v okviru letnega delovnega načrta. Nova zaposlitev bo začasne narave za namen izvedbe reformnega dela naloge v zvezi s finančno pismenostjo.

Primerljive ocene stroškov projekta: v preteklosti se je v okviru evropske kohezijske politike izvajal vsebinsko primerljiv projekt Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016-2022 (Priloga 10), katerega cilj je bil razvoj strokovnih gradiv in programov ter pristopov v inovativnih učnih okoljih (razvoj programa za digitalno pismenost odraslih) in razvoj novih pristopov in strokovna podpora izvajalcem (analiza potreb pri izvedbi programov za razvoj temeljnih zmožnosti in posodabljanje programov).

V okviru omenjenih ciljev se v trenutnem ESS projektu izvajajo aktivnosti (priprava strokovnih podlag za razvoj programa, pri katerih sodeluje posebna razvojna skupina, priprava predloga programa za obravnavo na Strokovnem svetu RS za izobraževanje odraslih), ki bi se izvajale tudi v predmetni reformi v okviru NOO. V okviru sedanjega ESS projekta smo za aktivnosti, vezane na razvoj programov, namenili okvirno 1.263.550,00 EUR. V vrednost so vključeni stroški plač, stroški zunanjih izvajalcev, nakup strokovnih gradiv in podpornih materialov, stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev in simpozijev, stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani, stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv, posredni stroški v pavšalu v višini 15 %.

Ker bo predmetna reforma potekala krajše časovno obdobje, strokovno ocenjujemo, da bi za razvoj javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle, po katerih se ne pridobi javnoveljavna izobrazba in razvoj novih in posodobitev neformalnih izobraževalnih programov za odrasle s področja finančne pismenosti potrebovali 473.400 EUR.

Reforma visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0 (sistem, ki je odziven na potrebe iz okolja in ustvarja visokokvalificirano delovno silo za poklice prihodnosti)

Ocena stroškov:

Stroški za to reformo v obdobju 2021-2026 znašajo 2.017.000 EUR in obsegajo:

- stroške dela in druge stroške, povezane z delom, ki so nujno potrebni za izvedbo reforme (gre za nove projektne zaposlitve za čas trajanja reforme: oblikovana bo projektna skupina v okviru MIZŠ-ja, ki je nujna za uspešno izvedbo, saj bo zadolžena za koordinacijo in podporo za pripravo smernic ter izbiro pilotnih projektov, nadalje bo projektna skupina spremljala izvajanje in evalviranje rezultatov pilotnih projektov ter koordinirala pripravo izhodišč; predvidena je začasna, projektna zaposlitev kadra z znanji, s katerimi ministrstvo ne razpolaga, ker niso neposredno vezana na dejavnost in naloge, za katere je pristojno ministrstvo, so pa nujna za uspešno izvedbo projekta; smiselno je, da so te osebe zaposlene na ministrstvu zaradi večje vključenosti v vse segmente reforme in investicije ter povezanosti s strokovnimi sodelavci na ministrstvu;

- stroške zunanjih storitev ter zunanjih izvajalcev;

- posredne stroške.

Oblikovana bo projektna skupina za koordinacijo reforme visokega šolstva in podporo pripravi smernic ter izbiro pilotnih projektov nadalje spremljanje izvajanja in evalviranje rezultatov pilotnih projektov ter koordinacijo priprav izhodišč, za katero se predvideva sredstva za kritje stroška v višini 1.335.000 EUR:

(1) Zaposleni (projektna skupina, ki bo spremljala in usmerjala projekt, na mesec) v višini 23.000 EUR  (izračun temelji na zaposlenih: (a) 5x podsekretar (44. plačilni razred, dodatek za delovno dobo, prispevki delodajalcev, prevoz, nadomestilo za prehrano, regres …), (b) pavšal 15 %: (a) podsekretar:  4.000 EUR (na mesec) x 5 = 20.000 EUR (na mesec), (b)  pavšal za materialne stroške = 3.000 EUR (na mesec), skupaj = 23.000 EUR (izhajamo iz metodologije, ki jo je pripravil MJU (Utemeljitev izračuna povprečnega mesečnega stroška delodajalca, upoštevani so izhodiščni razredi za delovna mesta z napredovanjem (42.-47. plačni razred za DM podsekretar), dodatek za delovno dobo, regres za letni dopust: v višini minimalne plače za leto 2021 940,58 EUR, nadomestilo za prehrano (vsako leto povišanje za 4, 2%) in prevoz (povprečni prevoz na MJU-ju 92,81 EUR), masa za sredstva RDU, nadurno delo: 5 ur na mesec za delovno mesto, prispevki v višini 16,34 % (ker gre za delovna mesta za določen čas), premije KDPZ (1. premijski razred - vsako leto povišanje za 5 %). Za izračun smo uporabili izračune za tipsko delovno mesto podsekretar. Naloge zaposlenih bodo ustrezale zahtevnosti delovnih nalog, ki se opravljajo na tem delovnem mestu v skladu Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih. Pavšal za posredne stroške v višini 15 % od vseh neposrednih stroškov dela izhaja iz primerljivih EU metodologij na področju EKP (68. členom Uredbe Sveta 1303/2013); gre za primerljivo metodologijo, ki se jo uporablja na EU ravni, zato menimo, da je njena uporaba smiselna in utemeljena; ne gre za operativne stroške, temveč za stroške, ki so neposredno povezani z izvajanjem strukturne spremembe in naložb.

V letu 2021 smo upoštevali štiri mesece zaposlitve, v letih 2022-2025 po 12 mesecev, v letu 2026 pa 6 mesecev zaposlitve, skupaj torej 58 mesecev x 23.000 EUR/mesec = 1.334.000 EUR, zaokroženo na 1.335.000 EUR.

Stroški dela in drugi stroški, povezani z delom v okviru začasnih (projektnih) zaposlitev, ki so nujno potrebne za izvedbo reforme, so začasne narave, saj je predvidena začasna, projektna zaposlitev kadra z znanji, s katerim ministrstvo ne razpolaga, ker niso neposredno vezana na dejavnost in naloge, za katere je pristojno ministrstvo, so pa nujna za uspešno izvedbo projekta. Zaposlitve bodo organizirane kot projektni tim, ki bo spremljal izvajanje pilotnih projektov ter sodelovanje z njihovimi izvajalci. Dodatno bodo zaposlene osebe zadolžene za podporo zunanjim strokovnjakom, ki bodo izvajali vmesno in končno evalvacijo pilotnih projektov ter zunanjim strokovnjakom, ki bodo pripravljali smernice in izhodišča, in sicer za prenos podatkov o rezultatih pilotnih projektov in ugotovitve vmesnih in končnih evalvacij. Naloga zaposlenih bo izvajanje informiranja o namenu in rezultatih projekta visokošolskih zavodov, saj projekt vsebinsko posega v procese, pri katerih so avtonomni, ter ostalih visokošolskih deležnikov (bodoči študenti/diplomanti, delodajalci in širša javnost). MIZŠ ocenjuje, da brez projektnega tima ni moč pričakovati kakovostne, učinkovito koordinirane in ciljno usmerjene obsežne reforme na področju visokega šolstva ali ustrezne podpore pripravi smernic niti zagotoviti ustrezne izbire pilotnih projektov ali kakovostnega spremljanja izvajanja in evalviranja rezultatov pilotnih projektov ter koordinacije priprav izhodišč.

Po zaključku reformnega projekta se bodo naloge, ki zahtevajo tovrstni kader, iztekle, ministrstvo pa bo v okviru svojih rednih nalog prevzelo tudi izvedbo sistemskih sprememb visokošolskega prostora, ki se bodo izvedle na podlagi v okviru pripravljenih Izhodišč za vlaganje v zeleno, odporno, vzdržno in digitalno povezano visoko šolstvo (angl. Blueprint for investing in green, resilient, sustainable and digitally connected higher education).

Pri  organizaciji izvedbe reforme smo izhajali iz projekta, financiranega iz sredstev evropske kohezijske politike, ki je v teku na ministrstvu od 2018, in sicerVzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti visokošolskih diplomantov v Sloveniji in posodobitev eVŠ. Projekt vključuje eno zaposlitev na ministrstvu – zaposlena oseba skrbi za delo z različnimi zunanjimi izvajalci, ki so odgovorni za pripravo metodologije (raziskovalni projekt) in razvoj IT rešitve obdelave podatkov v skladu s pripravljeno metodologijo. Naloga osebe na ministrstvu je obsegala sodelovanje z vsemi zunanjimi izvajalci in skrb za prenos rezultatov posameznih sklopov (delov projekta) med njihovimi izvajalci, in sicer rezultate metodologije na zunanje izvajalce, ki so morali razviti IT podporo v informacijskem sistemu eVŠ. Dodatno je morala ta oseba skrbeti tudi za stalno informiranje visokošolskih zavodov, saj je projekt vsebinsko posegal v procese visokošolskih zavodov, ki so načeloma avtonomni, in ostalih visokošolskih deležnikov, saj je tema projekta zelo aktualna. Izkušnje projekta so pokazale, da je bila zgolj ena oseba premalo za izvedbo vseh nalog v načrtovanem času, hkrati pa je bila ključna za sprejem rezultatov projekta s strani visokošolskih zavodov. Zato je bil projekt podaljšan za dve leti za izvedbo dodatnih aktivnosti za zagotovitev prenosa tehničnih rešitev prvega dela projekta v redne procese zagotavljanja kakovosti visokošolskih zavodov. Načrtovana reforma je v primerjavi z opisanim projektom bolj kompleksna in celovito pokriva vse procese visokošolskih zavodov, vezane na izvajanje izobraževanja. Prav zato smo predvideli večje število zaposlitev na ministrstvu.

(2) Najem zunanjih strokovnjakov, ki so nujni, da se zagotovi izvirno raziskovanje z raznolikih specifičnih področij, da bi pridobili novo znanje, usmerjeno pa je predvsem v pripravo dveh ključnih strateških dokumentov:

- Smernice za prenovo visokošolskega strokovnega izobraževanja s predlogom izvedbenega načrta (angl. Guidelines for the renewal of professional higher education, with a proposal for an implementation plan), ki bodo okvir za izvedbo pilotnih projektov. Za Smernice je bil obseg dela ocenjen na 5,5 FTE. Predvideli smo, da bo priprava smernic intenzivno potekala 6 mesecev na začetku reformnega projekta in obsegala vsa študijska področja (10) in dodatno tudi interdisciplinarnost (11 FTE na letni ravni oziroma za čas 6 mesecev 5,5 FTE).

- Izhodišča za vlaganje v zeleno, odporno, vzdržno in digitalno povezano visoko šolstvo, ki bodo rezultat reformnega in investicijskega projekta in podlaga za celovito prenovo visokošolskega sistema do leta 2030. Pripravo izhodišč smo vrednotili v obsegu dela 6,5 FTE. Uporabljene so bile iste premise kot pri smernicah, predviden pa  en dodatni FTE za opredelitev prečnih rešitev, ki so aktualne in skupne za vse študijske programe.

Izračun temelji na pravilih za izvajanje in financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov (Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije) in Sklepu o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020, obseg sredstev upošteva posamezno cenovno kategorijo višine cene ekvivalenta zaposlitve v EUR, ARRS: raziskovalni projekt (izvirno raziskovanje, ki ga izvajamo zato, da bi pridobili novo znanje, usmerja pa se predvsem k praktičnemu cilju ali namenu), kategorija B (plača, prispevki delodajalcev, blago in storitve, vendar brez amortizacija) = 5,5 FTE x 56.729 EUR (B raziskovalni projekt, smernice) = 312.009,5 EUR, zaokroženo na 313.000 EUR in 6,5 FTE x 56.729 EUR (B raziskovalni projekt, izhodišča) = 368.738,50 EUR, zaokroženo na 369.000 EUR, SKUPAJ: 682.000 EUR.

Pri oceni stroškov smo izhajali iz metodologije MJU ter metodologije ARRS z ustreznimi zakonodajnimi akti.

Primerljive ocene stroškov projekta: za izračun ocenjene vrednosti priprave smernic in izhodišč je bila upoštevana metodologija za financiranje raziskovalnih projektov, kot jo določa Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije ob upoštevanju Sklepa o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020 z dne 28. 4. 2020 . Obseg sredstev upošteva posamezno cenovno kategorijo višine cene ekvivalenta zaposlitve v EUR za raziskovalni projekt, saj gre za izvirno raziskovanje, ki ga izvajamo zato, da bi pridobili novo znanje, usmerja pa se predvsem k praktičnemu cilju ali namenu, in sicer kategorije B (56.729 EUR). Za izračun stroškov zaposlitev (projektna skupina) smo povzeli za tovrstne stroške pripravljeno metodologijo MJU-ja ter upoštevali podatke projekta, financiranega iz sredstev evropske kohezijske politike, ki je v teku na ministrstvu od 2018 Vzpostavitev sistema za spremljanje zaposljivosti visokošolskih diplomantov v Sloveniji in posodobitev eVŠ.

Reforma: Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, vključno z vajeništvom, prenova višješolskih študijskih programov ter vzpostavitev digitalno podprtih učnih mest

Ocena stroškov in primerljive ocene stroškov projekta: ocenjena vrednost stroškov za to strukturno reformo za obdobje 2021-2026 znaša 3.344.000,00 EUR.

V preteklosti so se v okviru evropske kohezijske politike izvajali vsebinsko primerljivi projekti:

- EKP 2007-2013: Sofinanciranje ključnih skupnih nalog za podporo uvajanju novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v letih 2008-2010  (priloga 1) (1.190.014,82 EUR),

- EKP 2007-2013: Podpora kakovosti in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja (leto 2008), cilj katerega je bilo krepiti priznavanje različnih oblik izobraževanja in učenja, krepiti sodelovanje s socialnimi partnerji na vseh ravneh itd. (priloga 2) (811.000 EUR) ter

- EKP 2004-2006: Posodabljanje in razvijanje programov izobraževanja in usposabljanja v poklicnem izobraževanju iz leta 2006 (Priloga 14), kjer je znesek posodabljanj in razvijanja izobraževalnih programov znašal 210.058.689,39 SIT, kar je ekvivalentno 876.559,38 EUR (ob upoštevanju valutne zamenjave 1 EUR je 239,64 SIT).

Skupna vrednost vseh treh projektov je znašala 2.877.574,20 EUR. Ker pa predmetna reforma ne bo zajemala vseh aktivnosti iz zgoraj omenjenih projektov, smo pri oceni stroškov izhajali iz potrebnega manjšega obsega finančnih sredstev, tj. 2.744.000 EUR.

K omenjenem znesku reforme, tj. 2.744.000 EUR, je teba prišteti še 600.000 EUR za vzpostavitev digitalno podprtih učnih mest s področja zdravstva, predšolske vzgoje in socialne oskrbe. Pri ocenjevanju stroškov za digitalno podprta učna mesta za področje zdravstva, predšolske vzgoje in socialnega varstva smo izhajali iz primerljivega projekta Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu v letih 2016-2020 v skupnem obsegu 2.000.000 EUR. Projekt je predvidel pet zaposlitev in večji obseg aktivnosti, kot jih predvidevamo v pričujočem delu vzpostavitve digitalno podprtih učnih mest, zato smo izhajali iz manjšega obsega potrebnih zaposlitev (2) in nižjega obsega sredstev (600.000 EUR). Pri oceni vrednosti smo izhajali iz potreb po kritju stroškov dveh zaposlitev ter kritju posrednih stroškov, IKT opreme in kritju stroškov zunanjih strokovnjakov.

Ocenjene stroške znotraj načrtovane reforme sestavljajo:

- stroški dela: 1.683.800 EUR

- posredni stroški v višini 15 % pavšala: 434.970 EUR

- stroški nakupa opreme v višini 9.050 EUR

- stroški zunanjih izvajalcev: 1.216.000 EUR

kar skupaj znaša 3.343.820 EUR, zaokroženo na 3.344.000,00 EUR.

- Pri oceni stroškov zaposlenih na Centru za poklicno izobraževanje (v nadaljevanju: CPI) za namen izvedbe reforme smo izhajali iz metodologije MJU-ja, in sicer iz stroškov dela za DM višji svetovalec in DM podsekretar (slednja bosta prevzela funkcijo vodenja izvedbe reforme). Pri oceni potreb po številu zaposlenih na CPI smo izhajali iz dejstva, da gre za tri različna vsebinska področja, in sicer:

- modernizacija poklicnega in strokovnega izobraževanja (ocenili smo potrebo po treh zaposlenih na podlagi naslednjih aktivnosti: razvoj izobraževalnih programov v sodelovanju s socialnimi partnerji, skrb za kakovost, načrtovanje in izvedba pedagoškega procesa, razvijanje različnih vidikov sodelovanja med šolami in delodajalci ter drugimi socialnimi partnerji, nadaljnji razvoj vajeništva,…),

- prenova višješolskih študijskih programov (ocenili smo potrebo po treh zaposlenih na podlagi naslednjih aktivnosti: priprava sistemske analize in mednarodne primerjave, prenova in razvo novih študijskih programov, postavitev okvira generičnih kompetenc, oblikovanje smernic za izvajanje kompetenčno naravnanega študija ter oblikovanje smernic za zagotavljanje kakovosti praktičnega izobraževanja, priprava usmeritev za oblikovanje odprtega kurikula, priprava novih študijskih programov za izpopolnjevanje,…) ter

- vzpostavitev digitalnih podprtih učnih mest za področje zdravstva, predšolske vzgoje in socialne oskrbe (ocenili smo potrebo po dveh zaposlenih na podlagi različnihaktivnosti, npr. spremljanje praktičnega usposabljanja pri delu preko digitalnih orodij).

Cilj reforme Modernizacija srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja, vključno z vajeništvom, prenova višješolskih študijskih programov ter vzpostavitev digitalno podprtih učnih mest je razvoj novih kurikularnih, pedagoških in drugih rešitev na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Rezultati projekta so intelektualne narave. Cilje bomo dosegali z vključitvijo človeških virov, zato je daleč največji del stroškov na projektu namenjen za človeške vire. Potrebna bo koordinacija z velikim številom deležnikov (zbornice, delodajalci, šole, eksperti, ministrstva).

Zaposlitve so nujno potrebne zaradi izvajanja projektnih aktivnosti in doseganja zastavljenih ciljev. Zaposleni na projektih bodo opravljali vse vrste nalog, ki so potrebne za uspešno implementacijo projekta, in sicer:

- koordinacija realizacije in realizacija razvojnih nalog,

- vodenje projektnih delovnih in ekspertne skupine,

- izvajanje vsebinskih nalog in aktivnosti, razvoj izobraževalnih programov v sodelovanju s socialnimi partnerji, dvig kakovosti načrtovanja in izvedbe pedagoškega procesa, digitalno podprta učna mesta, razvoj sodelovanja med šolami in delodajalci ter nadaljnji razvoj vajeništva),

- finančni management,

- administrativne naloge in

- ostale naloge, vezane na implementacijo projekta.

Redno zaposleni na Centru RS za poklicno izobraževanje (CPI) so plačani iz integralnih sredstev in odgovorni za izvajanje nalog, ki so vnaprej opredeljene z Letnim delovnim načrtom, zato dodatnih nalog, ki bi izhajale iz NOO, ne morejo izvesti brez dodatnih zaposlitev.

| Naziv | Število zaposlenih | Stroški dela/enoto | Število mesecev | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podsekretar | 2 | 4.000 EUR | 64 | 512.000 EUR |
| Višji svetovalec | 5 | 3.100 EUR | 64 | 992.000 EUR |
| Višji svetovalec | 1 | 3.100 EUR | 58 | 179.800 EUR |
| Skupaj | 8 |  |  | 1.683.800 EUR |

V okviru EKP 2014-2020 se izvaja primerljiv projekt Prenova poklicnega izobraževanja 2016-2021 (Priloga 17 in 18), v okviru katerega sta predvidena razvoj in vpeljava dveh pilotnih projektov srednjega poklicnega izobraževanja in vzpostavljenih šest novih zaposlitev. V pričujočem projektu ravno tako predvidevamo šest zaposlitev, od tega tri za modernizacijo poklicnega in strokovnega izobraževanja, vključno z vajeništvom, in tri za prenovo višješolskih študijskih programov, torej gre za ekvivalent števila načrtovanih zaposlitev v NOO s projektom, ki se izvaja v OP 2014-2020. V obeh projektih CPI opravlja razvojne aktivnosti, ki so v načinu izvedbe enake: priprava analize in strokovnih izhodišč za izvajanje aktivnosti, oblikovanje projektnih delovnih skupin po aktivnostih in strokovnih področjih, usmerjanje, vodenje in delo v projektnih skupinah, koordinacija med delovnimi skupinami, sodelovanje z enakim številom deležnikov (šole, ki izvajajo poklicno in strokovno izobraževanje, zbornice, sindikati, predstavniki delodajalcev, eksperti z različnih strokovnih področij, ministrstva in javni zavodi s področja izobraževanja), diseminacija. Gre za začasne projektne zaposlitve, saj aktivnosti obsegajo prenovo, z izvedbo prenove pa se tudi zaključijo. V okviru reforme bodo zaposleni v okviru NOO opravljali naslednje vsebinsko strokovne naloge: izdelava analiz in študij, nadgradnja/spodbujanje koncepta odprtega kurikula po meri potreb gospodarstva in interesov dijakov, prenova programov poklicnega in strokovnega izobraževanja s poudarkom na digitalnih, zelenih in kompetencah, ki jih zahteva tehnološki napredek ter na uravnoteženosti poklicnih in ključnih kompetenc, priprava modela in podpornih gradiv za kakovostno načrtovanje in izvajanje personaliziranega, inkluzivnega izobraževanja, razvoj vajeniške oblike izobraževanja na področjih, kjer za to obstajajo interes in pogoji, priprava metodologije priprave študijskih programov, oblikovanje smernic za izvajanje kompetenčno naravnanega študija, vključno s kompetenčnih ocenjevanjem itd.

- Pri oceni pavšala za posredne stroške v višini 15 % od vseh neposrednih stroškov dela smo izhajali iz primerljivih EU metodologij na področju EKP (68. člen Uredbe Sveta 1303/2013).

Izračun: (1.683.800 + 1.216.000 EUR) x 15 % = 434.970 EUR

- Pri oceni stroška opreme smo izhajali iz metodologije MJU za nakup opreme, saj smo ocenili, da potrebujemo naslednjo IKT opremo:

| Oprema | Enota | Cena/enoto | Količina | Vrednost | Opis opreme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prenosnik (z docking postajo) | Kos | 1.100 EUR | 8 | 8.800 EUR | Oprema, ki je nujno potrebna za zaposlenega, ki bo delal na projektu. |
| Tiskalnik | Kos | 250 EUR | 1 | 250 EUR | Oprema, ki je nujno potrebna za zaposlenega, ki bo delal na projektu. |
| Skupaj |  |  |  | 9.050 EUR |  |

- Pri stroških zunanjih storitev smo izhajali iz okvirnih vrednosti GZS (Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT), in sicer 640 EUR za samostojno reševanje zahtevnih problemov, kar smo pomnožili z načrtovanimi potrebami v obliki 5 izvajalcev in dodatno še s številom delovnih dni v mesecu in predvidenim številom mesecev, ki ga pričakujemo v okviru sodelovanja z zunanjimi izvajalci, kar je razvidno iz spodnje tabele.

| Referenčna vrednost GZS za samostojno reševanje zahtevnih problemov | Št dni | Na mesec | Za 5 oseb | Meseci | Vrednost ocene stroška zunanjih izvajalcev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 640 | 20 | 12.800,00 EUR | 64.000,00 EUR | 19 | 1.216.000 EUR |

Reforma: Strategija za ozelenitev izobraževalne in raziskovalne infrastrukture v Sloveniji

Ocena stroškov: izračun ocenjene vrednosti dokumenta (strategije) temelji na oceni stroška storitve izdelave takega dokumenta. Naročnik MIZŠ bo v postopku javnega naročila opredelil predmet naročila ter ocenjeno vrednost, ki po naših ocenah na podlagi predhodnih primerljivih naročil znaša 164.624 EUR (z vključenim DDV v višini 35.376 EUR, ki bo krit iz državnega proračuna, celotna vrednost reforme znaša 200.000 EUR).

| Strokovni kader | Urna postavka (EUR brez DDV) | Število ur | Vrednost ocene stroška zunanjih izvajalcev |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodja projekta - koordinator | 60 | 1170 | 70.200 EUR |
| Strokovnjak s področja tehničnega svetovanja in svetovalnega inženiringa | 47 | 400 | 18.800 EUR |
| Strokovnjak s področja trajnostne gradnje in učinkovite rabe energije | 47 | 400 | 18.800 EUR |
| Strokovnjak ekonomike investicijskih projektov | 47 | 400 | 18.800 EUR |
| Strokovnjak s področja načrtovanja stavb in razvoja izobraževalne in/ali raziskovalne javne infrastrukture | 47 | 400 | 18.800 EUR |
| Strokovnjak s področja inovativne, razvojne pedagogike | 47 | 400 | 18.800 EUR |

Predvideva se sodelovanje zunanjih strokovnjakov oziroma izbranega zunanjega izvajalca, pri čemer smo predvideli, da je urna postavka za strokovnjake, ki vključuje vse stroške, povezane s stroški dela, na podlagi priporočene cene Inženirske zbornice Slovenije 47 EUR brez DDV (5 kadrov), za koordinatorja in glavnega pripravljavca dokumenta pa se predvidi ena oseba z urno postavko 60 EUR.

Za deset mesecev 70-odstotne obremenjenosti koordinatorja in 20- do 30-odstotne obremenitve strokovnega kadra ocenjena vrednost znaša 164.200 EUR brez DDV (1.170 ur x 60 EUR + 400 ur x 5 x 47 EUR) oziroma 199.576 z DDV, kar zaokrožujemo na 200.000 EUR (z DDV).

Primerljive ocene stroškov projekta: za primer smo vzeli storitev Celovita presoja vplivov na okolje: Nacionalna strategija za opuščanje rabe premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda, kjer je vrednost naročila (pogodbe in dodatki) znašala 124.800,00 EUR brez DDV oziroma 152.256,00 EUR z DDV.

OCENA STROŠKOV IZVEDBE INVESTICIJ

Investicija: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja

Ocena stroškov: stroški za investicijo v obdobju 2021-2026 znašajo 42.114.600 EUR (znesek DDV, ki se na podlagi izkušenj z izvajanjem podobnih projektov znotraj EKP 2014-2020 giblje pri okoli 1 %, po omenjenem izračunu znaša 425.400 EUR in je zajet v obstoječih ukrepih, kar torej pomeni, da znaša bruto vrednost projekta 42.540.000 EUR – spodaj predstavljene vrednosti vsebujejo DDV) in obsegajo:

da bi podprli reformo Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod, omogočili implementacijo njenih rezultatov ter neposredno prispevali k njenim ciljem, je nujna prenova programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih in vodstvenih delavcev na področju krepitve digitalnih kompetenc in kompetenc za trajnostni razvoj, vključno s pismenostjo, predvsem finančno, ter njihova izvedba, za kar je predvidenih okvirno 14.300.000 EUR. Stroški vključujejo izvajanje (analiza stanja, nadgradnja obstoječih, razvoj novih ter posodobitev programov profesionalnega usposabljanja za krepitev digitalnega in zelenega izobraževanja skladno s prenovo učnih načrtov, vključno z didaktično podporo in svetovanjem ter vzpostavitvijo e-skupnosti, izvedbo usposabljanja za 20.000 udeležencev, evalvacijo, pripravo predlogov novih pristopov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter umestitve in vrednotenja pedagoških digitalnih kompetenc v okviru kariernega razvoja in pripravo zaključnega poročila) ter vodenje in upravljanje. Osnova za izračun ocenjene vrednosti teh aktivnosti je metodologija poenostavljene oblike stroškov, ki je bila sprejeta v okviru projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018, OP20.00672, v okviru EKP 2014-2020, in sicer gre za standardni strošek na enoto Strošek na udeleženca na dan usposabljanja v vrednosti 50 EUR, pri čemer so stroški za upravljanje znašali okvirno 10 % te vrednosti, kar je skupaj 55 EUR za dan usposabljanja udeleženca. Ocena posrednih stroškov pa izhaja iz zgodovinskih podatkov navedenega projekta. V okviru investicije je glede na strokovno presojo in izkušnje predviden 104-urni program profesionalnega usposabljanja (104 ur/8 ur = 13 dni), ki bo strukturiran v 8-, 16- oziroma 24-urne module. Strošek na udeleženca za zaključen modul usposabljanja znaša tako predvidoma 55 EUR (1 dan) oziroma. 110 EUR (55 EUR x 2 dni) oziroma 165 EUR (55 EUR x 3 dni), za celoten program pa 715 EUR (13 dni x 55 EUR). Izračun ocenjene vrednosti stroškov izobraževanja in usposabljanja 20.000 strokovnih in vodstvenih delavcev je torej 20.000 udeležencev x 715 EUR =  14.300.000 EUR.

V okviru celovitega podpornega ekosistema bodo potekale tudi dejavnosti priprave e-vsebin, ki bodo delno zajete v pilotne projekte, ne pa vse. Pripravljenih bo predvidoma 15 e-vsebin za področje digitalnih vsebin (celotna vertikala OŠ in SŠ ter izobraževanje odraslih) x 90.000 EUR = 1.350.000 EUR. Ocenjena vrednost ene e-vsebine (90.000 EUR) izhaja iz zgodovinskih podatkov Javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in vzpostavitve e-storitev in mobilnih aplikacij na področju napredne uporabe IKT v izobraževanje 2014-2015, v okviru katerega je bilo izbranih 10 projektov v okvirni vrednosti 70.000–100.000 EUR. Od predvidenih 15 e-vsebin za področje digitalnih vsebin (celotna vertikala OŠ in SŠ ter izobraževanje odraslih) sta dve e-vsebini namenjeni finančni pismenosti.

Personaliziran virtualni učni prostor se bo razvijal tudi v okviru drugih projektov, vendar bodo potrebne nadgradnje in dodatne posebnosti za kurikularno prenovo, kar predvidoma znaša 500.000 EUR. Znesek temelji na zgodovinskih podatkih primerljivih projektov (npr. SIO 2007-2009; e-storitve na ARNES, projekt X5gon in Pametna šola). Stroške v tem delu smo ocenili na podlagi poznavanja trga in dosedanjih posameznih elementov personaliziranega prostora. Izhodišče za oceno stroškov so predstavljali tudi podatki, ki se pripravljajo v okviru novega NPO e-šolska torba.

V okviru Centra za celovito nacionalno koordinacijo in analitskega središča bo treba zagotoviti celovite dejavnosti za pripravo, razvoj, izvajanje, spremljanje in evalvacijo prenove programskih dokumentov, za kar bo skrbelo sedem zaposlenih (predvidene so nove zaposlitve za čas trajanja projektov). Pri oceni stroškov dela smo izhajali iz metodologije MJU-ja:

| Stroški dela | Število zaposlitev | Vrednost | Število mesecev | Vrednost | 15% pavšal | SKUPAJ | Opomba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sekretar | 2 | 4.300 € | 60 | 516.000 € | 77.400 € | 593.400 € | Podatki MJU |
| Podsekretar | 4 | 4.000 € | 60 | 960.000 € | 144.000 € | 1.104.000 € | Podatki MJU |
| Višji svetovalec | 1 | 3.100 € | 60 | 186.000 € | 27.900 € | 213.900 € |  |
|  |  |  |  |  | SKUPAJ | 1.911.300 € |  |

Vir: Priloga 12

Stroškom dela je treba prišteti še stroške službenih potovanj v vrednosti 155.075 EUR ter stroške IKT opreme v višini 156.020 EUR. Skupaj torej za delovanje centra načrtujemo stroške v vrednosti 2.222.395 EUR oziroma zaokroženo na 2.220.000 EUR. Stroški so podrobneje razčlenjeni v dokumentu Izračun stroškov za investicijo v prenovo vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod (Priloga 12).

Pripravili smo temeljito SWOT analizo, da bi preverili smotrnost zaposlitve ustreznega kadra v primerjavi s prednostmi najema zunanjih strokovnjakov.

SWOT analiza: Zakaj (začasne) zaposlitve, financirane iz SOO v okviru javnega sektorja:

| Prednosti Osredotočenost na naloge digitalnega središča Učinkovitost Komunikacija znotraj tima je hitra Timski pristop - Skupna vizija - PDAC je prisoten Kreativnost pri snovanju sistemskih rešitev za digitalno izobraževanje Sinergija, ki nastaja ob komplementarnosti obstoječega in novo zaposlenega profila kadrov Poenoten pristop čez več različnih projektov s skupnimi krovnimi cilji in merili uspešnosti Sistemski vpogled, možnost dostopa do podatkov iz različnih (mednarodnih in nacionalnih) virov, ki so podlaga za odločanje Hitrejše kreiranje in odzivanje na potrebe politike in deležnikov V kolikor za namen izvajanja projekta začasno zaposlimo strokovnjake s področja izobraževanja, pridobimo strokoven vpogled v izzive s področja prakse | Slabosti Ker se na nacionalni ravni srečujemo s pomanjkanjem izobraževalnega kadra, ki se vse bolj stara, se s tem sicer res iz prakse odvzame določeno (majhno) število usposobljenega kadra, vendar pa ima ta poteza dolgoročen multiplikativni učinek na področje digitalnega izobraževanja |
| --- | --- |
| Priložnosti Boljše povezovanje deležnikov (vertikalno in horizontalno) Prenos pridobljenih kompetenc in pristopov v sklopu projektnega timskega delovanja na druge time znotraj javnega sektorja Hkratna krepitev digitalnih kompetenc v javnih zavodih in na ministrstvu (no one left behind) | Tveganja Pomanjkanje zainteresiranega kakovostnega kadra – ekspertov/praktikov (ravnatelji in ROID) za začasno zaposlitev Odklonilen/nezaupljiv odnos okolja v VIZ do ministrstva (ali so z nami neposredno pripravljeni deliti tegobe in napake?) |

SWOT analiza: Zakaj zunanji strokovnjaki?

| Prednosti Zunanji strokovnjaki s področja izobraževanja, ki bi jih najeli za čas izvedbe reforme, so dnevno v izobraževalni praksi, zato hitreje vidijo in zaznajo možne težave s področja digitalnega izobraževanja Delajo na posameznih področjih reform, kjer so najboljši (ni treba, da pokrivajo širok spekter področij) | Slabosti Najboljši strokovnjaki s področja digitalnega izobraževanja so vsi zaposleni na področju izobraževanja kar pomeni, da ne bi uspeli pridobiti najbolj primernih in usposobljenih posameznikov v ta namen Odzivni čas zunanjih, najetih strokovnjakov s področja digitalnega izobraževanja je daljši, saj že imajo primarno zaposlitev Težko sodelujejo v medresorskih usklajevanjih, ker so samo zunanji svetovalci (nivo zaupnosti) Nimajo vpogleda v sistemsko načrtovanje, izvajali bi samo končne naloge Ker so zunanji sodelavci, je a sodelovanje z njimi na MIZŠ-ju potrebno usklajevanje, kar pomeni manj časa obstoječih zaposlenih za tekoče naloge V Sloveniji ni razpoložljivih kompetentnih zunanjih strokovnjakov s področja izobraževanja, ki bi jih lahko MIZŠ najel za namen izvedbe reforme/investicije |
| --- | --- |
| Priložnosti Večje število ekspertov (možnost mreženja) Hitri prenos znanja iz prakse v sistem | Tveganja Izgorelost (praktično dve službi), v kolikor bi najeli strokovnjake s področja izobraževanja kot zunanje strokovnjake Ker bi potrebovali večje število ekspertov, obstaja bojazen, da jih ne bo na razpolago (majhnost Slovenije) |

Iz navedenega sledi, da so začasne zaposlitve primernejše za kvalitetno izvedbo reforme, saj bodo rešitve sistemske in bomo lahko koristili sinergijske učinke različnih pristopov. Vse zaposlene bomo iskali med ravnatelji in ROID-i, ki bi za čas začasne zaposlitve zamrznili/suspendirali obstoječo zaposlitev in se po projektu vrnili na delovno mesto in z MIZŠ-jem še naprej sodelovali kot zunanji eksperti. To je dodatna korist, saj bodo v času projekta spoznali sistem in bodo zato lahko kakovostneje svetovali v prihodnjih reformah in projektih. Ob tem še dodajamo, da bo rezultat zaposlitev, predvidenih v okviru investicij, uspešno izvedena reforma Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod. Rezultat zaposlenih bodo tudi uspešno izvedeni eksperimentalni, pilotni in razvojni projekti ter uspešno izvedene ostale predvidene aktivnosti v okviru investicij, katerih namen je podpora reformi. Potreben je preplet kurikularnih sprememb in eksperimentalnih projektov, ki bodo zagotovili kombinacijo dejavnosti od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor, da bodo rezultati lahko preizkušeni in preverjeni, vsebina in didaktični pristopi pa usklajeni ter digitalno podprti. Za izvedbo učinkovitega prehoda je treba zagotoviti zaposlene na MIZŠ-ju, ki bodo oblikovali odprt in strokovnem tim strokovnjakov, ki bodo pokrivali posamezna področja digitalnega in zelenega prehoda. Take organizacijske oblike na MIZŠ-ju ni vzpostavljene, je pa nujna, da bo zagotovljena celovitost vseh načrtovanih dejavnosti.

Delo zaposlenih bo temeljilo tudi na usmerjanju, spremljanju, povezovanju in koordiniranju vseh vključenih deležnikov (MIZŠ, javni zavodi po 28. členu, PI, ARNES, univerze, ljudske univerze in drugi ključni deležniki na področju izobraževanja) za podporo digitalnemu izobraževanju na vseh ravneh in področjih, saj lahko kvaliteten prehod omogočijo le vsi deležniki skupaj.

Za izvedbo eksperimentalnih in pilotnih projektov razvoja digitalnih kompetenc, temeljnih vsebin RIN, kompetenc za trajnostni razvoj, vključno s pismenostjo, predvsem finančno, po horizontali (medpredmetno sodelovanje) in vertikali (celostni pristop na izobraževalni ustanovi) bomo namenili sredstva v višini 16.500.000 EUR. Gre za projekte, kjer sodeluje mreža izobraževalnih ustanov (od 10 do 50) ter zunanji partnerji, zato izračun potrebnih finančnih sredstev v tem delu predvideva vključenost povprečno 30 VIZ v triletni- in/ali šestletni projekti (možnost podaljšanja triletnih projektov).  V okviru sedanjega OP EKP 2014-2020 je primerljiv projekt Pedagogika 1:1, ki vključuje mreže VIZ in JZ, vrednost projekta je 3,28 mio, vključenih je 75 VIZ (60 odstotkov sredstev je namenjenih VIZ za razvoj in implementacijo projekta). Predvidoma torej 12 dvo- do petletnih eksperimentalnih in pilotnih projektov, kar znaša 1.375.000 EUR x 12 = 16.500.000 EUR (z DDV, kar pomeni, da znaša celotna vrednost, ki jo financira NOO 16.074.600 EUR).

Razvijanje kompetenc (v konkretnem primeru digitalnih) je eden izmed temeljnih pogojev za vseživljenjsko učenje in izboljšano zaposljivost, pogoj za to pa je udejanjanje prožnih oblik učenja, v okviru katerih so redefinirane vloge vseh deležnikov: učencev oziroma dijakov, strokovnih delavcev in ravnateljev. Inovativna učna okolja, podprta z IKT, omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri katerih učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo, ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice. Inovativna učna okolja predstavljajo kontekst, znotraj katerega se odvija učenje v najširšem smislu in povezujejo učence, vsebine, učitelje, vire, organizacijo in pedagogiko. Vključevanje individualizacije in personalizacije učnega procesa omogoča enakopravnejše vključevanje vseh učencev in dijakov v učni proces.

Naveden projekt Pedagogika 1:1 je vsebinsko najbolj primerljiv projekt, vključuje mrežo konzorcijskih partnerjev s področja univerz, javnih zavodov, razvojnih OŠ in SŠ ter daje poudarek na implementacijo rezultatov na ostalih vključenih šolah, izmenjavo dobrih praks itd. V času epidemije covid-19 smo v okviru projekta zaznali tudi povečano zanimanje s strani šol in strokovnih delavcev po tovrstnih vsebinah.

V okviru sedanjega OP EKP 2014-2020 izvajamo na področju razvoja in udejanjanja  inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig kompetenc 8 projektov v skupni višini 18,5 mio EUR. Področja, ki jih z izvajanjem pokrivamo, so naravoslovna in matematična pismenost, večjezičnost, bralna pismenost, podjetnost v OŠ, podjetnost v gimnazijah, kulturna umetnost, eden izmed projektov je tudi projekt Pedagogika 1:1, ki vsebinsko pokriva področje razvoja digitalnih kompetenc, saj je  namen projekta predvsem premišljena celovita uporaba orodij in storitev (aplikacije, programska oprema, storitve v oblaku) ter prenosnih naprav, ki skupaj učinkovito udejanjajo personalizirano in sodelovalno učenje ter formativno spremljanje.

Pri izračunu za eksperimentalne in pilotne projekte smo zato izhajali iz slednjega, ki je vsebinsko najbolj primerljiv, vključuje mrežo konzorcijskih partnerjev s področja univerz, javnih zavodov, razvojnih OŠ in SŠ ter daje poudarek na implementacijo rezultatov na ostalih vključenih šolah, izmenjavo dobrih praks itd. Inovativna učna okolja, podprta z IKT, omogočajo implementacijo inovativne pedagogike 1:1, pri kateri učni scenariji poudarjajo, kako lahko mobilne naprave uporabljamo v podporo mnogim različnim učnim strategijam; uvajajo elemente formativnega spremljanja in upoštevajo razvijanje novih kompetenc, ki se razvijajo pri učenju s tehnologijo ter učenje v času in prostoru razširjajo izven učilnice.

Za izvedbo eksperimentalnih in pilotnih projektov razvoja digitalnih kompetenc, temeljnih vsebin RIN, kompetenc za trajnostni razvoj, vključno s pismenostjo, predvsem finančno, po horizontali (medpredmetno sodelovanje) in vertikali (celostni pristop na izobraževalni ustanovi) bomo namenili sredstva v višini 16.500.000 EUR, kar je primerljivo z izvajanjem projektov ključnih kompetenc.

Konkretni primerljivi izračun v okviru Pedagogike 1:1

Vrednost pogodbe o sofinaciranju znaša 3,28 mio EUR, vključenih je 72 VIZ, od tega je 20 razvojnih VIZ (RVIZ), ki so poleg javnih zavodov in univerze (skupaj 20 RVIZ + 4 institucije) ključni pri razvojnem delu projekta. Njihov cilj je razvijati oziroma nadgrajevati in preizkusiti didaktične pristope in pedagoške strategije, v katerih bo pouk prilagojen individualnim potrebam učencev in timskemu delu. Ostalih 52 VIZ je v projekt vključenih samo z vidika preizkušanja in uporabe rezultatov razvojnega dela projekta.

Pri izračunu smo izhajali iz število partnerjev, ki izvajajo razvojni del projekta (20 RVIZ in 4 institucije (JZ ter UNI), zato znaša vrednost na letni ravni zaokroženo na 450.000 EUR. Projekt se izvaja šest let. Upoštevane so različne kategorije stroškov - stroški dela, podjemne in avtorske pogodbe, izvedbe konferenc, potni stroški, materialni stroški, ostale zunanje storitve.

V okviru investicije NOO bomo izvajali projekte, kjer bo prav tako sodelovala mreža izobraževalnih ustanov ter zunanjih partnerjev, zato izračun potrebnih finančnih sredstev v tem delu predvideva vključenost povprečno 25 VIZ ter JZ. V teh projektih bo enako kot pri primerljivem projektu večji poudarek na razvoju, zato smo se odločili za številčno manjši konzorcij od konzorcija v primerljivem projektu Pedagogika 1:1 v okviru OP EKP 2014-2020, ki vključuje 75 VIZ (od tega 52 implementacijskih VIZ, ki ne prispevajo k razvoju projekta, temveč samo k uporabi rezultatov).

Zaradi posledic epidemije covid-19 se je nekoliko spremenil način izvajanja projektov; nekatere aktivnosti se izvajajo na daljavo, kar predstavlja nekoliko nižje stroške, ki so povezani s službenimi potmi in izvajanjem seminarjev ter konferenc; stroške na konzorcijskega partnerja smo z 450.000 EUR na letni ravni znižali na okvirno vrednost 400.000 EUR. Projekti bodo trajali različno dolgo, tako da smo znesek pomnožili s predvidenim obdobjem, ki ga planiramo. Za ekperimentalne projekte tako predvidevamo daljše obdobje (okoli 5 let), za pilotne projekte bomo namenili manj časa, saj bodo temeljili tudi na že prenovljenih učnih načrtih v okviru reforme. V tem delu bo tudi število konzorcijskih partnerjev lahko odvisno od reformnega dela že prenovljenih UN.

Predvidena je okvirna razdelitev:

| Predvideni v okviru investcije | Število projektov | Okvirno trajanje projektov (let) | Povprečno število partnerjev | Povprečna letna vrednost | Znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eksperimentalni projekti | 5 | 5 | 25 | 400.000 | 10.000.000 |
| Eksperimentalni projekti finančne pismenosti (FP) | 1 | 4 | 25 | 400.000 | 1.600.000 |
| Pilotni projekti | 5 | 2,1 | 20 | 400.000 | 4.200.000 |
| Pilotni projekt FP | 1 | 2 | 20 | 400.000 | 800.000 |

V Prilogi 12 Izračun stroškov za Prenovo in Celovito transformacijo je narejen podroben izračun za različne vrste projektov (ekperimentalne in pilotne), ki imajo tudi različno obdobje izvajanja ter pokrivajo digitalne kompetence, kompetence za trajnostni razvoj infinančno pismenost. Skupno torej predvidevamo 12 izvedenih projektov, ki jih bomo izvajali v podporo reformi Prenova vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod. Vrednost je zaokrožena na 16,5 mio EUR.

Tudi ostali zgoraj navedeni projekti, ki jih izvajamo v EKP 2014-2020 temeljijo na izračunih stroškov v okviru projekta Pedagogika 1:1, ker pa so iz vsebinsko drugega področja, jih nismo posebej navajali.

Poleg tega bo z namenom podpore reformi 1 ter prispevanja k njenim ciljem izveden pilotni projekt, v okviru katerega bo oblikovan, preizkušen in evalviran predlog prenovljenih vsebin predmetov obstoječih pedagoških študijskih programov za pridobitev izobrazbe in študijskih programov za izpopolnjevanje z vidika zelenega in digitalnega, pri čemer bo slednjemu namenjen najmanj 50-odstotni delež. Za izračun ocenjene vrednosti je bila upoštevana metodologija za financiranje raziskovalnih projektov, kot jo določa Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19), ob upoštevanju Sklepa o začasni ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2021 z dne 21. 1. 2021 (vrednost FTE za raziskovalni projekt cenovne kategorije A (55.233 EUR). Skupno vrednost smo ocenili ob upoštevanju skupnega števila različnih študijskih programov s področja izobraževalnih ved in izobraževanja učiteljev v okviru javnih visokošolskih zavodov v letu 2021/22, tj. 89 študijskih programov (19 prve in 70 druge stopnje). Načrtuje se, da bo v projekt iz posameznega študijskega programa predvidoma vključen po en obvezen predmet, kar pomeni 89 pilotov, pri čemer bo skladno s strokovno presojo izvajalca možen drugačen obseg predmetov v posameznem študijskem programu. Poleg tega se ocenjuje še izvedba dodatnih trh pilotov v okviru študijskih programov za izpopolnjevanje, kar skupaj pomeni 92 pilotov v okviru projekta. Na podlagi strokovne presoje ocenjujemo, da bo pilotna prenova enega pedagoškega študijskega predmeta v povprečju znašala 0,35 FTE raziskovalca. Dodatno je bilo upoštevanih 6 FTE za strokovno koordiniranje triletnega projekta, pri čemer je bil upoštevan 23. člen navedene uredbe, po katerem se obseg dela tehničnih in strokovnih sodelavcev v izračunu skupnega števila ekvivalenta polne zaposlitve na programu oziroma projektu določi s faktorjem 2/3 (dve tretjini od 55.233 EUR = 36.822 EUR). Stroški projekta so tako ocenjeni na skupaj 32 FTE raziskovalca (92 pilotov x 0,35 FTE/pilot = 32 FTE x 55.233 = 1.767.456 EUR) in 6 FTE strokovnega delavca (6 FTE x 36.822,00 EUR = 220.932,00 EUR), kar predstavlja skupaj 1.990.000 EUR (zaokroženo navzgor).

Pomembni pa so tudi razvojni projekti. V okviru te investicije bosta vzpostavljena dva večletna projekta za nove potencialne nadgradnje kurikulov. V besedilu zgoraj so sicer že navedeni pilotni projekti, ki se bodo izvajali na VIZ v sodelovanju z javnimi zavodi in drugimi institucijami, vendar pa je treba za izvedbo prenove zagotoviti tudi razvojne projekte na raziskovalnem področju (torej ne pilotne projekte), ki bodo raziskovali in razvijali nove razvojne potenciale, ki jih bo v prihodnjih letih prinašal hiter razvoj tehnologij in s tem odpirali nove možnosti in strategije učenja in poučevanja oziroma izobraževanja (npr. razvoj govora, avtomatsko prevajanje, obogatena resničnost – AR, učne analitike, novi vidiki umetne inteligence, 5G, 6G itd.). Izračun ocenjene vrednosti: 2 projekta x 980.000 EUR = 1.960.000 EUR. Za ostale razvojne projekte bomo sredstva zagotavljati tudi iz drugih EU mehanizmov (npr. EKP 2021–2027, kjer načrtujemo predvsem projekte, ki so vezani na dvig ključnih kompetenc, med katere spadajo tudi digitalne kompetence oziroma digitalna pismenost, pri projektih v okviru EKP pa je pomemben predvsem razvoj vsešolskega pristopa in medpredmetnega načrtovanja in izvajanja ter sodelovanja z zunanjimi deležniki; Erasmus+, Obzorje 2020+ in drugi viri).

Poleg tega je treba zagotoviti tudi sredstva za promocijo, letno konferenco itd. Predvidene so štiri letne konference, kar predstavlja strošek 4 x 100.000 EUR = 400.000 EUR. Podatek izhaja iz podobne letne konference SIRIKT oziroma iz dokumenta Izračun stroškov za investicijo v prenovo vzgojno izobraževalnega sistema za zeleni in digitalni prehod (Priloga 12).

Viri podatkov za izračun ocenjene vrednosti pilotnih ter razvojnih projektov so:

- projekti, sofinancirani v obdobju EKP 2014-2020 (Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc, še posebej projekt Pedagogika 1:1 - inovativna učna okolja podprta z informacijsko komunikacijsko tehnologijo IKT v letih 2016–2022, katerega namen je bila premišljena in celovita uporaba orodij, storitev in prenosnih naprav za preseganje izziva pasivne rabe IKT v šolah);

- projekt e-šolstvo v okviru EKP 2007-2013 (trajanje od 2009 do 2013);

- projekt ATS 2020 - Assessment of Transversal Skills 2020 v okviru KA3 sredstev Erasmus, ki je vključeval formativno spremljanje in vrednotenje transverzalnih veščin s pomočjo IKT;

- projekt MENTEP – Sistemska podpora digitalne pedagoške prakse;

- projekt Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018 v okviru EKP 2014-2020;

- projekti s področja visokega šolstva, sofinancirani s sredstvi EKP 2014-2020: Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja, Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih in Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu.

Za oceno vrednosti aktivnosti vseživljenjskega učenja na področju finančne pismenosti smo izhajali iz primerljivega projekta, katerega predmet je izvajanje izobraževalnih programov za odrasle za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc, kamor med drugimi sodi tudi finančna pismenost, ki se izvaja v okviru EKP 2014-2020, in sicer Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022. Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev znaša 18.296.818,31 EUR. V okviru razpisa se načrtuje 20.304 vključitev udeležencev v programe za pridobitev kompetenc, kar pomeni, da cena na posameznega udeleženca znaša okvirno 901,14 EUR oziroma. 900 EUR (zaokroženo). Ker gre za nekoliko specifično ciljno publiko (mladi med 21 in 30 let ter starejši, predvsem med 55 in 65 let), za katere programov finančne pismenosti prilagojeno še nismo izvajali in bo verjetno treba nekoliko več napora vložiti v samo promocijo ter po potrebi prilagajati programe glede na odziv ciljne publike in ker si želimo, da bi bili programi bolj interaktivni, smo ocenili, da bi strošek na udeleženca znašal okvirno 1.000 EUR. V usposabljanja na področju finančne pismenosti za odrasle bi vključili okvirno 3.320 oseb, kar pomeni, da bi za ta namen potrebovali 3.320.000 EUR.

Primerljive ocene stroškov projekta: Skupna vrednost primerljivih projektov znaša 33,46 mio EUR, in sicer:

- projekt EKP 2014-20 Pedagogika 1:1 vrednost enega projekta 3,28 mio EUR (v ukrepu RRF bo 12 podobnih projektov),

- usposabljanja v okviru projektov Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda - v obdobju od 2016 do 2018 (IJZ I) in v obdobju od 2018 do 2022 (IJZ II) - skupna vrednost 5,3 mio EUR (gre za drugačen obseg usposabljanja ter drugačno štetje udeležencev),

- vsebinsko primerljivi projekti s področja visokega šolstva (EKP 2014-20) v vrednosti 6,58 mio EUR,

- Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 (18,3 mio EUR).

Investicija: Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0

Ocena stroškov: ocenjena vrednost stroškov za to investicijo v obdobju 2022-2025 znaša 56.983.000 EUR.

Za izračun ocenjene vrednosti je bila enako kot pri reformi visokega šolstva upoštevana metodologija, kot jo določa Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije, ob upoštevanju Sklepa o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020 z dne 28. 4. 2020. Obseg sredstev upošteva posamezno cenovno kategorijo višine cene ekvivalenta zaposlitve v EUR, ARRS: raziskovalni projekt (izvirno raziskovanje, ki ga izvajamo zato, da bi pridobili novo znanje, usmerja pa se predvsem k praktičnemu cilju ali namenu), kategorija B (56.729 EUR) za pripravo vmesne in končne evalvacije ter za izvedbo pilotnih projektov raziskovalni program kategorija C (75.531 EUR)).

Skupno vrednost smo ocenili ob upoštevanju, da se bo reforma osredotočila na visokošolski strokovni del visokega šolstva, ki na javnih visokošolski zavodih v študijskem letu 2020/21 obsega 68 visokošolskih strokovnih študijskih programov. Na podlagi strokovne presoje ocenjujemo, da bo prenova enega študijskega programa v povprečju pomenila 3 FTE na leto in bo trajala tri leta. Dodatno je bilo upoštevano, da morajo prvostopenjski študijski programi zagotavljati možnost napredovanja na drugo stopnjo, kar je bilo ocenjeno na dodatni 2 FTE na pilotni projekt. Stroški pilotnih projektov so tako ocenjeni na skupaj 748 FTE (68 strokovnih programov x 11 FTE/program), kar predstavlja skupaj 56.500.000 EUR (748 FTE x 75.531 EUR = 56.497.188 EUR, zaokroženo na 56.500.000 EUR).

Gre za razvojne naloge, ki se bodo izvajale večinoma na visokošolskih zavodih, pri čemer se pričakuje nove dodatne zaposlitve raziskovalcev in strokovnjakov, da bodo smiselno vodili izvedbo pilotnih projektov, ki so nujno potrebni za prenovo visokega šolstva. Kadrovsko je nujna okrepitev za čas trajanja reforme, saj drugače aktivnosti ne bodo pravočasno izvedene.

Uporaba FTE pri načrtovanju projektov s področja visokega šolstva se je izkazala kot ustrezna praksa v zadnjih letih. Uporabili smo jo tudi pri načrtovanju projektov v okviru EKP 2014-2020. Kalkulativna enota FTE v skladu z ARRS metodologijo je bila izbrana z razlogom, da se njena vrednost določa ob upoštevanju dejanskih stroškov na področju raziskovalnih projektov (tudi aplikativnih).

Pilotne projekte bodo izvajali visokošolski učitelji, ki so hkrati tudi raziskovalci. Ob tem še pojasnjujemo, da so slovenske univerze hkrati tudi raziskovalne organizacije, njihova raziskovalna dejavnost pa se financira po ARRS metodologiji, zato smo posledično pri oceni stroškov izhajali iz omenjene metodologije, hkrati pa tudi opredelili pilotne projekte kot raziskovalne programe. Nadalje pojasnjujemo, da bodo pilotni projekti predstavljali zaokroženo raziskovalno delo, saj se pri izvedbi pilotnih projektov pričakuje uporaba znanstvenih pristopov za obširno poglobljeno znanstveno raziskavo, saj morajo ustvariti novo znanje, za katerega je pričakovati, da bo aktualno in uporabno v daljšem časovnem obdobju, kar je tudi definicija raziskovalnega programa.

Okvir in usmeritve izvedbe pilotnih projektov bodo zagotavljale Smernice za prenovo visokošolskega strokovnega izobraževanja s predlogom izvedbenega načrta, ki bodo pripravljene v okviru reforme. Znotraj tega ne načrtujemo, da bi izvedbo in rezultate pilotnih projektov dodatno vsebinsko omejevali, saj z investicijo pilotnih projektov želimo na visokošolskih zavodih ustvariti inovativen in varen prostor za visokošolske učitelje in sodelavce za oblikovanje in preizkušanje novih metod poučevanja in učnih vsebin, različnih učnih okolij, metod ocenjevanja znanja in identificiranja prihajajočih sprememb in potreb v okolju, s ciljem opremiti študente s kompetencami, ki jih bodo prepoznali in cenili tudi delodajalci.

Metodologija ARRS določa, da se obseg sredstev, potrebnih za izvedbo programa oziroma projekta, določi odvisno od razvrstitve programa oziroma projekta po vrsti raziskave, povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve in dodeljenega števila ekvivalentov polne zaposlitve za izvedbo programa oziroma projekta. Strošek storitev in amortizacije je del metodologije po Uredbi ob upoštevanju Sklepa o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020 z dne 28. 4. 2020, za delo programske skupine pa se opraviči tudi uporaba opreme (strošek raziskovalne opreme, ki se prizna v višini obračunane amortizacije ob upoštevanju obsega uporabljene raziskovalne opreme, neposredno potrebne za izvedbo posameznega programa oziroma projekta) oziroma storitev (neposredni stroški storitev v zvezi z raziskovanim delom, ki pomenijo stroške potovanj, avtorsko delo in druge storitve, neposredno potrebne za izvedbo programa oziroma projekta). Visokošolskim zavodom se kot upravičen strošek upošteva tudi strošek amortizacije opreme, kjer bodo za izvajanje pilotnih projektov uporabljali lastno opremo. Upošteva se tudi strošek materiala in storitev pri izvajanju projektnih aktivnosti, ki zahtevajo določen material ali najem (tehnične oziroma podporne) storitve (npr. laboratorijski material za izvedbo novega kurikuluma; tehnična podpora pri preskušanju novih metod poučevanja s specifično opremo).

Cenovno kategorijo C smo opredelili v skladu z metodologijo ARRS, ki določa kategorije A do F in točkovanje za uvrščanje v posamezno kategorijo. Število točk se določi ob upoštevanju:

- okolja, kjer se raziskava izvaja (programi so razvrščeni v kabinetne, laboratorijske in terenske);

- potrebne raziskovalne opreme in drugih, za izvajanje raziskave potrebnih, osnovnih sredstev;

- neposrednih stroškov materiala in stroškov storitev;

- posebnih pogojev pri izvajanju programa oziroma projekta.

11 FTE smo določili ob naslednjih predpostavkah:

- projekti se bodo izvajali tri leta, ker želimo, da obdobje vključuje vsaj dve študijski leti, v okviru katerih bodo izvajalci s študenti preskusili rešitve, pripravljene v okviru pilotnih projektov;

- 1 ekvivalent polne zaposlitve (FTE) predstavlja 1.700 efektivnih ur raziskovalnega dela;

- predvideli smo, da se s prenovo enega študijskega programa na univerzah ukvarja skupina v obsegu 3 FTE letno, kar za tri leta predstavlja 9 FTE na študijski program. Pojasnjujemo, da je pilotni projekt ovrednoten kot raziskovalni program, za katerega je značilno, da ga izvajajo programske skupine (programsko skupino sestavljajo vodja in najmanj trije raziskovalci z doktoratom znanosti ter strokovni in tehniški sodelavci (nosilec študijskega programa: vodja in sodelavci, raziskovalci), kar izhaja iz opisa raziskovalnega programa pri ARRS);

- dodatno smo načrtovali 2 FTE na študijski program za vključevanje dodatnih sodelavcev, ki niso del skupine, ki neposredno skrbi za razvoj programov, so pa povezani z okoljem, v katerega bodo vstopili diplomanti študijskega programa in imajo pričakovanja glede znanj, ki jih morajo diplomanti imeti tako za vstop na trg dela kot možnost nadaljevanja izobraževanja. Tovrstno preizkušanje vpeljave rezultatov pilotnih projektov v študijsko dejavnost poteka vzporedno z izvajanjem redne študijske dejavnosti in ne v njenem okviru, ki se financira iz proračunskih sredstev.

Stroški pilotnih projektov so tako ocenjeni na skupaj 748 FTE (68 strokovnih programov x 11 FTE/program), kar skupaj znaša 56.500.000 EUR.

Pilotnih projektov v takšnem obsegu na področju visokega šolstva v Sloveniji še ni bilo načrtovanih. Se pa uporablja FTE pri načrtovanju projektov s področja visokega šolstva, kar se je izkazalo za ustrezno prakso v zadnjih letih. Koncept pilotnih projektov je bil pripravljen na podlagi izkušenj s projekti, izvedenimi s sredstvi evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer Javni razpis  za spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6), pri katerih je tudi uporabljena metodologija ARRS za izračun ocenjene vrednosti. Razpis predvideva, da projekt traja najmanj 24 mesecev, višina projekta pa je najmanj 1 mio EUR do največ 2 mio EUR. Raziskovalni projekti so po obsegu dela primerljivi z enim pilotnim projektom v okviru naše investicije, v obsegu katere smo načrtovali, da bomo financirali 30 pilotnih projektov.

Tudi pri investiciji Celovita transformacija v delu izvedenih pilotnih projektov (študijski programi) izhajamo iz navedene ARRS metodologije, saj le-ta predstavlja uradno priznano metodologijo za financiranje raziskovalnih projektov, kot jo določa Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19).

Poleg stroškov izvedbe pilotnih projektov so za pripravo vmesne evalvacije in končne evalvacije predvideni stroški zunanjih izvajalcev z raznolikih specifičnih področij v skupni višini 483.000 EUR.

Za zagotavljanje vmesnih rezultatov ter spremljanje napredka se v letu 2024 predvideva vmesna evalvacija pilotnih projektov, za kar se predvideva  strošek v višini 227.000 EUR

(2) zunanjih strokovnjakov, ki so nujni za izvedbo izvirnega raziskovanja z raznolikih specifičnih področij, ki se ga izvaja, da bi pridobili novo znanje, usmerjeno pa je predvsem v praktični cilj ali namen (strošek v vrednosti 227.000 EUR je bil izračunan na podlagi pravil za izvajanje in financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov in Sklepa o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020, obseg sredstev upošteva posamezno cenovno kategorijo višine cene ekvivalenta zaposlitve v EUR, ARRS: raziskovalni projekt (izvirno raziskovanje, ki ga izvajamo, da bi pridobili novo znanje, usmerjeno pa je predvsem v praktični cilj ali namen), kategorija B (plača, prispevki delodajalcev, blago in storitve, vendar brez amortizacije) za 4 FTE = 4 FTE x 56.729 (B raziskovalni projekt) = 226.916,00 EUR, zaokroženo na 227.000 EUR.

V letu 2025 se predvideva priprava končne evalvacije pilotnih projektov, za kar se predvideva strošek v višini 256.000 EUR

(2) zunanjih strokovnjakov, ki so nujni za izvedbo izvirnega raziskovanja z raznolikih specifičnih področij, ki se ga izvaja, da bi pridobili novo znanje, usmerjeno pa je predvsem v praktični cilj ali namen (strošek v višini 256.000 EUR je bil izračunan na podlagi pravil za izvajanje in financiranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov in Sklepa o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020, obseg sredstev upošteva posamezno cenovno kategorijo višine cene ekvivalenta zaposlitve v EUR, ARRS: raziskovalni projekt (izvirno raziskovanje, ki ga izvajamo, da bi pridobili novo znanje, usmerjeno pa je predvsem v praktični cilj ali namen), kategorija B (plača, prispevki delodajalcev, blago in storitve, vendar brez amortizacije) za 4,5 FTE = 4,5 FTE x 56.729 EUR (B raziskovalni projekt) = 255.280,50 EUR, zaokroženo na 256.000 EUR.

Dinamika ocenjenih sredstev po letih je naslednja:

| Leto | Ocena potrebnih sredstev | Opombe |
| --- | --- | --- |
| 2022 | 10.200.000 EUR | Predvidevamo, da se bo izvajanje projektov pričelo z zamikom, ker bo v začetku leta izveden izbor projektov na podlagi pripravljenih smernic. Ocenjujemo, da se bodo projekti izvedli v obsegu 2/3 načrtovanega letnega obsega. Izračun: (3 FTE x 68 študijskih programov) x 2/3 leta = 204 FTE x 0,66 = 135 FTE 135 FTE x 75.531 EUR = 10.196.685 EUR, zaokroženo na 10.200.000 EUR. |
| 2023 in 2024 | 37.800.000 EUR | Predvideno je, da se pilotni projekti izvajajo polni dve leti ter da se tudi že preskušajo predlogi rešitev v obsegu načrtovanih FTE 1/3 letno. Izračun: ((3 FTE x 68 študijskih programov) + (2 FTE x 68 študijskih programov x 1/3)) x 2 leti = 250 FTE x 2 leti = 500 FTE 250 FTE x 75.531 EUR = 18.882.750 EUR, zaokroženo na 18.900.000 EUR x 2 leti = 37.800.000 EUR. |
| 2025 | 8.500.000 EUR | Predvideno je, da se bodo pilotni projekti zaključevali in izvedli še v obsegu 1/3 načrtovanega letnega obsega, vključevali bodo tudi preostanek zaključevanja preskušanja rešitev. Izračun: ((3 FTE x 68 študijskih programov) x 1/3 leta) + (2 FTE x 68 študijskih programov) x 1/3 = 204 FTE x 0,33 + 136 x 0,33 = 67 FTE + 45 FTE = 113 FTE 113 FTE x 75.531 = 8.535.003 EUR, zaokroženo na 8.500.000 EUR. |
| 2024 | 227.000 EUR | Vmesna evalvacija izvajanja pilotnih projektov. |
| 2025 | 256.000 EUR | Končna evalvacija izvedbe pilotnih projektov. |

Primerljive ocene stroškov projekta: za izračun ocenjene vrednosti je bila enako kot pri reformi visokega šolstva upoštevana metodologija, kot jo določa Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije, ob upoštevanju Sklepa o ceni ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2020 z dne 28. 4. 2020 obseg sredstev upošteva posamezno cenovno kategorijo višine cene ekvivalenta zaposlitve v EUR, ARRS: raziskovalni projekt (izvirno raziskovanje, ki ga izvajamo, da bi pridobili novo znanje, usmerjeno pa je predvsem k praktičnemu cilju ali namenu), za pripravo vmesne in končne evalvacije kategorija B (56.729 EUR) ter za izvedbo pilotnih projektov raziskovalni program kategorija C (75.531 EUR). Pri pripravi koncepta pilotnih projektov smo se naslonili na izkušnje projektov, izvedenih s sredstvi evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer Javni razpis Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL 3-6), pri katerem je tudi uporabljena metodologija ARRS za izračun ocenjene vrednosti. Razpis predvideva, da projekt traja najmanj 24 mesecev, višina projekta pa si giblje med najmanj 1 mio EUR in največ 2 mio EUR. Raziskovalni projekti so po obsegu dela primerljivi z enim pilotnim projektom v okviru naše investicije, v okviru katere smo načrtovali, da bomo financirali 30 pilotnih projektov.

Investicija: Krepitev sodelovanja med izobraževalnim sistemom in trgom dela

Ocena stroškov: Ocenjena vrednost stroškov za to investicijo v obdobju 2021-2026 znaša 10.456.000 EUR.

a) Ocenjena vrednost usposabljanj mentorjev znaša 1.000.000 EUR. Pri vrednosti navedenih aktivnosti smo izhajali iz primerljivega projekta, ki se izvaja v okviru EKP 2014-20, in sicer Javni razpis Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v letih 2016-2021 v vrednosti 1.090.000 EUR, ki je predvidel usposabljanje 5.000 mentorjev. Pri pripravi projekta Usposabljanje mentorjev 2021-2023, ki bo financiran iz dodatnih pravic porabe, je bila sprejeta metodologija Določitev vrednosti stroška dela strokovnega delavca in določitev vrednosti ure izvajanja izobraževalnega programa na udeleženca za potrebe določitve obsega standardnega stroška na enoto (št. dokumenta 303-237/2020/3 z dne 18. 3. 2021) (priloga 7). Vrednost ure izvajanja izobraževalnega programa na udeleženca znaša 8,00 EUR. Nov program usposabljanja mentorjev, ki ga je pripravil CPI, traja 32 ur. Izračun ocenjene vrednosti usposabljanj mentorjev je torej 256 EUR/usposabljanje/udeleženca (8 EUR x 32 ur izvedbe programa) x 3.900 mentorjev = 998.400 EUR, kar smo zaokrožili na 1.000.000 EUR.

Namen izvajanja usposabljanj mentorjev je krepitev usposobljenosti in kompetenc mentorjev v podjetjih za kakovostno izvajanje mentorstva dijakom srednjih poklicnih in srednje strokovnih šol, ki se praktično usposabljajo z delom, in študentom višjih strokovnih šol, ki se praktično izobražujejo pri delodajalcih, ter ostalim udeležencem drugih oblik praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja (vajenci).

b) Pri ocenjeni vrednosti aktivnosti spodbujanja praktičnega usposabljanja z delom na digitalno podprtih učnih mestih s področja zdravstva, socialnega varstva in predšolske vzgoje v višini 7.400.000 EUR je kot izhodišče upoštevano:

- število vpisanih dijakov v prvi letnik v šolskem letu 2019/2020 (bolničar negovalec: 213; zdravstvena nega: 971 in predšolska vzgoja: 684) in števila praktičnega usposabljanja z delom pri različnih izobraževalnih programih (bolničar negovalec: 24 tednov; zdravstvena nega: 8 tednov in predšolska vzgoja: 10 tednov). Podatke smo pridobili na podlagi izpisa iz aplikacije ŠOL-s mladina začetek, do katere dostopamo na Direktoratu za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih.

- Za strošek mentorja pri delodajalcu je izhodišče primerljiva metodologija, ki je uporabljena pri programu Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela 2018-2022 v okviru EKP 2014-2020. Stališče je, da je njena uporaba smiselna, zato smo pri izračunu upoštevali mentorski dodatek v višini 10 % na podlagi statističnega podatka SURSa o povprečni bruto plači v Republiki Sloveniji v aprilu 2020 (izračun: (1.937,21 x 10 %) / 4 tedni = 48 EUR/teden zaokroženo). Izračun: (48 EUR x 24 tednov x 213 vpisanih) + (48 EUR x 8 tednov x 971 vpisanih) + (48 EUR x 10 tednov x 684 vpisanih) = 946.560 EUR.

- Pri strošku dijakov za obvezno praktično usposabljanje z delom v skladu s predpisi, ki urejajo vzgojo in izobraževanje, je upoštevan dohodek iz delovnega razmerja do višine 172 EUR, ki se ne všteva v davčno osnovo za opravljeno obvezno praktično delo v obdobju enega meseca (Izračun: 172 EUR / 4 tedni = 43 EUR/teden. V izračun je vštet še strošek prehrane v višini 4,10 EUR/dan in strošek prevoza v znesku 20 EUR/mesec (20 EUR/mesec / 4 tedni = 5 EUR/teden). Izračun vrednosti stroškov dijakov: 43 EUR x 24 tednov + 5 EUR x 24 tednov + 4,10 EUR x 5 dni x 24 tednov) x 213 vpisanih +  (43 EUR x 8 tednov + 5 EUR x 8 tednov + 4,10 EUR x 5 dni x 8 tednov) x 971 vpisanih + (43 EUR x 10 tednov + 5 EUR x 10 tednov + 4,10 EUR x 5 dni x 10 tednov) x 684 vpisanih = 1.350.820 EUR.

- Ker bomo izvajali tri javne razpise, pri oceni stroškov izhajamo iz (946.560 EUR + 1.350.820 EUR) x 3 = 6.892.140 EUR, kar zaokrožujemo na 6.900.000 EUR.

S spodbudami želimo okrepiti sodelovanje delodajalcev in socialnih partnerjev v samem izobraževalnem procesu ter zagotoviti, da bodo mladi na trg dela vstopali bolj praktično usposobljeni na področju zdravstva, predšolske vzgoje in socialne oskrbe.

- Pri oceni stroškov zaposlenih za namen izvedbe treh javnih razpisov spodbujanja praktičnega usposabljanja z delom na digitalno podprtih učnih mestih s področja zdravstva, socialnega varstva in predšolske vzgoje smo izhajali iz metodologije MJU-ja, in sicer iz stroškov dela za DM svetovalec, DM višji svetovalec in DM podsekretar (slednji bo prevzel funkcijo vodenja in organizacije projekta). Na projektu v obstoječem OP 2014-2020 Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela 2018-2022 – PUD 2018-2022 je zaposlenih 5 oseb. Ker pa gre v investiciji za manjši obseg izobraževalnih programov (predšolska vzgoja, socialna oskrba in zdravstvo), smo ocenili, da bodo za izvajanje investicije potrebne največ tri osebe, saj bo treba pregledati in odobriti manjše, a kljub temu obsežno število vlog s strani delodajalcev in šol.

| Naziv | Število zaposlenih | Stroški dela/enoto | Število mesecev | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podsekretar | 1 | 4.000 EUR | 40 | 160.000 EUR |
| Višji svetovalec | 1 | 3.100 EUR | 40 | 124.000 EUR |
| Svetovalec | 1 | 2.600 EUR | 40 | 104.000 EUR |
| Skupaj | 3 |  |  | 388.000 EUR |

Projektne začasne zaposlitve, ki jih načrtujemo za izvedbo investicije, so nujno potrebne zaradi izvajanja projektnih aktivnosti in doseganja projektnih ciljev. Zaposlitve ne bodo predstavljale ponavljajočega se stroška, saj so načrtovane aktivnosti začasne narave, namenjene izključno izvedbi investicije. Ker želimo okrepiti sodelovanje delodajalcev in socialnih partnerjev v samem izobraževalnem procesu nameravamo izvesti začasne zaposlitve z namenom izvedbe treh javnih razpisov spodbujanja praktičnega usposabljanja z delom na digitalno podprtih učnih mestih s področja zdravstva, socialnega varstva in predšolske vzgoje. Po zaključku javnih razpisov potreb po teh zaposlitvah ne bo več. V okviru aktivnosti spodbujanja odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju gre ravno tako za začasno izvedbo zaposlitev, saj gre za namensko usmerjeno začasno aktivnost, ki je nujna za večjo prepoznavnost in privlačnost (deficitarnega) poklicnega in strokovnega izobraževanja. S povečanim vpisom v srednje poklicno in višje strokovno izobraževanje mladi pridobijo znanja, ki jim omogočajo lažji prehod na trg dela, zato je izvedba promocije kot začasne aktivnosti nujno potrebna. Izvedba delne zaposlitve za namen izvajanja treh tematskih delavnic in zaključne konference je že po naravi izvajanja začasne narave, saj je potrebna izključno samo za izvedbo omenjenih aktivnosti.

Praktično usposabljanje z delom na učnih mestih v podjetjih je del vseh izobraževalnih programov poklicnega in strokovnega izobraževanja. Dijaki se usposabljajo tako v zasebnih podjetjih (npr. bodoči  strojni tehniki) kot v javnih zavodih (npr. bodoči tehniki zdravstvene nege). S strani države ta del izobraževalnega procesa ni financiran, saj financiranje predstavlja začasno aktivnost zagotavljanja boljše usklajenosti in povezanosti poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela preko mehanizma vzpodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za dijake na področju zdravstva, predšolske vzgoje in socialne oskrbe. Znotraj reforme bomo oblikovali digitalno podprta učna mesta s področja  zdravstva, predšolske vzgoje in socialne oskrbe, zato bomo znotraj investicije začasno vzpodbudili nastanek omenjenih učnih mest z določenimi minimalnimi standardi za vzpostavitev in digitalno opremljena učna mesta za dijake na področju zdravstva, predšolske vzgoje in socialnega varstva.

- Pri oceni stroška opreme smo izhajali iz metodologije MJU-ja za nakup opreme, pri čemer smo ocenili, da potrebujemo naslednjo IKT opremo:

| Oprema | Enota | Cena/enoto | Količina | Vrednost | Opis opreme |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prenosnik (z docking postajo) | Kos | 1.100 | 3 | 3.300 EUR | Oprema, ki je nujno potrebna za zaposlenega, ki bo delal na projektu. |
| Tiskalnik | Kos | 250 | 1 | 250 EUR | Oprema, ki je nujno potrebna za zaposlenega, ki bo delal na projektu. |
| Skupaj |  |  |  | 3.550 EUR |  |

- Za stroške zunanjih storitev smo izhajali iz okvirnih vrednosti GZS (Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT), kjer smo izhajali iz vrednosti 500 EUR za enostavno programiranje, ki smo jo pomnožili z načrtovanimi potrebami enegaizvajalca, kar smo nadalje pomnožili še s številom delovnih dni v mesecu in predvidenim številom mesecev, ki jih pričakujemo za oceno sodelovanja z zunanjimi izvajalci, kar je razvidno iz spodnje tabele.

| Referenčna vrednost GZS za enostavno programiranje | Št. dni | Na mesec | Za eno osebo | Meseci | Vrednost ocene stroška zunanjih izvajalcev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 EUR | 20 | 10.000 EUR | 10.000 EUR | 4 | 40.000 EUR |

Stroški storitev zunanjih izvajalcev so nujno potrebni za izvedbo tistih projektnih aktivnosti, ki jih upravičenec sam ne more izvesti. Na eni strani gre za strokovne aktivnosti, ki predvidevajo specifična znanja in pristope, na drugi pa za stroške storitev zunanjih izvajalcev, kot so nabave, vzdrževanje itd.

- Pri oceni pavšala za posredne stroške smo izhajali iz primerljivih EU metodologij na področju evropske kohezijske politike. V skladu z 68. členom Uredbe Sveta 1303/2013 se lahko za izračun posrednih stroškov neposredno na podlagi omenjene uredbe uporabi pavšal v višini 15 % od vseh neposrednih stroškov dela, pri čemer ni treba pripraviti metodologije za izračun.

(388.000 + 40.000 EUR) x 15 % = 64.200 EUR.

- Upoštevali smo še ceno objave v Uradnem listu RS: 1,44 EUR tipkana vrstica x 3 objave javnega razpisa = 984 vrstic x 1,44 EUR x 3 objave = 4.250,88 EUR, zaokroženo na 4.250 EUR,

kar za ostale stroške skupaj znese 500.000 EUR.

Skupaj ocenjena vrednost aktivnosti spodbujanja praktičnega usposabljanja z delom na digitalno podprtih učnih mestih s področja zdravstva, socialnega varstva in predšolske vzgoje znaša 6.900.000 EUR (zaokroženo) + 500.000 EUR = 7.400.000 EUR.

c) V okviru aktivnosti spodbujanja odličnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju smo izhajali iz načrtovanih stroškov, kot so opredeljeni v NPO Promocija poklicnega izobraževanja 2016-2020, saj gre za vsebinsko primerljiv projekt.

- Pri oceni stroškov dela smo izhajali iz metodologije MJU-ja. V projektu Promocija poklicnega izobraževanja 2016-2020 se je izkazalo, da ena oseba, ki je bila zaposlena za namen izvajanja operacije, ni dovolj, zato smo za učinkovito izvedbo investicije načrtovali zaposlitev treh oseb, ki bodo izvajale naslednje aktivnosti: izvajanje promocijskih aktivnosti, zagotavljanje kakovostnih in dostopnih informacij o šolah, izobraževalnih programih, aktualnih poklicih, poklicih prihodnosti in deficitarnih poklicih ter skrb za dvig ugleda poklicnega in strokovnega izobraževanja z izvajanjem tekmovanj v poklicnih spretnostih.

Zaposlitve na projektu so nujno potrebne zaradi izvajanja projektnih aktivnosti in doseganja projektnih ciljev. Zaposleni na projektih bodo opravljali vse vrste nalog, ki so potrebne za uspešno implementacijo aktivnosti, in sicer:

- koordinacija,

- vsebinske naloge in aktivnosti,

- finančni management,

- administrativne naloge in

- ostale naloge, vezane na implementacijo aktivnosti projekta.

| Naziv | Število zaposlenih | Stroški dela/enoto | Število mesecev | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podsekretar | 1 | 4.000 | 48 | 192.000 |
| Višji svetovalec | 2 | 3.100 | 48 | 297.600 |
| Skupaj | 3 |  |  | 489.600 |

- Pri izračunu drugih stroškov investicije smo izhajali iz načrtovanih stroškov znotraj NPO Promocija poklicnega izobraževanja 2016-2020 (Priloge 8, 8a in 8b):

| KATEGORIJA STROŠKA | NAČRTOVANI STROŠKI OP 2014-2020 v EUR |
| --- | --- |
| Nakup strokovnih gradiv in materiala | 150.331 |
| Oprema in druga OOS | 30.131 |
| Drugi stroški informiranja in komuniciranja | 148.540 |
| Stroški izdelave ali nadgradnje spletne strani | 37.000 |
| Stroški nastopov na sejmih in razstavah | 492.200 |
| Stroški oglaševalskih storitev | 334.944 |
| Stroški za službena potovanja | 10.500 |
| Stroški storitev zunanjih izvajalcev | 212.023 |
| SKUPAJ | 1.415.669 |

Stroški so namenjeni za izvajanje aktivnosti za večjo prepoznavnost, privlačnost in konkurenčnost poklicnega in strokovnega izobraževanja s promocijskimi aktivnostmi, kot so predstavitve poklicev in šol, tekmovanja v poklicnih spretnostih in za zagotavljanje promocije na digitalnih in klasičnih medijih. Poudarili bomo tudi aktivnosti za promocijo deficitarnih poklicev ter seznanjanje zainteresirane javnosti s poklici prihodnosti.

- Pri oceni pavšala za posredne stroške v višini 15 % od vseh neposrednih stroškov dela smo izhajali iz primerljivih EU metodologij na področju EKP (68. člen Uredbe Sveta 1303/2013) (489.600 EUR + 212.023 EUR) x 0,15 = 105.243,45 EUR, zaokroženo na 105.244 EUR, kar skupaj znese 2.010.513 EUR, kar smo zaokrožili na 2.000.000 EUR.

d) Pri oceni stroška izvedbe tematskih delavnic in zaključne konference smo izhajali iz preteklih izkušenj s tovrstnimi storitvami ter na podlagi dostopnih informacij na spletu (ceniki oziroma ponudbe na trgu) ocenjujemo, da bomo za izvedbo treh tematskih srečanj in zaključne konference namenili 56.000 EUR. Izvedba treh tematskih delavnic znaša 12.300 EUR (2.300 EUR najem prostora za 100 oseb, 760 EUR pogostitev v skladu s trenutnimi navodili MIZŠ-ja o izvajanju operacij EKP, 1.040 EUR honorar za govorce = 4.100 EUR/delavnico).

Do primerljivega zneska za izvedbo tematskih delavnic pridemo tudi z izračunom izvedbe usposabljanja, kot ga ima Upravna akademija, ki izhaja iz metodologije MJU-ja:

| Predmet | Enota | Število dni usposabljanj | Cena / enoto (najzahtevnejše) | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usposabljanje | dan | 3 | 4.000 EUR | 12.000 EUR |

- Stroške izvedbo zaključne konference za večje število udeležencev ocenjujemo na 23.000 EUR (priloga 9).

- Pri oceni stroškov zaposlenih na CPI za namen izvajanja treh tematskih delavnic in zaključne konference smo izhajali iz metodologije MJU-ja, in sicer iz stroškov dela za DM višji svetovalec.

| Naziv | Število zaposlenih | Stroški dela/enoto | Število mesecev | Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Višji svetovalec | 1 | 3.100 EUR | 6 | 18.600 EUR |
| Skupaj | 1 |  |  | 18.600 EUR |

- Pri oceni pavšala za posredne stroške smo izhajali iz primerljivih EU metodologij na področju evropske kohezijske politike. V skladu z 68. členom Uredbe Sveta 1303/2013 se lahko za izračun posrednih stroškov neposredno na podlagi omenjene uredbe uporabi pavšal v višini 15 % od vseh neposrednih stroškov dela, pri čemer ni treba pripraviti metodologije za izračun: 18.600 EUR x 15 % = 2.790 EUR = 56.390 EUR, zaokroženo na 56.000 EUR.

Investicija: Ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji

Ocenjena vrednost 15 investicijskih projektov na področju izobraževalne infrastrukture (MIZŠ) v obdobju od 2021 do 2026 znaša 175,1 mio EUR z upoštevanim DDV in 146,8 mio EUR brez DDV. Znesek DDV torej znaša 28,3 mio EUR.

V NOO je predvidenih 71,5 mio EUR nepovratnih in 73,37 mio povratnih sredstev, kar skupaj znaša 144,87 mio EUR.

Vrednosti po posameznih ocenjenih vrstah stroškov za vseh 15 investicijskih projektov skupaj:

| Zap.št. | Investicijske postavke | VSOTA PROJEKTOV (PO DOKUMENTACIJI) |
| --- | --- | --- |
|  | POVRŠINA (m²) | 73.199 |
| I. | GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA | 80.827.256 € oz. 55% |
| III. | OPREMA | 45.501.440 € oz. 31% |
| IV. | DRUGI STROŠKI | 19.721.970 € oz. 14% |
| a) | Nakup zemljišč | 3.524.644 € |
| b) | Prostorsko načrtovanje in izvedba natečajev | 220.000 € |
| c) | Projektna dokumentacija | 2.499.478 € |
| d) | Investicijska dokumentacija | 178.399 € |
| e) | Komunalni prispevek | 3.461.489 € |
| f) | Stroški vodenja projekta, svetovalni inženiring, itd. | 771.881 € |
| g) | Gradbeni nadzor, inženiring, super nadzor, itd. | 1.707.480 € |
| h) | Stroški informiranja in komuniciranja | 36.633 € |
|  | NAJEMNINA IN/ALI DOSEDANJI VLOŽKI | 1.507.961 € |
|  | NEPREDVIDENI STROŠKI | 4.215.318 € |
| I.-IV. | SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA | 146.050.666 € |
| V) | Umetniška dela za tri projekte nad 10 mio EUR | 560.000 € |
| VI) | Natečaj UL UM | 80.000 € |
|  |  | 146.690.666 € |
| VII) | DDV | 28.404.050 € |
| I-VIII) | SKUPAJ | 175.094.715 € |

Razliko DDV v znesku 28,4 mio EUR in manko sredstev do ocenjene vrednosti projektov 1,83 mio EUR, v skupni vrednosti 30,23 mio EUR bo treba zagotoviti iz sredstev proračuna RS oziroma drugega komplementarnega vira.

Iz nepovratnih sredstev se bo financiralo šest investicijskih projektov, in sicer:

- Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta - izgradnja kampusa Vrazov trg, izgradnja Centra  za sluh in govor Maribor, izgradnja objekta CIRIUS Kamnik, izgradnja Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, Gimnazija Šiška – izgradnja telovadnice, Srednja šola tehniških strok Ljubljana - rekonstrukcija.

Ostalih devet investicijskih projektov se bo predvidoma financiralo iz povratnih sredstev, in sicer:

- Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta - novogradnja, Center biotehnike in  turizma GRM Novo Mesto –  gradnja telovadnice, Šolski center Šentjur –  gradnja telovadnice, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna – gradnja  telovadnice, Gimnazija Kranj – gradnja telovadnice, III. Gimnazija Maribor – gradnja telovadnice, Šolski center Nova Gorica –  gradnja  telovadnice,  Srednja zdravstvena šola Celje – novogradnja, Srednja medijska in grafična šola Ljubljana – novogradnja.

Ker so obravnavane investicije v pripravljalni fazi, nadgrajuje se investicijska in pripravlja projektna dokumentacija, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in tudi tekom same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na predvidoma višji ocenjeni vrednosti investicije.

1. Univerza v Ljubljani  - Medicinska fakulteta (UL MF), projekt Kampus Vrazov trg

Investicijski projekt Kampus Vrazov trg je namenjen vzpostavitvi sodobnega izobraževalnega središča s predavalnicami, računalniškimi učilnicami in laboratoriji. Novogradnja bo skupaj obsegala okoli 15.640 m2 neto tlorisnih površin nad terenom in 7.500 m2 površin pod terenom, skupaj okoli 23.140 m2. Kampus Vrazov trg bo postal raziskovalno središče s skupno raziskovalno infrastrukturo in raziskovalnimi enotami za notranje in zunanje uporabnike. V prostore bo umeščen center odličnosti za translacijsko medicino in center za učenje kliničnih veščin za vse deležnike Fakultete. V Kampus bodo umeščeni inštituti MF UL: Inštitut za biokemijo, Inštitut za fiziologijo, Inštitut za patofiziologijo, Inštitut za biologijo celice, Inštitut za biofiziko, Inštitut za farmakologijo, Inštitut za zgodovino medicine in Inštitut za biomedicinsko informatiko.

Projekt bo prispeval k:

- povečanju prostorskih kapacitet in kadrovskih kapacitet s povečanim vpisom in številom diplomantov UL MF (zdravnikov in zobozdravnikov),

- ustreznejši usposobljenosti diplomantov za zagotavljanje vse večjih potreb zdravstvenega sistema,

- povečanju kadrovske in storitvene zmogljivosti na področju diagnostike za doseganje večjega števila obravnav v javnem zdravstvu v času epidemije,

- vzpostavitvi centra za učenje kliničnih veščin za zdravnike in zobozdravnike in zdravstvene delavce v izvenbolnišničnih pogojih in s tem omogočanje varnejše in kakovostnejše obravnave bolnikov v bolnišničnem okolju,

- boljšim pogojem dela drugih zaposlenih,

- širši in boljši dostopnosti do zdravstveno-socialne integrirane multidisciplinarne oskrbe.

Ocena stroškov, ki izhaja iz DIIP, marec 2021 (priloga 1), je bila določena na podlagi predvidenega obsega del, primerljivih projektov, razpoložljive dokumentacije, raziskav ter ekspertnih mnenj s področja investicij v tovrstne projekte.

Ocena GOI del in osnovne opreme prostorov je bila povzeta po Idejni zasnovi, ki je bila izdelana za obravnavano lokacijo, izdelovalec Idejne zasnove je bilo projektantsko podjetje DIA d.o.o., št. projekta 157/16-IDZ, september 2016. Ocenjene vrednosti GOI del in osnovne opreme so bile indeksirane z indeksom rasti gradbenih stroškov od septembra 2016 do januarja 2021, ki znaša 11,90 %. Vrednost velike tehnološke opreme je bila povzeta po podatkih, posredovanih s strani Medicinske fakultete.

Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah znaša 52.654.412 EUR, DDV je ocenjen v višini 11.583.970 EUR, skupaj z DDV je vrednost 64.238.383 EUR.

Pri oceni investicijskih stroškov so upoštevani še stroški, ki bodo nastali zaradi začasne preselitve posameznih služb, ki trenutno opravljajo svojo dejavnost v prostorih, ki se bodo v sklopu gradnje porušili. Na nepremičninskem portalu so bile analizirane najemnine v okolici obstoječe lokacije, izbranih je bilo šest oglasov. Predvidena je povprečna mesečna najemnina s stroški 11,06 EUR/mesec za m2. Upoštevano je, da se za čas gradnje (dve leti) začasno preseli vse dejavnosti, ki delujejo v obstoječih prostorih.

| Zap.št. | Investicijske postavke | UL Fakulteta za medicino - izgradnja kampusa Vrazov trg (DIIP marec 2021) |
| --- | --- | --- |
|  | POVRŠINA (m²) | 23.140 |
| I. | GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA | 24.571.764 € |
|  |  | 47 % |
| II. | OPREMA | 21.709.320 € |
|  |  | 41 % |
| IV. | DRUGI STROŠKI | 6.373.329 € |
|  |  | 12 % |
| I.-IV. | SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA | 52.654.413 € |

I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

Ocenjena vednost znaša 24.571.764 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 5.405.788 EUR, skupaj 29.977.552 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z osnovno opremo objekta 47,2 %.

II.  TEHNOLOŠKA OPREMA

Ocenjena vednost znaša 21.709.320 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 4.776.050 EUR, skupaj 26.485.370 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov  tega investicijskega projekta znaša delež stroškov tehnološke opreme 40,5 %.

III. ZAČASNA NAMESTITEV – NAJEMNINA

Ocenjena vednost znaša 1.288.512 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 283.473 EUR, skupaj 1.571.985  EUR  z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov  tega investicijskega projekta znaša delež stroškov začasne namestitve 2,5 %.

IV.  DRUGI STROŠKI:

Ocenjena vednost znaša 5.084.817 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 1.118.660 EUR, skupaj  6.203.477 EUR z DDV od tega:

- Projektna dokumentacija – 616.778 EUR brez DDV , delež stroškov 1,2 %

- Gradbeno dovoljenje,komunalni prispevek  - 1.140.261 EUR brez DDV,  delež stroškov 2,2 %

- Inženiring in vodenje investicije  - 195.273 EUR brez DDV, delež stroškov 0,4 %

- Varstvo pri delu - 61.523 EUR brez DDV, delež stroškov 0,1 %

- Gradbeni nadzor, inženiring, super nadzor itd. – 295.309 EUR brez DDV, delež stroškov 0,6 %

- Projektantski nadzor  - 61.523 EUR brez DDV, delež stroškov 0,1 %

g)   Dokumentacija  in pridobitev uporabnega dovoljenja - 18.097 EUR brez DDV, delež stroškov je nižji

od 0,00%

h)  Nepredvidena dela - 2.696.053 EUR brez DDV, delež stroškov 5,2 % (v okviru GOI del in opreme)

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi in ker je za to novogradnjo skladno z veljavno zakonodajo treba izvesti še arhitekturni natečaj,  se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI  (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče vplivati.

2. Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (UL VF) - novogradnja

Investicijski projekt Novogradnje Veterinarske fakultete je namenjen zagotovitvi novih prostorov za izvajanje izobraževalne in raziskovalne dejavnosti, ki bodo nadomestili obstoječe prostore Veterinarske fakultete na lokaciji Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, hkrati pa bodo pridobljeni tudi dodatni prostori za delovanje Veterinarske fakultete, saj se ta že več let sooča s problematiko prostorske stiske za izvajanje redne dejavnosti ter širitve in razpršenosti delovanja posameznih enot na več lokacijah, kar znižuje interakcijo med posameznimi enotami (npr. inštituti) in ustvarja nespodbudno okolje za raziskovalno in znanstveno dejavnost. Poglavitni cilji projekta:

- izgradnja novega objekta za namen izvajanja izobraževalne, raziskovalne in znanstvene dejavnosti, ki bo predstavljal nadomestni objekt obstoječemu,

- pridobitev novih, dodatnih prostorov za delovanje,

- reševanje logističnih težav z dostopnostjo tehnologije za izvajanje študijskega in raziskovalnega dela,

- optimalna izkoriščenost tehničnih in prostorskih možnosti,

- izboljšanje pogojev za dvig konkurenčnosti na globalnem trgu, pospešeno raziskovalno in znanstveno dejavnost,

- zagotavljanje možnosti za razširitev programa Veterinarske fakultete in njegovo realizacijo,

- integracija različnih znanstvenih ved na področju naravoslovnih dejavnosti,

- koncentracija vrhunskih znanstvenih in izobraževalnih kadrov,

- zagotavljanje sodobno opremljenih in za delo prijaznih prostorov učinkovito delovanje upravnih in pedagoških delavcev Veterinarska fakultete ter zagotavljanje spodbudnega okolja za študente.

V skladu s pripravljeno projektno dokumentacijo se  predvideva izgradnja dveh objektov v izmeri 21.246 m2 neto površin na lokaciji Cesta v Mestni log, od tega:

- objekt Veterinarske fakultete v izmeri 14.261 m2 neto površin in

- objekt Simulacijskega centra v izmeri 6.985 m2 neto površin

Izračun ocenjene vrednosti izhaja iz PIZ,  december 2020, -  (priloga 2) in temelji na:

- PGD dokumentaciji za objekt Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo Veterinarska fakulteta, Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o. Ljubljana, oktober 2017,

- oceni vrednosti gradnje Nove veterinarske fakultete, Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o., september 2020,

- informativnem  izračunu komunalnega prispevka, MOL, maj 2018,

- trenutnih razmerah na gradbenem trgu in trgu nepremičnin.

Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah je 49.906.252 EUR, DDV je ocenjen v višini 7.405.783 EUR, skupaj z DDV vrednost znaša 57.312.035 EUR.

Ocena vrednosti zemljišča temelji na  trenutni ceni za primerljiva zemljišča v višini 100 EUR/m2. Celotno zemljišče, na katerem bo zgrajena nova veterinarska fakulteta je veliko 35.058 m2, kar pomeni, da znaša ocenjena vrednost zemljišča 3.505.800 EUR.

Dosedanji vložek Veterinarske fakultete v višini 255.658 EUR z DDV se nanaša na že plačan del projektne dokumentacije.

| Zap.št. | Investicijske postavke | UL – Novogradnja Veterinarske fakultete (PIZ VF, dec. 2020) |
| --- | --- | --- |
|  | POVRŠINA (m²) | 25.219 |
| I. | GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA | 23.404.357 € |
|  |  | 47% |
| II. | OPREMA | 18.653.814 € |
|  |  | 37% |
| IV. | DRUGI STROŠKI | 7.848.081 € |
|  |  | 16% |
| I.-IV. | SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA | 49.906.252 € |

I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

Ocenjena vrednost znaša EUR 23.404.357 brez DDV, strošek DDV znaša 3.861.719 EUR, skupaj 27.266.076 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del 46,9 %.

II.  TEHNOLOŠKA in DRUGA OPREMA

Ocenjena vrednost znaša 18.653.814 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 3.077.879 EUR, skupaj 21.731.693 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov tehnološke in druge opreme 37,38 %.

III. ZEMLJIŠČA

Ocenjena vrednost znaša 3.524.644 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 0 EUR, v strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov nakupa zemljišč 7,06 %.

IV.  DRUGI STROŠKI:

Ocenjena vrednost ostalih stroškov znaša 4.323.437 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 466.184 EUR, skupaj 4.789.621 EUR z DDV, od tega:

a) Projektna dokumentacija - 530.551 EUR brez DDV, dosedanji vložek v projektno dokumentacijo  v višini 219.449 EUR brez DDV; skupaj 750.000 EUR brez DDV, delež stroška priprave projektne dokumentacije 1,5 %

b) Investicijska dokumentacija – 100.958 EUR brez DDV, delež stroškov 0,2 %

c) Komunalni prispevek  - 1.498.074 EUR brez DDV, delež stroškov 3 %

d) Pravno svetovanje - 12.000 EUR brez DDV

e) Obveščanje javnosti - 36.632 EUR brez DDV

f) Vodenje investicije, nadzor in svetovanje - 702.131 EUR brez DDV, delež stroškov 1,4 %

g) Drugi stroški - 1.223.641 EUR brez DDV, delež stroškov 2,45 %

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež vseh drugih stroškov 8,66 %.

Poudariti velja, da so bili določeni riziki pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, vendar je trebaa še proučiti posledice morebitnih sprememb projekta, da bi dosegli kriterij skoraj nič-energijske stavbe oziroma izpolnili pogoj za kodo intervence 025ter. Poleg tega lahko pri sami izvedbi javnega naročila GOI  (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče vplivati.

3. Center za sluh in govor Maribor (CSGM)

Zavod Center za sluh in govor Maribor (v nadaljevanju: CSGM) izvaja vzgojno-izobraževalne dejavnosti predšolskih in osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami ter zdravstveno dejavnost. CSGM deluje v adaptiranih prostorih nekdanje otroške bolnišnice na Vinarski ulici 6, za logopedske ambulante in skupne službe pa je bil zgrajen prizidek. Prostori so bili namenjeni drugačni dejavnosti, zato zavod deluje v dokaj nefunkcionalnih in utesnjenih prostorih. Zaradi pomanjkanja prostora in povečanega vpisa se pouk predmetne stopnje izvaja tudi v Dijaškem domu Maribor, na Gosposvetski cesti 89, kjer so prostori prav tako neustrezni. Za izvajanje pouka športne vzgoje se najema dvorana v UŠC Leona Štuklja.  Ob izvedbi novogradenj je predvidena tudi celostna ureditev zunanjih površin: zunanja športna igrišča, ureditev zelenih in utrjenih šolskih površin, povezovalne poti, dostopi, parkirišča, kolesarnice.

Osnovni namen investicije je zagotoviti primerne prostorske pogoje za delovanje CSGM na eni lokaciji in s tem ustrezne površine za izvajanje dejavnosti otrok in mladostnikov z gibalno oviranostjo in drugimi motnjami, primanjkljaji in boleznimi ob upoštevanju normativov in standardov ter s tem izboljšanje kvalitete učnega okolja za učence. Cilj omenjene investicije je novogradnja vrtca, osnovne šole, ambulante in telovadnice za potrebe CSGM v skupni površini 6.486 m2.

Specifični cilj projekta:

- pridobitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje sodobnih dejavnosti otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,

- izboljšanje in nadgradnja šolskih programov,

- zagotovitev pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,

- zagotovitev kakovostnih izobraževalnih procesov izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,

- sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo potrebe po tovrstni infrastrukturi,

- povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,

- večja in kakovostna vključitev družbe na globalnem trgu,

- ustvarjanje primernega deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,

- bolj učinkovita raba energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,

- izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov,

- prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja.

Izračun ocenjene vrednosti izhaja iz DIIP, december 2020, (priloga 3) in temelji na naslednjih dokumentih:

- Predstavitev Centra za sluh in govor Maribor; izdelal: mag. Samo Rumež, direktor CSGM; november 2020

- Prostorska preverba CSGM; izdelal: MIZŠ; julij 2020

- Prostorska zasnova CSGM; izdelal: Mašera Mahnič arhitekti d.o.o.; oktober 2020

Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah znaša 10.887.183 EUR, DDV je ocenjen v višini 2.276.926 EUR, skupaj z DDV je vrednost 13.164.109 EUR.

| Zap.št. | Investicijske postavke | Izgradnja Centra za sluh in govor Maribor |
| --- | --- | --- |
|  | POVRŠINA (m²) | 6.486 |
| I. | GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA | 7.604.914 € |
|  |  | 70 % |
| II. | OPREMA | 1.683.582 € |
|  |  | 15 % |
| IV. | DRUGI STROŠKI | 1.598.687 € |
|  |  | 15 % |
| I.-IV. | SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA | 10.887.183 € |

I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

Ocenjena vrednost znaša 7.604.914 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 1.673.081 EUR, skupaj 9.277.995 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta 69,8 %.

II.  OPREMA

Ocenjena vrednost znaša 1.683.582 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 370.388 EUR, skupaj 2.053.969 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 15,5 %.

III.  OSTALI STROŠKI:

Ocenjena vrednost znaša 1.598.687 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 233.457 EUR, skupaj 1.832.144 EUR z DDV in obsega naslednje stroške:

- Projektna dokumentacija

- Investicijska dokumentacija

- Komunalni prispevek

- Inženiring, nadzor in vodenje investicije

- Umetniški delež

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 14,7 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi in ker je za tovrsten projekt skladno z veljavno zakonodajo treba izvesti še arhitekturni natečaj, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI  (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče vplivati.

4. Gradnja prizidka k objektu CIRIUS Kamnik

CIRIUS Kamnik je javni zavod, specializiran za vzgojo, izobraževanje in celostno usposabljanje otrok in mladostnikov z gibalno oviranostjo in drugimi motnjami, primanjkljaji in boleznimi. Dejavnost se trenutno izvaja v prilagojenih prostorih, ki za njeno izvajanje niso primerni. Predvidena je prizidava novega prizidka P+2, površine 1.044 m2 na vzhodnem delu telovadnice kot najboljša možna povezava do prostorov centra, ki je neposredno povezan z ostalimi nizi povezav obstoječih stavb.

Osnovni namen investicije je zagotoviti primerne prostorske pogoje za delovanje zavoda na eni lokaciji in s tem ustrezne površine za izvajanje dejavnosti otrok in mladostnikov z gibalno oviranostjo in drugimi motnjami, primanjkljaji in boleznimi ob upoštevanju normativov in standardov ter s tem izboljšanje kakovosti učnega okolja za učence.

Specifični cilj projekta:

- pridobitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje sodobnih dejavnosti otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,

- izboljšanje in nadgradnja šolskih programov,

- zagotovitev pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,

- zagotovitev kakovostnih izobraževalnih procesov izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,

- sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo potrebe po tovrstni infrastrukturi,

- povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,

- večja in kakovostna vključitev družbe na globalnem trgu,

- ustvarjanje primernega deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,

- bolj učinkovita raba energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,

- izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov,

- prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja.

Izračun ocenjene vrednosti izhaja iz DIIP, januar 2021, (priloga 4) in po tekočih cenah znaša 1.611.518 EUR, DDV je ocenjen v višini 354.534 EUR, skupaj z DDV je vrednost 1.966.052 EUR.

| Zap.št. | Investicijske postavke | Izgradnja objekta Cirius Kamnik |
| --- | --- | --- |
|  | POVRŠINA (m²) | 1.044 |
| I. | GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA | 1.360.985 € |
|  |  | 84 % |
| II. | OPREMA | 87.655 € |
|  |  | 5 % |
| IV. | DRUGI STROŠKI | 162.878 € |
|  |  | 10 % |
| I.-IV. | SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA | 1.611.518 € |

I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

Ocenjena vrednost znaša 1.360.985 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 299.417 EUR, skupaj 1.660.402 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta 84,5 %.

II.  OPREMA

Ocenjena vrednost znaša 87.655 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 19.284 EUR, skupaj 106.939 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 5,4 %.

III.  OSTALI STROŠKI:

Ocenjena vrednost znaša 162.878 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 35.833 EUR, skupaj 198.711 EUR z DDV in obsega naslednje stroške:

- Projektna dokumentacija

- Investicijska dokumentacija

- Komunalni prispevek

- Inženiring, nadzor in vodenje investicije

- Umetniški delež

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 10,1 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI  (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče vplivati.

5. Izgradnja objekta za Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana (ZGNL)

V Zavodu vzgajajo in izobražujejo otroke in mladostnike od obdobja, ko je motnja diagnosticirana, do zaključka izobraževanja na srednji šoli. Osnovna naloga Zavoda je doseči optimalen razvoj otrokovih sposobnosti na vseh področjih njegove osebnosti, s posebnim poudarkom na razvoju sluha, govora, jezika (slovenskega znakovnega jezika) in komunikaciji. Predvidena je izgradnja objekta v skupni površini 1.100 m2.

Osnovni namen investicije je zagotoviti primerne prostorske pogoje za delovanje zavoda na eni lokaciji in s tem ustrezne površine za izvajanje dejavnosti otrok in mladostnikov z gibalno oviranostjo in drugimi motnjami, primanjkljaji in boleznimi ob upoštevanju normativov in standardov ter s tem izboljšanje kvalitete učnega okolja za učence.

Specifični cilj projekta:

- pridobitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje sodobnih dejavnosti otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,

- izboljšanje in nadgradnja šolskih programov,

- zagotovitev pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,

- zagotovitev kakovostnih izobraževalnih procesov izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,

- sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo potrebe po tovrstni infrastrukturi,

- povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,

- večja in kakovostna vključitvi družbe na globalnem trgu,

- ustvarjanje primernega deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,

- učinkovitejša raba energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,

- izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov,

- prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja.

Ocena investicijske vrednosti je izdelana na podlagi ocene in izkušenj že izvedenih in tekočih primerljivih investicij (Javno naročilo Izgradnja večnamenskega šolskega objekta BIC Ljubljana; Poročilo o izvajanju investicijskega projekta Večnamenski šolski objekt BIC Ljubljana, november 2020 – priloga 5; Javno naročilo Prizidek Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana (SŠFKZ) - projektiranje (faza PZI, PID), izvedba GOI del in pridobitev uporabnega dovoljenja; Poročilo o izvajanju investicijskega projekta Prizidek SŠFKZ Ljubljana, junij 2020 – priloga 6;  Javno naročilo Nadomestna gradnja objekta za izobraževanje v sklopu šolskega kompleksa Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma). Izračun ocenjene vrednosti po tekočih cenah znaša 2.500.000 EUR, DDV je ocenjen v višini 500.00 EUR, skupaj z DDV je vrednost 3.000.000 EUR.

| Zap.št. | Investicijske postavke | Izgradnja Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana |
| --- | --- | --- |
|  | POVRŠINA (m²) | 1.100 |
| I. | GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA | 1.970.000 € |
|  |  | 79 % |
| II. | OPREMA | 260.000 € |
|  |  | 10 % |
| IV. | DRUGI STROŠKI | 270.000 € |
|  |  | 11 % |
| I.-IV. | SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA | 2.500.000 € |

I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

Ocenjena vrednost znaša 1.970.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 400.120 EUR, skupaj 2.370.120 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta 78,8 %.

II.  OPREMA

Ocenjena vrednost znaša 260.000  EUR brez DDV, strošek DDV znaša 57.200 EUR, skupaj 317.200 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 10,4 %.

III.  DRUGI STROŠKI:

Ocenjena vrednost znaša 270.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 42.680 EUR, skupaj 312.680 EUR z DDV in obsega naslednje stroške:

- Projektna dokumentacija

- Investicijska dokumentacija

- Komunalni prispevek

- Inženiring, nadzor in vodenje investicije

- Umetniški delež

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 10,8 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI  (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče vplivati.

6. Telovadnica – Gimnazija Šiška

Gimnazija Šiška letno vpisuje v štiri športne oddelke (gimnazija/š) in dva oddelka splošne gimnazije. Tudi v slednje se v zadnjih letih vpisuje vedno več dijakov športnikov. Vpisanih je 560 dijakinj in dijakov, preko 470 takšnih, ki imajo kategorizacijo panožne športne zveze ali Olimpijskega komiteja Slovenije. Gimnazija Šiška postopno dograjuje svojo infrastrukturo, ki omogoča kvalitetno izvajanje pedagoškega dela. V segmentu poučevanja rokometnih, odbojkarskih in košarkarskih veščin jim primanjkuje ustrezna telovadnica, ki bi zapolnila vrzel. Tolikšno število športnikov namreč zahteva drugačne pristope in poseben način dela, tako glede prilagajanj njihovim športnim obveznostim kakor tudi pri pouku športne vzgoje. Tu so razvili poseben sistem dela, ki mladim športnikom, ki so praviloma že zelo zgodaj ozko specializirani v svojem športu, omogoča širjenje splošne motorične izobrazbe in odpravo morebitnih primanjkljajev, ki izhajajo iz zgodnje specializacije.

Obstoječa telovadnica Gimnazije Šiška za izvedbo vsega navedenega že dlje časa ne zadošča več. Za zadostitev vseh potreb programov so tako primorani najeti prostore v okolici šole, kar pa je vedno težje. Po eni strani zato, ker imajo vedno večje potrebe, po drugi strani pa, ker se ponudniki prostorov vedejo vedno bolj komercialno, tako glede cen kot terminov. Trenutno zaradi pomanjkanja lastnega prostora gostujejo na zunanjih objektih v obsegu približno 4.000 ur. Kljub veliki številki zaradi pomanjkanja prostora še vedno ne uspejo izvesti vseh zastavljenih projektov.

Glavni namen in cilj projekta je zagotoviti manjkajoče površine za izvajanje pedagoškega procesa športne gimnazije. V segmentu poučevanja rokometnih, odbojkarskih in košarkarskih veščin jim primanjkuje ustrezna telovadnica, ki bi zapolnila vrzel. Objekt bo imel 950 m2 vadbenih površin in potrebne sklope sanitarij in kabineta za učitelje, skupaj okoli 1.265 m2.

Specifični cilj projekta je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje šolskih programov, kar vključuje:

- pridobitev normativnih površin za izvajanje sodobnih šolskih programov,

- izboljšanje in nadgradnjo šolskih programov,

- sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo večje potrebe po tovrstnem kadru,

- povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,

- povečanje vpisa dijakov,

- večjo in kakovostnejšo vključitev družbe v gradnjo javne infrastrukture,

- ustvarjanje primernega deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,

- zagotovitev pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,

- zagotovitev kakovostnega srednješolskega izobraževalnega procesa,

- zagotovitev bolj kakovostnega učnega procesa,

- prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja zaradi boljših pogojev izobraževalnega procesa

- učinkovitejšo rabo energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,

- izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov.

Izračun ocenjene vrednosti izhaja iz DIIP, april 2019 (priloga 7) in projektne dokumentacije PZI, februar 2021 (priloga 8) in po tekočih cenah znaša 1.886.434 EUR, DDV je ocenjen v višini 393.388 EUR, skupaj z DDV je vrednost 2.279.822 EUR.

| Zap.št. | Investicijske postavke | Gimnazija Šiška – izgradnja telovadnice |
| --- | --- | --- |
|  | POVRŠINA (m²) | 1.265 |
| I. | GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA | 1.314.137 € |
|  |  | 70 % |
| II. | OPREMA | 189.594 € |
|  |  | 10 % |
| IV. | DRUGI STROŠKI | 382.703 € |
|  |  | 20 % |
| I.-IV. | SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA | 1.886.434 € |

I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

Ocenjena vrednost znaša 1.314.137 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 289.110 EUR, skupaj 1.603.247 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta 69,7 %.

II.  OPREMA

Ocenjena vrednost znaša 189.594 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 41.711 EUR, skupaj 231.305 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 10,1 %.

III.  DRUGI STROŠKI:

Ocenjena vrednost znaša 382.703 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 62.657 EUR, skupaj 445.270 EUR  z DDV in obsega naslednje stroške:

- Projektna dokumentacija

- Investicijska dokumentacija

- Komunalni prispevek

- Inženiring, nadzor in vodenje investicije

- Umetniški delež

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 20,2 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI  (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče vplivati.

7. Rekonstrukcija in energetska prenova dela objekta Srednja šola tehniških strok Šiška (SŠTSŠ)

SŠTS Šiška je v šolskem letu 2019/20 obiskovalo 913 dijakov, organiziranih v 33 oddelkov, in sicer v petih različnih smereh poklicnega oziroma srednješolskega izobraževanja. Leta 2009 je analiza pokazala pomanjkanje površin za izvajanje pouka v izmeri 632 m2 glede na normativne površine za 24,5 oddelkov, s predvideno investicijo bi bilo na novo pridobljenih 574 m2, rekonstruiranih pa 923 m2, skupaj 1.497 m2, s čimer bi izboljšali funkcionalnost obstoječih prostorov in povečali površine za izvajanje predvsem praktičnega pouka ter organiziranje prehrane za okoli 700 dijakov, vključenih v šolsko prehrano. Z rekonstrukcijo in posledično povečanimi prostorskimi kapacitetami bi lahko sprostili vsakoletne omejitve vpisa in tako sprejeli dodatne tri oddelke dijakov, tj. okoli 90 dijakov, za izobraževanje za deficitarne poklice.

Namen investicije je reševanje prostorske stiske in povečanje funkcionalnosti obstoječih prostorov, s katerim se predvideva rekonstrukcija dela obstoječega severozahodnega trakta stavbe, rekonstrukcija dela stavbe, ki se bo navezal na manjši prizidan del, s katerim šola pridobi kuhinjo z jedilnico v pritličju in pet učilnic ter dva kabineta v nadstropju, vključno z opremo učilnic, kabinetov in jedilnice ter tehnološko opremo kuhinje.

Specifični cilj projekta je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje šolskih programov, kar vključuje:

- pridobitev normativnih površin za izvajanje sodobnih šolskih programov,

- izboljšanje in nadgradnjo šolskih programov,

- sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo večje potrebe po tovrstnem kadru,

- povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,

- povečanje vpisa dijakov,

- večjo in kakovostnejšo vključitev družbe v gradnjo javne infrastrukture,

- ustvarjanje primernega deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,

- zagotovitev pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,

- zagotovitev kakovostnega srednješolskega izobraževalnega procesa,

- boljšo kakovost učnega procesa,

- prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja zaradi boljših pogojev izobraževalnega procesa

- učinkovitejšo rabo energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,

- izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov.

Izračun ocenjene vrednosti izhaja iz DIIP, september 2020 (priloga 9) in temelji na naslednjih dokumentih:

- dokument identifikacije investicijskega projekta Rekonstrukcija objekta Srednje šole tehniških strok Šiška, Fimex-N d.o.o., Ljubljana, januar 2009,

- Srednja šola tehniških strok Šiška, programska zasnova, Styria arhitektura d.o.o., Maribor, september 2019.

Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah znaša 2.373.004 EUR, DDV je ocenjen v višini 522.061 EUR, skupaj z DDV je vrednost 2.895.065 EUR.

| Zap.št. | Investicijske postavke | Srednja šola tehniških strok Ljubljana - rekonstrukcija |
| --- | --- | --- |
|  | POVRŠINA (m²) | 1.497 |
| I. | GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA | 1.786.191 € |
|  |  | 75 % |
| II. | OPREMA | 374.696 € |
|  |  | 16 % |
| IV. | DRUGI STROŠKI | 212.117 € |
|  |  | 9 % |
| I.-IV. | SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA | 2.373.004 € |

I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

Ocenjena vrednost znaša 1.786.191 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 392.962 EUR, skupaj 2.179.153 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta 75,3 %.

II.  OPREMA

Ocenjena vrednost znaša 374.696 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 82.433 EUR, skupaj 457.129 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 15,8 %.

III.  DRUGI STROŠKI:

Ocenjena vrednost znaša 212.117 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 46.666 EUR, skupaj 258.783 EUR  z DDV in obsega naslednje stroške:

- Projektna dokumentacija

- Investicijska dokumentacija

- Komunalni prispevek

- Inženiring, nadzor in vodenje investicije

- Umetniški delež

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 8,9 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI  (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče vplivati.

8. GRM Novo mesto – center biotehnike in turizma – telovadnica

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma ima za izvajanje pouka športne vzgoje manjšo in dotrajano telovadnico v objektu, ki pa ne zadostuje za vse potrebe šole. Za ustrezno izvajanje športne vzgoje bi bilo treba zagotoviti dodatne športne površine v velikosti vsaj 2.100 m2.

Osnovni namen investicije je pridobiti prostorske kapacitete za ustrezno izvajanje športne vzgoje, ki glede na vpisano število dijakov ustrezajo učnim normativom. Cilj omenjene investicije je novogradnja telovadnice. Ker bo stavba grajena energetsko varčno, bodo posledično nižji stroški investicijskega vzdrževanja, stroški ogrevanja in električne energije, kar bo pozitivno vplivalo na varovanje okolja in prispevalo k zmanjšanju toplogrednih izpustov (predvsem CO2). Strateški cilj naložbe je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje pouka športne vzgoje.

Specifični cilj projekta je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje šolskih programov, kar vključuje:

- pridobitev normativnih površin za izvajanje sodobnih šolskih programov,

- izboljšanje in nadgradnjo šolskih programov,

- sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo večje potrebe po tovrstnem kadru,

- povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,

- povečanje vpisa dijakov,

- večjo in kakovostnejšo vključitev družbe v gradnjo javne infrastrukture,

- ustvarjanje primernega deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,

- zagotovitev pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,

- zagotovitev kakovostnega srednješolskega izobraževalnega procesa,

- boljšo kakovost učnega procesa,

- prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja zaradi boljših pogojev izobraževalnega procesa

- učinkovitejšo rabo energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,

- izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov.

Ocena investicijske vrednosti je izdelana na podlagi ocene in izkušenj že izvedenih in tekočih primerljivih investicij (Javno naročilo Izvedba GOI del pri izgradnji telovadnice pri I. gimnaziji v Celju vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja in pripadajoča gradbena pogodba – priloga 10;  Javno naročilo Izvedba GOI del in zunanje ureditve za izgradnjo telovadnice pri Srednji šoli Domžale in pripadajoča gradbena pogodba – priloga 11; Javno naročilo Nakup opreme za telovadnico za 1. fazo novogradnje objekta Šolskega centra Slovenj Gradec, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki). Izračun ocenjene vrednosti po tekočih cenah znaša 4.100.000 EUR, DDV je ocenjen v višini 900.000 EUR, skupaj z DDV je vrednost 5.000.000 EUR.

| Zap.št. | Investicijske postavke | Center biotehnike in turizma GRM NM – gradnja telovadnice |
| --- | --- | --- |
|  | POVRŠINA (m²) | 2.100 |
| I. | GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA | 3.274.000 € |
|  |  | 80 % |
| II. | OPREMA | 415.000 € |
|  |  | 10 % |
| IV. | DRUGI STROŠKI | 411.000 € |
|  |  | 10 % |
| I.-IV. | SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA | 4.100.000 € |

I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

Ocenjena vrednost znaša 3.274.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 720.280 EUR, skupaj 3.994.280 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta 79,9 %.

II.  OPREMA

Ocenjena vrednost znaša 415.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 91.300 EUR, skupaj 506.300 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 10,1 %.

III.  DRUGI STROŠKI:

Ocenjena vrednost znaša 411.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 88.420 EUR, skupaj 499.420 EUR z DDV in obsega naslednje stroške:

- Projektna dokumentacija

- Investicijska dokumentacija

- Komunalni prispevek

- Inženiring, nadzor in vodenje investicije

- Umetniški delež

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 10,0 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi in ker je za tovrsten projekt skladno z veljavno zakonodajo treba izvesti še arhitekturni natečaj, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI  (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče vplivati.

9. ŠC Šentjur – telovadnica

ŠC Šentjur za izvajanje pouka športne vzgoje ne razpolaga z ustreznimi in zadostnimi športnimi površinami za vse potrebe šole. Za ustrezno izvajanje športne vzgoje bi bilo treba zagotoviti dodatne športne površine v velikosti vsaj 1.520 m2.

Osnovni namen investicije je pridobiti prostorske kapacitete za ustrezno izvajanje športne vzgoje, ki glede na vpisano število dijakov ustrezajo učnim normativom. Cilj omenjene investicije je novogradnja telovadnice. Ker bo stavba grajena energetsko varčno, bodo posledično nižji stroški investicijskega vzdrževanja, stroški ogrevanja in električne energije, kar bo pozitivno vplivalo na varovanje okolja in prispevalo k zmanjšanju toplogrednih izpustov (predvsem CO2). Strateški cilj naložbe je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje pouka športne vzgoje.

Specifični cilj projekta je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje šolskih programov, kar vključuje:

- pridobitev normativnih površin za izvajanje sodobnih šolskih programov,

- izboljšanje in nadgradnjo šolskih programov,

- sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo večje potrebe po tovrstnem kadru,

- povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,

- povečanje vpisa dijakov,

- večjo in kakovostnejšo vključitev družbe v gradnjo javne infrastrukture,

- ustvarjanje primernega deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,

- zagotovitev pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,

- zagotovitev kakovostnega srednješolskega izobraževalnega procesa,

- boljšo kakovost učnega procesa,

- prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja zaradi boljših pogojev izobraževalnega procesa

- učinkovitejšo rabo energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,

- izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov.

Ocena investicijske vrednosti je izdelana na podlagi ocene in izkušenj že izvedenih in tekočih primerljivih investicij (Javno naročilo Izvedba GOI del pri izgradnji telovadnice pri I. gimnaziji v Celju vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja in pripadajoča gradbena pogodba – priloga 10;  Javno naročilo Izvedba GOI del in zunanje ureditve za izgradnjo telovadnice pri Srednji šoli Domžale in pripadajoča gradbena pogodba – priloga 11; Javno naročilo Nakup opreme za telovadnico za 1. fazo novogradnje objekta Šolskega centra Slovenj Gradec, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki). Izračun ocenjene vrednosti po tekočih cenah znaša 2.900.000 EUR, DDV je ocenjen v višini 600.000 EUR, skupaj z DDV je vrednost 3.500.000 EUR.

| Zap.št. | Investicijske postavke | Šolski center Šentjur – gradnja telovadnice |
| --- | --- | --- |
|  | POVRŠINA (m²) | 1.520 |
| I. | GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA | 2.243.000 € |
|  |  | 77 % |
| II. | OPREMA | 330.000 € |
|  |  | 11 % |
| IV. | DRUGI STROŠKI | 327.000 € |
|  |  | 11 % |
| I.-IV. | SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA | 2.900.000 € |

I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

Ocenjena vrednost znaša 2.243.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 493.460 EUR, skupaj 2.736.460 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta 77,3 %.

II.  OPREMA

Ocenjena vrednost znaša 330.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 72.600 EUR, skupaj 402.600 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 11,4 %.

III.  DRUGI STROŠKI:

Ocenjena vrednost znaša 327.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 33.940 EUR, skupaj 360.940 EUR  z DDV in obsega naslednje stroške:

- Projektna dokumentacija

- Investicijska dokumentacija

- Komunalni prispevek

- Inženiring, nadzor in vodenje investicije

- Umetniški delež

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 11,3 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI  (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče vplivati.

10. Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna - telovadnica

Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna (v nadaljevanju: SGLŠ Postojna) izvaja pouk v premajhnih in neustreznih prostorih, ki so tudi statično neustrezni. Vzdolž južne fasade se pojavljajo izvirne vode, kar povzroča zamakanje pod talno konstrukcijo, na vseh stikih fasadnih plošč so prisotne vertikalne razpoke (tudi do 4 mm), na več mestih je prisotno površinsko propadanje plošč, na senčnih delih fasad pa so vidne posledice stalno povečane vlage (plesni in mahovi). Ugotovljene so tudi poškodbe in pomanjkljivosti temeljev. Z izgradnjo športne dvorane bo zagotovljeno, da se bo srednješolska dejavnost izvajala v ustreznih prostorih, ki ustrezajo vsem normativom in standardom, treba bi bilo zagotoviti športne površine v velikosti približno 1.330 m2.

Namen projekta je zagotavljanje ustreznih površin za izvajanje srednješolske dejavnosti ter posledično prispevati k dvigu kakovosti učnega procesa ob upoštevanju normativov in standardov za izvajanje programa srednje šole, določenih s pravilniki, ter s tem izboljšanje kvalitete učnega okolja za učence. Cilj omenjene investicije je novogradnja telovadnice za potrebe SGLŠ Postojna. Ker bo stavba grajena energetsko varčno, bodo posledično nižji stroški investicijskega vzdrževanja, stroški ogrevanja in električne energije, kar bo pozitivno vplivalo na varovanje okolja in prispevalo k zmanjšanju toplogrednih izpustov (predvsem CO2). Cilj naložbe je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje pouka športne vzgoje, kar vključuje:

- upoštevanje normativov in standardov, ki urejajo to področje,

- zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje srednješolskega izobraževalnega procesa,

- zagotovitev pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,

- zagotovitev kakovostnega srednješolskega izobraževalnega procesa,

- izgradnjo energetsko varčne stavbe,

- minimalno porabo toplotne energije za ogrevanje stavbe. Doseganje zahtev za ustrezne bivalne pogoje v izobraževalni ustanovi,

- boljšo kakovost učnega procesa,

- izboljšanje bivalnega ugodja učencev,

- prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja zaradi boljših pogojev izobraževalnega procesa.

Izračun ocenjene vrednosti izhaja iz DIIP, oktober 2020 (priloga 12) in po tekočih cenah znaša 2.534.488 EUR, DDV je ocenjen v višini 546.587 EUR, skupaj z DDV je vrednost 3.081.075 EUR.

| Zap.št. | Investicijske postavke | Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna – gradnja telovadnice |
| --- | --- | --- |
|  | POVRŠINA (m²) | 1.330 |
| I. | GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA | 1.991.306 € |
|  |  | 79 % |
| II. | OPREMA | 254.893 € |
|  |  | 10 % |
| IV. | DRUGI STROŠKI | 288.289 € |
|  |  | 11 % |
| I.-IV. | SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA | 2.534.488 € |

I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

Ocenjena vrednost znaša 1.991.306 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 438.087 EUR, skupaj 2.429.393 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta 78,6 %.

II.  OPREMA

Ocenjena vrednost znaša 254.893 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 56.076 EUR, skupaj 310.969 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 10,1 %.

III.  DRUGI STROŠKI:

Ocenjena vrednost znaša 288.289 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 52.424 EUR, skupaj 340.713 EUR  z DDV in obsega naslednje stroške:

- Projektna dokumentacija

- Investicijska dokumentacija

- Komunalni prispevek

- Inženiring, nadzor in vodenje investicije

- Umetniški delež

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 11,3 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI  (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče vplivati.

11. Gimnazija Kranj - telovadnica

Gimnazija Kranj ima za izvajanje pouka športne vzgoje manjšo telovadnico v objektu, ki pa ne zadostuje za vse potrebe šole. Za ustrezno izvajanje športne vzgoje bi bilo treba zagotoviti dodatne športne površine v velikosti vsaj 1.450 m2.

Osnovni namen investicije je pridobiti prostorske kapacitete za ustrezno izvajanje športne vzgoje, ki glede na vpisano število dijakov ustrezajo učnim normativom. Cilj omenjene investicije je novogradnja telovadnice. Ker bo stavba grajena energetsko varčno, bodo posledično nižji stroški investicijskega vzdrževanja, stroški ogrevanja in električne energije, kar bo pozitivno vplivalo na varovanje okolja in prispevalo k zmanjšanju toplogrednih izpustov (predvsem CO2). Strateški cilj naložbe je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje pouka športne vzgoje.

Specifični cilj projekta je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje šolskih programov, kar vključuje:

- pridobitev normativnih površin za izvajanje sodobnih šolskih programov,

- izboljšanje in nadgradnjo šolskih programov,

- sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo večje potrebe po tovrstnem kadru,

- povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,

- povečanje vpisa dijakov,

- večjo in kakovostnejšo vključitev družbe v gradnjo javne infrastrukture,

- ustvarjanje primernega deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,

- zagotovitev pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,

- zagotovitev kakovostnega srednješolskega izobraževalnega procesa,

- boljšo kakovost učnega procesa,

- prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja zaradi boljših pogojev izobraževalnega procesa

- učinkovitejšo rabo energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,

- izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov.

Ocena investicijske vrednosti je izdelana na podlagi ocene in izkušenj že izvedenih in tekočih primerljivih investicij (Javno naročilo Izvedba GOI del pri izgradnji telovadnice pri I. gimnaziji v Celju,vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja in pripadajoča gradbena pogodba – priloga 10; Javno naročilo Izvedba GOI del in zunanje ureditve za izgradnjo telovadnice pri Srednji šoli Domžale in pripadajoča gradbena pogodba – priloga 11; Javno naročilo Nakup opreme za telovadnico za 1. fazo novogradnje objekta Šolskega centra Slovenj Gradec, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki). Izračun ocenjene vrednosti po tekočih cenah znaša 2.900.000 EUR, DDV je ocenjen v višini 600.000 EUR, skupaj z DDV je vrednost 3.500.000 EUR.

| Zap.št. | Investicijske postavke | Gimnazija Kranj – gradnja telovadnice |
| --- | --- | --- |
|  | POVRŠINA (m²) | 1.450 |
| I. | GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA | 2.319.000 € |
|  |  | 80 % |
| II. | OPREMA | 280.000 € |
|  |  | 10 % |
| IV. | DRUGI STROŠKI | 301.000 € |
|  |  | 10 % |
| I.-IV. | SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA | 2.900.000 € |

I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

Ocenjena vrednost znaša 2.319.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 510.180 EUR, skupaj 2.829.180 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta 80,0 %.

II.  OPREMA

Ocenjena vrednost znaša 280.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 61.600 EUR, skupaj 341.600 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 9,7 %.

III.  DRUGI STROŠKI:

Ocenjena vrednost znaša 301.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 28.220 EUR, skupaj 329.220 EUR  z DDV in obsega naslednje stroške:

- Projektna dokumentacija

- Investicijska dokumentacija

- Komunalni prispevek

- Inženiring, nadzor in vodenje investicije

- Umetniški delež

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 10,3 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI  (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče vplivati.

12. III. Gimnazija Maribor – telovadnica

III. Gimnazija Maribor za izvajanje pouka športne vzgoje ne razpolaga z ustreznimi in zadostnimi športnimi površinami za vse potrebe šole. Za ustrezno izvajanje športne vzgoje bi bilo treba zagotoviti dodatne športne površine v velikosti vsaj 1.800 m2.

Osnovni namen investicije je pridobiti prostorske kapacitete za ustrezno izvajanje športne vzgoje, ki glede na vpisano število dijakov ustrezajo učnim normativom. Cilj omenjene investicije je novogradnja telovadnice. Ker bo stavba grajena energetsko varčno, bodo posledično nižji stroški investicijskega vzdrževanja, stroški ogrevanja in električne energije, kar bo pozitivno vplivalo na varovanje okolja in prispevalo k zmanjšanju toplogrednih izpustov (predvsem CO2). Strateški cilj naložbe je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje pouka športne vzgoje.

Specifični cilj projekta je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje šolskih programov, kar vključuje:

- pridobitev normativnih površin za izvajanje sodobnih šolskih programov,

- izboljšanje in nadgradnjo šolskih programov,

- sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo večje potrebe po tovrstnem kadru,

- povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,

- povečanje vpisa dijakov,

- večjo in kakovostnejšo vključitev družbe v gradnjo javne infrastrukture,

- ustvarjanje primernega deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,

- zagotovitev pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,

- zagotovitev kakovostnega srednješolskega izobraževalnega procesa,

- boljšo kakovost učnega procesa,

- prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja zaradi boljših pogojev izobraževalnega procesa

- učinkovitejšo rabo energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,

- izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov.

Ocena investicijske vrednosti je izdelana na podlagi ocene in izkušenj že izvedenih in tekočih primerljivih investicij (Javno naročilo Izvedba GOI del pri izgradnji telovadnice pri I. gimnaziji v Celju vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja in pripadajoča gradbena pogodba – priloga 10;  Javno naročilo Izvedba GOI del in zunanje ureditve za izgradnjo telovadnice pri Srednji šoli Domžale in pripadajoča gradbena pogodba – priloga 11; Javno naročilo Nakup opreme za telovadnico za 1. fazo novogradnje objekta Šolskega centra Slovenj Gradec, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki). Izračun ocenjene vrednosti po tekočih cenah znaša 2.750.000 EUR, DDV je ocenjen v višini 550.000 EUR, skupaj z DDV je vrednost 3.300.000 EUR.

| Zap.št. | Investicijske postavke | III. Gimnazija Maribor – gradnja telovadnice |
| --- | --- | --- |
|  | POVRŠINA (m²) | 1.800 |
| I. | GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA | 2.200.000 € |
|  |  | 80 % |
| II. | OPREMA | 250.000 € |
|  |  | 9 % |
| IV. | DRUGI STROŠKI | 300.000 € |
|  |  | 11 % |
| I.-IV. | SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA | 2.750.000 € |

I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

Ocenjena vednost znaša 2.200.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 484.000 EUR, skupaj 2.684.000 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta 80,0 %.

II.  OPREMA

Ocenjena vednost znaša 250.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 55.000 EUR, skupaj 305.000 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 9,1 %.

III.  DRUGI STROŠKI:

Ocenjena vednost znaša 300.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 11.000 EUR, skupaj 311.000 EUR  z DDV in obsega naslednje stroške:

- Projektna dokumentacija

- Investicijska dokumentacija

- Komunalni prispevek

- Inženiring, nadzor in vodenje investicije

- Umetniški delež

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 10,9 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI  (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče vplivati.

13. ŠC Nova Gorica – telovadnica

ŠC Nova Gorica za izvajanje pouka športne vzgoje ne razpolaga z ustreznimi in zadostnimi športnimi površinami za vse potrebe šole. Za ustrezno izvajanje športne vzgoje bi bilo treba zagotoviti dodatne športne površine v velikosti vsaj 2.600 m2.

Osnovni namen investicije je pridobiti prostorske kapacitete za ustrezno izvajanje športne vzgoje, ki glede na vpisano število dijakov ustrezajo učnim normativom. Cilj omenjene investicije je novogradnja telovadnice. Ker bo stavba grajena energetsko varčno, bodo posledično nižji stroški investicijskega vzdrževanja, stroški ogrevanja in električne energije, kar bo pozitivno vplivalo na varovanje okolja in prispevalo k zmanjšanju toplogrednih izpustov (predvsem CO2). Strateški cilj naložbe je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje pouka športne vzgoje.

Specifični cilj projekta je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje šolskih programov, kar vključuje:

- pridobitev normativnih površin za izvajanje sodobnih šolskih programov,

- izboljšanje in nadgradnjo šolskih programov,

- sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo večje potrebe po tovrstnem kadru,

- povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,

- povečanje vpisa dijakov,

- večjo in kakovostnejšo vključitev družbe v gradnjo javne infrastrukture,

- ustvarjanje primernega deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,

- zagotovitev pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,

- zagotovitev kakovostnega srednješolskega izobraževalnega procesa,

- boljšo kakovost učnega procesa,

- prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja zaradi boljših pogojev izobraževalnega procesa

- učinkovitejšo rabo energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,

- izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov.

Ocena investicijske vrednosti je izdelana na podlagi ocene in izkušenj že izvedenih in tekočih primerljivih investicij (Javno naročilo Izvedba GOI del pri izgradnji telovadnice pri I. gimnaziji v Celju, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja in pripadajoča gradbena pogodba – priloga 10;  Javno naročilo Izvedba GOI del in zunanje ureditve za izgradnjo telovadnice pri Srednji šoli Domžale in pripadajoča gradbena pogodba – priloga 11; Javno naročilo Nakup opreme za telovadnico za 1. fazo novogradnje objekta Šolskega centra Slovenj Gradec, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki). Izračun ocenjene vrednosti po tekočih cenah znaša 4.100.000 EUR, DDV je ocenjen v višini 900.000 EUR, skupaj z DDV je vrednost 5.000.000 EUR.

| Zap.št. | Investicijske postavke | ŠC Nova Gorica – gradnja telovadnice |
| --- | --- | --- |
|  | POVRŠINA (m²) | 2.600 |
| I. | GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA | 3.313.000 € |
|  |  | 81 % |
| II. | OPREMA | 355.000 € |
|  |  | 9 % |
| IV. | DRUGI STROŠKI | 432.000 € |
|  |  | 11 % |
| I.-IV. | SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA | 4.100.000 € |

I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

Ocenjena vrednost znaša 3.313.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 728.860 EUR, skupaj 4.041.860 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta 80,8 %.

II.  OPREMA

Ocenjena vrednost znaša 355.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 78.100 EUR, skupaj 433.100 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 8,7 %.

III.  DRUGI STROŠKI:

Ocenjena vrednost znaša 432.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 93.040 EUR, skupaj 525.040 EUR  z DDV in obsega naslednje stroške:

- Projektna dokumentacija

- Investicijska dokumentacija

- Komunalni prispevek

- Inženiring, nadzor in vodenje investicije

- Umetniški delež

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 10,5 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi in ker je za tovrsten projekt skladno z veljavno zakonodajo treba izvesti še arhitekturni natečaj, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI  (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče vplivati.

14. Dozidava jedilnice in učilnic k SZKŠ Celje

Prostorska stiska onemogoča enoizmensko izvajanje srednješolskega izobraževanja, izrazito pomanjkanje prostorskih kapacitet pa izredno otežuje izvajanje pouka in prehrane dijakom. Prvotna zasnova šole je predvidela sprejem do 22 oddelkov po 30 dijakov, torej 660 dijakov, trenutno pa je vpisanih 60 % več dijakov oziroma 35 oddelkov. Za izvedbo pouka le v dopoldanskem času bi šola potrebovala 13 dodatnih učilnic, a se na tej lokaciji srečuje z omejenimi površinami za pozidavo. Na južnem robu obstoječe stavbe je možna gradnja, umestitev novogradnje pa dovoljuje pozidavo, ki omogoča izgradnjo nove jedilnice, kuhinje in 8 učilnic s spremljajočimi prostori in komunikacijskimi ter tehničnimi površinami v dveh etažah.

Osnovni namen investicije je pridobiti prostorske kapacitete, ki glede na vpisano število dijakov ustrezajo učnim normativom. Cilj omenjene investicije je novogradnja prizidka s skupaj 1.148,3 m2 neto tlorisne površine stavbe. Ker bo stavba grajena energetsko varčno, bodo posledično nižji stroški investicijskega vzdrževanja, stroški ogrevanja in električne energije, kar bo pozitivno vplivalo na varovanje okolja in prispevalo k zmanjšanju toplogrednih izpustov (predvsem CO2).

Specifični cilj projekta je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje šolskih programov, kar vključuje:

- pridobitev normativnih površin za izvajanje sodobnih šolskih programov,

- izboljšanje in nadgradnjo šolskih programov,

- sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo večje potrebe po tovrstnem kadru,

- povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,

- povečanje vpisa dijakov,

- večjo in kakovostnejšo vključitev družbe v gradnjo javne infrastrukture,

- ustvarjanje primernega deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,

- zagotovitev pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,

- zagotovitev kakovostnega srednješolskega izobraževalnega procesa,

- boljšo kakovost učnega procesa,

- prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja zaradi boljših pogojev izobraževalnega procesa,

- učinkovitejšo rabo energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,

- izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov.

Izračun ocenjene vrednosti izhaja iz DIIP, januar 2021, (priloga 13) in temelji na:

- IDZ, Ravnikar Potokar, Arhitekturni biro, d.o.o., št. projekta 8/2017, julij 2017.

Ocenjena vrednost investicije po tekočih cenah znaša 2.447.374 EUR, DDV je ocenjen v višini 516.675 EUR, skupaj z DDV je vrednost 2.964.049 EUR.

| Zap.št. | Investicijske postavke | Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje – novogradnja |
| --- | --- | --- |
|  | POVRŠINA (m²) | 1.148 |
| I. | GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA | 1.590.602 € |
|  |  | 65 % |
| II. | OPREMA | 377.886 € |
|  |  | 15 % |
| IV. | DRUGI STROŠKI | 478.886 € |
|  |  | 20 % |
| I.-IV. | SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA | 2.447.374 € |

I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

Ocenjena vrednost znaša 1.590.602 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 349.932 EUR, skupaj 1.940.534  EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta 65,0 %.

II.  OPREMA

Ocenjena vrednost znaša 377.886 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 83.135 EUR, skupaj 461.021 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 15,4 %.

III.  DRUGI STROŠKI:

Ocenjena vrednost znaša 478.886 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 83.608 EUR, skupaj 562.494 EUR  z DDV in obsega naslednje stroške:

- Projektna dokumentacija

- Investicijska dokumentacija

- Komunalni prispevek

- Inženiring, nadzor in vodenje investicije

- Umetniški delež

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 19,6 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI  (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče vplivati.

15. Srednja medijska in grafična šola Ljubljana - novogradnja

Šola nima lastnih vadbenih površin. Del športne vzgoje izvaja v prostorih Športa Ljubljana. Vadbene enote so v slabem stanju, vendar šola kot najemnik ne more zagotoviti boljših pogojev. Poleg vadbenih površin bi šola potrebovala še druge prostore: kuhinjo z jedilnico, foto studio in dodatne strokovne učilnice. S prenovo obstoječih telovadnic in dozidavo na pripadajočem športnem igrišču bi šola pridobila prepotrebne vadbene površine ter prostor za proslave, skupne roditeljske sestanke in razstave dijakov v skupni površini 1.500 m2.

Osnovni namen investicije je pridobiti prostorske kapacitete za ustrezno izvajanje športne vzgoje in manjkajoče prostore, ki glede na vpisano število dijakov ustrezajo učnim normativom. Cilj omenjene investicije je prenova obstoječih športnih površin in dozidava manjkajočih prostorov. Ker bo stavba grajena energetsko varčno, bodo posledično nižji stroški investicijskega vzdrževanja, stroški ogrevanja in električne energije, kar bo pozitivno vplivalo na varovanje okolja in prispevalo k zmanjšanju toplogrednih izpustov (predvsem CO2). Strateški cilj naložbe je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje pouka športne vzgoje.

Specifični cilj projekta je zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje šolskih programov, kar vključuje:

- pridobitev normativnih površin za izvajanje sodobnih šolskih programov,

- izboljšanje in nadgradnjo šolskih programov,

- sledenje družbenim trendom, ki nakazujejo večje potrebe po tovrstnem kadru,

- povečanje konkurenčnosti med podobnimi izobraževalnimi ustanovami v tujini,

- povečanje vpisa dijakov,

- večjo in kakovostnejšo vključitev družbe v gradnjo javne infrastrukture,

- ustvarjanje primernega deleža dolgoročnih poslov v prihodkovni strukturi,

- zagotovitev pogojev za strokovno osebje in osebno rast strokovnih in vodstvenih delavcev,

- zagotovitev kakovostnega srednješolskega izobraževalnega procesa,

- boljšo kakovost učnega procesa,

- prispevek k ureditvi in dvigu ugodja in zdravstvenega stanja zaradi boljših pogojev izobraževalnega procesa,

- učinkovitejšo rabo energije in povečanje rabe energije iz obnovljivih virov,

- izboljšanje bivalnega ugodja uporabnikov.

Ocena investicijske vrednosti je izdelana na podlagi ocene in izkušenj že izvedenih in tekočih primerljivih investicij (Javno naročilo Izgradnja večnamenskega šolskega objekta BIC Ljubljana; Poročilo o izvajanju investicijskega projekta Večnamenski šolski objekt BIC Ljubljana, november 2020 – priloga 5; Javno naročilo Prizidek Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana (SŠFKZ) - projektiranje (faza PZI, PID), izvedba GOI del in pridobitev uporabnega dovoljenja; Poročilo o izvajanju investicijskega projekta Prizidek SŠFKZ Ljubljana, junij 2020 – priloga 6;  Javno naročilo Nadomestna gradnja objekta za izobraževanje v sklopu šolskega kompleksa Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma). Izračun ocenjene vrednosti po tekočih cenah znaša 2.500.000 EUR, DDV je ocenjen v višini 500.000 EUR, skupaj z DDV je vrednost 3.000.000 EUR.

| Zap.št. | Investicijske postavke | Srednja medijska in grafična šola Ljubljana - novogradnja |
| --- | --- | --- |
|  | POVRŠINA (m²) | 1.500 |
| I. | GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA | 1.884.000 € |
|  |  | 75 % |
| II. | OPREMA | 280.000 € |
|  |  | 11 % |
| IV. | DRUGI STROŠKI | 336.000 € |
|  |  | 13 % |
| I.-IV. | SKUPAJ VSE POSTAVKE PROJEKTA | 2.500.000 € |

I. GRADBENA, OBRTNIŠKA IN INŠTALACIJSKA DELA

Ocenjena vrednost znaša 1.884.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 414.480 EUR, skupaj 2.298.480 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež stroškov GOI del z zunanjo ureditvijo in komunalno infrastrukturo objekta 75,4 %.

II.  OPREMA

Ocenjena vrednost znaša 280.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 61.600 EUR, skupaj 341.600 EUR z DDV.

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež opreme 11,2 %.

III.  DRUGI STROŠKI:

Ocenjena vrednost znaša 336.000 EUR brez DDV, strošek DDV znaša 23.920 EUR, skupaj 359.920 EUR z DDV in obsega naslednje stroške:

- Projektna dokumentacija

- Investicijska dokumentacija

- Komunalni prispevek

- Inženiring, nadzor in vodenje investicije

- Umetniški delež

V strukturi ocenjenih stroškov tega investicijskega projekta znaša delež ostalih stroškov 13,4 %.

Ker je pri obravnavani investiciji stopnja pripravljenosti dokumentacije še v začetni fazi, se lahko v času priprave nadaljnje podrobne dokumentacije in same izvedbe del ugotovijo nova dejstva, kar se bo odrazilo na višji ocenjeni vrednosti investicije. Določeni riziki so bili pri pripravi dokumentacije sicer upoštevani, toda pri sami izvedbi javnega naročila GOI  (npr. spremembe cen na trgu) in izvedbi gradnje lahko pride do kakšnih nepredvidenih okoliščin, na katere v tej fazi ni mogoče vplivati.

POVZETEK STROŠKOV:

- Skupna vrednost GOI del za vseh 15 investicijskih projektov, vključno z stroški gradbišča, ureditvijo zunanjih površin, pripadajočim deležem nepredvidenih stroškov in komunalno infrastrukturo je 85 mio EUR brez DDV.

- Skupna vrednost tehnološke, pohištvene, specialne, IKT in druge opreme, za vseh 15 investicijskih projektov je 45,5 mio EUR brez DDV.

- Ostali stroški za vseh 15 investicijskih projektov znašajo 15,5 mio EUR. Ti stroški vključujejo nakup zemljišč, projektne natečaje, projektno in investicijsko dokumentacijo, komunalni prispevek, nadzor, inženiring, stroške informiranja in komuniciranja, najem začasnih prostorov, nepredvidene stroške.

- Poleg zgoraj navedenih stroškov, ki izhajajo iz investicijske dokumentacije projektov in drugih podlag, je v skupni vrednosti upoštevan še  strošek za izvedbo projektnega natečaja za MF UL in strošek nakupa umetniških del v višini 1 % GOI del za investicije, nad ocenjeno vrednostjo 10 mio EUR, v skupni višini 0,8 mio EUR brez DDV.

- DDV je ocenjen v višini 28,3 mio EUR.

PREDVIDENO FINANCIRANJE V OBDOBJU 2021-2026, z razdelitvijo na del, ki zajema izključno GOI dela, in del, ki zajema ostale stroške:

| Projekti | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POSOJILA | NEPOVRATNO | POSOJILA | NEPOVRATNO | POSOJILA | NEPOVRATNO |
| GOI SKUPAJ | 0 | 300.000 | 0 | 4.960.000 | 7.900.000 | 17.150.000 |
| OSTALO SKUPAJ | 0 | 876.000 | 0 | 2.880.000 | 7.670.000 | 3.460.000 |
| Skupaj | 0 | 1.176.000 | 0 | 7.840.000 | 15.570.000 | 20.610.000 |

| 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | Skupaj |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POSOJILA | NEPOVRATNO | POSOJILA | NEPOVRATNO | POSOJILA | NEPOVRATNO | SKUPAJ POSOJILA | SKUPAJ NEPOVRATNO |
| 16.700.000 | 13.999.000 | 13.501.000 | 2.100.000 | 3.700.000 | 1.500.000 | 41.801.000 | 40.009.000 |
| 3.180.000 | 1.501.000 | 19.619.000 | 21.974.000 | 1.100.000 | 800.000 | 31.569.000 | 31.491.000 |
| 19.880.000 | 15.500.000 | 33.120.000 | 24.074.000 | 4.800.000 | 2.300.000 | 73.370.000 | 71.500.000 |

| PREDVIDENO ČRPANJE: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nepovratni del :71.500.000 EUR | EUR |  | Povratni del: 73.370.000 EUR |  | EUR |
| 2021 | 1.176.000 |  |  | 2021 | 0 |
| 2022 | 7.840.000 |  |  | 2022 | 0 |
| 2023 | 20.610.000 |  |  | 2023 | 15.570.000 |
| 2024 | 15.500.000 |  |  | 2024 | 19.880.000 |
| 2025 | 24.074.000 |  |  | 2025 | 33.120.000 |
| 2026 | 2.300.000 |  |  | 2026 | 4.800.000 |
|  | 71.500.000 |  |  |  | 73.370.000 |

Priloge:

- C3 K5 Priloga 1: Sofinanciranje ključnih skupnih nalog za podporo uvajanju novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v letih 2008-2010 – končno poročilo;

- C3 K5 Priloga 2: Podpora kakovosti in prepoznavnosti poklicnega in strokovnega izobraževanja (leto 2008) – končno poročilo;

- C3 K5 Priloga 3: Analiza Izpopolnjevanje strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju in izobraževalcev v neformalnih izobraževalnih programih za odrasle v obdobju 2020 – 2022;

- C3 K5 Priloga 4: Metodologija za določitev višine stroška na enoto Usposabljanje strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju (5442-205/2016/3 z dne 29. 9. 2016);

- C3 K5 Priloga 5: Končno poročilo o izvajanju projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018;

- C3 K5 Priloga 6: Pojasnilo glede primerjalnih podatkov za stroške 55 EUR_na udeleženca na dan;

- C3 K5 Priloga 7: Določitev vrednosti stroška dela strokovnega delavca in določitev vrednosti ure izvajanja izobraževalnega programa na udeleženca za potrebe določitve obsega standardnega stroška na enoto (303-237/2020/3 z dne 18. 3. 2021);

- C3 K5 Priloga 8 in Priloga 8a: Promocija poklicnega izobraževanja 2016-2020 – pogodba (Priloga 8), aneks k pogodbi (Priloga 8a) in vsebinsko poročilo za leto 2020 (Priloga 8b);

- C3 K5 Priloga 9: Ponudba za izvedbo_Mednarodne konference SOK na Brdu_marec 2020;

- C3 K5 Priloga 10: Novelacija investicijskega dokumenta za projekt Strokovna podpora podrocju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016 – 2022;

- C3 K5 Priloga 11: Okvir za izvedbo prenove_stroški ZRSŠ_13.4.2021;

- C3 K5 Priloga 12: Izračun stroškov za Prenovo in Celovito transformacijo

- C3 K5 Priloga 13: Tabela razdelitve stroškov za RRF izobraževanje_20_4_2021

- C3 K6 Priloga 14: DIIP, PZI ali druga dokumentacija za infrastrukturne projekte

  - PRILOGA 1: OCENA STROŠKOV, KI IZHAJA IZ DIIP – KAMPUS VRAZOV TRG, UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, marec 2021

  - PRILOGA 2: OCENA STROŠKOV, KI IZHAJA IZ PIZ - NOVOGRADNJA UNIVERZE V LJUBLJANI, VETRINARSKE FAKULTETE, december 2020

  - PRILOGA 3: DIIP - REŠEVANJE PROSTORSKE STISKE SŠ IN VZ NA LOKACIJI PARK MLADIH V MARIBORU, december 2020

  - PRILOGA 4: DIIP - GRADNJA PRIZIDKA PPVIZ K OBJEKTU CIRIUS KAMNIK, januar 2021

  - PRILOGA 5: POROČILO O IZVAJANJU INVESTICIJSKEGA PROJEKTA - VEČNAMENSKI ŠOLSKI OBJEKT BIC LJUBLJANA, november 2020

  - PRILOGA 6: POROČILO O IZVAJANJU INVESTICIJSKEGA PROJEKTA - PRIZIDEK SREDNJE ŠOLE ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO V LJUBLJANA, junij 2020

  - PRILOGA 7: DIIP - TELOVADNICA GIMNAZIJA ŠIŠKA, april 2019

  - PRILOGA 8: PZI (popisi del) - TELOVADNICA GIMNAZIJA ŠIŠKA, februar 2021

  - PRILOGA 9: DIIP - REKONSTRUKCIJA IN ENERGETSKA PRENOVA DELA OBJEKTA SŠTS ŠIŠKA, julij 2020

  - PRILOGA 10: GRADBENA POGODBA ZA IZVEDBO GOI DEL PRI IZGRADNJI TELOVADNICE PRI 1. GIMNAZIJI V CELJU,   november 2015

  - PRILOGA 11: JAVNO NAROČILO ZA IZVEDBO GOI DEL IN ZUNANJE UREDITVE, ZA IZGRADNJO TELOVADNICE PRI SREDNJI ŠOLI DOMŽALE, februar 2016

  - PRILOGA 12: DIIP - ŠPORTNA DVORANA SREDNJE GOZDARSKE IN LESARSKE ŠOLE POSTOJNA, oktober 2020

  - PRILOGA 13: DIIP - SREDNJA ZD RAVSTVENA IN KOZMETIČNA ŠOLE CELJE - DOZIDAVA JEDILNICE IN UČILNIŠKEGA TRAKTA, januar 2021

- Razvojno področje: ZDRAVSTVO IN SOCIALNA VARNOST

  - KOMPONENTA 1: Zdravstvo (C4 K1)

| UKREP |  | CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR] | VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR] | VREDNOST DDV [EUR] | PREOSTALA VREDNOST PROJEKTA [EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vir financiranja: NOO | Vir financiranja: državni proračun | Vir financiranja: drugi viri |
| C4 K1 | Investicija: Krepitev kompetenc kadrov v zdravstvu za zagotavljanje kakovosti oskrbe | 9.300.000,00 | 8.900.000,00 | 400.000,00 |  |
|  | Investicija: Digitalna transformacija zdravstva | 101.260.000,00 | 83.000.000,00 | 18.260.000 |  |
|  | Investicija: Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema | 28.060.000,00 | 23.000.000,00 | 5.060.000,00 |  |
|  | Investicija: Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni | 170.800.000,00 | 110.000.000,00 | 30.800.000,00 | 30.000.000,00 |
| SKUPAJ |  | 279.420.000,00 | 224.900.000,00 | 54.520.000,00 | 30.000.000,00 |

Stroški reforme in investicij za obdobje 2021–2026 znašajo 309,42 mio EUR, od tega bo v okviru NOO zagotovljenih 224,90 mio EUR (gre za vrednost brez DDV), iz proračuna Republike Slovenije pa bo krit strošek DDV v višini 54,52 mio EUR ter stroški infekcijskih klinik v višini 30 mio EUR.

Investicija: Krepitev kompetenc kadrov v zdravstvu za zagotavljanje kakovosti oskrbe

Investicija znaša 8,9 mio EUR (strošek brez DDV). DDV v višini 0,4 mio EUR bo financiran iz državnega proračuna.

Strošek temelji na podlagi ocene obsega, ki je primerljiv s projektoma Most (pogodba o sofinanciranju št. C2711-18-031037, št. operacije OP20.02984) in Dvig zdravstvene pismenosti (pogodba št. C2711-19-031040, št. operacije OP20.05058), ki ju financiramo v okviru kohezijske politike.

Področje: Integracija geriatrične oskrbe starejših

Strošek temelji na podlagi ocene obsega, ki je primerljiv s projektom Ukrepi na področju obvladovanja širitve covid-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva (pogodba o sofinanciranju št. C2711-20-054101, št. operacij OP20.06751), ki je financiran v okviru kohezijske politike.

- Stroški nakupa računalniške opreme v višini 26.300 EUR

Stroški računalniške opreme: 1.500 EUR za delovno postajo – prenosnik in monitor, 600 EUR za tablico in 1.300 za projektor. Stroški temeljijo na usklajenem ceniku GZS. Predvidevamo nakup 9 prenosnikov z monitorjem, dva projektorja in 17 tablic. Stroški so primerljivi s cenami, dostopnimi na spletu – pregled primerljivih ponudb na dan 6. 4. 2021. Skupni stroški računalniške opreme na sodelavca so primerljivi s projektom COVID-ranljive skupine in projektom MoST (IP stran 29).

- Stroški svetovanja in strokovnega upravljanja v višini 1.986.600 EUR

V okviru projekta bodo sodelovali strokovnjaki s specialnimi znanji s področja geriatrije, zdravstvene nege, socialnega varstva, psihologije, sanitarnega inženirstva, komuniciranja v zdravstvu, ekonomije in prava, oziroma drugih strokovnih področij, pri čemer bodo uvrščeni v predvidoma 45. plačni razred, kar skladno z zakonodajo o sistemu plač v javnem sektorju znaša 2.968,09 eur/mesec oziroma 36.917,08 EUR/leto. Gre za projektne zaposlitve strokovnjakov s specialnimi znanji za čas trajanja projekta. Na Ministrstvu za zdravje nimamo zadosti javnih uslužbencev s področja zdravstvene nege, socialnega varstva, psihologije, sanitarnega inženirstva in drugih področij, ki bi uspešno izvedli vse projektne aktivnosti. Hkrati pa potrebujemo intenzivno sodelovanje in znanje ljudi, ki delajo v praksi in dobro poznajo okolje, njegove pomanjkljivosti in možnosti izboljšave. Z namenom učinkovitega izvajanja projektnih aktivnosti, smo ugotovili, da je racionalnejša zaposlitev strokovnjakov za določen čas (del delovnega časa) z namenom opravljanja projektnih aktivnosti. Njihovo delo bo usmerjeno v pripravo projektnih vsebin, analizo kompetenc ključnih zdravstvenih in socialno varstvenih kadrov; identifikacijo potreb geriatrične obravnave in paliativne oskrbe; podrobnejšo analizo ključnih kliničnih poti pri obravnavi akutno obolelega. Dodatno bo delo zajemalo usposabljanje zdravstvenih in socialno varstvenih izvajalcev ter integracijo vsebin v izobraževalni in zdravstveno varstveni sistem. V manjšem deležu zaposlitve (20 %) bodo sodelovali tudi ozko specializirani strokovnjaki s specialnimi znanji, ki bodo uvrščeni predvidoma v 57. plačni razred, kar skladno z zakonodajo o sistemu plač v javnem sektorju znaša 950,40 EUR/mesec oziroma 11.404,80 EUR/leto. Njihov doprinos bo v ozkem specializiranem delu in znanju iz geriatričnih vsebin, internističnih vsebin, fizioterapije, kineziologije, nutricistike, duševnega zdravja, zdravstvene nege, socialnega dela in visokošolskega pedagoškega procesa. Na ministrstvu nimamo kadra s tovrstnim znanjem in zato nujno potrebujemo strokovnjake, ki bodo financirani skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Namesto, da bi z njimi sklepali pogodbe o svetovanju, je racionalneje, da jih zaposlimo za delni ali za polni delovni čas. Njihovo delo se bo odvijalo na terenu in na ministstvu. Po zaključku projekta bodo nadaljevali s svojim delom v stroki.

Investicija tako vključuje predvidoma 17 oseb (9 za polno zaposlitev in 8 za delno – 20-odstotno zaposlitev), kar v obdobju 4 let skupaj znaša 1.986.600 EUR. Zaposlitve so predvidene zgolj za čas trajanja investicije. Gre za projektne zaposlitve kadra s strokovnimi znanji (referenca: opis metode izračuna standardnega stroška na enoto za upravičenca Nacionalni inštitut za javno zdravje za projekt MoST z dne 25. 5. 2018, potrjen s strani SVRK).

- Stroški svetovanja in strokovnega sodelovanja pogodbenih - zunanjih sodelavcev v višini 274.800 EUR

Stroški predavateljev, izdelava kompetenčnih modelov, izobraževalnih programov, primerov kliničnih poti, fokusne delavnice in evalvacije; skupaj 880 svetovalnih ur za evalvacijo projekta, 360 vodenih ur usposabljanj in 5.700 ur za metodološki pristop in pripravo gradiv. Svetovalne ure evalvacije bo izvajal na javnem pozivu izbran strokovnjak za usmerjanje in sodelovanje pri opravljanju notranje procesne evalvacije, skupaj v obsegu 220 ur letno, oziroma 880 ur na ravni projekta. Bruto/bruto strošek ure svetovanja znaša 30 EUR. Stroški predavateljev vključujejo predavanja na 20 dvodnevnih in 20 enodnevnih delavnicah, ki bodo namenjene zdravstvenim in socialno varstvenim delavcem. Šest ur predavanj dnevno, skupaj 360 ur predavanj. Bruto/bruto strošek ure (priprave in predavanje) znaša 120 EUR. Za pripravo specifičnih vsebin bomo izbrali na javnem pozivu posamezne strokovnjake, ki bodo izvedli pripravo kompetenčnih modelov (za štiri področja – 1.200 ur), primere kliničnih poti (za šest področij – 1.800 ur), pripravo in vodenje fokusnih skupin (za štiri področja – 1.200 ur) in analizo ter pripravo predlogov posodobitve izobraževalnih programov (pet področij – 1.500 ur). Ure dela so ovrednotene na znesek bruto/bruto 36 EUR na uro. Vsa dela bodo izvedena tekom 48-mesečnega trajanja projekta. Strošek zunanjih sodelavcev je skladen z zahtevnostjo in obsegom dela in s sklepom Nacionalnega inštituta za javno zdravje: Določitev izhodišč za povračilo stroškov zunanjim strokovnjakom, in primerljiv s cenami v okviru projekta Covid-19 - ranljive skupine. Obseg dela je primerljiv z obsegom dela primerljivih vsebin na projektu Covid-19 - ranljive skupine.

- Stroški najema prostorov, informiranja in organizacije dogodkov 238.800 EUR

Stroški organizacije posameznega dogodka - usposabljanja so ocenjeni na 3.980 EUR na dogodek, kar je primerljivo s cenami v okviru projekta Covid-19, pri čemer je predvidenih 60 dni predavanj - usposabljanj strokovnega kadra (20 dvodnevnih in 20 enodnevnih usposabljanj). Znesek usposabljanj zajema strošek najema dvorane s 100+ udeleženci, 500 EUR na dogodek, pogostitve in kosila za 110 oseb v višini 30 EUR na osebo (primerljivo z konferencami, ki so potekale v okviru projekta Joint Action Advantage).

- Stroški informiranja in komuniciranja so ocenjeni v višini 273.500 EUR

Stroški zajemajo dve spletni strani za področje geriatrije in paliative (ocena vrednosti posamezne strani znaša 29.000 EUR in je primerljiva s spletno stranjo https://www.cepimose.si/ (referenca: račun za opravljeno storitev – iRose d.o.o), dve spletni učilnici v vrednosti 28.000 EUR na učilnico (referenca: predračun – iRose d.o.o), strošek dveh aplikacij v vrednosti 35.000 EUR na aplikacijo (referenca: predračun – Bkkomunikacije), stroške celostne grafične podobe, promocijskega materiala in priprave ter tiska gradiv, ki so primerljivi s projektom Covid-19, sofinanciranim v okviru VFO 2014-2020. Strošek priprave in tiska gradiv vključuje izdajo dveh priročnikov v nakladi 8.000 izvodov in dvojnih zloženk, skupaj 12.000 izvodov. Strošek priročnika znaša 4 EUR/kos in zloženke 1 EUR/kos (primerljivo z gradivi, ki so bila izdana v okviru projekta Joint Action Advantage).

SKUPAJ: 2.800.000 EUR

Področje: Posodobitev obravnave mišično-skeletnih bolečin na primarni ravni

Cilj projekta je razvoj in vpeljava strokovnih in organizacijskih sprememb ter dopolnitev v zdravstveni obravnavi mišično-skeletnih bolečinskih stanj na primarni zdravstveni ravni. Pacienti bodo s tem prej deležni strokovne obravnave, ki je prilagojena njihovim potrebam, pa tudi ustreznih orodij, znanj in storitev za preprečevanje in obvladovanje mišično-skeletne bolečine in njene kronifikacije. Zdravstveni domovi in zdravstveni delavci na primarni ravni bodo strokovno, kadrovsko, prostorsko in organizacijsko okrepljeni za nudenje ustrezne pomoči ljudem s težavami.

Stroški v okviru investicije vključujejo vzpostavitev dveh koordinatorjev s strokovnimi znanji za implementacijo pilotne uvedbe delavnic, vzpostavitev tima za izvedbo delavnic v štirih pilotnih zdravstvenih domovih, stroške usposabljanj za izvajalce tima.

- Strošek svetovanja, strokovnega upravljanja v višini 301.200,00 EUR

Strošek 301.200 EUR je namenjen stroškom dela dveh strokovnjakov s specialnimi znanji s področja fizioterapije, rehabilitacije oziroma fiziatrije, saj javni uslužbenci na Ministrstvu za zdravje nimajo specialnega znanja, da bi uspešno izvedli projektne aktivnosti in implementirali sistemske spremembe. Strokovnjaka bosta izvajala aktivnosti na področju svetovanj, izvedla evalvacijo sprememb, pripravila ustrezno dokumentacijo, nudila strokovno podporo pri implementaciji, spremljanju in evalviranju pilotnega testiranja obravnave oseb z bolečino v hrbtu v štirih pilotnih okoljih oziroma zdravstvenih domovih ter na tej podlagi pripravila predlog nacionalne implementacije v ostalih Centrih za krepitev zdravja. Za izvedbo investicije nujno potrebujemo dva zaposlena s specifičnimi znanji. Z njima ne bomo sklepali svetovalnih pogodb, ampak bodo prejeli plačilo skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Strokovnjaki so nujno potrebni zaradi poznavanja okolja, v katerem delajo in predvsem zato, da bodo uspešno izvedli spremembe na tem področju. Strošek plač je primerljiv s podsekretarskim mestom, skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, pri čemer so le-ti uvrščeni v predvidoma 42. plačni razred, kar skladno z zakonodajo o sistemu plač v javnem sektorju znaša 3.137,50 EUR/mesec, oziroma na letni ravni 37.650,00 EUR x 2 strokovnjaka = 75.300 EUR x 4 leta = 301.200 EUR. Zaposlitve so predvidene zgolj za čas trajanja investicije.

- Strošek nakupa računalniške opreme v višini 6.275,00 EUR

Za delo bodo koordinatorji in izvajalci delavnic, tj. tim v štirih pilotnih okoljih potrebovali računalniško opremo (namizni računalnik, monitor, laserski tiskalnik, tipkovnica, miška, stacionarni telefon), vir: pregled cen, dostopnih na internetu na dan 2. 4. 2021.

- Strošek tima za izvedbo delavnic v višini 1.277.250,72 EUR

Vzpostavitev tima: 1 FTE diplomirani fizioterapevt, 34. plačni razred, 1 FTE diplomirani kineziolog, 34. plačni razred, 0,5 FTE univerzitetni diplomirani psiholog, 37. plačni razred, 0,0056 FTE izbrani zdravnik specialist, 54. plačni razred za 4 pilotne zdravstvene domove; vir: opis metode izračuna standardnega stroška na enoto za upravičenca Nacionalni inštitut za javno zdravje za projekt Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih z dne 25. 8. 2018, potrjen s strani SVRK, cena ure strokovnjaka 34. plačnega razreda 14,77 EUR, 37. plačnega razreda 16,98 EUR in 54. plačnega razreda 36,05 EUR. Strošek dela je izračunan za štiri leta v štirih pilotnih okoljih. Namen delavnice je opolnomočenje posameznikov za aktivno življenje s kronično bolečino v hrbtu/vratu; pacienti pridobijo znanja in veščine, ki jim to omogočajo. Paciente na delavnico napoti izbrani osebni zdravnik ali drug zdravnik specialist. Delavnica obsega osem skupinskih srečanj po 90 minut, od katerih dve srečanji izvaja zdravnik specialist, tri diplomirani fizioterapevt, tri univerzitetni diplomirani psiholog, vključno s tremi individualnimi posveti. V nadaljevalni gibalni-psihoedukacijski delavnici pacienti na podlagi pridobljenih znanj in veščin aktivno obvladujejo kronično bolečino v hrbtu/vratu ter ohranjajo motivacijo za redno skrb za zdravje hrbtenice in redno telesno dejavnost. Program obsega 16 skupinskih srečanj po 60 minut, od katerih jih šest poteka s psihologom, deset pa s kineziologom.

- Strošek usposabljanj v višini 5.600,00 EUR

Gre za izvedbo petih celodnevnih izobraževanj (40 ur) za tim, pri čemer je treba usposobiti 20 udeležencev, organizacija izobraževanja za izvajalce delavnic: stroški predavateljev 1.400 EUR (strošek predavateljev temelji na podlagi Pravilnika o določitvi plačil na Ministrstvu za zdravje, št. 0070-58/2019/1 z dne 17. 6. 2019, št. 0070-58/2019/2 z dne 19. 5. 2020, in št. 0070-58/2019/3 z dne 1. 6. 2020, pri čemer je vrednost urne postavke 20 EUR bruto + priprava na usposabljanje: 6 ure, skupaj: 70 ur x 20 EUR bruto = 1.400 EUR), najem dvorane 240 EUR za 50 udeležencev x 5 izobraževanj = 1.200 EUR, vir: pregled cen, dostopnih na internetu na dan 2. 4. 2021 in pogostitev 3.000 EUR (30 EUR/osebo; vir: strošek pogostitve temelji na podlagi Pravilnika o stroških reprezentance na Ministrstvu za zdravje, št. 0070-71/2009/8 z dne 10. 8. 2016).

- Strošek informiranja in komuniciranja v višini 9.674,28 EUR

Strošek priprave gradiv za usposabljanja, priprave priročnika za izvedbo delavnice v višini 7.000, pri kateri gre za raziskovalno/strokovno delo in temelji na podlagi Pravilnika o določitvi plačil na Ministrstvu za zdravje, št. 0070-58/2019/1 z dne 17. 6. 2019, št. 0070-58/2019/2 z dne 19. 5. 2020, in št. 0070-58/2019/3 z dne 1. 6. 2020, pri čemer je vrednost urne postavke 20 EUR bruto + priprava gradiva, prispevka priročnika, skupaj: 300 ur x 20 EUR bruto = 6.000 EUR; Strošek oblikovanja in tiska za promocijo projekta v višini 3.674,28 EUR: oblikovanje priročnika v obsegu okoli 70 strani v višini približno 3.300 EUR (vir: Račun št. 82-2019 z dne 24.4.2019 - IDEARNA d.o.o., oblikovanje in izdelava 60 stranske word predloge, cena 2.756,10 EUR/kos), 440 kosov letakov za udeležence po 0,46 EUR = 202,4 EUR (vir: Račun št. 23-2019 z dne 29. 1. 2019 - IDEARNA d.o.o., tisk letaka, cena: 0,46 EUR/kos), tisk 300 kosov priročnika po 0,5725 EUR = 171,88 EUR (vir: Račun št. 26165 z dne 23. 12. 2019 - UNI-BIRO d.o.o., tisk A5 brošure, cena 0,5725 EUR/kos).

SKUPAJ 1.600.000 EUR

Področje: Implementacija nacionalnega programa duševnega zdravja in strateško upravljanje področja duševnega zdravja

Stroški v okviru investicije zajemajo vzpostavitev treh koordinatorjev implementacije nacionalnega programa, stroške izobraževanj in usposabljanj v okviru regij, aktivnosti za sistemske spremembe področja psihoterapijo, okrepitev mreže svetovalnih centrov z nudenjem dodatnih storitev ter dvig kompetenc na področju duševnega zdravja za otroke in mladostnike.

- Strošek svetovanja, strokovnega upravljanja v višini 451.800,00 EUR

Strošek 451.800 EUR je namenjen stroškom dela treh strokovnjakov s specialnimi znanji s področja zdravstva oziroma drugih strokovnih področij. Strokovnjaki bodo izvajali vsebinsko vodenje projekta, pripravo smernic za usposabljanja, usmerjanje usposabljanj, izobraževanja izven zdravstvenega sistema, spremljanje in pomoč na terenu v okviru regij, koordinacijo aktivnosti za sistemsko spremembo zakonodaje. Za izvedbo investicije nujno potrebujemo tri zaposlene s specifičnimi znanji. S področja duševnega zdravja na ministrstvu ne razpolagamo z zaposlenimi s področja psihologije oziroma psihiatrije, da bi uspešno izvedli aktivnosti, saj bodo tovrstni eksperti pripravili zakonodajo s področja spremembe psihoterapije in izvedli usposabljanja učiteljev za uspešno obvladovanje otrok in mladostnikov na področju duševnega zdravja. Na ministrstvu nimamo tega znanja in za izvedbo sprememb nujno potrebujemo zaposlitev ekspertov s tega področja. Strošek plač je primerljiv s podsekretarskim mestom skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, pri čemer so le-ti uvrščeni v predvidoma 42. plačni razred, kar skladno z zakonodajo o sistemu plač v javnem sektorju znaša 3.137,50 EUR/mesec, oziroma na letni ravni 37.650,00 EUR x 3 strokovnjaki = 112.950 EUR x 4 leta = 451.800 EUR. Zaposlitve so predvidene zgolj za čas trajanja investicije.

- Strošek najema prostora v višini 38.400,00 EUR

Najem delovnega prostora za koordinatorje in izvajalce; cena najema 10 EUR/m2/mesec (okoli 40 m2 za tri osebe), skupaj: 2 delovišči X 400 EUR/mesec= 800 EUR/mesec; vir: pregled cen, dostopnih na internetu na dan 2. 4. 2021

- Strošek nakupa računalniške opreme v višini 3.765,00 EUR

- Za delo bodo koordinatorji potrebovali računalniško opremo (namizni računalnik, monitor, laserski tiskalnik, tipkovnica, miška, stacionarni telefon); vir: pregled cen, dostopnih na internetu na dan 2. 4. 2021.

- Strošek svetovanja v višini 80.000,00 EUR

Gre za svetovanje in projektno vodenje aktivnosti za sistemsko spremembo področja psihoterapije in priprava podlag za spremembo zakonodaje v obdobju treh let; glede na zahtevnost in razpoložljivost zbranih podatkov se predvideva delo sedem mesecev. Gre za obseg del, primerljiv z javnim naročilom Evalvacija projekta Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše s sklenjeno pogodbo za 278.900,00 EUR za dobo 32 mesecev (vir: pogodba).

- Strošek informiranja v višini 49.992,76 EUR

Gre za pripravo gradiv za usposabljanja, pripravo priročnikov, oblikovanje in tisk gradiv in priročnikov ter promocijo projekta; cene so primerljive s projektom Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih, potrjenim s strani SVRK; vir: Račun št. 26165 z dne 23. 12. 2019, UNI-BIRO d.o.o., tisk A5 brošure, cena 0,5725 EUR/kos; Račun št. 82-2019 z dne 24. 4. 2019, IDEARNA d.o.o., oblikovanje in izdelava 60 stranske word predloge, cena 2.756,10 EUR/kos.

- Strošek usposabljanj v višini 369.600,00 EUR

Gre za izvedbo 96 regijskih usposabljanj (786 ur) za najmanj 700 strokovnjakov primarnega zdravstvenega varstva in ostalih služb za duševno zdravje in 400 laikov. Organizacija izobraževanja za izvajalce delavnic okvirno znaša 3.850 EUR na izobraževanje: stroški predavateljev (urna postavka 20 EUR bruto + priprava na usposabljanje: 6 ur; vir: vrednost urne postavke znaša 20,00 EUR bruto in vključuje vse stroške, ki nastanejo pri delu, vključno s potnimi stroški, kar je v skladu s Pravilnikom o določitvi plačil na Ministrstvu za zdravje, št. 0070-58/2019/1 z dne 17. 6. 2019, št. 0070-58/2019/2 z dne 19. 5. 2020, in št. 0070-58/2019/3 z dne 1. 6. 2020), najem dvorane in pogostitev za 300 oseb v višini 10.000 EUR (cena primerljiva s projektom Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih, potrjenim s strani SVRK; vir: Račun št. LJ-SI-37811 z dne 3. 12. 2019, HOTEL MONS d.o.o. v višini 10.410,01).

- Strošek izobraževanj v višini 190.000,00 EUR

Izobraževanje Vodenje razreda za učitelje - za 8-16 učiteljev bo v letu 2022 izvedenih šest celodnevnih izobraževanj in v letih 2023-2025 osem izobraževanj letno. Specialno strokovno izobraževanje z izvajanjem visoko strokovno izobraženih in usposobljenih predavateljev je cenovno primerljivo z usposabljanjem strokovnjakov za oddajo javnih naročil – cena 1.976,00 EUR (brez DDV) za štiri module in izpit, kar je sorazmerno na delavnico za udeležbo učitelja za strokovno usposabljanje okoli 395,83 EUR za 30 delavnic in usposabljanje maksimalno 16 učiteljev/delavnico.

- Strošek tima v višini 1.316.442,24 EUR

Gre za nudenje dodatnih storitev v okviru mreže svetovalnih centrov zaradi izjemno povečanih potreb na področju duševnega zdravja otrok in mladostnikov: 4 FTE specialisti klinične psihologije, 49. plačni razred, 3 FTE strokovnjaki (psihologi, specialni pedagogi) za 37. plačni razred. Gre za visokokvalificiran kader, ki ga sestavljajo npr. otroški/mladostniški psihiater, psiholog, klinični psiholog, specialni pedagog, pedagog in logopedi. Za zagon dodatnih storitev v okviru svetovalnih centrov je strošek tima za 4 strokovnjake x 26,67 EUR x 174 x 48 mesecev v višini 890.991,36 in za 3 strokovnjake x 16,98 EUR x 174 x 48 mesecev v višini 425.450,88 EUR, strošek dela za 4 leta oziroma 48 mesecev. Vir: opis metode izračuna standardnega stroška na enoto za upravičenca Nacionalni inštitut za javno zdravje za projekt Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih z dne 25. 8. 2018, potrjen s strani SVRK, pri katerem je cena ure strokovnjaka v 49. plačnem razredu 26,67 EUR in 37. plačnem razredu 16,98 EUR.

SKUPAJ: 2.500.000 EUR

Področje: Krepitev paliativnih mobilnih timov

Stroški v okviru investicije zajemajo materialne stroške, prenosno opremo paliativnega tima, opremo za pregled pacientov in nakup terenskega vozila za vsak tim. V okviru projekta nameravamo vzpostaviti 15 timov, v vsaki statistični regiji bo vzpostavljen en tim (se pravi 12 timov), zaradi geografske oddaljenosti bosta na gorenjskem dva tima, prav tako bosta po dva tima vzpostavljena v Ljubljani in Mariboru. Cene potrebnih artiklov so določene na podlagi dostopnih cen, objavljenih na internetu, na dan 21. 3. 2021.

- Stroški nakupa opreme (za vsak tim en kos, štirje kosi za posamezno opremo):

- Naprava za merjenje pritiska (40 eur na kos) – vir: pregled cen, dostopnih na internetu na dan 21. 3. 2021

- Naprava za merjenje saturacije (30 eur na kos) – vir: pregled cen, dostopnih na internetu na dan 21. 3. 2021. V kalkulacijo smo upoštevali zmogljivo napravo, ki bo omogočila kakovostne meritve

- Prenosni EKG (4.400 eur na kos) – vir: pregled cen, dostopnih na internetu na dan 21. 3. 2021

- Prenosni aspirator (610 eur) – vir: pregled cen, dostopnih na internetu na dan 21. 3. 2021

- Prenosni koncentrator kisika (3.200 EUR)

- Prenosni UZ (4.000 EUR) – vir: pregled cen, dostopnih na internetu na dan 21. 3. 2021

- Računalnik, prenosni (1.230 eur) – vir: pregled cen, dostopnih na internetu na dan 21. 3. 2021. Kupljen je zmogljivejši prenosnik, ki bo omogočil nemoten vnos podatkov in delo v IT sistemu

- Prenosni telefon: vir: pregled cen, dostopnih na internetu na dan 21. 3. 2021

- Prenosni tiskalnik: vir: pregled cen, dostopnih na internetu na dan 21. 3. 2021. Kupljen je zmogljivejši tiskalnik, ki bo omogočil nemoten vnos podatkov in delo v IT sistemu.

- Strošek nakupa vozil znaša predvidoma 18.000 EUR/kos (ponudba št. 18521165 z dne 21. 11. 2018, s strani Avtomarket Rebernik).

- Usposabljanje paliativnih timov: 326 EUR (cenik primerljiv s cenami Zbornice zdravstvene in babiše nege Slovenije, pri čemer so v obzir vzeli ceno stroškov preizkusa strokovne usposobljenosti praktične vsebine brez DDV). Predvidena je vključitev 1.500 zdravstvenih delavcev in sodelavcev.

- Oprema zdravnika, ki vključuje peresni merilnik krvnega tlaka, fonendoskop, refleksno kladivce, loparčki za pregled ust in žrela, otoskop z livčki, oftalmoskop baterijska svetilka, merilni trak, škarje, baterijski vložki, elektr. merilnik krvnega sladkorja z lancetami in test. papirčki, testni papirčki za analizo seča komplet, termometer, rokavice za enkratno uporabo, nesterilne, kirurške rokavice, ustrezne velikosti, sterilne, Esmarchova podveza za vensko vnašanje, alkoholni tampončki ali pršilo za razkuževanje kože, levkoplast, srednje široke sterilne brizge za enkratno uporabo po 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, sterilne igle za enkratno uporabo - subkutane, intrav., intramus. sterilne intravenske kanile - mali, srednji, veliki kaliber, folija za pritrditev intravenske kanile, sterilen skalpel za enkratno uporabo, škatla za kontaminirane ostre predmete, plast.maska z nepovratnim ventilom za izvajanje umetnega dihanja (12.000 EUR)

- Pregledne postelje (31.000 EUR) - cenik primerljiv z vrednostmi SB Celje v okviru javnega naročila

- Preiskovalne mize (510 EUR) - cenik dostopen na spletu

- Pisalna miza (470 EUR) – cenik dostopen na spletu

- Stol (300 EUR), predvidena je nabava 75 stolov za osebje in svojce

- Kartotečna omara (719 EUR), 45 kosov

- Omara za zdravila (1.070 EUR), 30 kosov

- Omara za narkotike (1.436 EUR), 30 kosov

- Delovni pult (628 EUR)

- Prenosna mizica (176 EUR)

- Infuzijsko stojalo (60 EUR)

- Trapez (100 EUR)

- Oprema za oživljanje (850 EUR)

- Spirometer, oksimeter (3.100 EUR)

- Defibrilator (4.200 EUR)

- Pribor za imobilizacijo (1.130 EUR)

- Administrativni stroški znašajo okvirno 4.500 EUR. Administrativni stroški so posredni strošek dela, toda osnova za delo paliativnih timov (okvirna cena tonerjev in kartuš za štiri time v obdobju štirih let znaša 300 EUR, strošek papirja 93 EUR, stroški goriva pa okvirno 2.000 EUR, razkužila, robčki, milo, papir, papir za preiskovalno mizo ipd.).

SKUPAJ 2.000.000 EUR

V okviru projektov v zvezi z duševnim zdravjem, geriatrično oskrbo in mišično-skeletnimi obolenji nujno potrebujemo pomoč strokovnjakov s specialnimi znanji (geriatri, zdravniki, psihologi, fizioterapevti ipd.). Gre za stroške dela opravljenih intelektualnih storitev. Zaposlitev ekspertov s specialnimi znanji s področja stroke za določen čas za čas trajanja projekta, za polni oziroma krajši delovni čas je bistvena za pripravo vsebin izobraževanj, opolnomočenje in izobraževanje zdravstvenih delavcev (zdravnikov, medicinskih sester itd.), kar bo prispevalo k boljšemu upravljanju s človeškimi viri, razbremenitvi zaposlenih, boljši kakovosti in varnosti zdravstvenih postopkov. To bo omogočilo dostopno, celovito in celostno oskrbo naših pacientov. Začasna zaposlitev strokovnjaka za polni ali krajši delovni čas bo omogočila nujen prenos znanja in ustvarila orodja za trajno izobraževanje in opolnomočenje zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu. Brez ekspertov oziroma specialnih znanj pilotnih aktivnosti ne bo mogoče implementirati v nacionalni zdravstveni sistem. Gre za nove razvojne vsebine, ki jih zaposleni na ministrstvu ne pokrivajo. Nove ekspertne zaposlitve bodo omogočile, da bodo zaposleni znali in poznali vsa področja celovito (»train the trainers«) in jih bodo uspešno izvajali tudi po zaključku NOO. Največji doprinos vseh projektov bo v prenosu znanj, spremenjenem in optimalnem načinu obravnave ter boljši organizaciji dela. Ob tem velja poudariti, da gre za projektne zaposlitve ekspertov, ki imajo veliko znanja in izkušenj z navedenimi področji. Po zaključku projektov bodo »najeti« oziroma zaposleni eksperti nadaljevali s svojim delom v okolju.

V vseh primerih (geriatrija, mišično-skeletne bolečine, duševno zdravje) gre za strokovno pomoč in sodelovanje ekspertov iz stroke, pri čemer nameravamo izvesti programe usposabljanj, prenos znanj, opolnomočenje delavcev, zasnovo orodij, navodil, priporočil, kar bo omogočilo sistemsko nadgradnjo teh področij. V okviru geriatrije bodo zasnovane sistemske točke, kjer bodo geriatrični pacienti prepoznani in primerno obravnavani. V okviru duševnega zdravja bo sistemsko urejeno področje psihoterapije, pri čemer bodo psihologi in psihiatri v sodelovanju z ministrstvom za zdravje zasnovali ustrezno zakonodajo, ki bo osebam, ki bodo imele licenco oziroma dovoljenje, omogočila opravljanje tovrstne dejavnosti. Hkrati se bo v šolah izvajalo izobraževanje učiteljev, da se bodo znali spopasti z duševnimi stiskami šolarjev. V okviru obravnave mišično-skeletnih bolečin bodo centri za krepitev zdravja opolnomočeni za nudenje pomoči pacientom, ki to potrebujejo. Gre za tri ključna področja, ki zelo obremenjujejo zdravstveno blagajno, in brez ekspertne pomoči ne bo mogoče ustrezno urediti tega področja. Poudarjamo, da gre za plačilo intelektualnega dela, dela specifičnega znanja s področja stroke, za ustrezno obravnavo vseh treh področij in nikakor ne gre za plačilo javnih uslužbencev, ki imajo pogodbo sklenjeno za nedoločen čas.

Kot izhaja iz NOO bodo v okviru področja geriatrije izvedene projektne zaposlitve okvirno 17 ekspertov, na področju mišično-skeletnih bolečin predvidevamo zaposlitev dveh strokovnjakov na področju duševnega zdravja pa treh. V vseh primerih gre za projektne aktivnosti, ki se na ministrstvu ne izvajajo, zato predvidevamo zaposlitev strokovnjakov, ki bodo z obstoječimi zaposlenimi pripravili spremembe na teh področjih. Po zaključku projektnih aktivnosti bo ministrstvo nadaljevalo z aktivnostmi na teh področjih (»train the trainer«).

Investicija: Digitalna transformacija zdravstva

Investicija znaša 83 mio EUR (strošek brez DDV). DDV v višini 18,26 mio EUR bo financiran iz državnega proračuna.

Stroški po področjih (v mio EUR):

| Oznake vrstic | Vsota od Stroški |
| --- | --- |
| Stroški dela in svetovanja | 3.960.000 |
| Strateški podatki za upravljanje sistema | 8.540.000 |
| Zdravje na daljavo | 10.520.000 |
| Certifikacija | 350.000 |
| Enotni zdravstveni karton | 6.615.000 |
| Enotni podatkovni administrativni model | 3.000.000 |
| Centralni PACS sistem | 16.000.000 |
| Prehod na brezpapirno pri izvajalcih | 2.585.000 |
| Nabava dodatne opreme pri izvajalcih | 2.360.000 |
| Terapevtski list | 8.000.000 |
| Robotizirana priprava in shranjevanje zdravil | 11.600.000 |
| Prepoznava govora za zdravnike (osnovna zdravstvena dejavnost) | 5.120.000 |
| Informacijska podpora za dispečerstvo | 4.350.000 |
| Skupna vsota | 83.000.000 |

Obrazložitve stroškov po področjih:

Področje: Stroški dela in svetovanja (3.960.000 EUR)

Stroški 3.960.000 EUR v okviru digitalizacije so namenjeni stroškom zunanjih ekspertov, kar izhaja iz  cenika svetovalnih storitev. Zunanji eksperti bodo izvajali aktivnosti na področju svetovanj, priprave dokumentacije, tehničnih specifikacij, zakonodaje, reform, strateških dokumentov in akcijskih načrtov za implementacijo rešitev v praksi, pripravili bodo tehnične rešitve za povezljivost sistemov. Stroški temeljijo na podlagi ocene obsega, ki je primerljiv s projektom eZdravje, ki smo ga izvajali v okviru kohezijske politike, pri čemer je glede na obseg investicije, raznolikost področij ter predvsem dejstva, da gre za področje, kjer bo treba za izredno veliko konkretnih izvedbenih aktivnosti pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti (ne samo centralnih komponent) načrtovati sodelovanje zunanjih ekspertov. V tem času bodo že obstoječe komponente eZdravje morale nemoteno delovati, kar še dodatno povečuje kompleksnost investicije. Izhajajoč iz cenika svetovalnih storitev sklepamo, da potrebujemo zunanje eksperte za obdobje 66 mesecev, pri čemer predvidevamo najem zunanjih ekspertov – svetovalcev, ki imajo cenovno tarifo predvidoma 420 EUR do 600 EUR/dan (v preračun smo vzeli 520 EUR/dan). Ocenjujemo, da bomo nujno potrebovali pomoč treh ekspertov, kar na mesečni ravni za 21 delovni dni znaša 32.760 EUR, na ravni NOO pa 2.162.160 EUR. Hkrati bomo potrebovali tudi zahtevnejše svetovanje (za implementacijo najzahtevnejših rešitev), kar znaša za predvidoma 7 dni v mesecu 11.970 EUR oziroma 790.020 EUR na ravni 66 mesecev (glede na cenik znaša dnevna tarifa 570 EUR). Skupna višina sredstev, namenjenih zunanjim ekspertom oziroma svetovalcem znaša 2.952.180 EUR. Glede na to, da gre za dodatne naloge ministrstva in da v tem trenutku ne razpolagamo z dodatnimi kadri, bi nujno potrebovali šest javnih uslužbencev, ki bi bili zaposleni za čas trajanja projekta, in sicer dva pravnika za področje javnih naročil, ki bi pripravila javna naročila, sodelovala pri pripravi naročil, spremljala izvajanje javnih naročil, za obdobje štirih let; dva pravnika za področje GDPR in osebnih podatkov ter pripravo spremembe zakonodaje, saj je glede na občutljivost podatkov treba zagotovljati t.i. vgrajeno zasebnost oziroma zasnovo (angl. privacy by design), za kar potrebujemo ustrezne kadre v času trajanja implementacije projekta. Hkrati nujno potrebujemo še dva javna uslužbenca, enega za podporo spremljanju stroškov in stanja projektov ter drugega za informacijsko varnost za obdobje petih let. Javni uslužbenci bodo zaposleni v 45. plačnem razredu, kar pomeni, da bo strošek dela za enega zaposlenega na mesečni ravni znašal okvirno 3.000 EUR bruto. To pomeni, da bosta dve zaposlitvi za štiriletno obdobje znašali 288.000 EUR (2 x 3.000 EUR x 12 mesecev x 4 leta = 288.000 EUR), hkrati pa štiri zaposlitve za petletno obdobje znašajo 720.000 EUR (4 x 3.000 EUR x 12 mesecev x 5 let = 720.000 EUR). Skupna vrednost zaposlitev znaša 1.008.000 EUR (288.000 EUR + 720.000 EUR = 1.008.000 EUR).

Glede na obseg in vsebino projekta gre za kader s specifičnimi znanji s področja informatike, vodenja večjih projektov, priprave investicijske dokumentacije, poznavanja javnih naročil, poznavanje baz podatkov v zdravstvu in zdravstvenega sistema, kar je neločljivo povezano z investicijo. Na ministrstvu za zdravje imamo dve javni uslužbenki, zaposleni za polni delovni čas, in eno javno uslužbenko, zaposleno za polovični delovni čas. Kapaciteta javnih uslužbencev s tega področja je premajhna, da bi obvladovali celovito digitalizacijo. Te osebe nimajo dovolj ekspertnega znanja za pripravo tehničnih specifikacij, vodenja projektov, tehničnih povezljivosti zdravstvenih sistemov, zato nujno potrebujemo zunanje eksperte, ki nam bodo pri tem pomagali. Hkati bomo v okviru projekta TSI for helthier society (v okviru instrumeta za tehnično podporo) izdelali strategijo eZdravja, kjer bomo naslovili tudi možnost ustanovitve agencije za digitalizacijo zdravstva, kjer bodo zaposleni s področja poznavanja informacijskih sistemov. S spremembami zakonodaje bomo vzpostavili vzdržno financiranje (predvidoma iz prihrankov, ki jih bo izvedba investicije prinesla zdravstveni blagajni).

Področje: Informacijska podpora učinkovitemu načrtovanju, upravljanju in evalvaciji sistema zdravstvenega varstva (8,54 mio EUR)

Zaradi potrebe po dolgoročno vzdržnem sistemu je treba zagotoviti zunanje strokovnjake s specifičnimi znanji za izdelavo analize stanja pri posameznih izvajalcih in pripravo načrta izvedbe (skupaj 50.000 EUR). Stroške priprave ustreznih zakonskih podlag za povezovanje (strokovnjak, skupina) ocenjujemo na 10.000 EUR na podlagi stroškov primerljivih del. Za pripravo dejanskega nabora začetnih šifrantov (in registrov) – zasnove in vsebine – bomo potrebovali več zunanjih sodelavcev s specifičnimi znanji v višini 100.000 EUR (10 šifrantov x 20 človek dni za šifrant x 500 EUR na dan). Posebno pozornost bo treba nameniti arhitekturi in načrtu povezovanja z lokalnimi sistemi (tehnične specifikacije), zato na podlagi primerljivih del ocenjujemo stroške priprave, kjer bo treba sodelovati s tehničnimi eksperti, na 50.000 EUR (100 človek dni po 500 EUR). Stroške implementacije strateških zbirk v oblaku ocenjujemo na 2.000.000 EUR na podlagi analize trga (primerljivo s celim informacijskim sistemom za določeno bolnišnico, pri čemer se v oblaku vzpostavi le upravljalski del, treba je upoštevati še stroške strojne opreme). Strošek prehoda javnih zavodov (informacijskih sistemov) na ta sistem ocenjujemo na 2,45 mio EUR (60.000 EUR na bolnišnico, 30 bolnišnic, 10.000 na zdravstveni dom, 65 domov), pri čemer se bo nižjo ceno doseglo z enim plačilom nadgradnje sistema določenega ponudnika. 280.000 EUR bo namenjenih za prehod izvajalcev, ki niso javni zavodi, pri čemer bo prehod za njih prostovoljen (na podlagi želje po izkoriščanju funkcionalnosti). Na podlagi analize cen na trgu ocenjujemo, da bo 1 mio EUR potrebnih za vzpostavitev analitičnih orodij (stroški licenc, čiščenja podatkov, postavitev poročil), pri čemer bomo kot del državne uprave poskušali v čim večji meri izkoristiti že obstoječe gradnike državne uprave. V okviru tega bo treba vzpostaviti znanja za uporabo teh orodij na nivoju Ministrstva za zdravje in pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, za kar se nameni 100.000 EUR (zgolj 100 EUR po osebi za 1.000 zaposlenih, v čim večji možni meri se bo namreč izkoriščalo možnosti izvedbe usposabljanja na daljavo in z namenskimi informacijskimi rešitvami).

V okviru projekta se zagotovi tudi dopolnitev eNaročanja s centraliziranim čakalnim seznamom (koncept »ena resnica«), kar glede na primerjavo s stroški nadgradenj centralnih rešitev eNaročanje ocenjujemo na 1 mio EUR (primerljivo z rešitvami za vzpostavitev naročanja na primarni ravni, ki ravnokar poteka). Dodatnih 0,5 mio EUR (50.000 EUR x 10 rešitev) bo potrebnih še za vzpostavitev še naprej potrebne povezave z lokalnimi rešitvami, pri oceni izhajamo iz izkušenj z nadgradnjami lokalnih rešitev eNaročanja v času izvajanje projekta eZdravja.

Področje: Zdravje na daljavo (10,52 mio EUR)

Stroški za izvedbo investicije vključujejo stroške priprave dokumentacije: priprava in uskladitev specifikacij za tehnično rešitev, priprava usklajenega predloga modela organizacije izvajanja telemedicine (vključno z morebitnimi zakonskimi spremembami) ter priprava modela financiranja telemedicinskih storitev. Pri vseh treh dokumentih bo potrebno sodelovanje zunanjih strokovnjakov, pri organizaciji in predlogu financiranja pa tudi iskanje dobre prakse, ustrezne za Slovenijo, v tujini. Skupni predviden strošek za vse tri sklope dokumentacije znaša 70.000 EUR (skupaj okoli 100 človek dni strokovnjakov, bruto cena dneva 700 EUR). Strošek je nizek, ker bomo določena znanja na tem področju dobili predvidoma tudi že v potekajočem SRSS projektu. Na podlagi izkušenj z nacionalnimi rešitvami eRecept (2,1 mio EUR za vzpostavitev) in CRPP (več kot 6 mio EUR za vzpostavitev) ocenjujemo, da bo strošek vzpostavitve centralne informacijske rešitve in njenega vzdrževanja do konca financiranja znašal 3,8 mio EUR (vključno s strojno opremo za centralni del). Kot enega ključnih predpogojev za uspešno uvedbo predlagamo zagotovitev takojšnje možnosti uporabe na delovnem mestu s strani vseh zdravstvenih delavcev, ki so sicer v scenarijih uporabe možni uporabniki. Zagotovitev povezljivosti z varnim brezžičnim omrežjem in mobilne naprave vsakemu zdravstvenemu delavcu, ki pri obravnavi na daljavo, komunikacijo s pacientom, odgovarjanje na vprašanja pacienta, je predpogoj za uspešno uvedbo. Za vsakega zdravstvenega delavca se zagotovi robustna naprava z zagotovljenimi standardi varnosti in hkrati pakete za »spremljanje« za izposojo pacientom v drugem krogu uporabe (tablice in senzorji), s čimer se zagotovi spremljanje (10.400 tablic po 500 EUR (pričakovan količinski popust in nižanje cen v naslednjih letih, sicer povzeto po povprečnih cenah v okviru javnih naročil, ki jih je posredoval MJU = 5,2 mio EUR)), 500 začetnih paketov za kronične bolnike za izposojo po ceni 350 EUR z garancijo in vzdrževanjem = 175.000 EUR). Glede na to, da gre za uvajanje pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti, je treba zagotoviti usposabljanje za zdravstvene delavce, kar s tem, da se bo to izvajalo na daljavo na podlagi AVK in »train-the-trainer« načina, ocenjujemo na 800.000 EUR (20.0000 zdravstvenih delavcev po 40 EUR za usposabljanje). Stroški informiranja pacientov, usposabljanja in izvajanja prvega nivoja podpore na podlagi izkušenj s promocijo v okviru projektov zdravstvene pismenosti in izvajanjem prvega nivoja podpore (naročanje na zdravstvene storitve) bodo predstavljali še dodatnih 300.000 EUR stroškov. Gradivo za paciente, promocija rešitve in informiranje (na podlagi projekta za dvig zdravstvene pismenosti) znaša 300.000 EUR izhajajoč iz izkušenj s projekti, ki se uvajajo na nacionalnem nivoju. Dodatni stroški bodo nastali tudi z vzpostavitvijo pogojev za izvajanje pilotnega spremljanja pacientov (za zagotovitev delovanja rešitve) pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki jih glede na izkušnje s stroški lahko ocenimo na 75.000 EUR (ureditev pogojev za 50 sodelavcev, 1.500 EUR za stroške opreme za izvajanje storitev spremljanja pacientov na daljavo za enega izvajalca).

Področje: Certifikacija rešitev za uporabo eZdravja (350.000 EUR)

V okviru področja se izvede popis in priprava zahtev za »certifikacijo« rešitev eZdravja po posameznih rešitvah in za nove module. Pri tem bomo zaradi zahtev po specifičnih znanjih najeli zunanje eksperte (150 človek dni po 700 EUR = 105.000 EUR). Dodatnih 91 človek dni je namenjenih za pripravo »notranjih pravil za izvajalce« - nadgradnja sistema za varnost upravljanja z informacijami (65 človek dni x 700 EUR= 45.500 EUR). Javnim zdravstvenim zavodom bo na razpolago svetovanje, pomoč ali drug način podpore za prehod, kar bo pri posameznem izvajalcu pomenilo stroške 2.100 EUR po izvajalcu (= enakovredno trem dnem svetovanja) (95 izvajalcev x 2.100 EUR= 199.500 EUR).

Področje: Celovit zdravstveni eKarton (6,615 mio EUR)

Za stroške delovanja skupine, ki bo celovito nadzirala in usmerjala področje, bo treba zagotoviti 10.000 EUR v času delovanja skupine (stroški delovanja, srečanj, plačilo priprave občasnih zahtevnejših gradiv). V začetni fazi bo treba zagotoviti delovanje skupine zunanjih ekspertov (10.000 EUR), ki bo izdelala akcijski načrt za zagotovitev kakovosti sedanjih podatkov v CRPP (strošek eksperta 10.000 EUR = 20 človek dni po 500 EUR/dan) glede na sedanje stanje v sistemih in v usklajevanju s posameznimi izvajalci in strokovnimi združenji. Pri tem bodo za zagotavljanje odprave administrativnih ovir in boljšo uporabniško izkušnjo nujne prilagoditve lokalnih sistemov (500.000 EUR = 10 informacijskih sistemov x 50.000 EUR, ocena stroškov na podlagi izkušenj s stroški nadgradenj v okviru eZdravja (npr. eNaročanja)).

5.000 EUR je predvidenih za delovanje skupine za popis obstoječih zbirk – glede na izkušnje s podobnimi delovnimi skupinami je treba za njihovo delo zagotoviti sredstva, saj na ta način zagotovimo višjo kakovost izdelkov in boljše sodelovanje. Kljub sodelovanju institucij bo popis obstoječih podatkov v zbirkah (60 človek dni po 500 EUR/dan= 20.000 EUR) zahtevnejša naloga, ki bo posebej terjala eksperta. 5.000 EUR je predvidenih za delovanje skupine za določitev nabora podatkov, kar predvsem pomeni pregled in potrditev rezultatov dela eksperta, ki na podlagi usklajevanj z deležniki pripravlja gradivo. Strošek dela eksperta je ocenjen na 30.000 EUR (pri tem je treba upoštevati tudi stroške sodelujočih članov, ki jih bodo imenovali razširjeni strokovni kolegiji, za uspešno koordinacijo bomo potrebovali vsaj 60 človek dni po 500 EUR, med temi tudi eksperta za podatkovne modele).

Priprava protokola skrbništva nad šifranti bo zahtevala vsaj minimalno sodelovanje zunanjih članov (10 šifrantov x 2 dni x 500 EUR = 10.000 EUR) in je potrebna za že obstoječe šifrante. Implementacija (kreiranje, prevod) novih šifrantov, potrebnih za klinični del, je strokovno zahtevno delo, za katero bomo potrebovali zelo specifične strokovnjake (5 šifrantov x 40 človek dni x 500  EUR) = 100.000 EUR. Na podlagi izkušenj s stroški za vzdrževanje šifrantov na nacionalni ravni (RIZDDZ) ocenjujemo, da bodo stroški centralnega sistema za uporabo novih šifrantov in sistema za njihovo upravljanje znašali 1 mio EUR (v to je vključen tudi strošek vzdrževanja v času financiranja iz RRF). V drugi fazi bomo CRPP povezovali s strateškimi že obstoječimi zbirkami, ki jih bomo določili (stroški dela skupine 5.000 EUR), nato vzpostavili načrt za izmenjavo (10 zbirk po 10 človek dni eksperta po 500 EUR = 50.000 EUR) ter ga implementirali. Pri tem bodo potrebne nadgradnje na obeh straneh, morda tudi optimizacije - gre za večje povezave sistema, 1,75 mio EUR, 10 zbirk x 175.000 EUR (stroški za nadgradnje strateških zbirk 10 zbirk x 100.000 EUR, stroški nadgradenj za povezavo 10 zbirk x 75.000 EUR za zagotavljanje podatkov v predvideni strukturi in povezave na centralni del, ocenjene na podlagi izkušenj s stroški vzdrževanja in povezovanj zbirk podatkov v zdravstvu (spremljanje zunajbolnišničnih obravnav, eZdravje), namesto povezovanja je za določene zbirke podatkov možna tudi migracija na infrastrukturo eZdravja)).

Stroški priprave tehnične specifikacije za javno naročilo za ureditev CRPP kot sistema za dolgoročno hrambo (potrebna so specifična znanja iz zakonodaje na področju in tehničnih vidikov področja) bodo predvidoma znašali 20.000 EUR (40 človek dni x 500 EUR/dan). Rešitev, ki bi na centralni infrastrukturi zagotovila analitični del (preglede na ravni populacije, preglede kakovosti obravnave, rastne krivulje….) in hkrati zagotovila nadgradnjo v sistem za dolgoročno hrambo (vključno s povezavo na ponudnika varne hrambe), na podlagi izkušenj z nacionalnimi rešitvami CRPP in eRecept ocenjujemo, da bo znašala 2,5 mio EUR (okoli 1,5 mio EUR za analitični del nad kliničnimi podatki in 1 mio EUR za del za nadgradnjo s sistemom za varno hrambo ali povezavo z njim). 0,5 mio EUR bo potrebnih, da začnejo nove podatke zajemati in pravilno pošiljati lokalni sistemi v zdravstvu (10 sistemov x 50.000 EUR za nadgradnjo za enega), stroški so primerljivi s stroški nadgradenj za rešitve eZdravja (referenčne ambulante, eNaročanje). Ocenjujemo, da bodo stroški vzdrževanja (oprema, povezave, prilagoditve, kasnejše spremembe, povečani stroški vzdrževanja sistema) znašali okoli 100.000 EUR.

Področje: enotni podatkovni administrativni model (3 mio EUR)

V okviru tega področja se razvije modul, ki enotni podatkovni model (sprejem, dokumentacija, izvidi, obravnave), razvit v okviru usklajevanj na področju celovitega eKartona, podpira pri izvajalcih. Treba je zagotoviti enoten vnos, enotne načine dela in posredovanje podatkov v centralni modul, povezan z eKartonom, strateškimi podatki in obračunskimi podatki ZZZS. Na podlagi primerljivih rešitev v eZdravju (npr. modula za Referenčne ambulante, moduli za strateške podatke, kjer so se razvijali tako centralni moduli kot moduli za vnos pri izvajalcih) stroške modula na centralnem delu in delu pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti ocenjujemo na 1,5 mio EUR (primerljivo s pridobljenimi ponudbami za naročanje na primarno raven), dodatnih 1,5 mio EUR pa je ocenjenih za prilagoditve zalednih sistemov (gre za večjo spremembo, saj je modul za administrativno obravnavo eden izmed glavnih komponent vsakega IT sistema v zdravstvu) (10 ponudnikov po 150.000 EUR = 1, 5 mio EUR).

Področje: centralni PACS sistem (16 mio EUR)

V okviru centralnega PACS sistema bomo vzpostavili enotno hrambo slikovnega gradiva (enoten PACS) in tako optimizirali potrebne kapacitete za dostop do tega gradiva. Stroške za vzpostavitev ocenjujemo na 16 mio EUR (strojna oprema, prenos gradiva, optimizacija dostopa, ureditev podpore za pregled in analizo gradivo), ki izhaja iz primerjave s sklenjeno pogodbo UKC Ljubljana za vzpostavitev takega sistema za svoje potrebe v 2020. Sistem bo komplementaren temu sistemu in z njim povezan.

Področje: Prehod na brezpapirno pri izvajalcih (2,585 mio EUR)

Poseben sklop bo priprava paketa »prehod na brez/manjpapirno«, kjer se pripravi postopek za preverjanje digitalne zrelosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti (določitev kriterijev in meril) in načrt prehoda (za različne tipe izvajalcev), pri tem bomo potrebovali eksperte z znanjem s področja predpisov na področju zagotavljanja dolgoročne hrambe, ki bo pripravil dokumentacijo za pogoje in postopke, ki jih bo treba zagotoviti (130 človek dni x 500 EUR/dan= 65.000 EUR). 190 javnim zavodom, 1.120 koncesionarjem bo zagotovljeno svetovanje za prehod na digitalno (procesi, pravila, pregled, pomoč; za javne zavode svetovanja v povprečju traja tri dni po 500 EUR, za koncesionarje (predvidoma možno tudi za več naenkrat) pa po en dan po 500 EUR).

Stroški modula, ki omogoča prehod na papirno pri izvajalcih, in nadgradenj pri izvajalcih zdravstvene dejavnost znašajo 775.000 EUR (na podlagi ocene o količini človek dni, potrebnih za razvoj in nadgradnje -100 človek dni za najzahtevnejša dela pri posameznem programskem paketu (10 človek dni za rešitev, 10 rešitev, cena na dan po ceniku ZIT je 1.144 EUR na dan, računamo na nižjo ceno 1.000 EUR/dan in 650 človek dni za centralno rešitev po ceni razvoja 1.000 EUR na človek dan, ki bo morala biri zaradi specifik zdravstvene dokumentacije namensko razvita ali prilagojena).

Zagotovi se 300 paketov (po 3.000 EUR vsak, nabavljeno v okviru javnega naročila v skupni vrednosti 900.000 EUR) certificirane strojne in programske opreme, ki izvajalcu zagotovi, da v času, ko si več paketov opreme izposodi, izvede tudi pretvorbo papirne dokumentacije in jo posreduje v arhiv, ki ga zagotavlja ponudnik varne hrambe.

Področje: Nabava dodatne opreme za digitalno transformacijo (2,36 mio EUR)

Za dejansko izvedbo digitalne transformacije (enotni podatkovni modeli) bo treba zagotoviti dodatno strojno opremo pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti, ki bo omogočala izvedbo uporabe storitev v oblaku ob hkratni zagotovitvi delovanja v načinu »brez povezave«, npr. v primeru izpada delovanja centralnih storitev, ko morajo podatki vseeno biti na voljo. Tako bo treba zagotoviti opremo v povprečni vrednosti vsaj 15.000 EUR pri javnih zdravstvenih zavodih (95 JZZ po 15.000 EUR = 1,425 mio EUR), hkrati pa pri koncesionarjih za manjši obseg zagotoviti opremo (1.700 koncesionarjev, 550 EUR povprečni strošek na enega = 935.000 EUR).

Področje: Terapevtski list (8 mio EUR)

Za uvedbo elektronskega terapevtskega lista (vključno z brezšivno skrbjo) naj bi stroški licenc za modul v dveh letih, kolikor bi se rešitev financirala iz SOO, predvidoma znašali 4,5 mio EUR (9.000 postelj, 250 EUR letno, 2 leti = 4, 5 mio EUR), pri čemer so bili stroški ocenjeni na podlagi pridobitve ponudbe za tak modul. Stroški nadgradnje bolnišničnih sistemov (gre za integralni del bolnišničnega sistema, zato je potrebna nadgradnja obsežna; hkrati je na voljo zgolj en možen ponudnik nadgradnje, pri čemer je ponudnikov bolnišničnih sistemov pet, del nadgradnje pa je treba izvesti tudi s sistemi bolnišničnih lekarn in evidence zalog, gre torej za vsaj 10 ponudnikov po 250.000 EUR = 2,5 mio EUR. Hkrati bo treba zagotoviti dolgoročno vzdržnost z zagotovilom, da se stroški vzdrževanja sistema v bolnišnicah pokrivajo iz stroškov zdravstvenih storitev. V okviru področja bomo modul ponudili tudi za uporabo v negovalnih domovih, vzpostavljenih v okviru dolgotrajne oskrbe.

Področje: Robotizirana priprava, shranjevanje in razdeljevanje zdravil (11,6 mio EUR)

Stroški za robotizirano pripravo ter shranjevanje in razdeljevanje zdravil izhajajo iz pridobljenih ponudb in predvidenih izvajalcev (v prilogi). V povezavi s terapevtskim listom bomo za oba klinična centra zagotovili sistem za pripravo kemoterapije (stroški za en sistem 495.000 EUR izhajajo iz pridobljene ponudbe), za shranjevanje zdravil (stroški 1,3 mio za oba sistema izhajajo iz ponudbe za UKC MB (428,500 EUR), iz katere smo izračunali vrednost za UKC LJ glede na primerjavo števila postelj (faktor okoli 1,64) in posledično potrebe po večjih kapacitetah sistema v višini 701.500 EUR). Sisteme za razdeljevanje zdravil bomo zagotovili za pet večjih splošnih bolnišnic (integriran sistem, cena 165.000 EUR za eno bolnišnico do 600 postelj) in eno manjšo (123.000 EUR). Cena izhaja iz pridobljene ponudbe za sisteme. Cene vključujejo tudi povezavo s terapevtskim listom, saj je uspešna vzpostavitev le-tega predpogoj za uvedbo.

Področje: Uvedba orodja za prepoznavo govora v osnovni zdravstveni dejavnosti (5,12 mio EUR)

Stroški licenc za zdravnike v osnovni zdravstveni dejavnosti znašajo 4,92 mio EUR (2.460 zdravnikov x 2.000 EUR) na podlagi dejansko pridobljene ponudbe za licenco ob predpostavki vsaj 50-odstotnega popusta na tržno ceno, stroški integracije v lokalne sisteme pa 200.000 EUR (10 sistemov po 20.000 EUR).

Področje: Informacijska podpora dispečerski službi zdravstva (4,35 mio EUR)

Stroške za informacijsko podporo ocenjujemo na 4,35 mio EUR, pri čemer ocena izhaja iz informacij o ceni podobnih sistemov v tujini, pridobljenih v času sodelovanja z eksperti pri pripravi specifikacij rešitve. Gre za sistem, zasnovan za delovanje na oddaljenih lokacijah, odporen na odpoved posamezne lokacije z vidika podatkov in komunikacij, s stališča razpoložljivosti in zanesljivosti zelo zahteven, kar v praksi pomeni večje stroške izgradnje.

Dokazila, ki izkazujejo vrednost stroškov primerljivih projektov:

- Za področje strateških podatkov podajamo povezavo na pogodbo MFERAC prenova (8.518.700 EUR brez DDV); pogodba vključuje prenovo informacijskega sistema, ki je po kompleksnosti primerljiv s sistemom, ki povezuje vse izvajalce zdravstvene dejavnosti in zbira finančne podatke, podatke o razpoložljivosti in zasedenosti virov ter jih prikazuje na različnih nivojih za različne namene.

- Za stroške platforme za zdravje na daljavo izhajamo iz primerjave stroškov vzpostavitve nacionalnih projektov (eRecept več kot 2 mio EUR), informacij o cenah telemedicinskih rešitev, dostopnih na spletu  glede na ceno do 100.000 $ na leto bi cena zgolj IT znašala čez 2,1 mio EUR letno (za 26 bolnišnic). Gre za dejansko ceno licence za telemedicinsko spremljanje pacientov v UKC Ljubljana, kjer stroške informacijske podpore za 550 pacientov na letni ravni ocenjujejo na 181.000 EUR. Na podlagi navedenega je smotrna nabava lastnega sistema, ki bo na voljo vsem izvajalcem pod istimi pogoji.

- Cena informacijske rešitve za celovit eKarton je primerljiva s stroški vzpostavitve CRPP v okviru projekta eZdravje do 2015 (6,25 mio EUR), saj je njuna kompleksnost oziroma obseg primerljiva, ker vključuje več zbirk, večji obseg podatkov in predvsem strukturirane podatke.

- Pogodba UKC Ljubljana za nabavo PACS sistema za UKC Ljubljana (16  mio EUR). Gre za pogodbo, ki vključuje samo hrambo slikovnega gradiva pri največjem javnem zdravstvenem zavdu (izvajalcu), v okviru tega projekta pa bomo vsem izvajalcem zdravstvene dejavnosti omogočili priklop. S tem bo kompleksnost potrebnih povezav, sistema in urejanje dostopnih pravic bistveno večja.

- Stroški terapevtskega lista izhajajo iz pridobljene ponudbe za modul, po katerem strošek vzpostavitve (brez stroškov nacionalne licence za centralno bazo zdravil (npr. Lexi ali FDB) in gostovanja v oblaku eZdravje) znaša 2,5 mio EUR, letni stroški licence pa 330 EUR na posteljo (za 9.000 postelj na ravni Slovenije to znaša 2,97 mio EUR letno). Iz tega razloga ocenjujemo nabavo opreme brez licenčnega modela plačevanja kot stroškovno učinkovitejšo (ponudba v prilogi).

- Za informacijski sistem dispečerstva ocena izhaja iz ocene Dispečerskega centra zdravstva in njihovih ocen potrebnih funkcionalnosti in stroškov razvoja (datoteka v prilogi).

Investicija: Optimizacija dostopnosti zdravstvenega sistema (23 mio EUR)

Investicija znaša 23 mio EUR (strošek brez DDV). DDV v višini 5,06 mio EUR bo financiran iz državnega proračuna.

Področje nujne medicinske pomoči (4,85 mio EUR)

Strošek vključuje nakup 27 električnih vozil urgentnega zdravnika v skupnem obsegu 3.583.987,29 EUR. Količina temelji na številu ekip mobilne enote NMP, kjer je delo zdravnika vezano na ekipo. Te enote bodo prešle na t.i. srečevalni sistem. Cena na enoto znaša 132.740,27 EUR, podatek temelji na raziskavi trga, pri čemer smo pristopili k pridobivanju informativnih ponudb (Medicop, informativna ponudba št. 1003202101). Strošek vključuje nabavo vozila, predelavo za NMP in opremo, skladno s Pravilnikom o službi NMP.

Hkrati strošek vključuje nakup opreme za SUC, pri čemer potrebujemo 10 kompletov opreme. Količina temelji na načrtu in kriterijih, ki opredeljujejo vzpostavitev SUC v RS. Po raziskavi trga (ponudba št. 1003202101, dobavitelj Medicop), smo postavili ceno na enoto, ki znaša 126.785 EUR. Skupni strošek opreme za SUC znaša 1.267.850 EUR.

Področje krepitve rehabilitacije (18,11 mio EUR)

Strošek gradnje vključuje strošek priprave projektne in investicijske dokumentacije, ki je izdelan na podlagi primerljivih projektov, npr. ZIM Stara Gora, in znaša 570.000 EUR. Strošek izgradnje za 6.800 m2 znaša 10.188.864 EUR, pri čemer ocena temelji na primerjalnih objektih v zdravstvu s primerljivo vsebino (ZIM Stara Gora, financirana v okviru VFO 2014-2020, ki je dvakrat manjši objekt in zato tudi dvakrat cenejši. ZIM Stara Gora pokriva 2.836 m2, investicija je znašala 4.414.428 EUR). Rehabilitacijski center bo obsegal 6.800 m2, kar je 2,3-krat večja površina od ZIM Stare Gore, vrednost investicije – gradbeno-obrtniška dela bo 2,3-krat višja), strošek opreme v okviru investicije znaša 4.000.430 EUR. Ocena je izdelana na podlagi ponudb, ki smo jih pridobili v okviru informativne raziskave cen in trga, in sicer:

ZEBRIS – naprava za vadbo hoje – predračun: okoli 66.000 EUR brez DDV (predračun št. 1105)

AMADEO  – naprava za vadbo zgornjih okončin - predračun: 50.000 EUR brez DDV (pogodba Meditrend)

ARMEO –  naprava za vadbo zgornjih okončin - pogodba HOCOMA: okoli 50.000 EUR brez DDV

pregledna miza – predračun: okoli 2.200 EUR brez DDV (predračun NOVAK)

UZ prenosni s stojalom: okoli 9.600 EUR brez DDV

UZ prenosni za ARS, 2016: okoli 25.000 EUR brez DDV

Roboti, ki so bili nabavljeni za DT, oprema, ki je bila v zadnjem času nabavljena za ARS oziroma oprema, ki je bila nabavljena za področje terapije

- Motomed – okoli 3.500 EUR brez DDV

- Artromot – okoli 8.500 EUR brez DDV

- Sonopuls – okoli 4.000 EUR brez DDV

Skupni stroški investicije za 20 CBR znašajo 15.510.271 EUR.

Predvidena finančna sredstva za izgradnjo Rehabilitacijskega centra so natančneje opredeljena v podporni dokumentaciji.

V okviru projekta ne bomo izvajali posebnih usposabljanj za izboljšanje digitalnih znanj, je pa previdena vzpostavitev CBR (angl. community-based rehabilitation), pri čemer gre za centre, vzpostavljene na primarnem nivoju (v okviru izvajalcev zdravstvene dejavnosti na primarni ravni), v katera se bo prenašalo in razširjalo znanje s področja izvajanja nevrološke rehabilitacije. Izobraževanja bodo izvedle za to pristojne intitucije, saj v okviru ministrstva nimamo usposobljenega kadra, da bi lahko izobrazil zaposlene s področja nevrorehabilitacije. Po zaključku izobraževanja bodo usposobljeni kadri opravljali delo v CBR in prenašali znanje na primarni nivo. Načrtovane spremembe v okviru investicije vključujejo vzpostavitev centrov na primarnem nivoju za izvajanje rehabilitacijskih procesov, diseminacija znanja v smislu doseganja deinstitucionalizacije (zaposleni na primarnem mivoju bodo opolnomočeni in usposobljeni za izvajanje rehabilitacije pacientov za samostojno življenje), nabava opreme, ki pacientom omogoča učinkovit način rehabilitacije in zdravljenja.

V tem okviru je predviden nakup opreme za izvajanje rehabilitacijskih procesov za obravnavanje nevroloških bolezni in izvajanje rehabilitacijskih procesov na področju nevrorehabilitacije, kar skupno znaša 2.499.992 EUR. Ocenjena vrednost je narejena na podlagi potreb CBR ter primerljivih cen. Da bi zaposleni na primarnem nivoju znali obravnavati tovrstne paciente, je predvideno izobraževanje zaposlenih v CBR (sistem »train the trainer«). Vzeli smo ceno urne postavke, določeno v inštitutu za mentorsko uro na področju specializacij (pogodba v prilogi), ki znaša 17,10 EUR/uro. Predviden je 10-dnevni tečaj v trajanju 55 ur, kar znaša 940 EUR na udeleženca. Poleg tega so v ceno všteti stroški materiala za izvedbo izobraževanja, splošni stroški, stroški amortizacije opreme, kar znaša 60 EUR na udeleženca, skupaj 1.000 EUR na udeleženca. Skupno bo v sistem izobraževanja vključenih 99 udeležencev.

Investicija: Učinkovita obravnava nalezljivih bolezni

Celotna investicija znaša 170,8 mio EUR, od tega bo iz NOO zagotovljenih 110 mio EUR (strošek brez DDV), razlika pa bo zagotovljena iz drugih virov.

Ocena stroškov je izdelana na podlagi primerjalnih vrednosti in lahko variira glede na razmere na trgu. Specifikacija investicijskih stroškov in dinamika financiranja investicijskega projekta je oblikovana na osnovi časovnega načrta izvedbe projekta.

Področje: Infekcijska klinika Ljubljana

Stroški za izvedbo projekta v Ljubljani v obdobju 2021-2026 znašajo 90 mio EUR brez vključenega DDV. Vrednost investicije v skupni višini 70 mio EUR brez vključenega DDV bo bremenila Sklad za okrevanje in odpornost, DDV v skupni višini 19,8 mio EUR in preostalih 20 mio EUR, kar je razlika do skupne višine investicije, bo kritih iz državnega proračuna.

Specifikacija investicijskih stroškov vključuje stroške priprave dokumentacije (projektna, investicijska), stroške izvedbenih del za gradnjo novogradnje in obstoječega objekta, stroške opreme, stroške selitve Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) ter stroške storitev in druge stroške (programska oprema, vzdrževanje opreme). Ocena stroškov je izdelana na podlagi primerjalnih vrednosti in lahko variira glede na razmere na trgu. Specifikacija investicijskih stroškov in dinamika financiranja investicijskega projekta je oblikovana na osnovi časovnega načrta izvedbe projekta.

Strošek projektiranja, nadzora in komunalne infrastrukture znaša 6.342.475,40 EUR v tekočih cenah in temelji na podlagi informativne ponudbe, prejete v okviru poizvedbe cen gradnje infekcijske klinike.

Strošek priprave projektne in investicijske dokumentacije je bil pripravljen na podlagi povprečja vrednosti preteklih projektov, realiziranih v okviru UKC LJ.

Strošek izvedbenih del za novogradnjo in obstoječi objekt znaša 42.373.794,28 EUR (od tega v breme NOO 22.373.794,28 EUR). Strošek je bil pripravljen na podlagi različnih programov že pripravljene projektne dokumentacije iz nekaterih projektov. Skupno je za novogradnjo predvidena kvadratura 24.089 m2 bruto površine. Oceno stroška je pripravil arhitekt, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe, in temelji na ocenjeni vrednosti kvadratnega metra površine primerljivih projektov, ki smo jih izvedli v preteklosti oziroma so še v teku. Za dograditev oskrbovalnih služb, patoanatomskega oddelka, sprejemne ambulante, upravno administrativnih prostorov, bolniškega oddelka, skupnih stopnišč in povezave med novim in starim objektom cene izhajajo iz primerljivega projekta KIMDPŠ - Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, ki je bil izveden leta 2020, pri čemer smo prenovili 1.188,90 m2 neto površine v skupni višini 5.300.000 EUR. Dograditev diagnostike in operacijskega dela pa temelji na oceni programske zasnove Tehton d.o.o. in preverbi zazidljivosti zemljišča, prav tako Tehton d.o.o. Intenzivno terapijo in bolniški oddelek smo ocenili na podlagi cen v okviru ocenjenih vrednosti na projektu hematologije, kjer smo prenovili 1.905 m2 neto površine v skupni vrednosti 12,5 mio EUR. Garderobne oddelke, kabinete, oddelek v 2. nadstropju, otroški oddelek v 1. nadstropju ter posteljni oddelek temelji na projektu KO za nefrologijo, pri čemer je bila glavnina projekta izvedena leta 2020, del pa je še v izvedbi.

Sredstva v skupni višini 28.968.055,55 EUR vključujejo strošek pohištvene, medicinske in druge opreme. Ocena je zasnovana s strani arhitekta, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe in temelji na primerljivih projektih, in sicer analize nakupa, popravila, poizvedovanje cen posamezne opreme v okviru UKC LJ. Del ocenjenih stroškov temelji temelji na projektu KO za nefrologijo, pri čemer je bila glavnina projekta izvedena v letu 2020, del je še v izvedbi. Cene pohištva temeljijo na oceni iz primerljivega projekta, in sicer  KIMDPŠ - Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, ki je bil izveden leta 2020.

Sredstva v višini 4.466.674,53 EUR so namenjena selitvi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Ocena je bila pripravljena na podlagi izkušenj s primerljivimi projekti, in sicer: UKB oziroma Laboratorij PT ter patohistološki dermatološki laboratorij – projekt PZI, leto 2018.

V okviru gradnje infekcijske klinike Ljubljana smo predvideli tudi ostale stroške, kot so vzdrževanje opreme, stroški vodenja, upravljanja in spremljanja projekta v šest-letnem obdobju ter programska oprema (Cisco ipd.). Stroški predstavljajo ocenjeno vrednost v višini 3 % vrednosti gradnje, kar skupaj znaša 4.932.820,49 EUR.

Sredstva v višini 568.592,22 EUR so predvidena za izvajanje ukrepa umetniškega deleža v javnih investicijskih projektih. Predstavljajo ocenjeno vrednost 1 % celotne vrednosti gradnje. Skladno z 79.b členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Zujik) ukrep umetniškega deleža v javnih investicijskih projektih investitor izvede pri načrtovanju in izvajanju vseh javnih investicij v novogradnje ali obnove nepremičnin v javni lasti, financiranih ali sofinanciranih z javnimi sredstvi in projektov javno zasebnega investicijskega partnerstva, za katere je v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, treba pridobiti gradbeno dovoljenje. Pri investicijah, pri katerih javno financiranje ali sofinanciranje znaša 10 mio EUR ali več, se za umetniški delež nameni najmanj odstotek vrednosti naročenih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del. Ocena stroška je podana na podlagi povzetka projektantske ocene arhitekta, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe, in bo v naslednjih fazah projekta, ko bo izdelana projektna dokumentacija ustrezno revidirana v nadaljnji investicijski dokumentaciji. Hkrati ocenjena vrednost predvideva tudi stroške nepredvidenih del v skupni višini 2.347.587,52 EUR, saj pri gradnjah pogosto prihaja do del, ki niso predvidena v investicijski dokumentaciji.

Vrednost gradbeno-obrtniških del znaša 1.917 EUR/m2, vrednost opreme 1.012 EUR/m2, vrednost storitve in kulture pa 239 EUR/m2. Ocenjujemo, da bo strošek izgradnje infekcijske klinike Ljubljana znašal 3.168 EUR/m2.

SKUPAJ: 90.000.000 EUR

V okviru REACT-EU poteka prenova obstoječe stavbe UKC Ljubljana, medtem ko je predmet NOO izgradnja nove stavbe.

Področje: UKC Maribor – Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v UKC Maribor

Stroški za izvedbo projekta v obdobju 2020-2025 znašajo predvidoma 50 mio EUR brez vključenega DDV. Stroški v skupni višini 30 mio EUR brez DDV bremenijo NOO, DDV v skupni višini 11 mio EUR in 10 mio EUR, tj. preostanek do skupne vrednosti investicije, bosta bremenila državni proračun.

Specifikacija investicijskih stroškov je naslednja:

- priprava investicijske dokumentacije;

- izvedba gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del, rušitve, zunanje ureditve;

- oprema;

- ostali stroški: izdelava prostorskega koncepta ureditve oziroma idejna zasnova (IDZ), izravnave po oceni projektanta, preureditev stične fasade sosednjega objekta, druga komunalna infrastruktura in zaščita gradbene jame, spremljajoča dela (projektiranje, dokumentacija, razpisi, nadzor), drugi stroški (selitve, nepredvidena dela ipd.);

- komunalni prispevek;

- izvajanje ukrepa umetniškega deleža v javnih investicijskih projektih.

Sredstva v višini 6.382,05 EUR so oziroma bodo namenjena izdelavi investicijske dokumentacije. Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je treba glede na vrednost projekta izdelati DIIP, IP in PIZ. Vrednosti investicijske dokumentacije so določene na osnovi cen izbranega zunanjega izvajalca in skladne z izdano naročilnico. Vrednost izdelave DIIP z Analizo stroškov in koristi po izdanem računu Situar d.o.o. z dne 16. 9. 2020 znaša 1.561,60 EUR, medtem ko znaša dogovorjena vrednost izdelave IP 1.952,00 EUR, dogovorjena vrednost izdelave PIZ 1.952,00 EUR in ocenjena vrednost izdelave vloge za pridobitev EU sredstev 780,80 EUR. Zunanji izvajalec za izdelavo investicijske dokumentacije je bil izbran na osnovi evidenčnega javnega naročila, ki je bilo objavljeno na spletni strani UKC Maribor. Pri sredstvih v višini 6.382,05 EUR gre za tekoče cene, ki so višje od stalnih cen.

Sredstva v višini 28.774.898,65 EUR (od tega v breme NOO 18.774.898,65 EUR) bodo namenjena za izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del. Oceno stroškov je pripravil arhitekt, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe, in temelji na ocenjeni vrednosti kvadratnega metra površine stavbe glede na predvideno namembnost posameznih prostorov po posameznih etažah. Skupno je za novo stavbo predvidena kvadratura 13.343,55 m2 bruto površine. Sredstva v višini 180.927,37 EUR bodo namenjena rušitvi obstoječe stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Oceno stroška je pripravil arhitekt, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe, in temelji na ocenjeni vrednosti kvadratnega metra površine obstoječe stavbe skupaj z opremo. Gre za rušitev 2.018,40 m2 stavbe po ocenjeni vrednosti 50,00 EUR/m2 (brez DDV). Dodatno je v strošek rušitve vključena tudi oprema po 20,00 EUR/m2 (brez DDV). Skupna vrednost rušitve po stalnih cenah znaša 141.288,00 EUR. Sredstva v višini 323.010,84 EUR bodo namenjena za zunanjo ureditev neposredne okolice nove stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Oceno stroška je pripravil arhitekt, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe, in temelji na ocenjeni vrednosti kvadratnega metra zunanje površine bodoče stavbe. Gre za ureditev 2.400 m2 zunanjih površin po ocenjeni vrednosti 100,00 EUR/m2 (brez DDV). Skupna vrednost zunanje ureditve, rušitve po stalnih cenah znaša 292.800,00 EUR.

Sredstva v višini 15.160.912,82 EUR bodo namenjena nabavi pohištvene, medicinske in druge opreme. Oceno stroškov opreme je pripravil arhitekt, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe, in temelji na ocenjeni vrednosti opremljanja kvadratnega metra površine stavbe glede na predvideno namembnost posameznih prostorov. V oceni stroška je upoštevano, da se bo vsaj deloma uporabila obstoječa oprema, od tega terciarna v celoti, in da se bodo za obratovanje uporabili obstoječi tehnični pripomočki za oskrbo. Pri sredstvih v višini 15.160.912,82 EUR gre za tekoče cene.

Sredstva v višini 4.855.383,95 EUR bodo namenjena za financiranje ostalih stroškov, ki bodo nastali pri načrtovanju oziroma izvajanju projekta. Stroški obsegajo stroške izdelave programsko prostorskega koncepta ureditve stavbe, stroške izravnav po oceni projektanta, stroške preureditev stične fasade sosednjega objekta, stroške ureditve druge komunalne infrastrukture in zaščite gradbene jame, stroške spremljajočih del (projektiranje, dokumentacija, razpisi, nadzor) ter druge stroške (selitve, nepredvidena dela ipd.). Ostali stroški, vezani na izvedbo investicije so podrobneje obrazloženi pri posameznih postavkah spodaj.

Sredstva v višini 23.312,98 EUR so bila namenjena za izdelavo prostorsko programskega koncepta bodoče stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja, ki ga je izdelal zunanji izvajalec - arhitekt. Vrednost izdelave dokumentacije je bila določena na osnovi izdanega računa zunanjega izvajalca Tehton d.o.o. z dne 31. 7. 2020. Zunanji izvajalec je bil izbran na osnovi evidenčnega javnega naročila, ki je bilo objavljeno na spletni strani UKC Maribor.

Sredstva v višini 472.528,87 EUR so predvidena za izravnave ocenjene velikosti površin nove stavbe Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja. Oceno stroška je pripravil arhitekt, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe, in temelji na izkustveni ocenjeni vrednosti.

Sredstva v višini 130.629,63 EUR bodo namenjena za preureditev stične fasade sosednjega objekta. Nova stavba Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja se bo namreč navezovala na severno fasado stavbe Interne klinike in v ta namen bo predmetno fasado treba ustrezno preurediti. Oceno stroškov je pripravil arhitekt, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe, in temelji na izkustveni ocenjeni vrednosti. Pri sredstvih v višini 130.629,63 EUR gre za tekoče cene. Sredstva v višini 307.333,70 EUR bodo namenjena za izvedbo druge komunalne infrastrukture za novo stavbo in zaščito gradbene jame.

Sredstva v višini 2.418.769,41 EUR bodo namenjena za spremljajoča dela, predvsem za izdelavo projektne dokumentacije (IP, DGD, PZI, PID), projektantski nadzor, strokovni nadzor gradnje, sodelovanje zunanjih izvajalcev pri pripravi in vodenju postopkov javnega naročanja. Oceno navedenih stroškov je pripravil arhitekt, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe, in temelji na izkustveni ocenjeni vrednosti v višini 5 % vrednosti GOI del z opremo. Pri sredstvih v višini 2.418.769,41 EUR gre za tekoče cene.

Sredstva v višini 1.502.809,36 EUR v tekočih cenah bodo namenjena za druge stroške, med katere spadajo predvsem stroški selitve Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja na začasno lokacijo ter nepredvideni stroški investicije. Oceno navedenih stroškov je pripravil arhitekt, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe, in temelji na izkustveni ocenjeni vrednosti v višini 3 % vrednosti GOI del z opremo.

Sredstva v višini 288.442,59 EUR v tekočih cenah bodo namenjena za plačilo komunalnega prispevka, ki ga je za novogradnjo treba plačati pred izdajo gradbenega dovoljenja. Višina prispevka je odvisna od velikosti zemljišča, velikosti objekta in komunalne opremljenosti same lokacije. Oceno stroška je podal arhitekt, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe, in temelji na izkustveni ocenjeni vrednosti.

Sredstva v višini 410.041,73 EUR so predvidena za izvajanje ukrepa umetniškega deleža v javnih investicijskih projektih. Skladno z 79.b členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Zujik) ukrep umetniškega deleža v javnih investicijskih projektih investitor izvede pri načrtovanju in izvajanju vseh javnih investicij v novogradnje ali obnove nepremičnin v javni lasti, financiranih ali sofinanciranih z javnimi sredstvi in projektov javno zasebnega investicijskega partnerstva, za katere je v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, treba pridobiti gradbeno dovoljenje. Pri investicijah, pri katerih javno financiranje ali sofinanciranje znaša 10 mio EUR ali več, se za umetniški delež nameni najmanj odstotek vrednosti naročenih gradbenih, obrtnih in inštalacijskih del. Ocena stroška je podana na podlagi povzetka projektantske ocene arhitekta, ki je izdelal prostorsko programski koncept stavbe, in bo v naslednjih fazah projekta, ko bo izdelana projektna dokumentacija, ustrezno revidirana v nadaljnji investicijski dokumentaciji.

Vrednost gradbeno-obrtniških del znaša 1.937 EUR/m2, vrednost opreme 851 EUR/m2, vrednost storitve in kulture pa 303 EUR/m2. Ocenjujemo, da bo strošek izgradnje infekcijske klinike Maribor znašal 3.091 EUR/m2.

SKUPAJ: 40.000.000 EUR

  - KOMPONENTA 2: Socialna varnost in dolgotrajna oskrba	(C4 K2)

| UKREP |  | CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR] | VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR] | VREDNOST DDV [EUR] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vir financiranja: NOO | Vir financiranja: državni proračun |
| C4 K2 | Investicija: Zagotavljanje celostne obravnave oseb, ki potrebujejo višji obseg DO in kompleksnejše storitve s področja zdravstvene nege oziroma kontinuirano zdravstveno nego | 24.268.000,00 | 20.000.000,00 | 4.268.000,00 |
|  | Investicija: Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih | 65.711.250,00 | 59.000.000,00 | 6.711.250,00 |
| SKUPAJ |  | 89.979.250,00 | 79.000.000,00 | 10.979.250,00 |

Ocenjeni stroški temeljijo na izkušnjah in primerljivih cenah projektov, ki sta jih ministrstvi izvajali.

Investicija: Zagotavljanje celostne obravnave oseb, ki potrebujejo večji obseg DO in kompleksnejše storitve s področja zdravstvene nege oziroma kontinuirano zdravstveno nego

Skupna vrednost investicije znaša 20 mio EUR (brez DDV).

Ocena finančnih sredstev za gradnjo novih negovalnih domov temelji na ustreznem nivoju že pripravljene investicijske dokumentacije za posamezne projekte ter izvedenih projektih/razpisih Ministrstva za zdravje. Najpomembnejši projekti gradnje, ki so že pripravljeni za izvedbo oziroma v teku, so projekt Zim Stara Gora, Energetska sanacija Negovalne bolnišnice Ljubljana in investicijska dokumentacija v okviru gradnje infekcijskih klinik.

Pri izračunu višine sredstev, ki bi jih lahko zagotovili s sredstvi Sklada za okrevanje in odpornost smo izhajali iz povprečne vrednosti GOI del (gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela), ki bodo potrebna za gradnjo infekcijskih klinik. Za potrebe določitve izhodiščne vrednosti GOI del za posamezni investicijski projekt smo na Ministrstvu za zdravje pripravili interno analizo GOI vrednosti izvedljivosti projekta, ki se šteje kot ena izmed dodatnih podlag za določitev vrednosti GOI del za nadaljnje lastne investicije. Izhodiščne vrednosti GOI del za posamezno investicijo so odvisne od pogojev lokacije (urbanistične in oblikovne zahteve), ureditve podzemnih/nadzemnih parkirnih mest, zunanje ureditve soseske, zahtevnosti terena in zemljine, gradnje v zgrajenem okolju, hidroloških pogojev itd. Povprečna vrednost GOI del znaša med 1.600 in 2.000 EUR/m2 (brez DDV).

Pri določanju izhodiščnih vrednosti GOI del se upošteva, da je glavni cilj gradnja in zagotovitev funkcionalnih in primernih prostorov za ciljne skupine. Gradnja mora biti načrtovana v smislu racionalne in tehnološko obvladljive gradnje z materiali, ki so trajni in trpežni ter omogočajo učinkovito in poceni vzdrževanje oziroma ekonomsko upravičijo stroške vzdrževanja. Projekt mora biti izveden v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo, pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, pravili stroke, veljavnimi zakoni in tehničnimi specifikacijami, nacionalnimi tehničnimi predpisi ter z uporabo materialov s projektom zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim tehničnim specifikacijam (standardi in tehnična soglasja) in imajo predpisane certifikate kakovosti ter upoštevajo zadnje stanje gradbene tehnike, ki predstavlja v danem trenutku doseženo stopnjo razvoja tehnične zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve objektov, ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov. V ocenjeni investicijski vrednosti je upoštevan vpliv izpolnitve zahtev Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20), Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/2010 in 61/2017 - GZ) in pripadajočih Tehničnih smernic za graditev TSG-1-004 Učinkovita raba energije (Uradni list RS, št. 52/2010 in 61/2017 - GZ).

Po analizi stroškov infekcijskih klinik, kjer smo stroške preračunali na 15.300 m2 neto površine v primeru Infekcijske klinike Ljubljana in 13.350 m2 neto površine v primeru Infekcijske klinike Maribor ter po pregledu strukture stroškov na primeru gradnje oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo SB Nova Gorica (ZIM Stara Gora) je ključna ugotovitev, da:

- delež stroškov, ki odpade na pripravo investicijske dokumentacije znaša 1 %,

- je delež stroškov za zemljišče in komunalno ureditev sicer odvisen od lokacije gradnje, se pa giblje med 15 % in 25 %,

- se delež stroškov GOI del giblje med 61 % in 75 % vrednosti celotne investicije,

- delež stroška za komunalni prispevek znaša med 5 % in 8 %,

- delež drugih stroškov vrednotimo kot delež GOI stroška (izdelava prostorskega koncepta ureditve, preureditev stične fasade, komunalna infrastruktura, projektiva, dokumentacija, razpisi, nadzor) in znaša predvidoma 10 % GOI del.

Na tej podlagi prilagamo predvideno specifikacijo investicijskih stroškov za negovalne domove, in sicer:

- Investicijska in projektna dokumentacija:                           650.000 EUR

- Zemljišče in komunalna ureditev                                    3.350.000 EUR

- Gradbeno-obrtniško in inštalacijjska dela (GOI dela)   14.000.000 EUR

- Oprema                                                                           2.000.000 EUR

SKUPAJ                                                                         20.000.000 EUR

Podrobneje predstavljamo stroškovnik investicije v negovalne domove, ki vključuje oceno stroškov za celotno investicijo, ne le za del, ki bo financiran iz NOO, kot zgoraj, ampak tudi za del, ki bo financiran v okviru proračuna RS: število postelj, upoštevajoč standard 50 m2, znaša 200, v negovalni dom pa bo v primeru večjih potreb mogoče umestiti do 300 postelj, tako da bodo nekatere sobe večposteljne. S tem se zmanjša potrebna kvadratura objekta ter omogoči večja fleksibilnost ob nižjih fiksnih stroških. Predvidena kvadratura negovalnega doma zato znaša 12.000 m2, novejši standardi namreč omogočajo večjo kvadraturo na posamezno posteljo, zato je v primeru kritičnih razmer možna umestitev dodatnih postelj. Dokument identifikacije investicijskega projekta še ni pripravljen, zato še ni bila sprejeta končna odločitev ali bo negovalni dom na eni ali na dveh lokacijah. Glede na primerljive že izvedene investicije (ZIM Stara gora, URI Soča - Projekt CD) je 780.000 EUR potrebnih za projektno in investicijsko dokumentacijo, zemljišče in komunalna ureditev znašata 4.020.000 EUR, gradbeno-obrtniška dela 16.247.057 EUR, oprema 2.400.000 EUR, 840.000 EUR bo na voljo za nepredvideni delež in 389.929 EUR za zakonsko zahtevan umetniški delež. Skupna vrednost investicije znaša 20 mio EUR. Na podlagi zgornjih podatkov znaša cena na kvadratni meter skupaj 2.056 EUR, od tega 1.354 EUR za gradbeno-obrtniška dela.

Ocena stroškov je izdelana na podlagi primerjalnih vrednosti na trgu. Specifikacija investicijskih stroškov in dinamika financiranja investicijskega projekta je oblikovana na osnovi časovnega načrta izvedbe projekta. V okviru ZIM Stara Gora je vrednost gradbeno-obrtniških del znašala 4.056.395 EUR, pri čemer je ZIM Stara Gora po površini kar štirikrat manjši objekt, zato so cene v okviru negovalnega doma približno štirikrat višje. Vse postavke v okviru gradnje so približno štirikrat višje od projekta ZIM Stara Gora.

Preračun cene na m2 je bil dobljen na podlagi delitve predvidene vrednosti investicije s skupno bruto kvadraturo (24.676.986 EUR/12.000m2 = 2.056 EUR/m2). Izračun cene na m2 gradbeno-obrtniških del vključuje vrednost gradbeno-obrtniških del (16.247.057 EUR/2.056 m2 = 1.354 EUR/m2).

Zgrajena bosta predvidoma dva negovalna domova skupne velikosti 15.000 m2 (50 m2 bruto na posteljo), kar znese 1.333 EUR/m2.

Investicija: Zagotovitev varnega okolja bivanja za osebe, ki so odvisne od pomoči drugih

Predvideni stroški izvedbe investicije v obdobju 2021-2026 znašajo 59 mio EUR, kar bo zagotovljeno v okviru sredstev NOO.

Skupna vrednost: 59.000.000,00 EUR

GOI:

Gradbena dela: 23.010.000,00 EUR

Obrtniška dela: 13.570.000,00 EUR

Zunanja ureditev: 2.655.000,00 EUR

Elektro instalacije: 2.655.000,00 EUR

Strojne instalacije: 5.015.000,00 EUR

Nakup zemljišča, komunalni prispevki, upravni stroški: 3.245.000,00 EUR

Oprema: 6.785.000,00 EUR

Dokumentacija in nadzor: 2.065.000,00 EUR

Ocena finančnih sredstev za gradnjo novih oskrbnih domov temelji na ustreznem nivoju že pripravljene investicijske dokumentacije ter izvedenih projektih/razpisih Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Pri izračunu višine sredstev, ki bi jih lahko zagotovili s sredstvi Sklada za okrevanje in odpornost, smo izhajali iz povprečne vrednosti GOI del (gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela), ki jih bomo namenili gradnji oskrbovanih domov. Za potrebe določitev izhodiščne vrednosti GOI del za posamezni investicijski projekt smo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravili interno analizo GOI vrednosti izvedljivosti projekta, ki se šteje kot ena izmed dodatnih podlag za določitev vrednosti GOI del za nadaljnje lastne investicije. Kot primerjalne vrednosti pa smo upoštevali še analizo, ki jo je opravilo Ministrstvo za zdravje. Izhodiščne vrednosti GOI del za posamezno investicijo so odvisne od pogojev lokacije (urbanistične in oblikovne zahteve), ureditve podzemnih/nadzemnih parkirnih mest, zunanje ureditve soseske, zahtevnosti terena in zemljine, gradnje v zgrajenem okolju, hidroloških pogojev itd. Povprečna vrednost GOI del znaša med 1.600 in 2.000 EUR/m2 (brez DDV).

Pri določanju izhodiščnih vrednosti GOI del se upošteva, da je glavni cilj gradnja in zagotovitev, funkcionalnih in primernih prostorov za ciljne skupine. Gradnja mora biti načrtovana v smislu racionalne in tehnološko obvladljive gradnje z materiali, ki so trajni in trpežni ter omogočajo učinkovito in poceni vzdrževanje oziroma ekonomsko upravičijo stroške vzdrževanja. Projekt mora biti izveden v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo, pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, pravili stroke, veljavnimi zakoni in tehničnimi specifikacijami, nacionalnimi tehničnimi predpisi ter z uporabo materialov s projektom zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim tehničnim specifikacijam (standardi in tehnična soglasja) in imajo predpisane certifikate kakovosti ter upoštevajo zadnje stanje gradbene tehnike, ki predstavlja v danem trenutku doseženo stopnjo razvoja tehnične zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve objektov, ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov. V ocenjeni investicijski vrednosti je upoštevan vpliv izpolnitve zahtev Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20), Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list  RS, št. 52/2010 in 61/2017 - GZ) in pripadajočih Tehničnih smernic za graditev TSG-1-004 Učinkovita raba energije (Uradni list RS, št. 52/2010 in 61/2017 - GZ).

V primeru analize stroškov za izgradnjo oskrbovanih domov smo se delno oprli na analizo projektov Ministrstva za zdravje ter delno na lastno analizo stroškov v primeru izgradnje objekta Roza kocka. Glede na analizo stroškov projekta Roza kocka znaša vrednost investicije 1.350,12 EUR/m2.

Projekt Roza kocka je bil izbran kot referenčni objekt, ker je to v zadnjem času najbolj primerljiv objekt na področju gradnje oskrbnih domov; gre za novogradnjo enote doma za starejše, ki je bil izveden skladno z vsemi veljavnimi predpisi.

Zavod je kupil zemljišče ob Regentovi cesti, kjer je zgradil sodoben objekt, v katerem je poleg dveh enot za stanovalce z demenco zgradil tudi bivalno enoto in oskrbovana stanovanja ter javne prostore, namenjene vsegeneracijskim programom za potrebe lokalnega okolja in podporo svojcem.

Vrednost projekta Roza kocka je znašala 5.613.800,00 EUR brez DDV. Objekt je razdeljen na tri sklope, in sicer:

- dom za bivanje z dvema bivalnima skupinama za stanovalce z demenco in sorodnimi stanji (2 x 12 stanovalcev v enoposteljnih sobah s kopalnico) in bivalno enoto starostnikov (20 stanovalcev v eno- in dvoposteljnih sobah s kopalnico) za 44 stanovalcev;

- 15 oskrbovanih stanovanj velikosti od 35 do 40 m2;

- spremljajoči program – osnovne in gospodarske dejavnosti, tehnični prostori, parkiranje.

  - KOMPONENTA 3: Stanovanjska politika (C4 K3)

| UKREP |  | CELOTNA OCENJENA VREDNOST PROJEKTA [EUR] | VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV [EUR] | VREDNOST DDV [EUR] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vir financiranja: NOO | Vir financiranja: državni proračun |  |
| C4 K3 | Investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj | 73.200.000,00 | 60.000.000,00 |  | 13.200.000,00 |
| SKUPAJ |  | 73.200.000,00 | 60.000.000,00 | 13.200.000,00 |  |

Stroški reform:

Vzpostavitev pogojev za krepitev fonda javnih najemnih stanovanj

Skupni stroški celotne reforme, vključno z naložbami za obdobje 2021-2026, bistveno presegajo razpoložljiva sredstva SOO, zato bodo financirani tudi iz drugih virov (predvsem integralna sredstva proračuna in sredstva Stanovanjskega sklada RS ter občinskih stanovanjskih skladov);  skupaj bodo prispevali k zastavljenemu cilju reforme - zagotavljanje javnih najemnih stanovanj preko gradnje, nakupa in izvajanja javnega najema stanovanj. V okviru SOO bo aktivnostim komponente namenjenih 60 mio EUR povratnih sredstev, pri čemer bodo sredstva v celoti namenjena za investicijo.

Potrebe po financiranju gradnje neprofitnih stanovanj sicer bistveno presegajo razpoložljiva sredstva SOO, saj grobe ocene potreb po izvedbi t.i. ready-to-go projektov presegajo 400 mio EUR, medtem ko je skupna vrednost cilja reforme glede širitve fonda javnih najemnih stanovanj za vsaj 5.000 dodatnih stanovanj ocenjena na okvirno 625 mio EUR. Ocena poleg ready-to-go projektov vključuje tudi projekte, ki še niso pripravljeni v zadostni meri in so predvideni za izvedbo po letu 2023.

V to oceno vrednosti t.i. ready-to-go projektov je vključenih 12 projektov Stanovanjskega sklada RS v skupni vrednosti 309 mio EUR ter 7 projektov Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana v skupni vrednosti 108 mio EUR. Pri oceni skupne vrednosti cilja reforme se upošteva še okvirna vrednost ostalih lastnih investicij Stanovanjskega sklada RS, ki se bodo začele izvajati po letu 2023 in za katere finančna konstrukcija še ni zaključena, pridobivanje stanovanj Stanovanjskega sklada RS prek instrumentov Nakup po javnem pozivu za nakup stanovanj in zemljišč za gradnjo stanovanj in Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj. Upoštevati pa je treba še vse ostale projekte občinskih stanovanjskih skladov, občin ter neprofitnih stanovanjskih organizacij.

Viri za financiranje bodo zagotovljeni iz lastnih sredstev stanovanjskih skladov, EU sredstev (povratna sredstva SOO – povratna sredstva SOO v obliki posojilnega sklada finančnega inženiringa izbrane finančne institucije, ki ima izkušnje na tem področju v okviru izvajanja evropske kohezijske politike 2014-2020) ter z zadolževanjem skladov na trgu, v okviru inštrumentov SID banke oziroma v okviru možnosti, ki jih ponujajo mehanizmi ter finančne inštitucije EU.

Ob predpostavki, da bi stanovanjski skladi v celoti izkoristili dano možnost dodatnega zadolževanja in bi se po noveli Stanovanjskega zakona zadolžili za 50 % namenskega premoženja, bi kumulativna dodatna zadolžitev skladov znašala okvirno 200 mio EUR. Preostala sredstva bodo skladi zagotovili z zadolževanjem v okviru že veljavnih možnih neizkoriščenih zadolžitev ter povratnih sredstev SOO.

Skupen cilj novele Stanovanjskega zakona in s tem tudi reforme do leta 2026 je tako širitev fonda javnih najemnih stanovanj za vsaj 5.000 dodatnih stanovanj ter aktivacija okvirno 2.000 stanovanj prek izvajanja javnega najema stanovanj.

- Ocena stroškov za reformo v delu, ki naslavlja gradnjo novih stanovanj, temelji na podatkih Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in občinskih stanovanjskih skladov, ki temeljijo na realnih stroških del izvedenih projektov ter na pripravljeni investicijski dokumentaciji na projektih. Ocenjena povprečna vrednost gradnje stanovanjskih enot znaša okoli 125.000 EUR (brez DDV). Ocenjena investicijska vrednost upošteva naslednje stroške: zemljišča, komunalne in prometne ureditve (komunalni prispevek), predhodne preiskave in zahteve po prostorskih aktih, projektiranje, nadzor in druge inženirske storitve, izvedba GOI del idr.

Reforma vključuje postopen dvig neprofitne najemnine, čemur sledi sorazmerni dvig subvencij najemnine, s čimer se zaščiti socialno ogrožene najemnike. Dvig subvencij ima finančne posledice za državni proračun in druga javna finančna sredstva (občinski proračuni) na naslednjih področjih:

a)	subvencioniranje najemnin najemnikom v neprofitnih stanovanjih;

b)	subvencioniranje najemnin najemnikom v tržnih stanovanjih

| Opis finančne posledice |  | LETNA OBVEZNOST |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SKUPAJ [EUR] | Znesek, ki bremeni državni proračun [EUR] | Znesek, ki bremeni občinske proračune [EUR] |
| - Subvencioniranje najemnin najemnikom v neprofitnih stanovanjih | 2021 | 1.100.000 | / | 1.100.000 |
|  | 2022 | 2.200.000 | / | 2.200.000 |
|  | 2023* | 3.300.000 | / | 3.300.000 |
| - Subvencioniranje najemnin najemnikom v tržnih stanovanjih | 2021 | 282.150 | 282.150 | / |
|  | 2022 | 564.300 | 564.300 | / |
|  | 2023* | 855.000 | 855.000 | / |
| SKUPAJ | 2021 | 1.382.150 | 282.150 | 1.100.000 |
|  | 2022 | 2.764.300 | 564.300 | 2.200.000 |
|  | 2023* | 4.155.000 | 855.000 | 3.300.000 |

* Letna obveznost za leto 2023 je hkrati ocena letne obveznosti za vsa nadaljnja leta.

- Aktivacija praznih stanovanj v zasebni lasti, ki se bo naslavljala z vzpostavitvijo izvajanja javnega najema stanovanj. Do konca leta 2026 se načrtuje, da bo v upravljanje javne najemne službe prevzetih okvirno 2.000 stanovanj.

Stroški vzpostavitve in izvajanja javnega najema stanovanj bodo kriti s sredstvi državnega proračuna, ki so predvidena kot finančna posledica novele Stanovanjskega zakona.

Tabela: Ocena letnih stroškov za izvajanje javnega najema stanovanj

| Vrsta stroška | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | in dalje |
| Plače zaposlenih | 40.000 € | 40.000 € | 160.000 € | 280.000 € | 480.000 € |
| Materialni stroški (za zaposlene) | 20.000 € | 20.000 € | 76.800 € | 134.400 € | 230.400 € |
| Investicije | 300.000 € | / | / | / | / |
| Materialni stroški (za stanovanja) | / | 30.000 € | 150.000 € | 300.000 € | 600.000 € |
| Nezasedenost in neizterljivost | / | 46.800 € | 234.000 € | 468.000 € | 936.000 € |
| Subsidiarna odgovornost in stroški praznih stanovanj | / | 11.700 € | 58.500 € | 117.000 € | 234.000 € |
| Skupni strošek delovanja | 360.000 € | 148.500 € | 679.300 € | 1.299.400 € | 2.480.400 € |
| Stroški financiranja izgub | / | 72.000 € | 360.000 € | 720.000 € | 1.440.000 € |
| SKUPNI LETNI STROŠEK | 360.000 € | 220.500 € | 1.039.300 € | 2.019.400 € | 3.920.400 € |
| Število zagotovljenih stanovanj | 0 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |

Okvirna ocena stroškov je podana glede na število stanovanj, prejetih v upravljanje, pri čemer je v letu 2022 predvideno upravljanje 100 stanovanj, v letu 2023 predvidoma 500, v letu 2024 predvidoma 1.000, v vseh nadaljnjih letih pa 2.000 stanovanj. Za strošek plač zaposlenih je upoštevan 35. plačni razred. Materialni stroški za zaposlenega obsegajo dodatke (prevozi, malica, komunikacijski stroški) ter stroške, ki so povezani z vzpostavitvijo in delovanjem delovnega mesta. Investicije se nanašajo na vzpostavitev okolja za izvajanje javnega najema stanovanj, kamor spadajo IT infrastruktura, informiranje, obveščanje in razpisi. Materialni stroški za stanovanja obsegajo stroške sklepanja pogodb, notarske stroške in takse. Strošek nezasedenosti in neizterljivosti je ocenjen kot izguba v skupni višini 8 % najemnine. Prevzete obveznosti iz naslova subsidiarne odgovornosti so ocenjene na strošek v višini 1 % najemnine, strošek praznih stanovanj prav tako na 1 % najemnine. Okvirni strošek financiranja izgub izhaja iz predpostavke, da bo fiksni delež neprofitne najemnine, ki bo za izvajanje javnega najema stanovanj krit iz državnega proračuna, znašal 20 % neprofitne najemnine za posamezno stanovanje.

Stroški investicij:

Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj

Glavni cilj investicije je zmanjšati primanjkljaj javnih najemnih stanovanj, ki je trenutno ocenjen na dobrih 9.000 stanovanj za okvirno 480 stanovanjskih enot. Slednje bo možno doseči glede na povprečni strošek gradnje/nakupa stanovanj in povratna sredstev SOO v višini 60 mio EUR (60.000.000 EUR / 125.000,00 EUR na stanovanje = 480 stanovanj). V razmerju do končnih upravičencev govorimo o  nepovratnih sredstvih.

Ocenjeno število stanovanjskih enot (480 enot) bo predvidoma doseženo s spodbudami lastnikom javnih najemnih stanovanj za naslednji tip investicij:

- gradnja novih stanovanj,

- odkup stanovanj z namenom rabe kot javna najemna stanovanja s celovito prenovo stanovanj, ko bo to potrebno glede na ohranjenost stanovanja, energetsko učinkovitost, funkcionalnost stanovanja ipd.

Ocena finančnih sredstev

Ocena stroškov za izvedbo investicije je 73,2 mio EUR; 60 mio EUR bo zagotovljenih v okviru SOO. Preostanek vrednosti investicije predstavlja DDV v ocenjeni višini 13,2 mio EUR, ki ga bodo pokrili prejemniki sredstev SOO (stanovanjski skladi).

Investicije bodo zajemale sledeče investicijske postavke:

I.	Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela:

a) Gradbena, obrtniška, strojna in elektro dela, vključno s stroški gradbišča ter zunanja ureditev s komunalno infrastrukturo

II. Drugi stroški

a) Nakup zemljišč

b) Prostorsko načrtovanje in izvedba natečajev

c) Projektna dokumentacija

d) investicijska dokumentacija

e) Komunalni prispevek

f) Stroški vodenja projekta, svetovalni inženiring itd.

g) Gradbeni nadzor, inženiring, super nadzor itd.

h) Stroški informiranja in komuniciranja

i) Izvajanje ukrepa umetniškega deleža v javnih investicijskih projektih

Metodologija določitve ocene vrednosti projekta

Ocena finančnih sredstev za gradnjo novih javnih najemnih stanovanj temelji na ustreznem nivoju že pripravljene investicijske dokumentacije za posamezne projekte, izvedenih projektih/razpisih Stanovanjskega sklada RS in občinskih stanovanjskih skladov ter raziskavi trenutnih cen na trgu. Najpomembnejši projekti gradnje novih javnih najemnih stanovanj, ki so že pripravljeni za izvedbo oziroma v teku, so povzeti v Interventnem zakonu za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covid-19 (IZOOPIZG).

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije cene stanovanjskih nepremičnin rastejo že šesto leto zapored. Pri tem so se najizraziteje zvišale cene novih stanovanj (za 5,4 %) ter rabljenih stanovanj (za 5,1 %). Podobno rast cen stanovanj ugotavlja Geodetska uprava Republike Slovenije v okviru Poročila o trgu nepremičnin. Gibanje cen rabljenih stanovanj, ki predstavljajo daleč največji segment slovenskega nepremičninskega trga, praviloma najbolje ponazarja aktualne trende cen nepremičnin, zlasti stanovanjskih. Začasni podatki o cenah rabljenih stanovanj za lansko leto kažejo, da so, ne glede na manjši promet zaradi epidemije, cene stanovanj na ravni države zrasle. Navedeni podatki, ki temeljijo na tržnih cenah dodatno podpirajo izhodišče za določitev povprečne cene stanovanj, ki je osnova za določitev cen v okviru nacionalnega in občinskih stanovanjskih skladov.

Pri izračunu števila stanovanjskih enot, ki bi jih lahko zagotovili s sredstvi Sklada za okrevanje in odpornost, smo izhajali iz povprečne vrednosti GOI del (gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela) za stanovanjsko površino, vključno s pripadajočo zunanjo površino (loža, balkon, terasa…), kot jih za razvoj lastnih investicij določa Stanovanjski sklad RS. Ta kot osnovo za razvoj lastnih investicij letno sprejema izhodiščne vrednosti GOI del za izvedljivost lastnih projektov, kjer nastopa kot investitor gradnje. Za potrebe določitve izhodiščne vrednosti GOI del za posamezni investicijski projekt se na strani Sklada izdela interna analiza GOI vrednosti izvedljivosti projekta, ki se šteje kot ena izmed dodatnih podlag za določitev vrednosti GOI del za nadaljnje lastne investicije, pri čemer pa Sklad sproti spremlja in preučuje smotrnost lastnih investicij ter na podlagi vsakokratnih ugotovitev sprejema poslovne odločitve. Izhodiščne vrednosti GOI del za posamezno investicijo so odvisne od pogojev lokacije (urbanistične in oblikovne zahteve), ureditve podzemnih/nadzemnih parkirnih mest, zunanje ureditve soseske, zahtevnosti terena in zemljine, gradnje v zgrajenem okolju, hidroloških pogojev itd. Povprečna vrednost GOI del znaša med 1.600 in 2.000 EUR/m2 (brez DDV).

Pri določanju izhodiščnih vrednosti GOI del se upošteva, da je skladno z Resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 glavni cilj Sklada pridobivanje in zagotavljanje novih, funkcionalnih in primernih javnih najemnih stanovanj za ciljne skupine prebivalstva. Gradnja mora biti načrtovana v smislu racionalne in tehnološko obvladljive gradnje z materiali, ki so trajni in trpežni ter omogočajo učinkovito in poceni vzdrževanje oziroma ekonomsko upravičijo stroške vzdrževanja. Projekti morajo biti izvedeni v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo, pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, pravili stroke, veljavnimi zakoni in tehničnimi specifikacijami, nacionalnimi tehničnimi predpisi in tehničnimi pogoji v stanovanjski gradnji (TPSG, druge interne smernice SSRS) ter z uporabo materialov s projektom zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim tehničnim specifikacijam (standardi in tehnična soglasja) in imajo predpisane certifikate kakovosti ter upoštevajo zadnje stanje gradbene tehnike, ki predstavlja v danem trenutku doseženo stopnjo razvoja tehnične zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve objektov, ob hkratnem upoštevanju razumnih stroškov.

Deleži posameznih stroškov so natančneje določeni v investicijskem programu za posamezno investicijo:

- delež stroškov, ki odpade na zemljišče in komunalno ureditev, je odvisen od lokacije gradnje in se giblje med 15 % in 25 %,

- strošek GOI del se giblje med 65 % in 75 % vrednosti celotne investicije,

- druge stroške vrednotimo kot delež GOI stroška - tako je delež za projektiranje, nadzor in druge inženirske storitve ocenjen na 10 % GOI del.

Skladno z navedenimi stroškovnimi izhodišči ter podatki Stanovanjskega sklada RS, ki temeljijo na realnih stroških del izvedenih projektov, je povprečna vrednost gradnje stanovanjskih enot z neto tlorisno površino med 47 m2 in 58 m2 okoli 125.000 EUR brez DDV. Ocenjena investicijska vrednost (ki predstavlja dodatnih 15 %-25 % investicije) poleg GOI del upošteva stroške zemljišča, komunalne in prometne ureditve (komunalni prispevek), predhodnih preiskav in zahtev po prostorskih aktih, projektiranja, nadzora in drugih inženirskih storitev idr.

Ob upoštevanju predpostavke, da GOI stroški predstavljajo 75 % vrednosti celotne investicije, tako skupna ocena vrednosti investicije znaša med 2.133 in 2.667 EUR/m2 (brez DDV).

|  | Vrednost investicije | Strošek investicije za stanovanje s površino med 47 m2 in 58 m2 |
| --- | --- | --- |
| GOI dela (gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela) | 1.600 – 2.000 EUR/m2 | ~ 93.800 EUR |
| Stroški zemljišča in komunalne ureditve | 320 – 400 EUR/m2 | ~ 18.700 EUR |
| Drugi stroški (projektiranje, nadzor, inženirske storitve, …) | 213 – 267 EUR/m2 | ~ 12.500 EUR |
| SKUPAJ | 2.133 – 2.667 EUR/m2 | ~ 125.000 EUR |

V ocenjeni investicijski vrednosti je upoštevan vpliv izpolnitve zahtev Zakona o učinkoviti rabi energije (Uradni list RS, št. 158/20), Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/2010 in 61/2017 - GZ) in pripadajočih Tehničnih smernic za graditev TSG-1-004 Učinkovita raba energije (Uradni list RS, št. 52/2010 in 61/2017 - GZ).

V primeru odkupa obstoječih stanovanj se upošteva izhodišče, ki mu sledi Stanovanjski sklad RS v vlogi kupca stanovanjskih enot s pripadajočim parkirnim mestom ter statistični podatki preteklih prodaj stanovanj na trgu (približek tržnih cen). Cena nakupa je odvisna od geografskega položaja in statistične regije posamezne lokalne skupnosti. Povprečna cena v EUR/m2 je v opazovanem obdobju 2015-2020 vseskozi rasla. Povprečna cena v letu 2020 je znašala 1.930 EUR/m2.

V Ljubljani, kjer so stanovanja daleč najdražja, je povprečna cena rabljenega stanovanja v letu 2020 prvič presegla 2.900 EUR/m2 in se začela približevati meji 3.000 EUR/m2. Po skokoviti rasti cen stanovanj v letih 2017 in 2018 ter stagnaciji v letu 2019 se je v primerjavi z letom 2019 zvišala še za slabih 6 odstotkov. V okolici Ljubljane se je povprečna cena rabljenega stanovanja (2.300 EUR/m2), po skoraj 10-odstotnem povišanju leta 2019 lani zvišala za okoli 3 odstotke. Stanovanja na območju okolice Ljubljane so bila v povprečju za dobro petino cenejša kot v Ljubljani. V Kranju, ki je za Celjem drugo med obravnavanimi območji, kjer so cene stanovanj leta 2019 zrasle največ, se je povprečna cena rabljenega stanovanja leta 2020 (2.180 EUR/m2) v primerjavi z letom prej zvišala še za 7 odstotkov. Stanovanja so bila v povprečju za dobro četrtino cenejša kot v Ljubljani. V Mariboru in Celju so cene stanovanj praktično enake. Lani je povprečna cena rabljenega stanovanj v obeh mestih presegla 1.400 EUR/m2 in dosegla rekordno vrednost. V Celju se je leta 2020 v primerjavi z letom 2019 zvišala za 8 odstotkov, v Mariboru pa za 6 odstotkov. Cene stanovanj v Mariboru in Celju so bile v povprečju za več kot polovico nižje kot v Ljubljani. V Kopru se je povprečna cena rabljenega stanovanja v primerjavi z letom 2019 statistično znižala za 2 odstotka, na območju Obale brez Kopra pa se je zvišala za slabih 7 odstotkov, za razliko od ostalih obravnavanih območij, kar kaže na razmeroma močan trend rasti. Cene stanovanj so bile lani v Kopru v povprečju za okoli petino nižje kot v Ljubljani, na območju Obale brez Kopra pa za nekaj manj kot 10 odstotkov, vendar se v zadnjem času hitro približujejo ljubljanskim.

Ker je največje pomanjkanje stanovanj v večjih urbanih središčih, kjer je cena nakupa zgrajenega stanovanja tudi glede na predstavljeno statistiko višja od povprečja, se ocenjuje, da je z vidika cene nakup stanovanja enakovreden gradnji novih stanovanj. Če namreč ocenjenemu strošku gradnje stanovanj dodamo davek na dodano vrednost, pridemo na razpon stroška med 2.600 EUR/m2 in 3.200 EUR/m2, in sicer pod predpostavko, da bo najverjetneje nakup večine stanovanj izveden v prestolnici oziroma njeni okolici, kar sledi razponu, predstavljenemu v prejšnjem odstavku za primer nakupa zgrajenih stanovanj.

Ker se pričakuje, da bo večina sredstev Sklada za okrevanje in odpornost uporabljenih za financiranje gradnje novih javnih najemnih stanovanj in da cena nakupa stanovanja ne odstopa bistveno od cene novozgrajenega stanovanja, cilji investicije lahko temeljijo na oceni stroškov gradnje novih javnih najemnih stanovanj.

Oprema stanovanj je strošek vsakokratnega najemnika, ki v prvi najem prejme neopremljeno stanovanje.

Strošek nakupa zemljišč je treba nujno upoštevati, saj skladi z zemljišči v večini primerov ne razpolagajo.

Podatki o povprečni investicijski vrednosti so bili preverjeni na podlagi sledečih referenčnih projektov:

- Investicijski program za projekt Rakova Jelša II, JSS MOL

- Predinvesticijska zasnova za projekt Jesihov Štradon, JSS MOL

- Investicijski program za projekt Pod Pekrsko gorco - faza 1, SSRS

- Investicijski program za projekt Pod Pekrsko gorco - faza 2, SSRS

- Predinvesticijska zasnova za projekt Ob Savi, Kranj, SSRS

V nadaljevanju je prikazana tabela z zbirnimi podatki za obravnavane projekte, na podlagi katerih smo lahko dodatno preverili ustreznost cenovnih izhodišč Stanovanjskega sklada RS, ki so osnova za dosedanjo obravnavno stroškov za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj. Ocena stroškov variira glede na lokacijo gradnje stanovanj in različno sestavo tipov stanovanj v okviru večstanovanjskih stavb (nekateri projekti vsebujejo tudi dražja oskrbovana stanovanja) ter velikost posameznih objektov. Kljub temu pa so povprečne investicijske vrednosti na stanovanje (127.017 EUR) in vrednosti investicije na m2 stanovanjske površine (2.097 EUR/m2) praktično identične z izhodišči Stanovanjskega sklada RS, zato jih lahko potrdimo kot ustrezne.

| Naziv projekta | Investitor | Tip gradiva | Število stanovanj | Skupna stanovanjska površina (m2) | Investicijska vrednost v EUR (brez DDV) | Vrednost investicije/ Stanovanje v EUR (brez DDV) | Vrednost investicije EUR/m2 stanovanjske površine (brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rakova Jelša II, Ljubljana | JSS MOL | Investicijski program | 156 | 9.092,12 | 19.758.361 | 126.656 | 2.173,13 |
| Jesihov Štradon, Ljubljana | JSS MOL | Predinvesticijska zasnova | 44 | 2.712,60 | 5.008.638 | 113.833 | 1.846,43 |
| Pod Pekrsko gorco - faza 1, Maribor | SSRS | Investicijski program | 212 | 13.568,60 | 55.145.696 | 137.864 | 2.243,41 |
| Pod Pekrsko gorco - faza 2, Maribor | SSRS | Investicijski program | 188 | 11.012,55 |  |  |  |
| Ob Savi, Kranj | SSRS | Predinvesticijska zasnova | 237 | 14.447,12 | 30.743.063 | 129.718 | 2.127,97 |

Priloge:

- Poročilo GURS - Preliminarni podatki o Slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2020

- Investicijski program za projekt Rakova Jelša II, JSS MOL

- Predinvesticijska zasnova za projekt Jesihov Štradon, JSS MOL

- Investicijski program za projekt Pod Pekrsko gorco - faza 1, SSRS

- Investicijski program za projekt Pod Pekrsko gorco - faza 2, SSRS

- Predinvesticijska zasnova za projekt Ob Savi, Kranj, SSRS

Davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) je bil ilustrativno vključen v ocenjene vrednosti ukrepov zato, da smo lahko primerjali vrednosti z vrednostmi iz preteklih projektov, ki so vsebovale DDV. Gre torej za primerjavo projektov kot celote. Iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: NOO) se pri vseh ukrepih financirajo le vrednosti brez DDV, saj se bo DDV v celoti financiral iz nacionalnega proračuna oziroma sredstev zasebnih investitorjev.

Decarbonising the EU heating sector, JRC Technical Reports, 2019.

Vir je na voljo na https://irena.org/publications/2020/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2019.

Vir je na voljo na https://irena.org/publications/2020/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2019.

Vir je na voljo na  https://irena.org/publications/2020/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2019.

Na voljo na https://www.sodo.si/storage/app/uploads/public/5ff/701/b40/5ff701b40a4eb853335849.pdf, str.155.

Na voljo na https://gzs.si/zdruzenje_za_informatiko_in_telekomunikacije/vsebina/Koristni-dokumenti/Referenčni-cenik-storitev-ZIT-za-storitve-s-področja-IT/Aktualni-cenik

Glej https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018005500001/javni-razpis-demo-piloti-ii-2018-ob-266818

Za primerjavo glej https://www.gzs.si/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti/vsebina/O-zbornici/Cene-svetovalnih-storitev

https://www.arrs.si/sl/akti/20/ured-normstand-rd-avg-20.asp

Glej https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9439

Predvidene rasti cen izhajajo iz podatkov Statističnega urada Republike Slovenije: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9439

Predvidene rasti cen izhajajo iz podatkov Statističnega urada Republike Slovenije: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9439.

Dostopen na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017006600024/javni-poziv-53sub-evpol17-nepovratne-financne-spodbude-obcinam-za-polnilne-postaje-za-elektricna-vozila-v-zavarovanih-obmocjih-narave-in-obmocjih-natura-2000-ob-346417

Pri investicijah v polnilno infrastrukturo za polnjenje vozil z električno energijo se upošteva, da ima ena polnilna postaja dve polnilni mesti, torej omogoča polnjenje devh vozil hkrati. Slednje pravilo se upošteva tako pri vzpostavitvi običajnih kot hitrih polnilnih postaj/mest in je upoštevano tudi pri oblikovanju ciljnih vrednosti v okviru ciljev načrtovanih naložb v polnilno infrastrukturo.

Več informacij je na voljo na spletni strani www.dih.si.

Za več informacij glej https://www.gov.si/teme/placni-sistem/

Vir: https://www.enarocanje.si/ in https://ted.europa.eu/

Na voljo na https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf

Na vojo na http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/razno/Smernice_JN_IT.pdf

Plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/

Viri: raziskava trga - cenik UA za Project Management, cene licenciranja PMA in IPMA; Cenik | IPMA® SloCert (zpm.si): http://zpm.si/slocert/cenik/; PMI Certification | Project Management Institute (pmi.org): https://www.pmi.org/certifications/project-management-pmp).

Vir: izračun povprečnega mesečnega stroška delodajalca za leto 2020 za DM. Plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/

Na voljo na https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf

Na voljo na https://www.gov.si/teme/placni-sistem/.

Na voljo na https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf

Vir: plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/

Vir: https://www.enarocanje.si/ in https://ted.europa.eu/

Na voljo na https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf

Vir: GZS Referenčni cenik storitev ZIT za storitve s področja IKT (https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf)

Vir: https://www.sans.org/event/paris-june-2021/courses/

Vir: Pogodba_NPO_eSolska_torba_v7.pdf, str. 18-19

Vir: https://www.sans.org/event/paris-june-2021/courses/

Vir: Pogodba_NPO_eSolska_torba_v7.pdf, str. 18-19

Vir: Povprečni stroški MJU (enotni plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/

Vir: Povprečni stroški MJU (enotni plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/)

Vir: GZS Referenčni cenik storitev ZIT za storitve s področja IKT: https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf

Vir: GZS Referenčni cenik storitev ZIT za storitve s področja IKT: https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf

Vir: DIIP IR optika, DIIP_v24_končni.doc, str.10

Vir: Ocena stroškov ESA, 3-1-SHERPA MARCH prep v11.pdf, str.7

Vir: Povprečni stroški MJU - enotni plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/

Na podlagi 5. člena Kriterijev za izbor izvajalcev na UA (https://ua.gov.si/media/1430/pogoji_in_kriteriji_izbor_izvajalce_p.pdf) in 3. člena pogojev in kriterijev PSEU.

Na voljo na https://ua.gov.si/media/1693/pogoji_in_kriteriji_izbor_izvajalce_gradiva.pdf

Na voljo na https://ua.gov.si/media/1693/pogoji_in_kriteriji_izbor_izvajalce_gradiva.pdf

https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf

Vir: IPMA® SloCert (zpm.si): http://zpm.si/slocert/cenik/, PMI Certification; Project Management Institute (pmi.org): https://www.pmi.org/certifications/project-management-pmp.

Vir: plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/

Vir: plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/

Iot prehodi: https://www.thethingsnetwork.org/docs/gateways/start/list/index.html
iot senzorji: https://www.amazon.co.uk/s?k=arduino+sensor+kit&geniuslink=true&tag=uid48699901-21
iot aktuatorji: https://www.postscapes.com/iot-hardware-companies/

Za osnovo je bil vzet cenik na www.snt.si

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/54666/1/68275367X.pdf

Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17.

V oceni vrednosti projekta je zajet DDV v višini 4.356.014 EUR, kar pomeni, da znesek ocenjene vrednosti projekta brez DDV znaša 21.043.986 EUR.

Vir: https://www.arnes.si/files/2021/04/ocena-stroskov-opreme_ikt.pdf

Vir: https://www.arnes.si/files/2021/04/ocena-stroskov-opreme_ikt.pdf

Vir:  https://www.arnes.si/files/2021/04/ocena-stroskov-opreme_ikt.pdf

Vir:  https://www.arnes.si/files/2021/04/ocena-stroskov-opreme_ikt.pdf

Izhajali smo iz podatkov MJU-ja za DM podsekretar: povprečni stroški MJU-ja (enotni plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/.

V oceno vrednosti projekta je vključen DDV v višini 910.302 EUR, kar pomeni, da znesek ocenjene vrednosti projekta brez DDV znaša 4.999.698 EUR.

Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT: https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf

Enotni plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/

Ocena vrednosti projekta ne vključuje stroška DDV, kar pomeni, da ocenjena vrednost projekta z DDV znaša 11.600.000 EUR (DDV: 1.760.000 EUR).

https://www.theverge.com/2020/9/22/21449515/microsoft-surface-hub-2s-85-inch-release-date-preorder-software-update

Vir: Javno naročilo za vzdrževanje in nadgradnje informacijskega sistema eVŠ (https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=324807)

Vir: https://www.gzs.si/zdruzenje_za_informatiko_in_telekomunikacije/vsebina/Storitve/Referen%C4%8Dni-cenik-storitev-ZIT-za-storitve-s-podro%C4%8Dja-IT/Aktualni-cenik..

Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19

Na voljo na https://www.arrs.si/sl/progproj/cena/cena-20-1.asp

Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja ikt: https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf)

Ocena vrednosti projekta ne vključuje stroška DDV, kar pomeni, da znaša ocenjena vrednost projekta z DDV 25.627.720 EUR (DDV: 3.877.720 EUR).

Vir ocene stroškov: https://www.arnes.si/files/2021/03/Strošek-za-IP-za-manjši-projekt.pdf

Vir ocene stroška: računi za letni zakup medkrajevnih vodov - Arnes: https://www.arnes.si/files/2021/03/a_ra%C4%8DuniB10-2020.pdf, https://www.arnes.si/files/2021/03/IRU-hrbtenica-oprema-2020-v1.pdf

Horizon 2020Work Programme 2018-20204. European research infrastructures (including e-Infrastructures) https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-infrastructures_en.pdf

Povezava je na voljo na https://www.arnes.si/files/2021/03/Ocena-sro%C5%A1kov-za-diske-in-trakove.pdf

Vir: https://www.arnes.si/files/2021/03/bs%CC%8C_izrac%CC%8Cun_cena_datacenter_marec_2021.pdf

Viri: https://www.izza.si/, Kotizacija z DDV za enega udeleženca tipično 230 EUR, strošek za 10 udeležencev: 2.300 EUR

https://www.izza.si/vzdrzevanje-strojev-in-naprav-oktober-2021.html, Kotizacija za eno osebo: 231,80 EUR z DDV, strošek za 10 udeležencev: 2.318 EUR z DDV

https://www.izza.si/seminar-resevanje-konfliktov.html, Kotizacija za eno osebo: 237,90 EUR z DDV, strošek za 10 udeležencev: 2.379 EUR,

https://www.izza.si/celovita-kakovost-in-inovativnost-vitkega-podjetja-od-avtokontrole-do-kakovosti-v-procesu-stalnih-izboljsav.html, Kotizacija za eno osebo: 241,56 EUR z DDV, strošek za 10 udeležencev: 2.415,60 EUR

https://www.siq.si/izobrazevanje/program/, Kotizacija z DDV za enega udeleženca tipično: 300 EUR, strošek za 10 udeležencev: 3.000 EUR

https://www.sist.si/izobrazevanja-in-storitve/izobrazevanja/, Kotizacija z DDV za enega udeleženca tipično: 260 EUR, strošek za 10 udeležencev:  2.600 EUR;

https://www.siq.si/izobrazevanje/program/izobrazevanje/?e-delavnica-upravljanje-z-zavzetostjo-zaposlenih---kako-povecati-zavzetost-zaposlenih-in-s-tem-ustvarjati-konkurencno-prednost&id=F542AAF3-850F-EB11-80ED-005056B80B8C, Kotizacija za eno osebo: 300,12 EUR z DDV, strošek za 10 udeležencev: 3.001,20 EUR

https://www.siq.si/izobrazevanje/program/izobrazevanje/?priprava-trajnostne-poslovne-strategije-in-trajnostno-porocanje&id=9B6AF642-E7CF-EA11-80EA-005056B80B8C, Kotizacija za eno osebo: 291,58 EUR z DDV, strošek za 10 udeležencev: 2.915,80 EUR

Opomba: Na povprečni znesek 2.600 EUR zaradi večjega števila ponovitev izobraževanj upoštevamo še popust 25 %. Tako dobimo 2.000 EUR bruto/izobraževanje

Viri: https://www.findcourses.co.uk/search/professional-training-courses,

Primeri konkretnih usposabljanj :

1.https://www.findcourses.co.uk/training/diomas-learning-solutions/business-essentials-for-small-business-and-start-ups-844235, Kotizacija za eno osebo: 800,00 EUR z DDV, strošek za 10 udeležencev: 8.000 EUR

2. Managing Change (findcourses.co.uk), Kotizacija 1.500 GBP brez DDV/10 udeležencev, okoli 200 EUR/udeleženca oziroma 2.000 EUR za 10 udeležencev.

Glede na cene primerljivih usposabljanj se pričakuje, da se bo v povprečju gibala kotizacija z DDV v 600 EUR, strošek za 10 udeležencev: 6.000 EUR. Opomba: Na povprečni znesek obeh usposabljanj 5.000 EUR zaradi večjega števila ponovitev izobraževanj upoštevamo še popust 10 %. Tako dobimo 4.500 EUR bruto/izobraževanje.

Vir: https://www.gzs.si/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti/vsebina/O-zbornici/Cene-svetovalnih-storitev Zbornica poslovno storitvenih dejavnosti: srednje zahtevni projekti, svetovalec – vodja projektov, tarife ne vsebujejo DDV.

Viri: https://kuljus.eu/pricelist/, svetovalni dan od 1.000 EUR navzgor (brez: DDV, dnevnic (»Per diem«) in potnih stroškov);

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/per_diem_rates_20191218.pdf, dnevnice: 180 EUR)

Dobimo: 1.700 EUR (svetovalni dan) + 410 EUR (DDV) + 180 EUR (dnevnica) + 160 EUR (mednarodni prevoz) = 2.500 EUR bruto/dan.

Na voljo na https://www.arrs.si/sl/akti/ured-normstand-rd-dec11.asp

Na voljo na https://www.arrs.si/sl/progproj/cena/cena-20-1.asp

Na voljo na https://www.arrs.si/sl/akti/ured-normstand-rd-dec11.asp

Na voljo na https://www.arrs.si/sl/progproj/cena

Ocena vrednosti projekta ne vključuje stroška DDV, kar pomeni, da znaša ocenjena vrednost projekta z DDV 3.507,260 EUR (od tega DDV 557.260 EUR).

Na voljo na https://www.gov.si/teme/placni-sistem/

Na voljo na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5050

Vir: enotni plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/.

Na voljo na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5050

Na voljo na https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf

Ocena stroška vključuje DDV v višini 1.005.296 EUR, kar pomeni, da znaša ocenjena vrednost projekta brez DDV 4.894.704 EUR.

Vir:  https://www.arnes.si/files/2021/03/RRF-IROptika-v3.pdf

Vir: https://www.arnes.si/files/2021/03/RRF-IROptika-v3.pdf

Vir: enotni plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/

Vrednost 8 EUR je skladna z določitvijo vrednosti stroška dela strokovnega delavca in določitvijo vrednosti ure izvajanja izobraževalnega programa na udeleženca za potrebe določitve obsega standardnega stroška na enoto. Metodologija je pripravljena za projekta TPK 3 in Usposabljanje mentorjev 2021-2023, ki sta načrtovana v OP 2014-2020. Ker gre za usposabljanja in podobno ciljno skupino, se nam zdi uporaba te metodologije smiselna. Načrtujemo, da bodo usposabljanja trajala 16 ur in 6 ur priprav, skupaj 22 h.

Ocenjena vrednosti projekta ne vključuje DDV, kar pomeni, da skupaj z DDV znaša 1.400.258 EUR (od tega DDV 210.258 EUR).

Vir: enotni plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/

https://www.gov.si/teme/placni-sistem/, https://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10052/Podatki_za_obracun_plac_za_

december_2019; https://www.lpp.si/sites/www.jhl.si/files/dokumenti/cenik_mesecnih_in_letnih_imenskih_ijpp_

vozovnic_v_medkrajevnem_prometu_januar_2020.pdf

Vir je na voljo na https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/relevant-and-high-quality-higher-education_en

Na voljo na https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf

Na voljo na https://www.izs.si/assets/media/izsnovo/2019/pravi-3-6-09-CENIKgeodetskihSTORITEVpreciscen.pdf

Vir: plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/

Uradni list Republike Slovenije, št. 60/06, 54/10 in 27/16.

Dostopen na naslovu https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf

Na voljo na https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf

Uradni list Republike Slovenije, št. 60/06, 54/10 in 27/16

Cynet - https://www.cynet.com/about-us/

Več informacij na voljo na https://www.promott.si/index.php?route=common/home

Več na voljo na https://vimeo.com/362559267

Vir: Program projektov eProstor: https://www.projekt.e-prostor.gov.si/program-projektov/ in JN na: http://gu.arhiv-spletisc.gov.si/si/javna_narocila/index.html

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_odlocitve=12418&id_obrazec=181619

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_odlocitve=25385&id_obrazec=219214

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_odlocitve=55353&id_obrazec=308448

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_odlocitve=27158&id_obrazec=232601

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_odlocitve=26509&id_obrazec=248255

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_odlocitve=8626&id_obrazec=205040

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_odlocitve=13424&id_obrazec=183396

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/projekt-sinica-nadgradnja-sistema-za-spremljanje-onesnazenosti-zraka-ugotavljanje-vzrokov-cezmernih-obremenitev-in-analizo-ucinkov-ukrepov-za-izboljsanje/

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=19477

https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/life-narcis/

Vir: plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/; https://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=10052/Podatki_za_obracun_plac_za_december_2019

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_odlocitve=8626&id_obrazec=205040

več na https://vimeo.com/362559267

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4921

https://www.seja.si/33/placni-razredi-neto-2019-uniqueiduchxzASYZNYtcdWB2kWN2Ks90lPSL-2fWcEWLDBR_98/#:~:text=Pla%C4%8Dni%20razredi%20javni%20sektor%20so%20v%20bruto%20zneskih.,sestoji%20tudi%20iz%20DODATKOV%2C%20so%20lahko%20od%20

https://www.gzs.si/mediji/Novice/ArticleId/76644/na-brdu-pri-kranju-gospodarstveniki-in-politika-o-prihodnosti-industrije-in-internacionalizacije

Več o javnem razpisu na voljo na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016004200003/javni-razpis-za-financiranje-dejavnosti-informiranja-in-svetovanja-ter-za-ugotavljanje-in-vrednotenje-neformalno-pridobljenega-znanja-od-2016-do-2022-st--5440-19201512-ob-243816

https://www.gzs.si/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti/vsebina/O-zbornici/Cene-svetovalnih-storitev

https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/studije-in-vrednotenja/lnv-2019-ozs-25052018-final-pdf.pdf

https://www.arrs.si/sl/progproj/crp/razpisi/19/razp-crp-19.asp

https://www.gzs.si/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti/vsebina/O-zbornici/Cene-svetovalnih-storitev

https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/studije-in-vrednotenja/lnv-2020-potrjen.pdf

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP235

https://www.seja.si/33/placni-razredi-neto-2019-uniqueiduchxzASYZNYtcdWB2kWN2Ks90lPSL-2fWcEWLDBR_98/#:~:text=Pla%C4%8Dni%20razredi%20javni%20sektor%20so%20v%20bruto%20zneskih.,sestoji%20tudi%20iz%20DODATKOV%2C%20so%20lahko%20od%20

https://www.prevozi-pecelin.si/en/transport-price-list/

https://www.mm-konto.si/aktualno/dnevnice-za-sluzbeno-potovanje-v-tujino/

https://www.austria-trend.at/en/hotels/europa-wien

http://www.hyperion.ie/costs.htm

https://www.uhcollection.si/grand-hotel-union/

https://www.skyscanner.net/

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016004200003/javni-razpis-za-financiranje-dejavnosti-informiranja-in-svetovanja-ter-za-ugotavljanje-in-vrednotenje-neformalno-pridobljenega-znanja-od-2016-do-2022-st--5440-19201512-ob-243816

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED2954

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP103; https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-3873?sop=2018-01-3873

https://www.seja.si/33/placni-razredi-neto-2019-uniqueiduchxzASYZNYtcdWB2kWN2Ks90lPSL-2fWcEWLDBR_98/#:~:text=Pla%C4%8Dni%20razredi%20javni%20sektor%20so%20v%20bruto%20zneskih.,sestoji%20tudi%20iz%20DODATKOV%2C%20so%20lahko%20od%20

https://www.gzs.si/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti/vsebina/O-zbornici/Cene-svetovalnih-storitev

https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/studije-in-vrednotenja/lnv-2020-potrjen.pdf

Za primera glej https://www.gzs.si/pripone/CENIK%20najema%20prostorov%20april%202011.pdf in Tehnološki park Ljubljana: Cenik (rezervacija.si)

Na voljo na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5192

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/sluzba-za-izvajanje-kohezijske-politike/

Primer: https://masaru.si/design/koliko-stane-celostna-graficna-podoba/

Primer: https://www.asplet.si/izdelava-mobilnih-aplikacij/

Na voljo na https://www.gzs.si/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti/vsebina/O-zbornici/Cene-svetovalnih-storitev

Na voljo na https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/sluzba-za-izvajanje-kohezijske-politike/

Na voljo na https://www.gzs.si/mediji/Novice/ArticleId/76644/na-brdu-pri-kranju-gospodarstveniki-in-politika-o-prihodnosti-industrije-in-internacionalizacije

Več informacij na voljo na https://www.arrs.si/sl/progproj/cena/cena-20-1.asp

Več o javnem razpisu na voljo na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2016000600004/javni-razpis-za-rri-v-verigah-in-mrezah-vrednosti-ob-121016

Glej https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0435

Na voljo na https://www.arrs.si/sl/akti/20/ured-normstand-rd-avg-20.asp

https://eu-skladi.si/sl/razpisi/komu-so-namenjena-sredstva/javni-razpis-za-spodbude-za-raziskovalno-razvojne-projekte-2, https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGRT/Dokumenti/Javni-razpisi/2019/RRI2/Javni-razpis-sprememba-2_8_2019.pdf

Na voljo na https://www.arrs.si/sl/akti/20/ured-normstand-rd-avg-20.asp

Več onformacij je na voljo na https://www.spiritslovenia.si/razpis/271

Več o javnem razpisu je na voljo na https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-demo-piloti-ii-2018/

Na voljo na https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-if-2018-20_en.pdf (str. 21)

Na voljo na https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-if-2018-20_en.pdf (str. 21)

Informacije o vrednosti investicije in velikosti objekta dostopne na https://www.nib.si/bts-nib

Na voljo na Portalu javnih naročil: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=382499; celotna JN dokumentacija: https://community.vortal.biz/PRODPublic/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=PT1.NTC.1397147&FromNextVision=true?SkinName=sprocurement&currentLanguage=sl.

Odvetniška tarifa (vrednost točke, št. točk): http://www.odv-zb.si/upload/Predpisi/doc05908220150112093911.pdf

Vir: plačni sistem javnega sektorja: https://www.gov.si/teme/placni-sistem/

https://www.gzs.si/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti/vsebina/O-zbornici/Cene-svetovalnih-storitev

https://www.gzs.si/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti/vsebina/O-zbornici/Cene-svetovalnih-storitev

https://www.gzs.si/pripone/oei8062d19150a511a9550a.pdf in https://www.gzs.si/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti/vsebina/O-zbornici/Cene-svetovalnih-storitev

Vir: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32016L2102

Npr. https://www.didaktum.si/cenik/, https://www.luniverza.si/jezikovna-sola/cenik-12916/, https://www.b2.eu/tecaji.

Referenčni cenik storitev združenja za informatiko in telekomunikacije za storitve s področja IKT: https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf).

Več o projektu je na voljo na https://www.zrss.si/projektiess/default.asp?pr=7&iz=a1

https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf

Na voljo na https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf

Vsi zneski vključujejo DDV.

Več o projektu je na voljo na https://pismenost.acs.si/projekti/ess-6/vec-o-projektu/

Glede na izbor metodologije stroškov DDV ni predviden, saj gre zgolj za stroške dela.

Na voljo na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED2954

Na voljo na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5834

Na voljo na https://www.arrs.si/sl/progproj/cena/cena-20-1.asp

Uradni list RS, št. 103/11, 56/12,  15/14, 103/15, 27/17, 9/18 in 62/19 in https://www.arrs.si/sl/progproj/cena/cena-20-1.asp

DDV ne spada v omenjeni izračun ocene stroškov in znaša dodatnih 300.000 EUR, ki bodo kriti iz državnega proračuna.

V OP 2007-2013 je Center RS za poklicno izobraževanje, s pomočjo sredstev Evropskega socialnega sklada, zasnoval projekt z naslovom »Sofinanciranje ključnih skupnih nalog za podporo uvajanju novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju v letih 2008-2010« s katerim so želeli predvsem: 1) povečati zanimanje za poklicno in strokovno izobraževanje, 2) krepiti priznavanje različnih oblik izobraževanja in učenja, formalnega, neformalnega in priložnostnega, 3) zagotoviti kakovost v poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju, 4) krepiti sodelovanje s socialnimi partnerji na vseh ravneh ter odpreti poti za izobraževanje in usposabljanje.

DM višji svetovalec se bo izvajalo v krajšem časovnem obsegu zato, ker bo oseba na tem DM v nadaljevanju prevzela organizacijo in izvedbo treh tematskih delavnic in zaključne konference v investicijskem delu, kar smo z namenom delitve reforme in investicije ustrezno ločili.

Na voljo na https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf

Vir: http://arhiv.izs.si/dobra-praksa/merila-za-vrednotenje-inzenirskih-storitev/

Več o javnem naročilu na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_pogodbe=162302&id_obrazec=361564

Okvirno smo načrtovali naslednjo razporeditev po dnevih: 11 dni za področje digitalnega (z elementi trajnostnega in zelenega) ter po en dan za področje zelenega in področje finančne pismenosti.

Več informacij na voljo na https://www.projekt-tomo.si in https://e-metis.si

Več o projektu je na voljo na http://www.inovativna-sola.si

Predvidoma bo sedem projektov namenjenih digitalnim kompetencam, en projekt kompetencam za trajnostni razvoj, en projekt finančni pismenosti, trije projekti pa bodo razporejeni po vsebinah, ki se bodo izkazale kot ključen manko v času izvajanja prenove učnih načrtov.

Na voljo na https://www.arrs.si/sl/progproj/cena/cena-21.asp

Izhajajoč iz projekta EKP 2014-2020: Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/inovativne-in-prozne-oblike-poucevanja-in-ucenja-2/), Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih (https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/projekti/projekti_2014_2020-/inovativne_in_prozne_oblike_poucevanja_in_ucenja_(inovup)_2018__2022/) in Vključevanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v visokošolskem pedagoškem procesu (https://www.famnit.upr.si/sl/raziskovanje/programi-in-projekti/InoTeZ/), kjer je bila ocenjena vrednost 0,2 FTE za uvedbo prožnih oblik v študijske oblike, kar pomeni spremembo pedagoškega pristopa. V reformnem delu NOO ne bomo spreminjali samo pedagoških pristopov, temveč tudi vsebine, ki bi jih naj študenti slišali, saj je cilj opolnomočiti študente - bodoče učitelje poučevati digitalne kompetence v okviru svojih predmetov. Zaradi obsega dela načrtujemo višino 0,35 FTE (kar je ekvivalent 1/3 FTE) zaposlitve, z namenom, da visokošolski učitelji izpeljejo te reforme (vsebina in pristopi).

Več na voljo na https://www.sirikt.si/

Več o projektu na voljo na https://www.inovativna-sola.si/

Več o projektu na voljo na https://projekt.sio.si/e-solstvo/

Več o projektu na voljo na http://ats2020.eu

Več o projektu na voljo na https://www.zrss.si/mentep/

Več o projektu na voljo na https://www.zrss.si/inovativni-javni-zavod/

Več o projektu na voljo na https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/inovativne-in-prozne-oblike-poucevanja-in-ucenja-2/

Več o projektu na voljo na https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/projekti/projekti_2014_2020-/inovativne_in_prozne_oblike_poucevanja_in_ucenja_(inovup)_2018__2022/

Več o projektu na voljo na https://www.famnit.upr.si/sl/raziskovanje/programi-in-projekti/InoTeZ/

Več na voljo na https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ra/r2018061.pdf

Glede na izbor metodologije stroškov DDV ni predviden.

Na voljo na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5834

Na voljo na https://www.arrs.si/sl/progproj/cena/cena-20-1.asp

Na voljo na https://www.arrs.si/sl/progproj/cena/cena-20-1.asp

Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018000100002/javni-razpis-spodbujanje-izvajanja-raziskovalno-razvojnih-projektov-trl-3-6-st--5441-2201715-ob-101418.

Na voljo na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5834)

Na voljo na https://www.arrs.si/sl/progproj/cena/cena-20-1.asp

Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018000100002/javni-razpis-spodbujanje-izvajanja-raziskovalno-razvojnih-projektov-trl-3-6-st--5441-2201715-ob-101418).

DDV je bil ocenjen na 200.000 EUR, vendar pa ni upoštevan znotraj pričujoče investicije.

Več o javnem razpisu na voljo na https://www.usposabljanje-mentorjev.si/index.php/predstavitev-projekta/

Glede na dosedanje izkušnje v okviru izvajanja EKP 2014-2020, kjer se je izkazala izrazita potreba po usposabljanju mentorjev, poleg tega predstavlja omenjena investicija izvajanje novega pedagoško-andragoškega programa, smo strokovno ocenili, da se bo vsako leto delež mentorjev povečal okvirno za 30 % (do sedaj smo v okviru EKP 2014-2020 usposobili 1.000 mentorjev na leto).

Več o programu je na voljo na https://www.srips-rs.si/razvoj-kadrov/povezava-sistema-poklicnega-strokovnega-izobrazevanja-s-potrebami-trga-dela-pud

Na voljo na https://www.gzs.si/pripone/oei31701d19151a511a9550a.pdf

DM višji svetovalec se bo izvajalo v krajšem časovnem obsegu zato, ker bo oseba na tem DM v nadaljevanju prevzela organizacijo in izvedbo treh tematskih delavnic in zaključne konference v investicijskem delu, kar smo z namenom delitve reforme in investicije ustrezno ločili.

Vir: https://www.stat.si/

Glej https://www.nepremicnine.net/

Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=292987

Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=312795

Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=354733

Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=53730.

Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=53538.

Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=349379.

Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=53730.

Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=53538.

Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=349379.

Več o javnem naročlu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=53730.

Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=53538.

Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=349379.

Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=349379.

Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=53538.

Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=349379.

Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=53730.

Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=53538.

Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=349379.

Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=292987.

Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=312795.

Več o javnem naročilu je na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=354733.

Referenca: https://anni.si/prenosni-racunalniki/prenosnik-156-lenovo-thinkpad-t15-g1-i5-10210u-8gb-ssd-256gb-w10p.htm.

Referenca: https://anni.si/monitorji/monitor-lenovo-l24q-30.html.

Referenca: https://anni.si/tablicni-racunalniki/tablicni-racunalnik-samsung-galaxy-tab-s3-32gb-crn.html.

Referenca: https://anni.si/projektorji/projektor-epson-eb-2255u.html.

Referenca: https://www.slovenia-convention.com/find-member/.

Več je na voljo na https://www.advantageja.eu/index.php/project/content-research/wp6.

Več je na voljo na https://www.advantageja.eu/index.php/project/content-research/wp6.

Na voljo na https://www.bigbang.si/izdelki/racunalnistvo/racunalniki/namizni-racunalniki/?to_page=2; https://shoppster.si/Monitorji?gclid=EAIaIQobChMI-qKpnLji7wIVFevtCh3PewjeEAAYAiAAEgJYb_D_BwE; https://www.shoppster.si/KOMPLETI_MISKE_IN_TIPKOVNICE?gclid=EAIaIQobChMIieXXvLni7wIVCb_tCh14-gf6EAAYAiAAEgI-8PD_BwE; https://www.merkur.si/aparati/telefoni/stacionarni-telefoni/.

Na voljo na https://http://www.rezervacija.si/tp-lj/index.php?id=28.

Na voljo na https://s-invest.si/?gclid=EAIaIQobChMI1MDJoOPf7wIVj-F3Ch1-qwD3EAAYAiAAEgLRqPD_BwE.

Na voljo na https://www.bigbang.si/izdelki/racunalnistvo/racunalniki/namizni-racunalniki/?to_page=2; https://shoppster.si/Monitorji?gclid=EAIaIQobChMI-qKpnLji7wIVFevtCh3PewjeEAAYAiAAEgJYb_D_BwE; https://www.shoppster.si/KOMPLETI_MISKE_IN_TIPKOVNICE?gclid=EAIaIQobChMIieXXvLni7wIVCb_tCh14-gf6EAAYAiAAEgI-8PD_BwE; https://www.merkur.si/aparati/telefoni/stacionarni-telefoni/.

Na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_pogodbe=145872&id_obrazec=339285

Vir: https://www.uradni-list.si/izobrazevanja/dodatna-kvalifikacija/strokovnjakstrokovnjakinja-za-oddajo-javnih-narocil-v-republiki-sloveniji.

Na voljo na https://www.ceneje.si/L3/580/lepota-in-zdravje/aparati-za-zdravje/merilci-krvnega-tlaka?gclid=EAIaIQobChMIwcWQzpXW7wIVjs13Ch0NdA9iEAAYASAAEgIrVfD_BwE

Na voljo na https://www.lekarnar.com/izdelki/mediblink-m170-pulzni-oksimeter

Na voljo na https://www.mf.uni-lj.si/application/files/7315/3860/4416/3_Standardi.pdf

Na voljo na https://www.medical-shop.si/v7plus

Vir: http://sapiolife.si/trgovina/zdravljenje-s-kisikom-na-domu/14-prenosni-koncentrator-kisika.html

Na voljo na https://www.medicum.si/index.php/prenosni-ultrazvok-healson-hs-up20.html)

Na voljo na https://www.mimovrste.com/poslovni-prenosniki/hp-prenosni-racunalnik-elitebook-840-g1

Na voljo na https://www.bigbang.si/izdelki/telefonija/mobilni-telefoni/pametni-mobilni-telefoni/?to_page=2

Na voljo na https://www.ceneje.si/L2/16/racunalnistvo/tiskalniki-skenerji

Vir na voljo na https://www.mf.uni-lj.si/application/files/7315/3860/4416/3_Standardi.pdf

Več o javnem naročilu na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_pogodbe=150965&id_obrazec=350854

Na voljo na https://www.mf.uni-lj.si/application/files/7315/3860/4416/3_Standardi.pdf

Na voljo na https://www.xxxlesnina.si/p/xora-pisalna-miza-kovina-leseni-material-hrast-000887041407

Več informacij na voljo na https://www.ergovision-office.com/ergonomski-pisarniski-stol-essent/

Več informacij na voljo na https://www.kaiserkraft.si/omare/predalniki-za-kartoteke/predalnik-za-kartoteko-acurado/1-vrsta-3-predali/p/M7445286/

Več informacij na voljo na https://www.kaiserkraft.si/prva-pomoc/oprema-za-prvo-pomoc/omara-za-zdravila/2-krilnih-vrat-4-police/p/M90420/

Več informacij na voljo na https://www.metalobox.si/product/233/fire-1950-1200

Več informacij na voljo na https://www.ims-trgovina.si/delovne-mize/2048-delovna-miza-7653.html

Več informacij na voljo na https://www.silverstore.si/mize/odlagalne-mizice-in-omarice/odlagalne-mizice-in-omarice/odlagalna-mizica-kovinska-as1567

Več informacij na voljo na https://proloco-medico.si/trgovina/stojalo-za-infuzijo/

Več informacij na voljo na https://www.lekarna-soca.si/samostojeci-trapez

Več informacij na voljo na https://www.mf.uni-lj.si/application/files/7315/3860/4416/3_Standardi.pdf

Več informacij na voljo na https://www.mf.uni-lj.si/application/files/7315/3860/4416/3_Standardi.pdf

Več informacij na voljo na https://www.mf.uni-lj.si/application/files/7315/3860/4416/3_Standardi.pdf

Več informacij na voljo na https://www.mf.uni-lj.si/application/files/7315/3860/4416/3_Standardi.pdf

Na voljo na https://www.gzs.si/zbornica_poslovno_storitvenih_dejavnosti/vsebina/O-zbornici/Cene-svetovalnih-storitev

Več o pogodbi na voljo na https://www.enarocanje.si/objavapogodb/GetPogodba.aspx?IDPogodbeZaceten=94051

Npr. https://www.adracare.com/blog/telehealth-and-telemedicine-software-cost

Več o pogodbi na voljo na https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_pogodbe=157697&id_obrazec=360852

Gre za investicijske vrednosti prioritetnih projektov na podlagi Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID–19, ki so zajeti v seznamu, objavljenem na spletni strani https://www.gov.si/teme/pospesena-izvedba-pomembnih-investicij-za-zagon-gospodarstva-po-epidemiji.

Poročilo z dne 25. 3. 2021, na voljo na https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/9457

Poročilo na voljo na https://www.mvn.e-prostor.gov.si/porocila-o-trgu-nepremicnin/

Poročilo Geodetske uprave RS o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2020.